JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA – Competencia

[…] de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 357 del C.P.C., también aplicable en lo contencioso administrativo en virtud de lo ordenado por el artículo 267 del C. C. A., el recurso de apelación se entiende interpuesto “en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso” y por ésta razón, por regla general, el ad quem no puede hacer más gravosa su situación si fue el único que se alzó contra la decisión.

Así mismo, la Sala considera pertinente traer a colación lo establecido en el Código General del Proceso al respecto, disposición que por contener normas de orden público debe ser aplicado en materia procedimental conforme con la posición de la Sala Plena de esta Corporación.

Así las cosas, con relación al objeto de la apelación el artículo 328 establece que “el juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. (…) El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella”.

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA – Responsabilidad solidaria

Es así como, en virtud a lo señalado en la ley, específicamente del artículo 2344 del Código Civil, habrá responsabilidad solidaria cuando “(…) un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa (…)”.

No obstante, cuando una sociedad de esta naturaleza se encuentra en proceso concordatario conforme a la dispuesto en la Ley 222 de 1995, normativa vigente para la época de los hechos , se establece la posibilidad para que los socios respondan de manera solidaria y es “cuando los bienes de la liquidación sean insuficientes para cubrir el total de los créditos reconocidos y se demuestre que los socios utilizaron la sociedad para defraudar a los acreedores, serán responsables del pago del faltante del pasivo externo, en proporción a los derechos que cada uno tenga en la sociedad”.

Esto significa, que dos son los requisitos que se deben cumplir para que haya lugar a declarar la responsabilidad solidaria dentro de un concordato, estos son: 1) Que los bienes de la liquidación sean insuficientes y 2) Que se demuestre que la sociedad fue usada para defraudar a los acreedores.

Es por esto, que quien alegue la extensión de la responsabilidad de los socios más allá del monto de sus aportes dentro de un proceso concordatario, deberá acreditar ante el Juez de conocimiento estos supuestos, los cuales son concurrentes, es decir, deben presentarse los dos para que haya lugar a la declaratoria de responsabilidad.

EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO – Naturaleza Jurídica

[…] la Sala considera pertinente hacer una breve referencia a la regulación normativa que tienen dichas empresas en el ordenamiento jurídico, para de esta manera determinar si hay lugar o no a endilgar responsabilidad solidaria al Departamento de Antioquia y al Instituto de Desarrollo de Antioquia – IDEA como lo solicita el accionante.

Acorde con lo previsto en la Constitución Política, el Congreso tiene la facultad de crear las empresas industriales o comerciales del Estado o de autorizar su constitución y le da la facultad a las Asambleas Departamentales y a los Concejos Municipales para que mediante ordenanzas o acuerdos las creen.

Las Empresas Industriales Comerciales del Estado, desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión económica conforme a las reglas del Derecho Privado, salvo las excepciones que consagra la ley y reúnen las siguientes características:

a. Personería jurídica,

b. Autonomía administrativa y financiera: se ejercerá conforme a los actos que las rigen; en el cumplimiento de sus actividades, se ceñirán a la ley o norma que las creó o autorizó y a sus estatutos internos; no podrán destinar cualquier parte de sus bienes o recursos para fines diferentes de los contemplados en la ley o en sus estatutos internos; además de las actividades o actos allí previstos, podrán desarrollar y ejecutar todos aquellos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto asignado.

c. Capital independiente: se encuentra constituido totalmente con bienes o fondos públicos comunes, los productos de ellos, o el rendimiento de tasas que perciban por las funciones o servicios, y contribuciones de destinación especial en los casos autorizados por la Constitución.

Así las cosas, las Empresas Industriales y Comerciales del Estado son entes descentralizados que se rigen por regla general por las normas del derecho privado, sin dejar de lado su naturaleza pública […]

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA

SUB SECCION C

- Consejero ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA

- Bogotá D.C., veintinueve (29) de julio de dos mil quince (2015).

- Radicación número: 05001-23-31-000-2002-03182-01(40900)

- Actor: FABER EMILIO CARDONA ORTEGA

Demandado: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, INGENIO VEGACHI LTDA Y EL INSTITUTO DE DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA

Referencia: ACCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES (APELACION-SENTENCIA)

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 24 de noviembre de 2010 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual se declaró tanto la existencia del contrato Nº029 suscrito entre el señor Faber Cardona Ortega y el “Ingenio Vegachi Ltda.”, como el incumplimiento del mismo por parte de este último, se condenó en abstracto y se negaron las demás pretensiones de la demanda.

- I. ANTECEDENTES

El 12 de julio de 2002, el señor Faber Cardona Ortega, presentó demanda contra el Ingenio Vegachi Ltda., el Instituto para el Desarrollo de Antioquia “IDEA” y el Departamento de Antioquia, en ejercicio de la acción contractual consagrada en el artículo 87 del C.C.A., con el objetivo de que se declare la existencia del contrato de suministro de caña de azúcar No. 029 celebrado entre el Ingenio Vegachi Ltda., y Faber Cardona Ortega, el incumplimiento del mismo por parte del ente demandado, la terminación del contrato en cuestión, y que se hagan las siguientes condenas:

“CUARTA PRETENSION (…) Como consecuencia de las declaraciones precedente (sic), CONDÉNESE a los demandados INGENIO VEGACHI LTDA., DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA e INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA (IDEA), a pagar a favor de FABER CARDONA ORTEGA., o a quien represente sus intereses, la suma de $2.455.964.845 o la cantidad que aparezca probada en el proceso por concepto de prestaciones no realizadas a tono con las estipulaciones contractuales o perjuicios generados por el incumplimiento del contrato según se establece en el numeral DECIMOQUINTO DE LA DEMANDA.

QUINTA PRETENSION: (…) Probado el incumplimiento, como consecuencia de la pretensión SEGUNDA, CONDÉNESE a los demandados INGENIO VEGACHI LTDA., DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA e INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA (IDEA), a pagar a favor de FABER CARDONA ORTEGA, o a quien represente sus intereses, la suma de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($545’446.191,92), como INDEMNIZACIÓN contractual establecida por el retardo en la recolección de la cosecha, de conformidad a la Cláusula Sexta parágrafo segundo del contrato.

(…)NOVENA PRETENSIÓN. (…) Que se condene al Ingenio VEGACHI Ltda., y solidariamente al Departamento de Antioquia, a indemnizar a favor del demandante los perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contrato, los cuales tasamos en una suma equivalente a MIL GRAMOS ORO, para cada uno.”

Como pretensiones subsidiarias, solicitó las siguientes:

- “PRETENSION SUBSIDIARIA:

PRIMERA: Sírvase declarar la responsabilidad SOLIDARIA de los socios, Departamento de Antioquia y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia, de conformidad al Art.207 de la ley 222 de 1995, en consideración a que la sociedad se encuentra en liquidación, los bienes de la liquidación son insuficientes para cubrir los créditos reconocidos y los socios utilizaron la sociedad en su propio beneficio. Por lo tanto condénese al pago de las indemnizaciones solicitadas en las pretensiones principales, a favor del demandante FABER CARDONA ORTEGA., en el evento de que ellas no sean directamente aceptadas por el Honorable Tribunal.

SEGUNDA: En caso de que el Tribunal no encuentre de recibo la pretensión principal formulada en esta demanda, le ruego que en FORMA SUBSIDIARIA, las entidades demandadas sean condenadas al pago de las sumas determinadas en la estimación razonada de la cuantía, a favor de la parte demandante FABER CARDONA ORTEGA. con apoyo en el principio de enriquecimiento sin causa, toda vez que el INGENIO VEGACHI LTDA., EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA y EL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA (IDEA), en forma indebida, con abuso del derecho y de su posición predominante, se enriquecieron con violación de la Ley y del trabajo lícito de la parte demandante y acogiendo los principios de INTEGRIDAD Y EQUIDAD consagrados en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998.”

2. Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora expuso los hechos que la Sala sintetiza así:

El día 27 de junio de 1991, el señor Luis Guillermo Ochoa en su calidad de cultivador -vendedor, suscribió contrato No. 029 de compraventa de caña de azúcar con el “Ingenio VEGACHI Limitada”, para que este le comprara a aquel, la totalidad de la caña que cultivara y produjera durante nueve cortes sucesivos y continuos (10 años), en una extensión de 20 hectáreas.

El 10 de agosto de 1994 el Ingenio Vegachi suscribió un otrosí al contrato No. 029, con el señor Faber Cardona Ortega, cesionario del señor Luis Guillermo Ochoa Restrepo, y posteriormente dos más, el 15 de febrero de 1996 y 29 de agosto de 1996.

Según lo consagrado en la cláusula Sexta del contrato, se establecieron unos periodos para realizar los cortes, disponiendo además unas indemnizaciones por el corte hecho por encima de los límites de la edad.

No obstante a lo anterior, el demandante indica que el Ingenio VEGACHI Ltda. “incumple con sus obligaciones contractuales, a partir, de no recepcionar la caña de azúcar producida a partir del segundo corte, lo que implica que las cañas se dejaron en la finca, al INGENIO VEGACHI LTDA (…) por lo tanto no se procedió a su transportar (sic) la caña ni a procesarla a partir del día 7 de Septiembre de 1998. Además es necesario manifestar que este no es el único incumplimiento contractual, pero si el determinante para el rompimiento del equilibrio de la relación existente entre las partes.”

En ese mismo sentido advirtió en su libelo, que a partir del siete (7) de septiembre de 1998, el Ingenio VEGACHI Ltda, cerró sus instalaciones y por lo tanto dejó el procesamiento de las cañas de azúcar.

Que mediante acuerdo del 18 de enero de 2000, la Superintendencia de Sociedades aprobó el acuerdo logrado entre el departamento y el IDEA con el Ingenio VEGACHI Ltda, con la finalidad de entregar al Departamento de Antioquia sus bienes, para de esta manera cancelar las obligaciones concordatarias y post concordatarias del Ingenio.

- 3. El trámite procesal

- El 14 de noviembre de 2002, se admitió la demanda por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en donde se ordenó la notificación de la Superintendencia de Sociedades, por considerar que esta podría tener interés en el resultado del proceso.

La demanda fue contestada por los demandados en escritos del 3, 7 y 8 de marzo de 2005 en donde se opusieron a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, por carecer de sustento fáctico y jurídico y propusieron como excepciones las siguientes: 1) por parte del Instituto para el desarrollo de Antioquia (IDEA), caducidad, falta de legitimación en la causa por pasiva, inconstitucionalidad del contrato por lesión al bien común, contrato no cumplido, enriquecimiento sin justa causa, petición de lo no debido; 2) por parte del Ingenio VEGACHI Ltda, excepción de contrato no cumplido, cláusula compromisoria, e inepta demanda; y 3) por parte del Departamento de Antioquia, falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la obligación, caducidad de la acción, e inepta demanda.

Después de decretar y practicar pruebas, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que alegaran de conclusión, oportunidad que no fue aprovechada por la vista pública.

- II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL

En providencia del 24 de noviembre de 2010, el Tribunal Administrativo de Antioquia acogió parcialmente las pretensiones de la demanda, pues declaró tanto la existencia como el incumplimiento del contrato objeto de discusión por parte del Ingenio VEGACHI Limitada, razón por la que decidió condenar “in-genere” al ente demandado (en liquidación obligatoria) y negó los restantes pedimentos.

- 1. Razones de la mayoría

Luego de reproducir los hechos y pretensiones de la demanda y de hacer un recuento de la actuación surtida, el A quo empezó por despachar los medios exceptivos aducidos por los demandados, en los que se destaca la “Cláusula compromisoria”, y la “Caducidad”.

Respecto al primero, advierte el Tribunal, que el mismo texto contractual otorgó a las partes de manera facultativa, la posibilidad de acudir a la jurisdicción arbitral o a la contencioso administrativa, tal y como se deduce de la cláusula “VIGESIMA TERCERA”, que indica lo siguiente: “De tal forma las partes podrán someter las controversias o diferencias relativas a la presente modificación (…) para que sean resueltas por un Tribunal de Arbitramento (…)” (Fl.27 del C.1.), con fundamento en lo anterior, el A quo declaró no probada la excepción debido a que el actor renunció tácitamente a dicha facultad, al acudir ante ese órgano judicial.

De igual manera, frente a la excepción de caducidad de la acción, sostuvo que por tratarse de un contrato de tracto sucesivo, se requería de la liquidación posterior a la terminación del contrato, y por tanto el término de caducidad debería empezarse a contar a partir del incumplimiento de la obligación de liquidar, el cual se vencería en el mes de abril del 2004.

Ahora bien, luego de haber concluido la procedencia de declarar terminado el contrato por incumplimiento del Ingenio en las obligaciones contractuales, de acuerdo a lo estipulado en la cláusula décima sexta, y desestimar con esto la excepción de contrato no cumplido, pasó a analizar lo concerniente a la solidaridad de las obligaciones entre las entidades demandadas, ya que como se observó desde el principio, solo fue condenada una ellas, el Ingenio VEGACHI Ltda.

El actor solicitó condenar al Departamento de Antioquia y al IDEA, como responsables contractuales, ya que en su consideración la dación de pago que hizo el Ingenio VEGACHI Ltda, de todos sus activos al Departamento de Antioquia, para que asumiese los créditos reconocidos por la Superintendencia de Sociedades, incluían la subrogación de todas sus obligaciones. Planteamiento que fue desvirtuado por el ente colegiado al sostener que no se podía inferir de lo establecido en la cláusula primera de la escritura pública No.0819, “que los socios se subrogan en las obligaciones contractuales asumidas por el Ingenio VEGACHI Ltda.”

De igual forma sostuvo lo siguiente:

“Además, siendo que entre el demandante y el Departamento de Antioquia no hubo un acuerdo de por medio, se trataría de una responsabilidad extracontractual que se pretende declarar junto con la responsabilidad contractual que corresponde al Ingenio frente al demandante; solicitud que sería improcedente por cuanto no pueden acumularse dichas pretensiones en la demanda, toda vez que lo que se quiere en principio es la terminación de un contrato suscrito con el Ingenio VEGACHI Ltda., su liquidación y pago de perjuicios”.

Por otro lado, el fallador estudió la posibilidad de una responsabilidad del Departamento de Antioquia como administrador, teniendo en cuenta que el Ingenio fue sometido a concordato, regulado por la Ley 222 de 1995, y en la que establece una responsabilidad solidaria entre los “Administradores- representante legal, liquidadores o miembros de junta-”, no obstante, para poderse establecer dicha responsabilidad, habría que demostrarse el dolo o culpa de éste, lo que a consideración del A quo no se encontró acreditado.

Finalmente estima el Tribunal, que la responsabilidad del Ingenio VEGACHI frente a los demandantes es contractual, a diferencia de la del Departamento de Antioquia y el IDEA, que sería extracontractual.

Frente a los perjuicios, no se tuvo en cuenta las indemnizaciones reclamadas con base en la cláusula sexta del contrato, toda vez que el incumplimiento no se produjo como consecuencia de los cortes tardíos de la caña, sino por el cierre de las instalaciones que paralizó por completo las actividades. En consecuencia, el Tribunal decidió condenar “in genere”, debido a que no se encuentra probado el quantum que corresponde al valor de las cosechas perdidas.

- III. EL RECURSO DE APELACIÓN

Contra lo así resuelto y estando dentro del término legal para hacerlo, la parte demandante interpuso recurso de apelación, en el que expuso las razones de su disentimiento, así:

- Que el Ingenio VEGACHI Ltda, es una sociedad estatal del orden departamental, cuyos actos comprometen al Departamento de Antioquia.

- Que como socios del Ingenio, el Departamento de Antioquia y el IDEA, son responsables de la “DESADMINISTRACION”, que trajo como consecuencia el cierre y parálisis de las instalaciones del Ingenio.

- De igual forma y con base en apartes transcritos del auto emitido por la Superintendencia de Sociedades 410-020-6481 de fecha 24 de agosto de 1998, se ve reflejado la catastrófica administración de la sociedad el Ingenio, la cual estaba a cargo del Departamento de Antioquia y el IDEA.

- Destacó la declaración rendida por el secretario de hacienda del Departamento de Antioquia entre el 28 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2000, dentro del proceso contractual seguido por “AGROPECUARIA LOS ZURIBIOS LTDA contra el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, INGENIO VEGACHI y el INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA –IDEA-, procesos radicados bajo los números 05001-23-31-000-2000-3776, acumulado con el radicado Nº05001-23-31-000-2001-4485”, en el que se tomó como fundamento para condenar en forma solidaria a la totalidad de los demandados.

- Por otro lado, indica la necesidad de aplicar al sub examine, el levantamiento del velo corporativo, toda vez que en su parecer al encontrarse probada la desadministración y el fraude hacia los contratistas con la creación de dicha sociedad de responsabilidad limitada, los socios administradores deberían entrar a responder con su propio patrimonio.

- Finalmente, citó un fallo del Consejo de Estado de fecha 5 de mayo de 1977, magistrado ponente Dr. Jorge Valencia Arango, en el que se estableció la solidaridad entre el Estado y organismos descentralizados.

- IV. EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

En concepto No. 009 de 2011, el Ministerio Público, advirtió que en el presente proceso se debe declarar probada la excepción “cláusula compromisoria” propuesta por uno de los demandados, por generarse con esta cláusula una nulidad insaneable por falta de competencia de la Jurisdicción contenciosa para conocer de la presente controversia.

Así pues, no advirtiéndose causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado se procede a desatar las alzadas previas las siguientes:

- V. CONSIDERACIONES

Para resolver lo pertinente, la Sala, retomando la problemática jurídica propuesta por los actores, precisará el alcance de los conceptos adoptados como ratio decidendi para sustentar su decisión: 1) Objeto de la apelación; 2) Competencia de la jurisdicción contenciosa para conocer del presente asunto; 3) La responsabilidad solidaria de los socios de una sociedad de responsabilidad limitada; y 4) El caso concreto.

- 1) Objeto de la apelación.

Previamente a resolver de fondo el recurso de apelación interpuesto, ésta Subsección acoge y reitera el criterio fijado por la Sala Plena de ésta Corporación respecto del alcance de la competencia del fallador en segunda instancia, postura conforme a la cual en desarrollo de los principios de congruencia de la sentencia, así como también el principio dispositivo, el ámbito competencial del juez de segunda instancia se ve delimitado o condicionado a los puntos de discordancia señalados por el recurrente en el escrito de apelación frente a la sentencia proferida en primera instancia, salvo ciertas excepciones permitidas.

Así pues, de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 357 del C.P.C., también aplicable en lo contencioso administrativo en virtud de lo ordenado por el artículo 267 del C. C. A., el recurso de apelación se entiende interpuesto “en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso” y por ésta razón, por regla general, el ad quem no puede hacer más gravosa su situación si fue el único que se alzó contra la decisión.

Así mismo, la Sala considera pertinente traer a colación lo establecido en el Código General del Proceso al respecto, disposición que por contener normas de orden público debe ser aplicado en materia procedimental conforme con la posición de la Sala Plena de esta Corporación.

Así las cosas, con relación al objeto de la apelación el artículo 328 establece que “el juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. (…) El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella”.

Las normas antes señaladas, son desarrollo de la garantía prevista en el inciso segundo del artículo 31 constitucional que manda que “el superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único”. En consecuencia, en estos casos, la competencia del superior se encuentra circunscrita a revisar lo que desfavorece al recurrente y que ha sido materia de su inconformidad.

En el presente asunto, el apelante limitó la materia del recurso a que se declare solidariamente responsables del incumplimiento del contrato No. 029 tanto al Ingenio VEGACHI (condenado en primera instancia), como al Departamento de Antioquia y al Instituto de Desarrollo de Antioquia - IDEA. Por lo tanto, el análisis que se realizará en el presente fallo por parte de la Sala de Subsección se circunscribirá al aspecto antes mencionado.

- 2) Competencia de la jurisdicción contenciosa para conocer del presente asunto.

En atención a que una de las entidades demandadas propuso como excepción la “falta de jurisdicción” por existencia de una clausula compromisoria en el contrato y el Ministerio Público en su concepto puso de presente esta circunstancia, la Sala considera pertinente hacer una breve referencia al tema.

Así pues, para dilucidar si en el presente caso la jurisdicción contenciosa es competente para conocer de la acción contractual impetrada por el señor Cardona Ortega, se hace necesario referirse al contenido de la cláusula vigésima tercera (cláusula compromisoria) pactada por las partes en la modificación hecha el 5 de marzo de 1996 al contrato No.029 del 27 de junio de 1991, la cual expresamente señala:

“CLÁUSULA VIGESIMA TERCERA: Cláusula compromisoria. Las partes pactan que las diferencias de carácter eminentemente técnico se someten al criterio de expertos designados directamente por ellas según lo establecido en el artículo 74 de la ley 80. Además pactan hacer uso de los mecanismos de solución directa de las controversias contempladas en el Artículo 68 de la ley 80, como lo son la conciliación, la amigable composición y transacción. De tal forma que las partes podrán someter las controversias o diferencias relativas a la presente modificación del contrato de compravente (sic) de caña de azúcar ya celebrado por las partes, para que sean resultas por un Tribunal de Arbitramento el cual será designado por la Cámara de Comercio (…)”

Analizado el texto antes transcrito, se observa que la Subsección en un caso similar al que aquí se estudia, ya se había pronunciado sobre este tema, en donde se revisó la procedencia de la declaratoria de nulidad del proceso por el hecho de haberse pactado contractualmente clausula compromisoria, en la referida providencia se señaló:

“Sin embargo, ante el recurso de súplica interpuesto contra la anterior providencia, la Sala Dual revocó la misma al considerar que la cláusula compromisoria es facultativa y no imperativa, al respecto se manifestó:

“En el presente caso, las partes que suscribieron el contrato, libre y voluntariamente pactaron la cláusula compromisoria pero la circunscribieron a las controversias surgidas de carácter técnico. Igualmente establecieron y de acuerdo a la taxatividad de la misma y a juicio de esta Sala, la posibilidad facultativa más no imperativa de llevar las demás controversias a conocimiento de dichos Tribunales de Arbitramento. Por ende, es claro en este punto que la expresión “podrán ser” lo que hace es otorgarle a las partes la facultad y libertad de disponer si sus conflictos querían ser reconocidos por la jurisdicción contenciosa o por el contrario por los Tribunales de Arbitramento.

(…)

El querer de las partes en este punto no era otro sino dejar al arbitrio de las mismas la posibilidad de acudir a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa o a un Tribunal de Arbitramento y acierta el actor cuando infiere que si el espíritu de esa cláusula hubiera sido imperativo, como mínimo la parte demandada hubiera excepcionado en la contestación de la demandada la falta de competencia o el Tribunal Administrativo de Antioquia hubiera rechazado de plano la demanda por la misma circunstancia.

Para finalizar, es necesario precisar que tampoco es competencia del Juez alterar la voluntad dispositiva de las partes e imponer de oficio que dicha cláusula facultativa se transforme en imperativa y que como consecuencia de lo anterior se le causen graves perjuicios a la parte demandante.”

Conforme con lo anterior, y dado que la cláusula compromisoria es idéntica a la del sub judice, se comparte íntegramente lo decidido en auto del 12 de noviembre de 2014, al no ser la cláusula compromisoria imperativa sino facultativa por lo que se denegará la nulidad solicitada por el Ministerio Público.” (Negrilla fuera de texto)

Así pues, forzoso es concluir que los argumentos expuestos en la providencia antes citada, deben ser aplicados al presente caso por cuanto la cláusula compromisoria allí analizada es idéntica a la pactada por las partes en el contrato que aquí se discute, es decir, que la cláusula vigésima tercera del contrato No.029 tiene el carácter de facultativa y no de imperativa, lo que significa que las partes ante un conflicto podían acudir, bien a la jurisdicción contenciosa, o bien a la justicia arbitral, lo que significa que no existe falta de jurisdicción y se deberá examinar el caso de fondo.

- 3) La responsabilidad solidaria de los socios de una sociedad de responsabilidad limitada

Antes de abordar el estudio de la responsabilidad solidaria, la Sala estima útil señalar qué se entiende por obligaciones solidarias, según lo preceptuado en el Código Civil:

“En general cuando se ha contraído por muchas personas o para con muchas la obligación de una cosa divisible, cada uno de los deudores, en el primer caso, es obligado solamente a su parte o cuota en la deuda, y cada uno de los acreedores, en el segundo, sólo tiene derecho para demandar su parte o cuota en el crédito.

Pero en virtud de la convención, del testamento o de la ley puede exigirse a cada uno de los deudores o por cada uno de los acreedores el total de la deuda, y entonces la obligación es solidaria o in solidum.

La solidaridad debe ser expresamente declarada en todos los casos en que no la establece la ley”.

Es así como, en virtud a lo señalado en la ley, específicamente del artículo 2344 del Código Civil, habrá responsabilidad solidaria cuando “(…) un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa (…)”.

Al respecto, esta Corporación se ha pronunciado en providencia del 4 de julio de 2012 donde puntualmente se señaló lo siguiente:

“En el mismo sentido, el artículo 1571 del Código Civil, indica que cuando la solidaridad se predica de la parte pasiva, la acción podrá dirigirse contra todos los deudores solidarios, o contra cualquiera de ellos, sin que en este último caso pueda oponerse el beneficio de división. Es decir, cualquiera de los deudores solidarios está obligado a responder por la totalidad de la obligación, sin que, como se dijo anteriormente, pueda alegarse la posibilidad de realizar una partición de aquella.

Es claro, entonces, que la solidaridad implica que cada una de las personas de las cuales se predica la responsabilidad, lo es en igual medida, sin que al Juez le sea dado discriminar en qué porcentaje o valor, toda vez que ello sería ejercer una facultad que no le ha sido otorgada por la Ley”.

No obstante, cuando una sociedad de esta naturaleza se encuentra en proceso concordatario conforme a la dispuesto en la Ley 222 de 1995, normativa vigente para la época de los hechos , se establece la posibilidad para que los socios respondan de manera solidaria y es “cuando los bienes de la liquidación sean insuficientes para cubrir el total de los créditos reconocidos y se demuestre que los socios utilizaron la sociedad para defraudar a los acreedores, serán responsables del pago del faltante del pasivo externo, en proporción a los derechos que cada uno tenga en la sociedad”.

Esto significa, que dos son los requisitos que se deben cumplir para que haya lugar a declarar la responsabilidad solidaria dentro de un concordato, estos son: 1) Que los bienes de la liquidación sean insuficientes y 2) Que se demuestre que la sociedad fue usada para defraudar a los acreedores.

Es por esto, que quien alegue la extensión de la responsabilidad de los socios más allá del monto de sus aportes dentro de un proceso concordatario, deberá acreditar ante el Juez de conocimiento estos supuestos, los cuales son concurrentes, es decir, deben presentarse los dos para que haya lugar a la declaratoria de responsabilidad.

En conclusión, de manera general en las sociedades de responsabilidad limitada los socios responden por los pasivos hasta el monto de los aportes efectuados, salvo cuando se encuentren vigentes obligaciones de carácter laboral y/o tributario. Así mismo, habrá lugar a la extensión de la responsabilidad dentro del proceso concordatario cuando se demuestre que los bienes son insuficientes para el pago de las obligaciones y que la sociedad se usó para defraudar a los acreedores.

- 4) El caso concreto.

Para resolver el problema jurídico planteado en el recurso de apelación interpuesto por el actor, corresponde a la Sala determinar si en el caso concreto, le asiste razón a la parte recurrente cuando afirma que se debió declarar la responsabilidad solidaria del Ingenio VEGACHI Ltda., el Departamento de Antioquia y el Instituto de Desarrollo de Antioquia – IDEA, ya que al ser socios del ente condenado estarían en el deber de responder por el incumplimiento del contrato No. 029 declarado por el Tribunal Administrativo de Antioquia en primera instancia.

Así las cosas, la Sala estima pertinente referirse en primer lugar a la naturaleza jurídica del Ingenio VEGACHI Ltda., el cual de acuerdo con el certificado de existencia y representación de la Cámara de Comercio es una sociedad de responsabilidad limitada, del orden departamental, vinculado a la Secretaría de Hacienda y se rige por las disposiciones establecidas para las empresas industriales y comerciales del Estado:

“CONSTITUCION: Que por escritura pública No.2996, otorgada en la Notaria 11ª. de Medellín, en agosto 11 de 1988, inscrita en esta Cámara de Comercio en diciembre 9 de 1988 (…) se constituyó una sociedad de responsabilidad limitada, perteneciente al orden departamental que para el desarrollo de sus actividades y la coordinación de estas con la política general del gobierno estará vinculada a la secretaria de hacienda departamental para efectos de la tutela gubernamental; se regirá para las disposiciones establecidas para las empresas industriales y comerciales del estado del orden departamental, por sus estatutos y reglamentos y, en lo pertinente por lo dispuesto por las sociedad de responsabilidad limitada. La sociedad se denominará:

- “INGENIO VEGACHI LIMITADA”

De lo dicho, tenemos que la naturaleza jurídica de la entidad demandada es la de una Empresa Industrial y Comercial del Estado constituida como sociedad de responsabilidad limitada, con el objeto social de:

“(…) Crear en el nordeste Antioqueño (VEGACHI) un núcleo de desarrollo agroindustrial, con base en el cultivo y procesamiento de caña de azúcar para obtener mieles destinadas preferiblemente a abastecer la fábrica de licores y alcoholes de Antioquia, la comercialización de los productos y subproductos que resulten del proceso y la destinación de alcoholes en la región; se entenderán incluidos en su objeto social, los actos directamente relacionados con el mismo y los que tienen como finalidad ejercer los derechos y cumplir las obligaciones legal y convencionalmente derivadas de la existencia y actividad de la sociedad, por ende, podrá realizar todos los actos y contratos propios de su naturaleza y consecuente con sus fines.

Al desarrollar las actividades de su objeto social que son de naturaleza industrial y comercial, se hará conforme a las reglas del derecho privado, salvo las excepciones que consagra la Ley; o sea que la mayoría de los actos y contratos estarán regidos por el Código Civil y el Código de Comercio.”

De modo que, la Sala considera pertinente hacer una breve referencia a la regulación normativa que tienen dichas empresas en el ordenamiento jurídico, para de esta manera determinar si hay lugar o no a endilgar responsabilidad solidaria al Departamento de Antioquia y al Instituto de Desarrollo de Antioquia – IDEA como lo solicita el accionante.

Acorde con lo previsto en la Constitución Política, el Congreso tiene la facultad de crear las empresas industriales o comerciales del Estado o de autorizar su constitución y le da la facultad a las Asambleas Departamentales y a los Concejos Municipales para que mediante ordenanzas o acuerdos las creen.

Las Empresas Industriales Comerciales del Estado, desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión económica conforme a las reglas del Derecho Privado, salvo las excepciones que consagra la ley y reúnen las siguientes características:

a. Personería jurídica,

b. Autonomía administrativa y financiera: se ejercerá conforme a los actos que las rigen; en el cumplimiento de sus actividades, se ceñirán a la ley o norma que las creó o autorizó y a sus estatutos internos; no podrán destinar cualquier parte de sus bienes o recursos para fines diferentes de los contemplados en la ley o en sus estatutos internos; además de las actividades o actos allí previstos, podrán desarrollar y ejecutar todos aquellos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto asignado.

c. Capital independiente: se encuentra constituido totalmente con bienes o fondos públicos comunes, los productos de ellos, o el rendimiento de tasas que perciban por las funciones o servicios, y contribuciones de destinación especial en los casos autorizados por la Constitución.

Así las cosas, las Empresas Industriales y Comerciales del Estado son entes descentralizados que se rigen por regla general por las normas del derecho privado, sin dejar de lado su naturaleza pública, así lo ha afirmado la Corte Constitucional en su jurisprudencia al referirse a su régimen jurídico:

“La Corte, en varias decisiones ha referido explícitamente al régimen jurídico que cobija los actos propios de las empresas industriales y comerciales del Estado, y al respecto ha señalado que, (i) son entidades de naturaleza jurídica pública aunque por razón de su objeto sus actos se rigen por el derecho privado sin que por ello se elimine dicha naturaleza jurídica, (ii) en cuanto a su objeto institucional se rigen por las normas del derecho privado, (iii) son entidades estatales sujetas a las normas del derecho público aunque el legislador puede señalarles una regulación especial con remisión al derecho privado dada la naturaleza de las actividades que desarrollan, similares a las que ejecutan los particulares y al no comprender el ejercicio exclusivo de funciones administrativas, sin que ello signifique que su régimen sea estrictamente de derecho privado ni que se encuentren excluidas del derecho público ya que tienen un régimen especial que cobija ambas modalidades, (iv) se les ha señalado un objeto comercial específico cuyo desarrollo se sujeta al derecho privado atendiendo la similitud de las actividades que cumplen con las que desarrollan los particulares, por lo que se les otorga un tratamiento igualitario respecto a la regulación, imposición de límites y condicionamiento de sus actividades, y aplicación del respectivo régimen jurídico, en esta medida el precepto constitucional que consagra la libre competencia (art. 333) debe aplicarse en forma igualitaria tanto a las empresas particulares como a las que nacen de la actuación del Estado en el campo de la actividad privada, y (v) aunque se regulan por las normas y procedimientos de derecho privado y con un propósito lucrativo o rentable, se encuentran vinculadas a la administración pública”.

De modo que, para el caso que nos ocupa es necesario precisar que debido a que el Ingenio Vegachi Ltda., se constituyó como una empresa industrial y comercial del Estado con personería jurídica propia, autonomía administrativa y financiera y capital independiente, razón por la cual contaba con plena la capacidad y por lo tanto, tenía el deber de asumir las obligaciones derivadas del desarrollo de su objeto social, lo que quiere decir, que sus socios o miembros no deberán responder por las acreencias de la empresa, más aún, si se tiene en cuenta que se constituyó como una sociedad de responsabilidad limitada, lo que significa que los socios responden hasta el monto de sus aportes sin que se vea afectado su propio patrimonio, salvo las excepciones expuestas en el acápite número 3 de esta providencia, las cuales en criterio de esta Sala no se encuentran configuradas.

De esta manera, queda desvirtuada la afirmación hecha por el recurrente en el escrito de apelación, en el sentido de señalar que debido a que el Ingenio pertenece al orden departamental, el Departamento de Antioquia se veía comprometido con los actos desplegados por la empresa.

Ahora bien, frente a la supuesta “desadministración” y fraude realizado por los socios del Ingenio VEGACHI Ltda., que llevaron a la empresa al trámite concordatario y a la posterior liquidación y los cuales son el fundamento para que el demandante afirme que hay lugar a la declaratoria de responsabilidad solidaria del Departamento de Antioquia y del IDEA con la entidad condenada, la Subsección encuentra que de acuerdo con el material probatorio obrante en el expediente mediante auto Nº410-620-6481 de fecha 24 de agosto de 1998, emitido por la Superintendencia de Sociedades, el Ingenio VEGACHI Ltda. fue admitido en trámite de concordato, entre otras, por no generar recursos suficientes para atender sus obligaciones y quedar con un capital de trabajo negativo.

Así mismo, se logró probar que pese al inicio del concordato para salvar el Ingenio, el acuerdo logrado entre la empresa y sus acreedores fue incumplido, lo que llevó a la Superintendencia de Sociedades a ordenar la apertura de la liquidación obligatoria de la sociedad mediante auto de fecha 9 de marzo de 2001.

No obstante existir los anteriores medios probatorios, que dan cuenta que el Ingenio se encontraba en problemas económicos, no existe material probatorio suficiente que respalde la afirmación de los demandantes en el sentido de que fue la mala administración y un fraudulento actuar de los socios lo que llevó a la empresa a la liquidación.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el artículo 207 de la Ley 222 de 1995 establece dos requisitos para que los socios de una sociedad inmersa en un proceso concordatario respondan de manera solidaria, estos son:

1) Que los bienes de la liquidación sean insuficientes y

2) Que se demuestre que la sociedad fue usada para defraudar a los acreedores.

Frente al primero de los requisitos, la Sala encuentra que no reposa en el expediente medio probatorio alguno que demuestre que los bienes con que contaba el Ingenio Vegachi eran insuficientes para atender la obligación derivada del contrato No. 029.

Con relación al segundo de estos requisitos, tampoco existe prueba que indique que la sociedad fue usada para defraudar a los acreedores, por el contrario, reposan en el expediente los testimonios rendidos por los señores Jaime de Jesús Hidalgo Ballesteros (Secretario de Hacienda del Departamento de Antioquia) y Rodrigo Londoño de la Cuesta (Gerente Ingenio Vegachi Ltda.), que dan cuenta que en ningún momento los socios actuaron con miras a defraudar a los acreedores o a la misma sociedad.

El señor Jaime de Jesús Hidalgo Ballesteros (Secretario de Hacienda del Departamento de Antioquia), en testimonio rendido dentro de la acción contractual presentada por Agropecuario los Zuribios y Otros contra el Departamento de Antioquia, Ingenio Vegachi y Otro, señaló:

“PREGUNTADO: Dígale al despacho si por parte de los socios y del mismo Ingenio Vegachi existieron decisiones tendientes a defraudar esa empresa. CONTESTÓ: No creo yo que el Departamento con ninguno de sus Gobernadores haya podido pensar alguna vez en montar una planta de estas para saquearla. (…) Tal como lo expresé en mi exposición anterior, todas las actuaciones del Departamento y del IDEA estaban enderezadas a que el Ingenio Vegachi continuara con vida y además de eso, a que mejorara su salud operativa y financiera al quedar manejada por los cañicultores y los trabajadores, o sea que las entidades públicas mencionadas lo que procuraban era darle prolongación en el tiempo a la actividad cañicultora de la región de Vegachi en cabeza de los particulares (…)”

Por su parte, el señor Rodrigo Londoño de la Cuesta (Gerente Ingenio Vegachi Ltda.), en testimonio rendido dentro de la misma acción contractual, señaló:

“PREGUNTADO: Díganos si las dificultades por las cuales atravesó el Ingenio Vegachi obedeció a malos manejos por parte de los socios o a decisiones de estos, tendientes a defraudar la empresa Ingenio Vegachi. CONTESTÓ: No me tocó casos de malos manejos, yo creería que hubo equivocación en la elección de la maquinaria para desarrollar el CAT, pero nadie está obligado a aceptar lo que no conocía. PREGUNTADO: En su respuesta anterior usted afirma que por parte del Ingenio se buscaba una rentabilidad acorde con la situación de la zona, díganos esta rentabilidad era a costa de quien o de qué. CONTESTÓ: Yo creo que era bien ganada, en el hecho de ser cultivador de caña, si a mi me ponen las condiciones para sembrar caña y lo hago bien, es bien ganada la plata, el Ingenio hizo un esfuerzo para facilitar las vías, pero estas tierras no ganaron ningún valor, pero si se dio la posibilidad de sembrar caña, ahí hubo un gran subsidio que se tenía que hacer, ningún cultivador del mundo hace desarrollos viales para una empresa, pero el compromiso de los cultivadores debe ser sembrar la mayor cantidad de caña cercana a las vías, pero no se dio y además de (sic) permitió que fuera muy lejos las tierras asociadas al Ingenio lo que encarecía el transporte”.

De los testimonios transcritos, se evidencia que si bien hubo dificultades en el cumplimiento del objeto social de la empresa, estas se debieron a circunstancias ajenas a la actuación de los socios de la misma, quienes en ningún momento procedieron en desmedro de sus acreedores o de la sociedad, como lo afirma el recurrente, por lo tanto, la Sala concluye que no se logró acreditar tampoco el segundo de los requisitos establecidos por la Ley 222 de 1995 para que el Juez declaré la responsabilidad solidaria en un proceso concursal.

Sumado a lo anterior, se encuentra el hecho de que la Superintendencia de Sociedades en el momento en que decidió iniciar el proceso de liquidación obligatoria del Ingenio Vegachi, estableció mediante Resolución 125 – 1149 del 26 de junio de 2001 la situación de control del Departamento de Antioquia (Matriz) sobre el Ingenio Vegachi Ltda. (Subordinada), dejando claro que la responsabilidad de la matriz y de la subordinada es independiente, es decir, no reviste el carácter de solidaria, así lo dijo:

“Los sujetos vinculados en situación de control o grupo empresarial en los términos de la ley 222 de 1995, conservan su individualidad, es decir mantiene sus atributos y obligaciones propias. Los supuestos de control establecidos en el artículo 27 de la citada norma suponen una o varias personas controlantes y una o varias sociedades controladas, de manera que en los dos extremos de la relación de control se ubican sujetos con posibilidad de adquirir derechos y contraer obligaciones en forma independiente.

Dentro de los efectos de la subordinación no se ha establecido la solidaridad de la matriz o controlante en el pago de las obligaciones contraídas por sus filiales o subsidiarias, por el solo hecho de la vinculación. Entendiendo por solidaridad una especial relación jurídica obligatoria en que los acreedores pueden reclamar la totalidad de la deuda a cualquiera de los deudores comprometidos de conformidad con lo establecido en el artículo 1568 del Código Civil”.

Dicha decisión, fue confirmada mediante Resolución 125 – 001 527 en donde se dijo lo siguiente:

“3.4. Responsabilidad de la matriz y dificultades que genera reconocer la condición de controlante a un Departamento.

Con respecto al tema de la responsabilidad debe precisarse que el reconocimiento de condición de matriz no implica que esta deba responder solidariamente por las obligaciones de la subordinada, puesto que lo que consagra el parágrafo del artículo 148 de la ley 222 de 1995 es una presunción legal de responsabilidad subsidiaria en los casos de concordato liquidación obligatoria, la cual puede desvirtuar la matriz demostrando que esta situación o fue producida por actuaciones derivadas del control”.

En otras palabras, no existió ni existe responsabilidad solidaria entre el Ingenio Vegachi Ltda. y el Departamento de Antioquia y el Instituto de Desarrollo de Antioquia – IDEA, por causa del proceso concordatario y liquidatorio que inició la Superintendencia de Sociedades.

En conclusión, la Sala confirmará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 24 de noviembre de 2014, en donde se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

- R E S U E L V E

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada proferida el 24 de noviembre de 2010 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por los argumentos expuestos en esta providencia.

- SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

- CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

- OLGA MÉLIDA VALLE DE DE LA HOZ

- Presidenta de la Sala

- JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA

Magistrado Ponente

Artículo 85 de la Ley 489 de 1998.

Artículo 86 de la Ley 489 de 1998.

Fls.117 a 136 del C. 1.

Fls.138-139 del Cuaderno 1.

Fls.169-178 del Cuaderno 1.

Fls.147-154 del Cuaderno 1.

Fls. 193-206 del Cuaderno 1.

Fls. 232-235 del Cuaderno 1.

Fls.294-295 del Cuaderno 1.

Fls. 248 a 305 C. 1

Fls. 307 a 329 C.Ppal.

Al respecto, el A quo sostuvo en su providencia lo siguiente: “Frente a los incumplimientos aducidos por la parte demandante y que ya fueron expuestos anteriormente, las entidades demandadas alegaron que los cañicultores contratistas no llevaron la caña a las instalaciones del Ingenio, como se había obligado según Resolución 198 del 26 de diciembre de 1996; pero el demandante resalta que a partir del 7 de septiembre de 1998 el Ingenio VEGACHI cerró sus instalaciones, impidiendo la recepción de la caña (…) Las declaraciones anteriores demuestran que efectivamente el Ingenio cerró sus instalaciones, paralizando sus actividades, lo que hacía imposible hacer el procesamiento de la caña suministrada por el contratistas(sic); de ahí, que se justifica que el cañicultor no hiciera ningún tipo de gestión con las cañas de azúcar por él sembradas, por lo tanto se evidencia un incumplimiento por parte del Ingenio VEGACHI en virtud del cierre de las instalaciones.”

Fls. 388-400 C. Ppal

Fls.267 al 283 del Cuaderno 1.

Fls.412-421 del Cuaderno 1.

CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección tercera, Sala Plena, Sentencia del 9 de febrero de 2012, Exp. 21060

CONSEJO DE ESTADO. Auto del 25 de junio de 2014. Exp: 49.299.

Consejo de Estado. Auto del 22 de abril de 2015. Exp: 50.044.

Ver también. Exp: 37.475.

Artículo 1568 del Código Civil.

Consejo de Estado. Auto del 4 de julio de 2012. Exp: 38.364.

Artículo 207 Ley 222 de 1995.

Artículo 150 numeral 7 de la Constitución Política.

Artículo 300 numeral 7 y artículo 313 numeral 6 de la Constitución Política.

Artículo 85 de la Ley 489 de 1998.

Artículo 86 de la Ley 489 de 1998.

Corte Constitucional. Sentencia C – 691 de 2007. M.P: Clara Inés Vargas Hernández.

Sentencia C-992 de 2006.

Sentencia C-314 de 2004. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

Sentencia C-209 de 1997. M.P. Hernando Herrera Vergara.

Sentencia C-352 de 1998. Ms.Ps. Antonio Barrera Carbonell y Alfredo Beltrán Sierra.

Sentencia C-579 de 1996. M.P. Hernando Herrera Vergara.

Fls.94-99 del Cuaderno 1.

Fl.112 del Cuaderno 1.

Norma vigente para la época de los hechos

Trasladado al proceso en audiencia pública celebrada en el Tribunal Administrativo de Antioquia el 30 de octubre de 2006.

Trasladado al proceso en audiencia pública celebrada en el Tribunal Administrativo de Antioquia el 30 de octubre de 2006.