ACTO DE ADJUDICACIÓN – Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Las sociedades demandantes, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitaron que se declarara la nulidad de la Resolución proferida por el Instituto de Casas Fiscales del Ejército, por medio del cual se adjudicó el contrato correspondiente a la Licitación Pública.  En cuanto a la acción orientada a obtener la declaratoria de nulidad del citado acto administrativo, es de anotar que se trata de la acción pertinente, por cuanto así lo consagra el parágrafo 1º del artículo 77 de la Ley 80 de 1993 – vigente desde el 1º de enero de 1994 -, el cual además dispone en su parágrafo segundo que no es necesario demandar el contrato que origina los actos administrativos de la actividad contractual.

ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO  – Término – Caducidad

[A] efectos de establecer el término de caducidad dentro del cual debía interponerse la presente acción, resulta necesario remitirse a lo dispuesto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo - Decreto 01 de 1984 -, en su texto vigente a la fecha de la presentación de la demanda (, que lo señaló en cuatro (4) meses contados a partir de la publicación, notificación o ejecución del acto administrativo, según el caso, término que, al expedirse la Ley 446 de 1998 , se redujo a treinta 30 días, en cuanto no se hubiere celebrado el respectivo contrato. La norma anterior debe leerse en conjunto con lo que para el momento de la presentación de la demanda establecía el numeral 11 de artículo 30 de la Ley 80 de 1993, de conformidad con el cual, si la decisión de adjudicación se adoptaba en audiencia, debía entenderse notificada en estrados a los interesados no favorecidos, de lo contrario, la decisión debía comunicárseles dentro de los cinco (5) días calendario siguientes.

NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN – Carga de la prueba – Mejor propuesta para la entidad

[…] la jurisprudencia de la Sección Tercera  ha reiterado que en asuntos como el que es hoy objeto de examen, en el cual el demandante pretende la nulidad del acto de adjudicación y, como consecuencia de ello, el reconocimiento de la respectiva indemnización por considerar que su propuesta era la mejor, le corresponderá, si quiere salir avante en sus pretensiones, cumplir una doble carga procesal, así: de una parte, demostrar que el acto lesionó normas superiores del ordenamiento jurídico y, de otra, probar que efectivamente su propuesta era la mejor. […] Como ya se había mencionado, para que la parte demandante pueda salir avante en sus pretensiones resarcitorias no le basta con demostrar que el acto de adjudicación lesionó normas superiores del ordenamiento jurídico, sino que, además, le corresponde la carga de probar que, efectivamente, su propuesta era la mejor y la más conveniente para la Administración -en términos del servicio público-, es decir, que su propuesta era la que debía ser favorecida con la adjudicación, por cumplir la totalidad de los requisitos legales y de los contemplados en el respectivo pliego de condiciones, que es la ley del proceso de selección y la que materializa los criterios que informan el deber de selección objetiva, tal como lo dispone el artículo 29 de la Ley 80 de 1993.

PLIEGO DE CONDICIONES – Modificaciones – Competencia

Considerando que la parte actora hizo referencia a que la modificación de los pliegos de condiciones se habría hecho de manera extemporánea y a pesar de que no pidió de manera expresa la anulación de tal acto, para la Sala resulta imperativo examinar de oficio el tema relacionado con la competencia ratio temporis de la entidad para tales efectos. Lo anterior en razón a que la naturaleza de orden público propia de las normas que regulan y determinan la competencia, sea ésta de carácter jurisdiccional o administrativa, exige un control de aquellos eventos en los cuales éstas se transgreden, así este aspecto no se constituya como pretensión, comoquiera que la incompetencia se erige en la más grave ilegalidad; razón que impone al juez adelantar, oficiosamente, el examen del punto, aún cuando éste no se hubiere solicitado en el proceso. […] Con base en lo expuesto, y considerando la naturaleza de orden público, propia de las normas sobre competencia y los postulados del principio de legalidad, se concluye que en aquellos casos en los cuales el juez advierta falta de competencia en determinado caso, debe abordar oficiosamente su estudio, debido a que ésta constituye una grave causal de ilegalidad. […] la Corporación ha manifestado que el procedimiento de selección del contratista está regido, entre otros, por los principios de transparencia, selección objetiva e igualdad, en virtud de los cuales se impone a las entidades públicas el sometimiento de sus actuaciones a lo dispuesto en la ley y en el correspondiente pliego de condiciones, en tanto que no son únicamente los particulares los que se encuentran subordinados a ellos, sino también el Estado. En ese sentido, se ha indicado también que el deber de sometimiento a la ley y a los términos del pliegos (sic) de condiciones, impide a la entidad pública que adelanta el proceso de selección, modificar los requisitos del respectivo pliego, pues ello daría lugar a que se vulneren los principios que rigen la selección del contratista y los derechos de los participantes. Así mismo, la Corporación ha precisado que si bien el pliego de condiciones es por regla general intangible, lo cual significa que no es dable alterar o inaplicar las reglas y condiciones previstas en él, es procedente la modificación de aspectos puntuales del mismo, siempre y cuando los cambios que se introduzcan sean razonados, objetivos, se comuniquen oportunamente a todos los interesados; se sometan a la ley que rige la selección y, sobre todo, que se produzcan antes del cierre de la licitación o concurso, esto es, antes de que se cumpla el plazo dispuesto para la presentación de las respectivas propuestas.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA

SUBSECCION A

Consejero ponente: HERNAN ANDRADE RINCON

Bogotá D.C., doce (12) de marzo de dos mil catorce (2014)

Radicación número: 25000-23-26-000-1997-15294-01(25053)

Actor: SOCIEDAD FERNANDO VESGA Y CIA. LTDA. y CONSTRUCTORA ELECTRICA COLOMBIANA LTDA.

Demandado: INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (APELACIÓN SENTENCIA)

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida el 2 de septiembre de 2003, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I.-ANTECEDENTES

1. La demanda.

El día 22 de octubre de 1997, las sociedades Fernando Vesga y Cía. Ltda., y Constructora Eléctrica Colombiana Ltda. - CONELCO LTDA.-, por conducto de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho dirigida en contra del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, presentaron demandada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para solicitar que se hagan las siguientes declaraciones y condenas:

“II.1 Se declare la nulidad de la Resolución 124 del 23 de junio de 1997, proferida por el Instituto de Casas Fiscales del Ejército, mediante la cual se adjudicó la Licitación Pública No. 01 de 1997. La nulidad se predicará del artículo primero de la Resolución impugnada que a la letra dice:

‘ARTICULO PRIMERO: Adjudicar la Licitación Pública N° 01 de 1997, Pliego de Condiciones N° 01 de 1997, cuyo objeto es la construcción de un (1) edificio de cinco (5) pisos, cuatro (4) apartamentos fiscales por piso para Suboficiales, y demás obras complementarias hasta la terminación y puesta en funcionamiento de los citados inmuebles por el sistema de precios unitarios con reajuste de la 	Quinta Brigada en la Guarnición de Bucaramanga (Santander), a la firma INGENIEROS CIVILES ROMERO BAUTISTA COMPAÑÍA LIMITADA INCIROB LTDA, representada legalmente por (…), por valor de QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($546’435.653,oo) M/CTE’.

II.2 Que como consecuencia de la nulidad impetrada, y a título de restablecimiento del derecho a mis poderdantes, se condene al Instituto de Casas Fiscales del Ejército y a la Nación Colombiana a pagar perjuicios inferidos a las sociedades Fernando Vesga y Cía Ltda y Constructora Eléctrica Colombiana Ltda, Conelco Ltda, perjuicios que se contraen a los siguientes conceptos:

a) A título de daño emergente, las erogaciones dinerarias en las que incurrió la Unión Temporal Fernando Vesga y Cía Ltda y Conelco Ltda con ocasión de la Licitación No. 001 de 1997, abierta por el Instituto de Casas Fiscales del Ejército, que se relacionan en el aparte VI.1 de esta demanda;

b) A título de lucro cesante, una suma igual al valor asegurado en la póliza de garantía de seriedad de la oferta No. 366559-C expedida por la Latinoamericana de Seguros S.A. que se adjunta como Anexo 9 de esta demanda y que asciende a la suma de $58.000.000.oo.

II.3 Subsidiariamente, en el evento de no acoger el Honorable Tribunal la petición del literal b precedente, se ordene al Instituto de Casas Fiscales del Ejército y a la Nación Colombiana pagar, a título de lucro cesante, una suma igual a la utilidad estimada que aparece a folio 3 de la oferta de la Unión Temporal Fernando Vesga y Cía Ltda y Conelco Ltda, que asciende a $23.753.795.50.

Sobre el daño emergente que resultare probado se reconocerán los intereses legales desde la fecha de ejecutoria del acto acusado hasta la fecha de la sentencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 884 del Código de Comercio.

A su turno, las cantidades liquidadas reconocidas en la sentencia (lucro cesante incluido), devengarán intereses de acuerdo a lo dispuesto en el inciso 5º del artículo 177 del C.C.A. y su valor se ajustará según lo establecido en el artículo 178 de la misma obra”.

1.1. Hechos.

Como supuestos fácticos de sus pretensiones, la parte demandante narró los que la Sala se permite resumir a continuación:

Mediante Resolución No. 062 del 9 de abril de 1997, el Instituto de Casas Fiscales del Ejército dio apertura a la Licitación Pública No. 01 de 1997, cuyo objeto consistió en contratar la construcción de un edificio de cinco (5) pisos con cuatro (4) apartamentos fiscales cada uno, en un predio de la Quinta Brigada de la Guarnición de Bucaramanga, Santander.

Dentro del período establecido para el efecto, acudieron como proponentes los siguientes: “ingeniero José Jiménez Velásquez, Consorcio Prieto Pinzón, sociedad Melo y Alvarez Ltda., Consorcio B. y B., Consorcio Riveros y Riveros, González Ossa y Cía. S. en C., Indico Ltda., Inconsa S.A., Constructora Argo Ltda., Ingenieros Civiles Romero Bautista Cía. Ltda. - Incirob Ltda. -, que a la postre resultó ganadora, y la Unión Temporal Fernando Vesga y Cía. Ltda. y Conelco Ltda., de la cual hicieron parte las sociedades que hoy demandan (…)”.

En las consideraciones técnicas del pliego de condiciones se determinó el alcance y contenido de los componentes relacionados con materiales y mano de obra, al disponerse en el numeral 16.2. del documento que “los valores unitarios deberán ser relacionados individualmente así: valor unitario materiales, que incluye su transporte y demás insumos; y un valor unitario de mano de obra que incluye equipos y herramientas necesarios para ejecutar la labor”.

Entre los factores de adjudicación, en el numeral 17.1. del pliego de condiciones, se incluyó la evaluación de las propuestas en los aspectos técnicos y, dentro de ésta, la del análisis de precios unitarios. A la evaluación técnica se le asignó una calificación máxima posible de 200 puntos, la cual se obtendría cuando no se incurriera en comportamientos que implicaran la aplicación de sanciones de disminución del puntaje.

Las causales de disminución del puntaje quedaron determinadas en el numeral 17.1.6. de los pliegos de condiciones, entre ellas, en el numeral 2º, se estableció la siguiente: “La mala transcripción de un valor de la lista básica de materiales al análisis unitario se sanciona con dos (2) puntos por cada error, hasta un máximo de 10 puntos por análisis, equivalente a no haberlo presentado”.

La causal de penalización de puntaje que se deja transcrita fue reiterada en todas las reuniones del Comité Técnico, tal y como consta en las actas números 552 del 27 de mayo de 1997, 646 del 13 de junio de 1997 y 696 del 20 de junio de 1997.

En el Acta No. 552 del 27 de mayo de 1997, el Comité Técnico del Instituto de Casas Fiscales del Ejército consignó la primera evaluación realizada a las propuestas y, en cuanto a la presentada por la parte demandante, la cual se identificó con el No. 019710, en el tema referido al análisis de precios unitarios, determinó:

“MOTIVO	N° ITEMS X PUNTO		SUBTOTAL

2		     10 ITEMS X2		      20

3			2 ITEMS X2			 4

4		          10 ITEMS X2			20

TOTAL PUNTOS MENOS		            44”.

Por el ítem número 2 se sancionó con 20 puntos a la Unión Temporal conformada por las sociedades demandantes, sanción que se originó en 10 supuestos errores de transcripción de valores correspondientes a “maquinaria y equipo”.

El representante legal de la Unión Temporal cuyos miembros son ahora demandantes, dentro del término dispuesto para ello, presentó observaciones a la evaluación inicial de las propuestas, al tiempo que admitió la comisión de 7 faltas que ameritaban un descuento de 14 puntos en el análisis de precios unitarios, en lugar de 44 puntos como lo definió el Comité.

El 13 de junio de 1997 - Acta No. 646 - se realizó una primera revisión a la evaluación técnica inicial y, en relación con la propuesta presentada por las demandantes, en lo concerniente al análisis de precios, se determinó una nueva calificación, así:

“MOTIVO	N° ITEMS X PUNTO		SUBTOTAL

2		     167 ITEMS X2		      334

3		      16  ITEMS X2		        32

4		      15 ITEMS X2		        30

TOTAL PUNTOS MENOS		     396”.

Aseveró la parte demandante que en esta ocasión, en relación con la causal 2ª de penalización del numeral 17.1.6. del pliego de condiciones, a la propuesta presentada por ella se le dio un tratamiento más severo que el utilizado en la calificación inicial, pues se encontraron 167 supuestos errores que condujeron a una penalización de 396 puntos.

El 18 de junio de 1997 - Acta No. 687 - se llevó a cabo una reunión del Comité Técnico en la que se trató el tema de la “Definición de criterios para estudio y recalificación de las propuestas presentadas en las licitaciones números 01, 02, 03, 04 y 05 CFE-97”. La redefinición de criterios tuvo lugar 51 días después de haberse abierto la licitación y 47 días después de la audiencia aclaratoria de pliegos.

Posteriormente, el 20 de junio de 1997 - Acta No. 696 -, el Comité Técnico realizó una nueva revisión en la que se aminoró la calificación negativa por el ítem número 2, lo que conllevó a que la penalización por este concepto se redujera a 246 puntos.

En consideración a la evaluación anterior, la entidad demandada sancionó a la Unión Temporal de la que hacían parte las sociedades hoy actoras con un descuento de la totalidad del puntaje correspondiente a precios unitarios, esto es, 200 puntos - Acta No. 696 del 20 de junio de 1997 - y, por tal razón, al ponderarse los puntajes que le correspondían, la Unión Temporal obtuvo uno de 678.69.

El mismo 20 de junio de 1997 - Acta No. 708 - el puntaje obtenido en esas condiciones por la Unión Temporal de la que formaban partes las sociedades demandantes, fue ratificado por el pleno del Comité de Licitaciones y Adquisiciones, lo cual condujo a la exclusión de su propuesta de la primera, segunda y tercera opción.

Finalmente, en audiencia realizada el 23 de junio de 1997, con la presencia e intervención de los funcionarios del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, incluidos los integrantes del Comité Evaluador y de los licitantes, se dio lectura a la Resolución No. 124 de la misma fecha, por medio de la cual se adjudicó la Licitación Pública No. 01 de 1997 a la sociedad Incirob Ltda., que, según los cálculos de la entidad contratante, era la primera opcionada.

1.2. Normas violadas y concepto de violación.

La parte demandante sostuvo que con la Resolución No. 124 del 23 de junio de 1997, por medio de la cual se adjudicó la Licitación Pública No. 01 de 1997, se vulneró el artículo 83 de la Constitución Política de 1991, los artículos 28 y 29 - incisos 1º, 2º y 3º - de la Ley 80 de 1993, así como los numerales 16.2. - inciso 1º - y 17.1.6.  - ordinal 2º - del pliego de condiciones.

Con el propósito de exponer el concepto de violación de las normas que consideró vulneradas, la parte actora indicó que al tenor de lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 29 de la Ley 80 de 1993, la favorabilidad de una propuesta se establece por la presencia de los factores de escogencia, cuya determinación y ponderación, precisa y detallada, de antemano ha debido quedar consignada en el pliego de condiciones, documento éste del que la Administración no puede apartarse a la hora de determinar el proponente adjudicatario, por cuanto el propósito del legislador al crear la citada norma fue el de evitar la arbitrariedad en la toma de este tipo de decisiones, pues obliga a las entidades a respetar las reglas y parámetros que ella misma fija para el proceso de selección.

Igualmente, señaló que el pliego de condiciones constituye el límite de los compromisos de la Administración frente a los licitantes y, hacia el futuro, frente al contratista. Indicó también que el pliego de condiciones constituye el marco obligatorio al que deben someterse las ofertas y su evaluación y que, en ese entendido, constituye la carta de compromiso que debe seguir la Administración en relación con las obligaciones que adquirirá con el beneficiario de la adjudicación. Con base en lo anterior, concluyó que el pliego de condiciones es intangible y que viene a ser una expresión del principio de legalidad.

Posteriormente, manifestó que el Instituto de Casas Fiscales del Ejército desconoció los términos que fueron definidos por esa misma entidad en el pliego de condiciones concerniente a la Licitación Pública No. 001 de 1997, “al darle una aplicación indebida y excesiva al ordinal 2 del numeral 17.6 que gobernaba el análisis de los precios unitarios”.

Sobre ese particular explicó que en el referido numeral del pliego de condiciones se estableció una penalidad de 2 puntos por error en la mala transcripción de un valor perteneciente a la “lista básica de materiales al análisis unitario”, sin que se estableciera penalidad alguna en relación con malas transcripciones de valores incluidos en otras listas, precisión que - indicó - hacía por cuanto en los numerales 16.1. y 16.2. del pliego, los cuales hacían parte del acápite de “Aspectos Técnicos”, se trató el tema del análisis de precios unitarios que debían realizar los proponentes y, además, se hizo una diferencia en cuanto a la naturaleza o procedencia de los valores unitarios que servirían de base para tal análisis, dividiéndolos en dos categorías, una, la concerniente al valor unitario de materiales, que incluía valores unitarios de transporte y demás insumos y, otra, la correspondiente al valor unitario de mano de obra, que incluía equipos y herramientas.

Expuesto lo anterior, concluyó la parte actora que en el pliego de condiciones se separó de manera expresa el concepto de materiales de aquellos correspondientes a equipos y herramientas, separación que, según aseveró, halló su razón de ser en que el rubro “materiales” constituye el insumo principal de la obra, pues se incorpora a ésta y se encuentra vinculado estrechamente al costo de su transporte, de tal manera que, a su juicio, el concepto de “valor unitario de materiales” es la materia prima de la construcción a ejecutar, mientras que el concepto de mano de obra hace relación al factor humano que es “reponible” y externo a la obra física.  En cuanto a los equipos y herramientas, señaló que éstos no pueden calificarse como insumos, toda vez que son bienes que se espera que se sigan utilizando con posterioridad a la ejecución de los trabajos que con ellos se han de realizar.

Sustentada en lo anterior, la parte actora arguyó que al aplicar la causal 2ª de penalización consignada en el numeral 17.1.6. del pliego de condiciones a los rubros de herramientas y equipos, la entidad demandada desconoció el mandato contenido en el artículo 29 de la Ley 80 de 1993, que exige de la Administración un examen de las propuestas ceñido a lo dispuesto estrictamente en los pliegos de condiciones.

En ese mismo orden de ideas, manifestó la parte demandante que, al apartarse de lo dispuesto en el numeral 17.1.6. de los pliegos de condiciones, la Administración incurrió en una violación de la norma superior por “aplicación indebida de la norma”, pues le dio al ordinal 2º del mencionado numeral un alcance que los pliegos no contemplaron para esa causal de penalización de puntaje.

Seguidamente argumentó que la indebida aplicación de la causal 2ª de penalización contemplada en el numeral 17.1.6. de los pliegos de condiciones tenía correlación directa con la inaplicación del numeral 16.2. de los mismos, a través del cual se dispuso una diferencia “textual” entre el concepto de “materiales” y el de “mano de obra”, el cual, a su vez, incluía los ítems de equipos y herramientas.

Como corolario de lo anterior, señaló que el Instituto de Casas Fiscales del Ejército sancionó a la Unión Temporal de la que hacían parte las sociedades ahora demandantes por presuntos defectos en la transcripción de la lista de equipos y herramientas, sanción que fue determinada con fundamento en una norma que únicamente hacía referencia a los errores que pudieran cometerse en cuanto a la transcripción de la lista de materiales, por manera que de esta forma efectuó la Administración una aplicación extensiva y excesiva del ordinal 2º del numeral 17.6.1. de los pliegos de condiciones que, al mismo tiempo, desconoció el numeral 16.2. del mismo documento, con la justificación de “penalizar una supuesta globalización de precios unitarios de ítems diferentes a aquel que la misma Entidad consideró crucial para la calificación, a saber, el de materiales”.

De otra parte, adujo que en la propuesta presentada por las sociedades demandantes se le dio un tratamiento correcto al ítem de herramientas y equipos, por cuanto fue coherente con la modalidad de licitación escogida, es decir, a precios unitarios.

Al respecto, manifestó que en la oferta presentada se incluyó para cada ítem una valoración de las unidades de herramienta y equipo a utilizar, lo que permitía determinar la cuantificación exacta de la herramienta y equipo que se aplicaría a cada ítem, toda vez que se estableció la correlación entre la cantidad y el valor del equipo y la herramienta.

Tras poner de presente los anteriores razonamientos, indicó que, de no haber incurrido el Instituto de Casas Fiscales del Ejército en error conceptual en relación con lo establecido en los pliegos de condiciones de la licitación en cuanto al aspecto de “materiales” y “mano de obra”, el puntaje técnico que habría obtenido la Unión Temporal que conformaron las sociedades ahora demandantes hubiera sido de 843.69 y no de 678.69, lo que habría llevado necesariamente a que su propuesta alcanzara un puntaje total de 904.79, es decir, 6.69 puntos por encima de la propuesta presentada por la sociedad a la que finalmente se le adjudicó el contrato.

Advirtió la parte apelante que el referido puntaje se obtuvo teniendo en cuenta la calificación inicial otorgada por la entidad, sin embargo, afirmó que, de llegarse a aceptar las manifestaciones que realizó a través de la comunicación del 4 de junio de 1997, en la que admitió 14 puntos susceptibles de penalización por errores de transcripción en análisis de precios unitarios, el puntaje de la calificación técnica ascendería a 864.69 puntos y, el total de la oferta, a 934.69 puntos.

Finalmente, mencionó que la aplicación indebida e inexacta del ordinal 2º del numeral 17.1.6. del pliego de condiciones y la falta de aplicación del numeral 16.2. del mismo documento, resultaron sorpresivas para las sociedades demandantes, las cuales en la elaboración de su propuesta se ciñeron al texto del pliego de condiciones, sin embargo, no podían prever que en una reunión extemporánea del Comité Técnico, la cual habría tenido lugar cuando el proceso de calificación estaba adelantado en su mayor parte, se cambiarían los parámetros de la calificación, circunstancia que vulneró el artículo 83 de la Constitución Política, así como el artículo 28 de la Ley 80 de 1993, ambos alusivos al principio de la buena fe.

Sobre ese aspecto, argumentó que el Comité Evaluador desestimó la diferencia razonable que se había establecido inicialmente en el numeral 16.2. del pliego de condiciones entre valor unitario de materiales y valor unitario de mano de obra.

En el mismo sentido, indicó que “al intentar una definición revisada de la falta tipificada en el numeral 17.1.6.2. de los pliegos, el Comité Técnico procedió a distorsionarla, al añadir el concepto de ‘unidad’ que no aparecía en el texto original de los pliegos, y colocarla al lado del concepto ‘valor’ que sí figuraba en el numeral original”.

2. Actuación Procesal.

La demanda así presentada el 22 de octubre de 1997 fue admitida por auto del 18 de octubre de 1997, en el que, por solicitud de la parte actora, se ordenó vincular al proceso a la sociedad Ingenieros Civiles Romero Bautista Compañía Ltda.

El 13 de noviembre de 1997 la parte actora presentó corrección a la demanda en cuanto a la dirección suministrada para realizar la notificación al Instituto de Casas Fiscales del Ejército. Posteriormente, el 3 de febrero de 1998, hizo lo propio en relación con la dirección suministrada para notificar a la sociedad Ingenieros Civiles Romero Bautista Compañía Ltda.

La admisión de la demanda fue notificada al Ministerio Público el 5 de diciembre de 1997 y al Instituto de Casas Fiscales del Ejército el 9 de febrero de 1998.

La corrección de la demanda - la presentada el 13 de noviembre de 1997 - fue admitida por auto del 25 de febrero de 1999, que se notificó al Ministerio Público el 4 de marzo de 1999 y al Instituto de Casas Fiscales del Ejército el 7 de marzo de 2000.

En lo que concierne a la sociedad Ingenieros Civiles Romero Bautista Compañía Ltda., debido a que no fue posible realizar la notificación personal en las direcciones suministradas por la parte actora, por cuanto ninguna de éstas correspondía a la de su domicilio, mediante proveído del 11 de julio de 2000, se ordenó realizar la notificación en los términos del artículo 318 del Código de Procedimiento Civil, en su texto vigente para la fecha de la actuación.

Posteriormente, debido a que surtido el emplazamiento la sociedad Ingenieros Civiles Romero Bautista Compañía Ltda., no compareció a notificarse, en aplicación de lo dispuesto en el inciso 9º del artículo 318 del Código de Procedimiento Civil, en su texto vigente para la fecha de la actuación, se le designó curador ad litem, con quien se surtió la notificación del proceso el 8 de noviembre de 2000.

3. Contestación de la demanda.

3.1. Instituto de Casas Fiscales del Ejército.

El Instituto de Casas Fiscales del Ejército contestó la demanda para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones y, en cuanto a los hechos relatados en aquella, aceptó unos, rechazó otros y, respecto de algunos otros, manifestó que se atenía a lo que resultara probado en el proceso.

Como soporte de su oposición, señaló el Instituto demandado que en el numeral 16.1. del pliego de condiciones se estableció que se debían individualizar los precios unitarios correspondientes a materiales, mano de obra y equipos y que, además, en el mismo documento se estableció que “quien no discriminara los precios en forma unitaria, o quien trasladara mal los valores, sufriría una sanción en el puntaje ofrecido”.

Precisado lo anterior, indicó que el contenido del pliego de condiciones debe ser interpretado de manera integral y no en forma parcial como, según afirmó, lo hizo la parte actora.

Adicionalmente, adujo que la totalidad de las propuestas presentadas fueron calificadas teniendo en cuenta los mismos parámetros, habiéndose dado plenas garantías de igualdad, equidad y transparencia a todos los oferentes.

Por último, propuso las siguientes excepciones:

- “INEFICACIA DE LA ACCION FRENTE AL ACTO ATACADO”, por considerar que los actos que se debieron demandar eran los preparatorios expedidos por el Comité Evaluador, por medio de los cuales se calificó la propuesta presentada por la Unión Temporal de la que formaban parte las sociedades demandantes, para luego establecer si existió, o no, ilegalidad en la Resolución de adjudicación.

- “INEXISTENCIA DEL QUANTUM DE LOS PERJUICIOS PEDIDOS”, por considerar que uno de los rubros relacionados con el cobro de los honorarios por la elaboración de la propuesta, el cual fue incluido en el concepto de daño emergente, no se encuentra demostrado, en tanto que lo soporta una cuenta de cobro que no ha sido “recibida o sellada por los demandantes” y que, además, está suscrita por el representante legal de la parte actora, por lo que tachó el documento de sospechoso.

En cuanto al perjuicio de lucro cesante, argumentó que no era dable pretender que al no habérsele adjudicado la licitación a la parte demandante ésta hubiere sufrido un perjuicio mayor al de la utilidad presentada en su propuesta, la cual se estableció en la suma de $23’753.795, sin embargo, las demandantes solicitaron que por este concepto se les pague el valor de la póliza de seriedad, cuyo amparo asciende a la suma de $58’000.000.

3.2. Sociedad Ingenieros Civiles Romero Bautista Cía. Ltda.

El curador ad litem designado indicó que se oponía a la prosperidad de las pretensiones y que se atenía a lo que se resolviera en el proceso, según los aspectos que resultaren probados. En cuanto a los hechos relatados en la demanda aceptó unos y respecto de otros manifestó que no le constaban.

4. La sentencia impugnada.

Como se expuso al inicio de esta providencia, el Tribunal Administrativo  de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, mediante sentencia proferida el 2 de abril de 2003, resolvió negar las pretensiones de la demanda.

Previo recuento y análisis de las pruebas que obran en el proceso, el a quo concluyó que la parte actora no logró demostrar el presupuesto sobre el cual fundó su demanda, es decir, que la Administración la hubiera sancionado por motivos diferentes a los indicados en el pliego de condiciones, específicamente, por errores en la transcripción de valores distintos a los correspondientes a la lista básica de materiales.

En ese sentido, indicó que en el proceso no se desvirtuó el contenido de las actas de evaluación, que no obra en el plenario prueba alguna que acredite que la entidad demandada hubiera descontado puntaje por causas diferentes a las enunciadas en el pliego de condiciones y que, además, no se encontraba la calificación original de la propuesta que permitiera al juzgador confrontar si el informe de evaluación consignado en las actas correspondía, o no, a la realidad, es decir, que permitiera establecer si los errores a los que en tales documentos se hizo referencia fueron verdaderamente los encontrados por el censor.

Finalmente, expresó que el hecho de que la Administración hubiera modificado la evaluación técnica en lo relativo al número de errores encontrados en la propuesta de la Unión Temporal de la que formaban parte los demandantes, no era suficiente para concluir que ésta hubiera sido inconsecuente con la realidad, toda vez que se desconocen las razones por las cuales el Comité Evaluador cambió en 3 oportunidades la calificación.

En cuanto a la excepción de “INEFICACIA DE LA ACCION FRENTE AL ACTO DEMANDADO”, manifestó el Tribunal que no estaba llamada a prosperar, por cuanto las actas de evaluación que según la parte actora debían ser atacados ante la Jurisdicción, no constituyen actos definitivos, sino de mero trámite y, por tal razón, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138 del Código Contencioso Administrativo, no pueden ser demandados.

5. El recurso de apelación.

Inconforme con la decisión anterior, la parte demandante interpuso en su contra recurso de apelación, por considerar que al exigírsele una prueba acerca del presupuesto sobre el cual se fundó la acción, lo que se estaba solicitando era una prueba sobre una cuestión de mero derecho, en tanto que el contenido y alcance de la demanda se soportó en un aspecto estrictamente jurídico consistente en la valoración de una estipulación del pliego de condiciones y en la determinación de su alcance.

En ese sentido, indicó que las pretensiones de la demanda están encaminadas a que se decrete la nulidad de la Resolución No. 124 de 1997, por medio de la cual se adjudicó la Licitación Pública No. 01 de esa misma anualidad, en razón a que se penalizó la propuesta presentada por las ahora demandantes por una falta diferente a la contemplada en el ordinal 2º del numeral 17.1.6. del pliego de condiciones, que se refería a errores de mala transcripción de los valores pertenecientes a la lista básica de precios unitarios de materiales, y no a errores de transcripción de otras listas diferentes.

Señaló también la parte recurrente que el a quo no realizó análisis alguno en relación con la norma que se cuestiona ni su alcance, así como tampoco efectuó un contraste entre el ordinal 2º del numeral 17.1.6. del pliego de condiciones y la sanción impuesta en relación con la propuesta presentada por los demandantes.

Adicionalmente, manifestó que el Tribunal de primera instancia “increpa la ausencia probatoria de contradicción de las actas evaluativas”, lo cual, a su juicio, es errático, por cuanto la definición jurídica sobre el alcance de la estipulación contenida en el ordinal 2º del numeral 17.1.6. del pliego de condiciones era la que debía determinar si era válido jurídicamente proceder a la penalización.

Finalmente, adujo que la decisión recurrida se centró en la presentación del recorrido fáctico del proceso licitatorio y que para llegar a ella se formularon apreciaciones generales y sin concreción sobre el cuestionamiento básico de la demanda, con lo cual, a juicio de la parte apelante, se desconoció la subordinación que debe existir en relación con el pliego de condiciones, y se atentó contra el derecho a participar en los procesos licitatorios para quien cumple con los requisitos y condiciones impuestas unilateralmente por la Administración, así como también se vulneró el deber de selección objetiva.

2. El trámite de segunda instancia.

El recurso interpuesto fue admitido a través del auto del 25 de julio de 2003 y, mediante proveído del 22 de agosto del mismo año, se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto de fondo, oportunidad procesal en la que se pronunció la demandante para reiterar los argumentos expuestos en la demanda y en el recurso de apelación.

La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio.

La Sala, al no encontrar causal de nulidad alguna que pudiera invalidar lo actuado, procede a resolver de fondo el asunto.

II.- CONSIDERACIONES

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del presente asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 2 de abril de 2003, en proceso con vocación de doble instancia ante esta Corporación, dado que la pretensión mayor se estimó en la demanda en cincuenta y ocho millones de pesos ($58’000.000) por concepto de lucro cesante, mientras que el monto exigido al momento de su presentación para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción contractual tuviera vocación de doble instancia era trece millones cuatrocientos sesenta mil pesos ($13’460.000)(Decreto 597 de 1988).

Sumado a lo anterior, con la entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993, más precisamente de las normas que regulan competencias, se observa que su artículo 75 prescribe, expresamente, que la jurisdicción competente para conocer de las controversias generadas en los contratos celebrados por las entidades estatales es la Jurisdicción Contencioso Administrativa y como quiera que en este caso el contrato en virtud de cuya ejecución se expidieron los actos administrativos demandados se suscribió entre un particular y el Instituto de Casas Fiscales de Ejército, establecimiento público adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, dable es concluir que esta Jurisdicción es competente para asumir el conocimiento de la demanda instaurada en su contra.

2. La acción instaurada.

Las sociedades demandantes, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitaron que se declarara la nulidad de la Resolución No. 124 del 23 de junio de 1997, proferida por el Instituto de Casas Fiscales del Ejército, por medio del cual se adjudicó el contrato correspondiente a la Licitación Pública No. 01 de 1997.

En cuanto a la acción orientada a obtener la declaratoria de nulidad del citado acto administrativo, es de anotar que se trata de la acción pertinente, por cuanto así lo consagra el parágrafo 1º del artículo 77 de la Ley 80 de 1993 – vigente desde el 1º de enero de 1994 -, el cual además dispone en su parágrafo segundo que no es necesario demandar el contrato que origina los actos administrativos de la actividad contractual.

3. Las pruebas que obran en el expediente.

3.1. Documentales aportadas por la parte demandante.

Los siguientes documentos fueron aportados por la parte actora en original o en copia auténtica, razón por la cual serán valorados por la Sala:

- Acta No. 532 del 27 de mayo de 1997 del Comité Jurídico del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, en la que se consignó la evaluación jurídica a las propuestas presentadas dentro de la Licitación Pública No. 01 de 1997.

- Acta No. 522 del 27 de mayo de 1997 del Comité Técnico del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, en la que se consignó la revisión y estudio técnico de las propuestas presentadas dentro de la Licitación Pública No. 01 de 1997.

- Comunicación dirigida por la Unión Temporal Fernando Vesga y Cía. Ltda., y Constructora Eléctrica Colombiana - CONELCO LTDA., al Instituto de Casas Fiscales del Ejército, con nota de recibido del 4 de junio de 1997.

- Acta No. 646 del 13 de junio de 1997 del Comité Técnico del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, en la que se consignó una revisión y modificación al estudio técnico de las propuestas presentadas dentro de la Licitación Pública No. 01 de 1997.

- Acta No. 661 del 14 de junio de 1997 del Comité de Licitaciones y Adquisiciones del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, en la que se consignó el análisis de los estudios de los comités jurídico, económico y técnico, así como la ponencia de la Licitación Pública No. 01 de 1997.

- Acta No. 696 del 20 de junio de 1997 del Comité Técnico del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, en la que se consignó la segunda revisión y modificación del estudio técnico de las propuestas presentadas dentro de la Licitación Pública No. 01 de 1997.

- Acta No. 708 del 20 de junio de 1997 del Comité de Licitaciones y Adquisiciones del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, en la que se consignó el análisis de los estudios de los comités Jurídico, económico y técnico, así como la ponencia de la Licitación Pública No. 01 de 1997.

- Acta No. 710 del 23 de junio de 1997, levantada en la audiencia de adjudicación de la Licitación Pública No. 01 de 1997.

- Resolución No. 124 del 23 de junio de 1997, por medio de la cual se adjudicó la Licitación Pública no. 01 de 1997 a la firma Ingenieros Civiles Romero Bautista Compañía Ltda..

- Póliza de garantía de seriedad de la oferta No. 366559 de Latinoamericana de Seguros S.A..

-Recibo final de prima del 14 de mayo de 1997, expedido por Latinoamericana de Seguros S.A..

- Cuenta de cobro correspondiente a la elaboración de la propuesta de la Unión Temporal Fernando Vesga y Cía. Ltda., y Constructora Eléctrica Colombiana - CONELCO LTDA.

3.2. Documentales aportadas por la entidad demandada.

En cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante proveído del 5 de marzo de 2001, la entidad demandada, a través de oficio No. 001283 del 2 de abril de la misma anualidad, allegó al proceso en copia simple los documentos que se relacionan a continuación, los cuales, de conformidad con la jurisprudencia de la Corporación, serán valorados, por cuanto, al provenir de una entidad pública que tiene la obligación legal de administrar sus archivos y de velar por la integridad, autenticidad y fidelidad de ellos, resulta preciso concluir que los que aportó necesariamente se corresponden con los que reposan, o, al menos deben reposar, en su archivo bajo las condiciones de veracidad exigidas por la normatividad legal que regula la materia.

Sumado a lo anterior, y en lo que se refiere al valor probatorio de las copias simples en casos como el que ahora se examina, la Corporación en sentencia de unificación del presente año, razonó de la manera que se transcribe a continuación:

“En el caso sub examine, las partes demandadas pudieron controvertir y tachar la prueba documental que fue aportada por la entidad demandante y, especialmente, la copia simple del proceso penal que se allegó por el actor, circunstancia que no acaeció, tanto así que ninguna de las partes objetó o se refirió a la validez de esos documentos.

Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas.

El anterior paradigma, como se señaló, fue recogido por las leyes 1395 de 2010,  1437 de 2011, y 1564 de 2012, lo que significa que el espíritu del legislador, sin anfibología, es modificar el modelo que ha imperado desde la expedición de los  Decretos leyes 1400 y 2019 de 1970.

En otros términos, a la luz de la Constitución Política negar las pretensiones en un proceso en el cual los documentos en copia simple aportados por las partes han obrado a lo largo de la actuación, implicaría afectar –de modo significativo e injustificado– el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, así como el acceso efectivo a la administración de justicia (arts. 228 y 229 C.P.).

Lo anterior no significa que se estén aplicando normas derogadas (retroactividad) o cuya vigencia se encuentra diferida en el tiempo (ultractividad), simplemente se quiere reconocer que el modelo hermenéutico de las normas procesales ha sufrido cambios significativos que permiten al juez tener mayor dinamismo en la valoración de las pruebas que integran el acervo probatorio, para lo cual puede valorar documentos que se encuentran en copia simple y frente a los cuales las partes han guardado silencio, por cuanto han sido ellas mismas las que con su aquiescencia, así como con la referencia a esos documentos en los actos procesales (v.gr. alegatos, recursos, etc.) los convalidan, razón por la que, mal haría el juzgador en desconocer los principios de buena fe y de lealtad que han imperado en el trámite, con el fin de adoptar una decisión que no refleje la justicia material en el caso concreto o no consulte los postulados de eficacia y celeridad”.

- Pliego de condiciones correspondiente a la Licitación Pública No. 01 de 1997.

- Acta No. 372 del 2 de mayo de 1997 que se levantó audiencia pública realizada con el objeto de aclarar dudas respecto del pliego de condiciones.

- Acta No. 678 del 18 de junio de 1997 del Comité Técnico del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, en la que se consignó la definición de criterios para el estudio y reclasificación de las propuestas presentadas en la Licitación Pública No. 01 de 1997, entre otras.

- Propuesta presentada por la Unión Temporal Fernando Vesga y Cía Ltda., y Constructora Eléctrica Colombiana - CONELCO LTDA..

4. Ejercicio oportuno de la acción.

De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 1º del artículo 77 de la Ley 80 de 1993, el acto de adjudicación debe impugnarse mediante el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, siguiendo para ello las reglas del Código Contencioso Administrativo.

En virtud de lo anterior, a efectos de establecer el término de caducidad dentro del cual debía interponerse la presente acción, resulta necesario remitirse a lo dispuesto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo - Decreto 01 de 1984 -, en su texto vigente a la fecha de la presentación de la demanda - 22 de octubre de 1997-, que lo señaló en cuatro (4) meses contados a partir de la publicación, notificación o ejecución del acto administrativo, según el caso, término que, al expedirse la Ley 446 de 1998, se redujo a treinta 30 días, en cuanto no se hubiere celebrado el respectivo contrato.

La norma anterior debe leerse en conjunto con lo que para el momento de la presentación de la demanda establecía el numeral 11 de artículo 30 de la Ley 80 de 1993, de conformidad con el cual, si la decisión de adjudicación se adoptaba en audiencia, debía entenderse notificada en estrados a los interesados no favorecidos, de lo contrario, la decisión debía comunicárseles dentro de los cinco (5) días calendario siguientes.

Ahora bien, según la información contenida en la parte considerativa de la Resolución No. 124 del 23 de junio de 1997, la adjudicación de la Licitación Pública No. 01 de 1997 se realizó en audiencia pública que se surtió en la misma fecha de expedición del citado acto administrativo. Por tanto, el término de caducidad de la acción en este caso corrió entre el 24 de junio y el 24 de octubre de 1997 y, como la demanda se presentó el 22 de octubre de esa misma anualidad, resulta evidente que fue interpuesta dentro del término legal dispuesto para el efecto.

5. El análisis de la nulidad por ilegalidad del acta de adjudicación No. 124 del 23 de junio de 1997 y el restablecimiento del derecho solicitado.

Las sociedades demandantes, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitaron que se declarara la nulidad de la Resolución No. 124 del 23 de junio de 1997, por medio del cual se adjudicó el contrato correspondiente a la Licitación Pública No. 01 de 1997, petición que elevaron con sustento en que el acto administrativo habría desconocido los numerales 16.2. y 17.1.6. ordinal 2º del pliego de condiciones y, por esa vía, habría vulnerado también los artículos 83 de la Constitución Política de 1991, así como los artículos 28 y 29 - incisos 1º, 2º y 3º - de la Ley 80 de 1993 de la Ley 80 de 1993 y, con ello, privado a la unión temporal conformada por las sociedades demandantes de ser la adjudicataria del contrato licitado.

Ante la decisión del a quo de negar las pretensiones de la parte actora, ésta alegó que la demanda se soportó en un tema estrictamente jurídico consistente en la valoración del alcance de las estipulaciones que quedaron contenidas en el pliego de condiciones, especialmente de las que quedaron consignadas en los numerales 16.2. y 17.1.6. - numeral 2 -, circunstancia que, a su juicio, implica que el análisis que debe desarrollarse para resolver la controversia puesta en consideración de esta Jurisdicción es de puro derecho y que, por tanto, no puede ser objeto de prueba, sino de un mero análisis jurídico que no se realizó en la sentencia impugnada.

Ahora bien, la jurisprudencia de la Sección Tercera ha reiterado que en asuntos como el que es hoy objeto de examen, en el cual el demandante pretende la nulidad del acto de adjudicación y, como consecuencia de ello, el reconocimiento de la respectiva indemnización por considerar que su propuesta era la mejor, le corresponderá, si quiere salir avante en sus pretensiones, cumplir una doble carga procesal, así: de una parte, demostrar que el acto lesionó normas superiores del ordenamiento jurídico y, de otra, probar que efectivamente su propuesta era la mejor.

A continuación se trascriben algunos apartes de las orientaciones dadas por la Sala en este sentido:

“(…) el éxito de la prosperidad de la pretensión de nulidad del acto de adjudicación, depende fundamentalmente, del acreditamiento del vicio de ilegalidad de este y de la prueba que permita inferir que la propuesta del demandante, estaba emplazada y merecía ser, de acuerdo con los criterios objetivos de selección, la adjudicataria, por cumplir con todos los requisitos del pliego de condiciones, que para el efecto se consideran ley del procedimiento de selección (…)’

‘(...) pese al evento de aplicar los criterios y adicionar los puntos en la calificación del proceso de selección con la perspectiva que define el demandante, ello no comporta que ascienda al primer lugar en el orden de elegibilidad y mérito y, por ende, que resulte ser la mejor y más ventajosa de las propuestas presentadas en la licitación pública que se estudia. En suma, el demandante no acreditó que su propuesta fuese la más favorable para la administración”.

Siguiendo los lineamientos anteriores, la Sala se permite entrar a analizar los cargos de la apelación propuesta, en relación con la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca a través de la providencia impugnada, primero, en cuanto a la violación de las normas legales invocadas y, luego, si es el caso, en cuanto al restablecimiento del derecho reclamado.

Previo a efectuar el análisis anunciado, la Sala considera necesario advertir que no le asiste razón a la parte apelante en cuanto afirma que el juicio que debe adelantarse para resolver el presente litigio sea estrictamente de derecho, toda vez que, si bien es cierto existe una controversia en cuanto al alcance de las estipulaciones que quedaron contempladas en los numerales 16.2. y 17.1.6. - numeral 2º- del pliego de condiciones, también lo es que el debate tiene claramente en discusión un componente fáctico que se contrae a determinar si, como lo señala la parte actora, las estipulaciones contractuales a las que se acaba de hacer referencia fueron indebidamente aplicadas a la hora de calificar su propuesta.

En ese sentido, para que las pretensiones de la parte demandante puedan ser resueltas de manera favorable es imprescindible que, además de que le asista razón en cuanto al alcance que le otorga a las disposiciones contenidas en los numerales 16.2. y 17.1.6. - numeral 2º - del pliego de condiciones, se encuentre también plenamente demostrado que dichas cláusulas en relación con la propuesta presentada por la Unión Temporal Fernando Vesga Cía. Ltda., y Constructora Eléctrica Colombiana - Conelco Ltda. -, hubieren sido aplicadas con un alcance diferente al que legalmente les correspondía, y que esa circunstancia hubiere afectado la calificación de la propuesta de tal manera que le hubiera impedido ubicarse en el primer lugar del orden de elegibilidad establecido en el proceso licitatorio, es decir, que de no haber mediado la señalada situación, la propuesta se hubiera calificado como la mejor para los intereses de la Administración.

5.1. Ilegalidad del acto de adjudicación por violación de normas superiores del ordenamiento jurídico.

En suma, la parte recurrente, desde la presentación de la demanda y, nuevamente, en el recurso de apelación, centró el fundamento de sus pretensiones en el presunto desconocimiento de los numerales 16.2. y 17.1.6., ordinal 2º del pliego de condiciones que rigió el proceso de selección correspondiente a la Licitación Pública No. 01 de 1997, por considerar que, al calificar la propuesta presentada por la Unión Temporal Fernando Vesga y Cía. Ltda., y Constructora Eléctrica Colombiana - CONELCO LTDA., el Instituto de Casas Fiscales del Ejército inaplicó el primero de los citados numerales y aplicó indebidamente el segundo.

Sobre el particular indicó que el Instituto demandado penalizó la propuesta presentada por las ahora demandantes por una falta que no estaba comprendida dentro del ordinal 2º del numeral 17.1.6. del pliego de condiciones, ya que la causal que éste contemplaba se refería a errores de transcripción de los valores pertenecientes a la lista básica de precios unitarios de materiales, sin embargo, la penalización, según afirmó la parte recurrente, se aplicó a una lista que no correspondía a la señalada en el referido ordinal 2º, sino que pertenecía, de conformidad con el numeral 16.2. del pliego de condiciones, a la lista de mano de obra, respecto de la cual no se contempló penalización alguna por errores de transcripción.

5.1.1. En relación con el alcance de la causal 2ª del numeral 17.1.6. del pliego de condiciones.

En lo concerniente a este aspecto, encuentra la Sala probadas las siguientes circunstancias:

En el numeral 16 del pliego de condiciones se establecieron los “ASPECTOS TECNICOS” que debían tenerse en cuenta a la hora de elaborar la propuesta para participar en el proceso de selección correspondiente a la Licitación Pública No. 01 de 1997, aspectos técnicos éstos que serían objeto de calificación para la escogencia de la oferta más favorable. Entre otras, en el mencionado numeral, la Administración estableció las siguientes condiciones:

“16.1. Los proponentes deben presentar un análisis de los precios unitarios, lista de precios de mano de obra, prestaciones sociales y jornales, costos de los equipos y maquinaria a utilizar en la obra, donde deben incluirse impuestos, transportes y demás insumos, si es el caso.

16.2. Los valores Unitarios deberán ser relacionados individualmente así: Valor Unitario Materiales que incluye su transporte y demás insumos; y Valor Unitario de Mano de Obra  que incluye Equipos y Herramientas necesarios para ejecutar su labor.

El resultado final del costo total unitario, debe expresarse en valores enteros sin incluir decimales. En el evento de incluir decimales el Instituto los ajustará al peso por exceso o por defecto y los considerará como correcciones aritméticas así: hasta 0.50 al entero anterior y 0.51 en delante al extremo posterior, y se sancionará con perdida (sic) de puntos de acuerdo a lo establecido en el numeral 17.1.6. de este pliego”.

Mas adelante, en el numeral 17 de los pliegos de condiciones, el Instituto de Casas Fiscales del Ejército determinó los factores que serían tenidos en cuenta para efectos de la adjudicación del contrato y señaló que a las propuestas presentadas se les realizaría una evaluación jurídica, una económica y una de carácter técnico.

Igualmente, en el pliego de condiciones se estableció que de los 1000 puntos posibles para la adjudicación del contrato, la evaluación técnica tendría una calificación máxima de 900 puntos, de los cuales 200 correspondían al análisis de precios unitarios, el cual quedó regulado en el numeral 17.1.6. de tal documento, así:

“17.1.6. Análisis de Precios Unitarios: Puntaje máximo 200 puntos.

Teniendo en cuenta que los análisis de Precios Unitarios son la base fundamental para determinar la oferta, se considera de vital importancia la revisión de los mismos en los siguientes aspectos, se señala en cada caso los puntos que se descuentan:

1. La no presentación de un análisis será sancionado con disminución de 10 puntos por cada uno.

2. La mala transcripción de un valor de la Lista Básica de Materiales al análisis al Análisis (sic) Unitario se sanciona con dos (2) puntos por cada error, hasta un máximo de 10 puntos por Análisis equivalente a no haberlo presentado.

3. La no inclusión de un Elemento Constitutivo Mínimo del ítem, de los análisis unitarios relacionados en las especificaciones técnicas se sanciona con dos (2) puntos por cada omisión. En caso que la oferta resulte favorecida el oferente queda obligado a cumplir con las especificaciones exigidas por el Instituto Instituto (sic) de Casas Fiscales del Ejército.

4. La mala transcripción del valor de un análisis unitario al cuadro de propuesta se sanciona con dos (2) puntos.

5. La aproximación al peso será de 0.50 por exceso o por defecto en los análisis de precios unitarios, debe efectuarse al final de los aspectos MATERIALES Y MANO DE OBRA, siendo dicho valor el que se traslade al Cuadro de Propuesta. Su incumplimiento se sanciona con cinco (5) puntos por el ítem.

6. En caso de aparecer el precio de un material solamente en los valores consignados en los análisis de Precios Unitarios, se toma éste como básico y, único a utilizar en toda propuesta. En el evento de existir dos (2) o más valores diferentes como precio de mismo material se asume el menor valor y se sanciona con un punto por cada vez que lo utilice.

7. Si se establecen diferentes costos de un mismo material en la Lista de Precios Básicos primara (sic) el menor valor de ellos por no existir aclaración, Se asignarán 200 puntos al oferente u oferentes que no presenten observaciones. En todo caso, el máximo descuento por éste (sic) concepto será de 200 puntos” (Destaca la Sala).

A partir de lo dispuesto en los numerales 16.1. y 16.2. del pliego de condiciones, se observa de manera diáfana que, en cuanto hace a los precios o valores unitarios, la Administración resolvió de manera expresa escindir tal ítem en dos variables: la primera, correspondiente a “Materiales”, concepto que incluía “transporte y demás insumos”, la segunda, correspondiente a “Mano de obra”, que incluía “equipos y herramientas necesarios para desarrollar la labor”.

Ahora bien, al analizar el texto de la causal de penalización de puntaje prevista en el ordinal 2º del numeral 17.1.6. del pliego de condiciones, en concordancia con la diferenciación que en cuanto a precios o valores unitarios quedó explícitamente definida en el numeral 16.2. del mismo documento, es posible concluir que, por disposición expresa de la Administración, dicha penalidad en la puntuación aplicaba únicamente para los errores de transcripción que llegaran a cometerse en relación con la lista básica de materiales y, por tal razón, la mencionada sanción no podía hacerse extensiva a la lista de precios unitarios que debía presentarse en la propuesta en cuanto a mano de obra, pues estos conceptos - materiales y mano de obra -, como viene de verse, fueron expresamente diferenciados y, en tal virtud, correspondían a elementos disímiles, razón por la cual para la presentación de la oferta el Instituto demandado exigió su individualización.

Situación diferente es la que se presentó en relación con lo dispuesto en el inciso 2º de numeral 16.2. del pliego de condiciones, en el que se señaló que en caso de que en el “resultado final de costo total unitario” se llegaran a incluir decimales, su corrección ameritaría la aplicación de la penalización de puntaje en los términos del artículo 17.1.6., el cual, en su ordinal 5, estableció expresamente una sanción para este evento, aplicable, por disposición expresa de la Administración, tanto a materiales como a mano de obra.

5.1.2. En relación con la interpretación de la causal 2ª del numeral 17.1.6. del pliego de condiciones que alega la parte demandada.

No obstante la claridad que se encuentra al realizar el análisis conjunto de las normas antes citadas, consideró la entidad accionada en su contestación que para la aplicación de la causal 2ª prevista en el numeral 17.1.6. del pliego de condiciones era necesario realizar una interpretación integral de las disposiciones contenidas en el pliego, lo que, a su juicio, conduciría a entender que, como quiera que todos los proponentes estaban en la obligación de presentar un valor unitario de materiales, mano de obra y equipos, “quien no discriminara los precios en forma unitaria o quien trasladara mal los valores, sufriría una sanción en el puntaje ofrecido”.

Al respecto, resulta del caso precisar que, como ya en otras oportunidades lo ha señalado la Corporación, por ser el pliego de condiciones “ley del contrato”, es posible que sobre éste recaiga una interpretación, pero, al igual que ocurre en tratándose de otro tipo de normas, tal actividad hermenéutica únicamente tiene cabida en casos de duda o de ambigüedad. Sobre el particular la Sección Tercera se ha manifestado de la manera que sigue:

“Siendo, pues, ‘la ley del contrato’, como es común reconocerlo, el pliego de condiciones, como toda ley, es susceptible de interpretación en cuanto sea necesario aplicar sus normas a circunstancias dudosas o ambiguas; es, por consiguiente, objeto de interpretación, en sí mismo y en consideración a su carácter de ‘ley’, e instrumento para interpretar el contrato resultante, en tanto antecedente del mismo” (Destaca la Sala).

La anterior precisión viene a ser suficiente para descartar la interpretación que en este caso efectuó la parte demandada en cuanto al alcance de la causal prevista en el ordinal 2º del numeral 17.1.6. del pliego de condiciones, toda vez que, como se dejó expuesto, al realizar un mero cotejo de las normas en cuestión, surge con carácter de evidente que no existe duda o ambigüedad alguna en cuanto al ámbito de su aplicación y, en consecuencia, al tener claridad acerca del alcance de la referida disposición, la actividad hermenéutica resulta, además de improcedente, carente de objeto.

Adicionalmente, aceptar la interpretación que del pliego de condiciones realizó la entidad demandada, llevaría a modificar de manera sustancial las reglas contempladas por ella misma para que rigieran el proceso de selección, en tanto que, por vía de interpretación, se extendería una penalización del puntaje en relación con eventos para los cuales esta sanción no fue prevista.

Sobre este particular conviene advertir que, so pretexto de interpretar el pliego, no resulta procedente alterar o inaplicar sus condiciones, porque con ello se violarían los principios que rigen la selección del contratista.

Así las cosas, si bien el pliego de condiciones puede ser interpretado por la Administración en aquellos eventos que así lo ameriten, no es posible que por esta vía se modifiquen sus disposiciones, pues ello iría en contra de la intangibilidad que se predica de él y que “se impone en desarrollo de los principios que rigen la licitación, tales como el de igualdad, transparencia y de selección objetiva del contratista, bajo el entendido de que sería abiertamente violatorio de los mismos, que la entidad modificara, a su arbitrio, las reglas de la selección”.

5.1.3. En relación con la modificación del pliego de condiciones y la facultad oficiosa del juez para examinar los eventos de falta de competencia.

Considerando que la parte actora hizo referencia a que la modificación de los pliegos de condiciones se habría hecho de manera extemporánea y a pesar de que no pidió de manera expresa la anulación de tal acto, para la Sala resulta imperativo examinar de oficio el tema relacionado con la competencia ratio temporis de la entidad para tales efectos.

Lo anterior en razón a que la naturaleza de orden público propia de las normas que regulan y determinan la competencia, sea ésta de carácter jurisdiccional o administrativa, exige un control de aquellos eventos en los cuales éstas se transgreden, así este aspecto no se constituya como pretensión, comoquiera que la incompetencia se erige en la más grave ilegalidad; razón que impone al juez adelantar, oficiosamente, el examen del punto, aún cuando éste no se hubiere solicitado en el proceso. Sobre este asunto, la Sala señaló en anterior oportunidad:

“En el caso que se examina se encuentra que la extemporaneidad alegada no fue objeto de las pretensiones de la demanda y esta consideración sólo la hace la parte actora en el alegato de conclusión ante esta instancia. Sin embargo, por tratarse del cargo de incompetencia temporal o ratione tempores que constituye el vicio más grave de todas las formas de ilegalidad en que puede incurrir el acto administrativo y por el carácter de orden público que revisten las reglas sobre competencia (arts. 121 y 122 Constitución Política), es posible su examen en forma oficiosa por el juzgador.”

Posteriormente, en igual sentido, y resaltando la trascendencia del principio de legalidad en las actuaciones administrativas, esta Sección expresó al respecto:

“En virtud del principio de legalidad, principio básico en un Estado de derecho, las competencias de cada uno de los órganos y autoridades de la Administración Pública deben encontrarse asignadas por la Constitución Política o la ley de manera expresa, tal como lo ordena la Carta en sus artículos 4, 6, 121 y 122, lo cual impone que toda actuación de dichos órganos se encuentre sometida al imperio del derecho, presupuesto indispensable para la validez de los actos administrativos.

“La jurisprudencia de la Sección Tercera ha enseñado que la competencia constituye el primero y más importante requisito de validez de la actividad administrativa, asumiendo que la incompetencia configura la regla general mientras que la competencia constituye la excepción, comoquiera que la misma se restringe a los casos en que sea expresamente atribuida por el ordenamiento jurídico a las distintas autoridades, lo cual se explica si se tiene en cuenta que ‘la incompetencia está entronizada en beneficio de los intereses generales de los administrados contra los posibles abusos o excesos de poder de parte de los gobernantes; por esta razón, el vicio de incompetencia no puede sanearse’ .

“Igualmente ha puntualizado sobre el vicio de incompetencia lo siguiente:

‘(…) dada la gravedad que representa la ausencia de este requisito en la expedición de los actos administrativos, la Sala, al igual que la doctrina, ha considerado que “...por tratarse del cargo de incompetencia (...) que constituye el vicio más grave de todas las formas de ilegalidad en que puede incurrir el acto administrativo y por el carácter de orden público que revisten las reglas sobre competencia (Art. 121 y 122 Constitución Política), es posible su examen en forma oficiosa por el juzgador’.

“Con lo anterior, no se trata de desconocer el principio de jurisdicción rogada que distingue a la contencioso administrativa, sino de admitir que existen algunos eventos en los cuales tal característica debe ceder, en virtud de los más altos valores que se hallan en juego y que le corresponde defender al juez contencioso administrativo (…)’ (la negrilla no es del texto original).

“La actividad contractual de la Administración no escapa al principio de legalidad, toda vez que en este ámbito sus actuaciones también deben someterse a claras y precisas competencias que se encuentran atribuidas por la ley, normas de orden público y de obligatorio cumplimiento, máxime cuando se trata del ejercicio de prerrogativas que detenta la entidad estatal contratante; así pues, las facultades que por atribución legal ejercen las entidades del Estado cuando se relacionan con los particulares, mediante la contratación, requieren definición legal previa y expresa de la ley, puesto que es la propia ley la que establece los límites a la autonomía de la voluntad.

“Es por ello que la terminación unilateral a cuya aplicación obliga el artículo 45 de la Ley 80, mal podría ejercerse en casos distintos a los expresamente previstos en esa norma legal.”

Con base en lo expuesto, y considerando la naturaleza de orden público, propia de las normas sobre competencia y los postulados del principio de legalidad, se concluye que en aquellos casos en los cuales el juez advierta falta de competencia en determinado caso, debe abordar oficiosamente su estudio, debido a que ésta constituye una grave causal de ilegalidad.

En el caso concreto, la Sala analizará lo concerniente a la competencia del Instituto de Casas Fiscales del Ejército para modificar los pliegos de condiciones, pues de entrada se advierte un vicio por razón de la extemporaneidad en su ejercicio.

Con sustento en lo consignado en el acta No. 678, encuentra la Sala acreditado que el 18 de junio de 1997, el Instituto de Casas Fiscales del Ejército, teniendo en cuenta comunicaciones allegadas por varios proponentes, consideró necesario “unificar criterios para la penalización de las faltas cometidas en las propuestas presentadas que afectan los resultados del estudio técnico” y, en tal virtud, definió, entre otras, la siguiente “políticas” para aplicar a la licitación:

“El numeral 16.2. del Pliego de Condiciones (…) sobre los valores unitarios de mano de obra y materiales no se tendrá en cuenta por separado sino el valor final como total unitario.

Debe entenderse entonces como análisis unitarios la sumatoria de los elementos que lo componen como materiales, mano de obra, equipos los cuales provienen de las listas de precios básicos de materiales, mano de obra, equipos; contemplado en el numeral 16.1 siendo de esta manera una falta contemplada en el numeral 17.1.6.2 [la] mala transcripción de un valor de la lista básica tanto en su unidad como en su valor” (Destaca la Sala).

Como se observa, a través de lo que se denominó unificación de “criterios para la penalización de las faltas cometidas en las propuestas presentadas que afectan los resultados del estudio técnico”, el Instituto demandado modificó el numeral 16.2. del pliego de condiciones que disponía que los valores unitarios de “MATERIALES” y “MANO DE OBRA” debían ser relacionados de manera individual, para señalar que éstos ya no se tendrían en cuenta por separado, sino su valor final como total unitario.

Por esa vía, el Instituto de Casas Fiscales del Ejército modificó también el ordinal 2º del numeral 17.1.6. del pliego de condiciones, pues al unificar en uno sólo el análisis de precios unitarios, el cual inicialmente se había concebido de manera separada para materiales y mano de obra, terminó por ampliar el ámbito de aplicación de la penalización de puntaje por errores de transcripción en la lista básica de materiales, a ítems respecto de los cuales originariamente no se había contemplado la sanción, tal y como de manera expresa quedó consignado en el aparte del acta que viene de transcribirse.

En cuanto a la modificación del pliego de condiciones, el numeral 4º de la Ley 80 de 1993, en su texto vigente para la fecha en que se abrió, se adelantó y se terminó el proceso de selección correspondiente a la Licitación Pública No. 01 de 1997, disponía:

“ARTÍCULO 30. DE LA ESTRUCTURA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN.  La licitación o concurso se efectuará conforme a las siguientes reglas:

(…)

4. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al inicio del plazo para la presentación de propuestas y a solicitud de cualquiera de las personas que retiraron pliegos de condiciones [o términos de referencia], se celebrará una audiencia con el objeto de precisar el contenido y alcance de los mencionados documentos y de oír a los interesados, de lo cual se levantará un acta suscrita por los intervinientes.

Como resultado de lo debatido en la audiencia y cuando resulte conveniente, el jefe o representante de la entidad expedirá las modificaciones pertinentes a dichos documentos y prorrogará, si fuere necesario, el plazo de la licitación o concurso hasta por seis (6) días hábiles.

Lo anterior no impide que dentro del plazo de la licitación [o concurso], cualquier interesado pueda solicitar aclaraciones adicionales que la entidad contratante responderá mediante comunicación escrita, copia de la cual enviará a todas y cada una de las personas que retiraron pliegos [o términos de referencia]”.

Con sustento en lo dispuesto en esta norma, la Sección Tercera de la Corporación en providencia del 29 de enero de 2004, proferida dentro del proceso radicado bajo el número 12344 y reiterada en varias oportunidades, advirtió que por ser “el pliego de condiciones un acto jurídico prenegocial con carácter vinculante y obligatorio para los participantes de proceso de licitación (…) únicamente puede ser objeto de modificaciones en las oportunidades en las oportunidades previstas en el estatuto contractual, que lo son exclusivamente con antelación al cierre de la licitación”  (Destaca la Sala).

Igualmente, como sustento del razonamiento al que se alude, la Corporación ha manifestado que  el procedimiento de selección del contratista está regido, entre otros, por los principios de transparencia, selección objetiva e igualdad, en virtud de los cuales se impone a las entidades públicas el sometimiento de sus actuaciones a lo dispuesto en la ley y en el correspondiente pliego de condiciones, en tanto que no son únicamente los particulares los que se encuentran subordinados a ellos, sino también el Estado.

En ese sentido, se ha indicado también que el deber de sometimiento a la ley y a los términos del pliegos de condiciones, impide a la entidad pública que adelanta el proceso de selección, modificar los requisitos del respectivo pliego, pues ello daría lugar a que se vulneren los principios que rigen la selección del contratista y los derechos de los participantes.

Así mismo, la Corporación ha precisado que si bien el pliego de condiciones es por regla general intangible, lo cual significa que no es dable alterar o inaplicar las reglas y condiciones previstas en él, es procedente la modificación de aspectos puntuales del mismo, siempre y cuando los cambios que se introduzcan sean razonados, objetivos, se comuniquen oportunamente a todos los interesados; se sometan a la ley que rige la selección y, sobre todo, que se produzcan antes del cierre de la licitación o concurso, esto es, antes de que se cumpla el plazo dispuesto para la presentación de las respectivas propuestas.

Ahora bien, descendiendo al caso concreto, se puede ver que, según el numeral 3.4. del pliego de condiciones correspondiente a la Licitación Pública No. 01 de 1997, el proceso de selección se abrió el 28 de abril y se cerró el 15 de mayo de la misma anualidad.

Igualmente, de conformidad con lo establecido por la Administración en el numeral 15.3. del pliego de condiciones, el Instituto de Casas Fiscales del Ejército podía introducir modificaciones al mismo, las cuales debían ser comunicadas a todas las personas que los hubieran adquirido “con anterioridad al cierre de la licitación”.

No obra constancia en el expediente que permita entender que el plazo de la licitación se hubiera prorrogado, razón por la cual se debe asumir que las modificaciones al pliego de condiciones únicamente podían haberse realizado hasta antes del cierre de la licitación, esto es, hasta el 15 de mayo de 1997.

A pesar de lo anterior, revisado el expediente se encuentra que, según consta en el acta No. 678, la modificación a la que se hizo alusión al inicio del presente acápite tuvo lugar el 18 de junio de 1997, es decir, aproximadamente, un mes y tres días después de haberse cerrado la licitación, esto es, por fuera de la oportunidad prevista para tales efectos en el numeral 4º del artículo 30 de la Ley 80 1993 - en su texto vigente durante la época en que se adelantó el proceso de selección-, así como en el numeral 15.3. del pliego de condiciones, lo cual claramente constituye un vicio de incompetencia que imposibilita que se tenga en cuenta la referida modificación y que, a su vez, impone que se declare la nulidad del acta No. 678 del 18 de junio de 1997, a través de la cual se adoptó dicha determinación.

5.1.4. El caso concreto.

De conformidad con las consideraciones expuestas en los tres acápites que vienen de examinarse, queda establecido que la causal de penalización de puntaje prevista en el ordinal 2º del numeral 17.1.6. del pliego de condiciones no podía aplicarse respecto de errores de transcripción diferentes a aquellos que se hubieran podido cometer en cuanto a la lista básica de materiales, la cual, según lo indicado en el numeral 16.2. del documento, incluía  transporte y demás insumos y constituía un rubro diferente al de mano de obra, que incluía equipos y herramientas necesarios para ejecutar la labor.

Igualmente, dada la extemporaneidad de la modificación que se introdujo al pliego de condiciones, la cual motivó la anulación del acto que la contiene por falta de competencia, ésta tampoco podía tenerse en cuenta para evaluar y calificar las propuestas que se presentaron en el proceso de selección.

Ahora bien, revisadas las pruebas que obran en el proceso se encuentra que la calificación que resultó de la última evaluación técnica, la cual se tuvo para la adjudicación del contrato, se produjo el 20 de junio de 1997 - acta No. 696 -, es decir, con posterioridad a la fecha en que se realizó, de manera extemporánea, la modificación de los pliegos de condiciones en el sentido de “unificar criterios para la penalización de las faltas cometidas en las propuestas presentadas que afectan los resultados del estudio técnico”, lo que tuvo lugar el 18 de junio de esa misma anualidad.

En ese contexto, se impone a la Sala concluir que la evaluación que se tuvo en cuenta para adjudicar el contrato objeto del proceso de selección se basó en la modificación que de manera extemporánea e irregular se introdujo a los pliegos de condiciones en el sentido de ampliar la sanción de disminución de puntaje a ítems diferentes a los de la lista básica de materiales, lo cual impidió que la selección se realizara de manera imparcial, objetiva y justa y que conlleva, por contera, a la nulidad del acto de adjudicación del contrato, pues debe entenderse que dicha modificación se tuvo en cuenta, no sólo para calificar la propuesta presentada por las sociedades demandantes, sino también las de los demás proponentes.

5.1.4. El restablecimiento del derecho solicitado.

Como ya se había mencionado, para que la parte demandante pueda salir avante en sus pretensiones resarcitorias no le basta con demostrar que el acto de adjudicación lesionó normas superiores del ordenamiento jurídico, sino que, además, le corresponde la carga de probar que, efectivamente, su propuesta era la mejor y la más conveniente para la Administración -en términos del servicio público-, es decir, que su propuesta era la que debía ser favorecida con la adjudicación, por cumplir la totalidad de los requisitos legales y de los contemplados en el respectivo pliego de condiciones, que es la ley del proceso de selección y la que materializa los criterios que informan el deber de selección objetiva, tal como lo dispone el artículo 29 de la Ley 80 de 1993.

En este punto de la providencia la Sala considera pertinente reiterar lo que en sentencia del 20 de mayo de 2013 señaló respecto de la carga que debe asumir la parte demandante en cuanto a acreditar que su propuesta era la mejor y la más favorable para los fines de la Administración:

“… es importante precisar que, si quien demanda el acto de adjudicación es, conforme a los informes de verificación y de calificación de los factores objetivos de escogencia, el oferente ubicado en el segundo orden de elegibilidad, la carga de acreditar que su propuesta era la que merecía ser favorecida con la adjudicación se satisface con sólo acreditar que el proponente que, finalmente, resultó vencedor del proceso de selección, no cumplía la totalidad de los requisitos contemplados en el pliego de condiciones, pues, precisamente, al hallarse probado que el adjudicatario no tenía la mejor propuesta, ha de entenderse que la que merecía ser favorecida era la situada en el siguiente orden de elegibilidad, salvo que en el proceso judicial aparezca probada alguna circunstancia que implique que tampoco al proponente ubicado en segundo lugar se le habría podido adjudicar el contrato.

Ahora, cuando el acto de adjudicación es demandado por un oferente distinto al ubicado en el segundo lugar, para obtener el éxito de las pretensiones económicas resulta indispensable probar, además de la ilegalidad del acto de adjudicación, que su propuesta era mejor y más favorable que todas las que le precedieron en el orden de elegibilidad, incluyendo, desde luego, la del adjudicatario, de modo que, en esta hipótesis, las pretensiones indemnizatorias se abren paso sólo si el demandante logra demostrar en el proceso judicial que la entidad estatal adjudicó el contrato a quien no tenía derecho a ello y, además, que ninguno de los otros oferentes podía tenerlo”.

De conformidad con el contenido del acta No. 708 del 20 de junio de 1997, por medio de la cual el Comité de Licitaciones y Adquisiciones del Instituto de Casas Fiscales del Ejército recomendó que se adjudicara el contrato a la sociedad INCIROB LTDA., se tiene que de las nueve propuestas que estaban en el proceso de selección, la presentada por la Unión Temporal Fernando Vesga y Cía. Ltda., y Conelco Ltda., ocupó el octavo lugar en el orden de elegibilidad, lo cual indica que para salir avante en sus pretensiones condenatorias a las demandantes les correspondía demostrar que entre todas las propuestas que le precedieron, la suya era la mejor y la más favorable para los intereses de la Administración.

Recuérdese que, de conformidad con la demanda, el factor que habría determinado el puntaje final otorgado a la propuesta presentada por las sociedades demandantes y, por ende, su ubicación en el orden de elegibilidad, habría sido el referido a la aplicación indebida de la sanción de puntaje por errores de transcripción en lista de equipos y herramientas, pues, según su dicho, de no haber mediado esta circunstancia, su propuesta se habría posicionado en el primer lugar del orden de elegibilidad y, por tanto, se habría hecho acreedora a que se le adjudicara el contrato objeto del proceso de selección.

Al respecto cabe reiterar que, como ya se señaló en acápites anteriores, la causal de penalización de puntaje prevista en el ordinal 2º del numeral 17.1.6. del pliego de condiciones no podía aplicarse respecto de errores de transcripción diferentes a aquellos que se hubieran podido cometer en cuanto a la lista básica de materiales, la cual constituía un rubro diferente al de mano de obra, que incluía equipos y herramientas necesarios para ejecutar la labor, así como tampoco podía aplicarse en razón de la modificación que en ese sentido se introdujo al pliego de condiciones, dada su extemporaneidad.

Ahora bien, aunque el hecho de que la última calificación técnica que se tuvo en cuenta para la adjudicación del contrato se realizó con posterioridad a la fecha en que se introdujo la modificación al pliego de condiciones en el sentido de que la sanción de disminución de puntaje operaba no sólo para errores de transcripción de lista básica de materiales, sino de otros ítems, permite inferir razonadamente que la evaluación de las propuestas se desarrolló con ese criterio, lo cierto es que esa sola circunstancia no permite determinar que, en efecto, a la propuesta presentada por las demandantes se le hubiera aplicado tal sanción en relación con la lista de equipos y herramientas y muchos menos qué porcentaje del disminuido por esa causal de penalización habría correspondido a estos rubros, aspecto sobre el cual, siendo cargo de la parte demandante, no obra prueba en el expediente, tal y como pasa a exponerse:

Revisadas las actas proferidas por el Comité Técnico del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, que era el encargado de adelantar la evaluación técnica de las propuestas y, para ello, además de otros aspectos, debía efectuar la revisión del análisis de precios unitarios, encuentra la Sala que, en efecto, la propuesta presentada por la Unión Temporal Fernando Vesga y Cía. Ltda., y Constructora Eléctrica Colombiana - CONELCO LTDA., la cual se identificó con el número 019710, fue penalizada con sustento en la causal 2ª del numeral 17.1.6. del pliego de condiciones, así :

- Acta No. 552 del 27 de mayo de 1997, en la que quedó consignada la revisión y primer estudio técnico de las propuestas presentadas dentro de la Licitación Pública No. 01 de 1997:

“17.1.6. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS=  PUNTAJE MAXIMO 200

(…)

PUNTOS A DESCONTAR

(…)

Propuesta No. 019710:

MOTIVO			No.	ITEMS. X Pto.		SUBTOTAL

2.				10	ITEMS    X2		      20

(…)” (Destaca la Sala).

- Acta No. 646 del 13 de junio de 1997, en la que quedó consignada una revisión y modificación al estudio técnico de las propuestas presentadas dentro de la Licitación Pública No. 01 de 1997:

“17.1.6. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS=  PUNTAJE MAXIMO 200

(…)

PUNTOS A DESCONTAR

(…)

Propuesta No. 019710:

MOTIVO			No.	ITEMS. X Pto.		SUBTOTAL

2.				167	ITEMS     X2		        334

(…)” (Destaca la Sala).

- Acta No. 696 del 20 de junio de 1997, en la quedó consignada la segunda revisión y modificación del estudio técnico de las propuestas presentadas dentro de la Licitación Pública No. 01 de 1997:

“17.1.6. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS=  PUNTAJE MAXIMO 200

(…)

PUNTOS A DESCONTAR

(…)

Propuesta No. 019710:

MOTIVO			No.	ITEMS. X Pto.		SUBTOTAL

2.				123	ITEMS     X2		          246

(…)” (Destaca la Sala).

Como se observa, de lo consignado en las actas del Comité Técnico es posible establecer que, en efecto, la propuesta presentada por la Unión Temporal que conformaron las sociedades ahora demandantes fue sancionada con 246 puntos en aplicación de la causal de penalización prevista en el ordinal 2º del numeral 17.1.6. del pliego de condiciones, pese a ello, de su contenido no es posible determinar sobre qué ítems se aplicó la sanción, es decir, si ésta recayó sobre la lista básica de precios unitarios de materiales o de mano de obra, pues las actas mencionadas no dan cuenta de tales aspectos, así como tampoco lo hacen las actas del Comité de Licitaciones y Adjudicaciones, ni ningún otro documento que obre en el proceso.

Al respecto, cabe destacar que a pesar de que, como ya se ha dicho, la parte actora fundamentó sus pretensiones en una supuesta indebida aplicación del ordinal 2º del numeral 17.1.6. del pliego de condiciones, la cual habría incidido de manera negativa en la calificación definitiva de su propuesta, la parte demandante no la demostró, pues no aportó pruebas que acreditaran dicha circunstancia y tampoco las pidió para que fueran allegadas por la demandada.

De hecho, las actas en las que consta el número de puntos con que fue sancionada la propuesta presentada por las actoras fueron allegadas al proceso junto con la demanda, sin embargo y a pesar de que ninguna de ellas contiene datos suficientes para analizar el supuesto fáctico en el que se fundamentaron las pretensiones, la parte actora no aportó ni solicitó otras pruebas que lo acreditaran.

En efecto, según se extrae del acápite de pruebas, además de las que la misma parte actora aportó, las cuales no demuestran el supuesto fáctico en el que se sustentaron las pretensiones resarcitorias, la demandante pidió que se oficiara a la demandada para que allegara al proceso los documentos que se relacionan a continuación, los cuales fueron aportados al proceso por la accionada: i) pliego de condiciones; ii) oferta presentada por la Unión Temporal Fernando Vesga y Cía. Ltda.; iii) copia del acta No. 687 del 18 de junio de 1997, por medio de la cual se introdujo una modificación al pliego de condiciones y iv) acta levantada en la audiencia de aclaración de pliegos.

Como se observa ninguna de las pruebas que pidió la parte actora que se allegaran al proceso es pertinente para establecer sobre qué ítems recayó la sanción de disminución de puntaje que se aplicó a la propuesta presentada por la Unión Temporal de la que formaron parte las sociedades demandantes, ausencia probatoria que impide determinar si en realidad, en todo o en algún porcentaje, la sanción de disminución de puntaje se aplicó en relación con ítems diferentes a los de lista básica de materiales para la que había sido prevista y, por esa razón, para determinar si la calificación final que obtuvo, la cual determinó su ubicación en el orden de elegibilidad de las propuestas, era, o no, la correcta.

Adicionalmente, partiendo de las aseveraciones que realizó la parte demandante en el curso del proceso, se considera que ésta tuvo conocimiento efectivo de los ítems sobre los cuales recayó la sanción que se le aplicó, pues, además de que jamás alegó ignorar tal aspecto, la causa petendi de sus pretensiones consistió justamente en afirmar que la penalización de puntaje recayó sobre unos ítems diferentes a los previstos por la Administración como objeto de la sanción, específicamente, sobre ítems concernientes a la lista de mano de obra en su componente de equipos y herramientas, pese a lo cual, no trajo al proceso ni pidió que se aportara prueba de esa circunstancia.

Así mismo, la consideración de la Sala en el sentido de que la parte demandante tuvo conocimiento real respecto de los ítems sobre los cuales recayó la penalización de puntaje, surge a partir de las manifestaciones que realizó el representante legal de la Unión Temporal Fernando Vesga y Cía. Ltda., y Constructora Eléctrica Colombiana - Conelco Ltda. -, al sustentar las observaciones que presentó el 4 de junio de 1997 en contra de la primera evaluación técnica de las propuestas, evaluación en la que, según lo expresado en la demanda, para la aplicación de la sanción de puntaje se habrían tomado ítems diferentes a los previstos en el ordinal 2º del ordinal 17.1.6. del pliego de condiciones.

En efecto, en el referido documento de observaciones, en lo referente a su propuesta, el representante legal de la Unión Temporal Fernando Vesga y Cía. Ltda., y Constructora Eléctrica Colombiana - Conelco Ltda. -, indicó:

“PROPUESTA N° 10 U.T. Fernando Vesga y Cía. Ltda. - Conelco Ltda.

Nos permitimos hacer las siguientes observaciones sobre las faltas que nos han impuesto en los diferentes ítems:

Item 3.5.1/2 Viga Canal. Anotan como falta el no haber incluido allí la Sika 1. Este elemento se incluye en el ítem 5.6 Pañete Impermeabilizado Viga Canal. Es en esta actividad donde se logra la impermeabilización de las vigas canales con la adición de Sika 1 en los morteros debidamente pendientados y posterior aplicación del impermeabilizante contemplado en el ítem 20.2 impermeabilización Viga Canal.

En la fundida de concreto no se adiciona Sika 1, ya que estas vigas canales son elementos que forman parte de la cubierta con las otras vigas cuyo proceso constructivo es monolítico, luego sería inexacto y además casi imposible separar el concreto de la viga canal, para adicionarle un aditivo.

Item 13.7. Lavado fachada. Aparece cuadrilla H con precio de cuadrilla A ($50.320). si este precio de la cuadrilla es correcto, no se debe sancionar y cambiar el precio, puesto que esta labor la ejecuta una cuadrilla A de albañilería y no una cuadrilla H de pintores.

Esto no es más que un error de mecanografía, que consiste en cambiar H por A. Por lo consiguiente no se debe sancionar.

Item 14.10. el precio del lavadero es $51.850 como aparece en la columna VR. PARCIAL  del Análisis de Precio, y el cual corresponde a la lista de precios básicos (Folio 67). Luego su el precio NO VARIA, no puede tener sanción. El precio que aparece $61.000 es un error de mecanografía pero no de transcripción, Por lo tanto no debe haber sanción.

Items 16.1/2/3/4/5/6/7. Aparece codo HG sin especificar diámetro y el precio corresponde a codo H.G. ¾ ($820, Lista de precios folio 68). Nos cambian ustedes el precio por el correspondiente al codo H.G. de ½.  No debe hacerse esto, ya que al no especificar el diámetro, se entiende que es un elemento de ajuste entre el punto si y la acometida parcial. Véase plancha h 2/4, allí se puede observar que las acometidas parciales son en ¾. Por esta razón se incluye un codo H.G. de ¾ (no de ½), con el precio correcto de $820.

No existe ninguna falta aquí, ya que: Motivo 2, no es, pues el precio del codo es correcto. Motivo 3, no es, ya que no falta ningún elemento constitutivo mínimo. Luego en estos ítems no hay faltas. Aceptaría la sanción si se hubiera colocado: Codo H.G. ½ - $820.

Item 18.2 Instalación estufa. el precio de la tubería de cobre es $4.400/ML (Folio 69, renglón 3). Nos corrigen este precio colocando $3.253 que es el precio que corresponde a Tubería H.G. ½ gas (Item 18.1). Luego aquí no debe haber sanción.

RESUMEN DE FALTAS: Haciendo estas correcciones a las sanciones, las faltas serían:

Motivo 2 - 7 faltas x 2 = 14 puntos.

Motivo 3 - Ninguna.

Motivo 4 - Ninguna.

El motivo 4 se refiere en el pliego de condiciones a ‘mala transcripción de un análisis al cuadro de la propuesta’. Esta sanción es muy clara, y se refiere  a su el proponente coloca o transcribe mal el valor final del precio unitario al cuadro de propuesta.

En este caso no existe esta falta, ya que si bien es cierto que se han variado algunos precios unitarios, los cuales se han sancionado por el motivo 2, e igualmente se ha sancionado el ‘precio corregido de la propuesta’, no se puede sancionar doblemente por el mismo error, ya que la ‘mala transcripción’ no existe. Con este mismo criterio hemos recalificado las demás propuestas.

(…)”.

En lo que a este documento se refiere, resulta pertinente advertir que, si bien el representante legal de la Unión Temporal en las observaciones que presentó el 4 de junio de 1997 a la primera evaluación técnica de las propuesta hizo referencia a algunos ítems sobre los cuales habría recaído la disminución de puntaje, en tal documento no se precisó a qué causal de penalización de las previstas en el numeral 17.1.6. se refería cada aspecto y aunque en relación con algunas de las observaciones presentadas la Sala pudiera inferir a qué causal se refiere, lo cierto es que la información que en el mencionado documento se suministró no encuentra sustento diferente al de las apreciaciones propias del representante legal de la unión temporal, las cuales no pueden ser corroboradas con ninguna otra prueba que obre en el proceso y que permita establecer que, en efecto, la penalización en la que las sociedades demandantes fundaron el debate judicial hubiera recaído sobre ítems diferentes a los que debían componer la lista básica de precios unitarios de materiales y, más importante aún, que dicha calificación se hubiera mantenido sobre tales ítems hasta el momento de la última evaluación técnica.

De otra parte, aun cuando en gracia de discusión se aceptara que realmente la penalización de puntaje que se aplicó a la propuesta presentada por las sociedades demandantes hubiera recaído sobre ítems diferentes a los de la lista básica de precios unitarios de materiales, lo cierto es que a partir de los elementos probatorios con los que se cuenta no es posible determinar que realmente la propuesta hubiera sido la mejor para los intereses de la Administración.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que la modificación que se introdujo a los pliegos de condiciones en el sentido de ampliar el espectro de la sanción de puntaje respecto de ítems diferentes a los que se había previsto de manera inicial, tuvo lugar de manera precedente a que se realizara la última evaluación técnica de las ofertas, situación que impone entender que dicha modificación se tuvo en cuenta, no sólo para calificar la propuesta presentada por las sociedades demandantes, sino también las de los demás proponentes.

En ese sentido, para determinar cuál era la mejor oferta para los intereses de la Administración, resulta imprescindible efectuar una verificación de la evaluación realizada a las demás propuestas que se encontraban en competencia, especialmente, en lo que al tema de penalización de puntaje se refiere, sin embargo, el señalado es un tema de incertidumbre que no puede ser superado en este proceso, pues no se cuenta con las propuestas que fueron presentadas y evaluadas por el Instituto de Casas Fiscales del Ejército para la adjudicación del contrato de obra y, por esa razón, no es posible proceder a la verificación del puntaje que cada una de ellas obtuvo, así como tampoco determinar que la presentada por la parte actora hubiera sido la mejor entre todas para los intereses de la Administración.

Por último, se advierte que a pesar de que se observa que los  meros errores de transcripción no constituyen un criterio razonable que permita determinar cuál es la oferta más favorable para la Administración, la Sala carece de competencia para pronunciarse al respecto, en tanto que el tema no fue planteado por las partes para que fuera objeto de pronunciamiento judicial.

6. No hay lugar a condena en costas.

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, debido a que ninguna procedió de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

- F A L L A

1. MODIFICAR la sentencia proferida el 2 de abril de 203, por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia, la cual quedará así:

PRIMERO.- DECLARASE, oficiosamente, la nulidad del  acta No. 687 del 18 de junio de 1997, por medio de la cual el Instituto de Casas Fiscales del Ejército modificó los pliegos de condiciones que rigieron la licitación pública No. 01 de 1997.

SEGUNDA.- DECLARASE la nulidad de la Resolución No. 124 del 23 de junio de 1997, por medio de la cual se adjudicó el contrato objeto de la licitación pública No. 01 de 1997 a la firma INGENIEROS CIVILES ROMERO BAUTISTA COMPAÑÍA LIMITADA - INCIROB LTDA.

TERCERO. NIEGANSE las demás pretensiones de la demanda.

- 2. Sin condena en costas.

3. En firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

HERNAN ANDRADE RINCON

MAURICIO FAJARDO GOMEZ               CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA

Folios 7 a 32 del expediente.

Reverso del folio 32 del expediente.

Folio 35 del expediente.

Folios 43 y 44 del expediente.

Folios 45 y 46 del expediente.

Reverso del folio 35 del expediente.

Folio 39 del expediente.

Folio 59 del expediente.

Reverso folio 59 del expediente.

Folio 61 de expediente.

Así se desprende de las constancias suscritas por el notificador del Tribunal del 2 de febrero de 1998, concerniente al auto admisorio de la demanda (Folio 37 del expediente), del 7 de abril de 2000 y otra del 30 de mayo de la misma anualidad, correspondientes a la corrección de la demanda (Folios 62 y 63 del expediente).

Folio 66 del expediente.

De conformidad con lo dispuesto en el inciso  9º de artículo 318 del Código de Procedimiento Civil el emplazamiento se entiende surtido transcurridos 15 días después de su publicación.

Folios 72 a 74 del expediente.

Folio 75 del expediente.

Folios 51 a 57 del expediente.

Folios 76 a 78 del expediente.

Folios 90 a 113 del expediente.

Folios 130 a 132 del cuaderno principal.

Folio 134 del cuaderno principal.

Folio 136 del cuaderno principal.

Folios 137 a 141 del cuaderno principal.

22 de octubre de 1997 (Reverso folio 32 del expediente).

Art. 75, Ley 80 de 1993. “Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, el juez competente para conocer de las controversias derivadas de los contratos estatales y de los procesos de ejecución o cumplimiento será el de la jurisdicción contencioso administrativa.”

Artículo 1º del Decreto Ley 2345 de 1971.

El artículo 168 del Código Contencioso Administrativo? señala expresamente que a los procesos atribuidos al conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo aplicará el régimen legal probatorio establecido por el Código de Procedimiento Civil. Así, al incorporarse dicho régimen se adoptó también parte de la filosofía? que inspira las pruebas en el estatuto procesal civil, el cual se materializa en el sistema de valoración probatoria que está presente en los procesos constitutivos, declarativos o de condena que regula esa normatividad.

Bajo esta perspectiva, es necesario tener presente que de acuerdo con el artículo 253 del C. de P. C.?, los documentos pueden aportarse al proceso en original o en copia, éstas últimas consistentes en la trascripción o reproducción mecánica del original; sumado a ello, el artículo 254 del C. de P. C., regula el valor probatorio de los documentos aportados en copia, respecto de los cuales señala que tendrán el mismo valor del original en los siguientes eventos: i) Cuando hayan sido autorizados por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez en donde se encuentre el original o copia autenticada; ii) Cuando sean autenticados por notario, previo cotejo con el original o con la copia autenticada que se le ponga de presente y iii) Cuando sean compulsados del original o de la copia auténtica.

A lo anterior se agrega que el documento público, es decir aquel que es expedido por funcionario de esa naturaleza, en ejercicio de su cargo o con su intervención (artículo 251 C. de P. C.), se presume auténtico y tiene pleno valor probatorio frente a las partes, los terceros y el juez, salvo que su autenticidad sea desvirtuada mediante tacha de falsedad, según lo dispone el artículo 252 del C. de P.C.

De otro lado, si el documento aportado es de naturaleza privada, al tenor de lo dispuesto en el aludido artículo 252 del C. de P. C., éste se reputará auténtico en los siguientes casos: i) Cuando hubiere sido reconocido ante el juez o notario, o judicialmente se hubiere ordenado tenerlo por reconocido; ii) Cuando hubiere sido inscrito en un registro público a petición de quien lo firmó; iii) Cuando se encuentre reconocido implícitamente por la parte que lo aportó al proceso, en original o copia, evento en el cual no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue su falsedad; iv) Cuando se hubiere declarado auténtico en providencia judicial dictada en proceso anterior, con audiencia de la parte contra quien se opone en el nuevo proceso, y v) Cuando se hubiere aportado a un proceso, con la afirmación de encontrarse suscrito por la parte contra quien se opone y ésta no lo tache de falso.

Folios 4 y 5 del cuaderno de pruebas No. 2.

Folios 7 a 22 del cuaderno de pruebas No. 2.

Folios 61 a 66 del cuaderno de pruebas No. 2.

Folios 23 a 38 del cuaderno de pruebas No. 2.

Folios 39 a 43 del cuaderno de pruebas No. 2.

Folios 44 a 49 del cuaderno de pruebas No. 2.

Folios 53 a 55 del cuaderno de pruebas No. 2.

Folios 56 y 57 del cuaderno de pruebas No. 2.

Folios 1 a 3 del cuaderno de pruebas No. 2.

Folios 58 a 60 del cuaderno de pruebas No. 2.

Folio 67 del cuaderno de pruebas No. 2.

Folio 68 del cuaderno de pruebas No. 2.

Folios 81 y 82 del expediente.

La Ley 57 de 1985, se ocupó del tema de la publicidad de los actos y documentos oficiales y en su artículo 12 dispuso lo siguiente:

“Toda persona tiene derecho a consultar los documentos que reposen en las oficinas públicas y a que se le expida copia de los mismos, siempre que dichos documentos no tengan carácter reservado conforme a la Constitución o la Ley, o no hagan relación a la defensa o seguridad nacional.”

La Ley 80 de 1989, por la cual se creó el Archivo General de la Nación y se dictaron otras disposiciones, consagró en el artículo 3º el carácter obligatorio del Sistema Nacional de Archivo, en los siguientes términos:

“El Sistema Nacional de Archivo tendrá carácter de programa especial, para todas las instituciones archivísticas y colecciones documentales públicas y privadas, del orden nacional, departamental, intendencial, comisarial, municipal y distrital.”

De acuerdo con el artículo 12 de la Ley 594 de 2000, constituye responsabilidad de toda entidad pública gestionar sus documentos y administrar sus archivos, a efectos de cumplir con la obligación dispuesta en los artículos 11 y 16 de la misma Ley, que en su orden prescriben:

“Artículo 11:“Obligatoriedad de la conformación de los archivos públicos. El Estado está obligado a la creación, organización, preservación y control de los archivos, teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y la normatividad archivística.”

“Artículo 12: Responsabilidad. La administración pública será responsable de la gestión de documentos y de la administración de sus archivos.”

“Artículo 16: Obligaciones de los funcionarios a cuyo cargo estén los archivos de las entidades públicas. Los secretarios generales o los funcionarios administrativos de igual o superior jerarquía, pertenecientes a las entidades públicas, a cuyo cargo estén los archivos públicos, tendrán la obligación de velar por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información de los documentos de archivo y serán responsables de su organización y conservación, así como de la prestación de los servicios archivísticos.” (Resalta la Sala)

Sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013 proferida por Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Radicado No. 25022. M.P. Enrique Gil Botero.

Folios 77 a 175 del cuaderno de pruebas No. 2.

Folios 70 a 72 del cuaderno de pruebas No. 2.

Folios 73 a 75 del cuaderno de pruebas No. 2.

Cuaderno de pruebas No. 3.

A la fecha de presentación de la demanda el texto original del Decreto 01 de 1984, había sido subrogado por el Decreto Extraordinario 2403 de 1989.

A través del artículo 32 de la Ley 446 de 1998, se modificó el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo y en el inciso 2º se dispuso que “los actos proferidos antes de la celebración del contrato con ocasión de la actividad contractual, serán demandables mediante las acciones de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho, según el caso, dentro de los treinta (30) días siguientes a su comunicación, notificación o publicación….”

Numeral 11 de artículo 30 de la Ley 80 de 1993 - Derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 - “11. El acto de adjudicación se hará mediante resolución motivada que se notificará personalmente al proponente favorecido en la forma y términos establecidos para los actos administrativos y, en el evento de no haberse realizado en audiencia pública, se comunicará a los no favorecidos dentro de los cinco (5) días calendario siguientes.

El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario”.

Ver entre otras, las siguientes sentencias de la Sala: de enero 29 de 2009, C.P. Miryam Guerrero de Escobar; de 4 de junio de 2008, Exp. 14169, C.P. Miryam Guerrero de Escobar; de 4 de junio de 2008, Exp. 17783, C.P. Miryam Guerrero de Escobar; de 26 de abril de 2006, Exp. 16041, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; de mayo 3 de 1999, Exp 12344, C.P. Daniel Suárez Hernández; de 13 de mayo de 1996, Exp. 9474, C.P. Juan de Dios Montes Hernández; de septiembre 26 de 1996, Exp. 9963, C.P., Jesús María Carrillo Ballesteros; de marzo 17 de 1995, Exp. 8858, C.P. Carlos Betancur Jaramillo, y de enero 30 de 1995, Exp. 9724, C.P. Daniel Suárez Hernández.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 26 de abril de 2006, Expediente 16041, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, providencia proferida el 5 de marzo de 1993, dentro del proceso radicado bajo el número interno 6265.

Al respecto, ver, entre otras, las siguientes providencias: Sentencia del 14 de abril de 2010, expediente 16432, Consejero Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez, actor: SOCIEDAD BIG COMPANY SERVICES LTDA. -B.C.S-; sentencia del 26 de abril de 2006, expediente 16.041, Consejera Ponente: Dra. Ruth Stella Correa. Actor: MIGUEL ANTONIO CASAS GARZON.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia proferida el 14 de abril de 2010 dentro del proceso radicado bajo el número interno 13416.

En este sentido, el artículo 6º del C. de P. C. dispone: “Las normas procesales son de derecho público y orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso, podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley.

“Las estipulaciones que contradigan lo dispuesto en este artículo, se tendrán por no escritas.”

Al respecto, los artículos 121 y 122 de la Constitución Política, prescriben, en su orden:

Art. 121: “Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley.”

Art. 122: “No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente.”

La doctrina ha expuesto sobre el tema: “De todas las formas de ilegalidad [la incompetencia], es la más grave: los agentes públicos no tiene (sic) poder sino con fundamento en los límites de los textos que fijan sus atribuciones; más allá, ellos dejan de participar en el ejercicio de la potestad pública. Es por lo que las reglas de competencia son de orden público: la incompetencia debe ser declarada de oficio por el juez, incluso si el demandante no la ha invocado en apoyo de su demanda. Ella no puede ser convalidada por la aprobación ulterior de la autoridad competente.” (Resalta la Sala) (RIVERÓ, Jean: Derecho Administrativo, Instituto de Derecho Público, Facultad de Ciencias Jurídicas, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1984. P.274)

CONSEJO DE ESTADO. Sala Contencioso Administrativa. Sección Tercera. Sentencia de mayo 11 de 1999. Exp. 10.196. C.P. Ricardo Hoyos Duque.

Nota original: La legalidad ha sido definida por Georges Vedel como “la cualidad de lo que es conforme a la ley. La legalidad expresa así la conformidad al derecho y es sinónimo de regularidad jurídica” Cfr. VEDEL, Georges, Derecho Administrativo, traducción de la sexta edición francesa, Biblioteca Jurídica Aguilar, Madrid, 1980, p. 219.

Nota original: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 16 de febrero de 2006; Consejero Ponente: Ramiro Saavedra Becerra; Expediente: 13414.

? Nota original: GIRALDO CASTAÑO, Jesael Antonio, Derecho Administrativo General, 5ª edición, Editorial Marín Vieco Ltda., Medellín, 1995, p. 59.

Nota original: Sentencia de 16 de febrero de 2006, Exp. 13414, M.P. Ramiro Saavedra Becerra.

Nota original de la sentencia citada: BETANCUR JARAMILLO, Carlos; Derecho Procesal Administrativo Señal Editora, 5ª ed.; pág. 209. Afirma el profesor Betancur, que el carácter de orden público que tienen las normas que atribuyen las competencias funcionales, “...permite su declaratoria oficiosa por el juzgador, aunque el demandante no la haya invocado en apoyo de su petición”. Por su parte, en la doctrina argentina, la incompetencia en razón de la materia es considerada como un “vicio muy grave”, calificación que hace que el acto sea inexistente, lo cual puede ser declarado de oficio en sede judicial (DROMI, Roberto; Ob. cit., Págs. 244 y 245).

Nota original: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 11 de mayo de 1999; Expediente 10.196. Actor: Sociedad Brogra Ltda.

CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de agosto 29 de 2007. Exp. 15.324. C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

Los apartes de la norma que aparecen entre corchetes fueron derogados por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007. Posteriormente, mediante el Decreto, el numeral fue modificado por el artículo 220 del Decreto 19 de 2012.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 3 de mayo de 1999, proferida dentro del proceso radicado bajo el número interno 12344.

Al efecto pueden consultarse, entre otras, las sentencias del 27 de marzo de 1992, expediente 6353, 11 de abril de 2002, expediente 12.294 y 19 de julio de 2001, expediente 12.037.

Al respecto, ver, entre otras, las siguientes providencias: Sentencia del 11 de abril de 2002, expediente 12.294, Consejero Ponente: Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez, actor: ARNULFO NIETO PANTOJA; Sección Tercera del Consejo de Estado, expediente 12.037 del 19 de julio de 2001, Consejero Ponente: Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez, actor: ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIEROS CONSTRUCTORES ACIC; Sentencia del 26 de abril de 2006, expediente 16.04,  Consejera Ponente: Dra. Ruth Stella Correa, actor: MIGUEL ANTONIO CASAS GARZON; Sentencia 15005 del 8 de junio de 2006, Consejero Ponente: Dra. María Elena Giraldo G, actor: JAIRO MARTIN VARGAS.

Sentencia del 29 de enero de 2004, exp. 10.779. C. P. Alier Eduardo Hernández Enríquez

Sentencia 15005 del 8 de junio de 2006, ya citada.

Sentencia 15005 del 8 de junio de 2006.

Sentencia proferida el 3 de mayo de 1999, expediente 12.344.

El inciso segundo del numeral 5º del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, en su texto vigente para la fecha en que se adelantó el proceso de selección correspondiente a la Licitación Pública No. 01 de 1997, disponía:

“Cuando lo estime conveniente la entidad interesada o cuando lo soliciten las dos terceras partes de las personas que hayan retirado pliegos de condiciones [o términos de referencia], dicho plazo se podrá prorrogar, antes de su vencimiento, por un término no superior a la mitad del inicialmente fijado”. La frase que aparece entre corchetes fue derogada por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007.

En el numeral 4.2. del pliego de condiciones se estableció que “Cuando lo estime conveniente el Instituto de Casas Fiscales del Ejército y sea solicitado al menos por las dos terceras partes de las personas que hayan comprado el pliego de condiciones, se podrá prorrogar la hora y fecha de cierre de la licitación por un plazo no superior a la mitad del inicialmente fijado, siempre y cuando esta solicitud se haya presentado con una antelación mínima de tres (3) días hábiles al vencimiento del cierre”.

A partir de la modificación introducida por la Ley 1474 de 2011 al inciso 2º del numeral 5º del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, no es posible realizar adendas al pliego de condiciones “dentro de los tres (3) días anteriores en que se tiene previsto el cierre del proceso de selección, ni siquiera para extender el término del mismo. La publicación de estas adendas sólo se podrá realizar en días hábiles y horarios laborales”.

Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 20 de mayo de 2013 proferida dentro del proceso radicado bajo el número interno 23.787.

Aunque en el documento de las observaciones no se dijo de manera expresa que éstas se hiciera en relación con la primera evaluación técnica así se infiere, por cuanto el oficio se presentó con posterioridad a la mencionada evaluación y con anterioridad a la segunda.

Ibídem.