ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL – Requisitos

[L]os requisitos de las inconformidades que se deben incluir en el documento de liquidación bilateral, son las siguientes: i) [E]s preciso que se identifiquen de manera adecuada y clara los problemas o circunstancia que le sirven de fundamento fáctico a la reclamación. Es decir, que se indiquen cuáles son los motivos en los que se estructura esa glosa. ii) La inconformidad debe ser señalada de manera expresa, clara, concreta y específica; por lo tanto, no son válidas salvedades genéricas que no especifiquen de forma puntual el tópico o la materia sobre la que recaen las mismas. iii) Es preciso que se incluya al menos una breve consideración sobre las razones que dan soporte a la reclamación, sin que ello suponga la necesidad de incluir argumentos de índole técnica o jurídica, pero sí al menos las razones o fundamentos por los que se considera que es viable la salvedad.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA

SUBSECCION C

# Consejera ponente: OLGA MELIDA VALLE DE DE LA HOZ(E)

Bogotá, D.C., seis (6) de mayo de dos mil quince (2015).

Radicación número: 05001-23-31-000-1998-03276-01(31347)

Actor: SOCIEDAD CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.

Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS “INVIAS”

Referencia: ACCION CONTRACTUAL

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia del 31 de enero de 2005, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en la que se decidió lo siguiente:

“1º. Declarar no probadas las excepciones de pleito pendiente y caducidad de la acción, propuestas por la entidad demandada.

“2º. Condénase al Instituto Nacional de Vías, a pagar a la Sociedad Construcciones El Cóndor S.A. la suma de DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS CON 90 $2.748´824.660.90 como consecuencia de los dineros adeudados, en desarrollo del contrato 604 de 1984 y sus adicionales y cuyo objeto era la “…recuperación y pavimentación del sector Puente Corozal – El Chino, de la carretera Medellín – Turbo.

“Las sumas anteriores se refieren a las que se hizo relación en la parte motiva.

“3º. Niéganse las demás pretensiones de la demanda.

“4º. Conforme al artículo 171 del C.C.A., subrogado por el 55 de la ley 446 de 1998, no considera la Sala que sea dable la condena en costa (sic) a la parte demandada.” (fls. 319 y 320 cdno. ppal. 2ª instancia – mayúsculas del original).

I. ANTECEDENTES

1. Demanda y trámite procesal en la primera instancia

1.1. En escrito del 16 de octubre de 1998, la sociedad comercial Construcciones El Cóndor S.A. –de ahora en adelante la demandante, la sociedad o la contratista– mediante apoderado judicial, presentó demanda de controversias contractuales contra el Instituto Nacional de Vías –de ahora en adelante INVIAS, el demandado o la entidad contratante– con la finalidad de que se acceda a las siguientes pretensiones:

“1. Decretar que el Instituto Nacional de Vías incumplió el contrato 604 de 1983 (sic) y sus adicionales, suscrito con la sociedad CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A., y así mismo incumplió el deber de liquidarlo y en consecuencia le negó al contratista el derecho a discutir en la sede administrativa las obligaciones pendientes de finiquitar entre las partes. En consecuencia y en virtud del incumplimiento, DECRÉTESE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO para el reconocimiento de las obligaciones pendientes que se indican:

“a. Ordénese el pago de las obras ejecutadas por el contratista con la orden previa de la interventoría más los reajustes definitivos del acta 117 y sobre las cuales se negó el Instituto el pago correspondiente en la suma total de setecientos treinta millones seiscientos noventa y tres mil setecientos cuarenta y cinco pesos con 72/100 ($730´693.745,72), valor exigido el 7 de abril de 1997, fecha de presentación de la cuenta de cobro del ACTA FINAL DEL CONTRATO y de los REAJUSTES DEFINITIVOS antes citados.

“b. Ordénese el pago de intereses del ACTA FINAL DEL CONTRATO y de los REAJUSTES DEFINITIVOS DE LAS CUENTAS 117 a 122 desde la fecha de las presentación de las actas hasta su pago efectivo al demandante, con las tasas moratorias que autoriza la ley. A la fecha de corte de la demanda, 31 de agosto de 1998, se determinan estos intereses de mora en la suma de seiscientos diez millones ciento cincuenta mil trescientos treinta y dos pesos ($610´150.332).

“c. Ordénese el pago del REAJUSTE DEFINITIVO AL ACTA FINAL DEL CONTRATO que se ha calculado en la presente demanda en la suma de diez millones doscientos ochenta y un mil ciento cincuenta y un pesos con 55/100 ($10´281.151,55), más su actualización monetaria a la fecha en que sean pagados a el demandante.

“2. Ordenar al Instituto Nacional de Vías al restablecimiento del equilibrio financiero del contrato por el descuento del 5% del impuesto de la ley 104, no previsible para la época de suscripción del contrato y en consecuencia:

“a. Ordénese el pago de ciento diez y nueve millones quinientos ochenta y cinco mil quinientos setenta pesos ($119´585.570) por retenciones indebidas del impuesto de la ley 104 de orden público durante toda la ejecución del contrato.

“b. Ordénese el pago de las sumas dinerarias retenidas con base en la ley 104 actualizadas a la fecha en que finalmente sean reintegradas al demandante, que se calculan de manera transitoria en la presente demanda hasta el 31 de agosto de 1998 en la suma de trescientos sesenta millones novecientos setenta y ocho mil ochocientos cincuenta y siete pesos ($360´978.857).

“4. (sic) Condénese al pago de las costas procesales al Instituto Nacional de Vías.

“5. Ordénese ejecutar la sentencia de conformidad a las normas del Código Contencioso Administrativo.” (fls. 170 cdno. ppal. – mayúsculas del documento original).

Como fundamento de las pretensiones se expusieron, en síntesis, los siguientes hechos (fls. 155 a 160 cdno. ppal.):

1.1.1. Mediante resolución No. 2068 del 29 de marzo 1984, se procedió a adjudicar al consorcio contratista sociedad Pavimentos, Vías e Ingeniería Paving Ltda., y la sociedad Colombiana de Pavimentos SOCOPAV Ltda., la licitación pública No. 002-84-NAL.

1.1.2. Como consecuencia de lo anterior, se suscribió entre el consorcio anotado y el Fondo Nacional de Vías –ahora INVIAS– el contrato No. 604 de 1984.

1.1.3. A través de negocio jurídico No. 0837 de 1990 se efectuó la cesión del contrato No. 604 de 1984 por parte del consorcio a la firma Construcciones El Cóndor Ltda. –ahora Construcciones El Cóndor S.A.–.

1.1.4. El contrato administrativo No. 604 de 1984 tenía por objeto ejecutar mediante el sistema de precios unitarios, las obras necesarias para la recuperación y pavimentación del sector Puente Corozal – El Chino, de la carretera que de Medellín conduce a Turbo, de acuerdo con los planos y especificaciones suministradas por el Fondo Vial.

De igual forma, se pactó como plazo de duración el término de dieciocho meses contados a partir de quince días después del perfeccionamiento del contrato.

1.1.5. La interventoría del contrato fue adjudicada a la sociedad SEDIC S.A., la cual a través del personal delegado para el efecto, y previa autorización del Instituto Nacional de Vías ejecutó los actos correspondientes a su labor.

1.1.6. En el acta 002 de febrero de 1996 se dejó constancia expresa de que el retraso de las obras no era imputable al contratista y, por el contrario, se especificó que esa circunstancia se debía al clima, a la presencia de nuevos “chorriaderos”, y a la erosión del viento.

1.1.7. El 8 de noviembre de 1996 se suscribió el acta final de recibo de la totalidad de las obras con presencia del ingeniero Jairo Gutiérrez de la interventoría, Humberto Echavarría del Instituto Nacional de Vías, Gustavo Otálvaro como delegado de la regional Antioquia del Instituto Nacional de Vías y Rafael Noreña, de la firma contratista.

1.1.8. En el acta de recibo final de las obras se dejó constancia de las fechas en la que se había ejecutado el asfalto. Lo anterior, por cuanto todo lo realizado con posterioridad fueron obras de reparación por derrumbes y por acción de la tierra y del clima.

En ese documento también se puntualizó que las sumas allí indicadas eran de carácter provisional, por cuanto no se habían suscrito las actas de ajustes definitivos Nos. 117, 118, 120, 122 y el acta final de la obra.

1.1.9. Durante el lapso comprendido entre octubre de 1995 hasta noviembre de 1996, la sociedad contratista desarrolló una serie de obras autorizadas por la interventoría y que no han sido pagadas por el INVIAS.

1.1.10. Mediante comunicaciones ADM-ICVA-1222/98 del 20 de mayo de 1998, y PRE-JJCG-1299/98 de junio 15 de 1998, el contratista solicitó al INVIAS la liquidación bilateral o unilateral del contrato.

El INVIAS se abstuvo de liquidar el contrato porque, en su criterio, no existe respaldo presupuestal para cancelar los posibles saldos a favor del contratista, y por haber transcurrido más de dos años desde la terminación del plazo.

Posteriormente, dentro de los tres días siguientes a la elaboración del acta de obra, el contratista presentaba la cuenta de cobro que reflejaba la operación aritmética señalada en el numeral anterior.

1.2. El Tribunal Administrativo de Antioquia admitió el libelo demandatorio en auto del 20 de agosto de 1999 (fl. 175 cdno. ppal.); el 14 de junio de 2000, se abrió a pruebas el proceso para decretar las solicitadas por las partes (fls. 206 y 207 cdno. ppal.) y, por último, en proveído del 14 de agosto de 2002, se corrió traslado para alegar de conclusión (fl. 293 cdno. ppal.).

1.3. Notificada la demanda el INVIAS se opuso a las súplicas de la misma. En apoyo de su defensa propuso las excepciones de caducidad de la acción, inexistencia del derecho y la obligación pretendida, la inexistencia de la relación sustancial predicada, pleito pendiente y el cumplimiento.

- En criterio de la entidad demandada, los hechos presentados en la demanda no se ajustan ni compadecen con lo aceptado por las partes en el acta de liquidación bilateral del contrato, documento en el que se determinó los valores pagados y ejecutados del contrato, el saldo a favor del contratista de $48´852.550.04, así como la suma pendiente de las actas de reajustes números 117 a 122, para un total de $703´716.463,12.

- De modo que la mora del contratista en la ejecución de las obras, así como en la presentación de las garantías para la ejecución del contrato y sus adicionales, fue lo que imposibilitó el pago oportuno de las actas, ya que al ser radicadas después de dos años de la finalización del plazo contractual la entidad ya había perdido la facultad para la disposición de recursos no contemplados en los rubros presupuestales so pena de incurrir en peculado, comoquiera que una vez finalizado el año fiscal las partidas asignadas no legalizadas deben ser reintegradas al Ministerio de Hacienda de conformidad con la ley. Lo anterior llevó a que al momento de legalizar las cuentas pertinentes y que son objeto de la presente demanda, la entidad no contara con los rubros presupuestales a fin de efectuar el pago, lo que generó la situación planteada en la demanda. (fls. 179 a 191 cdno. ppal.).

- 1.4. En la etapa de alegatos de conclusión en primera instancia, intervino el INVIAS para solicitar la negativa de las súplicas de la demanda, por cuanto no se acreditó la existencia de un supuesto de desequilibrio económico del contrato, en tanto que las fórmulas de reajustes pactadas en el contrato garantizaban con suficiencia la estabilidad y conservación de los precios del contrato (fls. 194 a 196 cdno. ppal.).

- 2. Sentencia de primera instancia

- En sentencia del 31 de enero de 2005, el Tribunal Administrativo de Antioquia accedió parcialmente a las súplicas de la demanda. En su criterio, no se encuentran acreditadas las excepciones de caducidad y de pleito pendiente; de otra parte, sostuvo que el contrato no se encuentra liquidado, al menos en lo que respecta a los ajustes definitivos de las actas 117 a 122, razón por la que condenó a la entidad a pagar esos valores actualizados a la fecha de la sentencia.

- Entre otros aspectos, el a quo, puntualizó lo siguiente:

- “(…) En torno a la excepción de pleito pendiente, se afirma por el apoderado del Instituto que esta se presenta ya que en el Tribunal reposa el proceso radicado con el número 980986 en el cual se solicitan pretensiones muy similares a las incoadas en el que en este momento es materia de decisión.

- “Si bien la parte demandada no probó como era su deber, la existencia del otro proceso, la Sala no consideró haciendo uso del artículo 169 solicitar dicha prueba de oficio, dado que si se observa conforme a la contestación de la demanda las pretensiones formuladas en el proceso 980986, son en el fondo muy diferentes a las del presente.

- “(…) Con las pruebas obrantes dentro del proceso, aparece claro que el Instituto adeuda al contratista en desarrollo del contrato 604 de 1984 y sus adicionales, las siguientes sumas de dinero, las cuales en ningún momento han sido objetadas con argumentos sólidos por la demandada. Estas sumas que obran de folios 78 a 62, son:

- “(…) Aparece además el acta final de enero de 1997, donde se establece como suma a pagar a Construcciones El Cóndor Ltda., la de setecientos tres millones setecientos dieciséis mil cuatrocientos sesenta y tres pesos con doce centavos ($703´716.463,12) (fl. 125).

- “Y que estas sumas son las adeudadas al contratista, encuentran su respaldo además en el proyecto de acta de liquidación del contrato, acompañada con la contestación de la demanda por el Instituto Nacional de Vías, en donde en relación a las actas anteriores, se establecen los mismos valores, tal como se puede observar en el documento que obra a folios 200-201.

- “(…) No existiendo duda sobre la existencia de la deuda por parte de la demandada, a favor de la sociedad “Construcciones El Cóndor S.A.” y la cual asciende a la suma de $730.693.745,oo, se condenará a la demandada al pago de dicha suma.

- “(…)” (fls. 307 a 320 cdno. ppal. 2ª instancia – cursivas del original).

- 3. Recurso de apelación

Inconforme con la decisión, la demandada interpuso recurso de apelación (fls. 323 a 330 cdno. ppal. 2ª instancia), que fue concedido por el a quo en proveído del 4 de mayo de 2005 (fl. 331 cdno. ppal. 2ª instancia) y admitido por esta Corporación en auto del 2 de diciembre de 2005 (fl. 335 cdno. ppal. 2ª instancia).

El recurso fue desarrollado como se expone a continuación:

3.1. El contratista se comprometió a entregar la obra en los términos pactados y no lo hizo según las constancias dejadas en las actas de visita suscritas el 19 de abril de 1995, 13 de octubre de 1995 y febrero de 1996.

3.2. Si una de las partes contratantes incumple con sus obligaciones, por ese solo hecho (incumplimiento) no puede reclamar el pago de perjuicios que le hubieren sido causados.

3.3. El Tribunal de primera instancia debió declarar la excepción de pleito pendiente, ya que al momento de contestarse la demanda se advirtió esta situación, puesto que la sociedad demandante presentó demanda contractual contra el INVIAS, la que fue fallada a favor de la entidad mediante sentencia del 10 de diciembre de 2004, documento que se adjunta.

4.  Alegatos de conclusión en segunda instancia

En auto del 8 de agosto de 2006 (fl. 353 cdno. ppal. 2ª instancia), se corrió traslado para alegar de conclusión, etapa durante la cual intervinieron las partes y el Ministerio Público.

4.1. Parte actora: señaló que no existe pleito pendiente comoquiera que el proceso identificado con el número 980986 se depreca el pago de un capital insoluto además de los intereses de mora por las actas de obra. De otro lado, señaló que nunca existió liquidación del contrato, toda vez que el proyecto que elaboró el demandado –y que fue suscrito por la demandada y por la firma interventora– nunca llegó a perfeccionarse porque no fue signada por el representante legal del INVIAS; no resulta leal que ahora el instituto pretenda hacer valer un acta de liquidación bilateral que elaboró, que puso a disposición del contratista y que nunca quiso suscribir con posterioridad. Por último, precisó que en el proceso nunca se desconoció la ejecución de las obras y derechos a los reajustes (fls. 360 a 364 cdno. ppal. 2ª instancia).

- 4.2. Parte demandada: es importante aclarar que los reajustes que se reconocieron mensualmente al contratista cubrían cualquier sobrecosto por ampliaciones del plazo, ya que los mismos se hicieron de acuerdo con la fórmula de reajuste de precios de conformidad con las disposiciones del decreto – ley 222 de 1983; y si bien, en el acta de liquidación existe un saldo a favor del contratista, es igualmente cierto que el documento le otorga firmeza y definición a las pretensiones mutuas entre las partes, constituyéndose en la definición de créditos y deudas recíprocas (fls. 365 a 369 cdno. ppal. 2ª instancia).

- 4.3. Ministerio Público: el señor Procurador Cuarto Delegado ante esta Corporación solicitó la revocatoria de la sentencia apelada para, en su lugar, denegar las súplicas de la demanda. En su criterio, es viable declarar probada la excepción de pleito pendiente, toda vez que la sentencia proferida por el mismo Tribunal Administrativo de Antioquia, en el proceso identificado con el número interno 980986, y cuya copia fue decretada como prueba en segunda instancia, dá cuenta de que el asunto que se debatió entre las partes en ese proceso es idéntico al que en esta ocasión se analiza. De otro lado, manifestó que sí existió liquidación del contrato No. 604 de 1984, toda vez que se trató de un documento suscrito por el contratista y por el interventor, en donde no se dejaron salvedades relacionadas con las súplicas de la demanda, en tanto que nada se dijo sobre: i) extra costos en la ejecución del contrato, el pago de intereses moratorios sobre las actas de obra y de reajuste, y iii) el supuesto desequilibrio proveniente del denominado impuesto de guerra (fls. 370 a 396 cdno. ppal. 2ª instancia).

- II. CONSIDERACIONES

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración, a través del siguiente derrotero: 1) competencia de la Sala, 2) los hechos probados, 3) valoración probatoria y conclusiones y 4) costas.

1. Competencia de la Sala

Se es competente para conocer de este proceso en segunda instancia, pues la pretensión mayor individualmente considerada, corresponde a $40´000.000,oo, suma que resulta superior a la exigida para que un proceso iniciado en el año de  1998, tuviera vocación de doble instancia, esto es, $18´850.000,oo, de conformidad con las reglas de competencia establecidas en el decreto 597 de 1988, comoquiera que el recurso de apelación –que determina las normas de competencia aplicables– fue interpuesto el 8 de febrero de 2005.

2. Los hechos probados

Del exiguo acervo probatorio que integra el proceso se destaca:

2.1. Copia simple del contrato No. 604 de 1984, suscrito el 28 de diciembre de esa anualidad, en el que entre otros aspectos se acordó:

“(…) CLÁUSULA NOVENA: FONDOS DEL CONTRATO Y SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES.- EL FONDO VIAL se obliga a reservar con destino a este contrato la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000,oo) M/cte, que se tomará del programa 3801 (plan vial nacional construcción y reconstrucción de carreteras nacionales), numeral 59705… del presupuesto de inversión de la actual vigencia de 1984 y las demás partidas que debe apropiar en la presente y futuras vigencias hasta completar el valor total del presente contrato. La cuantía de este contrato, los pagos y la entrega de las demás sumas de dinero que el FONDO VIAL se compromete a efectuar al CONSORCIO CONTRATISTA quedan sujetos a las apropiaciones que para tal fin se hagan en su presupuesto, y a las reservas presupuestales… CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: ACTAS DE OBRA, AVANCE SOBRE MATERIAS PRIMAS, AJUSTES Y PAGOS AL CONSORCIO CONTRATISTA.- El valor básico de la respectiva acta de obra será el resultado de la multiplicación de las cantidades de obra ejecutada por los precios unitarios que figuran en la lista de cantidades de obra, precios unitarios, y valor total de la propuesta. EL FONDO VIAL podrá hacer avances sobre materia prima, aún no empleada en la construcción, que no haya sido adquirida con fondos del anticipo. El valor básico del acta por la obra ejecutada cada mes se ajustará para cada grupo de obra, de acuerdo con el parágrafo tercero de esta misma cláusula. PARÁGRAFO PRIMERO: ACTAS DE OBRA.- Dentro de los diez (10) primeros días calendario del mes siguiente al de ejecución de las obras, se elaborará por el interventor y el CONSORCIO CONTRATISTA, un acta mensual que registre el valor de la obra ejecutada. Este valor debe corresponder al menos a la cuota parte establecida en el programa de trabajo e inversiones para el mes correspondiente. EL CONSORCIO CONTRATISTA deberá presentar la respectiva cuenta de cobro dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al de elaboración del acta de obra. El valor de cada acta será el resultado de la multiplicación de las cantidades de obra ejecutada por los precios unitarios que figuran en la “lista de cantidades de obra, precios unitarios y valor total de la propuesta”, (o nuevos precios fijados durante el desarrollo del contrato), más los avances sobre materias primas, aún no empleadas en la obra, estipulada en el parágrafo segundo avance sobre materias primas. Las actas de obra mensuales tendrán carácter provisional en lo que se refiere a la calidad de la obra, a las cantidades de obra, y a los avances sobre materias primas u obras parciales. El interventor podrá, en actas posteriores, hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él, y deberá indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no se hayan ejecutado a su entera satisfacción a efecto de que el FONDO VIAL se abstenga de pagarlos al CONSORCIO CONTRATISTA hasta que el interventor dé el visto bueno. Ningún certificado, que no sea el certificado de recibo definitivo de la totalidad o de parte de las obras, podrá considerarse como constitutivo de aprobación de algún trabajo u obra. PARÁGRAFO SEGUNDO: AVANCE SOBRE MATERIAS PRIMAS.- EL FONDO VIAL podrá hacer avances sobre materias primas aún no empleadas en la construcción, que se encuentre en el sitio de obra o en los campamentos de trabajo, que no haya sido adquirida con fondos del anticipo y referente a los siguientes materiales: (…) PARÁGRAFO TERCERO: AJUSTES.- El valor del acta por la obra ejecutada cada mes, se ajustará para cada grupo de obra de acuerdo con la siguiente fórmula: PI = Po x I/Io En el cual los componentes de la fórmula tienen los siguientes significados: PI= valor ajustado del acta para cada grupo de obra. Po= valor básico del acta para cada grupo de obra, calculado según las cantidades de obra ejecutada a los precios unitarios consignados en la “lista de cantidades de obra, precios unitarios y valor total de la propuesta” I= valor del índice de costos de construcción de carreteras para el correspondiente grupo de obra…Io= valor de 1 para cada grupo de obra, correspondiente al mes de marzo de 1984…” (fls. 10 a 28 cdno. ppal.).

2.2. Copia íntegra y auténtica del contrato de cesión No. 837 de 1990, por medio del cual la sociedad Pavimentos Vías e Ingeniería “PAVING Ltda.”, cede el contrato No. 604 de 1984 a la sociedad comercial Construcciones El Cóndor S.A. (fls. 34 y 35 cdno. ppal.).

2.3. La sociedad contratista aportó copia auténtica del acta de recibo definitivo de la obra a la entidad contratante, suscrita por las siguientes personas: Rafael Alfonso Noreña Peláez, en su condición de Coordinador de obras de Construcciones El Cóndor S.A., Jairo Alberto Gutiérrez C., residente de interventoría de SEDIC Ltda., y Gustavo Otálvaro, en su condición de Ingeniero regional de Antioquia del INVIAS; de igual forma, encima del nombre de Humberto Echavarría R., supervisor del proyecto del INVIAS, se advierte que en el original se dejó una constancia en letra manuscrita que dice “original Bogotá firmado”.

En el citado documento las partes manifestaron:

“En Dabeiba a los 8 días del mes de noviembre de 1996, se reunieron los ingenieros: supervisor del proyecto delegado por el Instituto Nacional de Vías, ingeniero Humberto Echavarría R., ingeniero Gustavo Otálvaro en representación de la Regional – Antioquia – Instituto Nacional de Vías, de la firma interventora SEDIC Ltda., y el ingeniero Rafael Noreña Peláez – Coordinador de la obra en representación de la firma contratista Construcciones El Cóndor S.A., con el fin de efectuar el recibo definitivo de las obras objeto del contrato No. 604-84 y de la carretera por parte del Instituto Nacional de Vías a la firma constructora en cumplimiento de lo tratado en la resolución No. 8050 del 21 de septiembre de 1984.

“A. CLASE DE OBRA QUE SE RECIBE:

“Recuperación y pavimentación del sector Puente Corozal – El Chino, la cual incluyó trabajos de: explanación, obras de arte, sub base, base granular, concreto asfáltico, conservación y obras varias.

“B. CARACTERÍSTICAS

“LONGITUD 	26.60 KM

“(…)

“E. CONSTANCIA DE LA INTERVENTORÍA

“La interventoría de SEDIC Ltda., deja constancia que la obra que se recibe cumple con las especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales.

“La interventoría fue ejercida a partir del diez y seis (16) de julio de mil novecientos ochenta y cinco (1985) bajo el contrato No. 604-84.

“El valor de ajustes es provisional por cuanto no se han suscrito las actas de ajustes definitivos Nos. 117, 118, 119, 120, 121, 122, por el mismo motivo el valor total consignado en la presente acta tiene también carácter provisional.

“(…)” (fls. 108 a 110 cdno. ppal. – mayúsculas y negrillas del original. Subrayado de la Sala).

2.4. El INVIAS aportó con la contestación de la demanda, copia informa del documento denominado “Acta de liquidación final”, suscrito por los ingenieros Rafael Noreña Peláez –Director contratista de Construcciones El Cóndor S.A.– y Jairo A. Gutiérrez C. –Residente de interventoría de SEDIC Ltda.–; en el acta aparece el nombre de Guillermo Gaviria Correa –Director nacional del INVIAS– pero no su firma, en el que se consignó:

“Con el fin de liquidar el contrato Nro. 604-84 y adicionales de 1984, celebrado entre el FONDO VIAL NACIONAL hoy INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS y CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR S.A., el Director General del Instituto Nacional de vías, en representación del I.N.V., quien actúa en virtud del decreto 288 de 1995, artículo 16, numeral 1 y el Contratista suscriben la presente acta:

“OBJETO DEL CONTRATO.

“Rehabilitación y pavimentación del sector Puente Corozal – El Chino, de la carretera Medellín – Turbo.

“(…) VALOR TOTAL DEL CONTRATO: 		$925´145.439,18

“FECHA DE VENCIMIENTO: 			Octubre 3 de 1995

“Para realizar la presente diligencia se apartaron los documentos que se describen a continuación:

“(…)

“BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

“Valor total pagado 					$924´919.752,55

“Valor total ejecutado					$973´772.307,59

“Saldo a favor del contratista 			  $48´852.555,04

“NOTA: en la actualidad se tramitan también los ajustes definitivos de las Actas 117 a 122 de acuerdo a la siguiente relación.

“ACTAS				VALOR

“117

“118

“119

“120

“121

“122

“Final ajuste provisional 	$703´716.463,12

“En constancia se firma por los participantes en Santafé de Bogotá a los 30 días del mes de enero de 1997.

“(…)” (fls. 200 y 201 cdno. ppal. – mayúsculas del original).

2.5. Copia íntegra y auténtica de la sentencia proferida el 10 de diciembre de 2004, por la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia en el proceso número 980986, en la que se puntualizó:

- “El acta de recibo definitivo de obra visible a folios 103 y 104 determina que para el 06 de noviembre de 1996 existe un saldo a favor del contratista – Construcciones El Cóndor S.A., por la suma de cuarenta y ocho millones ochocientos cincuenta y dos mil quinientos cincuenta y cinco pesos con cuatro centavos ($48´852.555,04) y en consecuencia “adicionales, en cuanto en cuanto a la obra básica del sector Puente Corozal – El Chino”.

- “El documento anterior otorga firmeza o definición a las prestaciones mutuas entre las partes, de tal suerte, que constituye definición de sus créditos y deudas recíproca. Allí se deciden todas las reclamaciones que han dado lugar a la ejecución del contrato, y por esa razón es ese el momento en que se pueden formular las reclamaciones que se consideren pertinentes. La liquidación finiquita la relación entre las partes del negocio jurídico, por ende, no puede con posterioridad demandarse reclamaciones que no hicieron en ese momento. Ahora bien, como este documento se suscribió sin reclamaciones de ninguna índole y en forma expresa indica que “se considera liquidado en su totalidad el contrato 604-84 y sus adicionales, en cuanto a la obra básica del sector Puente Corozal – El Chino”, en consecuencia, se denegarán las súplicas de la demanda (…)” (fls. 214 a 218 cdno. ppal. 2ª instancia – cursivas del original).

El anterior documento fue decretado como prueba en segunda instancia, mediante auto del 2 de mayo de 2006 (fls. 337 a 339 cdno. ppal. 2ª instancia), confirmado en proveído del 27 de junio del mismo año (fls. 350 a 351 cdno. ppal. 2ª instancia).

De otro lado, las copias simples serán valoradas por la Sala sin limitación alguna, de conformidad con el precedente de unificación contenido en la sentencia del 28 de agosto de 2013, exp. 25022, así como de acuerdo con la sentencia de unificación SU-774 de 2013, proferida por el pleno de la Corte Constitucional.

3. Valoración probatoria y conclusiones

Se confirmará la decisión apelada pero con fundamento en razones disímiles a la expuestas al Tribunal de primera instancia, toda vez que, en criterio de esta Corporación el contrato administrativo de obra –regido por los parámetros del decreto ley 222 de 1983– sí se encuentra liquidado y, por lo tanto, el contratista sólo tenía derecho a reclamar las eventuales salvedades o glosas que hubiera dejado expresamente consignadas en el documento o documentos que contienen la liquidación bilateral del contrato.

Por otra parte, la Sala no declarará probada la excepción de pleito pendiente porque, a diferencia de lo sostenido por el señor agente del Ministerio Público, la sociedad contratista se encontraba en imposibilidad de acudir a esta jurisdicción para deprecar el pago y liquidación de los intereses moratorios sobre las actas de obra y de reajustes, así como un eventual desequilibrio económico del negocio jurídico, en tanto que, en esa materia, no se dejaron salvedades en el acta de liquidación. A contrario sensu, las únicas constancias que se consignaron fueron las relacionadas con el saldo a favor del contratista de la suma de $48´852.505,04, que tienen que ver con la ejecución del contrato, así como con el pago de las actas de reajustes 117 a 122 y el acta final de ajuste provisional.

En efecto, para que exista pleito pendiente –como excepción formal– es preciso que existan dos procesos, con las mismas partes e idénticas pretensiones, lo que genera una litispendencia, es decir, la necesidad de que se decida uno de ellos de manera previa al subsiguiente, en aras de evitar decisiones judiciales contradictorias. La doctrina sobre el particular ha sostenido:

“Ciertamente, el legislador quiere que las controversias que se someten a la decisión de la justicia únicamente sean objeto de único trámite por parte de la rama judicial y por lo mismo no es jurídicamente posible que se adelanten dos juicios entre unas mismas partes y con idénticas pretensiones.

“En otras palabras: en materia de procesos solamente se quiere que exista uno y a sus resultados deben atenerse las partes; de modo que si se pretende habilidosamente –pues no es otra la expresión aplicable al caso– promover más de un juicio idéntico, se propondrá la excepción de pleito pendiente, con el objeto de que sólo se tramite un proceso y restar eficacia al proceso más recientemente iniciado.

“Para que el pleito pendiente pueda existir se requiere:

“- que exista otro proceso en curso;

“- que las partes sean las mismas;

“- que las pretensiones sean idénticas;

“- que por ser la misma causa estén soportadas en iguales hechos.

“En efecto, es necesario que los dos procesos estén en curso, es decir, que no haya terminado ninguno de ellos, pues si tal cosa ha ocurrido respecto de uno de ellos, la excepción ya no es previa sino perentoria y se denomina cosa juzgada.

“Las partes deben ser las mismas, porque si hay variación de alguna de ellas no existirá pleito pendiente; las pretensiones del actor deben ser idénticas a las presentadas en el otro proceso, porque si son diferentes, así las partes fueren las mismas, tampoco estaríamos ante pleito pendiente, como igualmente no lo habría si los hechos son diversos por cuanto significaría lo anterior que varió la causa que determinó el segundo proceso.

“En suma, para que haya pleito pendiente los requisitos antedichos tienen que ser concurrentes, o sea, deben darse simultáneamente los cuatro.”

De modo que, en el caso sub examine, no se cumple con uno de los requisitos que exige la ley para que opere la excepción, esto es, la identidad de pretensiones, comoquiera que, en el proceso número 980986 se discute el pago de intereses moratorios sobre las actas de obra y de reajuste que ya fueron canceladas al contratista, mientras que en el asunto de marras la controversia versa sobre la liquidación del contrato, el pago de las actas 117 a 122 y el acta final, así como el supuesto desequilibrio económico sufrido o padecido por la sociedad demandante en virtud del denominado impuesto de guerra.

Por consiguiente, al no existir equivalencia o total simetría entre las pretensiones formuladas en el otro litigio, respecto de las que se discuten al interior de este proceso, se denegará la excepción formulada.

De otra parte, el acta de entrega definitiva de obra, adiada el 8 de noviembre de 1996, se encuentra suscrita por Gustavo Otálvaro, en su condición de Ingeniero regional de Antioquia del INVIAS, lo que permite inferir de forma incontrastable que el referido documento sí fue rubricado por todos los intervinientes y no se dejaron ningún tipo de constancias o glosas distintas a las arriba mencionadas, esto es, las referidas a las actas 117 a 122 y el acta final. Ese documento y el acta de liquidación suscrita por la sociedad contratista el 30 de enero de 1997, constituyen formal y materialmente la liquidación bilateral del contrato, ya que en ellas se determinaron las cuentas y saldos a favor del demandante, sin que allí se consignara expresamente una salvedad o constancia relacionada con los intereses moratorios supuestamente adeudados o un eventual desequilibrio económico del contrato; por el contrario, se reitera, las únicas glosas que se dejaron fueron las relacionadas con el pago de una suma insoluta de $48´852.554,04, el pago de las actas de reajustes 117 a 122 y el acta final.

En relación con la obligación que le asiste a las partes de dejar las respectivas salvedades en el acta de liquidación bilateral, la Sala ha discurrido de la siguiente forma:

“Para efectos de poder acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, es requisito indispensable que las partes hayan dejado constancia expresa, en el acta de liquidación del contrato, de las inconformidades que pudieron resultar durante su ejecución. Ahora bien, la constancia que el contratista inconforme consigna en el acta no puede ser de cualquier tipo; es necesario que reúna las siguientes características: que identifique adecuadamente los problemas surgidos con ocasión de contrato,  es decir, que sea clara, concreta y específica; no obstante no tiene que expresar técnicamente toda una reflexión y justificación jurídico-económica, pero si debe contener, así sea de modo elemental, la identificación del problema, es decir, los motivos concretos de inconformidad. Lo anterior significa que la constancia de inconformidad no se satisface con una formulación genérica, que no identifique la razón de ser de la salvedad  del contratista; tal conducta impide la claridad necesaria en la conclusión de la relación negocial  -bien porque las partes están de acuerdo en forma plena, o bien porque subsisten diferencias entre ellas.

“(…)

“Debe recordarse que el acto de liquidación es la terminación auténtica de la relación contractual; es la expresión final  y de la autonomía de la voluntad de las partes que bien pueden disponer de sus derechos y obligaciones; puede acontecer en él que algo que constituyó una inconformidad en el pasado resulte finalmente olvidado, o que se haya comprendido -por la fuerza de las razones de la otra parte-  que la exigencia no tenía razón de ser. Una multiplicidad de posibilidades se conjugan en ese instante; de ahí que las constancias concretas de inconformidad, en ese único y  preciso momento, sean las que definen el futuro procesal de los reclamos, debido a la concentración que, de la autonomía de la voluntad, se hace presente allí para poder disponer o no de los derechos derivados del contrato. Ahora bien, el actor funda el más importante argumento de impugnación a la decisión apelada, en el hecho de que ninguna norma jurídica ha establecido la exigencia anotada por el a quo  -la constancia de las inconformidades-, de lo cual deduce que su exigencia desborda el derecho positivo; agrega que un contratista no puede tener presente este tipo de requisitos, pues su carencia de formación jurídica le impide cumplir tan severa exigencia en los negocios. A este respecto se debe precisar que, el deber de dejar en el acta de liquidación, en forma clara y concreta, las constancias o reclamaciones, sí tiene fundamento normativo y por eso mismo es exigible en las relaciones contractuales. En primer lugar, este hecho se funda en el artículo 1602 del Código Civil, aplicable por remisión al derecho de los contratos estatales, según el cual  “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado, sino por su consentimiento mutuo o por causas legales.”   No puede perderse de vista que el acta de liquidación bilateral comparte la misma naturaleza del contrato, tanto por su formación como por sus efectos, de modo que lo allí acordado produce las consecuencias a que se refiere el artículo citado.  Desde este punto de vista, cuando no se deja en el acta constancia concreta de reclamación, se entiende que no existe inconformidad. En segundo lugar, este deber se funda en el “principio de la buena fe”, el cual inspira, a su vez, la denominada “teoría de los actos propios”, cuyo valor normativo no se pone en duda, pues se funda, en primer lugar, en el artículo 83 de la CP, según el cual “las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquéllos adelanten ante estas”, y en forma específica, en materia contractual, en el artículo 1603, según el cual “los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley pertenecen a ella.”

De modo que los requisitos de las inconformidades que se deben incluir en el documento de liquidación bilateral, son las siguientes:

i) es preciso que se identifiquen de manera adecuada y clara los problemas o circunstancia que le sirven de fundamento fáctico a la reclamación. Es decir, que se indiquen cuáles son los motivos en los que se estructura esa glosa.

ii) La inconformidad debe ser señalada de manera expresa, clara, concreta y específica; por lo tanto, no son válidas salvedades genéricas que no especifiquen de forma puntual el tópico o la materia sobre la que recaen las mismas.

iii) Es preciso que se incluya al menos una breve consideración sobre las razones que dan soporte a la reclamación, sin que ello suponga la necesidad de incluir argumentos de índole técnica o jurídica, pero sí al menos las razones o fundamentos por los que se considera que es viable la salvedad.

De igual forma, en relación con la naturaleza jurídica del acta de liquidación al amparo del Decreto ley 222 de 1983 –antiguo estatuto de contratación pública– la Sala razonó en reciente providencia en los siguientes términos que, por su pertinencia, se trascriben in extenso:

“El estudio de la ausencia del requisito de procedibilidad para acceder a la acción contractual, considerado desde el punto de vista exceptivo –falta de salvedades en el acta de liquidación bilateral-, lo adelanta la Sala en virtud de la facultad oficiosa dispuesta en el artículo 306 del Código de Procedimiento Civil, que prevé el deber que le asiste al juez de declarar las excepciones que encuentre probadas en el curso procesal, salvo que se trate de las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que requieren proposición en la contestación de la demanda. (…) esta forma de actuar tampoco afecta el derecho fundamental a la no reformatio in pejus que protege al apelante único –art. 31 de la CP-, porque habiendo impugnado el condenado –es decir, la CRA- la sentencia del tribunal, ninguna afectación negativa sufrirá con esta decisión; por el contrario, se mejorará su situación jurídica. Además, de conformidad con aquella misma disposición, al encontrarse probada una excepción que conduce a rechazar las pretensiones de la demanda, la Sala se abstendrá de estudiar los demás asuntos de la apelación –no sin antes advertir, que en todo caso deben desestimarse las súplicas de la acción contractual-.

“La liquidación del contrato se ha definido, doctrinaria y jurisprudencialmente, como un corte de cuentas, es decir, la etapa final del negocio jurídico donde las partes hacen un balance económico, jurídico y técnico de lo ejecutado, y en virtud de ello el contratante y el contratista definen el estado en que queda el contrato después de su ejecución, o terminación por cualquier otra causa, o mejor, determinan la situación en que las partes están dispuestas a recibir y asumir el resultado de su ejecución. La liquidación supone, en el escenario normal y usual, que el contrato se ejecuta y a continuación las partes valoran su resultado, teniendo como epicentro del análisis el cumplimiento o incumplimiento de los derechos y las obligaciones que surgieron del negocio jurídico, pero también -en ocasiones- la ocurrencia de hechos o circunstancias ajenos a las partes, que afectan la ejecución normal del mismo, para determinar el estado en que quedan frente a éste. (…) liquidar supone un ajuste expreso y claro sobre las cuentas y el estado de cumplimiento de un contrato, de tal manera que conste el balance tanto técnico como económico de las obligaciones que estuvieron a cargo de las partes. En cuanto a lo primero, la liquidación debe incluir un análisis detallado de las condiciones de calidad y oportunidad en la entrega de los bienes, obras o servicios, y el balance económico dará cuenta del comportamiento financiero del negocio: recursos recibidos, pagos efectuados, estado del crédito o de la deuda de cada parte, entre otros detalles mínimos y necesarios para finiquitar una relación jurídica contractual.

“(…) En primer término, el Decreto 222 de 1.983, disponía que la liquidación debía tener el siguiente contenido mínimo: (…) como lo ha señalado la jurisprudencia de esta Sección, la ausencia de este contenido mínimo impide asignarle a un documento la aptitud suficiente para entender que liquida un negocio jurídico, por adolecer de la información básica para entender que lo hace. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que la liquidación del negocio jurídico puede ser unilateral o bilateral –como la del caso sub iudice-, y pese a que la liquidación la ordena la ley, existen eventos en que las partes no lo hacen, lo que tiene sus propias consecuencias jurídicas. Particularmente, en el Decreto 222 de 1.983 la disposición que lo ordenaba era el artículo 287 –concordado con el 289 (…) el inciso tercero del art. 289 contempló la posibilidad de hacer la liquidación bilateral, y de no ser posible la entidad lo haría de manera unilateral, sólo que no estableció un plazo, pero la jurisprudencia llenó el vació señalando que la liquidación bilateral se debía hacer en un términos de 4 meses y la unilateral en el lapso de los 2 meses siguientes. La misma filosofía conservó la ley 80 de 1.993 –Ley aplicable al caso concreto por ser la vigente al momento de la celebración del contrato (…) Estas dos normas precisaron los aspectos poco claros de la legislación anterior: se indicó cuáles contratos requerían liquidación –los de tracto sucesivo- y el plazo para hacerlo de manera bilateral, pero no señaló el término de la unilateral, vacío que cubrió la Ley 446 de 1.998, estableciendo 2 meses, con la particularidad de que su vencimiento producía la pérdida de competencia para expedir el acto administrativo de liquidación, por tratarse un poder excepcional. Esta norma fue modificada por la ley 1150 de 2.007 (…) Esta disposición conservó los términos de la liquidación bilateral y unilateral que existían cuando entró en vigencia, pero sobre la última indicó que la administración no perdía competencia para dictarla, siempre que no trascurran dos años desde que se debió liquidar. Sin embargo, el artículo 60 de la ley 80 fue modificado, una vez más, por el Decreto 019 de 2012 (…) Los términos para efectuar la liquidación permanecieron como lo establece el art. 11 de la ley 1150 de 2.007, sólo que el nuevo artículo 60 eximió algunos contratos de ejecución sucesiva del deber de liquidarlos: la modalidad denominada prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, que corresponde a una causal de contratación directa, según lo establece el art. 2, num. 4, literal h), de la ley 1150 de 2.007.De este recorrido normativo se deducen las siguientes conclusiones: de un lado, que todos los estatutos contractuales han mantenido la idea de que determinados contratos requieren liquidarse; que esto se puede hacer de manera bilateral o unilateral; que la primera alternativa cuenta con un plazo de cuatro meses para ejercerla y la segunda dos meses, aunque en unos estatutos la última posibilidad subsiste como potestad incluso pasado ese término, pero en otros estatutos no.

“La liquidación bilateral supone un acuerdo de voluntades, cuya naturaleza contractual es evidente, porque las mismas partes del negocio establecen los términos como finaliza la relación negocial. Ahora bien, la liquidación unilateral se materializa en un acto administrativo, por ende, como su nombre lo indica, no se trata de un acuerdo sino de una imposición de la voluntad que la administración ejerce sobre el contratista –jamás a la inversa- acerca de la forma como termina el negocio jurídico. Se trata, ni más ni menos, que de una exorbitancia en manos públicas, porque la entidad estatal queda facultada para indicar las condiciones del estado del negocio, donde puede declarase a paz y salvo o deudora o acreedora del contratista, lo mismo que tiene la potestad de determinar, según su apreciación de los hechos y del derecho, todos los demás aspectos que hacen parte de la liquidación del contrato. Desde este punto de vista, es decir, del contenido del acto, no existe diferencia entre la liquidación bilateral y la unilateral, porque la una como la otra están llamadas a concluir el negocio mediante la determinación concreta y clara de los aspectos técnicos, económicos y financieros que quedan pendientes, como de lo ejecutado y recibido a satisfacción. Además, tanto un acto como el otro tienen naturaleza contractual, de allí que la distinción sólo reside en que el uno es bilateral y el otro es un acto administrativo, es decir, es unilateral. Incluso, en todos los estatutos contractuales se ha permitido que el acto bilateral o unilateral de liquidación establezca el monto de la indemnización que una parte pagará a la otra, como consecuencia de lo sucedido durante la ejecución del contrato.

“En condiciones ideales, el contrato celebrado y ejecutado -según lo acordado-, conduce a que se liquide satisfactoriamente para ambas partes. Sin embargo, en ocasiones la ejecución se caracteriza por una serie de irregularidades, contratiempos y demás circunstancias sobrevenidas en esta etapa, que alteran las condiciones normales de desarrollo, lo que hace que una o ambas partes queden insatisfechas, y que por ende la liquidación no sea tranquila o normal, como pudo desearse cuando se celebró el contrato. En este último caso, las partes suelen formularse reproches, que se espera –no obstante- resolver mancomunadamente en la liquidación, y por eso intentan establecer cómo quedan los derechos y las obligaciones al terminar el contrato, usualmente por su ejecución total. En este último caso, el esfuerzo que realizan puede frustrarse, es decir, no conducir a una liquidación de consuno, porque las diferencias pueden ser tan profundas que impiden suscribir un documento que concilie la situación. Cuando esto acontece, la ley contempla la posibilidad de que la administración liquide el contrato, es decir, que lo haga unilateralmente, asumiendo el poder excepcional de declarar el estado en que queda el negocio jurídico. Es bueno precisar que si bien lo normal es que la liquidación se produzca tan pronto finaliza la ejecución del contrato, existen situaciones en las que ocurre antes. Es el caso en que termina por una razón distinta a la ejecución normal y satisfactoria: como cuando las partes lo logran de común acuerdo, o lo hace el Estado en forma unilateral, o porque se declara la caducidad, o se presenta otra circunstancia imprevista que imposibilita continuar la ejecución. En estos, y en otros eventos de naturaleza similar, la liquidación procede en los términos indicados. Pero cualquiera sea la causa o forma como se llegue a la liquidación bilateral, lo cierto es que la jurisprudencia ha señalado, reiteradamente, que cuando esto acontece no es posible que las partes intenten una acción judicial, para reclamar por los daños e inconformidades, si la parte interesada no dejó constancias de insatisfacción en relación con el aspecto concreto que aspira a reclamar ante el juez.

“(…) Constituye requisito de la acción contractual la existencia de la inconformidad, que debe quedar expresa y escrita en el acta de liquidación bilateral. (…) Este criterio rige tanto en vigencia del Decreto-ley 222 de 1.983, como en vigencia de la Ley 80 de 1.993, y actualmente con la reforma introducida por la Ley 1150 de 2.007. En relación con las dos primeras disposiciones, la tesis se aplicó con fundamento en un criterio jurisprudencial y legal, y frente a la última ley aplica, además, por disposición normativa expresa en tal sentido –art. 11-, precepto que simplemente recogió la construcción que durante muchos años hizo el juez administrativo. Pero en esta perspectiva apremian dos precisiones. En primer lugar, que el inciso final del art. 11 -citado al pie de página-, dispone que la parte que tiene derecho a efectuar salvedades, en el acta de liquidación bilateral, es el contratista, lo cual siendo cierto es insuficiente, pues resulta injustificado entender, a partir de allí –y por exclusión- que el contratante -es decir, el Estado- no tiene el mismo derecho, aduciendo que la norma no le adjudica esa oportunidad. La Sala entiende que se trata de un derecho para ambas partes: de un lado, porque a la luz del art. 13 de la CP., resulta injustificado sostener lo contrario y, de otro lado, porque lógicamente nada se opone a que también el contratante deje observaciones por su inconformidad con el resultado del contrato. En segundo lugar, la nueva norma citada no dispone que la ausencia de salvedades en el acta impida a las partes demandarse posteriormente, de allí que este aspecto o consecuencia del tema sigue teniendo como fundamento la jurisprudencia de esta Sección, que no admite que las partes se declaren a paz y salvo o que guarden silencio frente a las reclamaciones que deben o debieron tener para el momento de la suscripción del acta de liquidación bilateral, y no obstante eso luego acudan a la jurisdicción, a solicitar una indemnización por los daños que sostienen haber padecido.

“(…) Para demandar es necesario que las partes hayan dejado constancias en el acta de liquidación, si ésta se hizo de manera bilateral. Esta exigencia también rige para el Estado, no sólo para el contratista. Sin embargo, este supuesto tiene un matiz que lo hace razonable, introducido por la sentencia del 5 de marzo de 2.008 -16.850-: Para exigir que las partes no se puedan demandar mutuamente, los hechos que sirven de fundamento a la reclamación debieron existir a más tardar al momento de la suscripción del acta de liquidación, o proyectarse desde allí hacia el futuro, de manera que se pueda suponer que ellas realmente están disponiendo de sus derechos y obligaciones de forma clara y libre. Pero si la causa de la reclamación o demanda obedece a circunstancias posteriores y desconocidas para las partes, al momento de firmar el acta, es lógico que puedan reclamarse jurisdiccionalmente los derechos en su favor, pues en tal caso desaparece el fundamento que ha dado la Sala para prohibir lo contrario, es decir, que allí no se afectaría el principio de la buena fe contractual, con la cual deben actuar las mismas al momento de acordar los términos de la culminación del negocio, ya que no existiendo tema o materia sobre la cual disponer –renuncia o reclamo-, mal podría exigirse una conducta distinta. (…) si la liquidación del contrato fue unilateral, el contratista queda en libertad de reclamar por cualquier inconformidad que tenga con ocasión de la ejecución del negocio. No obstante, la entidad pública no puede actuar del mismo modo, pues ella, al haber tenido el privilegio de liquidar, queda atada a sus planteamientos, de allí que no puede, posteriormente, agregar reclamos al contratista que no consten en el acto administrativo expedido, debiendo ceñirse a lo dicho en éste. (…) si el negocio no se liquidó, ni bilateral ni unilateralmente, las partes pueden demandarse mutuamente, con absoluta libertad en la materia, pues ninguna restricción opera en este supuesto.”

Así las cosas, se confirmará la decisión apelada porque no contraviene lo decidido por el Tribunal Administrativo de Antioquia en sentencia del 10 de diciembre de 2004, así como tampoco riñe o pugna con los parámetros contractuales y legales aplicables al contrato de obra número 604 de 1984.

En consecuencia, como el contratista sólo dejó constancia expresa y clara respecto de los valores adeudados por concepto de: i) saldo pendiente de ejecución del contrato, ii) pago de las actas de reajuste 117 a 122 que en total suman $17´605.655,56 y iii) la liquidación final por valor de $703´716.463,12. Para un total de: $721´322.118,oo; lo anterior, comoquiera que el contratista manifestó expresamente que se trataba de una valoración o estimación provisional, en tanto que respecto de esas actas no se había producido el respectivo pago del capital. Lo anterior, quiere significar que respecto de las actas 117 a 122 sí se presentaron salvedades por parte del contratista y, por consiguiente, no quedaron cobijadas esas sumas por el efecto transaccional.

En consecuencia, se actualizarán a valor presente las sumas reconocidas en primera instancia por esos conceptos, y se liquidarán los intereses moratorios respectivos.

Para ello, se emplearán las siguientes fórmulas:

Valor presente = Valor histórico  Índice Final

Índice Inicial

Reemplazando se tiene:

VP = $1.425´738.932,oo 	Índice final – marzo de 2015 (120,98)   _

Índice inicial – enero de 2005 (80,86)

VP= $2.133 ´142.418

Ahora bien para la liquidación de intereses moratorios, el Tribunal de primera instancia desconoció que el contrato se regía por las disposiciones del decreto ley 222 de 1983 y, por lo tanto, de manera errada aplicó las disposiciones sobre la materia contenidas en la ley 80 de 1993 (artículo 8.4), y reglamentadas en el decreto 679 de 1994.

Así las cosas, con estricto apego y cumplimiento del principio constitucional de la no reformatio in pejus, es decir, la prohibición de reforma en peor que opera para el apelante único, la Sala se limitará a reliquidar los intereses de mora con base en las normas contenidas en la ley 80 de 1993, de conformidad con el siguiente cuadro:

| Período a liquidar | Capital histórico por período | IPC acumulado del año anterior | I.P.C. | Valor actualizado | Tasa de interés | Interés Moratorio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 de enero a 31 de diciembre de 1997 | 721.322.118,00 | IPC/ 1996 | 21,63 | 848.851.868,46 | 11,03% | 93.628.361,09 |
| 1 de enero a 31 de diciembre de 1998 | 848.851.868,46 | IPC/ 1997 | 17,68 | 990.610.130,50 | 12% | 118.873.215,66 |
| 1 de enero a 31 de diciembre de 1999 | 990.610.130,50 | IPC/ 1998 | 16,7 | 1.082.043.445,54 | 12% | 129.845.213,46 |
| 1 de enero a 31 de diciembre de 2000 | 1.082.043.445,54 | IPC/ 1999 | 9,23 | 1.176.722.247,03 | 12% | 141.206.669,64 |
| 1 de enero a 31 de diciembre de 2001 | 1.176.722.247,03 | IPC/ 2000 | 8,75 | 1.266.741.498,92 | 12% | 152.008.979,87 |
| 1 de enero a 31 de diciembre de 2002 | 1.266.741.498,92 | IPC/ 2001 | 7,65 | 1.355.286.729,70 | 12% | 162.634.407,56 |
| 1 de enero a 31 de diciembre de 2003 | 1.355.286.729,70 | IPC/ 2002 | 6,99 | 1.443.244.838,45 | 12% | 173.189.380,61 |
| 1 de enero a 31 de diciembre de 2004 | 1.443.244.838,45 | IPC/ 2003 | 6,49 | 1.522.623.304,57 | 12% | 182.714.796,55 |
| 1 de enero a 31 de diciembre de 2005 | 1.522.623.304,57 | IPC/ 2004 | 5,5 | 1.596.470.534,84 | 12% | 191.576.464,18 |
| 1 de enero a 31 de diciembre de 2006 | 1.596.470.534,84 | IPC/ 2005 | 4,85 | 1.667.992.414,80 | 12% | 200.159.089,78 |
| 1 de enero a 31 de diciembre de 2007 | 1.667.992.414,80 | IPC/ 2006 | 4,48 | 1.762.901.183,20 | 12% | 211.548.141,98 |
| 1 de enero a 31 de diciembre de 2008 | 1.762.901.183,20 | IPC/ 2007 | 5,69 | 1.898.115.703,96 | 12% | 227.773.884,47 |
| 1 de enero a 31 de diciembre de 2009 | 1.898.115.703,96 | IPC/ 2008 | 7,67 | 1.936.078.018,04 | 12% | 232.329.362,16 |
| 1 de enero a 31 de diciembre de 2010 | 1.936.078.018,04 | IPC/ 2009 | 2 | 1.997.451.691,21 | 12% | 239.694.202,94 |
| 1 de enero a 31 de diciembre de 2011 | 1.997.451.691,21 | IPC/ 2010 | 3,17 | 2.071.956.639,29 | 12% | 248.634.796,71 |
| 1 de enero a 31 de diciembre de 2012 | 2.071.956.639,29 | IPC/ 2011 | 3,73 | 2.122.512.381,29 | 12% | 254.701.485,75 |
| 1 de enero a 31 de diciembre de 2013 | 2.122.512.381,29 | IPC/ 2012 | 2,44 | 2.163.689.121,48 | 12% | 259.642.694,58 |
| 1 de enero a 31 de diciembre de 2014 | 2.163.689.121,48 | IPC/ 2013 | 1,94 | 2.242.880.143,33 | 12% | 269.145.617,20 |
| 1 de enero a 27de abril de 2015 | 2.242.880.143,33 | IPC/ 2014 | 3,66 | 2.242.880.143,33 | 3,90% | 87.472.325,59 |
| Total intereses moratorios |  |  |  |  |  | 3.576.779.089,82 |

Total condena por concepto de saldo e intereses de mora: $5.709´921.507,82

4. Costas

- De conformidad con lo reglado en el artículo 171 del C.C.A., modificado por el artículo 55 de la ley 446 de 1998, no habrá lugar a condenar en costas a las partes, por cuanto no se evidencia que el recurrente haya actuado con temeridad o mala fe.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero. Modifícase la sentencia apelada, esto es, la del 31 de enero de 2005, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, la cual quedará así:

“1º. Declarar no probadas las excepciones de pleito pendiente y caducidad de la acción, propuestas por la entidad demandada.

“2º. Condénese al Instituto Nacional de Vías “INVIAS”, a pagar a la Sociedad Construcciones El Cóndor S.A. la suma cinco mil setecientos nueve millones novecientos veintiún mil quinientos siete pesos con ochenta y dos centavos M/CTE ($5.709´921.507,82) como consecuencia de los dineros adeudados, en desarrollo del contrato 604 de 1984 y sus adicionales.

“3º. Niéganse las demás pretensiones de la demanda.

Segundo. Sin costas.

Tercero. Ejecutoriada esta providencia, remítase el proceso al tribunal de origen.

## CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

## OLGA MÉLIDA VALLE DE DE LA HOZ

## Presidenta de la Sala

## JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA

SÁBANA DEL PROYECTO 31347 – DRA. OLGA MÉLIDA VALLE DE DE LA HOZ (E)

Fecha de entrada para fallo: 10 de mayo de 2006 Apoderados: Bernardita Pérez Restrepo (Parte actora), María Carolina Toro Marín (parte demandada). Ministerio Público: Gustavo Cuello Iriarte.

Caso: la sociedad Construcciones El Cóndor S.A., demanda al INVIAS para: i) se liquide el contrato, ii) se ordene el pago de las actas 117 a 122 y del acta final, y iii) se ordene el restablecimiento del equilibrio económico del contrato, alterado por el impuesto de guerra.

Tesis del proyecto: confirmar la decisión de primera instancia, y modificar la liquidación de perjuicios.

Decisión: acceder parcialmente las súplicas de la demanda.

Proyectó: Gonzalo Andrés Pérez

SUGERENCIA: LEER DE MANERA CONJUNTA CON EL PROCESO NÚMERO 30093 QUE TAMBIÉN VA PARA ESTA SALA.

Por concepto de intereses moratorios.

Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2013, exp. 25022, M.P. Enrique Gil Botero.

Gustavo Otálvaro, en su condición de Ingeniero regional de Antioquia del INVIAS; de igual forma, encima del nombre de Humberto Echavarría R., supervisor del proyecto del INVIAS, se advierte que en el original se dejó una constancia en letra manuscrita que dice “original Bogotá firmado? Corte Constitucional, sentencia SU-774 de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo.

LÓPEZ, Hernán Fabio “Instituciones de derecho procesal civil”, Ed. Dupré, Bogotá D.C., 2012, pág. 969 y 970.

Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de junio de 2005, exp. 14113, M.P. Alier E. Hernández Enríquez.

Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de octubre de 2014, exp. 27777, M.P. Enrique Gil Botero.