LIQUIDACIÓN CONTRATO – Normativa – Finalidad

La liquidación corresponde a una etapa que se debe surtir en relación con los contratos estatales de tracto sucesivo o aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran y fue regulada en los artículos 60 y 61 –derogado por la Ley 1150 de 2007- de la Ley 80 de 1993.

[…]

La finalidad de la liquidación es efectuar, una vez los contratos terminan por alguna de las causas posibles –finalización del plazo pactado, realización del objeto contractual, declaratoria de caducidad o terminación unilateral del contrato cuando ello es legalmente posible, etc.-, un corte final de cuentas en el cual, por un lado, se establece el resultado económico del contrato, determinando las sumas de dinero canceladas al contratista, las cantidades aún debidas a éste o los montos que, por alguna causa, le deben ser descontados o retenidos y por otro lado, se constata el estado de ejecución de las prestaciones a cargo del contratista, si se cumplió a cabalidad el objeto contractual o si quedaron cuestiones pendientes, siendo ésta la etapa indicada para proceder a las reclamaciones, ajustes y reconocimientos a que haya lugar, todo con miras a finiquitar la relación negocial entre las partes y ponerlas a paz y salvo.

LIQUIDACIÓN CONTRATO – Plazos – Acto jurídico – Bilateral – Unilateral

Es decir, de conformidad con la ley, la liquidación del contrato, que deberá realizarse en los plazos señalados y constar en un acto jurídico bilateral (acuerdo) o unilateral (resolución o equivalente), tiene como propósito reflejar la ejecución del contrato en sus aspectos prestacionales, económicos y financieros; los ajustes, revisiones y reconocimientos acordados; y los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo o, en caso contrario, las observaciones, salvedades y reclamaciones a que haya lugar, según el caso.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA - SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Danilo Rojas Betancourth

Bogotá D.C, veintinueve (29) de septiembre de dos mil once (2011)

Referencia: 				50001-23-31-000-1996-05879-01(19662)

Actor:	Municipio de Villavicencio

Demandado:	Carlos Alberto Zabaleta Barreto.

Naturaleza:	Acción de controversias contractuales

Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta el 18 de octubre de 2000, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda (fls. 108 a 118).

# ANTECEDENTES

- Síntesis del caso

1. El municipio de Villavicencio celebró en 1995 un contrato con el señor Carlos Alberto Zabaleta Barreto para la transformación de las basuras producidas en el municipio, el cual fue incumplido; no obstante, al no haberse probado los perjuicios que alegó padecer la entidad demandante con ocasión de tal incumplimiento contractual, no se puede deducir la responsabilidad del demandado ni proferirse condena en su contra.

II- Lo que se demanda

2. En la demanda presentada el 26 de noviembre de 1996 por el municipio de Villavicencio, a través de apoderado debidamente constituido y en ejercicio de la acción relativa a controversias contractuales consagrada en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, en contra del señor Carlos Alberto Zabaleta Barreto, en su condición de propietario del establecimiento de comercio Humucol Humus de Colombia, se elevaron las siguientes pretensiones:

PRIMERO: Condenar al establecimiento comercial HUMUS DE COLOMBIA HUMUCOL, de propiedad del señor Carlos Alberto Zabaleta Barreto, al pago de todos los perjuicios causados al Municipio de Villavicencio, con ocasión al incumplimiento de la ejecución del convenio 305 de 1995, celebrado entre estas dos partes, incluyendo daño emergente y lucro cesante, así como la corrección monetaria y cualesquiera otro índice de ajuste monetario a tales sumas.

SEGUNDO: Condenar a la demandada al pago de las costas, agencias y demás gastos del proceso.

3. El demandante adujo que el 12 de junio de 1995, las partes celebraron el convenio n.o 305, cuyo objeto consistió en que el contratista pondría a funcionar las instalaciones construidas por la entidad demandante en la Granja Campoalegre para la transformación de 5 toneladas diarias de basuras recolectadas en el área urbana del municipio y como resultado de ello, produciría cartón, vidrio, plástico y humus, a partir de la utilización de lombriz roja californiana, de la cual el contratista se comprometió a aportar semilla en cantidad de 2667 kilogramos.

4. La entidad contratante construyó 50 eras diseñadas para la ejecución del contrato, cuyo término de duración fue de 3 años, pero el contratista, transcurridos 20 meses, no había dado cumplimiento a lo pactado, razón por la cual el municipio expidió la resolución n.o 3030 del 15 de agosto de 1996 declarando el incumplimiento del convenio y ordenando su liquidación, la cual se produjo mediante resolución n.o 4098 del 9 de septiembre de 1996, al no concurrir el contratista a efectuarla de común acuerdo.

5. Debido al incumplimiento del contratista, la entidad contratante sufrió perjuicios por las obras en las que invirtió y que no fueron debidamente utilizadas por aquel -con quien también se habían contratado por valor de $19 995 000,oo-, dejando de obtener el municipio las utilidades que previó del aprovechamiento de los materiales reciclados y de los abonos producidos, pues según lo pactado, las ganancias que se obtuvieran de estas actividades se repartirían equitativamente entre las partes, además del grave problema ambiental generado, pues en virtud del compromiso asumido en el contrato, el municipio recogió las basuras que producía la ciudad y las depositó en el terreno designado para ello. En consecuencia, la actora tiene derecho a que se le indemnicen los perjuicios ocasionados por el demandado (fls. 19 a 24).

III. Actuación procesal

6. El Tribunal Administrativo del Meta admitió la demanda por auto del 17 de enero de 1997, notificado personalmente al señor Carlos Alberto Zabaleta Barreto, quien no la contestó (fls. 26 y 46).

7. En la oportunidad para presentar alegatos, el demandado presentó escrito en el cual pidió desestimar las pretensiones, aduciendo, en relación con el convenio 305, que el contratista sí cumplió con su obligación de hacer entrega de 2267 kilogramos de semilla de lombriz roja californiana, pero lo cierto es que la legalidad de tal convenio era cuestionable y el mismo resultaba nulo, por las razones que más adelante se expondrán.

8. Además sostuvo que al no ser el predio de propiedad del municipio de Villavicencio y tener que devolverlo al departamento del Meta con sus mejoras, aquella entidad no puede alegar que sufrió una afectación patrimonial por las mismas y no es cierto que hubiera tenido pérdida alguna, pues quien realmente perdió fue el contratista, que invirtió en el negocio de la explotación de la lombricultura que fue objeto de la sociedad mixta que veladamente surgió del convenio 305 de 1995, lo que demuestra otra irregularidad, pues no se contó con la autorización del concejo municipal para esta clase de sociedad (fls. 95 a 106).

9. El tribunal a-quo resolvió en la forma en que lo hizo –negando las pretensiones- por cuanto consideró que en el plenario no obraban pruebas suficientes sobre los perjuicios causados al municipio y sostuvo respecto de la prueba recaudada que “si bien es cierto, permite imputar alguna responsabilidad contra el contratista, es insuficiente para determinar los perjuicios causados y condenarlo a su pago” (fls. 108 a 118).

10. La parte actora interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia –que fue admitido mediante auto del 5 de abril de 2001- en el cual solicitó su revocatoria y que se acceda a las pretensiones de la demanda, por cuanto consideró que en el plenario se acreditó en debida forma tanto el incumplimiento del contratista –quien no efectuó el procesamiento de las basuras para producir abonos, “(…) abandonó la ciudad y utilizó la infraestructura facilitada por el municipio para obtener abonos pero no para el municipio, sino en beneficio personal, utilizando para ello los desechos orgánicos del centro ganadero del Meta (…)”- como los perjuicios que el mismo le ocasionó a la entidad demandante, a pesar de que no se hubieran cuantificado en el proceso, debiendo el juez, conforme a lo dispuesto por la ley para estos casos (art. 172, C.C.A), proferir una sentencia en abstracto. Sostuvo el apelante, que el incumplimiento del contratista implicó daños a la entidad con los consiguientes perjuicios, porque “(…) siempre el incumplimiento por parte de uno de los contratantes a una o más de sus obligaciones causa perjuicio a la parte cumplidora de sus obligaciones” (fls. 125 y 137).

11. La delegada del ministerio público ante el Consejo de Estado presentó concepto en el cual solicitó revocar la sentencia de primera instancia y en su lugar acceder a las pretensiones de la demanda, pues en su criterio fue debidamente probado el incumplimiento contractual del contratista, no se probaron por el demandado los hechos en los que sustentó la supuesta nulidad absoluta del convenio celebrado con la entidad demandante, no se impugnaron los actos administrativos proferidos por el municipio de Villavicencio, por medio de los cuales declaró el incumplimiento y liquidó unilateralmente el convenio n.o 305 de 1995 y sí se acreditó el incumplimiento del contratista respecto de sus obligaciones, entre ellas la de entregar al municipio 2267 kilogramos de semilla de lombriz roja californiana por valor de $6 800 000,oo (fl. 147).

CONSIDERACIONES

I- La competencia

12. El Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en proceso de doble instancia, dado que la cuantía de la demanda supera aquella exigida para el efecto al momento de su presentación, esto es, antes de la vigencia de las cuantías establecidas en la Ley 446 de 1998.

II- Hechos probados

13. El municipio de Villavicencio suscribió con el señor Carlos Alberto Zabaleta Barreto, propietario del establecimiento comercial Humus de Colombia-Humucol y bajo la consideración de que es la “(…) única entidad que en la región ha ofrecido este tipo de servicios, por ser su actividad (…)”, el contrato de obra pública n.o 234 del 12 de junio de 1995, cuyo objeto fue “(…) construir: 50 eras para el tratamiento y transformación de cinco (5) toneladas diarias de basuras producidas en el área urbana de Villavicencio, en predios de la finca Campoalegre, terrenos entregados en comodato al Municipio de Villavicencio (…)”, por valor de $19 995 000,oo y con una duración de 30 días (copia auténtica de documento público, fl. 14).

14. El contrato 234 fue ejecutado a cabalidad y las obras se recibieron a satisfacción por la entidad contratante, según consta en la respectiva acta de recibo final de obra del 14 de agosto de 1995, suscrita por las partes, el gerente de Empresas Públicas de Villavicencio y la interventora, funcionaria de esta misma entidad (copia auténtica de documento público, fl. 18).

15. El 12 de junio de 1995, las partes también celebraron el “convenio” n.o 305 de 1995, “(…) para la explotación de un módulo compuesto por cincuenta (50) eras, que se construyen para el tratamiento de basuras en predios de la finca Campoalegre (…)”, cuyo objeto fue:

PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO. HUMUCOL se compromete a poner en funcionamiento y a mantener en plena producción las instalaciones construidas para la transformación de cinco (5) toneladas diarias de basuras producidas en el área urbana de Villavicencio y la cual dará como resultado a partir del cuarto mes, Humus, cartón, vidrio, plástico, etc. Además a partir del octavo mes empezará a producir semilla de lombriz roja californiana, productos necesarios para el mejoramiento de nuestros suelos y que significan rentabilidad para el Municipio”.

16. En la cláusula segunda se reguló el valor del convenio y se pactó que “Para iniciar el proceso, HUMUCOL se compromete a aportar semilla de lombriz californiana por valor de SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($6’800.000,oo) representados en DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE (2267) kilogramos”.

17. Como obligaciones a cargo del contratista se acordó, en la cláusula tercera, que “HUMUCOL aportará todos los gastos indispensables para el buen funcionamiento del módulo establecido que consta de cincuenta eras”.

18. En la cláusula cuarta, denominada “Ganancias de Humucol”, las partes acordaron que “los gastos invertidos por HUMUCOL para la operatividad del módulo construido y los aportados por EL MUNICIPIO para su construcción, serán deducidos posteriormente del producido y la ganancia que se obtenga a partir de ese momento se repartirá de manera equitativa entre el MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO y HUMUCOL”.

19. La vigencia del contrato se pactó en 3 años (cláusula quinta) “(…) contados a partir de la fecha en que se inicie el suministro de basuras, lo cual ocurrirá una vez sea construida y adecuada la infraestructura”, término que podía ser prorrogado de común acuerdo, atendiendo a los resultados del proceso, de acuerdo con los cuales, además, según la cláusula sexta, el municipio podría disponer la construcción de otros módulos para incrementar el proceso de transformación de las basuras en la forma pactada en este convenio.

20. Se pactó también la facultad de terminación, modificación e interpretación unilateral a favor del municipio según lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 (cláusula séptima), pero el contrato no contiene cláusula de caducidad ni se le exigió la constitución de una garantía de cumplimiento al contratista.

21. El municipio de Villavicencio expidió la resolución n.o 003030 del 15 de agosto de 1996, por medio de la cual declaró el incumplimiento del convenio 305  de 1995 suscrito entre el municipio y la empresa denominada HUMUS DE COLOMBIA bajo la consideración de que el mismo no se ejecutó y ordenó su liquidación en el estado en que se encontraba, acto que fue notificado mediante edicto fijado en lugar visible de la oficina jurídica del municipio el 29 de agosto a las 8:00 a.m. de 1995 y desfijado el   11 de septiembre del mismo año, a las 6:00 p.m. (copia auténtica de documentos públicos, fls. 2 y 6).

22. Por medio de resolución n.o 004098 del 9 de septiembre de 1996, el municipio de Villavicencio liquidó unilateralmente el convenio 305 de 1995, acto en el cual dejó constancia de que se había citado al contratista para proceder a la liquidación sin obtener respuesta alguna y se concluyó que “De la no ejecución del Convenio 305 de 1995, no quedan obligaciones o saldos en dinero a cargo del Municipio de Villavicencio. Sin embargo, a cargo de la firma Humus de Colombia HUMOCOL queda una obligación por valor de $6.800.000, correspondientes al aporte que debía realizar en desarrollo del objeto del Convenio” (fl. 5).

23. El contrato celebrado por las partes fue incumplido por el contratista, según se desprende de las siguientes declaraciones:

23.1. La señora Juana Isabel Murillo Higuera, ingeniera química que para la época de celebración del contrato era empleada y se desempeñaba como jefe del departamento de aseo de las Empresas Públicas de Villavicencio, razón por la cual, declaró que tuvo conocimiento de los 2 contratos que se celebraron con el señor Zabaleta, el primero de obra pública para la construcción de unas eras para el proceso de las basuras por medio de la lombricultura y el segundo para el proceso de transformación de basuras. La testigo manifestó que

Conozco a CARLOS ALBERTO ZABALETA (…) porque él tenía un proceso de lombricultura por la vía a Catama por los años 93 o 94 y yo trabajaba en Empresas Públicas de Villavicencio y la relación está en que el proceso de lombricultura se realiza con basuras y en ese entonces yo era la jefe del Departamento de Aseo de Villavicencio (…). El Municipio de Villavicencio (…) le dio un contrato al señor ZABALETA para la construcción de unas eras para el proceso de las basuras por medio de la lombricultura, por medio de lombrices (…), eran como dos tipos de contratos, uno por obra civil y el otro por el proceso de transformación. El contrato de la obra civil se realizó y fue entregado, pero la transformación de la basura nunca se realizó; personalmente le entregué a una persona que había dejado él encargada para esa fecha del proceso de lombricultura, cerca de cinco toneladas de basura pero nunca fueron procesadas, al cabo del tiempo tocó recogerlas por la formación de moscas y el mal olor que se estaba produciendo, el proceso cuando fue terminada la construcción de las eras el señor ZABALETA ya no estaba viviendo en Villavicencio (…).

23.2. Se le preguntó concretamente a la testigo si el señor Zabaleta había cumplido o no con el contrato, a lo cual respondió que “No cumplió porque no se procesó la basura de la recolección efectuada por el Municipio de Villavicencio en ese entonces” y frente a la pregunta de si le constaba que el incumplimiento contractual del señor Zabaleta le hubiera causado perjuicios al municipio, contestó que consideraba que sí, “(…) porque lo que se refiere a los residuos sólidos en el municipio de Villavicencio ha sido un tema de mucha contradicción y de mucho acondicionamiento (…), si se hubiera hecho ese contrato se hubiera podido determinar la viabilidad de ese tipo de tratamiento con los residuos sólidos del municipio de Villavicencio y con las cantidades que genera el municipio de Villavicencio, para mí la cuantía pues es casi incalculable porque sigue siendo pues una controversia, un proceso que nunca se realizó (…)” (fl. 72).

23.3. El señor Gustavo Rojas Reyes, ingeniero civil de 52 años de edad, se desempeñaba como gerente de las Empresas Públicas de Villavicencio y en tal condición conoció al demandado Carlos Alberto Zabaleta Barreto, quien le ofreció al alcalde de la época (1995) un tratamiento de basuras con lombrices californianas y para realizar un ensayo del sistema, el mandatario celebró con el señor Zabaleta un contrato de obra civil -del cual fue interventora Empresas Públicas- la cual “(…) fue recibida a entera satisfacción por mi representante ingeniera JUANA ISABEL MURILLO y yo avalé con mi firma el acta de recibo final” y un convenio para la explotación del humus y el reciclaje por espacio de 3 o 5 años. Manifestó el testigo que el contrato de obra civil, consistía en la construcción de un módulo de 50 eras cubierto con una malla polisombra de polietileno, con un costo aproximado de 20 millones de pesos y que el convenio “(…) para la explotación del humus y el reciclaje (…)” consistía en que el municipio aportaba esta infraestructura al señor Zabaleta, quien aportaba “(…) un equivalente a seis millones y medio aproximadamente (…)” en semilla de lombriz -2 a 4 toneladas- suficiente para procesar las 5 toneladas de basura diaria de las plazas de mercado; que el contratista cumplió con el contrato de obra pero no ejecutó el convenio, pues la administración empezó a llevar la basura al sitio acordado y no hubo personal del contratista que iniciarse el reciclaje ni mucho menos las lombrices que se encargarían de hacer el proceso de transformación de la basura.

23.4. Preguntado por los perjuicios que tal incumplimiento le ocasionó al municipio, el testigo manifestó:

El perjuicio mayor estuvo en que se esperaba procesar la basura más contaminante, esto es la materia orgánica y el mayor productor de materia orgánica son las plazas de mercado, con este convenio la administración municipal de Villavicencio pretendía ser un modelo en tratar de la manera más ecológica la mayor producción de contaminación, las basuras de las plazas de mercado, seguro estoy que si este programa hubiese salido adelante tendríamos solucionado uno de los problemas más graves de las basuras, su disposición final, y estaríamos a la vez produciendo un abono orgánico que podría ser vendido o utilizado en el arreglo de parques de la ciudad como era el objetivo final (fl. 76).

III- Problema jurídico

24. Debe la Sala establecer, con base en los hechos debidamente probados en el proceso, i) en primer lugar, la naturaleza jurídica del contrato celebrado por las partes así como el régimen jurídico al cual se hallaba sujeto para ii) definir si, teniendo en cuenta la existencia de los actos administrativos de incumplimiento y liquidación unilateral proferidos por la entidad demandante, resulta procedente un pronunciamiento de fondo a pesar de que los mismos no fueron demandados.

IV- El régimen legal del contrato

25. El “convenio” 305 objeto de la presente litis, fue suscrito por el demandado Carlos Alberto Zabaleta Barreto en 1995 con el municipio de Villavicencio, entidad cuya contratación se encuentra regida por las disposiciones de la Ley 80 de 1993, contentiva de las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales (art. 1º), dado que esta es la naturaleza jurídica de los municipios, que en términos generales se hallan sujetos a esta normatividad (art. 2º). No obstante, observa la Sala que de dicho acuerdo de voluntades, se desprendieron las siguientes obligaciones principales a cargo de las partes:

25.1. Para el municipio:

- Poner a disposición del contratista las 50 eras construidas para el tratamiento de basuras.

- Proporcionarle al contratista, transportándolas hasta el lugar, 5 toneladas diarias de basuras producidas en el área urbana de Villavicencio.

25.2. Para el contratista:

- Suministrar semilla de lombriz roja californiana por valor de $ 6 800 000,oo.

- Adelantar la labor de transformación de los residuos sólidos.

- Efectuar la siembra de la lombriz para producir humus.

- Asumir todos los gastos indispensables para el buen funcionamiento del módulo compuesto por las 50 eras que le fueron entregadas por el municipio.

26. Como contraprestación a favor del contratista, se pactó la entrega del 50% de las ganancias que se produjeran como resultado de la labor de reciclaje que adelantaría.

27. De acuerdo con lo anterior, el objeto principal del contrato celebrado por las partes fue la disposición final de los residuos sólidos producidos en el municipio de Villavicencio, a través de su reciclaje y la producción de humus a partir de los desechos orgánicos, actividad que hace parte del servicio público de aseo.

28. El artículo 365 de la Constitución Política, estableció que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, al cual le asiste el deber de asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional y defirió al legislador la función de establecer el régimen jurídico al cual estarán sometidos, disponiendo además que tales servicios “(…) podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas o por particulares”. Por su parte, el artículo 311 superior, estableció que al municipio como entidad fundamental de la división político administrativa del Estado le corresponde, entre otras cosas, prestar los servicios públicos que determine la ley.

29. La Ley 142 de 1994, “Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”, contempló la posibilidad de su asunción por parte de los municipios, ya que en sus artículos 5º y 6º les atribuyó la competencia para asegurar que los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica y telefonía pública básica conmutada, se presten a sus habitantes de manera eficiente, bien sea a través de empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la administración central del respectivo municipio, cuando las características técnicas y económicas del servicio, y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen. Al respecto, el artículo 6º dispuso:

Artículo 6º.- Prestación directa de servicios por parte de los municipios. Los municipios prestarán directamente los servicios públicos de su competencia, cuando las características técnicas y económicas del servicio, y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen, lo cual se entenderá que ocurre en los siguientes casos:

6.1. Cuando, habiendo hecho los municipios invitación pública a las empresas de servicios públicos, no haya habido empresa alguna que se ofreciera a prestarlo;

6.2. Cuando, no habiendo empresas que se ofrecieran a prestar el servicio, y habiendo hecho los municipios invitación pública a otros municipios, al Departamento del cual hacen parte, a la Nación y a otras personas públicas o privadas para organizar una empresa de servicios públicos que lo preste, no haya habido una respuesta adecuada;

6.3. Cuando, aún habiendo empresas deseosas de prestar el servicio, haya estudios aprobados por el Superintendente que demuestren que los costos de prestación directa para el municipio serían inferiores a los de empresas interesadas, y que la calidad y atención para el usuario serían, por lo menos, iguales a las que tales empresas podrían ofrecer. Las Comisiones de Regulación establecerán las metodologías que permitan hacer comparables diferentes costos de prestación de servicios.

6.4. Cuando los municipios asuman la prestación directa de un servicio público, la contabilidad general del municipio debe separarse de la que se lleve para la prestación del servicio; y si presta más de un servicio, la de cada uno debe ser independiente de la de los demás. Además, su contabilidad distinguirá entre los ingresos y gastos relacionados con dicha actividad, y las rentas tributarias o no tributarias que obtienen como autoridades políticas, de tal manera que la prestación de los servicios quede sometida a las mismas reglas que serían aplicables a otras entidades prestadoras de servicios públicos.

En el evento previsto en el inciso anterior, los municipios y sus autoridades quedarán sujetos, en lo que no sea incompatible con la Constitución o con la ley misma, a todo lo que esta Ley dispone para las empresas y sus administradores y, en especial, a las regulaciones de las Comisiones y al control, inspección, vigilancia y contribuciones de la Superintendencia de servicios públicos y de las Comisiones. Pero los concejos determinarán si se requiere una junta para que el municipio preste directamente los servicios y, en caso afirmativo, ésta estará compuesta como lo dispone el artículo 27 de ésta ley.

Cuando un municipio preste en forma directa uno o más servicios públicos e incumpla las normas de calidad que las Comisiones de Regulación exijan de modo general, o suspenda el pago de sus obligaciones, o carezca de contabilidad adecuada después de dos años de entrar en vigencia esta Ley o, en fin, viole en forma grave las obligaciones que ella contiene, el Superintendente, en defensa de los usuarios y para proteger la salud y bienestar de la comunidad, además de sancionar los alcaldes y administradores, podrá invitar, previa consulta al comité respectivo, cuando ellos estén conformados, a una empresa de servicios públicos para que ésta asuma la prestación del servicio, e imponer una servidumbre sobre los bienes municipales necesarios, para que ésta pueda operar.

De acuerdo con el artículo 336 de la Constitución Política, la autorización para que un municipio preste los servicios públicos en forma directa no se utilizará, en caso alguno, para constituir un monopolio de derecho.

30. Por su parte, el artículo 31 de la Ley 142 de 1994, establecía que “Los contratos que celebren las entidades estatales que prestan los servicios públicos a los que se refiere esta Ley, y que tengan por objeto la prestación de esos servicios, se regirán por el parágrafo 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y por la presente Ley, salvo en lo que la presente Ley disponga otra cosa”, lo cual significaba, en últimas, que en lo concerniente a la prestación misma del servicio, los contratos que se celebraran se sujetaban a las normas del derecho privado; y el artículo 39, referente a los contratos especiales cuya celebración se autoriza para la gestión de los servicios públicos, estableció en su numeral 39.3 los contratos de las entidades oficiales para transferir la propiedad o el uso y goce de los bienes que destinan especialmente a prestar los servicios públicos, o concesiones o similares o para encomendar a terceros cualquiera de las actividades que ellas hayan realizado para prestar los servicios públicos; en el parágrafo de la referida norma, disponía que “Salvo los contratos de que trata el numeral 39.1, todos aquellos a los que se refiere este artículo se regirán por el derecho privado (…).

31. De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que en el contrato celebrado en el sub-lite por las partes, el municipio de Villavicencio se comprometió a entregar el uso y goce de un predio al contratista, con el fin de que éste adelantara labores de transformación de basuras, resulta claro que se hallaba regido por las normas de derecho privado.

- Los actos administrativos de terminación y liquidación

32. A pesar del régimen jurídico al que se hallaba sujeto el contrato celebrado por las partes, el municipio de Villavicencio expidió la resolución n.o 003030 de 1996 mediante la cual declaró el incumplimiento del contrato 305 de 1995 por parte del señor Carlos Alberto Zabaleta Barreto y de igual manera, lo liquidó unilateralmente, a través de la resolución n.o 004098 de 1996.

33. Respecto de esta última decisión, observa la Sala que la liquidación corresponde a una etapa que se debe surtir en relación con los contratos estatales de tracto sucesivo o aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran y fue regulada en los artículos 60 y 61 –derogado por la Ley 1150 de 2007- de la Ley 80 de 1993.

34. La finalidad de la liquidación es efectuar, una vez los contratos terminan por alguna de las causas posibles –finalización del plazo pactado, realización del objeto contractual, declaratoria de caducidad o terminación unilateral del contrato cuando ello es legalmente posible, etc.-, un corte final de cuentas en el cual, por un lado, se establece el resultado económico del contrato, determinando las sumas de dinero canceladas al contratista, las cantidades aún debidas a éste o los montos que, por alguna causa, le deben ser descontados o retenidos y por otro lado, se constata el estado de ejecución de las prestaciones a cargo del contratista, si se cumplió a cabalidad el objeto contractual o si quedaron cuestiones pendientes, siendo ésta la etapa indicada para proceder a las reclamaciones, ajustes y reconocimientos a que haya lugar, todo con miras a finiquitar la relación negocial entre las partes y ponerlas a paz y salvo.

Es decir, de conformidad con la ley, la liquidación del contrato, que deberá realizarse en los plazos señalados y constar en un acto jurídico bilateral (acuerdo) o unilateral (resolución o equivalente), tiene como propósito reflejar la ejecución del contrato en sus aspectos prestacionales, económicos y financieros; los ajustes, revisiones y reconocimientos acordados; y los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo o, en caso contrario, las observaciones, salvedades y reclamaciones a que haya lugar, según el caso.

35. En el presente caso, como se advirtió al enunciar los hechos probados en el proceso, en el acto de liquidación unilateral proferido por la entidad demandante, ésta consignó expresamente como resultado del corte de cuentas que realizó, la existencia de un saldo a cargo de la firma Humus de Colombia HUMUCOL por valor de $6 800 000,oo, correspondientes al aporte que debía realizar en desarrollo del objeto del convenio (ver párrafo 22). Es decir que el municipio de Villavicencio, unilateralmente, estableció la existencia de una obligación a cargo de su contratista Carlos Alberto Zabaleta Barreto exclusivamente por el mencionado valor.

36. Ahora bien, observa la Sala que la manifestación unilateral del municipio de Villavicencio, contenida en la resolución n.o 004098 de 1996, por medio de la cual liquidó unilateralmente el contrato, corresponde a un acto administrativo que se encuentra en firme y goza de la presunción de legalidad, de acuerdo con la cual se asume que surgió al mundo jurídico con el lleno de todos los requisitos legales exigidos para ello y por lo tanto se tiene como válidamente expedido, hasta tanto el juez contencioso administrativo no concluya lo contrario en una sentencia judicial, por ser el único competente para declarar la nulidad de los actos administrativos.

37. Se advierte además, que esa nota de obligatoriedad de los actos administrativos expedidos por la administración, se pregona no sólo frente a los administrados, sino respecto de la misma autoridad que los profirió, que en consecuencia, también queda sometida a los términos de sus propias decisiones, debe respetarlas y acatarlas en iguales condiciones que los particulares destinatarios de ellas y sólo puede dejarlas sin efectos en los términos dispuestos por la ley.

38. Es así como si bien el Código Contencioso Administrativo le impone a la administración el deber de revocar directamente los actos administrativos incursos en alguna de las causales del artículo 69, cuando ellos contengan decisiones de carácter particular y concreto, para proceder a su revocatoria directa se requerirá además, de la autorización expresa y escrita de la persona beneficiaria de tal decisión, según lo dispone el artículo 73 del mismo Código.

39. De acuerdo con lo anterior, el municipio de Villavicencio, en el presente caso, se halla sujeto a sus propias disposiciones, contenidas en los actos administrativos de incumplimiento y liquidación unilateral que profirió en relación con el contrato 305 de 1995 celebrado con Carlos Alberto Zabaleta Barreto, los cuales no son objeto de la decisión judicial que le compete en esta ocasión a la Corporación ya que no han sido demandados y por lo tanto no puede hacerse pronunciamiento alguno acerca de su validez en la parte resolutiva del fallo.

40. El municipio de Villavicencio demandó en el presente proceso al señor Carlos Alberto Zabaleta Barreto pidiendo que se declarara su incumplimiento contractual y que se lo condenara a pagar los perjuicios que la entidad demandante consideró haber sufrido con ocasión de tal incumplimiento, daño emergente y lucro cesante, afirmando que “(…) no se requiere mayor esfuerzo para concluir que ante el notorio incumplimiento del contratista, este debe indemnizar al municipio por los perjuicios ocasionados (…). Indemnización que debe comprender tanto el aspecto de los gastos ocasionados para cumplirlo, como lo dejado de percibir en caso de llevarse a feliz término. Pero también se debe condenar por el perjuicio generado en la afectación del medio ambiente y deterioro del suelo donde se depositaron las basuras para que HUMUCOL, las tratara según lo pactado”; y en la estimación razonada de la cuantía manifestó que

Para efectos de fijar la competencia estimo la cuantía de este proceso en no menos de 80.000.000 MTE. La estimación de la cuantía tiene fundamento en que aproximadamente de las 5 toneladas diarias de basura se podrían reciclar como mínimo 500 kilos. El valor del kilo de material reciclado en el mercado es de aproximadamente 500 pesos lo que significa que durante tres años por este concepto se podría haber recibido la suma de $ 270.000.000 MTE., que menos los gastos de operatividad y la distribución equitativa de la ganancia entre las partes podría representar para el municipio una ganancia no menor de $80.000.000, sumado a ello podemos considerar la producción de abono que debería aportar la semilla de la lombriz californiana por un espacio de 2 años y 4 meses y para terminar se deberá considerar el desmejoramiento del suelo y la cuantificación del daño del medio ambiente que se propició con la botada de la basura en este relleno sin el tratamiento contratado.

41. Frente a las anteriores reclamaciones patrimoniales de la entidad demandante, vale la pena reiterar cómo, en su propio acto unilateral de liquidación del contrato, estimó que la obligación pendiente a cargo de su contratista, tan sólo ascendía al monto de $6 800 000,oo; de tal manera que, si con posterioridad a la expedición de ese acto administrativo, la administración consideró que dicha decisión era ilegal porque el valor de los perjuicios fuera superior, el municipio de Villavicencio estaba en el deber de demandarlo judicialmente y de probar los vicios que pudieran afectarlo, para obtener la declaratoria de su nulidad y el restablecimiento de su derecho.

42. Es la misma regla que se pregona cuando quien demanda el incumplimiento del contrato es el particular y ha olvidado impugnar la liquidación del contrato, contenida bien sea en un acta bilateral o en un acto administrativo unilateral, casos en los cuales, ha sostenido la jurisprudencia de la Sala que resultan improcedentes reclamaciones alusivas a asuntos que fueron objeto de decisión en tal liquidación, si siendo bilateral, no se dejaron salvedades expresas en la misma, o si estando contenida en un acto administrativo, el mismo no fue debidamente demandado en forma oportuna.

“(…) la liquidación del contrato, como es bien sabido, constituye la etapa final del negocio jurídico, en la cual las partes se ponen de acuerdo sobre el resultado último de la ejecución de las prestaciones a su cargo y efectúan un corte de cuentas, para definir, en últimas, quién debe a quién y cuánto, es decir para establecer el estado económico final del contrato, finiquitando de esa forma la relación negocial, como de tiempo atrás lo tiene establecido la jurisprudencia de la Corporación:

“La liquidación final del contrato tiene como objetivo principal que las partes definan sus cuentas, que decidan en qué estado quedan después de cumplida la ejecución de aquél; que allí se decidan todas las reclamaciones a que ha dado lugar la ejecución del contrato, y por esa razón es ese el momento en que se pueden formular las reclamaciones que se consideren pertinentes. La liquidación finiquita la relación entre las partes del negocio jurídico, por ende, no puede con posterioridad demandarse reclamaciones que no hicieron en ese momento”.

34. Dicha liquidación, en principio, debe realizarse de común acuerdo entre las partes, pero si ello no es posible, la entidad contratante deberá hacerlo en forma unilateral, en aquellos contratos en los que la liquidación sea necesaria.

(…)

38. Ahora bien, se trata de un acto administrativo que como tal está amparado por las presunciones de veracidad y legalidad que le son propias en virtud de su misma naturaleza de decisión administrativa unilateral; en consecuencia, la única forma de desvirtuar tal presunción es por medio de una sentencia judicial en la que se declare su nulidad, por alguna de las causales legalmente contempladas para ello, cuando el juez contencioso administrativo encuentre probado alguno de los vicios que las constituyen: falta de competencia, expedición irregular, falsa motivación, desviación de poder, desconocimiento del derecho de audiencia y de defensa o violación de la regla de derecho de fondo en que debería fundarse la decisión.

39. Mientras tal declaratoria de nulidad no se produzca, el acto administrativo es válido y conserva su legitimidad, amparada en las mencionadas presunciones. En tratándose de un acto administrativo contractual, como es el de liquidación unilateral de un contrato administrativo, su impugnación debía producirse, así mismo, en ejercicio de la acción contractual consagrada en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, que así lo permite.

43. Lo anterior significa que, en el presente caso, la entidad demandante ha debido impugnar su propio acto, como requisito indispensable para el estudio de las pretensiones relacionadas con el incumplimiento de su contratista y más exactamente, con las atinentes al monto de los perjuicios. Y la circunstancia de que, debiendo haber demandado un acto administrativo no lo haya hecho, se traduce en una ineptitud sustantiva de la demanda, que impide a la Sala proferir una decisión de fondo.

44. Así lo tiene establecido la jurisprudencia de la Corporación, específicamente en relación con el acto administrativo de liquidación del contrato:

47. Finalmente, observa la Sala que al no haberse impugnado el acto administrativo de liquidación unilateral del contrato celebrado por las partes, se configuró una inepta demanda, toda vez que el demandante incumplió un requisito sustancial consistente en la formulación adecuada de las pretensiones, omisión que se traduce en la falta de un presupuesto procesal como es el de la presentación de la demanda en forma, lo cual hace imposible resolver sobre la pretensión de la parte actora e impide hacer un pronunciamiento de fondo en la sentencia.

(…)

48. En el presente caso, la forma en que se formularon las pretensiones en la demanda que dio origen al proceso, torna imposible un pronunciamiento de fondo, toda vez que resolver sobre los supuestos incumplimientos contractuales endilgados a la entidad demandada equivaldría, de hecho, a desconocer el contenido, validez y firmeza del acto administrativo de liquidación unilateral, que no fue demandado, en clara vulneración de lo dispuesto por el artículo 66 del Código Contencioso Administrativo sobre la ejecutividad y ejecutoriedad de los actos administrativos: “(…) los actos administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo (…)”.

(…)

49. De conformidad con lo expuesto, el fallo sólo puede ser inhibitorio y en tal sentido decidirá la Sala.

Como consecuencia de la imposibilidad de resolver sobre las pretensiones de la demanda, surge así mismo la de analizar cualquier otro asunto de fondo, no quedando más remedio que la declaratoria del fallo inhibitorio.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

REVÓCASE la sentencia apelada, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo del Meta el 18 de octubre de 2000 y en su lugar se dispone:

INHÍBESE la Sala para decidir el fondo del asunto, por ineptitud sustantiva de la demanda.

## CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

STELLA CONTO DIAZ DEL CASTILLO

Presidente Subsección

RUTH STELLA CORREA PALACIO

- DANILO ROJAS BETANCOURTH

Al efecto cabe tener en cuenta que el demandante estimó la cuantía del proceso en suma superior a $80 000 000,oo, correspondientes al lucro cesante por la no obtención de utilidades derivadas del reciclaje de basuras durante los 3 años de duración del contrato  (fl. 23), suma muy superior a la exigida a la fecha de la presentación de la demanda (26 de noviembre de 1996)  para que el proceso fuese de doble instancia ($ 13 460 000,oo).

Observa la Sala que si bien a lo largo del convenio se menciona a Humucol como contratista y se dice que en su representación  lo suscribió el señor Zabaleta, en realidad se trata, según el certificado de matrícula de persona natural del registro mercantil de la Cámara de Comercio de Armenia (fl. 11), de un establecimiento de comercio que por lo tanto carece de personería jurídica, de propiedad del señor Carlos Alberto Zabaleta, cuya actividad comercial es el “tratamiento y transformación de basuras municipales en humus a partir de la lombricultura, su fomento y transferencia de tecnología”, y fue dicho señor Zabaleta quien se obligó a través del referido contrato con el municipio de Villavicencio.

Copia auténtica de documento público aportada por el demandante (fl. 9) en la cual resulta ilegible la fecha de suscripción; según oficio enviado al contratista por la asesora jurídica municipal citándolo para notificarle la resolución n.o 003030 del 15 de agosto de 1996 y llevar a cabo su liquidación, el convenio es del 12 de junio de 1995 (fl. 8).

La entidad demandante aportó copia auténtica de oficio dirigido por la asesora jurídica municipal al señor Carlos Alberto Zabaleta, Humus de Colombia, a una dirección en el municipio de Armenia y fechado el 20 de agosto de 1996, por el cual esta funcionaria lo cita para notificarle la resolución 003030 de 1996 y para proceder a llevar a cabo la liquidación del convenio de común acuerdo, oficio que tiene un sello de la gerencia de la empresa S.D.M. Llano Express que dice “entregas certificadas”, en el cual no consta cuándo se produjo la entrega y si fue recibido o no por su destinatario o por alguien más (fl. 8).

El numeral 14.24 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994 (modificado por el art. 1º de la Ley 689 de 2001), establece: “14.24. Servicio público domiciliario de aseo. Es el servicio de recolección municipal de residuos, principalmente sólidos. También se aplicará esta Ley a las actividades complementarias de transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de tales residuos”. La reglamentación del servicio público de aseo se produjo mediante Decreto 605 de 1996, es decir fue posterior a la celebración del contrato objeto de la presente litis. No obstante, se observa que en su artículo 1º se definieron las siguientes actividades: “Aprovechamiento o recuperación. Es la utilización de los residuos sólidos por medio de actividades tales como separación en la fuente, recuperación, transformación y reuso de los residuos, que al tiempo que generan un beneficio económico o social reducen los impactos ambientales y los riesgos a la salud humana asociados con la producción, manejo y disposición final de los residuos sólidos” y “Tratamiento. Es el conjunto de acciones y tecnologías mediante las cuales se modifican las características de los residuos sólidos incrementando sus posibilidades de reutilización, o para minimizar los impactos ambientales y los riesgos a la salud humana en su disposición temporal o final”. Y se reiteró, en su artículo 4º, que es obligación de los municipios asegurar a sus habitantes la prestación del servicio público domiciliario de aseo, estableciendo en el artículo 5º que es su responsabilidad promover y asegurar la solución del manejo de los residuos sólidos en su área rural, urbana y suburbana. “El servicio público de aseo, como se encuentra definido actualmente, comprende los servicios de recolección de residuos sólidos, barrido y limpieza de vías y áreas públicas, transporte y disposición final de los residuos sólidos. Incluye también las actividades de transferencia, tratamiento y aprovechamiento. Adicionalmente, a partir del año 2000 el servicio de aseo incluye las actividades complementarias de corte de césped y poda de árboles ubicados en las vías y áreas públicas, y el lavado de éstas”. Centro de estudios sobre desarrollo económico Universidad de los Andes y Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios y Actividades Complementarias e Inherentes ANDESCO, “Análisis de la evolución de los servicios públicos domiciliarios durante la última década”, mayo 2005, pg. 103.

Modificado por el artículo 3º de la Ley 689 de 2001, el cual establece el régimen de contratación que celebren las entidades estatales que prestan los servicios públicos a los que se refiere esta ley y dispone que tales contratos no estarán sujetos a las disposiciones del estatuto general de contratación de la administración pública, salvo en lo que la misma ley disponga otra cosa.

Dicho parágrafo establecía que “Sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley sobre fiducia y encargo fiduciario, los contratos que celebren los establecimientos de crédito, las compañías de seguros y las demás entidades financieras de carácter estatal, que correspondan al giro ordinario de las actividades propias de su objeto social, no estarán sujetos a las disposiciones del presente estatuto y se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a dichas actividades”. Este parágrafo fue modificado por el artículo 15 de la Ley 1150 de 2007, y ahora es del siguiente tenor: “Los contratos que celebren los establecimientos de crédito, las compañías de seguros y las demás entidades financieras de carácter estatal, no estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a dichas actividades”.

Dicho parágrafo fue modificado por el art. 4º de la Ley 689 de 2001, el cual dispone: “Salvo los contratos de que tratan el parágrafo del artículo 39 y el numeral 39.1 de la presente ley, todos aquellos a los que se refiere este artículo se regirán por el derecho privado. Los que contemplan  los numerales 39.1, 39.2 y el 39.3 no podrán ser cedidos a ningún título, ni podrán darse como garantía, ni ser objeto de ningún otro contrato, sin previa y expresa aprobación de la otra parte (…)”. Actualmente, el régimen de contratación de las entidades estatales prestadoras de servicios públicos, puede decirse que es de naturaleza mixta y contempla la aplicación de normas tanto de derecho privado como de derecho público, puesto que la Ley 1150 de 2007, que adicionó y modificó el régimen de contratación estatal contenido en la Ley 80 de 1993, estableció en su artículo 13: “Principios generales de la actividad contractual para entidades no sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal”.

El artículo 60 –subrogado por el artículo 11 de la Ley 1150/07- establece que “Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación. // La liquidación de los contratos se hará de mutuo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. // En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente (…)”.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 20 de noviembre de 2008, expediente 17031, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

El artículo 66 del Código Contencioso Administrativo establece que “Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo (…)”.

Art. 69.  Los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos: 1º) Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley; // 2º) Cuando no estén conformes con el interés público o social o atenten contra él;  // 3º) Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona”.

“Art. 73.- Cuando un acto administrativo haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular (…)”.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 10 de abril de 1997, expediente 10.608.  Esta posición es reiterada en numerosas decisiones de esta Sección, como por ejemplo en la sentencia de 20 de noviembre de 2003, expediente 15.308 y sentencia del 6 de julio de 2005, expediente 14113, M.P. Alier E. Hernández Enríquez.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 10 de marzo de 2011, expediente 17963, C.P. Danilo Rojas Betancourt.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 10 de marzo de 2011, expediente 17963, C.P. Danilo Rojas Betancourt.