LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS – Objeto – Clases

De esta manera, en relación con la liquidación de los contratos, el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 señaló que son objeto de liquidación bilateral como regla general (i) aquellos contratos de tracto sucesivo, (ii) aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y, (iii) los demás que lo necesiten, de conformidad con el procedimiento indicado en el referido artículo. Igualmente, estableció que en esa etapa se deben acordar los ajustes, revisiones y reconocimientos respectivos y que en caso de ser necesario para que las partes se declaren a paz y salvo, deben constar los acuerdos, conciliaciones y transacciones correspondientes.

ACTA DE LIQUIDACIÓN – Bilateral – Balance de cuentas – Voluntad

La liquidación, la cual en principio es bilateral o de común acuerdo, consiste en un balance o corte de cuentas que realizan las partes, en la cual declaran su voluntad en relación con los resultados obtenidos de la ejecución del contrato. Es así como se ha entendido que la suscripción de estos acuerdos obliga a las partes de conformidad con lo manifestado en ellos.

[…]

Se ha considerado que el acta de liquidación bilateral no es susceptible de control judicial a menos que se invoque un vicio del consentimiento o, que al momento de suscribirse, alguna de las partes hubiere manifestado una salvedad o inconformidad con lo que fue pactado. La anterior postura se consolida a partir del principio de la buena fe y de la teoría de los actos propios según la cual no es lícito que alguien contravenga sus propios actos, en la medida en que no le es posible a una parte del contrato que en un principio estuvo de acuerdo con la forma y los términos en que se liquidó el mismo, suscitar un conflicto de naturaleza contractual ante la jurisdicción con la finalidad de refutar lo convenido.

ACTA DE LIQUIDACIÓN – No Control judicial – Excepción

Se ha considerado que el acta de liquidación bilateral no es susceptible de control judicial a menos que se invoque un vicio del consentimiento o, que al momento de suscribirse, alguna de las partes hubiere manifestado una salvedad o inconformidad con lo que fue pactado. La anterior postura se consolida a partir del principio de la buena fe y de la teoría de los actos propios según la cual no es lícito que alguien contravenga sus propios actos, en la medida en que no le es posible a una parte del contrato que en un principio estuvo de acuerdo con la forma y los términos en que se liquidó el mismo, suscitar un conflicto de naturaleza contractual ante la jurisdicción con la finalidad de refutar lo convenido. Al respecto, la Sala ha expresado: Bajo las orientaciones de la jurisprudencia citada, resulta claro precisar que la acción contractual sólo puede versar sobre aquellos aspectos o temas en relación con los cuales el demandante hubiere manifestado su desacuerdo al momento de la liquidación final del contrato por mutuo acuerdo; porque sobre aquellas otras materias respecto de las cuales no realice observación alguna, por encontrarse de acuerdo con su liquidación y así lo formaliza con su firma, no cabe reclamación alguna en sede judicial. Admitirlo sería ir contra la doctrina de los actos propios, de conformidad con la cual “a nadie le es lícito venir contra sus propios actos la cual tiene sustento en el principio de la buena fe o “bona fides” que debe imperar en las relaciones jurídicas

ACTA DE LIQUIDACIÓN – Observaciones – Jurisdicción

De igual forma, se ha indicado que las observaciones de inconformidad deben formularse de manera clara, concreta y específica, sobre aspectos que se pacten en el acta de liquidación bilateral respectiva, toda vez que sólo se podrá acudir ante la jurisdicción para reclamar el reconocimiento de las observaciones efectuadas en estas condiciones.

CONSEJO DE ESTADO

SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

# SECCIÓN TERCERA

Consejero Ponente: Danilo Rojas Betancourth

Bogotá, D. C., 22 de noviembre de 2011

Radicación: 		25000-23-26-000-1998-00742-01

### Actor: 			Sociedad Castro Tcherassi y Cia. Ltda.

Demandado: 	Caja Promotora de Vivienda Militar

Expediente: 		19.931

Referencia: 	Acción de controversias contractuales

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 19 de diciembre de 2000, por medio de la cual el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sala de Descongestión, negó las pretensiones de la demanda. La sentencia recurrida será confirmada con fundamento en los siguientes antecedentes y consideraciones.

# ANTECEDENTES

- Síntesis del caso

- El 22 de marzo de 1995 se suscribió el contrato de obra n.° 008 entre la Caja Promotora de Vivienda Militar y la sociedad Castro Tcherassi y Cia. Ltda., con el fin de que se efectuara la construcción de ciertas edificaciones destinadas al personal de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Una vez ejecutado el contrato referido, fue suscrita por las partes el acta de liquidación final del mismo la cual es demandada por el contratista, al no estar de acuerdo con que no se le reconozca por parte del contratante las sumas correspondientes al impuesto al valor agregado -IVA-.

- Lo que se demanda

- El 10 de febrero de 1998, la sociedad Castro Tcherassi y Cia. Ltda. presentó demanda mediante apoderado judicial en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca y contra la Caja Promotora de Vivienda Militar, en la cual formuló las siguientes pretensiones:

a) Anular parcialmente el acto administrativo contenido en el acta No. 40 de la liquidación final del contrato de obra pública 008/95 y sus adicionales No. 001/95, 001/96 y 002/96 suscritos entre la sociedad que represento, en adelante EL CONTRATISTA, y la Caja Promotora de Vivienda Militar, en adelante LA CAJA, cuyo objeto fue la construcción de 152 apartamentos, una sub-estación, obras complementarias de instalación de servicios en la urbanización RAFAEL NUÑEZ V. Etapa, frente II, Manzana I, Lote 2 de la ciudad de Santa Fe de Bogotá D.C.

b) Ordenar que, como consecuencia de la anulación parcial del acto administrativo atrás citado, se restablezca plenamente el derecho violado de EL CONTRATISTA para lo siguiente:

1. Que LA CAJA incumplió el contrato 008/95 y sus adicionales 001/95, 001/96 y 002/96 celebrados con EL CONTRATISTA.

2. Que como consecuencia de la declaración anterior se condene a LA CAJA a pagar a EL CONTRATISTA los perjuicios de todo orden que se le han causado con el incumplimiento contractual de aquella y por los conceptos que a continuación se indican:

3. Que se condene a LA CAJA a pagar a EL CONTRATISTA la suma de $38`356.234 que corresponde al impuesto de (sic) valor agregado – IVA - , aplicado sobre un porcentaje del 16% a la utilidad obtenida por EL CONTRATISTA, equivalente al 7% del valor del contrato No. 008/95 y sus adicionales Nos. 001/95, 001/96 y 002/96 que LA CAJA dejó de pagar a éste último durante el desarrollo de los mencionado contratos.

4. Que se condene a LA CAJA a pagar a EL CONTRATISTA los correspondientes intereses moratorios a la tasa más alta permitida por la ley, sobre cada uno de los valores mensuales que corresponden al IVA y que se causaron con ocasión del pago de cada cuenta mensual de avance de obra ejecutada y su reajuste.

5. Que se condene a LA CAJA a pagar las costas del presente juicio.

- Al respecto, indicó que la entidad demandada tenía la obligación de pagar con cada acta mensual de avance de obra como de reajuste, la suma correspondiente al impuesto al valor agregado -IVA- de conformidad con lo dispuesto por los artículos 12 del Decreto 1988 de 1974, 3 del Decreto Reglamentario 1372 de 1992 y el literal c del artículo 429 del estatuto tributario. A su vez, señaló que el IVA se dirige a gravar al consumidor, que en este caso es la persona jurídica a favor de la cual se realizó la construcción -la Caja Promotora de Vivienda Militar- y, el responsable en recaudarlo es el constructor -sociedad Castro Tcherassi y Cia. Ltda.-. De igual forma, indicó que la oferta presentada por ellos formaba parte integral del contrato y que durante el desarrollo del mismo, el IVA aumentó del 14% al 16%, el cual debía aplicarse sobre la utilidad que le generaría al contratista, calculada en el 7% sobre el valor total del contrato (fols. 1 a 23 del c. 1).

- Trámite procesal

- La Caja Promotora de Vivienda Militar contestó oportunamente la demanda y se opuso a las pretensiones por considerar que no es responsable contractualmente al haber suscrito el acta de liquidación n.° 40 del 17 de abril de 1997.

- En relación con lo anterior, argumentó que el acta reúne los distintos elementos previstos por la ley para gozar de plena validez y eficacia como acto administrativo, habida cuenta que: (i) el órgano que suscribió el acta de liquidación del contrato tenía la competencia para hacerlo así como el agente que lo representaba, (ii) se manifestó la voluntad “real y válida” de liquidar el contrato de obra de manera bilateral, de conformidad con lo señalado en el mismo contrato, (iii) el acta de liquidación tiene un contenido determinado “que se traduce en dar por finalizado el contrato de obra pública n.° 008 de 1995”, (iv) las circunstancias de hecho y de derecho que precedieron a realizar la liquidación permitieron que se hubiera suscrito el acta referida y, (v) la forma en que se procedió a liquidar el contrato o que se estructuró la voluntad de la administración mediante el acta de liquidación suscrita fue la apropiada.

- Aseguró que cumplió con todas las obligaciones derivadas del contrato de obra y que en ningún momento la parte demandante probó que la entidad demandada tuviera que cancelar el impuesto al valor agregado, en consideración a que en el contrato no existe cláusula alguna que obligue a las partes a pagar dicho impuesto y, comoquiera que en el Decreto Reglamentario 1372 de 1992 se establece que el contratante y contratista deben señalar la parte correspondiente de la utilidad sobre la cual se genera el mencionado impuesto, lo cual no pudo ocurrir en el presente caso por no haberse determinado la utilidad referida.

- Finalmente, arguyó que el presupuesto que hace parte integral del contrato no es el allegado por la sociedad Castro Tcherassi y Cia. Ltda., sino aquel que se encuentra anexo en el contrato y, adicionalmente, refirió que era a la sociedad demandante a quien le correspondía el pago del impuesto de acuerdo con lo previsto por el artículo 3 del Decreto Reglamentario 1372 de 1992, el literal c del artículo 429 del Estatuto tributario y el numeral 2 del artículo 12 del Decreto 1988 de 1974 (fols. 176 a 183 del c. 1).

- Mediante sentencia del 19 de diciembre de 2000, el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sala de Descongestión, negó las pretensiones de la demanda.

- Señaló que la controversia jurídica planteada consistía en determinar si era procedente aplicar un mayor valor del IVA a las utilidades del contratista, debido a que el mismo fue aumentado durante la ejecución del contrato y por lo cual se afectaron las ganancias de la sociedad constructora. Sin perjuicio de lo anterior, señaló que no le era posible examinar el acta de liquidación del contrato de obra n.° 008 de 1995, toda vez que se trata de un acuerdo bilateral de voluntades no susceptible de control judicial en consideración a que en el mismo no existe algún tipo de reparo, solicitud o salvedad formulada por parte de la sociedad contratista. En este orden de ideas, reiteró que la parte demandante debió haberse manifestado al momento de suscribir el acta de liquidación bilateral para que la misma pudiera ser objeto de control judicial (fols. 73 a 81 del c. ppal).

- La parte demandante interpuso oportunamente recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia con el objeto de que se revoque y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda. Afirmó que la sociedad al momento de suscribir el acta de liquidación del contrato indicó mediante una nota su inconformidad al señalar que se reservaba el derecho de reclamar el reembolso por el pago del IVA causado durante el desarrollo del contrato, equivalente al 16% sobre la utilidad prevista del 7% del valor total del contrato, y por consiguiente, adujo que el acta de liquidación bilateral sí puede ser objeto de control judicial (fols 84 a 86 del c. ppal).

- La Procuraduría Quinta Delegada ante el Consejo de Estado conceptuó que la sentencia de primera instancia debía ser confirmada pero con base en argumentos distintos. Consideró que el acta de liquidación bilateral sí puede ser objeto de control judicial comoquiera que al revisar el expediente, encontró la salvedad formulada por la parte demandante consistente en reclamar el reembolso del pago del impuesto al valor agregado -IVA-; sin embargo, señaló que no es posible acceder a sus pretensiones toda vez que el responsable del pago del impuesto referido en contratos estatales es el contratista por ser éste el sujeto pasivo de la obligación tributaria. Adicionalmente, indicó que en el contrato de obra no se estipuló que el valor total del mismo incluyera el porcentaje correspondiente del referido impuesto y por consiguiente, debe entenderse que así lo hacía y que la sociedad contratista al realizar su oferta debió tener en consideración el pago de esa obligación tributaria conforme a lo cual, la entidad contratante cumplió con su obligación contractual al haber pagado lo acordado por la construcción de las obras (fols. 103 a 113 del c. ppal).

CONSIDERACIONES

- Competencia

- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 75 de la Ley 80 de 1993 y 82 del Código Contencioso Administrativo, previo a la modificación introducida por la Ley 1107 de 2006, le corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo conocer del presente conflicto derivado del contrato estatal celebrado por la Caja Promotora de Vivienda Militar -empresa industrial y comercial del Estado-, teniendo en cuenta a su vez lo señalado por los artículos 2 y 32 del estatuto contractual.

- De igual forma, por ser competente, procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sala de Descongestión, el 19 de diciembre de 2000.

- Validez de los medios de prueba

- La Caja Promotora de Vivienda Militar allegó en copias simples con la contestación de la demanda, el pliego de condiciones de la licitación pública n.° 005 de 1994 para la construcción de 548 apartamentos en la urbanización Rafael Núñez V etapa y el formato del presupuesto para la ejecución de dicha construcción. A pesar de que en principio estos documentos no podrían ser tenidos en cuenta de conformidad con lo dispuesto por el artículo 254 del C. de P. C., se les tendrá como copias auténticas y por ende serán valoradas, en la medida en que su original fue elaborado por la entidad que los allegó teniendo en cuenta el principio de buena fe (fols. 63 a 108 y 125 a 151 del c. pruebas).

- En el expediente obran dos copias del acta n.° 40 de liquidación bilateral final del contrato de obra n.° 008 de 1995. En una de dichas copias se encuentra formulada la observación referida en el recurso de apelación por la parte demandante mientras que en la otra no. La Sala tendrá en cuenta la copia del acta que tiene la mencionada salvedad comoquiera que, (i) es copia allegada por la entidad demandada en respuesta al oficio n.° 99-082 del 17 de febrero de 1999, expedido por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca en cumplimiento del auto del 24 de marzo de 1998 y, (ii) a diferencia de la copia que no contiene la nota de inconformidad, la copia aportada por la Caja Promotora de Vivienda Militar se encuentra suscrita por el representante legal de la sociedad Castro Tcherassi Cia. Ltda.

- Los hechos probados

- De conformidad con el material probatorio allegado al proceso contencioso administrativo y valorado en su conjunto, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

  - El 22 de marzo de 1995 se suscribió el contrato de obra n.° 008 entre la Caja Promotora de Vivienda Militar y la sociedad Castro Tcherassi y Cia. Ltda., cuyo objeto consistió en adelantar un programa de vivienda para la construcción de 152 apartamentos, 1 subestación, obras complementarias e instalación de servicios en la urbanización Rafael Núñez V etapa, frente 2, manzana 1, lote 2, de la ciudad de Bogotá D.C., con destino al personal de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional de categoría oficial. El contrato referido fue adicionado por los contratos n.° 001 de 1995, 001 y 002 de 1996, cuyos objetos consistieron en la modificación de un ítem y la prórroga del plazo del contrato inicial (copias autenticadas del contrato n.° 008 de 1995 y contratos adicionales n.° 001 de 1995, 001 y 002 de 1996; fols. 1 a 11 del c. pruebas).

  - El 31 de octubre de 1996 se reunieron en la urbanización Rafael Núñez V etapa, frente 2, manzana 1, lote 2, los representantes de la sociedad contratista, la entidad contratante y la interventoría, para realizar la entrega y recibo de las obras ejecutadas en desarrollo del contrato n.° 008 de 1995. En dicha reunión se realizó un recorrido por las obras con el fin de verificar el cumplimiento de las mismas y se manifestaron las observaciones pertinentes para que se ejecutaran las reparaciones por parte de la firma contratista de conformidad con sus obligaciones contractuales, las cuales se constituyeron como requisito para dar trámite al acta de liquidación final (copia auténtica del acta de recibo de obra; fols. 190 a 198 del c. pruebas).

  - El 17 de abril de 1997 fue aprobada por la junta técnica de la Caja Promotora de Vivienda Militar, el acta n.° 40 de liquidación bilateral del contrato n.° 008 de 1995, en la cual se estableció que las obras de construcción pactadas fueron ejecutadas y recibidas en su totalidad y que el valor inicial del contrato fue pactado en la suma de $3 863 489 386.35 m/cte., la cual ascendió a la suma de $ 4 558 694 535.70 m/cte por concepto de reajustes, mayor cantidad de obra, obras adicionales y reconocimientos económicos. Sin perjuicio de lo anterior, al ser firmada el acta referida por el representante legal de la sociedad Castro Tcherassi y Cia. Ltda., éste anotó una salvedad con el siguiente tenor: “Nos reservamos el derecho de reclamar el reembolso del pa(ilegible) del I.V.A., causado durante el desarrollo del Contrato, el cu(ilegible) equivale al 16% sobre la utilidad prevista del 7% de lo (ilegible)”. (copias del acta de liquidación n.° 40; fols 152 a 187 del c. pruebas -merito probatorio ver párrafo 15-).

  - El 13 de mayo de 1997 se expidió certificación suscrita por el supervisor técnico de la Caja Promotora de Vivienda Militar, en la cual se dejó constancia de que la firma Castro Tcherassi y Cia. Ltda., ejecutó las obras consignadas en el anexo del acta de recibo de obra en la urbanización Rafael Núñez de la ciudad de Bogotá según el contrato n.° 008 de 1995 (copia auténtica de la certificación expedida el 13 de mayo de 1997 por el supervisor técnico de la Caja Promotora de Vivienda Militar; fol. 189 del c. pruebas).

  - El 21 de octubre de 1997 la Caja Promotora de Vivienda Militar dio respuesta a la solicitud elevada por la sociedad Castro Tcherassi y Cia. Ltda., tendiente a obtener el pago de las sumas que se le adeudaban junto con los intereses moratorios por concepto del impuesto al valor agregado -IVA-, negándola por improcedente, comoquiera que se pretendía la revocatoria directa del acuerdo bilateral consistente en el acta n.° 40 de liquidación final del contrato de obra n.° 008 de 1995. Al respecto señaló que los “[P]lanteamientos tributarios y de orden contractual, hacen que una decisión de la administración, no pueda cambiar los elementos legales de un contrato que no acordó expresamente la cancelación de este impuesto como una obligación a su favor; por el contrario La Caja cumplió todos los requerimientos legales en el momento de su formación por lo tanto cualquier modificación resulta inoportuna y puede llegar a contrariar el espíritu del acto original” (original del oficio 005660 expedido por la Caja Promotora de Vivienda Militar; fol. 62 del c. pruebas).

- Problema jurídico

- La Sala debe establecer, en primer lugar, si el acta de liquidación bilateral del contrato de obra suscrita por las partes es susceptible de control judicial, para luego, en caso de que sea posible, determinar si resulta procedente la reclamación del demandante en relación con el reconocimiento del monto correspondiente al pago del impuesto al valor agregado -IVA-.

- Análisis de la Sala

- La Sala advierte previamente que el objeto de la presente demanda no es un acto administrativo expedido por la Caja Promotora de Vivienda Militar, sino el acta de liquidación bilateral del contrato de obra n.° 008 de 1995, suscrita por las partes que celebraron dicho contrato y consistente como se expondrá posteriormente, en un negocio jurídico o un acuerdo de voluntades.

- Por otra parte, la acción judicial contenciosa pertinente es la de controversias contractuales y no la de nulidad y restablecimiento del derecho, por cuanto se objeta un acto de liquidación que se circunscribe en la etapa contractual del contrato estatal celebrado entre la Caja Promotora de Vivienda Militar y la sociedad Castro Tcherassi y Cia. Ltda., asunto que se encuentra incluido en la pluralidad de pretensiones que permite dicha acción de conformidad con lo previsto por el artículo 87 del C.C.A.. Cabe resaltar que en este mismo sentido se ha pronunciado la Sala al manifestar:

(…) En este orden de ideas, los actos que se producen “con motivo u ocasión de la actividad contractual”, son todos aquellos que se expiden dentro de la operación contractual, vale decir, los que tienen relación directa con las  actividades que se cumplen desde la iniciación del proceso de selección del contratista hasta la terminación y liquidación del contrato, diferenciándose sí los de la etapa precontractual (separables o previos) de los contractuales propiamente dichos, susceptibles de impugnarse los primeros a través de las acciones previstas en los  arts. 84 y 85 del c.c.a y los segundos por la del art. 87. (subrayado fuera del texto).

- Con observancia de lo mencionado y teniendo en cuenta la facultad del juez de interpretar la demanda, se entenderá que con base en las pretensiones y circunstancias fácticas señaladas por el demandante, se ejerció en realidad la acción de controversias contractuales; y habida cuenta de que no se configuró su caducidad pues la demanda se presentó de manera oportuna y el procedimiento de las dos acciones es el mismo -procedimiento ordinario-, no se observa impedimento alguno para pronunciarse de fondo en relación con el petitum de la misma.

- Una vez dilucidada la referida cuestión previa, se indica que en consideración a que el contrato de obra suscrito entre la Caja Promotora de Vivienda Militar y la sociedad Castro Tcherassi Cia. Ltda., fue celebrado el 22 de marzo de 1995 y, con observancia del artículo 38 de la Ley 153 de 1887, debe entenderse que las disposiciones de la Ley 80 de 1993, por la cual se expidió el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, que a su vez entró a derogar de manera expresa la mayoría de disposiciones del Decreto 222 de 1983 y otras normas referentes a la contratación pública, se encuentran incorporadas al contrato referido y le son aplicables.

- De esta manera, en relación con la liquidación de los contratos, el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 señaló que son objeto de liquidación bilateral como regla general (i) aquellos contratos de tracto sucesivo, (ii) aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y, (iii) los demás que lo necesiten, de conformidad con el procedimiento indicado en el referido artículo. Igualmente, estableció que en esa etapa se deben acordar los ajustes, revisiones y reconocimientos respectivos y que en caso de ser necesario para que las partes se declaren a paz y salvo, deben constar los acuerdos, conciliaciones y transacciones correspondientes.

- Con fundamento en esta norma, la Sala ha reiterado en múltiples ocasiones que la liquidación, la cual en principio es bilateral o de común acuerdo, consiste en un balance o corte de cuentas que realizan las partes, en la cual declaran su voluntad en relación con los resultados obtenidos de la ejecución del contrato. Es así como se ha entendido que la suscripción de estos acuerdos obliga a las partes de conformidad con lo manifestado en ellos.

- Se ha considerado que el acta de liquidación bilateral no es susceptible de control judicial a menos que se invoque un vicio del consentimiento o, que al momento de suscribirse, alguna de las partes hubiere manifestado una salvedad o inconformidad con lo que fue pactado. La anterior postura se consolida a partir del principio de la buena fe y de la teoría de los actos propios según la cual no es lícito que alguien contravenga sus propios actos, en la medida en que no le es posible a una parte del contrato que en un principio estuvo de acuerdo con la forma y los términos en que se liquidó el mismo, suscitar una conflicto de naturaleza contractual ante la jurisdicción con la finalidad de refutar lo convenido. Al respecto, la Sala ha expresado:

Bajo las orientaciones de la jurisprudencia citada, resulta claro precisar que la acción contractual sólo puede versar sobre aquellos aspectos o temas en relación con los cuales el demandante hubiere manifestado su desacuerdo al momento de la liquidación final del contrato por mutuo acuerdo; porque sobre aquellas otras materias respecto de las cuales no realice observación alguna, por encontrarse de acuerdo con su liquidación y así lo formaliza con su firma, no cabe reclamación alguna en sede judicial. Admitirlo sería ir contra la doctrina de los actos propios, de conformidad con la cual “a nadie le es lícito venir contra sus propios actos”, la cual tiene sustento en el principio de la buena fe o “bona fides” que debe imperar en las relaciones jurídicas.

- De igual forma, se ha indicado que las observaciones de inconformidad deben formularse de manera clara, concreta y específica, sobre aspectos que se pacten en el acta de liquidación bilateral respectiva, toda vez que sólo se podrá acudir ante la jurisdicción para reclamar el reconocimiento de las observaciones efectuadas en estas condiciones. En este sentido se ha considerado que:

Es cierto -como se afirma en la sentencia recurrida, y lo sostiene la parte demandada-  que, para efectos de poder acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, es requisito indispensable que las partes hayan dejado constancia expresa, en el acta de liquidación del contrato, de las inconformidades que pudieron resultar durante su ejecución, tal como ésta Sala lo ha señalado en reiteradas ocasiones.

(…)

Ahora bien, la constancia que el contratista inconforme consigna en el acta no puede ser de cualquier tipo; es necesario que reúna las siguientes características: que identifique adecuadamente los problemas surgidos con ocasión de contrato, es decir, que sea clara, concreta y específica; no obstante no tiene que expresar técnicamente toda una reflexión y justificación jurídico-económica, pero sí debe contener, así sea de modo elemental, la identificación del problema, es decir, los motivos concretos de inconformidad.

(…)

Lo anterior significa que la constancia de inconformidad no se satisface con una formulación genérica, que no identifique la razón de ser de la salvedad  del contratista; tal conducta impide la claridad necesaria en la conclusión de la relación negocial  -bien porque las partes están de acuerdo en forma plena, o bien porque subsisten diferencias entre ellas- .

- El control judicial del acta de liquidación bilateral sometido a consideración de la Sala es procedente en el caso concreto toda vez que al momento en que el representante legal de la sociedad Castro Tcherassi y Cia. Ltda. la suscribió, manifestó su inconformidad al señalar que se reservaba el derecho de reclamar la suma correspondiente a lo que había pagado por el IVA durante el desarrollo del contrato señalado, inconformidad que corresponde a las pretensiones de la demanda (copias auténticas del acta de liquidación n.° 40; fols 152 a 187 del c. pruebas).

- Con observancia de lo anterior, se debe determinar si le asiste razón a la parte demandante al efectuar la reclamación mencionada, para lo cual se establecerá si se encuentra previsto por la ley que los contratos de obra generen el cobro del impuesto al valor agregado y, en caso de que esto sea así, se indicará la parte del referido contrato a la cual le corresponde asumir los costos que se derivan de este tributo.

- El literal b) del artículo 420 del Estatuto tributario, modificado por el artículo 25 de la Ley 6 de 1992, establece que el impuesto sobre las ventas, el cual a su vez es denominado impuesto al valor agregado -IVA-, recae sobre la prestación de servicios en el territorio nacional. Teniendo en cuenta la definición de servicios señalada por el artículo 1 del Decreto 1372 de 1992, mediante el cual se reglamenta parcialmente la Ley 6 de 1992 y la definición del contrato de obra señalada por el numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, se concluye que este tipo de contratos efectivamente dan lugar a que se presten servicios que se constituyen como hechos generadores del aludido impuesto.

- A su vez, el artículo 3 del Decreto 1372 de 1992 dispone de forma expresa que en los contratos de construcción de bien inmueble, el impuesto a las ventas se genera sobre la parte de los ingresos correspondiente a los honorarios o utilidades obtenidos por el constructor.

- Conforme a lo expuesto y a partir de la lectura del artículo 3 del Decreto 1372 de 1992 y según lo señalado por el literal c del artículo 437 del Estatuto tributario, el cual fue subrogado por el artículo 24 de la Ley 6 de 1992, se observa que el responsable del impuesto sobre las ventas en los contratos de obra que impliquen la construcción de un bien inmueble es el constructor o, en otra palabras, quien presta el servicio de construcción. Cabe resaltar que el IVA es trasladable al consumidor y por consiguiente, es posible distinguir dos sujetos pasivos de esta obligación tributaria: el jurídico, es decir, en quien recae la obligación de pagar el tributo y, el económico, el cual termina por asumir este gravamen de forma indirecta.

- De esta manera, en los contratos de obra de bienes inmuebles el responsable del impuesto sobre las ventas, esto es, quien debe efectuar el pago de dicho tributo a la autoridad correspondiente es el constructor; sin embargo, la carga económica del tributo corresponde al consumidor del servicio gravado, es decir, a la persona que ordena la construcción de este tipo de bienes. En consecuencia, se debe acudir a las estipulaciones realizadas entre las partes con el fin de determinar la forma en que se pactó el pago o traslado del referido tributo sobre las ventas.

- En el caso concreto, se debe tener en cuenta que el contrato de obra n.° 008 de 1995 fue celebrado por la Caja Promotora de Vivienda Militar, la cual es una empresa industrial y comercial del Estado vinculada al Ministerio de Defensa Nacional y por consiguiente, es una entidad descentralizada del orden nacional. Consecuentemente, los contratos de obra celebrados por ella no se encuentran excluidos del impuesto sobre las ventas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 17 de 1992, al no encontrase mencionadas este tipo de entidades en dicha disposición de manera expresa.

- El demandante no actuó de manera diligente para probar los hechos en los cuales fundamenta sus pretensiones, habida cuenta que no allegó al expediente la oferta presentada con el fin de que se le adjudicara el contrato referenciado y de la cual se pudiera evidenciar que hubiere señalado que la entidad contratante debía pagarle el impuesto sobre las ventas al momento de liquidar dicho contrato de manera definitiva y de forma adicional al precio por él ofertado. A su vez, no allegó las actas de liquidación de los avances de obra y teniendo en cuenta que en el pliego de condiciones no se hizo mención expresa al respecto, sólo es posible acudir al texto del contrato de obra referido.

- Es así como se advierte que en su clausulado no se encontró referencia alguna sobre la forma como se cobraría por parte de la sociedad Castro Tcherassi y Cia. Ltda., el valor correspondiente al IVA, sin embargo, fueron acordadas las siguientes estipulaciones referentes al precio o valor del contrato:

QUINTA:VALOR TOTAL.- El valor inicial total del objeto de este contrato se determina en la suma de TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 35/100 mcte. ($3.863`489.386.35), de acuerdo con el presupuesto por capítulos, costos directos e indirectos aceptados por LA CAJA y EL CONTRATISTA, que se anexa y forma parte integral de este Contrato.

(…)

OCTAVA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA sujeto a los Pliegos de Condiciones de la Licitación Pública No. 005-CPVM-94. manifiesta que conoce el terreno y la localización donde se va a ejecutar el contrato y en consecuencia se obliga a: 1. Utilizar la suma aportada por LA CAJA y el crédito de la Entidad Financiera exclusivamente en las obras objeto del contrato, que incluye los costos directos e indirectos de 152 apartamentos y los costos directos e indirectos de las obras complementarias e instalación de servicios todo de acuerdo con el presupuesto, y cumplir con las condiciones exigidas por la Corporación en el otorgamiento del crédito (copias autenticadas del contrato n.° 008 de 1995; fol. 1 a 8 del c. pruebas).

- Con fundamento en lo anterior, se señala que la parte demandante no demostró que el precio ofrecido no incluyera el tributo sobre las ventas y adicionalmente, a partir de las condiciones fijadas en el contrato se puede inferir que el valor del IVA sobre la utilidad del contratista se encuentra incluido en el precio total del mismo, motivos por los cuales no pueden prosperar las pretensiones de la demanda.

- Esto es así, pues se pactó que el valor total de la obra incluiría los costos directos e indirectos aceptados tanto por la sociedad Castro Tcherassi y Cia. Ltda. como por la Caja Promotora de Vivienda Militar y, más aún, cuando se estipuló en una cláusula posterior que dicho valor del contrato contendría los costos directos e indirectos necesarios para la construcción de la obra contratada (copias auténticas del acta de liquidación n.° 40; fols 152 a 187 del c. pruebas).

- En casos similares, la Sala se ha expresado en el sentido de que cuando no se demuestre por parte del contratista que los precios ofrecidos no incluían el impuesto sobre las ventas, no tiene derecho a que el contratante le pague de forma adicional el gasto del mismo y accesoriamente, que el referido tributo se considera como un costo indirecto del contrato de obra. En relación con lo indicado se dijo:

c.2.	LABELCO, de una parte, no demostró que en sus ofertas y cotización, según el caso, le indicó con claridad a CORELCA que los precios ofrecidos no incluían el IVA, situación que en forma indudable le habría dado derecho, en principio, a que CORELCA le entregará el gasto del impuesto, por ser aquel su recaudador. Efectivamente en el contrato C-057/93 no existe copia de la propuesta presentada por la firma LABELCO; en el contrato C-2563/92, si bien reposa copia de la propuesta la cual al parecer fue la que originó el proceso, dicha copia no contiene la constancia de presentación a la entidad, por tanto no tiene la idoneidad suficiente para vincularla y, finalmente, en el contrato C-2740/92 si bien existe copia de la propuesta, en ésta no se precisó si el precio ofrecido contenía o no el IVA. De otra parte, como ya se vio en el capítulo de hechos probados LABELCO:

.	En la oferta correspondiente al contrato 2740 - 92 se incluyó en el análisis de precios unitarios un ITEM sobre “utilidad e impuestos” del 15% en todas las cotizaciones efectuadas por LABELCO a CORELCA, circunstancia que hace visible que los precios ofrecidos por el demandante en la licitación incluyeron el IVA  (hecho probado 2).

.	En el texto del contrato 2563 de 1992 su cláusula vigésima sobre impuestos pactó que “Todos los gastos por concepto de garantías, impuestos, publicación y cualquier otro que demande el presente contrato para su perfeccionamiento y los que se causen durante su vigencia para dar cumplimiento a todas las disposiciones legales sobre el particular, serán por cuenta del contratista” (hecho probado veinticinco)

.	Igualmente en el texto del contrato 053-93 su cláusula décimo tercera sobre impuestos pactó lo siguiente: “Todos los gastos por concepto de garantías, impuestos, publicación y cualquier otro que demande el presente contrato para su perfeccionamiento y los que se causen durante su vigencia para dar cumplimiento a todas las disposiciones legales sobre el particular, serán por cuenta del contratista" (hecho probado treinta y uno)

La Sala estima que de esos pactos, suscritos por LABELCO sin reparo no dejan duda que el precio del contrato incorporó los costos indirectos por el IVA; y como el contrato es acto jurídico que se presume válido y con él sus cláusulas, estas son obligatorias mientras el contrato no se anule. Si LABELCO consideró que su consentimiento estuvo afectado por error de hecho al suscribir los contratos debió demandar la nulidad parcial de dichas cláusulas.; el consentimiento viciado es situación que sólo puede ser alegada por el afectado. (subrayas originales y negrita fuera del texto).

- A su vez, no obstante que en el contrato del sub-lite no se hubieren pactado cláusulas que de manera específica hagan referencia a la asunción del costo derivado del impuesto sobre las ventas y resaltando la falta de diligencia del actor para demostrar que su oferta discriminaba el valor del aludido tributo, este debe entenderse incluido dentro del valor total de la propuesta y por ende del contrato celebrado como quedó pactado. Al respecto, la Sala se ha expresado en los siguientes términos:

En cuanto al cobro de la suma de $5.600.000 que pretende la sociedad demandante por concepto de IVA sobre el valor del contrato, con fundamento en la ley 6ª de 1992, considera la Sala como también en su momento lo solicitó la entidad demandada, que no es procedente acceder al pago solicitado, por cuanto dicho impuesto no se incluyó en el valor de la propuesta. Si para la fecha de presentación de la propuesta los trabajos que prestaría el consultor estaban gravados con IVA, al no haberse discriminado por el proponente este impuesto y el valor de los servicios, se entenderá que estaba incluido en el valor total de la propuesta.

- Se concluye que no prosperan las pretensiones de la demanda en consideración a que el valor total del contrato de obra n.° 008 de 1995 incluye el costo derivado del pago del impuesto al valor agregado -IVA- con sujeción, (i) a las estipulaciones pactadas en dicho contrato y, (ii) a la ausencia de prueba que demuestre que el mencionado impuesto se encontraba discriminado en la propuesta presentada por la sociedad Castro Tcherassi y Cia. Ltda., lo cual de haber sido acreditado, le daría derecho a percibir la indemnización solicitada al probar de igual forma, que no recibió el pago de esa erogación.

- Costas

- A pesar de que la sentencia de primera instancia no se pronunció respecto de la condena en costas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a su imposición cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se hará condena alguna en este sentido.

- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, se

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sala de Descongestión, del 19 de 2000.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: En firme esta fallo, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO

Presidenta de la Subsección

DANILO ROJAS BETANCOURTH    RUTH STELLA CORREA PALACIO

Artículo 75 de la Ley 80 de 1993: “Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, el juez competente para conocer de las controversias derivadas de los contratos estatales y de los procesos de ejecución o cumplimiento será el de la jurisdicción contencioso administrativa.”

Artículo 82 del Código Contencioso Administrativo: “La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las Entidades Públicas, y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los Tribunales Administrativos y los Juzgados Administrativos de conformidad con la Constitución y la ley (…)”.

Se advierte que el recurso de apelación correspondiente se interpuso con anterioridad a la vigencia de la Ley 1107 de 2006.

Artículo 2 Decreto 353 de 1994 expedido por el Gobierno Nacional, por el cual se modifica la Caja de Vivienda Militar y se dictan otras disposiciones: “La Caja Promotora de Vivienda Militar es una empresa industrial y comercial del Estado, dotada de personería Jurídica, autonomía administrativa y capital independiente, vinculada al Ministerio de Defensa Nacional”.

Artículo 2 de la Ley 80 de 1993: “Para los solos efectos de esta ley: //1. Se denominan entidades estatales://(…)las empresas industriales y comerciales del Estado (…)”.

Artículo 32 de la Ley 80 de 1993: “Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación: (…)”.

En consideración a que el recurso de apelación fue interpuesto con anterioridad a que las normas de competencia de la Ley 446 de 1998 cobraran plena vigencia, la cuantía exigida para que un proceso de controversias contractuales iniciado en 1998 estuviera a cargo en primera instancia de los tribunales administrativos era de $18 850 000. Como la pretensión mayor formulada por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante fue de $38 356 234, la cuantía del presente proceso resulta superior a la exigida para que sea de conocimiento del Consejo de Estado en segunda instancia.

“Bajo esta perspectiva, se tiene que el numeral 1º del artículo 254 del C. de P. C., en relación con la competencia de las entidades públicas para verificar la autenticidad de las copias, consagra, a su vez, dos supuestos: en primer término, cuando se presente el caso de que en la entidad reposa el original o la copia auténtica de un acto o documento que no sea de su autoría y de los cuales, sin embargo, se solicite una copia. En ese evento, el funcionario competente la expedirá, señalando, expresamente, su coincidencia con el respectivo original o con la copia auténtica, pues sólo de esta forma esa nueva copia se reputará, igualmente, auténtica; y, en segundo lugar, se tendrán como auténticas también aquellas copias aportadas por la misma entidad pública que produjo o creo los actos o documentos originarios, sea que en ellos se certifique su concordancia con el original o con la copia auténtica o que, simplemente, las aporte en copia simple, ya que, como se dijo anteriormente, no tendría por qué aportarlas en condiciones disímiles a su original”. Sentencia del 4 de febrero de 2010, exp. 54001-23-31-000-1994-08313-01(17109), actor: Belisario Contreras Barreto y otro, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Ver también sentencia del 28 de abril de 2010, exp. 05001-23-31-000-1996-00376-01(18168), actor: Sociedad Compañía de Seguros Generales Aurora S.A., C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

Se le otorga merito probatorio a la copia mencionada con el fin de garantizar la equidad que debe gobernar la actuación judicial, comoquiera que el original del acta de liquidación bilateral se encuentra en poder de la Caja Promotora de Vivienda Militar y por consiguiente, es la parte procesal que está en condiciones de aportarla al proceso en forma auténtica, teniendo en cuenta a su vez, que la parte demandante allegó copia de dicho acuerdo y solicitó que se oficiara a la entidad demandada para que allegara los antecedentes del contrato celebrado, orden que fue oficiada por el Tribunal a quo y en respuesta de la cual la entidad demandada allegó la copia en mención, debiendo hacerlo en la manera indicada por la ley –ver sentencia del 16 de abril de 2007, exp. AG-025, C.P. Ruth Stella Correa Palacio-. Igualmente, a folio 151 del cuaderno de pruebas obra oficio remisorio por parte de la Caja Promotora de Vivienda Militar, en la cual manifiesta que las copias que allegó coinciden con la documentación con la que cuenta en sus archivos.

Comoquiera que no cumple con las características respectivas de los actos administrativos decantadas por la jurisprudencia y respecto de las cuales se ha pronunciado la Sala al señalar que: “el acto administrativo es una manifestación unilateral de voluntad proferida en ejercicio de función administrativa y que crea, modifica o extingue una situación jurídica; es decir, que se trata de una decisión obligatoria, tomada por quien ejerce función administrativa y que produce transformaciones en derecho”. Sentencia del 29 de enero de 2009, exp. 25000-23-26-000-1992-07854-01(14941), actor: Consorcio Continental de Aseo y Mantenimiento CONTIASEO y FUMISOL, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

Se precisa lo anterior, toda vez que la parte demandante solicitó de forma precedente al ejercicio de la acción judicial, la revocatoria directa del acta de liquidación bilateral y, al presentar la demanda, lo hizo en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho como se infiere de la formulación de las pretensiones y porque manifestó en relación con la oportunidad del ejercicio de la acción que daba cumplimiento “al requisito exigido por el inciso 1° del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, en el sentido de que la acción de restablecimiento del derecho se ejerce dentro de los cuatro meses siguientes a la última acción administrativa que se cumplió el 21 de octubre de 1997” (fol. 9 del c. 1). Por su parte, la sociedad demandada expone como uno de los argumentos de su defensa que el acuerdo de liquidación es un acto administrativo del cual se predican todos los elementos de validez señalados en el artículo 84 del C.C.A., razones por las cuales considera que deben ser denegadas las pretensiones del actor.

Artículo 87 del Código Contencioso Administrativo: “Cualquiera de las partes de un contrato estatal podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento y que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenas (…)”.

Sentencia del 10 de mayo de 2001, exp. 07001-23-31-000-1995-0169-01(13347), actor: Hunos Construir Ltda., C.P. Ricardo Hoyos Duque. Ver también sentencia setencia del 7 de junio de 2007, exp. 52001-23-31-000-1995-07018-01(14669), actor: Jaime Arturo Dorado Moreano, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

“Se insiste que el ejercicio de la respectiva acción contenciosa y su elección no obedece al capricho del actor, sino que ella está sujeta a la naturaleza del hecho o acto en los términos previstos por la ley.//(…) Igualmente, siguiendo la jurisprudencia de la Sala, es menester anotar que, aun cuando se invocó una denominación equivocada de la acción, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 228 de la Constitución Política y a fin de garantizar la prevalencia del derecho sustancial, el juez estaba autorizado para interpretar la demanda y darle el cause adecuado para decidir en torno a ella, teniendo en cuenta, además, que la acción de nulidad como la acción contractual dan lugar al seguimiento del mismo trámite procesal, esto es, el procedimiento ordinario, previsto en los artículos 206 y siguientes del Código Contencioso Administrativo”. Sentencia del 20 de septiembre de 2007, exp. 68001-23-15-000-1995-01233-01(16370), actor: Sociedad R. y M. Construcciones Ltda., C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

Artículo 38 Ley 153 de 1887: “En todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración”.

“En éste último caso, el esfuerzo que realizan puede frustrarse, es decir, no conducir a una liquidación de mutuo acuerdo, ya que las diferencias pueden ser tan profundas que impiden suscribir un documento que resuelva la situación. Cuando esto acontece, la ley contempla la posibilidad de que la administración liquide el contrato, es decir, que lo haga unilateralmente, asumiendo el poder excepcional de declarar el estado en que queda el negocio jurídico”. Sentencia del 14 de abril de 2010, exp. 05001-23-26-000-1990-00842-01(17322), actor: Asesoria Técnica Comercial S.A., C.P. Enrique Gil Botero.

“El acta que se suscribe sin manifestación de inconformidad sobre cifras o valores y en general sobre su contenido, está asistida de un negocio jurídico pleno y válido, porque refleja la declaración de voluntad en los términos que la ley supone deben emitirse, libres o exentos de cualesquiera de los vicios que pueden afectarla. Así tiene que ser. Se debe tener, con fuerza vinculante, lo que se extrae de una declaración contenida en un acta, porque las expresiones volitivas, mientras no se demuestre lo contrario, deben ser consideradas para producir los efectos que se dicen en él”. Sentencia del 22 de junio de 1995, exp. 9965, actor: Aníbal Franco Gómez, C.P. Daniel Suárez Hernández.

“(…) toda vez que la jurisprudencia de la Sección ha sido reiterada en señalar que una vez liquidado el contrato por parte de la administración y el contratista por mutuo acuerdo, dado su carácter bilateral tal acto no es susceptible de enjuiciarse ante el órgano jurisdiccional a menos que se invoque algún vicio del consentimiento (error, fuerza o dolo) o a menos que dicha liquidación se haya suscrito con salvedades o reparos por alguna de ellas en el mismo momento de su firma”. Sentencia de 25 de noviembre de 1995, exp. 10873, actor: Néstor Carrillo Gutiérrez, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

[4] La jurisprudencia ha definido la buena fe dentro del siguiente contexto: “La expresión “buena fe” o (bona fides) indica que las personas deben celebrar sus negocios, cumplir sus obligaciones y, en general, emplear con los demás una conducta leal. La lealtad en el derecho desdobla en dos direcciones: Primeramente, cada persona tiene el deber de emplear para con los demás una conducta leal, una conducta ajustada a la exigencias del decoro social; en segundo término, cada cual tiene el derecho de esperar de los demás esa misma lealtad, trátese de una lealtad (o buena fe) activa, si consideramos la manera de obrar para con los demás, y de una lealtad pasiva, si consideramos el derecho que cada cual tiene de confiar en que los demás obren con nosotros decorosamente...” (Corte Suprema de Justicia, Sentencia de 23 de junio de 1958.)

##### Sentencia del 29 de agosto de de 2007, exp. 25000-23-26-000-1994-09845-01(14854), actor: Hernán Duarte Esguerra, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

“Pero cuando el acta de liquidación final no es acogida totalmente por una de las partes por no estar de acuerdo con los valores expresados en ella o porque considera que deben incluirse algunos conceptos que no fueron tenidos en cuenta y, por esta razón, la suscribe dejando constancia de tales circunstancias de inconformidad, deja abierta la posibilidad de una reclamación en sede judicial, pero únicamente respecto de aquellos temas puntuales materia de discrepancia que quedaron consignados en ella.//Las salvedades dejadas en el acta de liquidación tienen como finalidad salvaguardar el derecho del contratista a reclamar, hacia futuro, ante la autoridad judicial, el cumplimiento de obligaciones que considera quedaron pendientes por la ejecución del contrato” Ibídem.

Sentencia del 2 de julio de 2005, exp. 25000-23-26-000-1995-01556-01(14113), actor: Consorcio Jose Joaquin Clavijo y Ramiro Alfonso Cruz Hernandez, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

Artículo 1 Decreto 1372 de 1992: “Para los efectos del impuesto sobre las ventas se considera servicio toda actividad, labor o trabajo prestado por una persona natural o jurídica, o por una sociedad de hecho, sin relación laboral con quien contrata la ejecución, que se concreta en una obligación de hacer, sin importar que en la misma predomine el factor material o intelectual, y que genera una contraprestación en dinero o en especie, independientemente de su denominación o forma de remuneración”.

Artículo 32 Ley 80 de 1993: “Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación: // 1. Contrato de obra. Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago”.

En el mismo sentido se ha señalado: “Actualmente solo están liberados del IVA los contratos de obra pública que celebran los departamentos, los municipios y el Distrito Capital. Los demás contratos estatales, en general, están sujetos al IVA.//1. Hechos generadores.//El IVA surge cuando ocurre alguno de los siguientes hechos://(…)1.3. Prestación de un servicio no excluido, en el territorio nacional, independientemente de que el contratista sea comerciante o no. La base gravable es el valor de la remuneración del contratista. Sin embargo, existen algunas bases especiales como, por ejemplo, en el contrato de obra, en el cual debe indicarse expresamente cuál es el valor sobre el cual se liquida el impuesto”. Ligia López Díaz. Régimen de Contratación Estatal, el Contrato Estatal y los Impuestos. Segunda Edición, Universidad Externado de Colombia. Bogotá, Colombia 1997. Pág 465.

Artículo 3 Decreto 1372 de 1992-Impuesto sobre las ventas en los contratos de construcción de bien inmueble: “En los contratos de construcción de bien inmueble, el impuesto sobre las ventas se genera sobre la parte de los ingresos correspondiente a los honorarios obtenidos por el constructor. Cuando no se pacten honorarios el impuesto se causará sobre la remuneración del servicio que corresponda a la utilidad del constructor. Para estos efectos, en el respectivo contrato se señalará la parte correspondiente a los honorarios o utilidad, la cual en ningún caso podrá ser inferior a la que comercialmente corresponda a contratos iguales o similares.

En estos eventos, el responsable sólo podrá solicitar impuestos descontables por los gastos directamente relacionados con los honorarios percibidos o la utilidad obtenida, que constituyeron la base gravable del impuesto; en consecuencia, en ningún caso dará derecho a descuento el impuesto sobre las ventas cancelado por los costos y gastos necesarios para la construcción del bien inmueble”.

Artículo 437 Estatuto tributario-Los comerciantes y quienes realicen actos similares a los de ellos y los importadores son sujetos pasivos: “Son responsables del impuesto:// (…) c)Quienes presten servicios;”

“En el Impuesto sobre las Ventas la carga económica del tributo la soporta el adquirente de los bienes o servicios, el consumidor final; pero quien responde por el tributo es el vendedor, el prestador del servicio o el importador, por el valor agregado en cada etapa de comercialización.” Sentencia del 22 de abril de 2004, exp. 11001-03-27-000-2002-0095-01(13489), actor: Horacio Enrique Ayala Vela, C.P. Ligia López Díaz.

“La legislación tributaria califica como contribuyentes o sujetos pasivos jurídicos, a aquéllas personas a quienes el sujeto activo, el Estado, puede exigirles la satisfacción de la obligación tributaria. En el impuesto sobre las ventas dicho sujeto pasivo de la relación jurídica recibe la denominación de “Responsable”, Independientemente de la distinción entre el sujeto pasivo jurídico y el sujeto pasivo económico, o persona en quien finalmente pueda recaer el impuesto.

Anota la Sala, que si bien el impuesto sobre las ventas es un tributo de carácter indirecto en el que no coinciden en términos económicos el contribuyente y el responsable, pues en últimas quien soporta la carga fiscal es el comprador del bien o servicio gravado, ya que a éste se traslada, la ley, para facilitar el recaudo del impuesto determinó a los responsables directos de su pago, mediante el establecimiento de la relación jurídico tributaria con los denominados sujetos pasivos jurídicos o contribuyentes de “jure” y desligada del sujeto incidido con el gravamen. De manera que el “Responsable” es la persona que responde directamente ante el Estado no sólo por la obligación sustancial de pago, sino también por otras obligaciones instrumentales y formales.” Sentencia del 8 de marzo de 1996, exp. 7384, actor: Supercar Ltda., C.P. Julio Enrique Correa Restrepo.

Artículo 15 Ley 17 de 1992: “Los contratos de obras públicas que celebren las personas naturales o jurídicas con las entidades territoriales y/o con las entidades descentralizadas del orden municipal, distrital y departamental estarán excluidos del IVA”

- Así lo ha entendido la Sala en los siguientes términos: “Los contratos de obra celebrados por entidades descentralizadas por servicios de orden nacional son hechos generadores del impuesto a las ventas.//(…) Como se observa de la transcripción la norma no indicó dentro de los contratos de obra exentos del IVA los celebrados por las entidades descentralizadas del nivel nacional, categoría a la cual pertenece el demandado (CORELCA). //Por lo tanto, es claro que los contratos administrativos nacionales de obra en estudio eran hechos generadores del impuesto a las ventas” (negrita y subrayado originales). Sentencia del 3 de mayo de 2001, exp. 08001-23-31-000-1993-8312-01(12083), actor: Laboratorio Electrónico de la Costa Labelco Ltda., C.P. María Elena Giraldo Gómez.

Sentencia del 3 de mayo de 2001, cit. ver nota 28.

Sentencia del 7 de septiembre de 1998, exp. 10.660, actor: Ingeniería y Telemática G y C Ltda., C.P. Ricardo Hoyos Duque.