CONTRATO ESTATAL – Incumplimiento − Normatividad

[E]l único incumplimiento contractual que podían declarar las entidades estatales de manera unilateral era aquel grave y definitivo que da lugar a la declaratoria de caducidad del contrato, pero dentro de las facultades excepcionales que las entidades públicas sometidas a sus disposiciones podían incluir y ejercer en sus contratos, no se hallaba la imposición unilateral de multas y su consecuente descuento o retención por parte de la entidad contratante. A diferencia de lo que sucedía con el antiguo estatuto de contratación estatal, Decreto-ley 222 de 1983, que contemplaba de manera expresa dicha facultad en cabeza de la administración , en parte alguna de la Ley 80 de 1993 se hace una consagración semejante de la misma, razón por la cual la jurisprudencia de la Sección estableció que si bien en ejercicio de la autonomía de la voluntad las partes podían pactar multas en caso de incumplimiento parcial o mora en el cumplimiento de sus obligaciones por parte del contratista, no era procedente estipular la facultad unilateral de la entidad para imponer dicha sanción y descontar su monto del saldo a favor del contratista, toda vez que las actuaciones de las autoridades estatales deben estar expresamente autorizadas por la Constitución y la ley y ellas sólo pueden obrar dentro de los límites de la competencia así otorgada La Ley 1150 de 2007, “por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos”, en su artículo 17 restableció la facultad excepcional de las entidades estatales sujetas a las normas de contratación de la Ley 80 de 1993, de imponer unilateralmente -previo un procedimiento que garantice el derecho de audiencia y de defensa del contratista-, las multas pactadas y así mismo, de descontarlas directamente de los saldos a favor del contratista o efectuar su cobro a través de la efectividad de la respectiva garantía de cumplimiento o coactivamente.

CONTRATO ESTATAL - multas − poderes exorbitantes

[L]a Ley 1150 de 2007, “por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos, en su artículo 17 restableció la facultad excepcional de las entidades estatales sujetas a las normas de contratación de la Ley 80 de 1993, de imponer unilateralmente -previo un procedimiento que garantice el derecho de audiencia y de defensa del contratista-, las multas pactadas y así mismo, de descontarlas directamente de los saldos a favor del contratista o efectuar su cobro a través de la efectividad de la respectiva garantía de cumplimiento o coactivamente.

19. Con esta disposición, como lo dijo la Sala, Se revive la facultad sancionatoria de imponer multas por parte de las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, con el objeto de conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones durante la ejecución del contrato, claro está siempre que ellas se pacten -autonomía de la voluntad- y una vez así convenidas el Estado las impone y hace exigibles y efectivas directa y unilateralmente. Con todo, adviértase que las multas que se pueden aplicar por las entidades públicas a su cocontratante, a título de sanción por el incumplimiento de sus obligaciones, deben ser establecidas previamente en el contrato, es decir, ser anteriores a la conducta que se prevé como hecho a sancionar, porque de ser impuestas sin un pacto en ese sentido sería un desconocimiento del contrato, no tendría causa jurídica y, por ende, entrañaría un desconocimiento del debido proceso legal.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: DANILO ROJAS BETANCOURTH

Bogotá D.C, catorce (14) de junio de dos mil doce (2012)

Radicación número: 25000-23-26-000-1999-00880-01(22223)

Actor: CARLOS JORGE SILVA BERNAL Y OTRO

Demandado: DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ-UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 25 de octubre de 2001, por medio de la cual se acogieron las pretensiones de la demanda, la cual será confirmada (f. 134  a 148, c.1).

# SÍNTESIS DEL CASO

El Distrito Capital de Bogotá (antes Santafé de Bogotá) celebró en 1995 un contrato de concesión con el consorcio Cootransfun-Carlos J. Silva Bernal en el que incluyó unas cláusulas en virtud de las cuales la entidad estatal estaba autorizada para, frente al incumplimiento parcial o la mora del contratista, imponerle unilateralmente multas en las cuantías allí establecidas y cobrárselas directamente o deducirlas de saldos que hubiera a favor del contratista. Posteriormente, en acto administrativo que fue impugnado mediante recurso de reposición y confirmado, la entidad impuso multa al contratista, quien procedió a su pago.

# ANTECEDENTES

I. Lo que se demanda

1. En la demanda presentada el 13 de abril de 1999 por el señor Carlos Jorge Silva Bernal y la Cooperativa de Trabajo Asociado de Servicios Funerarios-Cootransfun, integrantes del consorcio Cootransfun-Carlos J. Silva Bernal, a través de apoderado judicial y en ejercicio de la acción relativa a controversias contractuales consagrada en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, en contra del Distrito Capital de Bogotá, se elevaron las siguientes pretensiones (f. 6  a 72, c. 1):

1.1 PRINCIPALES:

Primera.- Declárese jurídicamente ineficaz, por recaer sobre un Ente que carece de personería jurídica, la Resolución No. 054 de fecha Mayo 18 de 1.998, mediante la cual el Coordinador General de la UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL DE SANTA FE DE BOGOTÁ, impuso al CONSORCIO COOTRANSFUN-CARLOS J. SILVA BERNAL, una serie de multas pecuniarias equivalentes a quinientos sesenta y seis (566) salarios mínimos legales mensuales, por la presunta infracción o incumplimiento de varias obligaciones a su cargo derivadas del Contrato de Concesión No. 005 suscrito el día 7 de Julio de 1.995, para la Administración, Operación y Mantenimiento de los Cementerios y Horno Crematorio de propiedad del DISTRITO CAPITAL.

Segunda.- Declárese jurídicamente ineficaz la Resolución No. 080 de fecha Octubre 15 de 1.998, mediante la cual el Coordinador General de la UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL DE SANTA FE DE BOGOTÁ confirma íntegramente la Resolución No. 054 del 18 de Mayo de 1.998.

Tercera.- Como consecuencia de las dos anteriores declaraciones, condénese al DISTRITO CAPITAL DE SANTA FE DE BOGOTÁ – UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS, a pagar a los demandantes, a título de restablecimiento del derecho conculcado, la suma de dinero que la entidad territorial demandada hubiere hecho efectiva del CONSORCIO demandante en virtud de los actos administrativos anulados.

Cuarta.- Reconózcase la corrección monetaria sobre las sumas de dinero a las que sea condenada la demandada y al pago de los intereses corrientes sobre las mismas, hasta el momento en que se produzca su cumplimiento.

Quinta.- Dese aplicación a los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo para los efectos del cumplimiento de la sentencia.

Sexta.- En caso de oposición a la presente demanda condénese en costas a la Entidad Pública demandada.

1.2. PRETENSIONES PRIMERAS SUBSIDIARIAS:

(…)

Primera.- Declárese en su totalidad la nulidad absoluta de la Resolución No. 054 de fecha Mayo 18 de 1.998, mediante la cual el Coordinador General de la UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL DE SANTA FE DE BOGOTÁ, impuso al CONSORCIO COOTRANSFUN-CARLOS J. SILVA BERNAL, una serie de multas pecuniarias equivalentes a quinientos sesenta y seis (566) salarios mínimos legales mensuales, por la presunta infracción o incumplimiento de varias obligaciones a su cargo derivadas del Contrato de Concesión No. 005 suscrito el día 7 de Julio de 1.995, para la Administración, Operación y Mantenimiento de los Cementerios y Horno Crematorio de propiedad del DISTRITO CAPITAL.

Segunda.- Decrétese en su totalidad la nulidad absoluta de la Resolución No. 080 de fecha Octubre 15 de 1.998, mediante la cual el Coordinador General de la UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL DE SANTA FE DE BOGOTÁ confirma íntegramente la Resolución No. 054 del 18 de Mayo de 1.998.

[Las “pretensiones primeras subsidiarias” tercera, cuarta, quinta y sexta, son idénticas a las pretensiones principales de igual número].

1.3 PRETENSIONES SEGUNDAS SUBSIDIARIAS:

(…)

Primera.- Decrétese la nulidad del ARTÍCULO SEGUNDO de la Resolución No. 054 de fecha Mayo 18 de 1.998, proferido por el Coordinador General de la UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL DE SANTA FE DE BOGOTÁ, mediante la cual se impone al CONSORCIO COOTRANSFUN-CARLOS J. SILVA BERNAL una serie de multas pecuniarias equivalentes a quinientos sesenta y seis (566) salarios mínimos legales mensuales, por la presunta infracción o incumplimiento de algunas obligaciones a su cargo derivadas del Contrato de Concesión No. 005 suscrito el día 7 de Julio de 1.995, para la Administración, Operación y Mantenimiento de los Cementerios y Horno Crematorio de propiedad del DISTRITO CAPITAL.

Segunda.- Decrétese la nulidad del ARTÍCULO PRIMERO de la Resolución No. 080 de fecha Octubre 15 de 1.998, mediante la cual el Coordinador General de la UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL DE SANTA FE DE BOGOTÁ, confirma la Resolución No. 054 del 18 de Mayo de 1.998, específicamente en su ARTÍCULO SEGUNDO, referido al monto de las sanciones impuestas al CONSORCIO COOTRANSFUN CARLOS J. SILVA.

Tercera.- Como consecuencia de las dos anteriores declaraciones redúzcase, a título de restablecimiento del derecho, el monto de la sanción pecuniaria impuesta por el Coordinador General de la UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO CAPITAL DE SANTA FE DE BOGOTÁ al CONSORCIO COOTRANSFUN-CARLOS J. SILVA BERNAL, y fíjese una suma que resulte proporcional y adecuada a la conducta desarrollada por la parte actora dentro de la ejecución del Contrato de Concesión No. 005.

Cuarta.- Condénese al DISTRITO CAPITAL DE SANTA FE DE BOGOTÁ – UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS, a restituir a los demandantes CONSORCIO COOTRANSFUN-CARLOS J. SILVA BERNAL, los dineros que aquél hubiere hecho efectivos con base en los actos administrativos sobre los cuales se pretende la nulidad.

[Las “pretensiones segundas subsidiarias” quinta, sexta y séptima, son idénticas a las pretensiones principales cuarta, quinta y sexta].

2. La demandante adujo que el 7 de julio de 1995, las partes celebraron un contrato de concesión para la administración, operación y mantenimiento de los cementerios y del horno crematorio de propiedad del Distrito Capital de Bogotá. En la cláusula número XX de dicho contrato, se previó la posibilidad del Distrito de imponer multas al concesionario en los siguientes términos: “[L]as multas se impondrán en forma proporcional a la gravedad de la falta, de conformidad con el procedimiento establecido en el Reglamento de la Concesión y previo al estudio de las circunstancias de hecho que las originen (…)”.

2.1. Manifestó que el Distrito Capital de Bogotá, mediante resolución n.º 054 del 18 de mayo de 1998, impuso a la concesión cuantiosas multas, fundadas en los siguientes presuntos incumplimientos, carentes de veracidad: (i) no encontrarse debidamente uniformado el personal del consorcio; (ii) no haber presentado inventario actualizado de los osarios, bóvedas, lotes y mausoleos particulares, con la indicación de ubicación de los propietarios y de las escrituras públicas correspondientes; (iii) no mantener las instalaciones objeto de la concesión en las condiciones de aseo y mantenimiento requeridas; (iv) dar uso inadecuado a los locales externos del cementerio central y no recaudar los cánones respectivos; (v) no allegar los informes mensuales, trimestrales y semestrales pactados, ni los estados financieros correspondientes al primer semestre de 1997; (vi) no adecuar para la interventoría una oficina en cada cementerio y en el horno crematorio; (vii) no prorrogar el amparo de cubrimiento de responsabilidad civil extracontractual, ocasionando falta de cubrimiento del riesgo durante el periodo comprendido entre el 8 de julio y el 23 de noviembre de 1997; (viii) no haberse concluido la construcción del horno crematorio en el cementerio del sur; (ix) recibir dinero en efectivo correspondiente al pago de la prestación de servicios; (x) no haber dado la capacitación requerida a sus trabajadores y funcionarios; (xi) permitir la estadía de un particular en las instalaciones del cementerio central; (xii) realizar exhumaciones sin las condiciones sanitarias requeridas; (xiii) vender esqueletos sin que mediara solicitud del Distrito Capital de Bogotá; (xiv) no contar con el equipo de seguridad requerido en los cementerios como radioteléfonos, bastones de vigilancia, alarmas de sonido, entre otros; y (xv) haber realizado exhumaciones sin contar con la licencia requerida y, haber realizado dos de ellas sin haberse cumplido el tiempo de permanencia en bóveda.

2.2. Declaró que frente a dicha resolución interpuso recurso de reposición con el objeto de que fuera revocada en su totalidad. No obstante, mediante la resolución n.º 080 del 15 de octubre de 1998, el coordinador general de la unidad ejecutiva de servicios públicos del Distrito Capital de Bogotá la confirmó en todas sus partes.

2.3. La parte demandante considera dichas resoluciones ineficaces, y en su defecto absolutamente nulas, bajo los siguientes argumentos:

2.3.1. El distrito capital Impuso multas a un ente -el consorcio- que no tiene personalidad jurídica, sin considerar individualmente a sus integrantes. Así, por recaer sobre un sujeto inexistente, el acto es absolutamente ineficaz.

2.3.2. El demandado desconoció el derecho al debido proceso del consorcio, por cuanto impuso las multas sin observar procedimiento alguno, toda vez que aquel no fue establecido por aquel en el reglamento de la concesión, como debía. Entiende el distrito que basta con dictar de plano acto administrativo, para cumplir con el debido proceso, así lo manifestó en la resolución n.º 080 de octubre 15 de 1998, cuando dijo que para imponer multas, “(…) no hay norma legal o contractual que establezca un procedimiento diferente al de motivar el acto administrativo respectivo, invocar los hechos en los que se fundamenta la decisión, informar al administrado los recursos que puede interponer contra el mismo y estudiar de manera cuidadosa los argumentos esgrimidos para proferir la decisión de fondo (…)” (f. 55, c. 1).

2.3.3. En consecuencia de lo anterior, no se le permitió al demandado manifestar sus argumentos, proponer o aportar medios de prueba, ni controvertir aquellos con los que el Distrito sustentó su decisión de interponer las multas.

2.3.4. La parte demandada, respecto de algunos cargos, impuso multas sin verificar el supuesto incumplimiento a través de medio probatorio alguno. Tras reponerse la resolución bajo este argumento, contestó la administración que por una inversión de la carga de la prueba, correspondía al demandante probar su cumplimiento, contrariando así la presunción de inocencia existente al momento de hacer uso de la potestad sancionatoria  del Estado en materia de contratación estatal.

2.3.5. El Distrito Capital de Bogotá no motivó suficientemente la resolución n.º 054, por cuanto en aquella se impusieron las sanciones más altas posibles para cada multa, sin ofrecer criterios o parámetros de dosificación que sustentaren tal decisión. Únicamente tras resolver el recurso de reposición interpuesto manifestó el distrito que la razón de tal cuantía estribaba en “(…) la reiteración por parte del concesionario en el incumplimiento de las obligaciones citadas, a pesar de los requerimientos formulados (…) y en la gravedad de las conductas omisivas (…)” (f. 32, c. 1). Afirma la parte demandante que dicha circunstancia no implica que se haya subsanado el mencionado defecto por cuanto fundamentó la sanción cuando ya no se podían interponer recursos y con unos argumentos que no habían sido expuestos con anterioridad.

2.3.6. El Distrito se tomó atribuciones que la ley no le ha otorgado para sancionar mediante la imposición de multas, en relación con la prohibición de realizar exhumaciones sin contar con licencia previa para ello y de hacerlo antes del término previsto para tal efecto, toda vez que si bien la Ley 9 de 1979 prevé sanciones para dichos incumplimientos, no le otorgó al demandado la facultad de imponerlas.

2.4. Solicitó también el demandante la suspensión provisional de las mencionadas resoluciones, arguyendo contradicción manifiesta entre aquellas y las normas jurídicas que sustentan los argumentos atrás señalados. Como demostración sumaria del perjuicio adujo el oficio por medio del cual la parte demandada exigió al concesionario el pago inmediato de las multas.

II. Actuación procesal

3. El auto admisorio de la demanda fue notificado personalmente al distrito capital de Bogotá a través del director de asuntos judiciales de la alcaldía mayor, entidad que presentó contestación de la demanda, en la cual aceptó algunos hechos, negó otros y se atuvo a lo que resultare probado en el proceso; se opuso a las pretensiones de la demanda, por considerar que las multas interpuestas tutelaron el interés público vulnerado con los constantes incumplimientos o retardos del consorcio respecto de las obligaciones pactadas en el contrato, a pesar de los múltiples requerimientos, actas de visita con documentos fotográficos e informes de interventoría.

3.1. El demandado afirmó que era jurídicamente incorrecta la apreciación del demandante consistente en que los consorcios, por carecer de personería jurídica, no eran sujetos de derecho, en consideración a que “lo que [carecer de personería jurídica] implica es que la capacidad para celebrar contratos y comprometerse con fuerza obligatoria, no la tiene la agrupación empresarial, sino los propios consorciados, y que (…) la unión de dos o más personas para el logro de un fin común, constituye un centro compartido de imputación jurídica que actúa como un solo sujeto para todos los efectos del contrato” (f. 101, c. 1).

3.2. Respecto de la supuesta violación al debido proceso, manifestó que una cosa es el reglamento de la concesión, en el cual se establecen las condiciones y requisitos de los aspectos administrativos y operativos de la prestación del servicio, y otra diferente es el fundamento de la potestad sancionatoria, consagrada en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, que está debidamente establecido en las cláusulas XX, XXI y XXII del contrato.

4. En la oportunidad para presentar alegatos, la parte demandante reiteró los argumentos esgrimidos en la demanda y agregó que, como consecuencia de lo establecido en el artículo 6º de la Constitución Política de Colombia, las facultades exorbitantes que pueden ejercer las entidades públicas en materia de contratación estatal, son únicamente aquellas que expresamente la ley les ha otorgado. Añadió  que en la legislación “ (…) no se encuentra por ningún lado consagrada la facultad de imponer multas al Contratista, siendo, entonces, imposible que la Administración decida hacerlo atribuyéndose de esa forma un competencia sancionadora que no tiene origen ni respaldo legal”. Manifestó que si bien las partes pueden pactar, con fundamento en la autonomía de la voluntad de las partes, la facultad de interponer multas en cabeza de la administración, “(…) esta facultad debe interpretarse de forma restrictiva y como consecuencia de ello, su imposición deberá ser declarada judicialmente” (negrillas dentro del texto original) (f. 116, c. 1).

5. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la sentencia de primera instancia del 25 de octubre de 2001, accedió a las pretensiones de la demanda por considerar que la entidad contratante carecía de competencia unilateral para imponer multas, dado que la Ley 80 de 1993 no le confería dicha facultad expresamente y que ésta no podría considerarse implícita, por cuanto la administración no puede

atribuirse facultades que la ley no le confiere, so pena de desconocer el principio de legalidad. Por lo anterior, declaró nulas las resoluciones n.º 054 de mayo 18 de 1998 y 080 del 15 de octubre de 1998 y condenó al Distrito a reintegrar el valor cancelado por la parte actora por concepto de las multas, más el interés civil (6% anual) por el periodo comprendido entre la fecha de la cancelación y la de su devolución. El a-quo  resolvió:

PRIMERO.- Declarar nulas las resoluciones Nos. 054 de mayo 18 de 1998 y 080 de 15 de octubre de 1998, proferidas por el Distrito Capital de Santafé de Bogotá Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos, mediante las cuales se impuso una multa al consorcio COOTRANSFUN-CARLOS J. SILVA BERNAL; dentro de la ejecución del contrato No. 005 de julio 7 de 1995.

SEGUNDO.- Como consecuencia de la anterior declaración y siempre y cuando se haya cancelado el monto de la sanción de multa, se condenará al DISTRITO CAPITAL DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ – UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS a reintegrar debidamente actualizado, el valor que se hubiese cancelado por concepto de multas. Sobre el valor histórico se liquidará interés técnico o civil (6%) anual por el periodo comprendido entre la fecha en que se haya efectuado la cancelación y la fecha de su devolución; de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

TERCERO.- Negar las demás pretensiones de la demanda (…).

6. Inconforme con lo decidido, la entidad demandada interpuso recurso de apelación en el cual manifestó que “(…) al imponer las medidas sancionatorias, consistentes en una serie de multas, no se trató, en el caso presente, de la aplicación de ninguna cláusula exorbitante de las contempladas en la Ley 80 de 1993, propias del derecho público, sino simple y llanamente de la aplicación de directrices generales del tema contractual emanadas del derecho común, vale decir de la legislación civil y comercial” (f. 152 y 188, c. ppl.).

7. En la oportunidad para presentar alegatos de conclusión, durante la segunda instancia, la parte demandante reiteró los argumentos esgrimidos en las actuaciones precedentes. La parte demandada, por su parte, insistió en la facultad de la administración para imponer unilateralmente multas, no por cuenta de un poder exorbitante, sino por estar así pactado en el contrato suscrito; al respecto citó la sentencia del 1 de octubre de 1992, con ponencia del consejero Carlos Betancur Jaramillo,  y el auto del 4 de junio de 1998, con número de expediente 13988, proferidos por esta Corporación (f. 193 y 206, c. ppl.).

8. El procurador delegado ante el Consejo de Estado presentó concepto en el cual solicitó revocar la sentencia de primera instancia y en su lugar denegar las pretensiones de la demanda. Argumentó, en primer lugar, que en la demanda no se cuestionó en ningún momento la competencia del distrito para imponer multas, por lo que no es una cuestión objeto de la litis.

9. En segundo lugar, manifestó que según la jurisprudencia del Consejo de Estado, y como resultado del principio de la autonomía de la voluntad, resulta viable que se pacte en el contrato la facultad de la administración de imponer multas y de hacerlas efectivas, y que, para el caso sub judice, se procedió en tal sentido, como consta en las cláusulas XX, XXI y XXII del contrato celebrado por las partes.

10. Adicionó el delegado que tampoco hubo violación al debido proceso, dado que el distrito capital cumplió con el trámite pactado para imponer multas en las cláusulas mencionadas, y que dicha regulación procesal resultaba suficiente por sí misma, sin que se necesitara acudir al reglamento de la concesión para completarla. Por último, declaró que el material probatorio practicado dentro del proceso de la referencia no es suficiente para desvirtuar los incumplimientos señalados por la administración como sustento fáctico de las multas (f. 215, c. ppl).

CONSIDERACIONES

I. Competencia

11. El Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, en un proceso iniciado en ejercicio de la acción de controversias contractuales con vocación de segunda instancia ante esta Corporación, dado que, conforme a lo dispuesto por el artículo 265 del Código Contencioso Administrativo -modificado por el artículo 4º del Decreto 597 de 1988-, aplicable en el sub examine, la cuantía exigida en 1999 para que un asunto fuera conocido en primera instancia por los tribunales administrativos, era de $18 850 000 y la mayor de las pretensiones de la demanda asciende a la suma de $ 133 836 360, monto correspondiente a 566 salarios mínimos legales mensuales, valor de la sanción pecuniaria demandada, cuyo reembolso solicitó el demandante (f. 16, c. 1).

II. Hechos probados

12. Teniendo en cuenta los medios de prueba regularmente allegados al plenario, se acreditaron los siguientes hechos, relevantes para la litis:

12.1. El 7 de julio de 1995, el Distrito Capital de Santafé de Bogotá D.C. y el consorcio Cootransfun–Carlos Jorge Silva Bernal celebraron el contrato de concesión n.o 005 cuyo objeto fue la administración, operación y mantenimiento de los cementerios y del horno crematorio propiedad del distrito capital y la construcción de un horno crematorio compuesto por 2 cámaras en el cementerio del sur, con un plazo de duración de 5 años y 4 meses contados a partir de su suscripción. El valor del contrato fue de $ 1 928 586 900,96, por concepto de la remuneración a favor del distrito, pagaderos en cuotas mensuales fijas de $ 10 715 574,99 para el primer año, $ 30 000 000,oo para el segundo año, $ 35 000 000,oo para el tercer año, $ 40 000 000,oo para el cuarto año y para el quinto, de $ 45 000 000,oo, sobre los recaudos efectivos logrados por la prestación de los servicios inherentes a la naturaleza de los cementerios y el horno crematorio. En la cláusula XX del contrato, se estipuló (f. 111, c. 2):

Cláusula XX. MULTAS: En caso de incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del CONCESIONARIO o de mora en la satisfacción de las mismas, el DISTRITO podrá imponerle multas sucesivas, a menos que aquél demuestre que su incumplimiento o mora obedeció a hechos de fuerza mayor o caso fortuito, a actuaciones de terceros, a actos, hechos u omisiones responsabilidad del DISTRITO, a eventos de calamidad o emergencia, a situaciones constitutivas de los denominados hechos del príncipe y teoría de la imprevisión, a casos de colaboración urgente a la comunidad y demás no imputables a la responsabilidad y diligencia del CONCESIONARIO. Por un mismo hecho no se podrá imponer más de una multa.

Por multas sucesivas deben entenderse aquellas entre las cuales media una comunicación o notificación al CONCESIONARIO, respecto de la ocurrencia del hecho o de la conducta sancionable.

Las multas serán impuestas mediante acto administrativo motivado del Alcalde Mayor de Santafé de Bogotá  o del funcionario en quien éste haya delegado tal atribución, con fundamento en los informes que presente la Interventoría, sin necesidad de que previamente se haya dado cumplimiento al procedimiento para corrección de deficiencias, estipulado en este contrato. Contra los actos administrativos de imposición de multas procederán los recursos establecidos por el Código Contencioso Administrativo. Habrá lugar a la aplicación de multas así se haya corregido la falta.

El total de las multas que se impongan al CONCESIONARIO durante el primer quinquenio de vigencia del presente contrato, no podrá exceder del monto de la cláusula penal pecuniaria. En el evento de prórroga del término de vigencia, esta limitación se aplicará en forma separada para cada quinquenio, independientemente del anterior.

Las multas se impondrán en forma proporcional a la gravedad de la falta, de conformidad con el procedimiento establecido en el Reglamento de la Concesión y previo el estudio de las circunstancias de hecho que las originen, de acuerdo con la siguiente tabla (…). PARÁGRAFO: El Distrito Capital se reserva el derecho de imponer multas sobre casos no contemplados en los literales de la cláusula XX y que constituyan incumplimiento a los objetivos del presente contrato. En estos casos el DISTRITO informará sobre la deficiencia motivo del incumplimiento y el monto de la multa.

(…).

Cláusula XXIV. PAGO DE MULTAS Y PENAL PECUNIARIA. Ejecutoriadas las decisiones administrativas que impongan multas o declaren la caducidad del presente Contrato, el CONCESIONARIO cancelará al DISTRITO el monto de la sanción, sin perjuicio de descontarlo directamente en caso de existir compensaciones por pagar al CONCESIONARIO y a cargo del DISTRITO, por concepto del presente contrato. En caso contrario, este último podrá formular cuenta de cobro directamente a aquél o a la compañía de seguros que haya otorgado la garantía de cumplimiento.

12.2. El coordinador general de la unidad ejecutiva de servicios públicos, profirió la resolución n.o 054 del 18 de mayo de 1998, por medio de la cual “(…) se impone una multa”, la cual en su parte resolutiva decidió (f. 24, c. 2):

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el incumplimiento de las obligaciones contenidas en las cláusulas II, IV literales L, N, R, T, U, W, X, AF, AG, AH, XII, y XIX parágrafo 4º del contrato 005 de 1995, numerales 1.1 literal d, 2.3, 2.4, 3.1, parágrafo 3º, 3.3, 5.2, parágrafo 2º, 5.3, literal m, 6.8 literal b del Decreto 367 de 1995, mediante el cual se adopta el reglamento de la concesión, propuesta folio 148 y artículo 535 de la Ley 9ª de 1979.

ARTÍCULO SEGUNDO: MULTAR al consorcio COOTRANSFUN-CARLOS J. SILVA BERNAL, en la suma de CIENTO QUINCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE ($ 115.365.516,oo), equivalente a QUINIENTOS SESENTA Y SEIS (566) S.M.L.M., de acuerdo con la parte motiva del presente acto administrativo, suma que se discrimina así:

Hecho 9.1: cinco (5) S.M.L.M.

Hecho 9.2: Diez (10) S.M.L.M.

Hecho 9.3: Quince (15) S.M.L.M.

Hecho 9.4: Tres (3) S.M.L.M.

Hecho 9.5: Cinco (5) S.M.L.M.

Hecho 9.6: Seis (6) S.M.L.M.

Hecho 9.7: Seis (6) S.M.L.M.

Hecho 9.8: Cinco (5) S.M.L.M.

Hecho 9.9: Diez (10) S.M.L.M.

Hecho 9.10: Cuatro (4) S.M.L.M.

Hecho 9.11: Diez (10) S.M.L.M.

Hecho 9.12: Diez (10) S.M.L.M.

Hecho 9.13: Ciento treinta y cinco (135) S.M.L.M.

Hecho 9.14: Treinta y siete (37) S.M.L.M.

Hecho 9.15: Cuatrocientos cuarenta y cinco (445) S.M.L.M.

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar al concesionario, que una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, cancele al Distrito Capital el monto de la presente multa, sin perjuicio de que pueda ser descontado directamente en caso de existir compensaciones por pagar al concesionario por cuenta del contrato 005 de 1995, caso en el cual el Distrito formulará cuenta de cobro directamente al concesionario o a la compañía de seguros que otorgó la garantía de cumplimiento, según lo estipulado en la cláusula XXIV del contrato de concesión (…)

12.3. El contratista interpuso recurso de reposición en contra del anterior acto administrativo, el cual fue confirmado mediante resolución n.o 080 del 15 de octubre de 1998 (f. 27 y 66, c. 2).

12.4. La unidad ejecutiva de servicios públicos de la alcaldía mayor de Santafé de Bogotá envió al consorcio Cootransfun-Carlos J. Silva Bernal cuenta de cobro por valor de $ 115 365 516, “(…) por concepto de multa impuesta mediante resolución 054 de 1998” (f. 191, c. 2).

12.5. El 20 de junio de 2000, el consorcio Cooperativa de Trabajo Asociado de Servicios Funerarios canceló a favor de la Tesorería de Santafé de Bogotá D.C., la suma de $ 115 365 516 “Por concepto de pago de multa impuesta por el coordinador general de la unidad de servicios públicos, al consorcio Cootransfun Resolución 054 del 18 de mayo de 1998 y mediante Resolución No. 080 del 15 de octubre del mismo año”, con cheque no 0002769, código de banco n.o 13 (fotocopia autenticada del recibo n.o 400306 expedido por la Tesorería de Santafé de Bogotá, f. 131, c. 1).

III. Problema jurídico

13. Le corresponde a la Sala determinar si la entidad estatal demandada tenía o no competencia para expedir el acto administrativo demandado.

IV. Análisis de la Sala

El contrato

14. El contrato de concesión objeto de la presente litis, fue celebrado en 1995 por el distrito capital de Bogotá, razón por la cual se hallaba sujeto a las disposiciones de la Ley 80 de 1993, estatuto de contratación de la administración pública en cuyo artículo 14 establece que las entidades estatales, para el cumplimiento de los fines de la contratación deberán, entre otras cosas, pactar en los contratos que tengan por objeto el ejercicio de una actividad que constituya monopolio estatal, la prestación de servicios públicos o la explotación y concesión de bienes del Estado, así como en los contratos de obra, las cláusulas excepcionales al derecho común de terminación, interpretación y modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad, pudiendo pactarlas así mismo en los contratos de suministro y de prestación de servicios.

15. Se observa entonces, que las únicas facultades excepcionales que contempló la Ley 80 de 1993, fueron:

- La declaratoria de caducidad del contrato.

- La modificación unilateral del contrato.

- La interpretación unilateral del contrato.

- La terminación unilateral del contrato.

- El sometimiento a las leyes nacionales.

16. Lo anterior evidencia que, de conformidad con lo establecido en el estatuto de contratación estatal, el único incumplimiento contractual que podían declarar las entidades estatales de manera unilateral era aquel grave y definitivo que da lugar a la declaratoria de caducidad del contrato, pero dentro de las facultades excepcionales que las entidades públicas sometidas a sus disposiciones podían incluir y ejercer en sus contratos, no se hallaba la imposición unilateral de multas y su consecuente descuento o retención por parte de la entidad contratante.

17. A diferencia de lo que sucedía con el antiguo estatuto de contratación estatal, Decreto-ley 222 de 1983, que contemplaba de manera expresa dicha facultad en cabeza de la administración, en parte alguna de la Ley 80 de 1993 se hace una consagración semejante de la misma, razón por la cual la jurisprudencia de la Sección estableció que si bien en ejercicio de la autonomía de la voluntad las partes podían pactar multas en caso de incumplimiento parcial o mora en el cumplimiento de sus obligaciones por parte del contratista, no era procedente estipular la facultad unilateral de la entidad para imponer dicha sanción y descontar su monto del saldo a favor del contratista, toda vez que las actuaciones de las autoridades estatales deben estar expresamente autorizadas por la Constitución y la ley y ellas sólo pueden obrar dentro de los límites de la competencia así otorgada. Al respecto, sostuvo la Sala, refiriéndose al artículo 14 de la Ley 80 de 1993:

- Según se observa, ni en ésta, ni en ninguna otra disposición de la misma Ley 80, se establece la facultad del Estado para incluir como cláusulas excepcionales la de multas o la penal pecuniaria, de donde se infiere que la derogatoria que se hizo del Decreto 222, incluyó así mismo la de estas dos figuras como potestades excepcionales del Estado.

- No obstante lo anterior, no quiere ello decir que las partes, en ejercicio de la autonomía de la voluntad no las puedan pactar, tal y como se manifestó en precedencia y fue establecido por esta Sala mediante providencias de 4 de junio de 1998 y del 20 de junio de 2002, pero lo que no puede hacer,  y en este sentido se recoge la tesis consignada en éstas mismas providencias, es pactarlas como potestades excepcionales e imponerlas unilateralmente, pues según se vio, dicha facultad deviene directamente de la ley y no del pacto o convención contractual y, a partir de la ley 80, tal facultad fue derogada. Por tanto, cuando quiera que habiendo sido pactadas las multas o la cláusula penal conforme a la legislación civil y comercial vigente, la administración llegare a percibir un incumplimiento del contrato, deberá acudir al juez del contrato a efectos de solicitar la imposición de la correspondiente multa o cláusula penal, en aplicación de lo previsto por el artículo 13 de la Ley 80 de 1993, pues, se insiste, carece el Estado de competencia alguna para introducirlas en el contrato como cláusulas excepcionales al derecho común y, de contera, para imponerlas unilateralmente.

18. La Ley 1150 de 2007, “por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos”, en

. La Ley 1150 de 2007, “por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos”, en

su artículo 17 restableció la facultad excepcional de las entidades estatales sujetas a las normas de contratación de la Ley 80 de 1993, de imponer unilateralmente -previo un procedimiento que garantice el derecho de audiencia y de defensa del contratista-, las multas pactadas y así mismo, de descontarlas directamente de los saldos a favor del contratista o efectuar su cobro a través de la efectividad de la respectiva garantía de cumplimiento o coactivamente.

19. Con esta disposición, como lo dijo la Sala, “(…) Se revive la facultad sancionatoria de imponer multas por parte de las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, con el objeto de conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones durante la ejecución del contrato, claro está siempre que ellas se pacten -autonomía de la voluntad- y una vez así convenidas el Estado las impone y hace exigibles y efectivas directa y unilateralmente. Con todo, adviértase que las multas que se pueden aplicar por las entidades públicas a su cocontratante, a título de sanción por el incumplimiento de sus obligaciones, deben ser establecidas previamente en el contrato, es decir, ser anteriores a la conducta que se prevé como hecho a sancionar, porque de ser impuestas sin un pacto en ese sentido sería un desconocimiento del contrato, no tendría causa jurídica y, por ende, entrañaría un desconocimiento del debido proceso legal”.

20. Así mismo, se advierte que en el parágrafo transitorio del artículo 17 en comento, se le dio efectos retrospectivos a esta disposición, extendiéndolos a aquellos contratos celebrados con anterioridad a la expedición de la ley –que lo fue el 16 de julio de 2007- en los cuales se hubiera pactado la cláusula de multas y la penal pecuniaria y se hubiere estipulado la facultad de la entidad contratante para imponer las sanciones unilateralmente.

21. No obstante, este efecto de la ley en el tiempo se traduce en la validez de las decisiones que la administración, con base en contratos celebrados con anterioridad a la vigencia de la Ley 1150, expida pero con posterioridad a la misma, puesto que no se trata de convalidar decisiones ya tomadas cuando entró a regir la nueva norma, sino de permitir que en aquellos contratos que se estuviesen ejecutando cuando entró en vigor la disposición, en los que se hubiese estipulado la facultad de la entidad de imponer multas a su contratista, aquella pudiera efectivamente y en adelante, hacer uso de la misma, como lo permite ahora la ley para los nuevos contratos que se celebren.

22. Esta no es la situación que se presenta en el sub-lite, toda vez que la fecha en la que se expidieron los actos administrativos acusados, es anterior a la expedición de la Ley 1150 de 2007, es decir que las decisiones se tomaron en una época en la cual, a la luz de las disposiciones de la Ley 80 de 1993, la administración carecía de competencia legal para proferir esta clase de actos y no podía unilateralmente, declarar el incumplimiento de su contratista para imponerle en forma directa la multa y tampoco podía descontarle de los saldos que hubiere a su favor, monto alguno por tal concepto ni proceder a efectuar cobros al contratista, con base en dicha decisión. Como lo dijo de tiempo atrás la jurisprudencia, refiriéndose al principio de igualdad de las partes en los contratos de derecho privado, pero que resulta aplicable a casos como el presente, en el que se carece de la facultad exorbitante de multar al co-contratante:

Con base en el principio de la igualdad absoluta de las partes en el contrato de derecho privado, ninguna de ellas puede arrogarse el privilegio de multar directamente a la otra por supuestos o reales incumplimientos de sus prestaciones debidas, dado que no se puede ser Juez y parte a la vez en dicha actividad negocial. Le corresponde por consiguiente al Juez del contrato, de acuerdo a lo alegado y probado, determinar si se dan los supuestos fácticos y jurídicos que justifiquen la imposición de la referida multa. Adicionalmente, en cada caso, el Juez ponderará si la cuantía y modalidad de las multas son razonables, equitativas y compensatorias al incumplimiento total o parcial, y aún en el caso del cumplimiento tardío, o defectuoso, o sí por el contrario, aquellas resultan extremas, desproporcionadas o inequitativas, lo cual le permitirá mirarlas como ineficaces total o parcialmente, reducirlas, y, en fin, atemperarlas a las justas proporciones del caso.

23. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, resulta evidente que en el presente caso, la entidad estatal incluyó en el contrato de concesión celebrado con la demandante unas estipulaciones –cláusula XX y XXIV- mediante las cuales se atribuyó a sí misma facultades excepcionales o exorbitantes de las que legalmente carecía: la imposición de multas sucesivas al contratista, en caso de incumplimiento de una o varias de sus obligaciones o de mora en la satisfacción de las mismas y el cobro al contratista o el descuento de pagos a su favor, de las sumas correspondientes a tales sanciones.

24. Ello se traduce en la existencia de una causal de nulidad absoluta parcial del contrato en la medida en que las referidas cláusulas contienen un objeto ilícito, toda vez que contravienen el derecho público de la Nación, según lo dispuesto por el artículo 1519 del Código Civil, el cual resulta aplicable en los contratos estatales por disponerlo así el artículo 44 de la Ley 80 de 1993, que al consagrar las causales de nulidad absoluta de los mismos, estableció que los contratos del Estado son absolutamente nulos en los casos previstos en el derecho común y en las causales expresamente previstas en dicha norma.

25. En consecuencia, la nulidad absoluta advertida será declarada en la parte resolutiva de la presente providencia, en virtud de la facultad oficiosa que ostenta el juez administrativo para hacerlo, cuando está plenamente demostrada en los contratos sometidos a su conocimiento, en proceso en el cual intervienen quienes fueron partes contratantes en el respectivo contrato (artículos 87, del Código Contencioso Administrativo, 1742 del Código Civil y 45 de la Ley 80 de 1993).

El acto administrativo de multa

26. De la misma manera, se advierte que al haber ejercido la facultad excepcional de imposición de multas a través de los actos administrativos demandados, resoluciones 054 y 080 de 1998, la entidad demandada obró en forma ilegal, puesto que tal y como ya se explicó, carecía de competencia para tomar esta clase de decisiones e imponer tales cargas a sus contratistas, actuando en abierta oposición a los límites constitucionales de la función administrativa, consagrados principalmente en los artículos 6, 121 y 122 de la Carta, normas conforme a las cuales, si bien los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes, los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones (art. 6º); por otra parte, ninguna autoridad del Estado puede ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley (art. 121) y así mismo, podrá haber empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento (art. 122).

27. Las mencionadas disposiciones constituyen una manifestación del principio de legalidad, pilar del Estado de derecho que sirve de garantía de los administrados ante el poder público, en la medida en que el mismo sólo se puede ejercer por los precisos cauces preestablecidos por la ley y no de manera arbitraria y omnímoda.

28. La competencia tiene un origen objetivo, en la medida en que a todo funcionario u organismo “(…) le viene dada por el ordenamiento jurídico. Tiene siempre un origen externo a la voluntad de sus titulares, de modo que a estos no les está permitido autoasignársela, es decir, arrogarse competencia alguna, ni adquirirla mediante contrato” . Es taxativa, pues la norma que la otorga describe en forma expresa y precisa su objeto y las circunstancias que la determinan, es irrenunciable, pues los funcionarios no pueden declinar la atribución correspondiente, es inenajenable, lo que significa que su titular no puede disponer de su radicación o asignación ni trasladarla por actos exclusivamente suyos, es improrrogable en la medida en que no puede ejercerse por fuera de las circunstancias de tiempo, modo, lugar, etc., que prevé el ordenamiento jurídico y es indelegable, salvo expresa autorización expresa del mismo.

29. Es decir que las autoridades encuentran un límite a sus actuaciones en las competencias que les han sido expresamente atribuidas, las cuales no pueden suponerse ni aplicarse por analogía en situaciones diversas a las cuales han sido objeto de tales facultades y poderes otorgados por el legislador y los administrados hallan seguridad jurídica en el conocimiento cierto de las potestades de las autoridades estatales frente a sus intereses y derechos, dentro de un ámbito democrático de atribución de tales competencias al poder público.

30. Desde esta perspectiva, la jurisprudencia de la Sección ha considerado que es tal la gravedad del vicio de incompetencia, que incluso puede dar lugar a la declaratoria oficiosa de nulidad de los actos administrativos evidentemente afectados de dicha irregularidad. Sobre el punto, ha dicho:

(…) la Corte Constitucional al referirse a este aspecto de la actuación de las autoridades estatales, ha manifestado que no se trata de una formalidad de la misma, sino de un elemento sustancial, ya que se trata de “un presupuesto esencial de validez de los actos que el funcionario cumple, como la capacidad es un requisito de validez de los actos jurídicos de derecho privado. // Asimilar ese requisito a la forma es incurrir en una confusión inadmisible, puesto que a ésa sólo puede acceder el sujeto calificado (competente o capaz, según el caso) para verter en ella el contenido que de ese modo cobra significación jurídica.”

De otro lado, la competencia de las autoridades estatales es un aspecto que se encuentra  regulado por normas imperativas de “orden público”, el cual constituye el “Conjunto de condiciones fundamentales de vida social instituidas en una comunidad jurídica, las cuales, por afectar centralmente a la organización de ésta, no pueden ser alteradas por la voluntad de los individuos ni, en su caso, por la aplicación de normas extranjeras”; así mismo, constituye el primero y más importante requisito de validez de la actividad administrativa, siendo la incompetencia la regla general, mientras que la competencia es la excepción, ya que se restringe a la que de manera expresa les otorga el ordenamiento jurídico a las distintas autoridades, lo que se explica si se tiene en cuenta que “la incompetencia está entronizada en beneficio de los intereses generales de los administrados contra los posibles abusos o excesos de poder de parte de los gobernantes; por esta razón, el vicio de incompetencia no puede sanearse”.

Inclusive, dada la gravedad que representa la ausencia de este requisito en la expedición de los actos administrativos, la Sala, al igual que la doctrina, ha considerado que “...por tratarse del cargo de incompetencia (...) que constituye el vicio más grave de todas las formas de ilegalidad en que puede incurrir el acto administrativo y por el carácter de orden público que revisten las reglas sobre competencia (arts. 121 y 122 Constitución Política), es posible su examen en forma oficiosa por el juzgador”.

Con lo anterior, no se trata de desconocer el principio de jurisdicción rogada que distingue a la contencioso administrativa, sino de admitir que existen algunos eventos en los cuales tal característica debe ceder, en virtud de los más altos valores que se hallan en juego y que le corresponde defender al juez contencioso administrativo, como también lo ha reconocido la Corte Constitucional en varias ocasiones, por considerar:

- En primer lugar, que “...en virtud del principio de la prevalencia del derecho sustancial, no se debe extremar la aplicación de la norma acusada -(se refiere al num. 4º del art. 137 del CCA, que indica que en toda demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa, cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo, se deben indicar las normas violadas y explicarse el concepto de su violación), al punto tal que se aplique un rigorismo procesal que atente contra dicho principio”.

- En segundo lugar, que en los casos de violación de derechos fundamentales, es posible suspender provisionalmente los efectos de los actos administrativos, así no se hayan invocado expresamente como fundamento de la suspensión, las respectivas normas, toda vez que en criterio de este alto tribunal, “...tratándose de derechos fundamentales de aplicación inmediata, el juez administrativo a efecto de asegurar su vigencia y goce efectivos debe aplicar la correspondiente norma constitucional, en forma oficiosa, así la demanda no la haya invocado expresamente”.

- En tercer lugar, también ha estimado la Corte que las normas de la Constitución Política tienen primacía sobre todo el ordenamiento jurídico y por ello, el juez contencioso administrativo está obligado, como todas las autoridades estatales, a aplicar lo estipulado en su artículo 4º, conforme al cual "En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales”, caso en el cual, si advierte la incompatibilidad entre una estipulación constitucional y una norma jurídica general demandada, deberá dar prevalencia a la primera, así no se haya invocado este cargo en la respectiva demanda; y precisamente, respecto del artículo del Código Contencioso Administrativo que estipula el requisito del cual se infiere que ésta es una jurisdicción rogada (ordinal 4º., art. 137) al exigir al demandante la indicación de las normas violadas y el concepto de la violación, la Corte declaró su exequibilidad, “...bajo la condición de que cuando el juez administrativo advierta la violación de un derecho fundamental constitucional de aplicación inmediata, deberá proceder a su protección, aun cuando el actor en la demanda no hubiere cumplido con el requisito de señalar las normas violadas y el concepto de violación. Igualmente, cuando dicho juez advierte incompatibilidad entre la Constitución y una norma jurídica tiene la obligación de aplicar el art. 4 de la Constitución”.

Específicamente en materia de contratación estatal, campo de actuación de la Administración en el que las competencias también deben estar específicamente determinadas, ha sido una constante la exigencia del cumplimiento del principio de legalidad en el ámbito de las prerrogativas del Poder Público, a tal punto, que resulta inconcebible el ejercicio de una facultad exorbitante o excepcional que no esté expresamente atribuida por la ley; se trata pues, de facultades regladas que la Administración debe ejercer de conformidad con los procedimientos establecidos por el ordenamiento jurídico y respetando los límites impuestos por el mismo.

31. Es claro entonces que si la ley –estatuto de contratación estatal- no les otorgó competencia a las entidades estatales para imponer de manera unilateral sanciones pecuniarias frente al incumplimiento del contratista, tales como las multas, ante la ocurrencia de conductas que pudieran calificarse como de incumplimiento que ameritaran la imposición de tales sanciones, le correspondía a la administración acudir al juez del contrato, para que fuera éste quien verificara la existencia y extensión del supuesto incumplimiento y determinara el monto de la sanción pecuniaria procedente, de conformidad con lo 	que al respecto se hubiera estipulado por las partes en el respectivo contrato, en el cual, como ya se dijo, si bien podían acordarse tales sanciones, no podía atribuirse a la entidad la posibilidad de imponerlas por sí y ante sí.

32. En el sub-lite, el Distrito Capital de Bogotá, D.C., sin existir norma que lo autorizara para ello, incluyó en el contrato de concesión celebrado en 1995 con el demandante, la facultad exorbitante de imponerle multas a través de actos administrativos, frente al incumplimiento parcial de sus obligaciones o mora en el cumplimiento de las mismas y de hacerlas efectivas directamente descontándolas de los pagos que le debiera al contratista o formulando cuenta de cobro al contratista o a la aseguradora que hubiere otorgado la garantía de cumplimiento del contrato. Con fundamento en estas estipulaciones ilegales, procedió a declarar, en forma unilateral, a través de un acto administrativo, el incumplimiento de varias de las obligaciones contractuales del consorcio Cootransfun-Carlos J. Silva Bernal y a imponerle una sanción pecuniaria por valor de $ 115 365 516, para cuyo recaudo le formuló cuenta de cobro por este valor.

33. De acuerdo con lo expuesto, verificada en el presente asunto la falta de competencia en la actuación de la entidad estatal contenida en los actos administrativos demandados, procedía la declaratoria de nulidad en la forma en que lo hizo el a-quo, por lo cual dicha decisión se mantendrá, aunque actualizando el monto de la condena allí impuesta con el objeto de salvar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda determinado por el tiempo transcurrido entre la sentencia de primera instancia y la fecha de esta providencia, para lo cual se utilizará la fórmula usualmente aplicada por la Sala para ello:

VA = VH x índice final

índice inicial

En donde:

VA: Valor actual

VH: Valor histórico, que corresponde al monto de la condena de primera instancia, la cual fue por “(…) el valor que se hubiese cancelado por concepto de multas”, el cual, según se determinó en los hechos probados, correspondió a la suma de $ 115 365 516.

Índice final: Es el índice de precios al consumidor vigente para la fecha de la presente providencia: 110,92.

Índice inicial: Es el índice de precios al consumidor vigente para la fecha de cancelación del monto pagado por concepto de multas, que lo fue el 20 de junio de 2000: 60,97.

VA = 115 365 516 x  110,92

60,97

VA = $ 209 879 334,66

Intereses

34. La sentencia de primera instancia resolvió que sobre el valor histórico del monto de la sanción que se ordenó reintegrar, se liquidaría un interés técnico o civil del 6% anual por el periodo comprendido entre la fecha en que se haya efectuado la cancelación y la fecha de su devolución (f. 147, c. ppl).

35. Al respecto, observa la Sala que al haber surgido la obligación de reintegro de la suma de dinero por parte de la administración y a favor de la parte demandante con ocasión de la sentencia judicial, no se han causado intereses de mora a favor de este último y resulta improcedente su reconocimiento, puesto que en casos como el que es objeto de decisión, sólo hay lugar a condenar al pago de la suma que se hubiere pagado por concepto de la ilegal sanción pecuniaria, aunque debidamente actualizada. Al respecto, ha dicho la jurisprudencia de la Sala:

Interés legal y moratorio.

La parte actora, también reclamó a título de indemnización de perjuicios el pago de intereses bancarios corrientes y el pago de intereses moratorios, pretensión que será denegada por las siguientes razones:

i) En el caso sub lite la suma que se ordena reintegrar a la parte actora como consecuencia de la declaratoria de nulidad del acto administrativo que la impuso, no corresponde a una obligación surgida del contrato celebrado entre las partes y a cargo de la parte demandada.

ii) La obligación de reintegro de la multa a cargo del ISS, indiscutiblemente surge de la sentencia misma, en tanto que es ella la que define la controversia suscitada en relación con la legalidad de la sanción impuesta por el ISS.

iii) Al encontrar la Sala que el acto administrativo que impuso la sanción es ilegal, una vez se encuentre ejecutoriada la providencia que declara su nulidad, se produce un doble efecto, de una parte, surge la obligación del ISS de hacer el reintegro del valor pagado y correlativamente, el derecho de GRANAHORRAR de exigir su devolución.

iv) Es claro que la sentencia es constitutiva de la obligación, puesto que con ella se introduce una estructura nueva en la relación jurídica, creándola, modificándola o extinguiéndola, es decir que para producir dicha situación nueva resulta indispensable dictar la sentencia. En otras palabras solo con la sentencia, el ISS se convierte en deudor y GRANAHORRAR en acreedor y es este el momento en que nace la obligación y, por lo tanto, no habría lugar al reconocimiento de intereses corrientes bancarios y mucho menos moratorios, como lo pretende la parte actora, toda vez que al momento en que la multa fue pagada por GRANAHORRAR, el ISS no tenía obligación de restitución alguna a su cargo, única razón para que procediera el reconocimiento de los frutos civiles, desde esa época.

En este orden de ideas, tan solo procede en favor de la parte actora y a título de indemnización de perjuicios, el reconocimiento al Banco GRANAHORRAR del valor de la multa que canceló en el año 2001, debidamente indexada.

36. De acuerdo con lo anterior, en el sub-lite tampoco resulta procedente el reconocimiento de intereses sobre la suma que se ordena reembolsar a favor de la parte actora, razón por la cual la condena será modificada también en este extremo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

#### F A L L A

MODIFÍCASE la sentencia de primera instancia, esto es la proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, el 25 de octubre de 2001, la cual quedará así:

PRIMERO: DECLÁRASE la nulidad absoluta de las cláusulas XX y XXIV del contrato de concesión n.o 005 del 7 de julio de 1995, celebrado entre el Distrito Capital de Santafé de Bogotá, D.C., y el consorcio Cootransfun-Carlos J. Silva Bernal en cuanto autorizaron a la entidad contratante para imponer y cobrar directamente multas al contratista, por las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: DECLÁRASE la nulidad de las resoluciones 054 del 18 de mayo y 080 del 15 de octubre de 1998, proferidas por el Distrito Capital de Santafé de Bogotá, unidad ejecutiva de servicios públicos, mediante las cuales se impuso una multa al consorcio Cootransfun-Carlos J. Silva Bernal, dentro de la ejecución del contrato n.o 005 de 1995 y se confirmó tal decisión.

TERCERO: CONDÉNASE como consecuencia de la anterior declaración, al Distrito Capital de Santafé de Bogotá–unidad ejecutiva de servicios públicos a reintegrar al consorcio Cootransfun-Carlos J. Silva Bernal, la suma de $ 209 879 334,66, por concepto del pago de la multa ilegalmente impuesta, debidamente actualizada.

CUARTO: NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: Sin condena en costas por no aparecer causadas.

SEXTO: Expídanse para el cumplimiento de esta sentencia copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE.

- DANILO ROJAS BETANCOURTH

Presidente subsección

STELLA CONTO DIAZ DEL CASTILLO

RUTH STELLA CORREA PALACIO

Se advierte que tanto el señor Carlos Jorge Silva Bernal como la Cooperativa de Trabajo Asociado de Servicios Funerarios-Cootransfun, integrantes del consorcio contratista del Distrito Capital, otorgaron poderes independientes para la presentación de la demanda (f. 1 y 2, c. 1).

Se observa que la parte actora también interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia con la finalidad de que la liquidación de la condena se efectuara con base en la tasa de interés corriente y no el interés legal consignado en el fallo; sin embargo, posteriormente, mediante memoriales del 9 y el 19 de abril de 2002, desistió de dicho recurso, desistimiento que fue aceptado por el a-quo mediante providencia del 26 de abril de 2002 (f. 150, 169, 170 y 173, c. ppl).

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 168 del Código Contencioso Administrativo, en los procesos contencioso administrativos son aplicables las normas del Código de Procedimiento Civil sobre la admisibilidad de los medios de prueba, la forma de practicarlas y los criterios de valoración.

En la cláusula XXII del contrato se estipuló el “procedimiento para corregir las deficiencias del concesionario”, en los siguientes términos: “Una vez expirado el período de ajuste, cualquier deficiencia se someterá al siguiente pr    ocedimiento: (…). El anterior procedimiento se establece sin perjuicio de la facultad del DISTRITO de imponer las multas de que trata la cláusula vigésima primera, o de adoptar cualquier otra determinación conforme al presente contrato, aún cuando los hechos que las hayan originado hayan sido corregidos por el CONCESIONARIO” (f. 136, c. 2).

En el mismo contrato, el reglamento de la concesión es definido como el “Documento expedido mediante Decreto Distrital No. 367 del 7 de julio de 1995, en que se establecen las condiciones, requisitos y modalidades mínimas de los aspectos administrativos, técnicos, operativos y de organización de la prestación del servicio de cementerios y horno crematorio, sin perjuicio de la autonomía del Concesionario y con arreglo a la Constitución y a la ley. Las modificaciones al reglamento se adoptarán unilateralmente por el Distrito” (f. 112, c. 2).

El artículo 144 del Decreto 1421 de 1993, estatuto político, administrativo y fiscal del Distrito Capital, establece: “Las normas del estatuto general de contratación pública se aplicarán en el Distrito y sus entidades descentralizadas en todo aquello que no regule el presente decreto”.

El artículo 14 en el numeral 2º, establece: “2º. Pactarán las cláusulas excepcionales al derecho común de terminación, interpretación y modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes nacionales y de caducidad en los contratos que tengan por objeto el ejercicio de una actividad que constituya monopolio estatal, la prestación de servicios públicos o la explotación y concesión de bienes del Estado, así como en los contratos de obra. En los contratos de explotación y concesión de bienes del Estado se incluirá la cláusula de reversión. // Las entidades estatales podrán pactar estas cláusulas en los contratos de suministro y de prestación de servicios. // En los casos previstos en este numeral, las cláusulas excepcionales se entienden pactadas aún cuando no se consignen expresamente. // PARÁGRAFO. En los contratos que se celebren con personas públicas internacionales, o de cooperación, ayuda o asistencia; en los interadministrativos; en los de empréstito, donación y arrendamiento y en los contratos que tengan por objeto actividades comerciales o industriales de las entidades estatales que no correspondan a las señaladas en el numeral 2º de este artículo, o que tengan por objeto el desarrollo directo de actividades científicas o tecnológicas, así como en los contratos de seguro tomados por las entidades estatales, se prescindirá de la utilización de las cláusulas o estipulaciones excepcionales”.

El artículo 60 del Decreto 222 consagraba las cláusulas que forzosamente debían contener los contratos, entre las cuales enunció la de multas y en el artículo 71, dispuso: “Artículo 71°. De la cláusula sobre multas.- En los contratos deberá incluirse la facultad de la entidad contratante para imponer multas en caso de mora o de incumplimiento parcial, las que deberán ser proporcionales al valor del contrato y a los perjuicios que sufra. // Su imposición se hará mediante resolución motivada que se someterá a las normas previstas en el artículo 64 de este estatuto. // En los contratos de empréstito no habrá lugar a la inclusión de esta cláusula”. A su turno, el artículo 73 establecía, en relación con el cobro de esta sanción pecuniaria lo siguiente: “Artículo 73. De la aplicación de las multas y de la cláusula penal.- El valor de las multas y de la cláusula penal Pecuniaria a que se refieren los artículos anteriores ingresará al tesoro de la entidad contratante y podrá ser tomado directamente del saldo a favor del contratista, si lo hubiere, o de la garantía constituida, y si esto no fuere posible, se cobrará por jurisdicción coactiva”.

“Exp. 13988”.

“Exp. 19488”.

Al respecto, se puede consultar: Consejo de Estado, Sala de lo  Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 20 de octubre de 2005, expediente 14579, C.P. Germán Rodríguez Villamizar.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 7 de octubre de 2009, expediente 18496, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 30 de julio de 2008, expediente 21574, C.P. Enrique Gil Botero.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 21 de octubre de 1994, expediente 9288, C.P. Daniel Suárez Hernández.

Código Civil, artículo 1519:”Hay un objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público de la nación (…)”. Ley 80 de 1993, artículo 44: “DE LAS CAUSALES DE NULIDAD ABSOLUTA. Los contratos del Estado son absolutamente nulos en los casos previstos en el derecho común y además cuando: // 1o. Se celebren con personas incursas en causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución y la ley; // 2o. Se celebren contra expresa prohibición constitucional o legal; // 3o. Se celebren con abuso o desviación de poder; // 4o. Se declaren nulos los actos administrativos en que se fundamenten; y // 5o. Se hubieren celebrado con desconocimiento de los criterios previstos en el artículo 21671 sobre tratamiento de ofertas nacionales y extranjeras o con violación de la reciprocidad de que trata esta ley”.

El artículo 1742 del C.C.C. –subrogado por el art. 2º de la Ley 50 de 1936-, dispone que “La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, aun sin petición de parte, cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato”; el artículo 45 de Ley 80 de 1993, establece: “La nulidad absoluta podrá ser alegada por las partes, por el agente del ministerio público, por cualquier persona o declarada de oficio (…)”. El artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, que consagra la acción relativa a controversias contractuales y que fue modificado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998, establece en su inciso 3º que  “El Ministerio Público o cualquier tercero que acredite un interés directo podrá pedir que se declare su nulidad absoluta. El juez administrativo queda facultado para declararla de oficio cuando esté plenamente demostrada en el proceso. En todo caso, dicha declaración sólo podrá hacerse siempre que en él intervengan las partes contratantes o sus causahabientes”.

Berrocal Guerrero, Luis Enrique, Manual del Acto Administrativo, Librería Ediciones del Profesional Ltda., 4ª ed.,2005, p. 51.

Ibídem.

[13] Sentencia C-545 de 1993, M.P. Carlos Gaviria Díaz. Reiterada en Sentencia C-061 del 1º de febrero de 2005. M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa.

[14] Orden público normativo: “el conjunto de normas positivas absolutamente obligatorias, donde no cabe transigencia ni tolerancia, por afectar a los principios fundamentales de la sociedad, de una institución o de las garantías precisas para su subsistencia…”  (Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Guillermo Cabanellas)

[15] OSSORIO, Manuel; Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Editorial Heliasta. 2002. 28ª ed. actualizada, corregida y aumentada por Guillermo Cabanellas de las Cuevas

[16] GIRALDO CASTAÑO; Derecho Administrativo General. Editorial Marín Vieco Ltda.. Medellín, 5ª ed., 1995.  Pg. 59

[17] BETANCUR JARAMILLO, Carlos; Derecho Procesal Administrativo Señal Editora, 5ª ed.; pg. 209. Afirma el profesor Betancur, que el carácter de orden público que tienen las normas que atribuyen las competencias funcionales, “...permite su declaratoria oficiosa por el juzgador, aunque el demandante no la haya invocado en apoyo de su petición”. Por su parte, en la doctrina argentina, la incompetencia en razón de la materia es considerada como un “vicio muy grave”, calificación que hace que el acto sea inexistente, lo cual puede ser declarado de oficio en sede judicial (DROMI, Roberto;op. cit., pgs. 244 y 245).

[18] Sentencia del 11 de mayo de 1999; Expediente 10.196. Actor: Sociedad Brogra Ltda.

[19] Sentencia C-197 de 1999; M.P.: Antonio Barrera Carbonell.

[20] Sentencia SU 039 de 1997; M.P.: Antonio Barrera Carbonell.

[21] Sentencia C-197 citada

[22] Ibidem.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 16 de febrero de 2006, expediente 13414, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

[71] “MORALES MOLINA Hernando, Parte General, Novena edición, Bogotá, 1985, pág. 496”.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 23 de septiembre de 2009, expediente 24639, C.P. Myriam Guerrero de Escobar.