GARANTÍAS – Obligatorio

Se ha entendido que la inclusión de cláusulas de garantías contractuales en los contratos celebrados por la administración, no sólo se erige como un requisito de obligatorio cumplimiento, sino también en un instrumento para salvaguardar intereses de carácter general, garantizar el adecuado cumplimiento del objeto contractual, así como también proteger el patrimonio público de los detrimentos que se pudieran causar con ocasión de eventuales incumplimientos en que incurra el contratista.

SINIESTRO – Competencia

Ahora, en lo relativo a la competencia de la administración para declarar el siniestro de incumplimiento de obligaciones a cargo del contratista y la ocurrencia del siniestro de calidad y correcto funcionamiento de los bienes o servicios suministrados, la Sección Tercera de esta Corporación ha señalado que una de las prerrogativas con las que cuenta la administración en desarrollo de la actividad contractual es la de declarar su ocurrencia por medio de acto administrativo unilateral debidamente motivado, potestad que se deriva de lo previsto en los No. 4° y 5° del artículo 68 del C.C.A. y la cual puede ejercer durante la vigencia de la respectiva póliza que se trate.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA

SUBSECCION C

Consejero ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA

Bogotá D.C., veintiocho (28) de enero de dos mil quince (2015).

Radicación número: 25000-23-26-000-2001-02927-01(30292)

Actor: COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. CONFIANZA Y OTRO

Demandado: BOGOTA DISTRITO CAPITAL Y OTROS

Referencia: ACCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES (APELACION SENTENCIA)

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 24 de noviembre de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se denegaron las súplicas de la demanda.

- ANTECEDENTES

1. Lo pretendido

El 30 de noviembre de 2001 la Compañía Aseguradora de Fianzas- Confianza S.A.- y La Unión Temporal Sigma II presentaron demanda contra Bogotá D.C.- Secretaría Distrital de Salud y el Fondo Financiero Distrital de Salud solicitando que se declarara la nulidad de las Resoluciones No. 558 del 4 de junio de 2001 y la No.862 del 29 de agosto de 2001 mediante las cuales, respectivamente, se hizo efectiva la garantía única por el riesgo de calidad amparado en la Póliza No. 0705819 y se resolvió el correspondiente recurso de reposición.

Piden también que se declare la nulidad de la comunicación No. 82099 del 11 de octubre de 2001 por medio de la cual el Jefe de la Oficina Jurídica de la Secretaría Distrital de Salud requirió a la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A – Confianza S.A.- para el pago de la suma de $1.413´322.404,00.

Solicitan en consecuencia que se declare que no se encuentran obligadas a cumplir las resoluciones impugnadas ni a pagar suma alguna en favor de los demandados.

Subsidiariamente, piden el reintegro de las sumas que se vean forzadas a pagar por los riesgos amparados en la Póliza No. 0705819 con los correspondientes intereses moratorios.

Pretenden, como consecuencia de las anteriores declaraciones que se condene a los demandados al pago de los perjuicios ocasionados conforme a las sumas acreditadas en el proceso.

Por último solicitan la condena en costas o agencias en derecho y estiman la cuantía total del proceso en la suma de $1.413´322.404,00.

2. Los hechos en que se fundamentan las pretensiones

El 29 de diciembre de 1997 se celebró entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Unión Temporal Sigma III el contrato No. 1378 de 1997, por virtud del cual ésta se obligó en favor de aquel a entregar e instalar en algunas entidades hospitalarias cableado estructurado certificado, hardware y licencias de uso de software de base y de información hospitalaria, a cambio de la suma de $1.768´217.010.00.

Como plazo inicial del contrato se fijó el término de 12 meses contados a partir de la suscripción del Acta de Iniciación, esto es, desde el 16 de febrero de 1998, término dentro del cual la contratista debía entregar e instalar los bienes referidos en los hospitales Kennedy III nivel, Bosa II Nivel, Pablo VI Bosa, Fontibón II Nivel, C.S. Kennedy 29, San Pablo Fontibón, El Guavio, San Blas I Nivel, Olaya y Perseverancia.

Dicho contrato se adicionó en plazo y valor mediante la suscripción de 10 contratos adicionales y un otrosí aclaratorio del adicional No. 2., quedando como plazo final el 31 de diciembre de 1999 y como valor final la suma de $2.286´644.807.00.

Por medio de la cláusula tercera del contrato la contratista se obligó a garantizar la calidad y buen funcionamiento de los bienes suministrados, a instalar el Sistema de Información Hospitalario con sus respectivos manuales de usuario y procedimientos, a entregar su última versión conforme a la normatividad vigente y a prestar el soporte y la asistencia técnica requerida durante el término de duración del contrato y 4 años más.

Conforme a lo pactado la contratista constituyó garantía única de cumplimiento ante la Compañía Aseguradora de Fianzas- Confianza S.A.-, quién expidió la Póliza No. 0705819 del 30 de diciembre de 1997, cuya vigencia inicial se extendió hasta el 30 de enero de 2003.

Frente al riesgo de calidad de los bienes, la Póliza referida y sus modificaciones preveían un amparo de 2 años contados a partir del Acta de Entrega final del contrato, esto es, desde el 15 de diciembre de 1999, por un valor de $1.413´322.404,00, según su última modificación.

El 8 de mayo de 2001 la Sociedad Zurich S.A. Organización para la Alta Tecnología, una de las integrantes de la Unión Temporal, informó a la Secretaría Distrital de Salud su decisión de someterse a un proceso de reestructuración empresarial en los términos de la Ley 550 de 1999, el cual fue aprobado por la Supersociedades el 29 de enero de 2001.

El 6 de junio de 2001 la Sociedad Zurich S.A. celebró un contrato con la sociedad Inversiones Princeton de Colombia S.A., cuyo objeto consistió en el otorgamiento de la licencia de uso y comercialización del Sistema de Información Hospitalaria SIGMA, incluyendo la capacitación y soporte técnico para su manejo.

Posteriormente, la Sociedad Inversiones Princeton de Colombia S.A. celebró otro contrato con la Sociedad HNC Hardware y Software Ltda., por virtud del cual ésta se obligó a cumplir ante la Secretaría Distrital de Salud todas las obligaciones de capacitación, actualización, soporte funcional y consultoría del Sistema de Información Hospitalaria SIGMA.

Mediante comunicaciones del 26 de abril y el 2 de mayo de 2001 la Secretaría Distrital de Salud requirió a la Sociedad Zurich S.A. a efectos de que diera cumplimiento a sus obligaciones de asistencia técnica y actualización del Software de Información Hospitalaria.

Por medio de la Resolución No. 558 del 4 de junio de 2001 el Fondo Financiero Distrital de Salud ordenó hacer efectiva la garantía única por el riesgo de calidad de los bienes argumentando que el Sistema de Información Hospitalaria (Sigma) no había reunido los requisitos exigidos por la entidad, que pese a los varios requerimientos dirigidos a la contratista ésta no dio cumplimiento a las obligaciones contraídas y que la Póliza otorgada se encontraba vigente.

Contra dicha decisión se instauró recurso de reposición, el cual fue resuelto por medio de la Resolución No. 862 del 29 de agosto de 2001 en el sentido de aclarar que dentro de la Póliza cuyo cumplimiento se ordenaba no se incluían los hospitales La Victoria, San Blass II Meissen y confirmarla en todas y cada una de sus demás partes.

En cumplimiento de las Resoluciones referidas la Jefe de la Oficina Jurídica de la Secretaría Distrital de Salud expidió la comunicación No. 82099 del 11 de octubre de 2001 por medio de la cual requirió a la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A- Confianza- para que cancelara la suma de $1.413´322.404,00.

El 18 de octubre de 2001 la Compañía aseguradora elevó derecho de petición solicitando la remisión de un inventario donde se relacionara la parte del objeto del contrato que se incumplió por la contratista, el cual fue resuelto a través de la comunicación No. 84108 del 1º de noviembre de 2001.

3. El trámite procesal

Admitida que fue la demanda y noticiados los demandados del auto admisorio, el asunto se fijó en lista y solo el Fondo Financiero Distrital de Salud le dio respuesta oponiéndose a las pretensiones formuladas.

Después de decretar y practicar pruebas se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que alegaran de conclusión, oportunidad que sólo fue aprovechada por las partes.

- LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL

En sentencia del 24 de noviembre de 2004 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió denegar los pedimentos de la demanda.

Para tomar esta decisión el Tribunal expuso las siguientes razones:

Declara como probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del Distrito Capital y la Secretaría Distrital de Salud señalando que el único llamado a responder en el presente asunto era el Fondo Financiero Distrital de Salud, pues fue éste quién profirió los actos administrativos impugnados y según el artículo 8º del Acuerdo No. 20 de 1990 ostentaba personería jurídica, autonomía presupuestal y administrativa.

Encontró probada la legitimación en la causa por activa de la Unión Temporal Sigma III así como de la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A.- Confianza S.A. y declaró como no probada la excepción de caducidad de la acción propuesta.

En lo relativo a la excepción denominada “inexistencia del derecho alegado” señaló que ésta no se constituía en un medio exceptivo que impidiera emitir un pronunciamiento de fondo.

En relación con el cargo de falsa motivación, lo declara improcedente al considerar que la contratista sí tenía la obligación de actualizar el software hospitalario en los términos del pliego de condiciones y de la cláusula Tercera, Literal b) No. 4º del contrato, que estaba acreditado que había sido requerida varias veces tanto por las entidades hospitalarias usuarias del software como por la demandada y, que la imprecisión en que ésta incurrió al nombrar algunos hospitales no incluidos en el contrato en el acto por el cual declaró el siniestro no influyó sustancialmente en su cuantificación.

Señala que la prueba pericial aportada por los demandantes es insuficiente para cuantificar el siniestro, pues sólo se tuvieron en cuenta los costos derivados del incumplimiento de la contratista, esto es, las fallas presentadas en el software hospitalario y la falta de asistencia técnica, cuando también debían tenerse en cuenta los originados en la implementación de las medidas requeridas para garantizar el adecuado funcionamiento del Sistema de Información Hospitalario, razones por las cuales encontró justificado que la demandada hubiera ordenado hacer efectiva la garantía respectiva por el 100% de su valor conforme a la cláusula vigésima segunda del Lit. b) del contrato.

Precisa que el monto por el cual la demanda hizo efectivo el siniestro era proporcional a la afectación del servicio público inmerso en el objeto contractual, pues el Sistema de Información Hospitalaria (Sigma) era equivalente a un 36.53% ($1.032´573.348.00) del valor total del contrato ($2.826´644.807.00).

Estima que no hay lugar a reducir el monto del siniestro por el solo hecho de que el Hospital Kennedy siguiera utilizando el sistema de información hospitalario, pues este presentó diversos inconvenientes, lo que condujo a que dicha entidad tuviera que utilizar otros sistemas, e incurriera en mayores costos.

En lo relativo al cargo de nulidad por falta de competencia, lo declara improcedente al considerar que si bien el contrato era de ejecución instantánea, ello no impedía que la contratante pudiera hacer uso de sus facultades exorbitantes para exigir el cumplimiento de obligaciones accesorias tales como el mantenimiento de los bienes adquiridos y que el siniestro se encontraba acreditado mediante el acto administrativo que declaró su ocurrencia.

Dice que con fundamento el No. 5º del artículo 68 del Código Contencioso Administrativo, en tratándose de contratos estatales se atenúa la aplicación de las disposiciones del Código de Comercio por medio de las cuales se regula el contrato de seguros en las relaciones privadas, razón por la cual la administración tiene la facultad de declarar unilateralmente la ocurrencia del siniestro sin tener que requerir previamente al asegurador.

Por último, declara improcedente el cargo por vulneración al debido proceso al considerar que de las pruebas allegadas se encontraba acreditado que la contratista había sido requerida varias veces para que diera cumplimiento a sus obligaciones, que fue debidamente notificada del acto por el cual se declaró la ocurrencia del siniestro y frente al cual había ejercido oportunamente sus derechos a la defensa y/ o contradicción a través de la interposición de los recursos en vía gubernativa.

III. EL RECURSO DE APELACIÓN

Contra lo así resuelto la parte demandante interpuso el recurso de apelación con fundamento en las siguientes razones:

Inicia su argumentación señalando que la redacción de las cláusulas 18 y 19 del contrato era confusa, pues aquella señalaba que la vigencia de las garantías otorgadas se extendería 4 años después del vencimiento del término de ejecución del contrato y ésta a su vez preveía que las obligaciones de mantenimiento y soporte del sistema de información hospitalario se mantendrían sólo durante 1 año después, razón por la cual según el artículo 1624 del Código Civil dichas cláusulas debían interpretarse a su favor.

Dice que se vulneraron los artículos 1077, 1088 y 1089 del Código de Comercio, pues mediante los actos administrativos impugnados se hizo efectiva la Póliza por el riesgo de calidad por el 100% del valor asegurado sin tener en cuenta ni la cuantía del daño realmente sufrido ni la parte del contrato que cumplió la contratista, con lo que la parte demandada se estaría enriqueciendo de forma ilícita al exigir el pago de una suma desproporcionada fijada de forma arbitraria e ilegal.

Manifiesta que el incumplimiento de la contratista sólo se presentó respecto de 4 de las 10 entidades hospitalarias que hacían parte del contrato No. 1378/2007, pues a la fecha en que se hizo efectiva la garantía por el riesgo de calidad de los bienes 6 entidades no estaban utilizando el Sistema de Información Hospitalaria (Sigma), razón por la cual no se podía exigir la efectividad de la Póliza por el 100% del valor asegurado.

Trae a cuento unas sentencias proferidas por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia para concluir que en el presente asunto también se vulneró el artículo 36 del Código Contencioso Administrativo, pues el incumplimiento de la contratista era parcial y sólo representaba una parte mínima del valor asegurado, razón por la cual la garantía sólo se podía hacer efectiva en proporción dicho incumplimiento.

Afirma que se vulneró el artículo 1.110 del Código de Comercio, pues no se le otorgó a la aseguradora la posibilidad de escoger la forma en que iba a cancelar la indemnización, es decir, entre pagar el valor del perjuicio realmente padecido o reparar o reconstruir directamente la cosa asegurada y que la aplicación de lo previsto en el artículo 4 de la ley 80 no excluía la aplicación de la norma referida.

Que por medio de la comunicación del 1º de noviembre de 2001 el Fondo Financiero Distrital de Salud no dio respuesta a la petición de la contratista consistente en el suministro de información relativa a la parte incumplida del objeto contractual, pues sólo se presentó un inventario de todos los elementos que fueron objeto del contrato No. 1378 de 1997, lo que reflejaba la mala fé de la contratante y la imposibilidad de demostrar con exactitud el perjuicio ocasionado.

Considera que se vulneró su derecho a la defensa, pues se hizo efectiva la garantía única de cumplimiento en ejercicio de una facultad exorbitante sin haberle otorgado la posibilidad ni a la contratista, ni a la aseguradora de exponer sus argumentos de defensa, trae a cuento una sentencia proferida por la Sección Tercera de esta Corporación el 24 de agosto de 1998 sobre el tema, para concluir que en el presente asunto el Fondo se limitó a imponer la sanción sin previamente informar a la aseguradora sobre los incumplimientos de la contratista.

También señala que se incurrió en falsa motivación, pues la falta de soporte y asistencia técnica de la contratista sólo podía imputársele respecto de 4 entidades hospitalarias, que el hecho que motivó las decisiones impugnadas no reunía los requisitos de cierto, serio, adecuado y suficiente, que no era cierto que a través de la fusión de las entidades hospitalarias se acreditara una deficiencia en el hardware suministrado y que las fallas presentadas no afectaban su funcionamiento y podían corregirse y detectarse sin mayores inconvenientes.

Precisa que conforme a lo previsto en el pliego de condiciones y en el contrato no es cierto que la contratista estuviera obligada a la actualización del software dentro de los 4 años posteriores al vencimiento del plazo de ejecución del contrato, sino que la vigencia del amparo de calidad de los bienes era de 2 años contados desde el 15 de diciembre de 1999 hasta el 15 de diciembre de 2001, razón por la cual para el 15 de diciembre de 2003 ya no era exigible.

Concluye alegando la falta de competencia del demandado para expedir los actos administrativos demandados, pues la facultad de hacer efectiva la garantía única por riesgo de cumplimiento no se encontraba prevista como una de las facultades excepcionales de las que trata el No. 2 del artículo 14 de la Ley 80 de 1993, por lo cual una vez vencido el plazo contractual no podía ejercerla, trae a cuento una providencia proferida por la Sección Tercera de ésta corporación y cita doctrina al respecto para concluir que al hacer efectiva una garantía por medio de un acto administrativo sin previamente haber definido la ocurrencia del siniestro, es decir, el incumplimiento vulneraba lo previsto en la ley 80 de 1993.

IV. EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Señor Agente del Ministerio Público guardó silencio.

No advirtiéndose causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procede a desatar la alzada previas las siguientes.

V. CONSIDERACIONES

- Conforme a lo previsto en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887, en los contratos se entienden incorporadas las leyes vigentes al momento de su celebración, por lo que teniendo en cuenta que el contrato No. 1378 que dio lugar a esta cuestión litigiosa se celebró el 29 de diciembre de 1997, le son aplicables los mandatos previstos en la Ley 80 de 1993.

- En lo relativo al régimen de garantías contractuales, le son aplicables entonces los mandatos previstos en los artículos 25 No. 19 y 60 último inciso de la ley 80 de 1993, así como también los artículos 17 a 19 del Decreto 679 de 1994.

Por vía del marco normativo al que se alude se le exige a los contratistas particulares la obligación de constituir una garantía única por medio de la cual se aseguren los posibles riesgos o siniestros que se puedan generar con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación de los contratos celebrados con la administración e incluso los generados en la etapa post contractual.

En tratándose del riesgo de calidad del bien o servicio y correcto funcionamiento de los equipos el artículo 17 del Decreto 679 de 1994 establece que éste es uno de los riesgos que deben ser amparados por la Garantía única de Cumplimiento, que su valor deberá determinarse en cada caso y que su vigencia dependerá del lapso en que conforme al contrato y la legislación civil o comercial el contratista deba responder por los vicios ocultos o garantizar el buen funcionamiento de los bienes suministrados.

Ahora bien, teniendo en cuenta que por medio de la garantía de calidad de los bienes o servicios adquiridos lo que se busca es proteger a la entidad contratante de vicios redhibitorios, mala calidad, deficiencias o fallas técnicas imposibles de percibir al momento de entrega de los bienes, y que se presentan con posterioridad a la extinción del contrato, ésta se hace exigible a partir de la entrega y recibo de los bienes contratados y su vigencia se extiende hasta la etapa post contractual, esto es más allá de las etapas de ejecución y liquidación del contrato.

Se ha entendido que la inclusión de cláusulas de garantías contractuales en los contratos celebrados por la administración, no sólo se erige como un requisito de obligatorio cumplimiento, sino también en un instrumento para salvaguardar intereses de carácter general, garantizar el adecuado cumplimiento del objeto contractual, así como también proteger el patrimonio público de los detrimentos que se pudieran causar con ocasión de eventuales incumplimientos en que incurra el contratista.

Ahora, en lo relativo a la competencia de la administración para declarar el siniestro de incumplimiento de obligaciones a cargo del contratista y la ocurrencia del siniestro de calidad y correcto funcionamiento de los bienes o servicios suministrados, la Sección Tercera de esta Corporación ha señalado que una de las prerrogativas con las que cuenta la administración en desarrollo de la actividad contractual es la de declarar su ocurrencia por medio de acto administrativo unilateral debidamente motivado, potestad que se deriva de lo previsto en los No. 4° y 5° del artículo 68 del C.C.A. y la cual puede ejercer durante la vigencia de la respectiva póliza que se trate.

Así las cosas, el contrato de seguro que se celebra con la administración difiere de aquel celebrado entre particulares, pues una vez que ocurre el siniestro, la administración no tiene la obligación de acudir ante la aseguradora para que ésta así lo reconozca, sino que a la entidad estatal se le otorga la posibilidad de declarar unilateralmente su ocurrencia mediante un acto administrativo que se presume legal.

Por último es de señalar que ésta Corporación también ha sido enfática en señalar que teniendo en cuenta que la prerrogativa a la que se alude no se deriva del artículo 14 de la ley 80 sino de lo previsto en los No. 4° y 5° del artículo 68 del C.C.A., la administración no se encuentra sujeta a un límite temporal para ejercerla cómo si lo está frente al ejercicio de facultades excepcionales.

3. La actividad de la administración supone la existencia de un acto administrativo, pues éste es el instrumento mediante el cual la Administración expresa su designio y cumple sus propósitos, actividad que se rige no sólo por los principios constitucionales que la guían sino también por los llamados supra principios del Estado de derecho como lo son el de legalidad, el de prevalencia del interés general, el de prevalencia y respeto a los derechos fundamentales y el de control a la actividad pública, entre otros.

El principio de legalidad determina y limita el ejercicio del poder público, brinda a los administrados estabilidad y seguridad jurídica y, en relación con la función administrativa, debe entenderse como “la necesaria conformidad de sus actos con el ordenamiento jurídico en general, y con el que le da fundamentación en especial,” de tal manera que “la administración no podrá realizar manifestación alguna de voluntad que no esté expresamente autorizada por el ordenamiento”  y que todos sus pronunciamientos “deben buscar el bienestar, el interés público y el bien general de los asociados.”

En consecuencia, si con sujeción al principio de legalidad la actividad de la Administración  debe someterse a las normas de superior jerarquía, se infiere que, mientras no se demuestre lo contrario, una vez se tornen ejecutorios los actos que la comprenden, toda ella se ha desplegado de conformidad con el ordenamiento y por ende queda cobijada con una presunción de legalidad.

Esta presunción de legalidad encuentra cabal desarrollo en los artículos 64 y 66 del Código Contencioso Administrativo que disponen respectivamente que “salvo norma expresa en contrario, los actos que queden en firme al concluir el procedimiento administrativo serán suficientes, por sí mismos, para que la administración pueda ejecutar los actos necesarios para su cumplimiento…” y que “salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo…”

Así las cosas, quien pretende la declaratoria de nulidad de un determinado acto administrativo no sólo tiene a su cargo la obligación de expresar claramente los cargos en los cuales funda la ilegalidad que alega sino que también tiene la carga de demostrar los hechos en que hace consistir dicha ilegalidad, pues de no hacerlo así, de un lado el juez no podrá acometer oficiosamente el estudio de la ilicitud del acto y de otro lado, se mantendrá incólume la presunción de legalidad que lo ampara.

4. En lo relativo a la nulidad de los actos administrativos por falsa motivación, esta Corporación ha dicho:

“La falsa motivación o falsedad del acto administrativo constituye una causal genérica de violación que (…) se caracteriza fundamentalmente por una evidente divergencia entre la realidad fáctica y jurídica que induce a la producción del acto y los motivos argüidos o tomados como fuente por la Administración Pública”.

(…)

Según lo ha sostenido la jurisprudencia de la Corporación, esta causal de anulación de los actos administrativos se puede manifestar mediante un error de hecho, o a través de un error de derecho. El error de hecho se presenta cuando la Administración desconoce los supuestos fácticos en que debía soportar su decisión, ya sea porque la autoridad que profirió el acto no los tuvo en cuenta o, porque pese a haberlos considerado se deformó la realidad de tal manera que se dejaron por fuera o se introdujeron circunstancias de tiempo modo y lugar, trayendo como consecuencia que el acto administrativo no se funde en hechos ciertos, verdaderos y existentes al momento de ser proferido. Por otra parte, también se incurre en falsa motivación por error de derecho, esto es, cuando se desconocen los supuestos jurídicos que debían servir de fundamento a los actos demandados, este caso se puede presentar por: i) inexistencia de las normas en que se basó la Administración; ii) ausencia de relación entre los preceptos que sirvieron de fundamento a la manifestación de voluntad de la Administración y los supuestos de hecho objeto de decisión; y finalmente iii) cuando se invocan las disposiciones adecuadas pero se hace una interpretación errónea de las mismas”.

5. En el asunto que aquí se revisa por la vía de la apelación aparece que el contrato que dio lugar a ésta cuestión litigiosa se celebró el 29 de diciembre de 1997 (Fols. 39 a 48 del C. No. 2 de pruebas) entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Unión Temporal Sigma III, conformada por las sociedades Zurich S.A., Organización para la Alta Tecnología, Zurich Sistemas de Información Gerencial S.A. y Control y Telemática Ltda.

Por virtud de dicho contrato la Unión Temporal Sigma III se obligó frente al Fondo Financiero Distrital de Salud a la entrega e instalación de cableado estructurado certificado, hardware y licencias de uso de software de base y de información hospitalaria en los hospitales Kennedy III nivel, Bosa II nivel, Pablo VI Bosa, Fontibón II nivel, C.S. Kennedy 29, San Pablo Fontibón, El Guavio, San Blas I nivel, Olaya y Perseverancia (Fol. 40 y 43 del C. No, 2 de pruebas).

Como plazo inicial del contrato se fijó el término de 12 meses contados a partir de la suscripción del Acta de Iniciación, esto es, desde el 16 de febrero de 1998 (Fol. 185 del C. No. 2 de pruebas) por un valor inicial de $1.768´217.010.00.

El contrato principal No. 1378 del 29 de diciembre de 1997 se adicionó en cuantía y plazo por el contrato adicional No. 1 del 29 de diciembre de 1997 (Fol. 49 del C. No. 2 pruebas); adicional No. 2 del 13 de abril de 1998 (Fols. 51 a 52 del C. No. 2 pruebas); adicional No. 3 del 23 de noviembre de 1998 (Fol. 54 del C. No. 2 pruebas); adicional No. 4 del 15 de febrero de 1999 (Fol. 55 del C. No. 1); adicional No. 5 del 12 de marzo de 1999 (Fol. 56 del C. No. 2 pruebas); adicional No. 5 del 14 de abril de 1999 (Fol. 57 del C. No. 2 pruebas); adicional del 12 de mayo de 1999 (Fol. 58 del C. No. 2 pruebas); adicional del 21 de julio de 1999 hasta el 15 de agosto de 1999 (Fol. 59 del C. No. 2 pruebas); adicional del 13 de agosto de 1999 (Fol. 60 del C. No. 2 pruebas); y adicional del 12 de noviembre de 1999, por el cual se prorrogó el plazo de ejecución del contrato hasta el 31 de diciembre de 1999 (Fol. 61 del C. No. 2 pruebas).

Como valor total del contrato y sus adiciones se estimó la suma de $2.826´644.807.00.

Por medio de la Cláusula Tercera Lit. A. No. 16) y Lit. B. No. 2) y 4) el contratista se obligó entre otras cosas a prestar el soporte y asistencia técnica requerida, a garantizar la calidad y correcto funcionamiento del sistema de información hospitalario y entregar su última versión durante todo el término de ejecución del contrato o implantación del sistema y por 4 años más (Fols. 40 a 41 del C. No. 2 de pruebas).

En las Cláusulas Décima Octava y Décima Novena se acordó que la vigencia de la garantía del sistema de información hospitalario se extendería durante todo el término de ejecución del contrato y hasta 4 años más y se encontraba referida a que “el sistema de información hospitalario entregado cumple con las especificaciones funcionales y de operación previamente aprobadas” (Fol.  45 del C. No. 2 de pruebas).

A través de la Cláusula Vigésima Segunda Lit. b) el contratista se obligó a constituir en favor del demandado una póliza única integral por medio de la cual se ampararían, entre otros, el riesgo de calidad de los bienes suministrados por un valor equivalente al 50% del valor final del contrato y con una vigencia de 24 meses contados a partir del acta de entrega final de los bienes (Fol. 46 del C. No. 2 de pruebas).

El contratista constituyó la póliza única de cumplimiento No. 0705819, expedida por la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. Confianza S.A., amparando los siniestros de cumplimiento, anticipo, calidad, salarios prestaciones sociales e indemnizaciones (Fol. 174 del C. No. 2 de Pruebas).

Por medio de los certificados de modificación No. 0705980 del 5 de enero de 1998 (Fol. 180 del C. No. 2 de Pruebas); No. 0814667 del 19 de octubre de 1998 (Fol. 181 del C. No. 2 de Pruebas); No. 0898492 del 1º de diciembre de 1998 (Fol. 185 del C. No. 2 de Pruebas); No. 0951789 del 26 de febrero de 1999 (Fol. 179 del C. No. 2 de Pruebas); No. 0952383 del 26 de marzo de 1999 (Fol. 174 del C. No. 2 de Pruebas); No. 0897850 del 14 de mayo de 1999 (Fol. 178 del C. No. 2 de Pruebas); No. 0897951 del 20 de mayo de 1999 (Fol. 177 del C. No. 2 de Pruebas); No. 0986119 del 2 de agosto de 1999 (Fol. 176 del C. No. 2 de Pruebas); No. 0996953 del 3 de septiembre de 1999 (Fol. 175 del C. No. 2 de Pruebas); y por último el certificado de modificación No. 0968156 del 6 de diciembre de 1999, la vigencia inicial de la Póliza hasta el 30 de enero de 2003, extendiéndose la vigencia del amparo de calidad hasta dos años contados a partir del acta de entrega y por un valor de $ 1.413´322.404,00 (Fol. 184 del C. No. 2 de Pruebas).

El 15 de diciembre de 1999 las partes suscribieron una “acta de compromiso” por medio de la cual se hizo constar el cumplimiento del objeto del contrato celebrado y la contratista se obligó a garantizar la entrega y mejora de ciertos aspectos del software hospitalario instalado dentro del término de 2 meses contabilizados a partir de su suscripción (Fols. 186 a 188 del C. No. 2 de pruebas)

Por medio de Oficios No. 35535 del 26 de abril de 2001 (Fols. 191 a 192 del C. No. 2 de pruebas) y No. 36859 del 2 de mayo de 2001 (Fols. 193 a 194 del C. No. 2 de pruebas), la Secretaría Distrital de Salud requirió a la contratista para que con sujeción a lo acordado en el contrato diera cumplimiento a sus obligaciones de actualización del software hospitalario instalado, soporte y mantenimiento.

5.1 Pues bien, las probanzas recaudadas y que atrás se reseñaron, permiten concluir que contrario a lo que afirman las demandantes las estipulaciones contractuales referenciadas no generan confusión alguna, por el contrario son claras al señalar que la contratista se encontraba obligada a prestar el soporte y la asistencia técnica requerida, a garantizar la calidad y el correcto funcionamiento del sistema de información hospitalario y a entregar su última versión durante todo el término de ejecución del contrato y por 4 años más.

También se encuentra acreditado que para la fecha en que se expidió la Resolución No. 558, esto es, el 4 de junio de 2001, aún se encontraba vigente la Póliza por el riesgo de calidad de los bienes suministrados que se extendía hasta el 15 de diciembre de 2001, toda vez que así se desprende del “acta de compromiso” del 15 de diciembre de 1999 y de lo que afirma el demandante en el hecho No. 10 de su demanda.

Se ve acreditada igualmente la ocurrencia del siniestro de calidad de los bienes y servicios y del funcionamiento de los equipos, no sólo a través de las pruebas testimoniales allegadas al plenario (Folios 8 a 13 del C. No. 7 de pruebas) sino también por medio de las comunicaciones No. 35535 del 26 de abril de 2001 y No. 36859 del 2 de mayo de 2001, mediante las cuales la Secretaria Distrital de Salud requirió previamente a la administración para que diera cumplimiento a las obligaciones derivadas del contrato No. 1378 de 1997.

Por otro tanto, tal cómo se señaló en líneas anteriores, en tratándose de contratos estatales no se aplican plenamente algunas de las normas previstas en el Estatuto Mercantil que regulan el contrato de seguro entre privados, razón por la cual la declaratoria de nulidad de los actos administrativos impugnados por vulneración, entre otros, de los artículos 1077, 1078 1.110 del Código de Comercio, están condenadas al fracaso, pues se reitera  el contrato de seguro celebrado con una entidad estatal difiere de aquel celebrado entre particulares.

5.2. En lo relativo a los demás cargos de ilegalidad de los actos administrativos impugnados la Sala encuentra que las aseveraciones de las demandantes en ese sentido no encuentran respaldo probatorio alguno en el expediente.

En efecto, no es cierto que se haya vulnerado el derecho fundamental al debido proceso de las demandantes, pues del análisis de las probanzas arrimadas se encuentra demostrado que la sociedad contratista fue requerida en varias oportunidades para que cumpliera con las obligaciones a su cargo en lo atinente a la garantía del sistema de información hospitalario, con la prevención que de no atenderse a esa solicitud se procedería a dar traslado a la oficina Jurídica respectiva (Fols. 191 a 194 del C. No. 2 de pruebas).

De otro lado la sociedad contratista y la aseguradora fueron debidamente notificadas tanto de la Resolución No. 558 del 4 de junio de 2001 como de la Resolución No. 862 del 29 de agosto de 2001 (Fols. 1 a 2 del C. No. 2 de pruebas), con la posibilidad de exponer sus argumentos de defensa y controvertir los esbozados por la administración mediante las pruebas debidamente allegadas al plenario, tal como se evidencia de los escritos por medio de los cuales tanto ésta (Fols. 240 a 257 del C. No. 2 de pruebas), como aquella (Fols. 207 a 239 del C. No. 2 de pruebas) instauraron los respectivos recursos de reposición.

En cuanto a la pretensión de nulidad por falsa motivación de los actos administrativos ahora impugnados, la Sala estima que también se encuentra condenada al fracaso, pues tal como se precisó en líneas anteriores, de la lectura de las estipulaciones contractuales para la Sala es claro que la contratista se encontraba obligada a prestar el soporte y la asistencia técnica requerida, a garantizar la calidad y el correcto funcionamiento del sistema de información hospitalario y a entregar su última versión durante todo el término de ejecución del contrato y por 4 años más.

En conclusión, con todo lo expuesto se evidencia que en el presente asunto la parte demandante no logró desvirtuar la presunción de legalidad de la que se encuentran revestidos los actos administrativos impugnados, pues con el acervo probatorio analizado se encuentra acreditado, en primer lugar que la administración sí tenía la potestad para declarar unilateralmente la ocurrencia del siniestro y, en segundo lugar que no se incurrió en vulneración al debido proceso ni en falsa motivación, pues previamente a la expedición de los actos administrativos cuestionados la contratista fue requerida para el cumplimiento y prevenida de que en caso contrario se daría traslado a la oficina jurídica para lo de su cargo, amén de que los actos fueron debidamente notificados y suficientemente motivados.

Si  a esto se aúna la regla contenida en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil según la cual incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, en el presente asunto eran las demandantes quienes tenían la carga de probar los supuestos de hecho en los cuales fundaban la ilegalidad de los actos administrativos demandados y desvirtuar la presunción de legalidad de la que se encuentran revestidos.

Por último, se precisa que contrario a lo que afirman las actoras en sus diversas intervenciones procesales, no es cierto que la administración no tuviera la competencia para exigir la efectividad de la póliza única de garantía por el riesgo de calidad en atención a que para la fecha en que así lo hizo ya había vencido el plazo contractual,  pues tal interpretación conllevaría indefectiblemente a que la existencia de amparos post contractuales no tuviera sentido alguno.

En este orden de ideas, del acervo probatorio allegado la Sala concluye que las actoras no lograron desvirtuar la presunción de legalidad de la que gozan los actos administrativos impugnados, pues la violación al debido proceso y la falsa motivación no lograron  probarse, y que, teniendo en cuenta que para la fecha en que el Fondo Financiero Distrital de Salud expidió la Resolución No. 558 del 4 de junio de 2001 aún se encontraba vigente la Póliza única de garantía No. 0705819 respecto del amparo de calidad del bien o servicio y funcionamiento de los equipos suministrado, es claro que el demandado ostentaba la competencia para declarar su ocurrencia por medio de acto administrativo unilateral.

En síntesis, la sentencia apelada será confirmada en todas y cada una de sus partes.

En mérito de lo expuesto la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre la de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 24 de noviembre de 2004 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

TERCERO: Devolver el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OLGA MÉLIDA VALLE DE DE LA HOZ

Presidenta de la Subsección

JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA

Magistrado Ponente

Folios 4 a 86  del C. No. 1.

Este numeral se derogó expresamente por medio del artículo 32 de la ley 1150 de 2007.

Este Decreto fue publicado en el Diario Oficial No. 41287 del 29 de marzo de 1994.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 3 de mayo de 2001, Exp. 12724, Sentencia del 24 de agosto de 2002, Exp. 13598, Sentencia del 23 de febrero de 2012, Exp. 20810, entre otras.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 3 de mayo de 2001, Exp. 12.724, Sentencia del 27 de noviembre de 2013, Exp. 25.742, Sentencia del 27 de marzo de 2014, Exp. 29.857, entre otras.

J. O. SANTOFIMIO GAMBOA. Tratado de derecho administrativo. Acto administrativo. Op. cit. p. 41.

Ibidem, p. 42.

Ibidem, p.43.

Cfr. SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo II. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2007, pp. 399 y ss.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 20 de marzo de 2013, Exp. 22.523.