CADUCIDAD DE LA ACCIÓN – Seguridad jurídica – Acceso administración de justicia – Extensión derecho de acción – Inoponible – Irrenunciable

“(…) puede entenderse como la institución jurídico-procesal mediante la cual el legislador, en consideración a la seguridad jurídica y el interés general, establece límites temporales para el ejercicio de las acciones que materializan el derecho de acceso a la administración de justicia. Cuando opera la caducidad se extingue el derecho de acción ‘de manera que si el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho; por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado’. Por ser de orden público, la caducidad es indisponible, irrenunciable y el juez, cuando encuentre probados los respectivos supuestos fácticos, puede declararla de oficio, aún en contra de la voluntad de las partes. La caducidad opera por el sólo transcurso objetivo del tiempo, y su término perentorio y preclusivo, por regla general, no se suspende, no se interrumpe y no se prorroga’.

CADUCIDAD – Acción de controversias contractuales – Código Contencioso Administrativo − Artículo 136 − Numeral 10

La caducidad en la acción de controversias contractuales se encuentra establecida en el artículo 136, numeral 10 del C.C.A., (Decreto 01 de 1984, modificado por la ley 446 de 1998), que respecto de dicho medio de control opera el mencionado fenómeno procesal al vencerse el plazo de 2 años, computados “a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento”.

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO – Actuación administrativa – Definir si existen prestaciones – Balance de cuentas – Paz y salvo

La liquidación del contrato alude a aquella actuación administrativa por medio de la cual posterior a la terminación normal o anormal del contrato, las partes buscan definir si existen prestaciones obligaciones o derechos a cargo de las partes, hacer un balance de las cuentas para determinar las prestaciones adeudadas y a cargo de quién se encuentran para luego proceder a realizar las reclamaciones, ajustes y reconocimientos a los que haya lugar para de esta forma dejar a paz y salvo la relación negocial respectiva.

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO – Competencia temporal – Liquidación bilateral – Liquidación unilateral

[…] en lo relativo a la competencia temporal de la administración para liquidar los contratos estatales, conforme a lo previsto en los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993 con la reforma introducida por la ley 446 de 1998, se tiene que una vez vencido el plazo contractual, la administración dispone de 4 meses para efectuar la liquidación bilateral, en caso de no realizarse así tiene 2 meses más para hacerlo unilateralmente y en el evento en que así no lo hubiere hecho, podrá intentarla hasta antes de que transcurra el término de 2 años más para que opere la caducidad de la acción contractual.

CONTRATOS DE TRACTO SUCESIVO – Liquidación de común acuerdo

“los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes, procedimiento que se efectuará dentro del término fijado en el pliego de condiciones o términos de referencia o, en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga”.

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO − Ley 80 de 1993 − Artículo 60 − Ley 446 de 1998 − Artículo 44

Este criterio jurisprudencial fue el que finalmente se convirtió en disposición legal al consagrar, de un lado, el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 que los contratos debían liquidarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su terminación y al prever, de otro lado, el artículo 44 de la Ley 446 de 1998 que si la administración no lo liquidaba dentro de los dos (2) meses que siguen al plazo establecido legal o convencionalmente para ello, el interesado podía acudir para ese efecto ante la jurisdicción, dentro de los dos años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar.

ACCIÓN PROCEDENTE – Juez − Adecuar acciones procesales

Así, corresponde a la judicatura adentrarse en el estudio de los extremos fácticos que circunscriben la causa petendi y los razonamientos jurídicos de manera armónica con lo pretendido, de modo tal que más que aferrarse a la literalidad de los términos expuestos, interesa desentrañar el sentido del problema litigioso puesto a su consideración, eso sí, sin desquiciar los ejes basilares de la misma demanda.

Siendo esto así, de la lectura integral del libelo demandatorio, particularmente la causa petendi y los fundamentos jurídicos en el sub judice se verifica que, pese a que la demanda dijo acudir a la acción de controversias contractuales, los actores pretenden entre otras cosas, la nulidad de una serie de actos administrativos y el restablecimiento de su derecho, en razón a lo cual el trámite no puede ser otro que el correspondiente a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho

CADUCIDAD ACCIÓN – Controversias contractual – Computo

Sobre esta base, la caducidad de la acción de controversias contractuales empieza a correr a partir del momento en que vence el término para liquidar, por lo tanto, si el plazo legalmente previsto para realizar la liquidación concluye sin que esta se hubiere hecho, o haciéndolo de manera extemporánea, irremediablemente el término de caducidad habrá empezado a correr a partir de la conclusión de este último momento y por ende ninguna incidencia tendrá en el término de caducidad una liquidación posterior.

Sostener lo contrario sería tanto como argumentar que el término de caducidad puede quedar al arbitrio de alguna de las partes.

RESPONSABILIDAD CIVIL – Reparación del daño – Daño

“La responsabilidad civil persigue la reparación del daño y es por esto que cuando de alguien se predica que es civilmente responsable, simplemente se está diciendo que debe reparar el daño causado.

El daño que ha de ser indemnizado puede derivarse, entre otras, de la transgresión del deber genérico del neminem laedere o del incumplimiento de un determinado deber de comportamiento que surgió de un acuerdo contractual.

Pero en uno y en otro caso, si la responsabilidad civil consiste en el deber de reparar el daño, se puede afirmar que por regla general no hay responsabilidad civil si no hay daño.

Así que entonces, generalmente, toda indagación sobre una responsabilidad civil debe comenzar precisamente por dilucidar si ha habido daño porque la inexistencia de este haría inútil la averiguación de los otros elementos de la responsabilidad…”

“…Causar un daño, como ya se dijo, genera la obligación de repararlo pero si el acreedor pretende que el juez declare la existencia de esa obligación y que por consiguiente condene al deudor a su pago, aquel tiene la carga de demostrar su existencia y su cuantía.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA

SUBSECCION C

Consejero ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA

Bogotá D.C., veintinueve (29) de julio de dos mil quince (2015).

Radicación número: 25001-23-26-000-2008-00376-01(39064)

Actor: CONSORCIO CONSTRUCCIONES XVII JUEGOS NACIONALES

Demandado: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y OTRO

Referencia: ACCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES (APELACION SENTENCIA)

Decide la Subsecciòn C el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante  contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B de fecha 5 de mayo de 2010, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

- Lo Pretendido.

El 31 de julio de 2008 JORGE ALBERTO GÓMEZ JARAMILLO en nombre propio y GERMÁN RAMIRO CASTAÑEDA RUIZ representante legal de la sociedad CODEOBRAS LTDA., como miembros del CONSORCIO CONSTRUCCIONES XVII JUEGOS NACIONALES, mediante apoderado debidamente reconocido, presentaron demanda contra EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS en ejercicio de la acción de controversias contractuales consagrada en el artículo 87 del C.C.A., solicitando las siguientes declaraciones y condenas:

“(…) PRINCIPALES:

PRIMERA: Que se declare el incumplimiento del Contrato de Obra Pública No. SOP- C287 DE 2003, suscrito entre la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN – DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA y el CONSORCIO CONSTRUCCIONES XVII JUEGOS NACIONALES cuyo objeto es “LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE GUATAVITA” y posteriormente se resolvió el recurso de reposición interpuesto respectivamente.

SEGUNDA: Que se declare ilegal la terminación unilateral del contrato SOP – C287 DE 2003, efectuada mediante oficio del 7 de diciembre de 2004 mediante el cual de manera irregular el Departamento da por terminado el contrato señalado que el presupuesto del Departamento por expresa disposición legal tiene una vigencia anual comprendida entre el 1 al 31 de diciembre de cada año y en cumplimiento de la Circular de la Secretaría de Hacienda No. 0051 del 11 de noviembre de 2004 los recursos de la vigencia fiscal 2003 fenecieron con desconocimiento de lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 80 de 1993.

TERCERA: Que son nulas las Resoluciones Nos 087 del 1° de Noviembre de 2007 y 128 de 2007 expedidas por la Secretaría de Obras Públicas – Departamento de Cundinamarca por las cuales se liquidó unilateralmente el Contrato de Obra Pública No. SOP –C287 DE 2003.

CUARTA: Que se condene al DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS a pagar los perjuicios causados al CONSORCIO CONSTRUCCIONES XVII JUEGOS NACIONALES con ocasión de la inejecución del Contrato de Obra Pública No. SOP- C- 287 de 2003 perjuicios consistentes en el lucro cesante y daño emergente y las sumas expresadas como utilidad esperada dentro del contrato.

QUINTA: Que se efectúe la liquidación judicial del Contrato de Obra No. SOP –C 287 DE 2003.

SEXTA: Que las sumas a que se condene a la Secretaría de Obras Públicas- Departamento de Cundinamarca sean actualizadas de conformidad con los artículos 176 y 177 hasta su pago efectivo (…)”.

2. Los hechos en que se fundamentan las pretensiones.

Previo a una licitación pública abierta por la Secretaría de Obras Públicas – Departamento de Cundinamarca, entre ésta y el Consorcio Construcciones XVII Juegos Nacionales celebraron el 22 de diciembre de 2003 el contrato de obra pública No. SOP – C 287, cuyo objeto era la Construcción de la primera etapa del centro deportivo del municipio de Guatavita de acuerdo con las cantidades de obra aproximadas y precios que se pactaron en la cláusula tercera del contrato.

El valor del contrato era de $439.044.343 con un plazo de ejecución de 4 meses y dos meses más para la liquidación, según el dicho de la demanda.

El Secretario de Obras Públicas del Departamento, ordenó a partir del 20 de enero de 2004 el inicio de las obras, indicando el nombre de la supervisora y del interventor del contrato celebrado.

De acuerdo con el Acta No. 1 de fecha 16 de enero de 2004, los delegados del consorcio, la supervisora y el interventor visitaron el sitio de la obra y dejaron consignado que se encontraba en desarrollo la construcción de la cimentación por contrato celebrado entre el Municipio y el Ingeniero Juan Carlos Bustos. Así mismo se señaló que quedaba pendiente la orden de inicio impartida por el Secretario de Obras Públicas, toda vez que no podían iniciar las obras hasta tanto el municipio a través de su contratista culminara las obras de cimentación.

El representante del consorcio mediante oficio de 20 de enero de 2004 dirigido al jefe de construcciones del Departamento de Cundinamarca le informó que de acuerdo con el acta de visita de 16 de enero de 2004, era imposible iniciar el objeto del contrato en razón a que el contrato de cimentación no había terminado, por lo que solicitó que se corriera el plazo de la orden de inicio de la obra.

Debido a los diseños arquitectónicos y estructurales que la administración municipal había entregado a la dirección construcciones Generales de Cundinamarca para la licitación pública del contrato referido, debían ser rediseñados por lo que el contratista del municipio de Guatavita le solicitó a la Alcaldía la suspensión de la obra hasta que se entregaran los diseños definitivos.

De acuerdo con el acta No. 2 de 4 de febrero de 2004 se realizó una visita al sitio de la obra donde el Ingeniero Brukner presentó observaciones a los planos de la misma. En reunión sostenida en la Alcaldía, el interventor del contrato aclaró que los diseños y las memorias de cálculos debían cumplir con las normas vigentes. Ante la demora en el análisis de los documentos, la interventoría pidió al contratista presentar un oficio mediante el cual solicitara la suspensión del contrato debido a que los diseños no estaban terminados.

Por tal razón, el presentante del consorcio mediante oficio de 4 de febrero de 2004 y dirigido al Director de Construcciones le manifestó que en la visita de obra realizada el 2 de febrero en compañía de la supervisora del contrato, encontraron que el contrato de cimentación no iba a culminar de manera rápida, por lo que solicitaba la suspensión del contrato.

En atención al poco avance del contrato de cimentación, el 10 de febrero de 2004 se suscribió el acta de suspensión, en razón a que la administración de Guatativa contrató la obra de cimentación con la cooperativa Coopmunicipios y no se había hecho entrega de los planos definitivos por parte de la Alcaldía a la Gobernación, dado que el contratista Coopmunicipios había solicitado la revisión de los diseños y elaboración de nuevos planos estructurales impidiendo entonces iniciar el contrato de obra SOP- C-287 de 2003.

Una vez concluido el estudio de los planos y diseños estructurales por parte del ingeniero contratado por el Consorcio, mediante comunicación del 17 de febrero de 2004, el representante del Consorcio informó a la supervisora del contrato sobre las falencias presentadas en dichos diseños, por lo que mediante acta de concertación del 26 de febrero de 2004 con la presencia de las autoridades departamentales y municipales, así como la interventoría y la supervisora, se intentó buscar una solución a las graves fallas presentadas en los diseños, por lo tanto se acordó que la firma que elaboró los diseños, los revisara nuevamente y los ajustara a las normas técnicas.

Se advierte que mediante oficio de 4 de mayo de 2004 la supervisora del contrato le informó al representante del Consorcio que se envió la orden de pago 94774 por valor de $131.713.303 por concepto de anticipo.

Teniendo en cuenta que aún no estaban los diseños y planos reelaborados, el representante del Consorcio mediante oficio de 13 de mayo de 2004 y dirigido al Director de construcciones del Departamento, manifestó la necesidad de la entrega de los diseños de la obra, dado que tal situación estaba generando un aumento en los precios de los materiales y generando un desequilibrio del contrato.

Esta situación fue reiterada en diversos oficios suscritos por el representante del consorcio y mediante comunicación de 19 de julio de 2004 el Secretario de Obras Públicas del Departamento le solicitó al alcalde de Guatavita dar una fecha exacta para la terminación de las obras, ya que por tal situación no se había podido iniciar el contrato de obra suscrito entre la Gobernación de Cundinamarca y el Consorcio, teniendo en cuenta que la obra de cimentación debía culminar en el mes de diciembre de 2003.

El 20 de agosto de 2004 la supervisora del contrato entregó los diseños estructurales con el fin de poder elaborar el cronograma de actividades. Sin embargo, el 29 de agosto de 2004 el representante del consorcio manifestó que revisados los planos existían serias inconsistencias que debían ser subsanadas. El 8 de septiembre de 2004 la Alcaldía municipal entregó los planos corregidos y los planos estructurales finales.

El 27 de octubre de 2004 el representante del consorcio le informó a la Supervisora del contrato que no se había podido dar inicio a las obras porque no se había entregado el terreno y no se había legalizado el acta de inicio.

El 8 de noviembre de 2004 se suscribió el acta de reinicio de la obra.

Mediante comunicado de 5 de enero de 2005 suscrito por el Director de Construcciones y dirigido al Alcalde del Municipio de Guatativa le manifestó que era responsabilidad del municipio la no realización del contrato de obra No. SOP C- 287. En el mismo oficio se estableció que el departamento decidió terminar unilateralmente el contrato y mediante oficio de 7 de diciembre de 2004 se le comunicó al representante del consorcio la terminación del mismo por razones de tipo presupuestal. Dicha terminación se hizo de manera irregular e ilegal al señalar que la vigencia anual comprendida entre el 1° de enero al 31 de diciembre de cada año, los recursos de la vigencia fiscal de 2003 fenecieron.

Mediante comunicación de 20 de diciembre de 2004, el representante del consorcio indicó que de acuerdo con la orden de inicio de 8 de noviembre de 2004 y con el anticipo girado, se compraron materiales y solicitó el recibo de los mismos ante la decisión de dar por terminado el contrato.

El 23 de diciembre de 2004 la supervisora citó al representante del contrato para suscribir el acta de recibo final.

Mediante oficio de 5 de enero de 2005 el representante del consorcio acusó recibo del proyecto de acta de liquidación y manifestó no estar de acuerdo con dicha acta por cuanto dejaron de incluir en la misma los gastos administrativos en que incurrió, tales como honorarios profesionales, personal de oficina, secretaria, mensajero, etc., las compras que se efectuaron con el dinero del anticipo como acero, refuerzo, cemento gris, y materiales pétreo, así como los perjuicios que le causaron al consorcio.

Por otro lado, el representante del consorcio mediante oficios de 7 y 27 de enero de 2005 solicitó al director de construcciones el recibo de los materiales comprados con el anticipo y así mismo el recibo del sitio de la obra. Dicha solicitud se reiteró en oficio de 16 de noviembre de 2005, indicando que la mayoría del cemento comprado con el anticipo ya se había dañado y los materiales pétreos disgregados.

Adujo que el consorcio fue despojado de manera ilegal del contrato, así mismo sin garantizar el derecho al debido proceso y que a la fecha de la presentación de la demanda no se había recibido, ni liquidado ni resuelto los aspectos técnicos, jurídicos y financieros del contrato. Adicionalmente alegó que el contrato no pudo culminarse por la violación al principio de planeación contractual y a la falta de diseños revisados y ajustados a las normas técnicas.

Así mismo, sostuvo que las resoluciones cuestionadas adolecían de falsa motivación y desviación de poder, por cuanto se ocultó la verdadera razón de la terminación ilegal, consistente en la falta de planeación por parte de la administración departamental.

2.1. Concepto de la violación.

Indicó que la expedición de los actos administrativos violentaron las siguientes normas: artículo 83 C.P.; Artículo 1602 del C.C.; ley 80 de 1993, decretos reglamentarios, la ley 446 de 1998 y los principios de la confianza legítima, buena fe y planeación contractual.

2.1.1 Violación al principio de planeación contractual. A juicio del accionante, al contratista no se le puede atribuir responsabilidad por los actos que el Departamento de Cundinamarca haya efectuado, ante la falta de planeación contractual, por cuanto el contrato se suscribió sin contar de manera previa con los diseños y planos definitivos y sin contar con la disponibilidad del sitio donde se ejecutaría el contrato. Por tal razón estas circunstancias frustraron la ejecución del contrato, generando un perjuicio material al contratista, toda vez que con el anticipo dado se compraron materiales, se arrendó maquinaria y se vinculó a personal.

2.1.2 Falsa motivación y desviación del poder en la resolución No. 087 de 2007. Sostuvo que la terminación unilateral del contrato carece de fundamento legal, fundamentándose en un aspecto presupuestal imputable únicamente al departamento de Cundinamarca, sin que el artículo 17 de la ley 80 de 1993 contemple esta causal.

Se evidenció una falsa motivación y una desviación de poder al expedirse la resolución No. 087 de 2007, por cuanto las justificación dada por la entidad no se encuentra inmersa en alguna de las causales contempladas en el artículo 17 de la ley 80 de 1993.

2.1.3 El Departamento de Cundinamarca no tenía competencia para liquidar el contrato. Lo anterior lo sustentó la parte actora al indicar que transcurrieron los plazos establecidos en el artículo 60 de la ley 80 de 1993. El acto administrativo No. 087 de 2007 por medio de la cual se liquidó unilateralmente el contrato se profirió el 1° de noviembre de 2007, es decir cerca de tres años después de terminado el contrato de manera irregular. Por tal motivo, el Departamento de Cundinamarca perdió competencia para liquidar unilateralmente el contrato, por cuanto transcurrieron más de 30 meses desde la terminación del contrato y por tal motivo dicha resolución es ilegal.

2.1.4 Ruptura del equilibrio contractual. A juicio de la parte actora, el incumplimiento en la entrega de los estudios y diseños; la falta de entrega del sitio de la obra; el incumplimiento en los términos contractuales; la falta de coordinación con el municipio para la entrega de la obra contratada por el municipio de Guatavita y el no reconocimiento y pago de las mayores cantidades de obra generadas por los nuevos diseños, generó dicho desequilibrio.

El consorcio formuló solicitud de conciliación prejudicial el 14 de febrero de 2006, pero el Departamento no quiso conciliar ante la ausencia de ánimo de éste.

2.1.5 Reconocimiento y pago de los perjuicios causados al contratista por la inejecución y posterior terminación unilateral irregular del contrato 287 de 2003.

Indicó que debido a la responsabilidad del Departamento de Cundinamarca, el consorcio debía ser indemnizado por los gastos en que incurrió en proceso licitatorio, la legalización del contrato y los gastos incurridos en los preparativos de la obra, la vinculación de personal, alquiler de maquinarias, acondicionamiento de campamento, materiales, suministros, etc.

El departamento desconoció las deducciones realizadas por el mismo Departamento al entregar el anticipo, por cuanto éste era de $131.713.303, pero se consignaron realmente $125.387.477 y el valor de $6.325.477 correspondió a deducciones y retenciones que no fueron entregados al consorcio.

Tampoco tuvo en cuenta la compra de materiales pétreos a la firma Agregados de la Sabana pese haber sido comprados con dineros del anticipo por un valor de $10.494.240.

Así mismo, desconoció los 15 metros cúbicos de agregados que se disgregaron por efectos de la lluvia durante el tiempo que estuvieron tirados en la obra, ya que compraron $12.000.000 en las actas el material utilizado fue de 15,79 m3 a $35.000 corresponden a $552.720 y queda un saldo de $10.494.240 luego el valor del material disgregado por la lluvia y el viento por estar tirados sin usarse en el tiempo es de $953.040. El consorcio logró que Agregados de la Sabana lo reintegrara a las cuentas del consorcio.

Igualmente el Departamento no tuvo en cuenta en la liquidación, la compra de cemento efectuada a la firma Argos por un valor de $25.679.268, quien manifestó que para el 30 de noviembre de 2004 se había comprado el cemento quedando un saldo en favor del consorcio por valor de $17.979.272, reintegrándola la cementera Argos y se puso a disposición del consorcio.

No se tuvo en cuenta 693 bultos de cemento por un valor de $7.832.629 que se encontraba en el campamento, desconociendo un acta de recibo suscrita por los funcionarios de la Gobernación el municipio y el personal de la administración del consorcio en donde se dejó constancia que el consorcio hizo entrega de materiales inventariados a la Gobernación de Cundinamarca y este a su vez al municipio de Guatavita.

Adicionalmente desconocieron los valores de los gastos efectuados para iniciar las obras como fue:

Contrato Alquiler torre grúas y formaletas para fabricación en instalación de prefabricados de gradería Francisco Brukner: $34.544.800 (de los cuales salieron del anticipo $24.544.800 y de recursos del consorcio $10.000.000)

Otros transportes elementos Lucía Valenzuela: $1.000.000.

En cuanto al valor de celaduría sólo se reconoció el valor de $7.875.314, ya que solamente se tuvo en cuenta el valor del salario con que se cotizaba al Seguro Social. Dada la negligencia en la orden de terminación por parte del Departamento, el consorcio le reconoció un dinero extra por su dedicación, dinero consignado directamente al celador, y jurídicamente este dinero se convierte en salario para efectos legales y por ello al liquidar este dinero, correspondería entonces a la base de liquidación que debe reconocer el Departamento por haber dado por terminado de manera ilegal el contrato.  El monto de los aportes sin contar con la liquidación del señor Luís Bernal (celador) es de $14.493.392 que se giraron de la cuenta del anticipo hasta que ya no quedaron recursos. El valor girado con dineros del anticipo a celaduría fue de $14.493.392 y el valor reconocido fue por $7.878.565, quedando un valor por reconocer de $6.614.827.

Adicionalmente no se reconoció dentro de la liquidación el valor de $52.685.321 por concepto de gastos de administración por 4 meses (periodo de ejecución) correspondiente a los ingenieros, secretarias, contador, etc. ($13.171.330 mensuales por valor de administración). De 20 de enero de 2004 a 20 de diciembre de 2007 van 47 meses (47 * $13.171.330 = $619.052.510).

La Secretaría de Obras públicas al liquidar de manera unilateral el contrato no tuvo en cuenta el valor de los gastos realizados por el Consorcio, gastos que fueron a cargo del anticipo  que debe ser reconocidos y pagados por la Secretaría. Se solicita también el reconocimiento de los siguientes valores:

Gastos de legalización del contrato (corresponden a daño emergente por cuanto se suscribió el contrato no sólo para adquirir la utilidad esperada sino también para mejorar la hoja de vida)

Publicación 							$1.593.600

Impuesto de timbre 						$3.292.900

Pólizas 							$2.501.232

Total 								$7.387.732.

Tampoco se reconocieron los gastos bancarios en que se incurrieron y que pueden ser extraídos de los extractos bancarios allegados junto con la demanda que suman $743.051 sin contar el 4x 1000 proveniente de los giros hechos por el consorcio de dineros propios y de ser necesarios de los dineros devueltos.

El balance final sería realmente el siguiente:

| DINEROS A REINTEGRAR SEGÚN LIQUIDACIÓN | $ 58.664.180 |
| --- | --- |
| DEDUCCIONES HECHAS POR TESORERÍA | 6.325.477,00 |
| Valor cemento en bodega proveedor disponible | 17.979.272,00 |
| Valor cemento recibido por gobernación | 7.494.240,00 |
| Valor de agregados en bodega proveedor disponible | 10.494.240,00 |
| Valor de agregados perdidos por disgregación | 953.040,00 |
| Contrato alquiler torre grúa y formaletas | 34.544.800,00 |
| Otros transportes Lucía Valenzuela | 1.000.000,00 |
| Gastos administrativos | 619.052.510,00 |
| Gastos de legalización del contrato | 7.387.732,00 |
| TOTAL INADECUADA LIQUIDACIÓN | 705.569.700,00 |
| SALDO A FAVOR DEL CONSORCIO | 646.905.520,00 |

En cuanto al anticipo, el representante del Consorcio manifestó al secretario de Obras Públicas que como resultado de la gestión de administración se recuperó el valor de $28.473.512 menos el 4x1000, correspondientes al anticipo, de los cuales sin que signifique aceptación a la liquidación estaría dispuesto a devolver al departamento en la cuenta que señale para el efecto del Departamento.

3. El trámite procesal.

El Tribunal mediante auto de 20 de agosto de 2008 inadmitió la demanda y solicitó que se corrigiera la verdadera acción que pretendía instaurar, las pretensiones de la demanda y el poder otorgado debido a que no se indicó contra quién iba dirigida la demanda. Una vez corregida, ésta fue admitida por el Tribunal y notificada la entidad demandada del auto admisorio, el asunto se fijó en lista y dentro del término, el accionado le dio respuesta oponiéndose a las pretensiones formuladas.

Sostuvo que la ejecución del contrato podía desarrollarse hasta el momento en que las normas presupuestales lo permitían, sin embargo por situaciones atribuibles al municipio de Guatativa, decidió proponerle al contratista la terminación anticipada del contrato, efectuando los reconocimientos de las actividades ejecutadas, las compras de materias realizadas y la utilidad esperada.

Así mismo sostuvo que procuró la liquidación bilateral y ante su fracaso procedió a decretar la liquidación de manera unilateral.

Por otro lado indicó que si el contratista realizó actividades dentro del término del plazo de ejecución del contrato encontrándose éste suspendido, lo hizo bajo su propio riesgo, pues es claro que mediante acta de suspensión suscrita el 10 de febrero de 2004 las partes de común acuerdo acordaron dicha suspensión. El plazo del contrato se reinició sólo hasta el 8 de noviembre de 2004, por lo tanto no resultaba procedente reclamar el pago de actividades de un contrato cuya suspensión fue suscrita por las partes.

Adicionalmente indicó que las resoluciones cuestionadas fueron proferidas por la autoridad competente sin que se haya actuado con desviación del poder.

También indicó que la resolución No. 087 de 1° de noviembre de 2007 se profirió dentro del término legal, apoyando su razonamiento en un concepto del Consejo de fecha de 6 de agosto de 2003 (1453).

Así mismo sostuvo que con fundamento en la cláusula novena del contrato, se acordó que el plazo de terminación del contrato era de 6 meses y en la misma cláusula se pactó que el contrato contendría una vigencia de 4 meses más contados a partir de la fecha en que venciera el plazo de ejecución, por lo que la terminación del contrato, teniendo en cuenta la suspensión suscrita entre las partes, se trasladó al 11 de agosto de 2005.

Teniendo en cuenta que no se acordó el término para liquidar el contrato se aplicaba el artículo 60 de la ley 80 de 1993 por lo tanto, las partes contaban hasta el 11 de diciembre de 2005 para suscribir el acta de común acuerdo.

Como la liquidación bilateral no se llevó a cabo, esto es, dentro de los 4 meses siguientes a la finalización del contrato, la entidad disponía de dos meses para proceder a la liquidación unilateral, esto es, hasta el 11 de febrero de 2006. Vencido el término, el contratista podía acudir ante la jurisdicción para solicitar la liquidación judicial a más tardar dentro de los dos años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar.

Sin embargo, advierte que de acuerdo con lo establecido por el Consejo de Estado, que mientras esté en curso el término de caducidad de la acción, es viable proceder por parte de la administración a liquidar el contrato, competencia que pierde cuando se notifica del auto admisorio de la demanda.

Con relación a la ruptura del equilibrio económico del contrato, indicó el ente demandado que no procedía por cuanto sólo se ejecutó el 2.8% del valor total del contrato. En este punto el contratista no acreditó que las actividades de las obras variaron de tal manera que trabajó a pérdida.

En cuanto a los perjuicios causados, debe advertirse que en el acta de liquidación unilateral, se le reconoció al contratista el valor de $10.237.660 por concepto de utilidad esperada. Si bien el contratista propuso como utilidad el valor de $10.532.065, la diferencia entre estos valores fue reconocido en la obra ejecutada por el contratista.

Decretadas las pruebas por parte del Tribunal y practicadas las mismas, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que alegaran de conclusión y rindieran el concepto de rigor respectivamente, oportunidad que aprovechó la parte demandada y demandante.

4. Concepto del Ministerio Público.

El ente fiscal en su concepto sostuvo que el oficio del 7 de diciembre de 2004 ordenó la terminación del contrato de manera unilateral por razones imputables a la administración. Sin embargo, el demandante no demanda la nulidad de dicho acto sino las resoluciones posteriores que en efecto tramitaron la liquidación.

Ahora bien, respecto de los actos administrativos cuestionados, sostuvo el Ministerio Público que no se evidenció ni abuso ni desviación de poder, porque era obligación de la administración proceder de acuerdo a su presupuesto y en el presente asunto no se contaba con respaldo presupuestal para la realización del objeto contractual.

Por otro lado, en cuanto a la competencia de la administración para liquidar unilateralmente el contrato, indicó que éste sí la tenía y así mismo las resoluciones que liquidaron cumplieron con los requisitos legales, incluso reconociéndole la utilidad esperada al contratista.

II.LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL

En sentencia de 5 de mayo de 2010 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, denegó las pretensiones de la demanda. Para tomar esta decisión, el Tribunal expuso las siguientes razones:

En cuanto a la falsa motivación alegada por la parte actora, la resolución No. 087 de 2007 expuso en su parte motiva que mediante el oficio SOP-DCG- 119 de 7 de diciembre de 2004 el Departamento informó al contratista que se procedería a realizar el recibo final de la obra en el estado en que se encontrara, exponiendo como motivos lo dispuesto en la circular de la Secretaría de Hacienda 051/04 y en el memorando de 18 de noviembre de 2004.

La misma resolución indicó que mediante oficio de 27 de diciembre de 2004 se le solicitó al representante del Consorcio allegar el registro fotográfico y el cuadro de presupuesto con las actividades y cantidades de obra realizadas, con el fin de proceder a realizar el acta de recibo final de las obras. Sostuvo la parte demandante que el oficio de 7 de diciembre de 2004 por motivos diferentes a los previstos en el artículo 17 de la ley 80 de 1993, inventando una nueva causal, terminó el contrato. Pese a ello, dentro del plenario no obra dicho oficio que indique que con éste la administración terminó el contrato por lo que no está probada la supuesta arbitrariedad de la entidad.

Ahora bien sostuvo el a quo que la resolución por medio de la cual se liquidó unilateralmente contrato tuvo como razones la circular de la Secretaría de Hacienda del Departamento en atención a que en dicho oficio los trabajos causados en virtud de contratos financiados con recursos del año 2003 que se ejecutaran con posterioridad al 31 de diciembre de 2004, carecerían de respaldo presupuestal.

Si se observa lo establecido en el artículo 17 de la ley 80 de 1993, la entidad mediante acto administrativo debidamente motivado dispondría de la terminación unilateral del contrato cuando las exigencias del servicio público lo requiera (numeral 1).

En este contexto, a juicio del a quo, era necesario que la administración procediera de conformidad con las exigencias que el servicio público requería y teniendo en cuenta que el contrato quedaría sin sustento presupuestal, la entidad debía actuar de la forma en que lo hizo.

Adicionalmente indicó que las obras de cimentación no habían concluido y que sólo hasta el 8 de noviembre de 2004 se pudo reiniciar el contrato de obra No. 287 de 2003, la expedición del memorando es un evento sobreviniente lo que generó la necesidad de advertirle al contratista que se recibirían las obras en el estado en que se encontraran, por cuanto no haber realizado esto le hubiera generado una responsabilidad fiscal al funcionario competente.

Por otro lado, sostuvo que no podía imputársele responsabilidad al Departamento de manera aislada por no haber acudido a la verificación directa de las obras de cimentación antes de haber iniciado el proceso de licitación pública, de no haber hecho entrega al contratista de unos diseños que no correspondían exactamente con los cimientos sobre los cuales se iba a realizar la primera fase de la obra. Sostuvo que el Departamento podía confiar legítimamente que la alcaldía cumpliría entregando a tiempo las obras de cimentación y entregando los planos, de tal suerte que no se evidenciaba en este caso una ostensible violación a principio de planeación contractual.

En cuanto al cargo de incompetencia material para liquidar el contrato, de acuerdo con lo establecido en la cláusula novena del contrato, se tiene que el plazo era de 6 meses y 4 meses más contados a partir de la fecha en que venza el plazo de ejecución.

Si bien dentro del plenario no obra copia de la fecha en que terminó el contrato ni el acta de recibo final y liquidación del mismo, únicamente se tiene por cierto la resolución No. 087 de 2007 que en su parte motiva hizo un recuento de los hechos y circunstancias que dieron lugar a la liquidación unilateral. En dicho acto administrativo se indicó que el 2 de mayo de 2007 el Departamento le remitió al contratista el proyecto de acta No. 3 de recibo final y liquidación de obra y le otorgó un término de 8 días hábiles para que suscribiera el acta o manifestara comentarios respecto del contenido. Significa que en mayo de 2007 todavía no se había logrado terminarse no liquidarse el contrato.

Entonces, partiendo de la fecha de reiniciación, 2 de noviembre de 2004, de haberse ejecutado normalmente el contrato la fase de ejecución se habría prolongado 6 meses, es decir, hasta el 2 de mayo de 2005. A partir de ese momento se empezó a contar el término de liquidación de común acuerdo del contrato, esto es, hasta el 2 de septiembre de 2005. Teniendo en cuenta que la misma no fue posible, debió correrse por el término de 2 dos meses para la liquidación unilateral, es decir, hasta el 2 de noviembre de 2005. La resolución No. 087 fue expedida en noviembre de 2007, esto es, dentro del término legal para tal efecto.

Por último, respecto de la violación al principio de buena fe y confianza legítima así como el rompimiento del equilibrio económico del contrato tampoco encuentra asidero jurídico, teniendo en cuenta que en la liquidación hecha por la administración departamental se reconoció al contratista la utilidad esperada, precisamente bajo la convicción de que en caso de haberse podido llevar a cabo la ejecución de la obra, el consorcio habría estado dispuesto a entregarla en los términos convenidos, pero la misma no se pudo llevar a cabo por razones no imputables al contratista.

Conforme a lo anterior, no se accedió a la liquidación judicial del contrato, por cuanto la misma se efectuó en derecho y reconociéndole los derechos al contratista. Sostuvo el a quo que en el evento en que se procediera a la misma, el actor no allegó al proceso dictamen pericial que habría permitido conocer los cálculos financieros en los que pretendiera fundamentar su solicitud de $705.569.700.

III. EL RECURSO DE APELACIÓN

Contra lo así resuelto el apoderado de la parte demandante interpuso el recurso de apelación el cual fue concedido por el Tribunal. Esta Corporación corrió traslado para que sustentara el recurso.

La parte demandante presentó su sustentación reiterando y reproduciendo casi en su totalidad la demanda presentada.

Admitido el recurso por parte de esta Corporación, se ordenó correr traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran los alegatos de conclusión y el concepto de rigor, respectivamente. La parte demandante presentó el escrito de alegatos. La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio.

No advirtiéndose causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado se procede a desatar la alzada, previas las siguientes

IV. CONSIDERACIONES

1. La caducidad de la acción de controversias contractuales.

1.1. La caducidad de la acción contenciosa administrativa como instituto procesal tiene fundamento y sustento en el artículo 228 de la Constitución Política. Con base en el sustrato constitucional se determina la aplicación de los términos procesales en el ordenamiento jurídico, buscando ante todo la protección material de los derechos y la resolución definitiva de los conflictos que surgen a diario en el complejo tejido social, garantizando el derecho de acceso a la administración de justicia dentro de los límites de su ejercicio razonable y proporcional.

1.2. Conforme a la estructuración conceptual de nuestra legislación, la figura de la caducidad de la acción es de estricto orden público y de obligatorio cumplimiento, innegociable e irrenunciable en cuanto implica el reconocimiento normativo de un término habilitador para el ejercicio de ciertas acciones judiciales.

Desde este punto de vista, la caducidad se institucionaliza como un concepto temporal, perentorio y preclusivo de orden, estabilidad, interés general y seguridad jurídica para los asociados y la administración desde la perspectiva procesal, generando certidumbre y materializando el ejercicio razonable y proporcional que toda persona tiene para hacer valer sus derechos ante las autoridades judiciales.

Es así que en diversas decisiones de la Sección Tercera, se ha establecido que la caducidad

“(…) puede entenderse como la institución jurídico-procesal mediante la cual el legislador, en consideración a la seguridad jurídica y el interés general, establece límites temporales para el ejercicio de las acciones que materializan el derecho de acceso a la administración de justicia. Cuando opera la caducidad se extingue el derecho de acción ‘de manera que si el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho; por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado’. Por ser de orden público, la caducidad es indisponible, irrenunciable y el juez, cuando encuentre probados los respectivos supuestos fácticos, puede declararla de oficio, aún en contra de la voluntad de las partes. La caducidad opera por el sólo transcurso objetivo del tiempo, y su término perentorio y preclusivo, por regla general, no se suspende, no se interrumpe y no se prorroga’.

1.3. La caducidad en la acción de controversias contractuales se encuentra establecida en el artículo 136, numeral 10 del C.C.A., (Decreto 01 de 1984, modificado por la ley 446 de 1998), que respecto de dicho medio de control opera el mencionado fenómeno procesal al vencerse el plazo de 2 años, computados “a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento”.

Ahora, bien es importante advertir que en los casos en que solamente una de las partes de la controversia interpone el recurso de alzada, la resolución del caso se debe circunscribir a las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia; sin embargo, esta postura no es absoluta y admite excepciones tales como aquellas normas legales de carácter imperativo, dentro de las cuales se encuentran algunas de tipo procesal, que de configurarse, el juez de la causa debe decretar de manera oficiosa, no obstante que no hubieren sido propuestos por la parte impugnante como fundamento de su inconformidad para con la decisión censurada, siendo esta postura un desarrollo de lo establecido en el artículo 164 del C.C.A. Tal es el caso de fenómeno jurídico de la caducidad, que al observarse por parte del juez, debe declararla de oficio.

2. La liquidación de los contratos estatales y la competencia para el efecto.

2.1. La liquidación del contrato alude a aquella actuación administrativa por medio de la cual posterior a la terminación normal o anormal del contrato, las partes buscan definir si existen prestaciones obligaciones o derechos a cargo de las partes, hacer un balance de las cuentas para determinar las prestaciones adeudadas y a cargo de quién se encuentran para luego proceder a realizar las reclamaciones, ajustes y reconocimientos a los que haya lugar para de esta forma dejar a paz y salvo la relación negocial respectiva.

2.2. Ahora bien, en lo relativo a la competencia temporal de la administración para liquidar los contratos estatales, conforme a lo previsto en los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993 con la reforma introducida por la ley 446 de 1998, se tiene que una vez vencido el plazo contractual, la administración dispone de 4 meses para efectuar la liquidación bilateral, en caso de no realizarse así tiene 2 meses más para hacerlo unilateralmente y en el evento en que así no lo hubiere hecho, podrá intentarla hasta antes de que transcurra el término de 2 años más para que opere la caducidad de la acción contractual.

Y esto es así aún en el caso de los contratos interadministrativos, pues la liquidación unilateral del contrato es una facultad legal pero no de aquellas que implican el ejercicio de una potestad exorbitante, ya que la Ley 80 de 1993 en ninguna parte la enlista como tal.

2.3. El artículo 60 de la Ley 80 de 1993, aplicable al presente asunto por la época en que se expidió la resolución del acta de liquidación unilateral del contrato cuya nulidad ahora se pretende, esto es, 1° de noviembre y 28 de diciembre de 2007, preceptuaba que “los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes, procedimiento que se efectuará dentro del término fijado en el pliego de condiciones o términos de referencia o, en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga…”.

Por su parte, el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, subrogado a su vez por el artículo 44 de la ley 446 de 1998 en su numeral 10º preveía que la acción de controversias contractuales caducaría transcurridos dos (2) años después de acaecidos los motivos de hecho o de derecho que le sirvieran de fundamento.

De lo anterior se dedujo por ese entonces que el término de dos (2) años para la caducidad de las acciones derivadas de los contratos que requirieran de liquidación empezaba a correr a partir del momento en que la liquidación se realizara o, si ella no se hubiere hecho, a partir de la conclusión del término que tenía la Administración para hacerlo unilateralmente.

Así lo dijo esta Corporación en auto de 8 de junio de 1995 en el que expresó:

“En materia contractual habrá que distinguir los negocios que requieren de una etapa posterior a su vigencia para liquidarlos, de aquellos otros que no necesitan de la misma. En éstos, vale decir, para los cuales no hay etapa posterior a su extinción, cualquier reclamación judicial deberá llevarse a  cabo dentro de los dos años siguientes a su fenecimiento. Para los contratos, respecto a los cuales se impone el trámite adicional de liquidación, dicho bienio para accionar judicialmente comenzará a contarse desde cuando se concluya el trabajo de liquidación, o desde cuando se agotó el término para liquidarlo sin que se hubiere efectuado, bien sea de manera conjunta por las partes o unilateralmente por la administración”. (Subrayado fuera de texto)

Posteriormente esta misma Corporación en providencia del 22 de junio de 2000 rememoró las posiciones que ella había asumido en punto del plazo que tenía la Administración para liquidar unilateralmente un contrato:

“En sentencia dictada en el proceso 5.334, proferida el día 11 de diciembre de 1989, la Sala expresó, haciendo referencia a otros fallos, que cuando termina un contrato, normal o anormalmente, y no existe acuerdo entre las partes, la Administración debe liquidarlo unilateralmente; que si bien la ley no fija plazos para efectuarla de mutuo acuerdo, encuentra que el “término plausible” debe ser el de cuatro meses contados a partir de aquella terminación.

En cuanto a la liquidación unilateral dicha sentencia expresó que si no se lograba un acuerdo entre los contratantes, después de vencidos los cuatro meses, la Administración debía liquidar unilateralmente el contrato dentro de los dos meses siguientes; se afirmó que:

“Para efecto de determinar la fecha de liquidación del contrato, la Sala ha venido aceptando como término plausible el de cuatro meses: dos, a partir del vencimiento del contrato para que el contratista aporte la documentación adecuada y dos para que el trabajo se haga de común acuerdo (Sent. Enero 29/88, Exp. 3615. Actor Darío Vargas). A falta de acuerdo, estima la Sala que la entidad contratante debe proceder a la liquidación unilateral dentro de los dos meses siguientes al vencimiento del término para hacer la liquidación de común acuerdo. Aunque este nuevo plazo no está previsto por la ley de manera específica, coincide con el consagrado legalmente para que se produzca el fenómeno del silencio administrativo negativo (Decreto ley 2.304 de 1989, arts. 1º y 7º) y, por esta razón, lo adopta la Sala para eventos como el que aquí se presenta” (Sentencia de noviembre 9, 1989, Expedientes Nos. 3265 y 3461. Actor: Consorcio CIMELEC LTDA-ICOL LTDA). Destacado con negrilla por fuera del texto original.”

De esta forma, se tiene que antes de la vigencia del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y del artículo 44 de la Ley 446 de 1998, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ya tenía establecido que los contratos que requirieran de liquidación debían ser liquidados dentro de los cuatro (4) meses que seguían a su terminación y que si ésta no se hacía en esa oportunidad, la entidad estatal debía liquidarlo unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del término anterior.

Este criterio jurisprudencial fue el que finalmente se convirtió en disposición legal al consagrar, de un lado, el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 que los contratos debían liquidarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su terminación y al prever, de otro lado, el artículo 44 de la Ley 446 de 1998 que si la administración no lo liquidaba dentro de los dos (2) meses que siguen al plazo establecido legal o convencionalmente para ello, el interesado podía acudir para ese efecto ante la jurisdicción, dentro de los dos años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar.

3. Acción procedente – carga del juez de adecuar las acciones procesales procedentes.

3.1. Por averiguado se tiene que es deber del juez, en el marco de su autonomía funcional y siendo garante del acceso efectivo a la administración de justicia, interpretar de manera integral, y como un todo, el escrito de demanda extrayendo el verdadero sentido y alcance de la protección judicial deprecada por quien acude a la jurisdicción.

Así, corresponde a la judicatura adentrarse en el estudio de los extremos fácticos que circunscriben la causa petendi y los razonamientos jurídicos de manera armónica con lo pretendido, de modo tal que más que aferrarse a la literalidad de los términos expuestos, interesa desentrañar el sentido del problema litigioso puesto a su consideración, eso sí, sin desquiciar los ejes basilares de la misma demanda.

3.2. Siendo esto así, de la lectura integral del libelo demandatorio, particularmente la causa petendi y los fundamentos jurídicos en el sub judice se verifica que, pese a que la demanda dijo acudir a la acción de controversias contractuales, los actores pretenden entre otras cosas, la nulidad de una serie de actos administrativos y el restablecimiento de su derecho, en razón a lo cual el trámite no puede ser otro que el correspondiente a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

Lo anterior se sustenta en el hecho de que los actos administrativos que liquidan  unilateralmente el contrato cuando ya ha operado la caducidad de la acción contractual, deben ser objeto de revisión por la vía de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

Ya en anteriores oportunidades esta Subsección había tenido la oportunidad de pronunciarse al respecto, para señalar que:

“Indudablemente no es la acción contractual porque ésta se ha extinguido en virtud de la caducidad pero como quiera que se ha proferido un acto administrativo ilegal, ya que modifica los términos creados por el legislador o revive los que de acuerdo con la ley se han extinguido, y que ningún acto de la administración puede quedar sin control, pues de lo contrario se vulneraría el derecho al acceso a la justicia, es conclusión obligada que el camino en este caso es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho”.

4. Del acervo probatorio.

a. Copia auténtica del contrato de obra No. SOP – C 287 de 23 de diciembre de 2003 cuyo objeto era la construcción de la primera etapa del centro deportivo del Municipio de Guatavita. (Fls. 85 a 91 C.1)

En cuanto al plazo de duración se estableció en la cláusula novena lo siguiente:

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El Plazo de ejecución, es decir el tiempo durante el cual el CONTRATISTA se compromete a entregar a entera satisfacción de EL DEPARTAMENTO,  la totalidad de la obra objeto del presente contrato será de SEIS (6) MESES, contados a partir de la orden de iniciación impartida por el Departamento previo cumplimiento de los requisitos de ejecución. El contrato contendrá una vigencia de cuatro (4) meses más contados a partir de la fecha en que venza el plazo de ejecución.

Se advierte que de la lectura del contrato no se pactó cláusula alguna para liquidar el contrato de obra No. SOP – C 287 de 2003. Conforme a lo anterior, debe darse plena aplicación al contenido normativo consagrado en el artículo 60 y 61 de la ley 80 de 1993.

b. Copia auténtica del acta de suspensión No. 1 de 10 de febrero de 2004 suscrita por la supervisora, el interventor del contrato, el Director de Construcciones Generales (E) y el representante del consorcio.

c.  Si bien, no obra prueba que indique en qué momento se reinició el contrato de obra, puede inferirse la ocurrencia de tal situación, de acuerdo con lo establecido en los antecedentes de la resolución No. 087 de 1° de noviembre de 2007 que consignó lo siguiente: (Fls. 165 a 186 C.1)

“(…) Que mediante el oficio SOP- DCG – 926  del 22 de octubre de 2004, el Departamento informó al contratista que el contrato debe reiniciarse a partir del 2 de noviembre de 2004.

d. Una vez reiniciado el contrato, el Departamento de Cundinamarca, a través de la supervisora y el director de construcciones generales mediante oficio SOP- DCG- 1119 de 7 de diciembre de 2004, le informaron al representante del consorcio lo siguiente: (Fls. 261 a 264 C.2)

“(…) REF: TERMINACIÓN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SOP – C 287 DE 2003, OBJETO: “CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DEPORTUVO DEL MUNICIPIO DE GUATAVITA”.

En dicha carta se transcribió la circular expedida por la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca que indicó entre otras cosas las siguientes:

“(…) los recursos de la vigencia fiscal de 2003 fenecen el 31 de diciembre de 2004, por lo tanto, los compromisos o contratos respaldados con recursos de esa vigencia deberán ejecutarse y pagarse a más tardar el 31 de diciembre de 2004.

En consecuencia los trabajos o servicios causados en virtud de contratos financiados con recursos del 2003, que se ejecuten o presenten con posterioridad al 31 de diciembre de 2004, carecerán del respaldo presupuestal que exige la ley para todas las actuaciones administrativas que afecten las apropiaciones presupuestales.

Entonces, es necesario que los funcionarios que tiene a su cargo la vigilancia y control de los contratos celebrados por esta Secretaría en coordinación con la respectiva Dirección, procedan a la liquidación de tales contratos y a radicar el respectivo proyecto de acta en la Dirección de Contratación a más tardar el 15 de diciembre de 2004. En defecto del proyecto de acta de liquidación, deberán radicar el acta de recibo final o en todo caso, la última mediante la cual se reconozcan trabajos o servicios.

Si hubiere contratos respaldados con recursos de la vigencia 2003, cuyo plazo de ejecución exceda la fecha de vencimiento de la presente vigencia fiscal, esto es, el 31 de diciembre de 2004, o cuando se advierta que la ejecución de las obras o trabajos objeto de éstos no puede terminarse antes del vencimiento de esa fecha, será necesario invitar al contratista a terminar por mutuo acuerdo el contrato y proceder a su liquidación, si no fuere posible la terminación por mutuo acuerdo, será necesario instruir al contratista para que se abstenga de ejecutar o prestar cualquier tipo de trabajo o servicio con posterioridad al 31 de diciembre de 2004; informársele de los riesgos que le acarrea continuar con la ejecución del contrato una vez haya expirado los recursos que lo respaldan (…)

De acuerdo con lo anterior, sostuvo que se procederá a realizar el recibo final de las obras en el estado en que se encontraran, a más tardar el día 14 de diciembre de 2004.  Así mismo se le citó para que el 13 de diciembre de 2004 junto con el alcalde de Guatavita y el secretario de planeación municipal, se aclararan dudas respecto de la entrega de las obras.

De la lectura de este oficio, se puede concluir que con ella efectivamente a partir del 7 de diciembre de 2004, se terminó el contrato de obra y se procedería a la realización del acta final y acta de liquidación de las obras en el estado en que se encontraran.  Contrario a lo sostenido por el a quo, efectivamente existe prueba sobre la terminación del contrato, tal como se observa en el oficio de 7 de diciembre de 2004 visto en folios 261 a 264 del cuaderno No. 2.

e. La parte demandante, mediante un escrito de fecha 14 de febrero de 2006 presentó solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación (Fls. 307 a 248 C.2). No se sabe cuál fue el resultado de dicha solicitud.

f. Respecto de la liquidación efectuada por la administración, obra copia de un oficio de 2 de mayo de 2007 mediante el cual el director de Construcciones Generales le allegó al representante del Consorcio proyecto de acta No. 3 de recibo final y liquidación del contrato. En dicha comunicación adicionalmente se le fijó un plazo de 8 días hábiles pata que suscribiera el acta o en su defecto manifestara los comentarios que tenía sobre el mismo. (Fls. 100 a 17 C. 1)

La parte actora adujo en los hechos de la demanda (punto 53) que había presentado escrito de inconformidades sobre el proyecto de acta de liquidación por cuanto debió incluirse una serie de valores que no estaban reconocidos en dicho proyecto. Sin embargo, dentro del plenario no obra medio probatorio alguno que indique su inconformidad con el proyecto de acta.

g. Así mismo obra copia auténtica de la resolución No. 087 del 1° de noviembre de 2007 mediante la cual se procedió a liquidar unilateralmente el contrato de obra pública No. SOP – C 287 de 2003. (Fls. 165 a 186 C.1)

h. Copia auténtica de la resolución No. 128 de 28 de diciembre de 2007 mediante la cual se confirmó la decisión tomada en la resolución No 087 de 1° de noviembre de 2007 al resolver los recursos de reposición interpuestos por el representante legal de la compañía de seguros y el representante del consorcio contratista. (Fls. 182 a 198 C.1). En esta copia se observa que el representante del consorcio quedó notificado personalmente hasta el 3 de abril 2008.

5. Resolución del caso en concreto.

5.1. Para la Subsección, en atención a las pretensiones de la demanda elevadas por la parte actora, es importante destacar que existen unas que son de carácter eminentemente contractual, las cuales no serán analizadas por cuanto en el presente asunto la acción de controversias contractuales se encuentra caducada.

Lo anterior se sustenta en el hecho de que en el contrato no se pactó ninguna cláusula sobre la forma en que se procedería a la liquidación del mismo, y por tal razón  resulta necesario aplicar los criterios establecidos en los artículos 60 y 61 de ley 80 de 1993.

5.2. Sobre esta base, la caducidad de la acción de controversias contractuales empieza a correr a partir del momento en que vence el término para liquidar, por lo tanto, si el plazo legalmente previsto para realizar la liquidación concluye sin que esta se hubiere hecho, o haciéndolo de manera extemporánea, irremediablemente el término de caducidad habrá empezado a correr a partir de la conclusión de este último momento y por ende ninguna incidencia tendrá en el término de caducidad una liquidación posterior.

Sostener lo contrario sería tanto como argumentar que el término de caducidad puede quedar al arbitrio de alguna de las partes.

En efecto, de no ser como se viene afirmando se llegaría a la extraña e ilegal situación de existir un término de caducidad superior al previsto en la ley en virtud de la decisión de alguna de las partes, tal como ocurriría por ejemplo en la hipótesis en que la liquidación del contrato viene a hacerse después de haber transcurrido más de dos años desde que concluyeron los plazos legalmente previstos para liquidar el contrato .

5.3. Para el caso en concreto, el contrato de obra No. SOP- C- 287 de 2003 terminó el 7 de diciembre de 2004 y por consiguiente a partir de esta fecha corrieron los cuatro (4) meses para liquidarlo de común acuerdo (hasta 7 de abril de 2005) y como quiera que así no se hizo, seguidamente empezaron a transcurrir los dos (2) meses para que la Administración lo liquidara unilateralmente (hasta el 7 de junio de 2005).

Ahora, no habiéndose liquidado tampoco de manera unilateral dentro del plazo máximo fijado en la ley, el término de caducidad de dos años comenzó a contarse al vencerse este último término de dos (2) meses para la liquidación unilateral.

Debe advertirse que para este caso desde el 7 de junio de 2005 hasta el 14 de febrero de 2006 (fecha en la cual se presentó la solicitud de conciliación extrajudicial) había transcurrido 8 meses y 7 días de caducidad de la acción de controversias contractuales.

Teniendo en cuenta que no se conoce cuál fue el resultado de la solicitud de conciliación extrajudicial, se suspendería por un término de 3 meses, por lo tanto, desde el 14 de mayo de 2006 se reactivaría la contabilización del término de caducidad.

Como ya había transcurrido 8 meses y 7 días, faltaba 15 meses y 23 días para que venciera el plazo para que caducara la acción de controversias contractuales. Entonces a partir del 15 de mayo de 2006 hasta el 7 de septiembre de 2007 tenía plazo el contratista para demandar. Lo anterior, por cuanto el término de caducidad de dos años comenzó a contarse al vencerse este último término de dos (2) meses para la liquidación unilateral, esto es, se reitera, el 7 de junio de 2005.

En este orden de ideas, es evidente que para la fecha en que se expidieron las resoluciones 087 de 1° de noviembre de 2007 y 128 de 28 de diciembre de 2007, ya había operado el fenómeno de la caducidad de la acción contractual para demandar, máxime si se observa que la demanda fue presentada el 31 de julio de 2008, es decir pasado más de dos años desde el momento en que empezó a contabilizarse dicha acción.

5.4. Sobre la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. En atención a que existe otra pretensión en la demanda encaminada a cuestionar los actos administrativos que liquidaron de manera unilateral el contrato de obra pública, su nulidad o no debe observarse bajo la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Lo anterior, por cuanto dichos actos administrativo, tal como se mencionó anteriormente no pueden quedar sin control judicial garantizando así el derecho al acceso de la administración de justicia.

5.5. En efecto, las resoluciones No. 087 de 1° de noviembre de 2007 y 128 de 28 de diciembre de 2007 proferidos por el Secretario de Obras Públicas del Departamento de Cundinamarca que liquidaron de manera unilateral el contrato de obra fueron notificadas de manera personal a las partes interesadas, esto es, tanto al representante del consorcio como a la compañía de seguros garante. La última resolución fue notificada al representante del consorcio el 3 de abril de 2008, tal como consta en la última hoja del mencionado acto administrativo a través de un sello de notificación personal (Fl. 198 C.1; Fl. 35 C. 2). Teniendo en cuenta que a partir de este momento se cuenta la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho (4 meses) y como la demanda fue presentada el 31 de julio de 2008, es forzoso concluir que no se evidenció caducidad de la acción en mención.

5.6. Por otro lado, debe advertirse que la Administración no tenía competencia funcional para proceder a liquidar de forma unilateral el contrato por las siguientes razones:

i) El contrato de obra terminó de forma unilateral el 7 de diciembre de 2004 , por lo tanto, a partir de esta fecha corrieron los cuatro (4) meses para liquidarlo de común acuerdo (hasta 7 de abril de 2005) y como quiera que así no se hizo, seguidamente empezaron a transcurrir los dos (2) meses para que la Administración lo liquidara unilateralmente (hasta el 7 de junio de 2005).

ii) Ahora, como no se liquidó dentro de los seis meses antes mencionados, la administración contaba con dos años más para liquidar el contrato. Entonces desde el 7 de junio de 2005 hasta el 14 de febrero de 2006 (fecha en la cual se presentó la solicitud de conciliación extrajudicial) había transcurrido 8 meses y 7 días para liquidar dentro de los dos años que tenía para el efecto.

iii) Como no se supo cuál fue el desenlace de la solicitud de conciliación extrajudicial, el término se suspendió por tres meses, por lo tanto, desde el 14 de mayo de 2006 se reactivó el término que tenía la administración para liquidar. En efecto faltaba 15 meses y 23 días para que venciera el plazo y a partir del 15 de mayo de 2006 hasta el 7 de septiembre de 2007 tenía plazo la administración para liquidar el contrato de manera unilateral.

iv) En este orden de ideas, es evidente que para la fecha en que se expidieron las resoluciones 087 de 1° de noviembre de 2007 y 128 de 28 de diciembre de 2007, la administración carecía de competencia para liquidar de forma unilateral el contrato, porque el término venció el 7 de septiembre de 2007, en otras palabras,  transcurrió más de un mes y 25 días desde que feneció el término de seis meses (4 más 2 meses según el artículo 60 ley 80 de 1993) y dos años para que la administración tuviera competencia para liquidar. Entonces, el Secretario de Obras Públicas de la Gobernación de Cundinamarca no ostentaba la competencia temporal para hacerlo, pues si dejó vencer los términos para liquidar el contrato respectivo sólo podía hacerlo antes de que operara la caducidad de la acción contractual.

Por tal razón las resoluciones 087 de 1° de noviembre de 2007 y 128 de 28 de diciembre de 2007, son nulas, en atención a la falta de competencia temporal para proceder a la liquidación unilateral del contrato.

5.7. Ahora bien, en cuanto a los perjuicios causados a la parte actora como consecuencia de la liquidación unilateral efectuada por parte de la Secretaría de Obras Públicas del Departamento de Cundinamarca, al respecto es importante indicar que como las pretensiones y las cuantías establecidas en el contenido de la demanda están dirigidas a que las mismas no fueron reconocidas por parte de la entidad demandada en el acta de liquidación, en el presente asunto no existe prueba de cuáles fueron los perjuicios ocasionados como consecuencia de la liquidación unilateral.

En efecto, si se analiza la pretensión cuarta de la demanda, se observa que los perjuicios materiales solicitados corresponden por la inejecución del contrato pero no como consecuencia de la liquidación, y como anteriormente se advirtió, teniendo en cuenta que se trata de una pretensión de carácter contractual y la acción de controversias contractuales no será objeto de análisis por parte de la Subsección, por cuanto la acción de controversias contractuales se encuentra caducada.

5.8. En anteriores oportunidades esta Subsección ha señalado que

“La responsabilidad civil persigue la reparación del daño y es por esto que cuando de alguien se predica que es civilmente responsable, simplemente se está diciendo que debe reparar el daño causado.

El daño que ha de ser indemnizado puede derivarse, entre otras, de la transgresión del deber genérico del neminem laedere o del incumplimiento de un determinado deber de comportamiento que surgió de un acuerdo contractual.

Pero en uno y en otro caso, si la responsabilidad civil consiste en el deber de reparar el daño, se puede afirmar que por regla general no hay responsabilidad civil si no hay daño.

Así que entonces, generalmente, toda indagación sobre una responsabilidad civil debe comenzar precisamente por dilucidar si ha habido daño porque la inexistencia de este haría inútil la averiguación de los otros elementos de la responsabilidad…”

“…Causar un daño, como ya se dijo, genera la obligación de repararlo pero si el acreedor pretende que el juez declare la existencia de esa obligación y que por consiguiente condene al deudor a su pago, aquel tiene la carga de demostrar su existencia y su cuantía.

Tal carga probatoria se encuentra establecida no solamente en el artículo 177 del C. P. C. al preceptuar que “incumbe a las partes probar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, sino también, y particularmente para la responsabilidad contractual, en el artículo 1757 del C. C. al disponer que “incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o esta.”

Así que entonces es al acreedor a quien le asiste el interés de demostrar la ocurrencia del daño y su cuantificación sin que pueda descargar en el juzgador todo el peso de esa carga aunque éste, desde luego, cuenta con la facultad oficiosa en materia probatoria pero dentro de los precisos límites previstos en el artículo 169 del C. C. A.

Luego, si el acreedor nada prueba en torno a la existencia del daño y a su cuantía, no podrá abrirse paso la pretensión indemnizatoria pues sin la certeza de la ocurrencia y la magnitud de la lesión, la responsabilidad está irremediablemente condenada al fracaso.”

De lo anterior, se puede concluir que evidentemente los demandantes no cumplieron con la carga de demostrar efectivamente los perjuicios causados como consecuencia de la liquidación unilateral efectuada por la entidad demandada, por tal razón se denegarán las pretensiones de la demanda en este aspecto.

V. CONDENA EN COSTAS

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente, y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se impondrán.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección “C”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

REVOCAR la sentencia apelada proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B de fecha 5 de mayo de 2010, la cual quedará así:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resoluciones No. 087 de 1° de noviembre de 2007 y No. 128 de 28 de diciembre de 2007 por medio de las cuales se liquidó de manera unilateral el contrato de obra No. SOP – C 287 de 2003 y se confirmó dicha liquidación, respectivamente.

SEGUNDO: Negar las demás pretensiones de la demanda.

TERCERO: No condenar en costas.

CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OLGA MÉLIDA VALLE DE DE LA HOZ          JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA

Presidente de la Subsección C                      Consejero Ponente

Folios 3 a 46 C. 1.

En folios 52 a 55 del cuaderno No. 1, el apoderado de la parte demandante corrigió el escrito de demanda, toda vez que mediante auto de 20 de agosto de 2008 fue inadmitida la misma por parte del Tribunal, en consideración a que no se entendía en debida forma cuál era la acción impetrada y las pretensiones de la demanda. Se advierte que el apoderado mediante escrito de 31 de julio de 2008 presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A., solicitando, en términos generales la nulidad de las resoluciones 087 y 128 de 2007; que a título de restablecimiento se liquidara por la vía judicial el contrato. Como pretensiones subsidiarias, solicitó la declaratoria de nulidad de las resoluciones, el incumplimiento del contrato y el pago de los perjuicios materiales. (Fls. 3 a 47 C.1).

Fls. 50 y 51 C.1.

Fls. 52 a 55 C.1.

Fls. 61 a 63 C.1.

Fls. 67 a 79 C.1.

Fls. 142 a 147 C.1.

Fl. 200 C.1.

Fls. 201 a 209 C.1 presentado el 18 de febrero de 2010, reiterando los argumentos expuestos en demanda.

Fls. 211 a 30 presentado el 23 de febrero de 2010, reiterando los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.

Fls. 242 a 262 C.1.

Fl. 281C. ppal presentado el 20 de mayo de 2010, dentro del término de ejecutoria.

Fls. 283 y 284 C. ppal, de fecha 16 de junio de 2010.

Fl. 289 C. ppal.

Fl. 290 a 319 C. ppal.

Fl. 321 C. ppal.

Fl. 323 C. ppal.

Fls. 324 a 336 C. ppal.

Puede verse sentencias del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, de 9 de abril de 2015, expediente: 29823, 22 de enero de 2014, expediente 38582 y 26474. Así mismo, respecto del concepto y la naturaleza de la caducidad de la acción, puede verse sentencia Subsección C de 6 de marzo de 2015, expediente: 32797.

Corte Constitucional, SC-115 de 1998. “El fenómeno jurídico de la caducidad es la consecuencia expiración del término perentorio fijado en la ley para el ejercicio de ciertas acciones, cuando por un acto, hecho, omisión u operación administrativa por parte de una autoridad pública, se lesiona un derecho particular… “La ley establece un término para el ejercicio de las acciones contencioso administrativas (artículo 136 del CCA), de manera que al no promoverse la acción dentro del mismo, se produce la caducidad. Ello surge a causa de la inactividad de los interesados para obtener por los medios judiciales requeridos la defensa y el reconocimiento de los daños antijurídicos imputables al Estado. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho; por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado “ (…) “No cabe duda que el legislador está facultado constitucionalmente para establecer un límite para el ejercicio de las acciones y de los recursos, tal como sucede en este caso, siempre y cuando aquel resulte razonable. “Por consiguiente, la fijación de términos de caducidad responde como se ha expresado, a la necesidad de otorgar certeza jurídica al accionante y a la comunidad en general, así como para brindarle estabilidad a las situaciones debidamente consolidadas en el tiempo, así como a los actos administrativos no impugnados dentro de las oportunidades legales”. Puede verse también: Corte Constitucional, sentencia C-565 de 2000.

Corte Constitucional, SC-165 de 1993. “Desde esta perspectiva, es claro que la justicia, entendida como la resultante de la efectiva y recta mediación y resolución con carácter definitivo de los conflictos surgidos en el transcurso del devenir social, se mide en términos del referente social y no de uno de sus miembros”.

Corte Constitucional, SC-418 de 1994. “El derecho de acceso a la administración de justicia, sufriría grave distorsión en su verdadero significado si, como lo desean los demandantes, éste pudiera concebirse como una posibilidad ilimitada, abierta a los ciudadanos sin condicionamientos de ninguna especie. Semejante concepción conduciría a la parálisis absoluta del aparato encargado de administrar justicia... En suma, esa concepción impediría su funcionamiento eficaz, y conduciría a la imposibilidad de que el Estado brindara a los ciudadanos reales posibilidades de resolución de sus conflictos. Todo lo cual sí resultaría francamente contrario a la Carta”. Puede verse también: Corte Constitucional, sentencia C-565 de 2000.

Corte Constitucional, sentencia C-351 de 1994. “De ahí que tampoco sea sostenible el argumento según el cual la caducidad frustra el derecho de acceso a la justicia pues, mal podría violarse este (sic) derecho respecto de quien gozando de la posibilidad de ejercerlo, opta por la vía de la inacción. Es imposible que pueda desconocerse o vulnerarse el derecho de quien ha hecho voluntaria dejación del mismo, renunciando a su ejercicio o no empleando la vigilancia que la preservación de su integridad demanda”. Corte Constitucional, sentencia C-565 de 2000. “De la anterior jurisprudencia se puede concluir que la fijación de términos de caducidad para las acciones contencioso administrativas, si bien implica una limitación al derecho de los individuos para interponerlas, está encaminada a asegurar la eficacia de los derechos de las personas, racionalizando el acceso a la administración de justicia.  En tal medida, es necesario tener en cuenta además que el derecho de acción, en cuanto pretende el restablecimiento de derechos subjetivos, conlleva la obligación de su ejercicio oportuno.  Por otra parte, ha sostenido esta Corporación que la determinación de la oportunidad para ejercer tal derecho corresponde fijarla al legislador, quien tiene un amplio margen discrecional para establecer los términos de caducidad de las acciones, quedando limitado únicamente por los principios de razonabilidad y proporcionalidad”.

Corte Constitucional. Sentencia C-832 del 8 de agosto de 2001, “La caducidad es una institución jurídico procesal a través del cual el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. La caducidad impide el ejercicio de la acción, por lo cual cuando se ha configurado no puede iniciarse válidamente el proceso. Esta es una figura de orden público, lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia”.

WALINE, Marcel, Droit Administratif, Sirey, Paris, pp.174 y 175. “En fin, si se dispone aún de un recurso contencioso, en principio es preferible buscar primeramente un entendimiento amigable; lo que es posible de hacer sin riesgo de que prescriba el recurso contencioso, porque el recurso administrativo, si es ejercido dentro del término señalado para el ejercicio del contencioso, interrumpe la prescripción de este”.

Corte Constitucional. Sentencia C-781 del 13 de octubre de 1999. “De otro lado, resulta necesario dotar de firmeza a las determinaciones oficiales estableciendo un momento a partir del cual ya no es posible controvertir algunas actuaciones. De lo contrario, el sistema jurídico se vería abocado a un estado de permanente latencia en donde la incertidumbre e imprecisión que rodearían el quehacer estatal entorpecerían el desarrollo de las funciones públicas. Ha dicho la Corte: ‘La caducidad es la extinción del derecho a la acción por cualquier causa, como el transcurso del tiempo, de manera que si el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusas algunas para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho; por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado’. Ahora bien: los términos de caducidad no pueden interpretarse como una forma de negar el acceso a la justicia, precisamente porque la limitación de plazo para impugnar ciertos actos –y es algo en lo que se debe insistir– está sustentada en el principio de seguridad jurídica y crea una carga proporcionada en cabeza de los ciudadanos para que se interesen y participen prontamente en el control de actos que vulneran el ordenamiento jurídico. Ha añadido la Corte: ‘El derecho de acceso a la administración de justicia sufriría grave distorsión en su verdadero significado si, como lo desean los demandantes, éste pudiera concebirse como una posibilidad ilimitada, abierta a los ciudadanos sin condicionamientos de ninguna especie. Semejante concepción conduciría a la parálisis absoluta del aparato encargado de administrar justicia. Implícitamente supondría además la exoneración del individuo de toda ética de compromiso con la buena marcha de la justicia, y con su prestación recta y eficaz. Y, en fin, el sacrificio de la colectividad, al prevalecer el interés particular sobre el general. En suma, esa concepción impediría su funcionamiento eficaz, y conduciría a la imposibilidad de que el Estado brindara a los ciudadanos reales posibilidades de resolución de sus conflictos. Todo lo cual sí resultaría francamente contrario a la Carta’”.

Puede verse sentencias del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera de 24 de abril de 2008, expediente: 16699;  de 30 de agosto de 2006, expediente: 15323, y reiterada en sentencia de Sala Plena de Sección Tercera de 9 de febrero de 2012 expediente: 21060.

ARTÍCULO 164. En todos los procesos podrán proponerse las excepciones de fondo en la contestación de la demanda, cuando sea procedente, o dentro del término de fijación en lista, en los demás casos.

En la sentencia definitiva se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada.

Son excepciones de fondo las que se oponen a la prosperidad de la pretensión.

El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas la excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la reformatio in pejus.

Ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de Sección Tercera, 9 de febrero de 2012 y 17 de octubre de 2013, expediente: 23354.

Puede verse sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo de 6 de marzo de 2015, expediente: 32797.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 29 de febrero de 2012, expediente: 16371.

Lo subrayado fue derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007. Esta ley entró en vigencia 16 de enero de 2008 de conformidad con lo establecido en el artículo 33.

Este artículo fue subrogado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998.

“Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones”.

Expediente: 10684.

Expediente 12723.

Posición reiterada en sentencias del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C de 16 de marzo de 2015 expediente: 31429 y 3 de junio de 2015 expediente: 33049.

Véase: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,  sentencias de 19 de agosto de 2011, expediente: 20144 y 13 de febrero de 2013, expediente: 24612.

Compendio de derecho procesal. Teoría General del Proceso. Tomo I. Hernando Devis Echandía. Biblioteca Jurídica Dike. Duodécima edición. Pág. 436.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 16 de marzo de 2015, expediente: 31429.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 12 de junio de 2014, expediente: 29469.

En igual sentido en la contestación de la demanda, el apoderado de la parte demandada aceptó que hecho consistente en que se reinició el contrato, aunque indica la misma fecha que alegó la parte actora en su escrito de demanda, esto es, el 8 de noviembre de 2004.

PRIMERA: Que se declare el incumplimiento del Contrato de Obra Pública No. SOP- C287 DE 2003, suscrito entre la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN – DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA y el CONSORCIO CONSTRUCCIONES XVII JUEGOS NACIONALES cuyo objeto es “LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE GUATAVITA” y posteriormente se resolvió el recurso de reposición interpuesto respectivamente. SEGUNDA: Que se declare ilegal la terminación unilateral del contrato SOP – C287 DE 2003, efectuada mediante oficio del 7 de diciembre de 2004 mediante el cual de manera irregular el Departamento da por terminado el contrato señalado que el presupuesto del Departamento por expresa disposición legal tiene una vigencia anual comprendida entre el 1 al 31 de diciembre de cada año y en cumplimiento de la Circular de la Secretaría de Hacienda No. 0051 del 11 de noviembre de 2004 los recursos de la vigencia fiscal 2003 fenecieron con desconocimiento de lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 80 de 1993. CUARTA: Que se condene al DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS a pagar los perjuicios causados al CONSORCIO CONSTRUCCIONES XVII JUEGOS NACIONALES con ocasión de la inejecución del Contrato de Obra Pública No. SOP- C- 287 de 2003 perjuicios consistentes en el lucro cesante y daño emergente y las sumas expresadas como utilidad esperada dentro del contrato. QUINTA: Que se efectúe la liquidación judicial del Contrato de Obra No. SOP –C 287 DE 2003.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 24 de julio de 2013; expediente: 23136.Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 30 de enero de 2013, Expediente 23136 (Cita original del fallo que se cita).

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 12 de junio de 2014, expediente: 29469.

Lo anterior se conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la ley 640 de 2001 que establece lo siguiente: La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2o. de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable.

Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 31 de enero de 2011, expediente: 15800; 19 de agosto de 2011, expedientes: 19183, 19569, 19663, 19334 y 20612.