EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO – Condiciones existentes – Permanecer durante la ejecución – Liquidación

[…] por ser la ejecución de su objeto una cuestión vertebral, la conmutatividad del contrato estatal se edifica sobre la base del equilibrio, de la igualdad o equivalencia proporcional y objetiva de las prestaciones económicas y por consiguiente las condiciones existentes al momento de la presentación de la propuesta y de la celebración del contrato deben permanecer durante su ejecución, e incluso su liquidación, manteniéndose en estas etapas las obligaciones y derechos originales así como las contingencias y riesgos previsibles que asumieron las partes, de tal suerte que de llegar a surgir fenómenos que rompan el equilibrio que garantiza el legislador, debe de inmediato restablecerse.

Por esta razón es que la ley ha previsto diversos mecanismos que permiten conjurar aquellos factores o contingencias que puedan conducir a la paralización o inejecución del contrato, destacándose dentro de ellos aquel que permite el restablecimiento del equilibrio financiero, pues mediante él se asegura que el contratista podrá cumplir y cumplirá con sus obligaciones y por ende se llevará a feliz término la ejecución del contrato.

ALTERACIÓN EQUILIBRIO ECONÓMICO – Contrato estatal – Hecho del príncipe – Teoría de la imprevisión

También debe preverse que son diferentes las circunstancias que determinan la alteración del equilibrio económico del contrato estatal, pues, como es bien sabido, pueden derivarse de hechos o actos imputables a la Administración o al contratista que configuren un incumplimiento de sus obligaciones como contratante, de actos generales del Estado (hecho del príncipe) o de circunstancias imprevistas, posteriores a la celebración del contrato y no imputables a ninguna de las partes (teoría de la imprevisión).

EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO – Imprevistos – Alteración grave – Restablecimiento económico

Sin embargo, lo anterior no significa que en todas las hipótesis el contratista deba obtener con exactitud numérica la utilidad calculada y esperada por él pues no cualquier imprevisto que merme su ventaja tiene la virtualidad de conducir al restablecimiento económico.

En efecto, sólo aquellas eventualidades imprevistas que alteran gravemente la ecuación financiera son idóneas para pretender con fundamento en ellas el restablecimiento económico pues si esto no se garantiza se afectaría el interés público que está presente en la contratación estatal.

[…] debe recordarse que en todos estos eventos que pueden dar lugar a una alteración del equilibrio económico del contrato es indispensable, para que se abra paso al restablecimiento, la prueba del menoscabo y de que este es grave y que además no corresponde a un riesgo propio  de la actividad que deba ser asumido por una de las partes contractuales

PRINCIPIO DE BUENA FE CONTRACTUAL – Objetivo – Respetar y acatar lo pactado

De manera que el principio de la buena fe contractual es de carácter objetivo e impone, fundamentalmente, a las partes respetar en su esencia lo pactado, cumplir las obligaciones derivadas del acuerdo, perseverar la ejecución de lo convenido, observar cabalmente el deber de informar a la otra parte, y, en fin, desplegar un comportamiento que convenga a la realización y ejecución del contrato sin olvidar que el interés del otro contratante también debe cumplirse y cuya satisfacción depende, en buena medida, de la lealtad y corrección de la conducta propia.

Es por ello que, además, ante la inconformidad con el clausulado contractual o en presencia de un incumplimiento o alteración del equilibrio económico del contrato, la parte afectada está en la obligación de informar inmediatamente tales circunstancias a su co-contratante, en atención al principio de la buena fe y a la regla de oportunidad que no permiten que una de las partes, en el momento en que espera el cumplimiento de la obligación debida, sea sorprendida por su contratista con circunstancias que no alegó en el tiempo adecuado, de manera que cualquier reclamación o pretensión ulterior es extemporánea, improcedente e impróspera por vulnerar el principio de la buena fe contractual.

[…]

Y es que, se itera, el principio de la buena fe objetiva impone fundamentalmente que las partes contratantes respeten y acaten en esencia lo pactado, razón por la cual cualquier actuación desplegada por una de ellas tendiente a interpretar unilateralmente las reglas inicialmente convenidas en perjuicio o desmedro de los intereses de su cocontratante se tornaría totalmente contraria a dicho principio.

DESEQUILIBRIO DEL CONTRATO – Acuerdo de las partes – Suspensiones – Adiciones – Prórrogas − Presentación solicitudes – Salvedades

Luego, si las partes, habida cuenta del acaecimiento de circunstancias que pueden alterar el contrato, llegan a acuerdos tales como suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual, contratos adicionales, otrosíes, etc., al momento de suscribir tales acuerdos en razón de tales circunstancias es que deben presentar las solicitudes, reclamaciones o salvedades por incumplimiento del contrato, por su variación o por las circunstancias sobrevinientes, imprevistas y no imputables a ninguna de las partes.

[…]

En consecuencia, si las solicitudes, reclamaciones o salvedades fundadas en el incumplimiento o la alteración del equilibrio económico no se hacen al momento de suscribir las suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual, contratos adicionales, otrosíes, etc., que por tal motivo se convinieren, cualquier solicitud, reclamación o pretensión ulterior es extemporánea, improcedente e impróspera por vulnerar el principio de la buena fe contractual.

EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO – Alteración – Eventos – Prueba del menoscabo – Gravedad – No riesgo propio del contrato

[…] debe recordarse que en todos estos eventos que pueden dar lugar a una alteración del equilibrio económico del contrato es indispensable, para que se abra paso el restablecimiento, la prueba del menoscabo y de que éste es grave y que además no corresponde a un riesgo propio  de la actividad que deba ser asumido por una de las partes contractuales.

En esta misma línea de pensamiento, debe tenerse presente que para tener por acreditado el desequilibrio económico debe aparecer la prueba fehaciente de que en virtud del incumplimiento contractual se presentó un resquebrajamiento grave de la ecuación contractual que compromete la ejecución del contrato. Esto es, que las situaciones fácticas configuradoras del incumplimiento tuvieran la virtud de afectar de manera tan profunda la estructura económica que no puede ser más que calificada de grave.

La prueba en materia de desequilibrio económico, así las cosas, no solo debe configurar el hecho mismo afectante y determinador del incumplimiento, sino también y de manera consecuencial y objetivo el impacto cierto, claro, evidente en la bases que soportan las condiciones económicas y financieras del negocio, permitiendo visualizar al juzgador el daño que sobre las mismas se hubiere causado.

DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO – Prueba rigurosa – Objetiva – Especiales consideraciones – Juez – Certeza técnica del desbalance

La Sala estima oportuno precisar que la prueba de tal desequilibrio no puede ser meramente retórica. El desequilibrio financiero del contrato es un asunto técnico y por ende su prueba debe ser rigurosa, objetiva y debidamente soportada; no bastan simples planteamientos doctrinales o jurisprudenciales; se hace necesario prueba idónea, adecuada y pertinente que evidencie en concreto, la magnitud del desajuste económico del negocio y su impacto en la conmutatividad del mismo.

Prueba, por lo tanto, de ser el caso, altamente técnica, razonablemente fundada en especiales consideraciones contables, económicas, financieras, que permitan deducir de manera objetiva, cómo las situaciones fácticas alegadas como afectantes del equilibrio contractual, inciden de manera cierta, evidente, clara y material en las estructuras económicas y financieras del negocio en los términos propuestos y pactados.

A través de la actividad y debate probatorio el juez debe llegar a la certeza técnica del desbalance que afecta la relación negocial, de aquí como, la simple afirmación en la demanda de la existencia del desequilibrio o de la ruptura de la fórmula o modelo económico rector del negocio, no sea por sí mismo suficiente para dar por probada la configuración de la misma, sus características, impacto en la conmutatividad del negocio, magnitud del desajuste, en fin, todo lo relativo a su identificación plena y que permita abrir paso, al reconocimiento judicial de esta situación y a la determinación y cuantificación de las indemnizaciones que sean pertinentes.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO – Insatisfacción – Inejecución por el deudor

En consecuencia, se estará en presencia de un incumplimiento si la prestación no se satisface en la forma y en la oportunidad debida y si además esa insatisfacción es imputable al deudor.

Y es que si la insatisfacción no es atribuible al deudor, ha de hablarse de “no cumplimiento” y esta situación, por regla general, no da lugar a la responsabilidad civil.

En conclusión, el incumplimiento se entiende como la inejecución por parte del deudor de las prestaciones a su cargo por causas que le son imputables a él.

CUMPLIMIENTO OBJETO CONTRACTUAL – Pretensión de la administración – Facultades excepcionales – Caducidad – Terminación unilateral – Ocurrencia de siniestro

[…] tratándose de contratos estatales, cuando lo que pretende la administración es el cumplimiento del objeto contractual, la misma ley 80 de 1993 le otorga una serie de facultades excepcionales tales como: I) la caducidad, facultad en desarrollo de la cual puede proceder a declarar administrativamente la situación de incumplimiento grave del contratista que impida la ejecución del contrato ordenando su liquidación; II) Ordenar la terminación unilateral del contrato mediante acto administrativo debidamente motivado y ordenar su liquidación; II) Declarar el incumplimiento del contrato mediante acto administrativo debidamente motivado o imponer multas; o III) Declarar unilateralmente la ocurrencia del siniestro mediante acto administrativo y hacer efectivas las garantías constituidas a su favor.

ACTO ADMINISTRATIVO – Vicios – Elementos externos – Incompetencia sujeto expide

Dentro de los vicios de los elementos externos del acto administrativo, que tienen la fuerza para invalidarlo, se encuentran aquellos que son generados por la incompetencia del sujeto que lo expide.

ACTO ADMINISTRATIVO – Vicios – Elementos externos − Incompetencia ration materiae

Se caracteriza  esta incompetencia porque se concreta sobre la materia u objeto específico del acto, esto es,  sobre las potestades otorgadas por el ordenamiento a los órganos o sujetos de la administración. Constituye la regla general en materia de incompetencia y puede decirse que, en su mayoría, las otras modalidades  de incompetencia  son especificidades  suyas”.

ACTO ADMINISTRATIVO – Vicios – Elementos externos − “Incompetencia “ratione loci” o territorial

[…] es el ejercicio de competencias con violación de las circunscripciones territoriales o ámbito territorial asignado a cada órgano o funcionario de la Administración Pública[…]

ACTO ADMINISTRATIVO – Vicios – Elementos externos − “Incompetencia ratione temporis

Se presenta en los casos en que las competencias asignadas a un órgano o funcoionrio deben ser ejercidas bajo condición temporal. Estaremos frente a una incompetencia de esta clase cuando dichas competencia son ejercidas en las siguientes oportunidades: antes del tiempo o momento en que legalmente le correspondía actuar al funcionario respectivo; con posterioridad al vencimiento de la oportunidad en la cual podía válidamente, la administración, adoptar la decisión”.

ACTO ADMINISTRATIVO – Vicios – Elementos externos − “Incompetencia en razón del grado de horizontalidad

En estos casos se configura el vicio en razón de la violación, por parte  de la administración, de la independencia funcional de que gozan los poderes legislativo y judicial. … El órgano administrativo en estos casos invade el ámbito de acción  de algunas  de las ramas del poder público…”

ACTO ADMINISTRATIVO – Vicios – Elementos externos − “Incompetencia en razón del grado de verticalidad

Al contrario de lo anterior, en este tipo de incompetencia existe algún grado de jerarquización entre los organismos y entre los sujetos de la Administración Pública en los cuales se presenta la usurpación funcional… La competencia no puede  ser modificada sino por quien  la ha instituido. Consecuentes con este planteamiento, baste indicar que el grado de jerarquía existente entre funcionarios administrativos o entre organismos de la Administración Pública”

ACTO ADMINISTRATIVO – Vicios – Elementos externos − Competencia de los funcionarios de hecho

Se trata de una interesante excepción  a la teoría de la incompetencia. En nuestro medio, el funcionario de hecho es un servidor público que no genera, respecto de los actos que produzca, vicio alguno, en razón de las deficiencias conque ejerce el cargo. Se presenta en los casos  de existir un funcionario público que aparentemente ejerce las funciones públicas que le corresponderían si hubiere sido designado de manera legítima, creando la impresión en el conglomerado social, no obstante existir en sus condiciones o procedimientos de designación graves violaciones del a ley”.

MULTA CONTRACTUAL – Definición − Función

La multa contractual se define como aquella sanción pecuniaria de la cual puede hacer uso la administración en ejercicio de su función primordial de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato, con el objeto de constreñir o apremiar al contratista al cumplimiento de sus obligaciones, una que vez se verifique el acaecimiento de incumplimientos parciales en vigencia del plazo contractual.

Por consiguiente, la multa contractual tiene como función primordial compeler al deudor a la satisfacción de la prestación parcialmente incumplida, es decir, tiene una finalidad eminentemente conminatoria, a diferencia de la cláusula penal, medida coercitiva mediante la cual lo que se busca no sólo es precaver sino también sancionar el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo del contratista.

PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD – Cláusula penal – Razonabilidad

Dicho con otras palabras, el principio de proporcionalidad compele a la Administración a justificar de manera razonada las decisiones que adopta, no solo desde una perspectiva lógico formal sino, también, considerando su razonabilidad en cada caso en concreto, lo que se traduce en la exposición de elementos de juicio objetivos y razonados (elementos probatorios, jurídicos, técnicos, etc), incluso en aquellos escenarios de discrecionalidad.

Todo lo anterior se traduce, entonces, en la razonable, proporcional y razonada aplicación de la cláusula penal y la tasación de perjuicios por parte de la entidad pública, que lleva a plantear, necesariamente, el deber jurídico de motivación de la Administración conforme al cual le corresponde justificar, a partir de referentes objetivos y claros los criterios que le sirven de apoyo para tasar la proporción de aplicación de la cláusula penal conforme a la intensidad y valoración del cumplimiento (o incumplimiento) por parte del contratista.

MOTIVACIÓN SENTENCIAS – Debido proceso – Motivación interna – Motivación externa

Lo anterior guarda plena correspondencia, entonces, con el deber de motivación de las decisiones que adopten las autoridades administrativas, cuestión respecto de la cual la jurisprudencia constitucional ha resaltado que la configuración de esta exigencia se ajusta a la cláusula de Estado de Derecho, el principio del debido proceso administrativo, el principio democrático y el de publicidad; así mismo, ha llamado la atención sobre el hecho de que no se trata de cualquier tipo de motivación sino que ésta debe satisfacer rigurosos requerimientos como es el hecho de mostrar una justificación interna y otra externa, que hagan ver que la decisión además de ser racional satisface los postulados de la razonabilidad; en términos del Tribunal Constitucional: “deberá basarse en una evaluación que contenga razones y argumentos fundados no sólo en reglas de “racionalidad”, sino también en reglas de carácter valorativo, pues con la racionalidad se busca evitar las conclusiones y posiciones absurdas, y con la “razonabilidad” se pretende evitar conclusiones y posiciones que si bien pueden parecer lógicas, a la luz de los valores constitucionales no son adecuadas.”

DICTAMEN PERICIAL – Regla básica

Al respecto debe preverse que una de las reglas básicas del dictamen pericial es que debe ser claro, preciso y detallado, amén de explicar el fundamento de sus conclusiones y que no puede contener opiniones sobre puntos de Derecho que invadan la órbita funcional del juez de la causa.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA

Bogotá D.C., veintiséis (26) de noviembre de dos mil quince (2015).

Radicación número: 25000-23-26-000-2009-01010-01(53877)

Actor: SOFTWARE Y ALGORITMOS S.A.

Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Referencia: ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES (APELACIÓN SENTENCIA)

Contenido: Descriptor: Tasación de perjuicios conforme a la cláusula penal pecuniaria, por Incumplimiento de contrato estatal. Restrictor: Alcance del desequilibrio económico del contrato estatal / El principio de buena fe contractual / Oportunidad de las reclamaciones en materia contractual – Salvedades / La necesidad de prueba idónea del vínculo ente la situación fáctica alegada y el desajuste o ruptura grave del equilibrio económico del contrato / El incumplimiento contractual / Vicios de los actos administrativos por incompetencia de los servidor público / La proporcionalidad y la razonabilidad en la aplicación de las multas, la cláusula penal y la tasación de perjuicios.

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por la parte actora y la Nación- Ministerio de Defensa contra la sentencia del 29 de mayo de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que resolvió:

“PRIMERO.- DECLARAR la NULIDAD del artículo cuarto de la resolución No. 5307 del 5 de diciembre de 2008, por medio del cual la Nación – Ministerio de Defensa Nacional declaró el incumplimiento respecto de la calidad de los productos entregados dentro del contrato de prestación de servicios No. 120 de 2006, declaró la ocurrencia del siniestro y tasó los perjuicios, el cual quedará en los siguientes términos, confirmada en su integridad por la Resolución No. 582 del 17 de febrero de 2009.

SEGUNDO.- MODIFICAR el monto del amparo de calidad en suma de trescientos cuarenta y cinco millones de pesos ($345.000.000) correspondientes a la suma fijada como cláusula penal o tasación anticipada de perjuicios, establecida en el artículo 2º y 3º de la resolución No. 5307 del 5 de diciembre de 2008, por medio del cual la Nación – Ministerio de Defensa Nacional declaró el incumplimiento respecto de la calidad de los productos entregados dentro del contrato de prestación de servicios No. 120 de 2006, declaró la ocurrencia del siniestro y tasó los perjuicios, el cual quedará en los siguientes términos, confirmada en su integridad por la Resolución No. 582 del 17 de febrero de 2009.

TERCERO.- Las resoluciones Nos. 5307 del 5 de diciembre de 2008 y 582 del 17 de febrero de 2009, por medio del cual la Nación – Ministerio de Defensa Nacional declaró el incumplimiento respecto de la calidad de los productos entregados dentro del contrato de prestación de servicios No. 120 de 2006, declaró la ocurrencia del siniestro y tasó los perjuicios, quedarán así:

“Artículo primero: Declarar el incumplimiento de las obligaciones del contratista respecto de la calidad, en los términos a que se comprometió de acuerdo con el contrato No. 120/06 RO-MDN –UGG, su oferta y las condiciones establecidas en la licitación pública No. 018/06 RO – MDN – UGG.

Artículo segundo: Declarar ocurrido el siniestro respecto del amparo de calidad y cuantificar los perjuicios derivados del incumplimiento del contratista respecto del amparo de calidad en la suma de $345.000.000.oo., la cual se encuentra debidamente soportada en la cláusula décimo novena del contrato prestación de servicios No. 120/06 RD - MDN – UGG, como cláusula penal e indemnización anticipada de perjuicios.

Artículo tercero: Hacer efectiva la póliza única de cumplimiento a favor de entidades Estatales, póliza matriz No. 24 GU016382 de fecha de expedición 26 de diciembre de 2006 y certificados modificatorios No. 24 GU0206015 del 29 de diciembre de 2006, No. 24 UG32622 del 12 de septiembre de 2007 y No. 24 UG035394 del 19 de diciembre de 2007, expedidos por la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. “Confianza S.A”, la cual ampara la calidad de contrato celebrado con el Ministerio para la implementación del software my sap business suite, para la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana – CIAC – S.A, por valor de $345.000.000.oo de acuerdo al valor asegurado vigente para el amparo de calidad.

Artículo cuarto: Notificar la presente providencia en la forma correspondiente, al representante legal del contratista y al representante legal de la Compañía Aseguradora.

Artículo quinto: Incluir en el boletín de reporte semestral a la Cámara de Comercio, el incumplimiento acá decretado respecto de la firma contratista, una vez en firme el presente acto administrativo.

Artículo sexto: Una vez se encuentre en firme el presente acto administrativo solicitar el pago inmediato al garante de la indemnización correspondiente y en caso de renuncia de la Compañía de Seguros, la Nación – Ministerio de Defensa podrá ejecutar el cobro por el procedimiento administrativo de cobro coactivo previsto en el título IV  de la Ley 1437 de 2011 (artículos 98 y 99) o por el procedimiento ejecutivo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo previsto en los artículos 297 a 299 de la Ley 1437 de 2011”.

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

(…)”.

I. ANTECEDENTES

1. Lo pretendido

El 4 de diciembre de 2009, la Sociedad Software y Algoritmos S.A., por intermedio de apoderado judicial presentó demanda contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional para que se realizaran las siguientes declaraciones y condenas:

1.1.- Que se declare la nulidad de las Resoluciones No. 5307 de 5 de diciembre de 2008 y 0582 de 17 de febrero de 2009 proferidas por el Ministerio de Defensa Nacional por medio de las cuales se declaró el incumplimiento del contrato No. 120 de 2006, por parte del demandante, y se hizo efectiva la póliza matriz No. 24 GU 016382 de 26 de diciembre de 2006.

1.2.- Que se declare que el Ministerio de Defensa Nacional incumplió las obligaciones del contrato de prestación de servicios No. 120 de 2006.

1.3.- Que se ordene el restablecimiento del equilibrio económico del contrato de prestación de servicios No. 120 de 2006, el cual se rompió por hechos ajenos al demandante.

1.4.- Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, se condene al Ministerio de Defensa Nacional al pago de los perjuicios causados en el contratista.

1.5.- Que se condene a la parte demandada a pagar los valores que la Compañía Software y Algoritmos S.A pagó por concepto de multas con sus respectivos intereses con motivo de la declaratoria del incumplimiento del contrato de prestación de servicios No. 120 de 2006.

2. Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora expuso los hechos que la Sala sintetiza así:

El día 26 de diciembre de 2006, la Compañía Software y Algoritmos S.A y la Nación – Ministerio de Defensa Nacional, celebraron el contrato No. 120/06, el cual tenía por objeto la “prestación de servicios para la implementación de software mysap business suite con destino a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y la CIAC S.A”, por un valor de $1.725.000.000.oo y un término de 8 meses.

El 15 de febrero de 2007 se dio inicio a la ejecución del negocio jurídico, el cual se prorrogó en dos oportunidades: (i) del 5 de septiembre de 2007 hasta el 12 de diciembre del mismo año; y (ii) del 10 de diciembre de 2007 hasta el 19 de diciembre del mismo año, fecha en la que finalizó el presente contrato, tal como consta en el Acta No. 003 del mismo año.

No obstante lo anterior, el Ministerio de Defensa Nacional mediante Resoluciones No. 5307 de 5 de diciembre de 2008 y 0582 de 17 de febrero de 2009 declaró que la Compañía Software y Algoritmos S.A incumplió el contrato de prestación de servicios No. 120/06 y ordenó hacer efectiva la póliza matriz No. 24 GU 016382 de 26 de diciembre de 2006 en virtud de “la negativa del contratista en arreglar unas posibles fallas en la calidad del bien entregado”.

2.1.- Hechos generadores de desequilibrio de la ecuación económica del contrato de prestación de servicios No. 120 de 2006:

“(…) Trigésima tercera: El contrato que estaba previsto ejecutar en un término inicial de 8 meses, finalmente debió aplazarse por más de un año, por razones ajenas al contratista, lo que generó un desequilibrio económico contractual.

Trigésimo cuarta: Esta situación generó sobrecostos del proyecto Némesis por una cuantía superior a los 3 mil millones de pesos, los cuales tienen fundamento en las prórrogas del contrato en virtud de los retrasos presentados por causa imputables (sic) a la Agencia Logística y CIAC, lo que conllevó a ampliar los cronogramas de entrega y por supuesto indicó en las fechas de aprobación de entregables por parte del contratista – demandante.

(…)”.

2.2.- La demandante estructura su concepto de violación con fundamento en los siguientes cargos:

2.2.1.- Fuerza mayor para cumplir lo exigido: Al respecto, la parte demandante manifestó que no tenían “acceso al sistema, por exigir un ciclo de prueba adicional que además no estaba contemplado en el contrato, además de la manifestación del SILOG de no encontrarnos dentro de las prioridades para realizar las pruebas adicionales”.

2.2.2.- Imposición de un valor a pagar a título de perjuicio sin haberse demostrado tal perjuicio por la vía contenciosa administrativa:

“Este tipo de actos deben guardar consonancia con el valor del contrato, cuando de sanciones previamente pactadas se trata. Pero aquí se pierde cualquier sentido de la proporcionalidad cuando se decide declarar incumplimiento para sancionar con casi el doble del valor del contrato y se hace por propia mano, con facultades que solo constituyen arbitrariedades de la Administración, por falta de sustento legal y consideraciones de motivación adecuada”.

2.2.3.- En cuanto al debido proceso: El Ministerio de Defensa Nacional al omitir la audiencia de que trata el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el parágrafo del artículo 87 del Decreto 2474 de 2008 no le dio la oportunidad al contratista de “rendir adecuados descargos y acciones que permitieran solucionar los contratiempos que se venían generando”.

2.2.4.- Falta de competencia para expedir las Resoluciones: La Administración no se encontraba facultada para emitir las Resoluciones demandadas, en la medida que estas fueron expedidas cuando el contrato se encontraba en la etapa de liquidación.

De igual forma, la parte actora manifestó que la decisión fue tomada por el Secretario General, el cual no se encontraba facultado para ello, en la medida que este tipo de medidas sancionatorias deben ser asumidas por el Representante Legal de la Entidad.

3. El trámite procesal

3.1- Admitida la demanda y noticiado el Ministerio de Defensa Nacional, el asunto se fijó en lista y el accionado le dio respuesta oponiéndose a las pretensiones formuladas por el demandante por cuanto consideró:

1.-Con relación a la fuerza mayor alegada por la parte actora para cumplir con lo exigido en el contrato No. 120 de 2006:

“(…) No tienen asidero las razones que argumenta el demandante. Además la entidad le exigió al contratista el cumplimiento de las obligaciones contractuales, actividades de post producción y garantía, las cuales el contratista debió haberlas considerado para la presentación de su propuesta y la firma del contrato, pues dichas obligaciones contractuales no son razonables, sino que resulta lógico y legal que el Ministerio requiera de una garantía y realice las pruebas necesarias para asegurar los recursos de la Administración, lo que de ninguna forma coloca al contratista en una situación imprevisible.

(…)

El demandante ahora no puede alegar no puede invocar que no tuvo acceso para cumplir con las actividades de post producción y el cumplimiento de la garantía, cuando fue el contratista el que se colocó él mismo en la imposibilidad de cumplir con el contrato, cuando exigió pagos adicionales y condiciones que desmejoraban lo contratado, para desconocer su responsabilidad en el siniestro presentado, pues nadie puede alegar en su favor su propia culpa. (…)”.

2.- En cuanto a la imposición del valor a pagar a título de perjuicio sin haberse demostrado tal perjuicio por la vía contenciosa administrativa: la parte demandada manifestó que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993 y en el contrato No. 120 de 2006 se encontraba facultada para declarar el siniestro.

De igual forma, el Ministerio de Defensa adujó que hizo exigible una suma superior a la señalada en el amparo de calidad de la garantía única debido a que los perjuicios económicos superaban la suma asegurada por cuanto a la “fecha de la declaratoria del siniestro, las dos entidades Agencia Logística y CIAC S.A. no contaban con el software contratado en funcionamiento, pues existe aún la necesidad de recuperar los costos que le significó a estas entidades como destinar a más de 31 funcionarios, con dedicación exclusiva, a los que se les retiró de sus funciones habituales, a partir del 15 de febrero de 2007 y por más de un año; al hecho que estas entidades continúan con software aislado que les conlleva sobrecarga de trabajo al personal usuario del mismo, sin ninguna posibilidad de contar con información en línea y en tiempo real, principalmente”.

3.- Respecto a la violación del debido proceso:  El Ministerio de Defensa consideró que no le asiste razón a la parte actora, al manifestar que nunca se le dio la oportunidad de rendir adecuados descargos, por cuanto mediante oficios de 19 de diciembre de 2007 y 30 de mayo de 2008 se le informó sobre los incumplimientos reiterados que incidían en el funcionamiento y calidad del servicio contratado, a los que la Compañía Software y Algoritmos S.A., sólo les dio respuesta mediante escrito de 24 de junio de 2008.

4.- Con relación a la falta de competencia para expedir las Resoluciones No.5307 de 2008 y 0582 de 2009, debido a que el plazo del contrato ya había terminado y se encontraba en etapa de liquidación: la parte demandada precisó que de conformidad con los “antecedentes del siniestro en el contrato No. 120/06 RO – MDN – UGG, no era posible declarar el siniestro de calidad, sino hasta que se reportaron los incumplimientos en post producción, es decir las fallas recurrentes de calidad de los servicios de implantación del software contratado, antes del vencimiento de plazo de ejecución era imposible porque no se habían presentado las fallas y además de acuerdo al contrato la “garantía de calidad y funcionamiento será de (14) catorce meses,  contados a partir del acta de recibo final de satisfacción,  es decir el siniestro y su declaración se surtieron en vigencia de los catorce (14) meses antes referidos”.

Asimismo, en cuanto a lo señalado por la parte actora, con relación a la falta de competencia del Secretario General para dictar las Resoluciones hoy demandadas, el Ministerio de Defensa manifestó que de conformidad con las Resoluciones No. 0547 del 14 de febrero de 2007 y 1920 del 15 de mayo de 2008 éste era competente para tomar dichas decisiones.

3.2- Después de decretar y practicar pruebas, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que alegaran de conclusión, oportunidad que fue aprovechada por la parte demandante.

II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL

Como se anotó ad initio de esta providencia, el 29 de mayo de 2014 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.

Como fundamento de su decisión el A quo consideró que:

1.- Con relación a la fuerza mayor para cumplir lo exigido: el A quo consideró que el presente cargo de ilegalidad no estaba llamado a prosperar toda vez que no se encontraban demostrados los elementos constitutivos de la fuerza mayor.

No obra dentro del proceso prueba alguna de la que se pueda inferir que el incumplimiento del contrato No. 120 de 2006 por parte de la Compañía Software y Algoritmos S.A obedeció a que la entidad contratante lo imposibilitó físicamente para acceder al sistema, obstruyendo de esta manera la normal ejecución del negocio jurídico en mención.

Por el contrario, el Tribunal de Primera Instancia encontró que la falta de ejecución por parte del actor del contrato No. 120 de 2006 en la etapa de post producción obedeció a las diferencias económicas que éste tenía con la parte contratante.

2.- En cuanto a la imposición del valor a pagar a título de perjuicios sin haberse demostrado tal perjuicio por la vía contenciosa administrativa: el Tribunal sostuvo que no es posible predicar la falta de motivación de las Resoluciones No. 5307 de 5 de diciembre de 2008 y 0582 de 17 de febrero de 2009 frente la tasación de los perjuicios causados, por cuanto de la lectura de dichos actos administrativos se tiene que estos se tasaron de conformidad con el “estudio de perjuicios económicos No. 100856 ALOCT de noviembre 20 de 2008” frente al cual la parte actora no presentó reparo alguno o aportó prueba alguna que permita desvirtuar el contenido de dicho estudio.

3.- Con relación a la violación del debido proceso: el A quo accedió al presente cargo de ilegalidad en la medida que materialmente el derecho de defensa y contradicción no le fue garantizado al contratista, porque no tuvo la oportunidad de controvertir el “estudio de perjuicios económicos No. 100856 ALCOCT” en base al cual la Administración tasó los perjuicios que se le impusieron en los actos administrativos demandados.

De igual forma, consideró que en el sub judice la entidad demandada debió tasar perjuicios en aplicación a la cláusula penal pecuniaria prevista en el contrato No. 120 de 2006, la cual establece que en caso de incumplimiento total de las obligaciones derivadas del presente negocio jurídico, el contratista debía pagar al Ministerio de Defensa a título de cláusula penal pecuniaria una suma equivalente al 20% del valor del contrato.

4.- En cuanto a la falta de competencia del Ministerio de Defensa para expedir las Resoluciones No. 5307 de 2008 y 0582 de 2009: El presente cargo de nulidad no tiene vocación de prosperar por dos razones fundamentales:

4.1.- Con relación a la oportunidad para expedir los actos administrativos demandados:

“(…) La oportunidad para demandar la liquidación del contrato vencía el 21 de octubre de 2010, periodo dentro del cual la Nación – Ministerio de Defensa estaba en la facultad para liquidar unilateralmente el contrato y por lo tanto declarar el incumplimiento del mismo. Por su parte la Resolución No. 5307 del (sic) fue proferida el 5 de diciembre de 2008, momento para el cual no había vencido el término para liquidar el contrato y por lo tanto estaba en la posibilidad de declarar los incumplimiento (sic) contractuales que se hubiere presentado.

(…)”

4.2.- Respecto a la falta de competencia funcional del Secretario General del Ministerio de Defensa para expedir las Resoluciones demandadas: la Resolución No. 547 de 14 de febrero de 2007 por medio de la cual “se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones”, dispuso en el  numeral 2.3.6 del artículo 2º que el Secretario General del Ministerio de Defensa tenía la potestad de declarar incumplimientos durante la etapa de ejecución de los contratos celebrados con dicha Entidad.

5.- De las pretensiones de incumplimiento y desequilibrio económico del contrato: el A quo consideró que las pretensiones de la demanda tendientes a declarar la ruptura de la ecuación económica del contrato no están llamadas a prosperar porque la parte actora no demostró los supuestos de hecho sobre los cuales se basa el presunto incumplimiento y el desequilibrio económico del contrato.

III. LOS RECURSOS DE APELACIÓN

1.- El apoderado judicial de la parte demandada mediante escritos fechados el 15 de julio de 2014 y el 19 de febrero de 2015 interpuso recurso de apelación en el que solicitó que se revoque la sentencia proferida el 29 de mayo de 2014 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca “aclarando dicha sentencia en el sentido de que los actos administrativos fueron emitidos por funcionarios competentes, por la no existencia del (sic) desequilibrio económico alguno y por la violación al derecho al debido proceso consagrado en la Constitución o la Ley”.

Lo anterior, por cuanto consideró:

(i) No existe violación al debido proceso: La Administración no violó el debido proceso consagrado en la Constitución Política de 1991 y en la Ley 1150 de 2007 por cuanto formuló algunos cargos que soportan el incumplimiento y le dio la oportunidad procesal perentoria al contratista de hacer uso de su derecho de defensa, para de esta manera poder, bien declarar el incumplimiento del contrato No. 120 de 2006 o abstenerse de hacerlo.

(ii) Con relación a la solicitud de restablecimiento de la ecuación contractual:

“(…) Dicho reconocimiento no resulta procedente por cuanto el Contratista no ha incurrido en más gastos de los previstos y pactados en el contrato, así mismo no se han presentado situaciones que no resulten imputables al Contratista, adicionalmente al no cumplir con las labores de postproducción, tal como estaba obligado el mismo, este se ha sustraído de realizar más erogaciones con cargo al contrato que si estaban previstas y pactadas, pues no ha cumplido con las garantías de calidad establecidas en el contrato, obligaciones que conocía previamente el Contratista y que no constituyen un hecho nuevo u obligación no pactada en el contrato, que el Contratista no hubiere “tomado en consideración; “como un cálculo” al momento de concluir el contrato y que lo ha determinado a contratar”.

Finalmente, a la fecha el software implantado no se encuentra en funcionamiento, con lo cual el contratista está incumpliendo con el contrato No. 120/06 RO – MDN – UGG, especialmente con lo dispuesto en la cláusula segunda, debido a que los procesos, como el esquema de cálculo de la Bolsa Nacional Agropecuaria (BNA), contratación interadministrativa, administrativa, RANCHOS, presupuesto, proceso “pegaso”, raciones de campaña, procesadora de café, activos fijos, no funcionan, pues no cumplen con las especificaciones técnicas que fueron requeridas en los numerales 1.7 “área financiera”, 1.8 “área logística”, 1.9 “área comercial” y 1.10 “área mantenimiento” del anexo técnico del plurimencionado contrato.

Las fallas de calidad han representado perjuicios económicos para la Entidad y a cargo del contratista, dichos perjuicios ascienden a la cuantía de $3.673.575.201.oo, más los respectivos intereses y actualizaciones (…)”.

(iii) El funcionario que emitió los actos administrativos es competente: En virtud de lo dispuesto en el artículo 211 de la Constitución Política y los artículo 1º y 2º del Decreto 4890 de 2011, el Ministro de Defensa Nacional se encontraba facultado para delegar en sus funcionarios subalternos el ejercicio de aquellas funciones que considere necesarias para el correcto funcionamiento de la Entidad, como lo es la “competencia para celebrar contratos y adelantar gestiones de carácter contractual en algunos servidores públicos del nivel directivo o ejecutivo o sus equivalentes, en orden a garantizar el cumplimiento de los principios de eficacia, economía y celeridad en la gestión contractual”.

(iv) Confusión de la cláusula penal pecuniaria: El Tribunal de Primera Instancia confundió la cláusula penal pecuniaria establecida en el literal d de la cláusula decima del contrato No. 120 de 2006 con la facultad de la entidad contratante para hacer efectiva la garantía única a cargo del contratista prevista en la cláusula décimo octava, las cuales tienen connotaciones jurídicas distintas.

2.- Por su parte, el demandante mediante escrito presentado el 20 de febrero de 2015 interpuso recurso de apelación en el que solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia y en su lugar se acceda a las pretensiones de la demanda por cuanto:

(i).- Con relación a la fuerza mayor para cumplir lo exigido: el Tribunal de Primera Instancia no tuvo en cuenta que la razón primordial por la que Software y Algoritmos no concluyó las actividades objeto del contrato, fue la no entrega de los datos por parte de la entidad demandada para poder ejecutar las actividades de soporte de post producción.

(ii) En cuanto a la ruptura del desequilibrio económico del contrato No. 120 de 2006:

“El fallo del A quo no tiene en cuenta que Software y Algoritmos, propuso mecanismos tendientes a facilitar el cumplimiento del contrato, los cuales fueron reiteradamente negados por el contratante, conducta con la cual se impidió una vía expedita para dar cumplimiento al contrato. Incluso no se tiene en cuenta que las Entidades Estatales tienen a su haber la obligación de actuar de tal forma que se eviten situaciones que causen mayor onerosidad al contratista en el cumplimiento del contrato (…).

Todo ello demuestra la clara imposibilidad del contratista para cumplir con el objeto del contrato, situándolo en un punto de no pérdida que lo privó de las ganancias razonables que debió haber obtenido. Esa sola situación causó el rompimiento del equilibrio financiero del contrato estatal, y por tanto conlleva el deber de reparar o atenuar los daños producidos, en aplicación de los principios de responsabilidad del Estado por daños antijurídicos y por la debida colaboración recíproca y ayuda mutua para el cumplimiento de los fines del Estado independientemente que la causa de la ruptura económica sea o no desencadenada por la Administración”.

(iii) El Tribunal de Primera Instancia no tuvo en cuenta las consideraciones previstas en el dictamen pericial que obra en el plenario y que da razón de los presupuestos principales del origen de la imposibilidad que se presentó en la parametrización de los datos.

(iv) Respecto al análisis de la violación del debido proceso en la expedición de la “Resolución demandada”: El Ministerio de Defensa Nacional no agotó el debido proceso en el trámite de la vía gubernativa para la declaratoria de incumplimiento en la medida que éste no efectuó la audiencia de que trata el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 87 del Decreto 2474 de 2005 y no corrió traslado de todos los documentos que supuestamente permitieron motivar el supuesto incumplimiento de la Compañía Software y Algoritmos S.A.

En consecuencia, el apelante consideró que la “Resolución demandada” se debió declarar nula en su integridad y no en forma parcial.

IV. EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El señor Agente del Ministerio Público guardó silencio.

En consideración a que el expediente se encuentra al despacho del Consejero Ponente para elaboración del fallo y no advirtiéndose causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala de Subsección C procede a desatar la alzada, previas las siguientes:

V. CONSIDERACIONES

Para resolver lo pertinente, la Sala, retomando la problemática jurídica propuesta por los actores, precisará el alcance de los conceptos adoptados como ratio decidendi para sustentar su decisión: 1. Alcance del desequilibrio económico del contrato estatal, 2. El principio de buena fe contractual, 3. Oportunidad de las reclamaciones en materia contractual – Salvedades, 4. La necesidad de prueba idónea del vínculo ente la situación fáctica alegada y el desajuste o ruptura grave del equilibrio económico del contrato, 5. El incumplimiento contractual, 6. Vicios de los actos administrativos por incompetencia de los servidor público, 7. La proporcionalidad y la razonabilidad en la aplicación de las multas, la cláusula penal y la tasación de perjuicios y 8. Valoración de las pruebas periciales y testimoniales y 9. Análisis del caso concreto.

1. Alcance del desequilibrio económico del contrato estatal

En cuanto a la finalidad de la contratación estatal, la Constitución Política dispone que el Estado tiene dentro de sus fines esenciales, entre otros, “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados”  en ella,  que “la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones””

En el mismo sentido el artículo 365 de la Carta Magna señala que “los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado,” que es deber de éste “asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional,” que “podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares”  y que “en todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios”

Esta preceptiva superior encuentra cabal desarrollo en la normatividad que regula la contratación estatal y al respecto esta Sala de Subsección ha dejado dicho que, de este conjunto normativo se desprende que como la actividad del Estado debe estar al servicio de los asociados y ha de encaminarse a la prestación de los servicios públicos, si la Administración considera que para su prestación debe servirse del concurso de otras personas, en especial de los particulares, puede emplear para ello un instrumento idóneo como lo es el contrato, empero, al hacerlo las partes contratantes no deben perder de vista que mediante la utilización del esquema contractual las entidades estatales, por una parte, persiguen el cumplimiento de sus fines y que los particulares que con ellas contratan, por la otra, son colaboradores en la consecución de tales fines.

Luego, en últimas, el contrato del Estado persigue la satisfacción de un interés general puesto que está encaminado a la prestación de los servicios públicos, particularidad ésta de la contratación estatal que determina que la ejecución del objeto contractual sea un asunto nuclear.

Ahora bien, por ser la ejecución de su objeto una cuestión vertebral, la conmutatividad del contrato estatal se edifica sobre la base del equilibrio, de la igualdad o equivalencia proporcional y objetiva de las prestaciones económicas y por consiguiente las condiciones existentes al momento de la presentación de la propuesta y de la celebración del contrato deben permanecer durante su ejecución, e incluso su liquidación, manteniéndose en estas etapas las obligaciones y derechos originales así como las contingencias y riesgos previsibles que asumieron las partes, de tal suerte que de llegar a surgir fenómenos que rompan el equilibrio que garantiza el legislador, debe de inmediato restablecerse.

Por esta razón es que la ley ha previsto diversos mecanismos que permiten conjurar aquellos factores o contingencias que puedan conducir a la paralización o inejecución del contrato, destacándose dentro de ellos aquel que permite el restablecimiento del equilibrio financiero, pues mediante él se asegura que el contratista podrá cumplir y cumplirá con sus obligaciones y por ende se llevará a feliz término la ejecución del contrato.

De ésta forma, por medio de la institución a la que se alude no sólo se busca proteger el interés individual de las partes contratantes manteniendo las condiciones pactadas al momento de proponer o contratar sino que también busca proteger el interés general estableciendo diversos mecanismos mediante los cuales se mantenga una estabilidad financiera del contrato que permita el debido cumplimiento del objeto contractual, dentro de los cuales se encuentran las fórmulas de ajuste y reajuste de precios inicialmente convenidos.

También debe preverse que son diferentes las circunstancias que determinan la alteración del equilibrio económico del contrato estatal, pues, como es bien sabido, pueden derivarse de hechos o actos imputables a la Administración o al contratista que configuren un incumplimiento de sus obligaciones como contratante, de actos generales del Estado (hecho del príncipe) o de circunstancias imprevistas, posteriores a la celebración del contrato y no imputables a ninguna de las partes (teoría de la imprevisión).

Por estas razones es que el fenómeno de la conmutatividad del contrato estatal se edifica sobre la base del equilibrio, de la igualdad o equivalencia proporcional y objetiva de las prestaciones económicas y por consiguiente las condiciones existentes al momento de la presentación de la propuesta y de la celebración del contrato deben permanecer durante su ejecución, e incluso su liquidación, manteniéndose en estas etapas las obligaciones y derechos originales así como las contingencias y riesgos previsibles que asumieron las partes, de tal suerte que de llegar a surgir fenómenos que rompan el equilibrio que garantiza el legislador, debe de inmediato restablecerse.

Sin embargo, lo anterior no significa que en todas las hipótesis el contratista deba obtener con exactitud numérica la utilidad calculada y esperada por él pues no cualquier imprevisto que merme su ventaja tiene la virtualidad de conducir al restablecimiento económico.

En efecto, sólo aquellas eventualidades imprevistas que alteran gravemente la ecuación financiera son idóneas para pretender con fundamento en ellas el restablecimiento económico pues si esto no se garantiza se afectaría el interés público que está presente en la contratación estatal.

Así que el restablecimiento del equilibrio económico más que proteger el interés individual del contratista lo que ampara fundamentalmente es el interés público que se persigue satisfacer con la ejecución del contrato.

Ahora bien, debe recordarse que en todos estos eventos que pueden dar lugar a una alteración del equilibrio económico del contrato es indispensable, para que se abra paso al restablecimiento, la prueba del menoscabo y de que este es grave y que además no corresponde a un riesgo propio  de la actividad que deba ser asumido por una de las partes contractuales.

Pero además de la prueba de tales hechos es preciso, para que prospere una pretensión de restablecimiento del equilibrio económico del contrato en virtud de cualquiera de las causas que pueden dar lugar a la alteración, que el factor de oportunidad no la haga improcedente, por cuanto, si las partes, habida cuenta del acaecimiento de circunstancias que pueden alterar o han alterado ese equilibrio económico, llegan a acuerdos tales como suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual, contratos adicionales, otrosíes, etc., al momento de suscribir tales acuerdos en razón de tales circunstancias es que deben presentar las solicitudes, reclamaciones o salvedades por incumplimiento del contrato, por su variación o por las circunstancias sobrevinientes, imprevistas y no imputables a ninguna de las partes.

3. El principio de buena fe contractual

Esta Subsección ha insistido sobre la buena fe contractual, u objetiva, en los siguientes términos:

“De lo preceptuado en el artículo 871 del Código de Comercio, con redacción parecida al artículo 1603 del Código Civil, se desprende que en todo el iter contractual, esto es antes, durante y después de la celebración del contrato, y aún después de su extinción, se impone a los intervinientes el deber de obrar de conformidad con los postulados de la buena fe.

En efecto, aquel precepto prevé que los contratos deben “celebrarse y ejecutarse de buena fe, y en consecuencia, obligarán no sólo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural.”

Pero además, como si no fuera suficiente, el artículo 863 de esa misma codificación ordena que “las partes deberán proceder de buena fe exenta de culpa en el periodo precontractual, so pena de indemnizar los perjuicios que se causen”, precepto este que en la contratación pública ha de tenerse como un desarrollo del principio general de planeación que debe informar a toda la actividad contractual del Estado.

Sin embargo con frecuencia inusitada se cree que la buena fe a que se refiere estos preceptos consiste en la convicción de estar obrando conforme a derecho, en la creencia de que la conducta se ajusta en un todo a lo convenido y, en general, en el convencimiento de que se ha observado la normatividad y el contrato, independientemente de que esto sea efectivamente así por haberse incurrido en un error de apreciación porque se piensa que lo que en verdad importa es ese estado subjetivo consistente en que se tiene la íntima certidumbre de haber actuado bien.

Empero nada más lejano de la realidad que esa suposición porque la buena fe contractual no consiste en creencias o convicciones de haber actuado o estar actuando bien, es decir no es una buena fe subjetiva, sino que estriba en un comportamiento real y efectivamente ajustado al ordenamiento y al contrato y por consiguiente ella, tal como lo ha señalado ésta Subsección, “consiste fundamentalmente en respetar en su esencia lo pactado, en cumplir las obligaciones derivadas del acuerdo, en perseverar en la ejecución de lo convenido, en observar cabalmente el deber de informar a la otra parte, y, en fin, en desplegar un comportamiento que convenga a la realización y ejecución del contrato sin olvidar que el interés del otro contratante también debe cumplirse y cuya satisfacción depende en buena medida de la lealtad y corrección de la conducta propia”, es decir, se trata aquí de una buena fe objetiva y “por lo tanto, en sede contractual no interesa la convicción o creencia de las partes de estar actuando conforme a derecho” o conforme al contrato, pues tales convencimientos son irrelevantes porque, habida cuenta de la función social y económica del contrato, lo que en verdad cuenta son todos los actos reales y efectivos que procuran la cabal realización de  estas funciones dentro del ámbito de la legalidad y de la lealtad y corrección, esto es, ajustados en un todo al ordenamiento jurídico y a lo convenido.”

De manera que el principio de la buena fe contractual es de carácter objetivo e impone, fundamentalmente, a las partes respetar en su esencia lo pactado, cumplir las obligaciones derivadas del acuerdo, perseverar la ejecución de lo convenido, observar cabalmente el deber de informar a la otra parte, y, en fin, desplegar un comportamiento que convenga a la realización y ejecución del contrato sin olvidar que el interés del otro contratante también debe cumplirse y cuya satisfacción depende, en buena medida, de la lealtad y corrección de la conducta propia.

Es por ello que, además, ante la inconformidad con el clausulado contractual o en presencia de un incumplimiento o alteración del equilibrio económico del contrato, la parte afectada está en la obligación de informar inmediatamente tales circunstancias a su co-contratante, en atención al principio de la buena fe y a la regla de oportunidad que no permiten que una de las partes, en el momento en que espera el cumplimiento de la obligación debida, sea sorprendida por su contratista con circunstancias que no alegó en el tiempo adecuado, de manera que cualquier reclamación o pretensión ulterior es extemporánea, improcedente e impróspera por vulnerar el principio de la buena fe contractual.

Asimismo, tampoco es admisible que una de las partes interprete de forma unilateral las cláusulas inicialmente convenidas en el contrato o negocio jurídico estatal con el objeto de satisfacer sus intereses personales, pues aceptar dicha posibilidad no sólo vulneraría los principios que rigen la actividad contractual del estado sino el principio de buena fe objetiva que según los dictados de los artículos 871 del Código de Comercio y 1603 del Código Civil debe regir toda relación negocial.

Y es que, se itera, el principio de la buena fe objetiva impone fundamentalmente que las partes contratantes respeten y acaten en esencia lo pactado, razón por la cual cualquier actuación desplegada por una de ellas tendiente a interpretar unilateralmente las reglas inicialmente convenidas en perjuicio o desmedro de los intereses de su cocontratante se tornaría totalmente contraria a dicho principio.

Sobre éste punto es necesario precisar que si bien, por regla general, las partes en un determinado contrato o negocio jurídico de carácter estatal pueden de común acuerdo interpretar las cláusulas allí convenidas con sujeción a las reglas de interpretación  previstas en los artículos 1618 a 1624 del Código Civil en aras de procurar la adecuada y oportuna ejecución del objeto contractual así como la satisfacción de los intereses generales, dicha facultad no puede ser ejercida por el contratista de forma unilateral y arbitraria.

3. Oportunidad de las reclamaciones en materia contractual – Salvedades

En cuanto al incumplimiento del contrato, así como para que prospere una pretensión de restablecimiento del equilibrio económico del contrato en virtud de cualquiera de las causas que pueden dar lugar a la alteración, entre las cuales, precisamente, se encuentra el incumplimiento de una de las partes, la jurisprudencia ha sostenido que es necesario que el factor de oportunidad no la haga improcedente.

En efecto, en los casos de incumplimiento y alteración del equilibrio económico del contrato las partes pueden convenir lo necesario para restablecer el orden contractual, suscribiendo “los acuerdos y pactos necesarios sobre cuantía, condiciones y forma de pago de gastos adicionales, reconocimiento de costos financieros e intereses, si a ello hubiere lugar…”.

Luego, si las partes, habida cuenta del acaecimiento de circunstancias que pueden alterar el contrato, llegan a acuerdos tales como suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual, contratos adicionales, otrosíes, etc., al momento de suscribir tales acuerdos en razón de tales circunstancias es que deben presentar las solicitudes, reclamaciones o salvedades por incumplimiento del contrato, por su variación o por las circunstancias sobrevinientes, imprevistas y no imputables a ninguna de las partes.

Y es que el principio de la buena fe lo impone porque, como ya se dijo y ahora se reitera, la buena fe contractual, que es la objetiva, “consiste fundamentalmente en respetar en su esencia lo pactado, en cumplir las obligaciones derivadas del acuerdo, en perseverar en la ejecución de lo convenido, en observar cabalmente el deber de informar a la otra parte, y, en fin, en desplegar un comportamiento que convenga a la realización y ejecución del contrato sin olvidar que el interés del otro contratante también debe cumplirse y cuya satisfacción depende en buena medida de la lealtad y corrección de la conducta propia”  (Se subraya).

En consecuencia, si las solicitudes, reclamaciones o salvedades fundadas en el incumplimiento o la alteración del equilibrio económico no se hacen al momento de suscribir las suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual, contratos adicionales, otrosíes, etc., que por tal motivo se convinieren, cualquier solicitud, reclamación o pretensión ulterior es extemporánea, improcedente e impróspera por vulnerar el principio de la buena fe contractual.

Esta postura se encuentra consolidada de vieja data en la Sección Tercera del Consejo de Estado y baste para confirmar lo dicho traer a cuento el siguiente aparte de la sentencia proferida el 23 de junio de 1992, Exp. 6032:

“La anterior manifestación, sin embargo, no encuentra pleno respaldo en el proceso, porque lo cierto es que si hubo suspensiones de las obras, atrasos, de moras, que en últimas condujeron a la prolongación del término contractual inicialmente señalado, no todo obedeció a la voluntad exclusiva de la entidad contratante, sino que hubo acuerdo entre las partes para hacerlo, como se desprende de las actas de suspensión de obra visibles a folios 63 y 64 del Anexo No. 1, suscrito por los interventores, Auditor General y el contratista; o bien de las obras adicionales contratadas, las cuales fueron consignadas en los documentos “otro sí” que reposan en los folios 50 a 60 del Anexo No. 1, suscritos también por el contratista; así mismo, obran en autos las solicitudes de prórroga del actor y los plazos concedidos no sólo en atención a esas peticiones, sino para que entregara la obra contratada en estado de correcta utilización.

No encuentra la Sala razonable que el contratista después de finalizado el contrato, por entrega total de la obra, pretenda censurar a la administración por prolongaciones en el plazo convenido, cuando estuvo de acuerdo con las mismas y en parte fue causante de aquellas. En ningún momento el contratista impugnó tales prórrogas y, si lo hizo, de ello no hay demostración alguna en el proceso. En cambio, si se infiere que con las prórrogas y ampliaciones las partes procuraron superar las dificultades que se presentaron, todo con el ánimo de obtener la ejecución del objeto contractual y de cumplir a cabalidad las obligaciones contractualmente adquiridas. De estas apreciaciones concluye la Sala que no hay lugar a aceptar el cumplimiento respecto del término del contrato planteado por el actor…” (Resaltado propio).

Dicha postura fue retomada posteriormente por la Subsección B de la Sección Tercera de ésta Corporación al señalar que:

“Así las cosas, es menester puntualizar los efectos jurídicos que en relación con reclamaciones pendientes tienen los negocios jurídicos bilaterales de modificación, adición, prórroga y suspensiones suscritos por las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad para adaptar el contrato a las exigencias que sobrevengan o sobre el reconocimiento debido de las prestaciones cumplidas, en el sentido de que no proceden reclamaciones posteriores para obtener reconocimientos de prestaciones emanadas del contrato, cuando no aparecen o no se hicieron en dichos actos.

Esta Sección en sentencia de 23 de julio de 1992, rechazó una reclamación de la contratista después de finalizado el contrato por prolongaciones del plazo convenido, cuando estuvo de acuerdo con ellas, puesto que se entiende que mediante estas prórrogas las partes procuraron superar las dificultades que se presentaron para la debida ejecución del contrato

(…)

Igualmente, en sentencia de 22 de noviembre de 2001, utilizando este criterio como adicional a la falta de prueba de los mayores sobrecostos, indicó que cuando se suscribe un contrato modificatorio que cambia el plazo original dejando las demás cláusulas del contrato incólumes (entre las mismas el precio), no pueden salir avante las pretensiones de la contratista:

“No se probó procesalmente que BENHUR, dentro del término de ejecución del contrato incurrió en sobrecostos superiores a los reconocidos por CEDENAR. Además la Sala destaca que BENHUR en ejercicio de su autonomía de la voluntad suscribió contratos adicionales de plazo en los cuales luego de la modificación de la cláusula original de PLAZO, convino con CEDENAR que las demás cláusulas del contrato, entre ellas el precio, permanecían incólumes” (subraya la sala).

No sólo no resulta jurídico sino que constituye una práctica malsana que violenta los deberes de corrección, claridad y lealtad negóciales guardar silencio respecto de reclamaciones económicas que tengan las partes al momento de celebrar contratos modificatorios o adicionales cuyo propósito precisamente es el de ajustar el acuerdo a la realidad fáctica, financiera y jurídica al momento de su realización, sorprendiendo luego o al culminar el contrato a la otra parte con una reclamación de esa índole. Recuérdese que la aplicación de la buena fe en materia negocial implica para las partes la observancia de una conducta enmarcada dentro del contexto de los deberes de corrección, claridad y recíproca lealtad que se deben los contratantes, para permitir la realización de los efectos finales buscados con el contrato...

[… ] Por eso, durante el desarrollo de un contrato como el de obra, en el que pueden sobrevenir una serie de situaciones, hechos y circunstancias que impliquen adecuarlo a las nuevas exigencias y necesidades en interés público que se presenten y que inciden en las condiciones iniciales o en su precio, originados en cambios en las especificaciones, incorporación de nuevos ítems de obra, obras adicionales o nuevas, mayores costos no atribuibles al contratista que deban ser reconocidos y revisión o reajuste de precios no previstos, entre otros, la oportunidad para presentar reclamaciones económicas con ocasión de las mismas y para ser reconocidas es al tiempo de suscribir o celebrar el contrato modificatorio o adicional. Igualmente, cuando las partes determinen suspender el contrato deben definir las contraprestaciones económicas que para ellas represente esa situación, con el fin de precaver reclamaciones y la negativa al reconocimiento por parte de la entidad contratante, dado que en silencio de las partes ha de entenderse que las mismas no existen o no se presentan en caso de que éstas no las manifiesten en esa oportunidad.

Con mayor razón legal se genera este efecto jurídico, tratándose de posibles reclamos en materia de desequilibrios económicos del contrato al momento de convenir las condiciones del contrato modificatorio o adicional, en tanto el artículo 27 de la Ley 80 de 1993, preceptúa que si la igualdad o equivalencia financiera se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, “…las partes adoptarán en el menor tiempo posible las medidas necesarias para su restablecimiento”, suscribiendo para tales efectos “los acuerdos y pactos necesarios sobre cuantía, condiciones y forma de pago de gastos adicionales, reconocimientos de costos financieros e intereses, si a ello hubiere lugar…”

Por consiguiente, la omisión o silencio en torno a las reclamaciones, reconocimientos, observaciones o salvedades por incumplimientos previos a la fecha de celebración de un contrato modificatorio, adicional o una suspensión tiene por efecto el finiquito de los asuntos pendientes para las partes, no siendo posible discutir posteriormente hechos anteriores (excepto por vicios en el consentimiento), toda vez que no es lícito a las partes venir contra sus propios actos, o sea “venire contra factum propium non valet”, que se sustenta en la buena fe que debe imperar en las relaciones jurídicas.”

La Subsección C de la Sección tercera de ésta Corporación también acoge dicha posición al señalar:

“Pues bien, la Sala entiende que el término adicional no pudo causar una mayor permanencia en la obra imputable a la entidad, por varias razones:

En primer lugar, porque este lapso fue objeto de un contrato donde las partes expresaron su voluntad sobre las condiciones en que se continuaría ejecutando la obra, de manera que siempre que se suscribe un contrato adicional la voluntad de las partes retorna a una posición de reequilibrio de las condiciones del nuevo negocio –como cuando se suscribió el contrato inicial-, porque tanto contratante como contratista tienen la posibilidad de suscribirlo o de abstenerse de hacerlo, y si ocurre lo primero, a continuación pueden establecer las nuevas condiciones del negocio.

(…)

Esto significa que es perfectamente posible modificar, de común acuerdo, en los contratos adicionales, los precios unitarios o globales del contrato a celebrar, bien para reducirlos o para incrementarlos, definición que cada parte valorará y seguramente concertará en función de los precios del mercado del momento. Claro está que si desde el negocio inicial el contratista se comprometió en alguna de sus cláusulas a mantener los precios, en caso de que se adicione el contrato, entonces la libertad de pacto se habrá empeñado desde esa ocasión, y a ella se atendrá la parte comprometida. En este mismo sentido ya ha expresado esta Sala que:

“… En este sentido, tampoco es aceptable, como lo afirma el actor, que por tratarse de un contrato adicional los precios unitarios debían ser los mismos del contrato inicial, so pretexto de que este aspecto era inmodificable.

“Este criterio es equivocado, porque bien pudo el contratista asumir una de estas dos conductas, al momento de celebrar los negocios: i) suscribirlos, pero con precios de mercado adecuados, es decir, renegociando el valor unitario de los ítems –en otras palabras, debió pedir la revisión del precio-, o ii) desistir del negocio, porque no satisfacía su pretensión económica, teniendo en cuenta que estaba vigente un impuesto que gravaba la actividad adicional que pretendía ejecutar.

“Es así como, si acaso se le causó un daño al contratista se trata de una conducta imputable a él, porque suscribió varios negocios jurídicos pudiendo desistir de ellos, cuando no satisfacían su pretensión económica.

“Por tanto, es inadmisible que ahora, luego de celebrados y ejecutados los negocios jurídicos, en vigencia de leyes que claramente señalaban las condiciones tributarias del momento, solicite una indemnización por hechos imputables a la gestión propia, pues de haber sido precavido no se habrían generado las consecuencias que dice padecer.”

(…)

En estos términos, el actor pudo acordar nuevos precios, pero no lo hizo; y mal puede venir ahora, ante el juez, a pedirle que lo haga mediante una sentencia, cuando debió negociar en su momento este aspecto. Otra cosa sería que se alegara la materialización de la teoría de la imprevisión, por cuya virtud la alteración de las condiciones de un negocio, ya celebrado, por circunstancias posteriores y ajenas a las partes, se hace difícil en su ejecución y cumplimiento, rompiendo la igualdad y el equilibrio del negocio. Pero este no es el caso, porque sin duda la suscripción de los dos contratos adicionales -tanto el de valor como el de plazo-, estaba precedido de las circunstancias que verdaderamente lo originaron, y fue sobre esas razones -conocidas por el contratista- que se pactó lo que consta en esos dos documentos.

En este horizonte, cada parte del negocio se hace responsable de aquello a lo que se compromete, y así mismo, mientras nuevas circunstancias no alteren el acuerdo, se considera que contiene en sí su propio reequilibrio financiero.

4. La necesidad de prueba idónea del vínculo ente la situación fáctica alegada y el desajuste o ruptura grave del equilibrio económico del contrato

En efecto, las circunstancias determinantes de la alteración del equilibrio económico del contrato, como también se dijo antes, pueden derivarse de hechos o actos imputables a la Administración o al contratista, como partes del contrato, que configuren un incumplimiento de sus obligaciones, de actos generales del Estado (hecho del príncipe) o de circunstancias imprevistas, posteriores a la celebración del contrato y no imputables a ninguna de las partes.

Sin embargo,  debe recordarse que en todos estos eventos que pueden dar lugar a una alteración del equilibrio económico del contrato es indispensable, para que se abra paso el restablecimiento, la prueba del menoscabo y de que éste es grave y que además no corresponde a un riesgo propio  de la actividad que deba ser asumido por una de las partes contractuales.

Sobre este particular el Consejo de Estado ha expresado lo siguiente:

“…cualquiera que sea la causa que se invoque, se observa que el hecho mismo por sí solo no equivale a un rompimiento automático del equilibrio económico del contrato estatal, sino que deberá analizarse cada caso particular, para determinar la existencia de la afectación grave de las condiciones económicas del contrato. Bien ha sostenido esta Corporación que no basta con probar que el Estado incumplió el contrato o lo modificó unilateralmente, sino que además, para que resulte admisible el restablecimiento del equilibrio económico del contrato, debe probar el contratista que representó un quebrantamiento grave de la ecuación contractual establecida ab initio, que se sale de toda previsión y una mayor onerosidad de la calculada que no está obligado a soportar, existiendo, como atrás se señaló, siempre unos riesgos inherentes a la misma actividad contractual, que deben ser asumidos por él o que con su conducta contractual generó la legítima confianza de que fueron asumidos. ” .

En esta misma línea de pensamiento, debe tenerse presente que para tener por acreditado el desequilibrio económico debe aparecer la prueba fehaciente de que en virtud del incumplimiento contractual se presentó un resquebrajamiento grave de la ecuación contractual que compromete la ejecución del contrato. Esto es, que las situaciones fácticas configuradoras del incumplimiento tuvieran la virtud de afectar de manera tan profunda la estructura económica que no puede ser más que calificada de grave.

La prueba en materia de desequilibrio económico, así las cosas, no solo debe configurar el hecho mismo afectante y determinador del incumplimiento, sino también y de manera consecuencial y objetivo el impacto cierto, claro, evidente en la bases que soportan las condiciones económicas y financieras del negocio, permitiendo visualizar al juzgador el daño que sobre las mismas se hubiere causado.

Se reitera: la carga de la prueba en este tipo de casos no se agota en la mera acreditación de ciertas circunstancias fácticas en el devenir de la relación contractual, ello no es más que un punto de inicio que necesariamente debe ser complementado con la suficiente acreditación probatoria y, sobre todo, técnica de las consecuencias negativas de tales hechos en el equilibrio económico del contrato estatal.

La Sala estima oportuno precisar que la prueba de tal desequilibrio no puede ser meramente retórica. El desequilibrio financiero del contrato es un asunto técnico y por ende su prueba debe ser rigurosa, objetiva y debidamente soportada; no bastan simples planteamientos doctrinales o jurisprudenciales; se hace necesario prueba idónea, adecuada y pertinente que evidencie en concreto, la magnitud del desajuste económico del negocio y su impacto en la conmutatividad del mismo.

Prueba, por lo tanto, de ser el caso, altamente técnica, razonablemente fundada en especiales consideraciones contables, económicas, financieras, que permitan deducir de manera objetiva, cómo las situaciones fácticas alegadas como afectantes del equilibrio contractual, inciden de manera cierta, evidente, clara y material en las estructuras económicas y financieras del negocio en los términos propuestos y pactados.

A través de la actividad y debate probatorio el juez debe llegar a la certeza técnica del desbalance que afecta la relación negocial, de aquí como, la simple afirmación en la demanda de la existencia del desequilibrio o de la ruptura de la fórmula o modelo económico rector del negocio, no sea por sí mismo suficiente para dar por probada la configuración de la misma, sus características, impacto en la conmutatividad del negocio, magnitud del desajuste, en fin, todo lo relativo a su identificación plena y que permita abrir paso, al reconocimiento judicial de esta situación y a la determinación y cuantificación de las indemnizaciones que sean pertinentes.

Resulta en consecuencia menester, que la prueba aportada permita materializar no solo el hecho causante o generador del desequilibrio del negocio, sino también configurar, ente otras cosas, sus efectos graves y dañinos, por ejemplo, en relación con el valor intrínseco del contrato, la pérdida económica sufrida, los efectos económicos y financieros de todo orden y magnitud que devengan de la ruptura de la igualdad o equivalencia surgidos al momento de proponer o contratar etc.

Con otras palabras, y a manera de síntesis, si mediante el contrato estatal se persigue satisfacer el interés general mediante la prestación de los servicios públicos, y si el equilibrio económico del negocio debe mantenerse para lograr la ejecución del objeto contractual y por ende prestar el correspondiente servicio público, resulta evidente que para cumplir con los imperativos legales que ordenan el restablecimiento, es indispensable, no sólo la demostración del acaecimiento de un hecho o acto que tuvo la virtualidad de destruir el balance económico y financiero negocial, sino también que el negocio efectivamente se descompensó por ese hecho o acto.

Por consiguiente, en torno al último aspecto, las probanzas deben demostrar aquel resultado, el que no puede surgir sino mediante la comparación del inicial diseño económico y financiero del contrato con la situación económica y financiera en que  quedó el negocio  luego de sobrevenir el hecho o acto desequilibrante.

5. El incumplimiento contractual.

En lo que tiene que ver con el incumplimiento contractual ésta Subsección ha señalado con precisión:

“Los contratos, amén de regular o extinguir una relación jurídica de contenido económico, también pueden crear relaciones obligacionales y como quiera que en las relaciones jurídicas de esta estirpe una de las partes (el deudor) debe desplegar una conducta (la prestación) en favor de la otra (el acreedor), se sigue que el comportamiento desplegado por el deudor en favor del acreedor sólo puede ser tenido como satisfacción de la prestación (pago) en la medida en que se ajuste plenamente a lo convenido.

No otra cosa se deduce de lo preceptuado en los artículos 1626, 1627 y 1649 del Código Civil al disponer, respectivamente, que el “pago efectivo es la prestación de lo que se debe”, que “el pago se hará bajo todos los respectos en conformidad al tenor de la obligación; sin perjuicio de lo que en los casos especiales dispongan las leyes” y que “el deudor no puede obligar al acreedor a que reciba por partes lo que se le deba, salvo el caso de convención contraria, y sin perjuicio de lo que dispongan las leyes en casos especiales.”

En consecuencia, se estará en presencia de un incumplimiento si la prestación no se satisface en la forma y en la oportunidad debida y si además esa insatisfacción es imputable al deudor.

Y es que si la insatisfacción no es atribuible al deudor, ha de hablarse de “no cumplimiento” y esta situación, por regla general, no da lugar a la responsabilidad civil.

En conclusión, el incumplimiento se entiende como la inejecución por parte del deudor de las prestaciones a su cargo por causas que le son imputables a él.

En tratándose de contratos estatales, cuando lo que pretende la administración es el cumplimiento del objeto contractual, la misma ley 80 de 1993 le otorga una serie de facultades excepcionales tales como: I) la caducidad, facultad en desarrollo de la cual puede proceder a declarar administrativamente la situación de incumplimiento grave del contratista que impida la ejecución del contrato ordenando su liquidación; II) Ordenar la terminación unilateral del contrato mediante acto administrativo debidamente motivado y ordenar su liquidación; II) Declarar el incumplimiento del contrato mediante acto administrativo debidamente motivado o imponer multas; o III) Declarar unilateralmente la ocurrencia del siniestro mediante acto administrativo y hacer efectivas las garantías constituidas a su favor.

6. Vicios de los actos administrativos por incompetencia de los servidores públicos

Dentro de los vicios de los elementos externos del acto administrativo, que tienen la fuerza para invalidarlo, se encuentran aquellos que son generados por la incompetencia del sujeto que lo expide. A este respecto la doctrina ha Clasificado ese tipo de vicio del acto así:

“En el derecho positivo colombiano, a diferencia de otros ordenamientos, no se hacen gradaciones respecto de los efectos de la incompetencia. Entre nosotros, la incompetencia es una sola y produce un solo efecto: la nulidad del acto.  No obstante, en razón  de los eventos en que se estructura, la podemos clasificar en las siguientes clases: en cuanto a la materia; el territorio; el tiempo; el grado de horizontalidad; el grado de verticalidad; por usurpación de poder; por la presencia de funcionarios de hecho. La anterior clasificación no es excluyente, por lo que la existencia de un vicio cualquiera puede ser  adecuada a varias de las modalidades indicadas

INCOMPETENCIA RATION MATERIAE

Se caracteriza  esta incompetencia porque se concreta sobre la materia u objeto específico del acto, esto es,  sobre las potestades otorgadas por el ordenamiento a los órganos o sujetos de la administración. Constituye la regla general en materia de incompetencia y puede decirse que, en su mayoría, las otras modalidades  de incompetencia  son especificidades  suyas”.

[..]

“INCOMPETENCIA “RATIONE LOCI” O TERRITORIAL

Como su nombre lo indica, es el ejercicio de competencias con violación de las circunscripciones territoriales o ámbito territorial asignado a cada órgano o funcionario de la Administración Pública; puede depender de las siguientes circunstancias

- Por proferirse actos, por una autoridad administrativa, para que surtan efectos en el espacio territorial de otra; como lo indica ESCOLA, en estas oportunidades el “órgano pretende ampliar su ámbito de acción dictando actos que sean aplicables o produzcan sus efectos naturales de los límites territoriales que tienen señalados.

- Por proferirse, por una autoridad administrativa, decisiones por fuera de las demarcaciones geográficas de la entidad a que pertenece; se configura el vicio porque, a no dudarlo, la capacidad o competencia orgánica va unida indisolublemente a la jurisdicción territorial”

[..]

“INCOMPETENCIA RATIONE TEMPORIS

Se presenta en los casos en que las competencias asignadas a un órgano o funcoionrio deben ser ejercidas bajo condición temporal. Estaremos frente a una incompetencia de esta clase cuando dichas competencia son ejercidas en las siguientes oportunidades: antes del tiempo o momento en que legalmente le correspondía actuar al funcionario respectivo; con posterioridad al vencimiento de la oportunidad en la cual podía válidamente, la administración, adoptar la decisión”.

[…]

“INCOMPETENCIA EN RAZÓN DEL GRADO DE HORIZONTALIDAD

En estos casos se configura el vicio en razón de la violación, por parte  de la administración, de la independencia funcional de que gozan los poderes legislativo y judicial. … El órgano administrativo en estos casos invade el ámbito de acción  de algunas  de las ramas del poder público…”

[…]

“INCOMPETENCIA EN RAZÓN DEL GRADO DE VERTICALIDAD

Al contrario de lo anterior, en este tipo de incompetencia existe algún grado de jerarquización entre los organismos y entre los sujetos de la Administración Pública en los cuales se presenta la usurpación funcional… La competencia no puede  ser modificada sino por quien  la ha instituido. Consecuentes con este planteamiento, baste indicar que el grado de jerarquía existente entre funcionarios administrativos o entre organismos de la Administración Pública”

[…]

COMPETENCIA DE LOS FUNCIONARIOS DE HECHO

Se trata de una interesante excepción  a la teoría de la incompetencia. En nuestro medio, el funcionario de hecho es un servidor público que no genera, respecto de los actos que produzca, vicio alguno, en razón de las deficiencias conque ejerce el cargo. Se presenta en los casos  de existir un funcionario público que aparentemente ejerce las funciones públicas que le corresponderían si hubiere sido designado de manera legítima, creando la impresión en el conglomerado social, no obstante existir en sus condiciones o procedimientos de designación graves violaciones del a ley” .

7. La proporcionalidad y la razonabilidad en la aplicación de las multas, la clausula penal y la tasación de perjuicios.

La multa contractual se define como aquella sanción pecuniaria de la cual puede hacer uso la administración en ejercicio de su función primordial de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato, con el objeto de constreñir o apremiar al contratista al cumplimiento de sus obligaciones, una que vez se verifique el acaecimiento de incumplimientos parciales en vigencia del plazo contractual.

Por consiguiente, la multa contractual tiene como función primordial compeler al deudor a la satisfacción de la prestación parcialmente incumplida, es decir, tiene una finalidad eminentemente conminatoria, a diferencia de la cláusula penal, medida coercitiva mediante la cual lo que se busca no sólo es precaver sino también sancionar el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo del contratista.

De otra parte, la cláusula penal, en principio, excluye la posibilidad de cobrar perjuicios, salvo estipulación expresa en contrario. Así lo establece el artículo 1594:

“Antes de constituirse  el deudor en mora, no puede el acreedor demandar a su arbitrio la obligación principal o la pena, sino sólo la obligación principal; ni constituido el deudor en mora, puede el acreedor pedir a un tiempo el cumplimiento de la obligación principal y la pena, sino cualquiera de las dos cosas a su arbitrio; a menos que aparezca haberse estipulado la pena por el simple retardo, o a menos que se haya estipulado que por el pago de la pena no se entienda extinguida la obligación principal”.

También se ocupa el código civil de regular la hipótesis en que el incumplimiento de la obligación principal ha sido parcial y el acreedor recibe parte del objeto debido. Para el efecto,  esta codificación dispuso en el artículo 1596.

“Si el deudor cumple solamente una parte de la obligación principal y el acreedor acepta esta parte, tendrá derecho para que se rebaje proporcionalmente la pena estipulada por falta de cumplimiento de la obligación principal”

De otra parte, en cuanto a la motivación técnica para la aplicación de la proporcionalidad y la racionalidad en la cláusula penal y, en general, de la tasación de perjuicios, la Sala considera que frente al contenido de la norma que se acaba de transcribir, la proporcionalidad, en tanto instrumento que dota de razonabilidad el ejercicio de las competencias de la Administración Pública, tiene necesaria presencia en el ámbito específico de la aplicación de la cláusula penal y de la tasación de perjuicios cuando ésta ha sido pactada en un contrato estatal.

En efecto, aunque la Administración cuenta con una norma jurídica habilitante de carácter discrecional no le faculta para ejercer tal competencia de modo arbitrario o irrazonable; en estas circunstancias es claro que las cláusulas del Estado Social y Democrático de Derecho prefiguran y dan sentido a la organización estatal, como un todo, y suponen la irrestricta sujeción de la administración pública a tales cometidos estatales.

Ello encuentra articulación perfecta cuando se advierte que la Administración también está sujeta al cumplimiento de los preceptos constitucionales establecidos en el preámbulo de la Constitución Política y los principios fundamentales del artículo 1°, esto es, que “Colombia es un Estado social de Derecho, organizado en forma de República (…) fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general” y el artículo 2° a cuyo tenor se lee que “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (…) y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”.

Pero además, existe una cláusula de competencia especial para la Administración que deriva de las funciones que le asignó el constituyente en el artículo 209 constitucional, siendo estas: i) Estar al servicio de los intereses generales; ii) Ceñirse a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad; y, por último, iii) Ejercer estas funciones mediante los instrumentos de la descentralización, la delegación y la desconcentración de ellas. Así, de la lectura de dichos principios es claro que se derivan en el ordenamiento jurídico – en materia de contratación pública – otros tales como el de planeación del negocio, legalidad, economía de mercado, llamados a gobernar la acción de la Administración.

Resulta claro, entonces, que en el orden jurídico colombiano existe una especificidad constitucional a favor de la administración pública, comoquiera que, además de encontrarse sujeta a los principios y valores del preámbulo y los artículos 1º, 2º y 3º,  el artículo 209 le asigna un especial rol funcional, como lo es el de estar al servicio de los intereses generales, observando unos particulares principios de acción.

Y justamente la contratación estatal es uno de aquellos instrumentos con que cuenta la Administración para el cumplimiento de los fines constitucionales del Estado, razón por la cual durante las etapas de estructuración, proyección o planeación de los contratos del Estado, la precontractual propiamente dicha y, luego de ello, a lo largo de la existencia del contrato estatal se impone a la Administración hacer uso razonable de las herramientas jurídicas de dirección y manejo del contrato conforme a los principios constitucionales y con miras a satisfacer el interés general.

Es dentro de este marco jurídico de principios, valores y reglas constitucionales y legales que encuentra sentido afirmar que la facultad, en el ámbito de libertad negocial de las partes, que establece el legislador para pactar la cláusula penal o la tasación de perjuicios en aquellos casos de incumplimiento no puede ser comprendida como escenario habilitante de discrecionalidad cuando se trata de su aplicación en concreto.

Dicho con otras palabras, el principio de proporcionalidad compele a la Administración a justificar de manera razonada las decisiones que adopta, no solo desde una perspectiva lógico formal sino, también, considerando su razonabilidad en cada caso en concreto, lo que se traduce en la exposición de elementos de juicio objetivos y razonados (elementos probatorios, jurídicos, técnicos, etc), incluso en aquellos escenarios de discrecionalidad.

Todo lo anterior se traduce, entonces, en la razonable, proporcional y razonada aplicación de la cláusula penal y la tasación de perjuicios por parte de la entidad pública, que lleva a plantear, necesariamente, el deber jurídico de motivación de la Administración conforme al cual le corresponde justificar, a partir de referentes objetivos y claros los criterios que le sirven de apoyo para tasar la proporción de aplicación de la cláusula penal conforme a la intensidad y valoración del cumplimiento (o incumplimiento) por parte del contratista.

En este sentido, es claro que la discrecionalidad de la Administración debe ser abordada desde la perspectiva de la proporcionalidad, a fin de encausar dicho poder decisorio conforme a los postulados constitucionales que informan la actividad de la Administración Pública. Sobre este punto particular se ha sostenido:

“1.- La discrecionalidad, en cuanto fenómeno con trascendencia jurídica, se concibe como un margen permitido de acción a las autoridades de cualquiera de los poderes públicos, en los eventos en que debiendo adoptar una decisión, el marco de sujeción a su actuación establecido por el ordenamiento jurídico resulta a todas luces indeterminado, correspondiéndole construir la decisión y, por lo tanto, las consecuencias jurídicas de la misma, bajo consideraciones objetivas de acatamiento y respeto al orden jurídico y a sus principios estructurantes.

Conforme a este entendimiento de la discrecionalidad, sobra advertir, entonces, que en cualquier ordenamiento jurídico sustentado en la cláusula del Estado social y democrático de Derecho, se debe partir de un concepto de discrecionalidad sustentado en la idea de una simple “habilitación” normativa a la autoridad para la concreción del derecho bajo escenarios de indeterminación, sustrayendo, por lo tanto, cualquier explicación del fenómeno de la artificial y peligrosa argumentación de estar vinculada su existencia a un ámbito de “libertad de selección”, arbitraria, subjetiva o pasional del servidor público.

(…)

6.- Se trata, entonces, de una concepción realmente material, sustancial y positiva de la discrecionalidad en cuanto norma habilitante del juez administrativo para adoptar decisiones acordes con los preceptos del Estado social y democrático de derecho, en contra de posturas estrictamente formales o negativas, desconocedoras de parámetros de racionalidad y justificación para la decisión discrecional, fundadas por fuera de la racionalidad.

7.- El asunto resulta elemental: allí donde el juez administrativo no esté gobernado por reglas, lo más posible es que la actuación se soporte en principios o mandatos de optimización, luego la proporcionalidad y ponderación no son metodologías extrañas en la solución de conflictos y en la reconducción de la actividad de la jurisdicción contencioso administrativa al cumplimiento material de los postulados del Estado social de derecho. En todo caso, la proporcionalidad y la ponderación no representan ni la limitación, ni el adelgazamiento de los poderes del juez administrativo, sino que permiten potenciar la racionalidad y la argumentación como sustento de toda decisión judicial. Cabe, entonces, examinar cómo se sujeta la actividad discrecional del juez administrativo a las reglas de la ponderación, como expresión más depurada del principio de proporcionalidad.”

Lo anterior guarda plena correspondencia, entonces, con el deber de motivación de las decisiones que adopten las autoridades administrativas, cuestión respecto de la cual la jurisprudencia constitucional ha resaltado que la configuración de esta exigencia se ajusta a la cláusula de Estado de Derecho, el principio del debido proceso administrativo, el principio democrático y el de publicidad; así mismo, ha llamado la atención sobre el hecho de que no se trata de cualquier tipo de motivación sino que ésta debe satisfacer rigurosos requerimientos como es el hecho de mostrar una justificación interna y otra externa, que hagan ver que la decisión además de ser racional satisface los postulados de la razonabilidad; en términos del Tribunal Constitucional: “deberá basarse en una evaluación que contenga razones y argumentos fundados no sólo en reglas de “racionalidad”, sino también en reglas de carácter valorativo, pues con la racionalidad se busca evitar las conclusiones y posiciones absurdas, y con la “razonabilidad” se pretende evitar conclusiones y posiciones que si bien pueden parecer lógicas, a la luz de los valores constitucionales no son adecuadas.”

En este orden de ideas, la labor de interpretar el ordenamiento jurídico y justificar la toma de decisiones se concibe como un ejercicio complejo consistente en el ofrecimiento de las mejores razones objetivamente comprensibles en apoyo de una determinada postura jurídica.

Lo anterior encuentra pleno sentido cuando se entiende que los jueces y los funcionarios administrativos, quienes tienen poder decisorio, tienen la obligación jurídica y política de erradicar la arbitrariedad en la toma de decisiones; razón por la cual ellos y, en general, todos los partícipes de la práctica jurídica tienen la obligación de fundamentar de manera racional, razonable y proporcional las posturas que defienden; más aún cuando, en la mayoría de los casos, es claro que la adopción de una decisión jurídica no se sigue lógicamente a partir de un ejercicio de subsunción de una norma jurídica en un caso concreto.

8. Valoración de las pruebas periciales y testimoniales

La Sala encuentra que dentro del plenario se practicaron dos dictámenes periciales, el primero de ellos rendido el 24 de septiembre de 2012 por Nancy Stella Lee, con el objetivo de determinar: (i) los requerimientos exigidos por el Ministerio de Defensa frente al programa entregado; (ii) cuáles de esos requerimientos fueron adicionales a los previstos en el contrato original; (iii) si las fallas expresadas por el Ministerio requerían o no de la actividad de los funcionarios del Ministerio; y (iv) mecanismos para lograr subsanar dichas deficiencias.

El segundo dictamen pericial fue rendido por Roberto Bernal Quiroga mediante escrito presentado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con el objeto de “determinar el estado del sistema entregado por el accionante, el MDN, en cumplimiento del contrato No. 120 de 2006 y desarrollado en el software MySAP Bussiness Suite, además determinar cuáles fueron los aspectos adicionales exigidos por el Ministerio, a los previstos en el contrato citado e indicar si las fallas expresadas por el MDN, requerían o no de la actividad de los funcionarios del Ministerio”.

Sin embargo, con relación al procedimiento adoptado por los peritos para efectuar el experticio, la Sala observa que, fundamentalmente, ella se llevó a cabo mediante la valoración de la documentación obrante dentro del plenario y la normatividad aplicable, valoración ésta que, de acuerdo con los hechos probados dentro del plenario, corresponde efectuar al juzgador por cuanto se trata de una ponderación jurídica que no técnica.

Al respecto debe preverse que una de las reglas básicas del dictamen pericial es que debe ser claro, preciso y detallado, amén de explicar el fundamento de sus conclusiones y que no puede contener opiniones sobre puntos de Derecho que invadan la órbita funcional del juez de la causa.

Así, por ejemplo, reprocha la Sala la conclusión expuesta por la perito Nancy Stella Lee quien para establecer si las fallas expresadas por el Ministerio requerían o no de la actividad de los funcionarios del Ministerio, rindió su concepto con fundamento en el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución No. 5307 de 2008, y sostuvo que la causa de las fallas expresadas por la Entidad Estatal, está la demora por parte de la CIAC y la Agencia Logística en la entrega de los datos para la salida en vivo.

De manera que la perito fundamentó su concepto en el dicho del recurso de reposición interpuesto por el demandante, cuya valoración, se insiste, corresponde al funcionario judicial.

Por las razones expuestas la Sala prescindirá de la valoración de los peritos dentro del caso concreto y acudirá  a la valoración directa del material probatorio.

Del mismo modo, los testimonios rendidos por Dinaluz Chávez Ibarra, en su calidad de supervisora del contrato No. 120 de 2006 y funcionaria del Ministerio de Defensa, y Maricielo Galvis Gutiérrez, Representante Legal de Software y Algoritmos S.A., además de ser contradictorios entre sí muestran un claro interés de cada una por defender la posición de la parte por ellas representada. En razón a lo cual, la Sala también excluirá la valoración de estas pruebas testimoniales y acudirá a la valoración directa del material probatorio.

9. Análisis del caso concreto

9.1 Hechos probados

1. En el plenario se encuentra acreditado que el 26 de diciembre de 2006, entre el Ministerio de Defensa Nacional – Unidad de Gestión General y la Compañía Software y Algoritmos S.A – Inturia, se celebró el Contrato de Prestación de Servicios No. 120/ 06 – RO – MDN – UGG, cuyo objeto, valor, forma de pago, plazo de ejecución y plazo de duración quedaron establecidos en el Anexo No. 1, denominado “Datos del Contrato” .

Dicho documento contempló como objeto del contrato la “prestación de servicios para la implementación del Software My SAP Bussines Suite, en la Agencia Logística y la CIAC S.A., en los Módulos: - Financiero. – Logístico. – Comercial. – Mantenimiento. Lo anterior de acuerdo con el Anexo Técnico del presente contrato”.

Sin embargo debe señalarse que el parágrafo de la cláusula primera del contrato determinó que “[e]n caso de que por razón de los avances o mejoras tecnológicas, los bienes y equipos a proveer, no se encuentren disponibles en el mercado y/o la tecnología se califique como obsoleta, el contratista deberá entregar sin costo adicional para el Ministerio de Defensa Nacional, equipos, bienes de última tecnología, siempre y cuando los mismos sean previamente autorizados por la supervisión del contrato, en razón de la compatibilidad de los mismos”.

También la cláusula segunda del contrato especificó como finalidades del objeto contractual “lograr la efectiva y eficiente prestación del servicio de defensa y seguridad nacional, en consecuencia el contratista se compromete para con el Ministerio a entregar los servicios descritos en perfecto estado de funcionamiento, de las más altas condiciones de calidad y servicio. Al finalizar el proyecto el Ministerio deberá contar con los bienes y/o servicios requeridos para suplir las necesidades definidas en los estudios previos de conveniencia y oportunidad. En tal sentido, queda claro que todas las obligaciones a cargo del contratista, derivadas del presente contrato, así como de la naturaleza de su objeto y las finalidades por él previstas, son obligaciones de resultado. Estas finalidades deberán tenerse en cuenta para la adecuada comprensión e interpretación del presente contrato, especialmente en lo que concierne a sus reglas y condiciones, así como para determinar el alcance de los derechos y obligaciones que el mismo atribuye a las partes”.

Asimismo, el documento de “datos del contrato” estableció su valor en la suma total de $1.725.000.000 - incluido impuestos, y la forma de pago se pactó en: a) El 20% del valor del contrato como pago anticipado; b) El 40% primer trimestre contra prestación de servicios. Contados a partir de la suscripción del acta de inicio (15 de febrero de 2007) y c) El saldo, contra entrega total.

Sin embargo, al respecto también debe preverse que en el parágrafo de la cláusula tercera del contrato se dijo que “[t]odos los precios aquí contemplados se entienden firmes y fijos y por lo tanto no están sujetos a ninguna clase de reajuste. Igualmente dentro de este precio están incluidos los costos proyectados al plazo de ejecución del presente contrato y la utilidad razonable que el proveedor pretende obtener, en consecuencia no se aceptarán solicitudes de reajustes, fundamentados en estas circunstancias.”

De otra parte, en el anexo 1 – datos del contrato, se estableció el plazo de ejecución en 8 meses que se contarían a partir del acta de iniciación, esto es el 15 de febrero de 2007, y que de acuerdo con la cláusula octava del contrato se adicionarían con 4 meses para la duración total del contrato.

Finalmente, es de resaltar que en el Anexo No. 1 del Contrato No. 120 de 2006 denominado “Datos del Contrato” se determinó que la garantía de calidad y funcionamiento sería de 14 meses, “contados a partir del acta de recibo final a satisfacción, de los cuales los (2) dos primeros meses serán de acompañamiento de post producción en sitio. (…)”.

Al respecto, es de anotar que la cláusula décima tercera del contrato, consagró frente a la garantía técnica que “el contratista garantiza al Ministerio el servicio prestado contra cualquier defecto en la implantación del software objeto del presente contrato incluidos la estructura, sus componentes y funcionamiento de primera calidad, de acuerdo con las especificaciones técnicas pactadas. En consecuencia, el contratista se obliga a reemplazar a sus expensas aquellas que resultaren de mala calidad o con defectos en la implantación, durante un plazo máximo señalado en el anexo técnico, sin costo adicional para el Ministerio.”

Asimismo, el parágrafo de la cláusula décima tercera del contrato previo que “[e]l material que presente fallas durante el tiempo de garantía, dará derecho al Ministerio a imponer las sanciones previstas en el presente contrato y/o hacer efectiva las pólizas de calidad o cumplimiento.”

Al efecto se estableció el comité técnico de verificación de entregas, para la recepción de los servicios contratados y la supervisión del contrato, quienes suscribirían las correspondientes actas de recibo, en las que se manifestaría la conformidad con las condiciones en las que se hace la entrega, la fecha en la que se recibe y el valor de los servicios recibidos.

Asimismo, para estos efectos el contrato exigió la constitución de una garantía única a favor del Ministerio, que cubriera los amparos por cumplimiento del contrato, de calidad, pago anticipado y pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. Garantía que además debería mantenerse vigente hasta la liquidación del contrato.

Sobre el contrato, finalmente se resalta que en él se pactó para los casos de mora o incumpliendo imputables al contratista “salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito” la imposición de multas, “cuyo valor se liquidará con base en un cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor dejado de entregar, por cada día de retardo y hasta por quince (15) días calendario”, y la cláusula penal pecuniaria para los casos “de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total de las obligaciones derivadas del presente contrato”, establecida en el 20% “del valor del contrato cuando se trate de incumplimiento total del contrato y proporcional al incumplimiento parcial del contrato que no supere el porcentaje señalado. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como pago parcial y definitivo de los perjuicios que cause al Ministerio”  y debe quedar amparado por la garantía única de cumplimiento mencionada en el párrafo anterior.

2 De otra parte, prevé la Sala que el contrato antes señalado, además de integrarse por el Anexo 1 – Datos del contrato, se encuentra integrado por un anexo técnico, del cual se extrae lo siguiente:

| “Item | Descripción |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | ORGANIZACIÓN PARA EL PROYECTO |  |
| 1.1.1 | El contratista deberá implementar y poner en funcionamiento en un plazo máximo de ocho (8) meses el software MySAP Bussines Suite, contados a partir de la suscripción del acta de iniciación, desarrollando las fases de preparación, modelamiento, realización, preparación final y salida en vivo; para los procesos financiero, logístico, comercial y de mantenimiento de la Agencia Logística y CIAC S.A; así como el desarrollo y activación de las interfaces del software objeto del contrato con el SIF, SICE, Portal Único de contratación y los aplicativos de comercio exterior (operaciones zonas franca comercial e industrial), nómina, ranchos de tropa, POS (puntos de venta) y producción industrial (ver apéndice 1 “descripción de interfaces”). (…) |  |
| 1.3 | IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL OBJETO CONTRATADO |  |
| 1.3.1 | Al finalizar la instalación definitiva (salida en vivo), el contratista deberá garantizar que todos los módulos adquiridos quedarán funcionando a entera satisfacción, cumpliendo con las especificaciones solicitadas en el pliego. (…) |  |
| 1.5 | GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO |  |
| 1.5.1 | El contratista dará, un tiempo de acompañamiento de post producción de minimo (2) dos meses, que inicia una vez firmada el acta de recibo final por la supervisión del contrato (CIAC S.A. y AGENCIA). Este periodo se utilizará para apoyar la ejecución de los procesos de cierre en los diferentes módulos y ajustarlos para asegurar el funcionamiento requerido, sin costo adicional para la AGENCIA y CIAC S.A. |  |
| 1.5.2 | El acompañamiento post producción, será de mínimo (2) dos días a la semana y como mínimo de (4) cuatro horas por día. |  |
| 1.5.3 | La garantía de calidad y funcionamiento será de (14) catorce meses, contados a partir del acta de recibo final a satisfacción. |  |
| 1.6 | SOPORTE TÉCNICO Y TIEMPO DE RESPUESTA |  |
| 1.6.1 | Durante el periodo de garantía, el contratista deberá brindar soporte para la identificación, análisis y solución a los problemas que se presenten en la operación y administración de la totalidad del software objeto del contrato, mediante esquema call center 7 X 24 a usuarios funcionales y técnicos de la CIAC y AGENCIA LOGISTICA. |  |
| 1.6.2 | Durante el periodo de garantía, el contratista deberá brindar soporte en sitio mediante esquema 5 X 8, cada que realice el requerimiento. (…) |  |
| 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXCLUYENTES EXIGIBLES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (…) |  |  |
| 2.5 | Inspección y pruebas |  |
| 2.5.1 | Para verificar el funcionamiento a entera satisfacción de las soluciones instaladas y como paso previo a la expedición de los certificados de aceptación de la instalación, se ejecutarán la totalidad de pruebas de recibo descritas en este ítem. |  |
| 2.5.2 | El contratista presentará, para aprobación de la supervisión del contrato, el protocolo de inspecciones y pruebas a utilizar para el recibo en funcionamiento del objeto contratado. |  |
| 2.5.3 | Las pruebas e inspecciones de funcionamiento, estado y cumplimiento, para la puesta en funcionamiento del objeto del presente contrato, se efectuarán acorde al protocolo de inspecciones y pruebas propuesto por el contratista y aprobado finalmente por la supervisión del contrato. |  |
| 2.5.4 | Si el software inspeccionado y probado no se ajusta a las especificaciones requeridas en este pliego, la supervisión del contrato lo rechazará y el contratista, sin costo adicional lo remplazará para cumplir con las especificaciones. |  |
| 2.5.5 | El contratista efectuará las pruebas para cada módulo, así como la prueba total de funcionamiento integral, de interfaces de la solución, niveles de seguridad y esquemas de administración. Una vez superadas satisfactoriamente las pruebas y cumplido en su totalidad el objeto contractual, la supervisión del contrato suscribirá el acta de recibo final. (…) |  |
| 2.8 | Garantía de funcionamiento |  |
| 2.8.1 | El contratista, durante el periodo de garantía ofrecido, detectará y corregirá las fallas de funcionamiento del software, sin costo adicional para la AGENCIA y CIAC S.A |  |
| 2.8.2 | El contratista, durante el periodo de garantía ofrecido, suministrará y/o remplazara los módulos de aplicación objeto del contrato, que presenten daños o deficiencias en su funcionamiento, sin costo adicional para la AGENCIA y CIAC S.A |  |
| 2.8.3 | El contratista, ofrecerá el servicio de garantía, en los sitios, donde se implementa el software objeto del contrato (dependencias de la CIAC S.A AGENCIA LOGISTICA Y MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, en la ciudad de Bogotá) (…)”. |  |

3 De otra parte es de anotar que el contrato No. 120/ 06 – RO – MDN – UGG, fue objeto del “modificatorio No. 1” de fecha 5 de septiembre de 2007, en el sentido de ampliar el plazo de ejecución hasta el 12 de diciembre de 2007 y adicionar el anexo técnico antes citado con el punto 1.1.8.

Dentro de las consideraciones que dieron lugar a este contrato modificatorio, se dijo que

“(…) c) Que (…) los supervisores del contrato informaron retrasos en la ejecución del contrato (…) por parte del contratista. d) Que mediante comunicación de fecha 24 de julio de 2007, el contratista informó que los retrasos son imputables a la AGENCIA y la CIAC. e) Que el 30 de julio de 2007 mediante oficio (…) los supervisores emiten respuesta a cada uno de los puntos que según el contratista generaron retrasos en la ejecución del contrato, de esta comunicación se deduce que tanto el CONTRATISTA como el MINISTERIO, han generado situaciones que han tenido incidencia en la ejecución del contrato, entre otras, la demora y cambio en la asignación de algunos de los consultores funcionales y la falta de asignación de los consultores técnicos del proyecto por parte del CONTRATISTA, así como la demora de la AGENCIA y la CIAC en la depuración de datos y saldos, los que deben ser cargados al sistema por parte del CONTRATISTA, de igual forma el retardo en la definición de la moneda en el sistema para la AGENCIA y la CIAC, dato maestro fundamental en la parametrización de las anteriores entidades; decisión que depende del Ministerio de Defensa Nacional con el aval del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. f) Que el 31 de julio de 2007, en reunión del Consejo Directivo del Proyecto, los miembros del mismo (el Gerente de la CIAC, el Director de la AGENCIA, los representantes legales del CONTRATISTA, los Gerentes del Proyecto y los Supervisores) analizaron los antecedentes precedentes, llegando a unos compromisos para subsanar dichos retrasos, como son:

1.- Asignación provisional por parte del contratista, de dos consultores BASIS (El General y el de Seguridades), por diez (10) días, los cuales provienen de otros proyectos que maneja esta firma, los cuales vendrían a realizar tareas puntuales, que pudieran ser catalogadas como críticas dentro de la ruta del proyecto (la dedicación se establecerá con base en las actividades críticas al momento y en coordinación con los líderes técnicos y el SILOG).

2.- Con respecto, a los ABAP´S se propuso que el proyecto “Némesis” adoptará la modalidad de fábrica para las labores de desarrollo ya, que ofrecen un rendimiento en tiempo mucho mejor y desarrollos más adecuados, mejorando la efectividad. Sin embargo, para este propósito se acordó que se estableciera una reunión con los líderes para que evalúen esta situación y presenten su recomendación.

3.- Que INTURIA solicitará la fecha de prórroga y con un acuerdo de partes y el equipo lo avala y debe estar organizado por las entidades.

Lo anterior, implica necesariamente una prórroga en la ejecución del contrato. g) Que el 13 de agosto de 2007, el CONTRATISTA solicitó se conceda una prorroga en el plazo de ejecución del contrato hasta el 12 de diciembre de 2007, de acuerdo con los compromisos asumidos en el Consejo Directivo del Proyecto. h) Que la Supervisión mediante oficio No. 161356 ALOTC del 16 de agosto de 2007 emitió concepto favorable para prorrogar el contrato y estableció la modificación al numeral 1.1.8 con respecto a la permanencia de los desarrolladores ABAP. (…) Por los motivos anteriormente expuestos, las partes acuerdan suscribir el presente contrato adicional”

4. El 16 de noviembre de 2007 el Ministerio de Defensa Nacional certificó que a la fecha Software y Algoritmos S.A había ejecutado un 90% del contrato No. 120 de 2006.

5. Sin embargo, el 11 de diciembre de 2007, el contrato fue objeto del “modificatorio No. 2”, por medio del cual se prorrogó hasta el día 19 de diciembre de 2007 y se acordó que las demás cláusulas del contrato continuaban vigentes y sin ningún cambio.

Como fundamento de dicha prorroga las partes manifestaron:

“(…) d) Que mediante comunicación (…) de fecha 6 de diciembre de 2007, los supervisores del contrato, solicitaron la prórroga del contrato en atención a las siguientes razones: 1.- La prioridad de la salida en vivo establecida por el SILOG es para la implementación de las unidades militares, por lo que el apoyo requerido para la salida en vivo del proyecto Némesis, se encuentra supeditado a la salida exitosa de las unidades militares dependientes de las Fuerzas. Lo anterior, no quiere decir que no se haya contado con el apoyo del SILOG para la implementación del software MySAP BUSSINESS SUITE, el cual ha sido fundamental para el buen desarrollo del proyecto. 2.- El sistema se ha venido “cayendo” por la realización de las múltiples tareas contratadas para la adecuación del centro de cómputo, y de instalación de nuevos servidores, tanto en el Ministerio, como en el Comando del Ejército; lo que no ha permitido la disponibilidad total de los aplicativos SAP, como SOLUTION MANAGER, necesario para llevar a cabo a la trazabilidad de las pruebas integrales del proyecto 3.- La Agencia Logística y la CIAC no han finiquitado la labor de depuración de datos, la que es (sic) necesario disponer previamente revisada por el SILOG, para aprobar la salida en vivo del proyecto. Esta labor ha sido bastante compleja y dispendiosa para la Agencia, pues son datos que provienen muchos ellos, de los antiguos fondos rotatorio (sic). 4.- Aún no se encuentra con la matriz de autorizaciones, la que requiere ser igualmente avalada por los líderes funcionales del SILOG, antes que sea aprobada por el SILOG. 5.- Si la firma INTURIA aún no ha informado el estado de los desarrollos que vienen emprendiendo en la fábrica ABAP. Esta información hace referencia al “status” de avance de los “desarrollos” para el proyecto “Némesis”. Esta información se ha venido solicitando verbalmente, vía e–mail, mediante oficios, pero ninguno de estos mecanismos ha conducido a obtener la información relacionada. Esta información es vital para corroborar con el personal funcional el nivel de satisfacción por parte del módulo técnico, que lo está requiriendo esta Supervisión. 6.- Aún no se encuentra con la certeza de la realización de la totalidad de las pruebas de integración que debe hacer SILOG (funcionalidad SILOG) en el mandante 405; en este sentido, sólo se han realizado algunas pruebas con la presencia del Sr. Teniente Isaza (compras imputadas, estrategias de liberación) pero no son extensivas a todos los módulos del proyecto. Por lo anterior, la Supervisión emite concepto favorable para que el Ministerio de Defensa Nacional conceda a la firma contratista SOFTWARE y ALGORITMOS la prórroga del contrato No. 120/06 RO – MDN – UGG hasta el 19 de diciembre de 2007, sin que esta prórroga cause costos adicionales con cargo al Ministerio. (…)”.

6 Llegado el término anteriormente fijado, el 19 de diciembre de 2007 las partes suscribieron el Acta No. 03 del Contrato No. 120 de 2006 por medio de la cual se realizó la entrega y recibo a satisfacción de los servicios contratados y se estableció el esquema de garantía de post-producción en sitio, con lo cual finalizó el término de ejecución contractual, luego del cual se presentaron diferentes actuaciones entre las partes contratantes, que culminaron con el incumplimiento declarado por el Secretario General del Ministerio de Defensa Nacional, quien el 5 de diciembre de 2008 profirió la Resolución No. 5307, por medio de la cual resolvió:

“ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el incumplimiento de las obligaciones del contratista respecto de la calidad, en los términos a que se comprometió de acuerdo con el contrato No. 120/06 RO – MDN – UGG, su oferta y las condiciones establecidas en la licitación pública No. 018/06 RO – MDN – UGG.

ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar ocurrido el siniestro respecto del amparo de calidad y cuantificar los perjuicios derivados del incumplimiento del contratista respecto del amparo de calidad en la suma de $3.673.575.201.oo, la cual se encuentra debidamente soportada en el estudio de perjuicios económicos No. 100856 ALOCT de noviembre 10 de 2008.

ARTÍCULO TERCERO: Hacer efectiva la póliza única de seguro de cumplimiento en favor de Entidades Estatales, póliza matriz No. 24 GU016382 de fecha de expedición 26 de diciembre de 2006 y certificados modificatorios No. 24 GU026015 del 29 de diciembre de 2006, No. 24 UG032622 del 12 de septiembre de 2007 y No. UG35394 del 19 de diciembre de 2007, expedidos por la Compañía Aseguradora de Fianza S.A “CONFIANZA”, la cual ampara la calidad del contrato celebrado con el Ministerio para la implementación de software MySAP Bussiness Suite, para la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana –CIAC S.A por valor de $862.500.000.oo de acuerdo al valor asegurado vigente para el amparo de calidad.

ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con la Resolución No. 0546 de 2007 “por la cual se expide el Reglamento Interno del Recaudo de Cartera de las Obligaciones del Ministerio de Defensa Nacional – Fuerzas Militares – Policía Nacional” se ordena al funcionario competente, adelantar en los términos del artículo 4 numeral 7 de la Ley 80 de 1993, la acción de repetición de perjuicios contra Software y Algoritmos S.A por el valor de los perjuicios que no se encuentran cubiertos por la póliza No.24 GU016382, es decir por valor de $2.811.075.201.oo.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar la presente providencia, en la forma legal correspondiente, al representante legal del contratista y al representante legal de la compañía aseguradora.

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente Resolución proceden los recursos de reposición y apelación dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la presente Resolución.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Incluir en el Boletín de reporte semanal a la Cámara de Comercio, el incumplimiento acá decretado respecto de la firma contratista, una vez en firme el presente acto administrativo.

ARTÍCULO OCTAVO: Una vez se encuentre en firme el presente acto administrativo solicitar el pago inmediato al garante de la indemnización correspondiente y en caso de renuencia de la Compañía de Seguros, realizar los trámites judiciales ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa para el cobro de la garantía de conformidad con lo dispuesto en el fallo de la Sección Tercera, del Consejo de Estado en sentencia No. 11318 del 24 de agosto de 2000, la cual determinó que la Jurisdicción Contenciosa Administrativa tendría competencia exclusiva y excluyente para conocer los procesos relacionados con el cobro de estas garantías.

(…)”.

Como fundamento de su decisión, el Ministerio de Defensa manifestó:

“(…) 13.- Que dentro del plazo establecido el día 19 de diciembre de 2007, el Ministerio de Defensa a través de la Supervisión recibió los servicios de implantación del software mySAP Bussiness Suite en la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana CIAC S.A.

14.- Que posteriormente a la suscripción del acta de recibo, se comenzaron a presentar fallas en el funcionamiento de las parametrizaciones efectuadas por el contratista en el mandante 405 (calidad del proyecto), razón por la cual reiteradamente, desde el día 24 de diciembre del año 2007, se ha solicitado al contratista arreglar la funcionalidad de los módulos en el mandantes (sic) 405 y el transporte a los diferentes mandantes para llegar a productivo, mediante las siguientes acciones documentadas, así:

(…) b. Que con las actividades que el contratista se obligó en el numeral 2 del acta de recibo antes referida, el mismo garantizó que los servicios entregados funcionaran debidamente y que realizaría de ser necesario los ajustes para asegurar el funcionamiento requerido de acuerdo con lo establecido en el numeral 1.5.1 del anexo técnico del contrato No. 120 MDN/ 06 y en consecuencia cumplir con la calidad exigida en la cláusula segunda del contrato y con cada una de las especificaciones técnicas, especialmente con las establecidas en los numerales 1.7 “área financiera”, 1.8 “área logística”, 1.9 “área comercial” y 1.10 “área mantenimiento”; sin costo adicional para la agencia y la CIAC.

(…)

d. Que si bien los requerimientos de acompañamiento post – producción acordados fueron parcialmente atendidos por el contratista, a la fecha los servicios recibidos no operan debidamente, no permitiendo la funcionalidad adecuada del software MySAP Bussines Suite en la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y en la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana CIAC S.A.

e. Que a pesar que el contratista adelantó algunas de las acciones de post – producción previstas en el acta de recibo, cabe indicar que no todas fueron debidamente atendidas, razón por la cual no se logró el funcionamiento requerido de los servicios de implantación del software MySAP BUSSINESS SUITE, pues toda la parametrización y desarrollos efectuados por el contratista, requerían ser transportados al mandante 400 (PRD) del SILOG, para su salida en productivo, lo cual no se pudo dar por las fallas recurrentes en la calidad de los servicios contratados; fallas que se detectaron durante este periodo de acompañamiento. Periodo en el cual se debía asegurar el debido funcionamiento de lo contratado, como lo preveía el numeral 1.5.1 del anexo técnico del Contrato No. 120/06 RO – MDN – UGG.

f. Que las fallas recurrentes de calidad de los servicios de implantación del software contratado se pusieron en conocimiento de la Doctora Adriana Aguirre Sandoval, Representante Legal de Software y Algoritmos S.A., mediante documento del 10 de marzo de 2008, del que no se recibió respuesta (…).

g. Que se realizaron pruebas de funcionalidad desde la fecha de entrega de los servicios contratados 19 de diciembre de 2007 hasta el 10 de marzo de 2008, de acuerdo a lo establecido en el acta de recibo del servicio contratado, sin embargo a la fecha continúan presentándose las siguientes fallas, las que fueron reportadas al contratista (…).

h. Asimismo es procedente indicar, que los supervisores cuentan con un backup efectuado por el SILOG de los mandantes de trabajo desarrollados y entregados por el contratista, en el que se puede constatar las fallas que afectan la calidad del objeto contratado.

15. Que por lo expuesto, es claro para la Administración que la misma si ha informado sobre el incumplimiento en la calidad del servicio contratado en repetidas ocasiones, tal como ya se anotó en el cuadro anterior, así como en las actas de los Comités Directivos del proyecto realizados el 3 y 6 de marzo de 2008, Oficio No. 101356 del 10 de marzo de 2008 y Acta del día 4 de abril de 2008, suscrita en la Dirección de Contratación Estatal, ya que en todas estas ocasiones se ha objetado por calidad la parametrización entregada por el contratista, sin que a la fecha se haya dado alguna solución por parte del contratista, pretendiendo el mismo que se le otorguen recursos adicionales, siendo no procedente, pues en la cláusula décima tercera- garantía técnica, el contratista es quien garantiza al Ministerio el servicio prestado contra cualquier defecto en la implantación del software objeto del contrato incluidos la estructura, sus componentes y funcionamiento de primera calidad, de acuerdo con las especificaciones técnicas pactadas. En consecuencia, el contratista se obliga a reemplazar a sus expensas aquellas que resultaren de mala calidad o con defectos en la implantación, durante un plazo máximo señalado en el anexo técnico, sin costo adicional para el Ministerio (…).

16. Que la Gerencia General de la CIAC al igual que Gerente de Proyecto y Supervisora del Contrato CIAC, con oficio 1381 GE/ CIAC del 12 de junio de 2008, concluyen que SOFTWARE y ALGORITMOS no cumplió con los compromisos post- producción suscritos en el acta del 19 de diciembre de 2007, con lo que se aseguraba la calidad requerida sin costo para la Agencia Logística y la CIAC porque: (i) No ha finalizado las parametrizaciones; (ii) no ha entregado los desarrollos del Software solicitado; (iii) no ha realizado la malla final de autorizaciones y restricciones de los roles de seguridad; (iv) no ha adelantado las pruebas integrales debidas que comprueben el correcto funcionamiento de los procesos; (v) no ha entregado el módulo PS (Project System) funcionando, y (vi) la plataforma del software no ha salido en productivo.

17. Que es deber del contratista corregir las fallas de funcionamiento del software y el reemplazo de los módulos de la aplicación objeto de este contrato, que están presentando fallas en su funcionamiento, sin costo adicional para el Ministerio, ni las entidades, así como lo estipula el numeral 2.8 del contrato 120/06 RO – MDN – UGG.

(…)

19. Que para hacer efectivo el debido proceso respecto de la situación en conflicto derivada de los incumplimientos del contratista del contrato No. 120/06 RO – MDN – UGG, en torno a la calidad del objeto contractual, el Ministerio ha procedido de la siguiente forma:

a) El incumplimiento de los compromisos pactados en el acta del 19 de diciembre de 2007, compromisos que encuentran igualmente soporte en el contrato No. 120/06 RO – MDN – UGG, dicho incumplimiento fue puesto en conocimiento por parte de los supervisores al Ministerio y reiterado a su vez al CONTRATISTA, según consta en acta del 4 de abril de 2008, suscrita por el personal del CONTRATISTA, supervisores, gerentes de proyecto y por la Dirección de Contratación Estatal del Ministerio de Defensa y que evidencian una falla en la calidad del objeto del contrato No. 120/06 RO – MDN – UGG. (subrayado fuera de texto)

b) El viernes 30 de mayo de 2008, el Ministerio de Defensa Nacional mediante comunicación No. OFI08 – 38053 y de conformidad con lo previsto en el artículo 29 de la Constitución Política, así como lo señalado en los artículos 3 y 35 del Código Contencioso Administrativo y lo estipulado en el contrato, garantizó el debido proceso, requiriendo a la señora Adriana Aguirre Representante legal de SOFTWARE y LOGARITMOS, para que se pronunciara respecto a los incumplimientos reiterados que inciden en el funcionamiento y calidad del servicio y las falencias señaladas en el informe 231556R ALOTC del 23 de mayo de 2008, suscrito por la Supervisión del contrato.

c) El 1 de septiembre de 2008, el Ministerio de Defensa Nacional en atención a lo previsto en el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, mediante comunicación OFI08-65448 le informó a la COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A que en la actualidad se encontraba llevado (sic) un debido proceso por el incumplimiento respecto a la calidad del contrato No. 120/06 RO- MDN – UGG.

20. Que el 24 de junio de 2008 el CONTRATISTA remitió respuesta al debido proceso y solicitó el restablecimiento del equilibrio económico.

21. Que mediante comunicación No. 101856R ALOTC del 10 de septiembre de 2008, los supervisores indicaron sobre la respuesta del CONTRATISTA del 24 de junio de 2008, que la misma no resulta satisfactoria y que en consecuencia no se desvirtuó la falla en la calidad de los servicios contratados.

(…)

22. Que de lo anterior, se establece que el CONTRATISTA con su comunicación, el 24 de junio de 2008, no dio respuesta satisfactoria a los incumplimientos de calidad, por cuanto, los argumentos del CONTRATISTA, no resolvieron o aportaron argumentos o pruebas que evidencien que la calidad se encuentra de conformidad con las condiciones pactadas en el contrato No. 120/06 RO – MDN – UGG, así mismo no resulta procedente acceder a su solicitud de restablecimiento del equilibrio económico.

(…)

23. Finalmente, a la fecha el  software implantado no se encuentra en funcionamiento, con lo cual el CONTRATISTA está incumpliendo con el contrato No.120/06 RO- MDN – UGG, especialmente con lo dispuesto en la cláusula segunda, debido a que los procesos, como el esquema de cálculo de la Bolsa Nacional Agropecuaria (BNA), contratación interadministrativa, administrativa, RANCHOS, presupuesto, proceso “PEGASO”, raciones de campaña, procesadora de café, activos fijos, no funcionan, pues no cumplen con las especificaciones técnicas que fueron requeridos en los numerales 1.7 “Área financiera”, 1.8 “área logística”, 1.9. “área comercial” y 1.10 “área mantenimiento” del anexo técnico del plurimencionado contrato.

24. Que las fallas de calidad han representado perjuicios económicos para la Entidad y a cargo del contratista, dichos perjuicios ascienden a la cuantía de $3.673.575.201.oo más los respectivos intereses y actualizaciones, los cuales se discriminan así:

| No. | Variables de costo | Costo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Retoma del proyecto en las condiciones propuestas por los partners SAP con el propósito de subsanar las fallas de calidad | 2.410.094.978 |
| 2. | Personal funcional y técnico asignado por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y la CIAC al proyecto “Némesis” | 690.751.984 |
| 3 | Costo de oportunidad en recurso humano (agencia logística) y licencias (Agencia Logística y CIAC y canal no utilizado (CIAC) | 572.728.239 |
|  | Costo total | $3.673.575.201 |

25. Que la entidad puede probar sumariamente la estimación de estos perjuicios en la cuantía establecida, a través del estudio de perjuicios económicos No. 100856 ALOCT de noviembre 10 de 2008, el cual cuenta con los siguientes anexos:

“A”- Análisis perjuicios económicos.

“B”- Copia propuesta de partner SAP.

“C” – Cronograma para salida en productivo aprobado por SILOG.

“D” – Relación personal profesional y técnico que participo en proyecto “Némesis”. (…)””.

7.- Contra dicha decisión, el 18 de diciembre de 2008, Software y Algoritmos S.A interpuso recurso de reposición, “por ser abiertamente ilegal y una evidente extralimitación de funciones y poderes, amén de considerarse que contiene una indebida y falaz motivación”.

Dicho recurso fue resuelto mediante Resolución No. 0582 de 17 de febrero de 2009 proferida por el Secretario General del Ministerio de Defensa en uso de sus facultades previstas en los artículos 4 numeral 2, 5 y 19 de la Ley 80 de 1993 y la Resolución de Delegación No. 1920 de 2008, notificada por edicto fijado el 27 de febrero de 2009 y desfijado el día 21 de marzo de ese mismo año. Por medio de la cual se resolvió confirmar totalmente la Resolución No. 5307 de 5 de diciembre de 2008 por cuanto consideró que “se acreditó legal y adecuadamente el incumplimiento del contratista y la realización del siniestro que afectó el amparo de calidad respecto de la póliza suscrita por Seguros  Confianza S.A., asimismo estimó objetivamente los perjuicios causados por el incumplimiento del contratista a través de un estudio que soporta el acto administrativo, discriminando sobre el valor de los mismos, la suma a cargo de la aseguradora garante y equivalente al valor asegurado del amparo afectado “.

Así las cosas es frente a las Resoluciones No. 5307 de 5 de diciembre de 2008 y 0582 de 17 de febrero de 2009 proferidas por el Ministerio de Defensa Nacional que la demandante solicita la declaratoria de nulidad y el restablecimiento del equilibrio contractual que pasan a estudiarse:

9.2 Desequilibrio económico en el caso concreto

La parte demandante aduce como hechos generadores de desequilibrio económico del contrato las prórrogas efectuadas mediante los modificatorios 1 y 2 del Contrato de Prestación de Servicios No. 120/ 06 – RO – MDN – UGG suscrito entre el Ministerio de Defensa Nacional – Unidad de Gestión General y la Compañía Software y Algoritmos S.A., cuya ejecución estaba prevista para llevarse a cabo en 8 meses y debió aplazarse por más de un año, situación que al decir de la demandante generó sobrecostos en el proyecto.

Visto el material probatorio anteriormente relacionado, la Sala observa que, efectivamente, el Contrato de Prestación de Servicios No. 120/ 06 – RO – MDN – UGG suscrito entre el Ministerio de Defensa Nacional – Unidad de Gestión General y la Compañía Software y Algoritmos S.A sufrió dos prórrogas contractuales. La primera, surtida el día 5 de septiembre de 2007, hasta el 12 de diciembre de 2007, y la segunda prórroga tuvo lugar el 11 de diciembre del mismo año hasta el 19 de diciembre de 2007.

Es de anotar que en ninguna de estas dos oportunidades la demandante contratista efectuó salvedad alguna sobre posibles alteraciones en el equilibrio económico del contrato, como tampoco lo hizo en el acta de entrega y recibo suscrita el 19 de diciembre de 2007, pues, fue solo hasta el oficio de 24 de junio de 2008 que la contratista se dirigió a la entidad demandada para manifestarle claramente que:

“1.- Con relación a la ruptura del equilibrio económico del contrato No. 120 de 2006:

“Los sobrecostos del contrato ascienden a la suma de $908.905.123.65, es decir casi la mitad del valor del contrato mismo, el cual equivale a $1.795.144.312; Inturia no puede asumir este sobrecosto por cuanto ello la privaría de la utilidad esperada y generaría un menoscabo de sus recursos.

La demora en el cumplimiento de los compromisos asumidos en el acta de 19 de diciembre de 2007 no ha sido por negligencia.

Como lo señalamos en los acápites (i) y (ii) el cronograma de ejecución no pudo ser cumplido como se había previsto; en lo que a nosotros concierne, hubo demos (sic) en la designación del consultor basis (sic) del proyecto, sin embargo esta falencia no genera realmente un impacto grave en la puesta en vivo del producto y no constituye un evento que constituya el incumplimiento del objeto contratado.

No obstante las demoras, en las que incurrió esa entidad, AGENCIA LOGISTICA Y CIAC han creado obstáculos de menor y mediano impacto que acumuladas resultan en retrasos en el cumplimiento del cronograma que hoy en día se pretenden rescatar. Esos retrasos se reflejan en la demora para la aprobación de los entregables del proyecto; el no uso de los términos establecidos para la solicitud de corrección o modificación de los productos; el retraso en la depuración de datos y saldos por parte de la CIAC y la Agencia Logística; la incertidumbre en cuanto a la realización de la totalidad de las pruebas de integración que debe hacer el SILOG entre las demás mencionadas anteriormente.

Hoy en día nos encontramos en la discusión respecto de los días adicionales requerido para la puesta vivo, lo cual a criterio del Ministerio equivale a 583 días. 583 adicionales por el retraso en la dinámica del cronograma.

Por otro lado las obligaciones finales que pretende hacer cumplir el Ministerio, no se encuentran contempladas ni en los pliegos de condiciones ni en el contrato de la referencias (sic).

Estas son las que aluden a la ejecución de las pruebas necesarias para que el sistema quede en el mandante 400 PRD y el plan de pruebas adicional que incluya los mandantes 220, 405 y 400.

(…)”.

Al respecto, vuelve y se anota, que en el momento de suscripción de las prórrogas contractuales y las actas señaladas, la contratista no presentó solicitudes, reclamaciones o salvedades que indicaran la existencia de una alteración a la ecuación del contrato que con el arreglo introducido no se saneaban las situaciones presentadas y las que luego quiso hacer valer, en razón a lo cual las pretensiones hoy expuestas en sede judicial resultan extemporáneas, improcedentes e imprósperas por vulnerar el principio de la buena fe contractual que no permite elevar pretensiones económicas derivados de hechos anteriores a la suscripción de las prórrogas o actas, ya que tales prorrogas configuran acuerdos adicionales que fueron celebrados con ocasión de las circunstancias que estaban alterando la ejecución normal del contrato, de manera que allí debieron contemplarse todas aquellas situaciones que al momento de su suscripción afectaban el contrato y así evitar que la contratante fuera sorprendida con tales sucesos al final de la relación contractual.

En este sentido, se reitera, que el último acuerdo suscrito entre las partes corresponde al Acta de recibo del 19 de diciembre de 2007, en la cual,  no se hicieron salvedades, por lo que, en el evento de existir una reclamación pendiente por concepto de sobrecostos por mayor permanencia en la obra, éstos sólo podrían comprender el periodo posterior a dicha fecha.

Entonces, independientemente de que se haya generado o no un desequilibrio económico del contrato con ocasión de la mayor permanencia en la obra, para la Sala es claro que para que sea procedente su restablecimiento, se debe cumplir con el requisito de oportunidad, consistente en presentar las solicitudes, reclamaciones o salvedades por incumplimiento del contrato, por su variación o por las circunstancias sobrevinientes,  dentro de los momentos que en el ejercicio de la actividad contractual ha tenido para restablecer el equilibrio económico que se ha visto roto, esto es, al momento de suscribir acuerdos como suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual, contratos adicionales, otrosíes, etc. Sobre lo cual es importante señalar que tales acuerdos no fueron unilaterales sino que en todo momento contaron con la voluntariedad del contratista para suscribir cada acta, prorroga, modificación y suspensión.

Y es que si las solicitudes, reclamaciones o salvedades fundadas en la alteración del equilibrio económico no se hacen al momento de suscribir las suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual, contratos adicionales, otrosíes, etc., que por tal motivo se convinieren, cualquier solicitud, reclamación o pretensión ulterior deviene en extemporánea, improcedente e impróspera por vulnerar el principio de la buena fe contractual.

En otras palabras, es evidente para la Sala que la demandante durante toda la ejecución del contrato procedió a convenir prórrogas en el plazo inicialmente pactado, mediante contratos modificatorios y adicionales, sin que en ninguno de ellos consignara reclamaciones, salvedades  o manifestaciones de quedar pendientes tales asuntos, razón por la cual se considera que al momento de la suscripción de los documentos que contiene cada uno de esos actos se restableció el equilibrio económico que pudiera estar alterado precedentemente, pues nada se dijo en contrario.

9.3 Competencia, declaración del incumplimiento y debido proceso en el proferimiento de los actos administrativos - Resoluciones No. 5307 de 5 de diciembre de 2008 y 0582 de 17 de febrero de 2009.

Al respecto, el demandante señaló que la administración no tenía competencia para expedir las resoluciones demandadas por cuanto el plazo del contrato ya había terminado y se encontraba en etapa de liquidación.

En este sentido, la Sala encuentra que el plazo de ejecución contractual finalizó el día 19 de diciembre de 2007 mediante acta de recibo de la misma fecha y, de acuerdo con el anexo 1 – datos del contrato, se pactó que “la garantía de calidad y funcionamiento será de (14) catorce meses, contados a partir del acta de recibo final a satisfacción” y el acto administrativo demandado fue proferido el 5 de diciembre de 2008, esto es, dentro de los 14 meses pactados como término de garantía de calidad y funcionamiento, en razón a lo cual el argumento esgrimido por la demandante no haya asidero fáctico ni jurídico.

De igual modo la demandante sostiene que el funcionario que suscribe los actos administrativos demandados, es decir el Secretario General de la entidad, no tenía competencia funcional para sancionar al contratista entre tanto que esta función se encuentra en cabeza del representante legal de la entidad.

Sin embargo, la Sala observa que obra dentro del plenario las Resoluciones No. 0547 de 14 de febrero de 2007 y 1920 de 15 de mayo de 2008 proferidas por el Ministro de Defensa Nacional y por “la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones”, entre ellas:

“(…) 2.3. EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Se delega en general el ejercicio de las funciones y la atención y decisión de los asuntos necesarios para la ejecución oportuna, eficaz y adecuada de los contratos estatales y en particular:

(…)

2.3.4 Para la suscripción de documentos necesarios para la extensión, prórroga, adición, modificación de los contratos suscritos en uso de la competencia delegada, siempre que no impliquen la celebración de transacciones y/o conciliaciones. Las actividades de transacción y conciliación serán adelantadas centralizadamente en el Ministerio de Defensa Nacional, de manera que el delegatorio correspondiente podrá solicitarla, cuando ello sea procedente.

(…)

2.3.6 Para la declaración de incumplimientos, la imposición de las sanciones a que haya lugar y su reporte en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio.

(…)”.

Visto lo anterior, y en atención a que estas funciones fueron radicadas específicamente por la Resolución 547 de 14 de febrero de 2007 en cabeza del Secretario General del Ministerio de Defensa Nacional, para la Sala es evidente que el funcionario que impone la medida tiene la competencia delegada para el efecto, de manera que en este sentido tampoco están llamados a prosperar los cargos de la actora.

Finalmente, en este punto la sociedad demandante sostiene que con la expedición de los actos administrativos demandados la entidad demandada desconoció el artículo 17 del Decreto 1150 de 2007, según el cual:

Artículo 17. Del derecho al debido proceso. El debido proceso será un principio rector en materia sancionatoria de las actuaciones contractuales.

En desarrollo de lo anterior y del deber de control y vigilancia sobre los contratos que corresponde a las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, tendrán la facultad de imponer las multas que hayan sido pactadas con el objeto de conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones. Esta decisión deberá estar precedida de audiencia del afectado que deberá tener un procedimiento mínimo que garantice el derecho al debido proceso del contratista y procede sólo mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista. Así mismo podrán declarar el incumplimiento con el propósito de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria incluida en el contrato.

Parágrafo. La cláusula penal y las multas así impuestas, se harán efectivas directamente por las entidades estatales, pudiendo acudir para el efecto entre otros a los mecanismos de compensación de las sumas adeudadas al contratista, cobro de la garantía, o a cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo el de la jurisdicción coactiva.

Parágrafo transitorio. Las facultades previstas en este artículo se entienden atribuidas respecto de las cláusulas de multas o cláusula penal pecuniaria pactadas en los contratos celebrados con anterioridad a la expedición de esta ley y en los que por autonomía de la voluntad de las partes se hubiese previsto la competencia de las entidades estatales para imponerlas y hacerlas efectivas.

Al respecto, la Sala prevé que en el acta de recibo a satisfacción suscrita el 19 de diciembre de 2007, las partes adquirieron una serie de compromisos y obligaciones de cuya inejecución deriva en el incumplimiento atribuido por el Ministerio de Defensa a la contratista.

Así, se observa el Acta No. 03 de 19 de diciembre de 2007 suscrita por el Ministerio de Defensa Nacional, el Representante Legal de la compañía Software y Algoritmos S.A, los Supervisores del Contrato No. 120 de 2006 y el Gerente del proyecto contratado, por medio de la cual se recibieron a satisfacción los servicios contratados mediante el negocio jurídico anteriormente mencionado y además se pactó:

“(…) 2.- GARANTÍA TÉCNICA POST PRODUCCIÓN

En cumplimiento de la cláusula décimo sexta del anexo 1, del contrato 120/06, se acuerda el siguiente esquema de acompañamiento de post-producción en sitio:

- Estabilización datos maestros: A partir del 24 de diciembre de 2007 hasta el 27 de enero de 2008 permanecerá un recurso ABAP (tiempo completo), acompañando físicamente en sitio en las ENTIDADES intercaladas un día Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A y un día Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

- Estabilización y sincronización de My SAP Bussiness Suite: En cambios o ajustes de parametrización NEMESIS – SILOG en los mandantes 200 (DMD), 210 (DMD), 400 (QMD) y 400 (PRD), desde el 10 hasta el 25 de enero de 2008, tiempo completo del equipo de consultoría que participó en la implantación:

a.- Gerencia de proyecto – dedicación parcial.

b. Consultor FI

c. Consultor TR – BANKING.

d. Consultor CO

e. Consultor MM

f. Consultor WM

g. Consultor SD

h. Consultor FM.

i. Consultor AM

j. Consultor PM.

k. Consultor BASIS

A partir del 28 de enero hasta el 10 de marzo de 2008, según lo establecido en el numeral 1.5.2 del anexo técnico del contrato, mínimo dos días a la semana y como mínimo de 4 horas por día; este tiempo de acompañamiento se distribuirá en las dos entidades al 50% del tiempo.

- Estabilización projetc System (PS): 100 días de consultoría en la sede de la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A., tiempo completo y 20 días de consultoría otros consultores funcionales para la integración. (…)”.

De manera que en este documento se evidencia la existencia de obligaciones pendientes de ejecución por parte de la contratista, lo que abre la posibilidad para la administración de declarar su incumplimiento mediante acto administrativo, por supuesto, siempre que dicho incumplimiento sea imputable a la demandante.

Al respecto, de acuerdo con el material probatorio obrante en el plenario, se observa que la contratista no dio cumplimiento a los compromisos adquiridos, por lo que se suscitaron diferentes pronunciamientos de la entidad demandada, entre esos el contenido en el Acta No. 01 de 3 de marzo de 2008 suscrita por la Corporación Aeronáutica Colombiana S.A, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y el Gerente Militar del Programa SILOG en la que consta:

1.- El supervisor del contrato No. 120 de 2006 manifestó:

“(…) b. A la firma ya se le efectuó la totalidad de los pagos, por ser recursos de la vigencia 2006, pero a la fecha no se ha efectuado la “salida en vivo” porque aún no se han culminado algunas actividades que se señalaron en el acta del 19 de diciembre presentándose el siguiente estado del proyecto:

i. Datos: Corte al 31 de diciembre de 2007, en ejecución – entidades están diligenciado las plantillas.

El acompañamiento del recurso ABAP pactado para estabilizar los “datos maestros” desde el 24 de diciembre de 2007 hasta el 27 de enero de 2008, se realizó en forma parcial, pues los datos maestros se encontraban en provisión de parte de la Agencia y la CIAC; sin embargo, una vez los datos maestros han ido proveyéndose a INTURIA, para su revisión, se ha detectado que no se han finiquitado todas las parametrizaciones, lo que no ha permitido el cargue final.

ii. Parametrizaciones: En ejecución – consultor (desarrolla, revisa y ajusta).

Se muestra listado de parametrizaciones pendientes de ajustes por parte de INTURIA, las cuales para la Agencia, asciende a veintiséis (26). Además se indica que en este tema, los funcionarios han expresado que no cuentan con la debida capacitación para que ellos mismos emprendan estas parametrizaciones, las que han sido desarrolladas solo por los consultores y algunas de ellas suministradas por el SILOG; además no cuentan con un manual para esta labor suministrado por INTURIA.

iii. Desarrollos: (Reportes, interfaces, formularios, etc.) en ejecución por parte de INTURIA. El personal funcional específica, el consultor desarrolla y el funcional aprueba y firma.

Se muestra el estado en que se encuentran los desarrollos que debe emprender INTURIA, en donde para la Agencia se indica que son 114, algunos de ellos entregados (48), otros en ajustes (37), otros en revisión los funcionales del proyecto “Nemesis” (20) y los que aún no han sido entregados (9).

iv. Esquemas de seguridad: (Roles y restricciones) actualmente se están adelantando ajustes, con base en recomendaciones del SILOG. El personal funcional está efectuando la definición del esquema de seguridad en el modelo de negocio, organizándolos con el apoyo del Comité de Seguridad del proyecto “némesis” y de la Sra. TC (BOHADA) para posterior parametrización por el consultor de roles y perfiles. Finalmente estos roles serán “probados” por el personal funcional del proyecto “némesis” y validados por el SILOG.

v. Pruebas unitarias DMD220: Pendiente. Se está cargando el plan de cuentas por parte del equipo del proyecto Némesis (consultores y funcionales). El cargue del plan de cuentas ya fue realizado, quedando pendiente el correspondiente a la CIAC, para proseguir con el cargue de la matriz de contabilizaciones automáticas (TRIPLE A)-; para lo cual los funcionales requieren ser capacitados por los consultores funcionales de INTURIA, porque desconocen de este tema.

vi. Preparación QMD400: Pendiente. El SILOG efectúa transporte de órdenes, personal funcional carga de plan de cuentas y finalmente el SILOG y el personal del proyecto “Némesis” actualizan parametrizaciones manuales y efectúan cargue de datos con corte 31-12-2007.

(…)

f. La supervisión del contrato reitera que por parte de INTURIA existen 26 parametrizaciones pendientes y 114 desarrollos, los cuales fundamentalmente deben estar concluidos para permitir “la salida en productivo.

g. Respecto al tema de roles y perfiles, se indica por parte de la supervisión, que la situación es bastante critica, encontrándose en un 20%. La Sra. TC. Bohada líder de seguridades del SILOG sugiere no esperar más para el desarrollo del tema, el cual es independiente de las parametrizaciones que se están realizando. También sugiere hacer pruebas con usuarios finales para asegurar su funcionalidad.

(…) ”.

Ahora bien, frente a las anteriores apreciaciones, el Gerente de Software y Algoritmos (demandante) manifestó que el proyecto objeto del contrato No. 120 de 2006 “ha venido prolongándose en el tiempo, conformándose como un “mal negocio” y solicita le permitan sentarse a analizar el tema y presentar ante un Comité netamente directivo una propuesta un tanto diferente”.

Al efecto, en el Acta No. 02 de 6 de marzo de 2008 la Corporación Aeronáutica Colombiana S.A, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y el Gerente Militar del Programa SILOG acordaron establecer un cronograma de actividades para que la Sociedad Software y Algoritmos S.A realice la entrega del software en las condiciones estipuladas en el Contrato No. 120 de 2006.

Por su parte, en oficio de 10 de marzo de 2008 la Agencia de Logística en su calidad de supervisora del contrato No. 120 de 2006 se dirigió al representante legal de Software y Algoritmos S.A. (demandante) para solicitarle la realización de un cronograma de trabajo, con presencia de consultores funcionales que permita subsanar las fallas en el sistema MySAP.

En atención a la falta de acuerdo frente a los cronogramas solicitados el 4 de abril de 2008 se reunieron los representantes legales de la contratista Software y Algoritmos S.A. (demandante), los Supervisores del Contrato No. 120 de 2006 y una representante del Ministerio de Defensa, como consta en Acta No. 001, en donde:

“(…) Los supervisores del contrato, proponen los siguientes compromisos, los que deben ser cumplidos por cada uno de los actores comprometidos en la ejecución de la implantación del software MySAP Bussiness Suite en la Agencia Logística y en la CIAC, así:

a. El contratista desarrollará las actividades de acompañamiento y guía a través de un equipo de consultores funcionales (full time) para todas las actividades a realizar en el mandante QMD 220 del SILOG hasta la finalización y aprobación de las pruebas integrales en este mandante, las cuales deberán ser aprobadas por medio de acta de los supervisores del contrato.

b. El contratista acompañara las actividades señaladas en el mandante QMD 400 a través de sus consultores técnicos, de datos y basis – seguridades.

c. El contratista apoyará con los consultores requeridos (financiero, presupuesto, costos), en el cierre financiero de las entidades.

d. La capacitación al usuario final se llevará a cabo en el puesto de trabajo a partir de la salida en productivo.

e. Se requiere que el Ministerio comprometa el apoyo requerido a través del SILOG para asegurar la salida en productivo.

f. La Agencia y la CIAC proveerán los datos y la definición de roles en las fechas establecidas en el cronograma.

g. La Agencia y la CIAC deberán asegurar que todo el grupo de funcionales de cada entidad se reintegre al proyecto en la sede 2 de Agencia Logística, a partir del 14 de abril y con dedicación total.

El Ing. José Luis Restrepo manifiesta que el costo para asumir este cronograma que equivale a 180 días de consultoría es por un valor de $106 millones.

La Directora de Contratación Estatal le reitera al contratista la imposibilidad legal de realizar más pagos de los previstos en el contrato.

La Cr. Jaramillo expresa que no podemos sacrificar la calidad del producto y las pruebas deben garantizar ese objetivo.

CONCLUSIONES

El Ing. José Luis Restrepo evaluará lo verificado en este (sic) reunión al interior de su compañía de acuerdo con las constancias contractuales manifestadas por la Directora de Contratos del Ministerio, esto es cumplir el contrato en los términos de calidad y sin que cause erogaciones presupuestales.

El contratista reitera la necesidad de contar con la aprobación del cronograma por parte del SILOG, gestión que realizará la Dirección de Contratación Estatal MDN y los supervisores en procura de lo que aquí se ha analizado se llegue a feliz término (…)”.

Así las cosas, en la oportunidad citada las partes no llegaron a un acuerdo que modificara las obligaciones pactadas en el acta de recibo por lo que debe concluirse que ellas continuaban vigentes. De manera que con relación a dichas obligaciones se observa el informe de gestión presentado el 23 de mayo de 2008 por los supervisores del contrato No. 120 de 2006 quienes sostuvieron que la Sociedad Software y Algoritmos S.A (demandante) a la fecha “no ha emprendido las actividades que se comprometió en el acta de recibo de entregables, suscrita el 19 de diciembre de 2007, para salir en vivo; las que según su compromiso esperaba reanudar a partir del pasado 12 de mayo; compromiso que no se ha cumplido y que fue informado a su Despacho mediante comunicado del pasado 23 de abril”.

En atención a lo anterior, el Ministerio de Defensa dirigió el oficio No. OFI08-38053 de 30 de mayo de 2008 al Representante Legal de Software y Algoritmos S.A (contratista demandante), donde le manifiesta:

“Con el propósito de garantizar el debido proceso previsto en el artículo 29 de la Constitución Política, así como dar cumplimiento a lo señalado en los artículos 3 y 35 del Código Contencioso Administrativo y lo estipulado en el contrato referido, comedidamente me permito remitir la presente para que dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su recibo, sean controvertidos los hechos que constituyen un presunto incumplimiento del contrato No. 120/06 RO – MDN – UGG, los cuales se encuentran fundamentados en el informe de gestión anexo en 23 folios, el cual establece en el literal b. las actividades en las cuales se presentaron incumplimientos en cada una de las fases.

Como quiera que estos hechos configuran una presunta violación a las normas y estipulaciones contractuales del contrato en referencia, este Despacho le solicita remitir las explicaciones pertinentes junto con las pruebas soportes de las mismas. En caso de no recibirse respuesta en la Dirección de Contratación Estatal del Ministerio Oficina 218, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del presente documento, se dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 35 del Código Contencioso Administrativo, el cual señala “habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomara la decisión (…)”.

En respuesta, la contratista Software y Algoritmos S.A (demandante) mediante oficio de 24 de junio de 2008, se pronunció en el sentido de aducir la ruptura del equilibrio económico del contrato, en los términos que se citaron en el aparte precedente, y sostuvo:

“2.- En cuanto a la declaración de incumplimiento – amparo de calidad de la póliza:

El amparo de calidad y correcto funcionamiento aludido como incumplido por el Supervisor en nuestra opinión no puede ser alegado, pues a la solución entregada no se le han hecho observaciones en cuanto a su calidad, ni se ha demostrado que existan errores en su parametrización, únicamente se encuentra pendiente de un ciclo de pruebas adicional al solicitado en el contrato y se encuentra lista para entrar en vivo.

Lo anterior no se ha dado, debido a lo ya expuesto, y que en todo caso sin datos listos para un sistema es imposible que se pueda poner en vivo, a la fecha no hemos recibido notificación por parte de la Agencia Logística ni de la CIAC que los mismos se encuentran listos, pues si se revisa el cronograma propuesto, debe hacerse el ciclo de pruebas adicional y entrar en productivo, lo cual a todas luces presupone que se tiene un producto terminado, si tal vez pendiente de algunos ajustes, pero que al haber superado el ciclo de pruebas inicial como se demuestra en las actas de la etapa de pruebas funciona.

En caso de que considerara el Ministerio que se produjo el siniestro asegurado, sería menester probar que el producto entregado el 19 de diciembre de 2007, no funciona, no cumple con los requerimientos del pliego de condiciones o presenta errores de configuración, lo cual no ha ocurrido ni se ha requerido al respecto.

Con base en lo anterior, quedamos atentos a la aprobación de los procedimientos finales por parte del SILOG para finalizar con nuestros compromisos de post producción y a que se proceda al reconocimiento económico solicitado, con el fin de lograr la liquidación del mencionado contrato.

(…)”.

Sin embargo, es de anotar que los argumentos de la contratista no fueron acogidos por la entidad contratante ni fueron acreditadas en sede judicial. Por el contrario, es tan evidente el incumplimiento en cabeza de la Sociedad Software y Algoritmos S.A – demandante, que ella misma se dirigió al Ministerio de Defensa el 26 de noviembre de 2008 para proponerle un cronograma de trabajo que le permitiera culminar los compromisos asumidos en el acta suscrita el 19 de diciembre de 2007.

En dicho cronograma se contempla la ejecución de la revisión de parametrización, los ajustes de la clasificación de activos fijos, la transferencia de conocimiento contabilizaciones automáticas “TRIPLE A”, revisión de la parametrización ajustes proceso PEGASO BNA QMD 405 y mandante DMD200, la entrega de desarrollos, pruebas y ajustes a desarrollo, prueba de roles QMD y ajustes, actualización de datos, pruebas mandante DMD 200 procesos BNA PEGASOS y módulo banking, transportes al mandante QMD 400, preparación mandante PRD 400, cargue de datos maestros PRD  400, cargue de saldos en mandante productivo, aprobación de cargue de datos y puesta en producción. Todo lo anterior en un término de ejecución de 37 días y bajo un costo adicional de $300.000.000.oo.

La propuesta anterior fue rechazada por el Ministerio de Defensa mediante oficio No. OFI08-94629 de 28 de noviembre de 2008 y en contrapropuesta le solicitó al contratista verificar los términos de su cronograma y ajustarlos a la realidad contractual por los siguientes motivos:

“(…) 1. El cronograma no contempla todas las actividades previstas en el contrato y en el acta del 19 de diciembre de 2008, por cuanto el CONTRATISTA deberá igualmente realizar las siguientes actividades:

A. El ciclo de pruebas exigido en el SILOG, el cual está establecido en los numerales 2.2 cronograma y 2.2.4 del anexo técnico del contrato No. 120/06 RO – MDN – UGG, asimismo está previsto en la ACTIVIDAD 232 del cronograma aprobado por las partes y que forma parte integral del acta de inicio suscrita el 15 de febrero de 2007.

B. PS a la CIAC, de conformidad con lo ofrecido en comunicación del 30 de noviembre de 2007, cuyo asunto es la “conclusión y propuesta final cumplimiento contrato No. 120/06 RO – MDN – UGG” en la que expresamente indicó el CONTRATISTA “ratificamos el ofrecimiento realizado… que la funcionalidad (GESTIÓN DE CALIDAD) requerida podría ser cumplida con un enfoque desde el módulo de PS” y en el acta suscrita el 19 de diciembre de 2007, en el numeral 2 garantía técnica de posproducción.

C. Acompañamiento post producción en sitio, actividad que está prevista en el numeral 1.52 del anexo del contrato No. 120/06 RO – MDN – UGG así “el acompañamiento post producción, será de mínimo (2) dos días a la semana y como mínimo de (4) cuatro horas por día.

(…)”.

Asimismo, la contratante le informó a la Sociedad Software y Algoritmos S.A que “ha concluido el debido proceso iniciado dentro del contrato de la referencia y se encuentra proyectado el acto administrativo correspondiente para suscripción del competente contractual”

Al respecto, el día 10 de diciembre de 2008 se produjo una nueva comunicación de la contratista Software y Algoritmos S.A  en donde sostuvo que:

“Al revisar el cronograma inicial del proyecto el cual fue presentado junto con la oferta, que además fue incluido y aprobado en la etapa de preparación del proyecto, la cual culminó con la carta de navegación del proyecto, en las actividades relacionadas con las pruebas se establecieron dentro de la etapa tres de realización, acápite configuración final y aprobación actividad 193, e incluso se establece que exista una prueba de integración del SILOG con una duración de 10 días, no obstante lo anterior tal como lo hemos manifestado en diversas comunicaciones en el mes de agosto de 2007 se estableció el protocolo de pruebas por parte del SILOG en el que inicialmente a la consultoría solo le correspondía hacer las pruebas en el mandante 405 y paralelamente el SILOG realizaría las pruebas en el mandante 400.

(…)

Hoy en día se exige un ciclo adicional de pruebas que es lo que hemos venido reclamando que no está incluido dentro del valor del contrato y que solamente nos fue informado que debía realizarse en las sesiones de trabajo del 3 y del 6 de marzo de 2008 (fecha en que los compromisos que habíamos establecido en el acta 19 de diciembre no habían sido cumplido por las entidades), en donde el SILOG sugirió que para poder salir en vivo era necesario seis (6) meses más de pruebas y ajustes, teniendo en cuenta los datos con los que las entidades saldrían y el nuevo ciclo de pruebas que no había sido expuesto, ni incluido en ningún cronograma, el cual incluía probar en los mandantes 220, 405 y 400 en forma adicional.

(…)

c. En cuanto al acompañamiento de post producción: Nos merece el mismo comentario, más cuando este tiempo de acompañamiento de la salida post producción fue empleado en actividades diversas y pendientes de definiciones en cuanto al ciclo de pruebas adicionales por parte del SILOG por parte de las entidades, hasta el retiro del equipo de consultoría en la primera semana de marzo, en la que no sabíamos y no se había definido por las entidades:

- Cuáles serían los datos que serían cargados en el sistema? Es decir con qué fecha de corte empezarían a funcionar.

- Cuál sería el tiempo con el que se contaría del SILOG para el apoyo a las pruebas? al igual que el cronograma que se exigía en forma adicional?

(…)

3. Ratificamos que los días de consultoría presentados no tendrán ningún costo adicional para el Ministerio de Defensa, pues obedecen a lo necesario para llevar a que el sistema entre en operación, claro está siempre que se respeten las premisas en él consignadas.

4.- De acuerdo a lo que se informa en el numeral anterior, no podemos afirmar que realizaremos actividades adicionales a las contratadas, ni que emplearemos un tiempo mayor al contratado, ni que no es necesario que se cumplan unos presupuestos para realizar las actividades propuestas, pues siempre será necesario contar con el personal de las entidades, con la disponibilidad del SILOG y el tiempo de sus funcionarios para realizar las pruebas y con los datos de las entidades para que el sistema funcione, variables que siempre serán ajenas a nosotros como contratistas, y que dependen exclusivamente o del Ministerio como contratante, o de las Entidades en su condición de usuarias finales de la solución que son por las cuales no podemos responsabilizarnos.

(…)”.

Visto lo anterior, la Sala considera que los argumentos expuestos por la contratista, hoy demandante, no son de recibo entre tanto que ella misma se comprometió al cumplimiento de las actividades relacionadas en el acta del 19 de diciembre de 2007, y que el incumplimiento de dichas actividades fue el que dio lugar a las decisiones contenidas en las  resoluciones No. 5307 de 5 de diciembre de 2008 y 0582 de 17 de febrero de 2009 por medio de las cuales el Ministerio de Defensa Nacional declaró el incumplimiento del contrato No. 120 de 2006 e hizo efectiva la póliza matriz No. 24 GU 016382 de 26 de diciembre de 2006.

Del mismo modo, la Sala observa que el Ministerio de Defensa fue coherente con lo pactado en el contrato, pues de conformidad con la cláusula primera del contrato, existía en cabeza del contratista la obligación de realizar los ajustes, avances y mejoras tecnológicas, garantizar la calidad y funcionamiento del software (cláusula 13) y realizar el acompañamiento de post – producción en sitio, sin que esto causara erogaciones adicionales para el Ministerio, porque también, ad initio de la relación contractual se dejó establecida la imposibilidad de aceptar nuevos costos o ajustes económicos (parágrafo de la cláusula 3ra). Asimismo, la entidad contratante, tenía el deber de ejercer el control y vigilancia que sobre los contratos por ella suscritos y su actuación se desprende de la facultad que la ley le reconoce a la administración pública para declarar el incumplimiento del contrato, por supuesto, siempre que se adelante un procedimiento adecuado y garantista del debido proceso.

Al respecto debe preverse que desde el Acta No. 01 de 3 de marzo de 2008 se hizo constar que una vez entregados los datos maestros a la contratista, se detectó que esta no había finiquitado las correspondientes parametrizaciones, situación de la que se dijo que no permitió el cargue final de los datos. Al respecto se establecieron 26 parametrizaciones pendientes a cargo de la contratista y también se reprocha la inexistencia de un manual de funcionamiento.

Asimismo se observa pendiente la definición de los roles y perfiles de los usuarios del sistema, se habla de capacitaciones pendientes en el personal de la CIAC para el cargue de cuentas pendientes y con relación a la preparación QMD400 se habló de la existencia de “26 parametrizaciones pendientes y 114 desarrollos, los cuales fundamentalmente deben estar concluidos para permitir “la salida en productivo”. Actividades estas que se encontraban incluidas dentro de lo dispuesto en el acta de 19 de diciembre de 2007, suscrita por la contratista.

Entonces, estos fueron los incumplimientos en los que incurrió el contratista y frente a los cuales se les corrió traslado en diferentes oportunidades para que ejerciera su derecho de defensa en garantía del debido proceso.

De modo que la Sala encuentra que el debido proceso se vio garantizado por la entidad contratante en la serie de oportunidades y oficios en los que se le dio la oportunidad a la contratista de cumplir con lo pactado y explicar su posición.

En consecuencia, la Sala no considera que en este aspecto se configure una nulidad de los actos administrativos demandados.

9.4 Tasación y condena de perjuicios que superan la cláusula penal, mediante acto administrativo

Observa la Sala que una vez declarado el incumplimiento del contrato en cabeza de la contratista, la entidad demandada estimó cuantificar los perjuicios derivados del incumplimiento en la suma de $3.673.575.201.oo, con fundamento en el análisis de perjuicios económicos realizado el 10 de noviembre de 2008, el cual ponderó la cuantía teniendo en cuenta los siguientes conceptos:

| No. | Variable de costo | Motivación de la variable | Costo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Retoma del proyecto en las condiciones propuestas por los partners SAP con el propósito de subsanar las fallas de calidad. | Incluye el valor por emprender el diagnóstico inicial (projetc review) necesario para conocer el estatus de proyecto, el cual no se puede descartar y luego realizar el ajuste a todas las parametrizaciones y desarrollos emprendidos por el contratista anterior, para adoptarlo al modelo de negocio definido para cada una de las entidades Agencia Logística y CIAC, para proseguir con el cargue de datos, las pruebas unitarias e integrales, pruebas con la funcionalidad del SILOG y acompañamiento y soporte en la salida en productivo. | $2.410.094.978 |
| 2 | Personal funcional y técnico asignado al proyecto “Némesis” | La Agencia Logística de las Fuerzas Militares y la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana CIAC S.A destinaron veintinueve (29) funcionarios, entre funcionales y técnicos para acompañar al contratista en la implantación fallida. Este personal laboró interrumpidamente con dedicación de tiempo completo desde el 15 de febrero de 2007 al 10 de mayo de 2008 | $690.751.984 |
| 3 | Costo de oportunidad en recurso humano (Agencia Logística y CIAC) y canal no utilizado (CIAC) | El costo de oportunidad, por ejemplo, para el recurso humano, para la Agencia Logística, acumulado a 31 de diciembre de 2008, estimado a la tasa de consumo del 2.62% mensual (31.53% anual) asciende a $447.259.008. El costo de mantenimiento de las licencias para poderlas utilizar en el momento de entrar en productivo, aunado a la conectividad no utilizada asciende a $125.469.231 | $572.728.239 |
| Costo total |  |  | $3.673.575.201 |

Pese a lo anterior, la Sala considera que se equivoca la administración al tasar los perjuicios de acuerdo al estudio antes señalado y por encima del porcentaje determinado en la cláusula penal del contrato y de manera desproporcionada.

Al respecto, debe preverse que el mismo estudio de perjuicios económicos presentado por la Directora de Contratación Estatal es claro en señalar que para revisar lo que se denominó el RESCATE DEL PROYECTO POR UN PARTNER SAP, era necesario el análisis que determinara la situación actual del proyecto, porque para la retoma del proyecto se desconocía el estatus de dicho proyecto, por lo cual debían distinguirse e identificarse los ajustes que se requerían para complementar la funcionalidad y para entrar a definir la preparación de la salida en vivo.

Sin embargo, es decir, pese a que los consultores no conocen el estado actual de proyecto, la demandada toma como fundamento para tasar los perjuicios el valor reportado por las cotizaciones obtenidas en este sentido, las cuales muestran además cifras aleatorias que ella misma califica como sustancialmente diferentes y toma un promedio que no una cifra cierta erogada por la administración, de donde se deduce que no existe certeza de la cuantía del perjuicio imputado a la demandante.

Adicionalmente, el Ministerio de Defensa le cobra al contratista el costo del personal que empleó en la implantación del sistema desarrollado por la demandante durante el periodo 15 de febrero de 2007 y 10 de mayo de 2008, la cual considera fallida, pasando por alto que ella recibió a satisfacción los trabajos desplegados en la etapa de ejecución del contrato que finalizó el 19 de diciembre de 2007, según consta en el acta suscrita por la entidad demandada.

Ahora bien, los inconvenientes que dieron lugar al incumplimiento del contratista se presentaron en la etapa post contractual, de manera que mal podría cobrar como perjuicio la destinación de un personal que fue capacitado durante la etapa efectivamente cumplida, mucho más, si se tiene en cuenta que la implantación no fue totalmente fallida, por el contrario el informe habla de rescatar el proyecto y de desconocer su situación actual.

De esta manera quedan descartados los cobros efectuados a título de perjuicio por concepto de retoma del proyecto en la suma de $2.410.094.978, y personal funcional asignado al proyecto en la suma de $690.751.984, y resta por revisar lo correspondiente al costo de oportunidad, el cual se hizo consistir en “el costo en que incurre la entidad Agencia Logistica de las Fuerzas Militares y CIAC S.A. por no tener implementado el ERP en funcionamiento”, en personal humano, no utilización de licencias y la realización de múltiples llamadas telefónicas, cuyos valores se determinan con aplicación de la tasa de consumo del 2.62% mensual (31.53% anual) para un total $572.728.239.oo, sobre el cual, al igual que los anteriores conceptos no obra soporte alguno que fundamente dicho cobro, más que el informe citado.

De otra parte, aunque la administración se encuentra legalmente facultada para declarar el incumplimiento del contrato, la Sala quiere resaltar que dicha facultad va dirigida únicamente a hacer efectiva la cláusula penal, en cuanto tasación anticipada de perjuicios - pactada de común acuerdo por los contratantes, y la póliza de cumplimiento.

En este sentido debe recordarse que el contrato suscrito entre las aquí demandante y demandada, expresamente dispuso en la cláusula penal pecuniaria que “En caso de (…) incumplimiento total de las obligaciones derivadas del presente contrato, el contratista pagará al Ministerio, a título de pena pecuniaria, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato cuando se trate de incumplimiento total del contrato y proporcional al incumplimiento parcial del contrato que no supere el porcentaje señalado. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como pago parcial y definitivo de los perjuicios que cause al Ministerio. No obstante, el Ministerio se reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por encima del monto de lo aquí pactado, siempre que los mismos se acrediten. El pago de la cláusula penal pecuniaria estará amparado mediante póliza de seguros en las condiciones establecidas en el presente contrato”.

De manera que la entidad demandada sólo estaba facultada para hacer efectiva la cláusula penal, total o parcialmente, sin superar el 20% del valor del contrato, el cual fue de $1.795.144.312.oo, donde el valor de la pena pactada a título de perjuicios anticipados fue la suma de $359.028.862,4, el cual se encontraba amparado por la poliza de seguros.

Sin embargo, también es claro que la imposición de la pena pecuniaria fue pactada como pago parcial de los perjuicios que la contratista causara al Ministerio con su incumplimiento, pues el Ministerio de Defensa se reservó el derecho de cobrar perjuicios adicionales por encima del monto pactado, siempre que los mismos se acreditaran, pero dicha acreditación, debe aclararse, sólo es posible ante una autoridad judicial por cuanto la administración no se encuentra facultada para tasar e imponer el pago de perjuicios adicionales a los que de común acuerdo acordaron las partes en el clausulado contractual.

Así las cosas, que se extralimitó la entidad contratante cuando tasó e impuso el pago de perjuicios en la suma de $3.673.575.201.oo, mediante acto administrativo, en razón a lo cual habrá de declararse la nulidad del artículo 4º de la Resolución No. 5307 de 5 de diciembre de 2008 y de aquella que la confirma.

Sin embargo, lo anterior no obsta para que la Sala mantenga la declaración administrativa del siniestro por incumplimiento del contratista, el cual habrá de tasarse dentro de los límites contractualmente dispuestos y con aplicación de los criterios de proporcionalidad y razonabilidad definidos en el punto 7 de esta providencia.

Al respecto, la Sala quiere resaltar que del juicio de proporcionalidad y razonabilidad que se propone frente a la tasación de multas, clausula penal o perjuicios no es de carácter meramente métrico, por el contrario, con él se busca la valoración de todas y cada una de las variables o circunstancias de peso o importancia que rodean la ocurrencia de los hechos a fin de establecer una estimación equitativa y razonada que se corresponda con los postulados de la justicia e igualdad material.

En el caso de autos, por ejemplo, la Sala observa que el contratista cumplió con la etapa de ejecución contractual, en cuanto al diseño e implantación del objeto contratado y que su incumplimiento se dio con posterioridad, en la etapa de puesta en funcionamiento del sistema, situación que, a priori, conllevaría a deducir un incumplimiento del 50%, frente al cual correspondería hacer efectiva la cláusula penal en el mismo 50% incumplido.

Sin embargo, el verdadero juicio de proporcionalidad y razonabilidad conlleva valorar criterios adicionales que permitan alcanzar una condena que materialice la justicia, tanto en el contratista como en la contratante. Criterios estos que en el caso de autos están dados por  la funcionalidad del sistema contratado, pues es evidente que, aunque el contratista cumplió con una parte de sus obligaciones, el incumplimiento posterior fue de tal importancia que imposibilitó la puesta en marcha del servicio y funcionamiento del software, lo que nos lleva a concluir que el interés público bajo el cual se justificó la contratación no se vio satisfecho, ni siquiera, en un mínimo porcentaje o, si así es, ello no quedó acreditado en el plenario, razón por la cual la cláusula penal habrá de aplicarse en un ciento por ciento (100%).

Así las cosas, aunque habrá de limitarse la tasación de perjuicios al monto pactado en la cláusula penal pecuniaria, esto es, a la suma de $359.028.862,4, la cual debe ser analizada bajo criterios de proporcionalidad, el valor del siniestro se fijará en el 100% de la cláusula penal, actualizado con aplicación de las fórmulas acogidas por la jurisprudencia, esto es:

Ra = 	Rh 	X 	IPC FINAL (fecha de la sanción)

IPC INICIAL (fecha de la sentencia)

Ra = 	$359.028.862,4   X 	124,62

100,00

Ra = $ 447.421.768,32

Así las cosas, sobre el valor de $ 447.421.768,32  debe hacerse “efectiva la póliza única de seguro de cumplimiento en favor de Entidades Estatales, póliza matriz No. 24 GU016382 de fecha de expedición 26 de diciembre de 2006 y certificados modificatorios No. 24 GU026015 del 29 de diciembre de 2006, No. 24 UG032622 del 12 de septiembre de 2007 y No. UG35394 del 19 de diciembre de 2007, expedidos por la Compañía Aseguradora de Fianza S.A “CONFIANZA”, la cual ampara la calidad del contrato celebrado con el Ministerio para la implementación de software MySAP Bussiness Suite, para la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana –CIAC S.A por valor de $862.500.000.oo de acuerdo al valor asegurado vigente para el amparo de calidad.”

En mérito de lo expuesto la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E

MODIFICAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 29 de mayo de 2014, por los motivos expuestos en esta providencia, la cual quedará así:

PRIMERO.- DECLARAR la NULIDAD del artículo cuarto de la resolución No. 5307 del 5 de diciembre de 2008, por medio del cual la Nación – Ministerio de Defensa Nacional declaró el incumplimiento respecto de la calidad de los productos entregados dentro del contrato de prestación de servicios No. 120 de 2006, declaró la ocurrencia del siniestro y tasó los perjuicios, el cual quedará en los siguientes términos, confirmada en su integridad por la Resolución No. 582 del 17 de febrero de 2009.

SEGUNDO.- MODIFICAR el monto del amparo de calidad en suma de cuatrocientos cuarenta y siete millones cuatrocientos veintiún mil setecientos sesenta y ocho pesos con treinta y dos centavos ($ 447.421.768,32) correspondientes a la suma fijada como cláusula penal o tasación anticipada de perjuicios, establecida en el artículo 2º y 3º de la resolución No. 5307 del 5 de diciembre de 2008, por medio del cual la Nación – Ministerio de Defensa Nacional declaró el incumplimiento respecto de la calidad de los productos entregados dentro del contrato de prestación de servicios No. 120 de 2006, declaró la ocurrencia del siniestro y tasó los perjuicios, el cual quedará en los siguientes términos, confirmada en su integridad por la Resolución No. 582 del 17 de febrero de 2009.

TERCERO.- Las resoluciones Nos. 5307 del 5 de diciembre de 2008 y 582 del 17 de febrero de 2009, por medio del cual la Nación – Ministerio de Defensa Nacional declaró el incumplimiento respecto de la calidad de los productos entregados dentro del contrato de prestación de servicios No. 120 de 2006, declaró la ocurrencia del siniestro y tasó los perjuicios, quedarán así:

“Artículo primero: Declarar el incumplimiento de las obligaciones del contratista respecto de la calidad, en los términos a que se comprometió de acuerdo con el contrato No. 120/06 RO-MDN –UGG, su oferta y las condiciones establecidas en la licitación pública No. 018/06 RO – MDN – UGG.

Artículo segundo: Declarar ocurrido el siniestro respecto del amparo de calidad y cuantificar los perjuicios derivados del incumplimiento del contratista respecto del amparo de calidad en la suma de $ 447.421.768,32, la cual se encuentra debidamente soportada en la cláusula décimo novena del contrato prestación de servicios No. 120/06 RD - MDN – UGG, como cláusula penal e indemnización anticipada de perjuicios.

Artículo tercero: Hacer efectiva la póliza única de cumplimiento a favor de entidades Estatales, póliza matriz No. 24 GU016382 de fecha de expedición 26 de diciembre de 2006 y certificados modificatorios No. 24 GU0206015 del 29 de diciembre de 2006, No. 24 UG32622 del 12 de septiembre de 2007 y No. 24 UG035394 del 19 de diciembre de 2007, expedidos por la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. “Confianza S.A”, la cual ampara la calidad de contrato celebrado con el Ministerio para la implementación del software my sap business suite, para la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana – CIAC – S.A, por valor de $ 447.421.768,32 de acuerdo al valor asegurado vigente para el amparo de calidad.

Artículo cuarto: Notificar la presente providencia en la forma correspondiente, al representante legal del contratista y al representante legal de la Compañía Aseguradora.

Artículo quinto: Incluir en el boletín de reporte semestral a la Cámara de Comercio, el incumplimiento acá decretado respecto de la firma contratista, una vez en firme el presente acto administrativo.

Artículo sexto: Una vez se encuentre en firme el presente acto administrativo solicitar el pago inmediato al garante de la indemnización correspondiente y en caso de renuncia de la Compañía de Seguros, la Nación – Ministerio de Defensa podrá ejecutar el cobro por el procedimiento administrativo de cobro coactivo previsto en el título IV  de la Ley 1437 de 2011 (artículos 98 y 99) o por el procedimiento ejecutivo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo previsto en los artículos 297 a 299 de la Ley 1437 de 2011

(…)”.

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OLGA MELIDA VALLE DE DE LA HOZ                         GUILLERMO SANCHEZ LUQUE

Presidente                                                                       Magistrado

Salvó parcialmente voto

JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA

Magistrado Ponente

Fls.564-597 C.P

Fls.547-563 C.P

Fls.493-514 C.P

Fls.2-24 C.1

Fls.3- 11 C.1

Fls.27 C.1

Fls.34 C.1

Fls.35-114 C.1

Fls.131-132 y 140-142 C.1

Fls.439 C.1

Fls.447-487 C.1

Al respecto, el presente argumento fue establecido mediante Sentencia Complementaria proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 8 de octubre de 2014. (Fls. 538- 545 C.P)

Fls.527-536 C.P

Fls.547-563 C.P

Fls.564-597 C.P

Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección C, sentencia de 30 de abril de 2015, Exp. 33.425, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

Artículo 2º.

Artículo 209.

Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C, sentencia 23.904 del 30 de enero de 2013, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

Consejo de Estado – Sección Tercera -  Subsección C, sentencias Sentencia 26.637 de 13 de junio de 2013; 27.315 del 24 de abril de 2013 y 24.510 del 8 de mayo de 2013, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

Hoy se encuentra especialmente previsto en el artículo 3º de la Ley 80 de 1993, al disponer que “los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que [además de la obtención de utilidades cuya obtención garantiza el Estado] colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones.”?

Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C, sentencia 24.637 del 24 de abril de 2013, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C, Sentencia 24.580 de 19 de junio de 2013, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 20 de octubre de 2014, Exp: 24.809.

Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección C, sentencia de 22 de octubre de 2015, Exp. 48.061, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

Aunque el artículo 1603 sólo expresa que “deberán ejecutarse”, el entendimiento es que el deber de buena fe objetiva comprende todo el iter contractual. (La cita es del texto citado).

Sobre el desacierto en que incurrió el legislador colombiano al introducir en esta norma la expresión “exenta de culpa” vid.: M. L. NEME VILLARREAL. Buena fe subjetiva y buena fe objetiva. Equívocos a los que conduce la falta de claridad en la distinción de tales conceptos. En: Revista de Derecho Privado No. 17, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2009; M. L. NEME VILLARREAL. La presunción de buena fe en el sistema jurídico colombiano: una regla cuya aplicación tergiversada desnaturaliza el principio. En: Revista de Derecho Privado No. 18, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2010. (La cita es del texto citado).

Sobre el principio de planeación ésta subsección expresó: “Dentro de esos parámetros, como se acaba de expresar, se encuentran los estudios previos que, entre otros fines, persiguen cumplir con la obligación de establecer los precios reales del mercado de aquellas cosas o servicios que serán objeto del contrato que pretende celebrar la administración de tal suerte que pueda tener un marco de referencia que le permita evaluar objetivamente las propuestas que se presenten durante el respectivo proceso de escogencia del contratista.” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 28 de marzo de 2012, expediente 22471. (La cita es del texto citado).

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 22 de junio de 2011, expediente 18836. (La cita es del texto citado).

Ibídem. (La cita es del texto citado).

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 19 de noviembre de 2012, expediente 22043. (La cita es del texto citado).

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 22 de junio de 2011, expediente 18836. (La cita es del texto citado).

Esta postura se encuentra consolidada de vieja data en la Sección Tercera del Consejo de Estado. Al respecto ver: sentencia del 23 de junio de 1992, Exp. 6032; Subsección B, sentencia del 31 de agosto de 2011, Expediente 18080; Subsección C, sentencia del 9 de mayo de 2012, Expediente 22087. y sentencia del 10 de septiembre de 2014, Expediente 27648.

ARTICULO 1618. Prevalencia de la intención. Conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras.

ARTCULO 1619. Limitaciones del contrato a su materia. Por generales que sean los términos de un contrato, solo se aplicarán a la materia sobre que se ha contratado.

ARTICULO 1620. Preferencia del sentido que produce efectos. El sentido en que una cláusula puede producir algún efecto, deberá preferirse a aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno.

ARTICULO 1621. Interpretación por la naturaleza del contrato. En aquellos casos en que no apareciere voluntad contraria, deberá estarse a la interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del contrato. Las cláusulas de uso común se presumen aunque no se expresen.

ARTICULO 1622. Interpretación sistemática, por comparación y por aplicación práctica. Las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándosele a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad.

Podrán también interpretarse por las de otro contrato entre las mismas partes y sobre la misma materia. O por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes, o una de las partes con aprobación de la otra parte.

ARTICULO 1623. Interpretación de la inclusión de casos dentro del contrato Cuando en un contrato se ha expresado un caso para explicar la obligación, no se entenderá por solo eso haberse querido restringir la convención a ese caso, excluyendo los otros a que naturalmente se extienda.

ARTICULO 1624. Interpretación a favor del deudor. No pudiendo aplicarse ninguna de las reglas precedentes de interpretación, se interpretarán las cláusulas ambiguas a favor del deudor. Pero las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes, sea acreedora o deudora, se interpretarán contra ella, siempre que la ambigüedad provenga de la falta de una explicación que haya debido darse por ella.

Consejo de Estado, Sección Tercera – subsección C, sentencia de 27 de agosto de 2015, Exp. 43.769, M.P. Jaime Orlando Santofimio.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 22 de junio de 2011, expediente 18836. (La cita es del texto citado).

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 22 de noviembre de 2001, Expediente. 13356... (La cita es del texto citado).

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 31 de agosto de 2011, Expediente 18080.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 30 octubre de 2003, Exp. 17.213 (La cita es del texto citado).

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 9 de mayo de 2012, Expediente 22087. Cfr.  Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,  Subsección C, Sentencia del 10 de septiembre de 2014, Expediente 27648

Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección C, sentencia de 30 de abril de 2015, Exp. 33.425, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia 18 de septiembre de 2003, exp. 15.119.... (La cita es del texto citado).

Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de diciembre de 2003, exp. 16.433... (La cita es del texto citado).

Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 31 de agosto de 2011, Expediente 18080. (La cita es del texto citado).

Ley 80 de 1993, Art. 5.

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia 22 de Octubre de 2015. Exp 48061, M.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

F. HINESTROSA. Tratado de las obligaciones. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2004, p. 237

Se exceptúa el caso, por ejemplo, en el que el deudor conviene en responder aún en el evento de fuerza mayor o caso fortuito, tal como se desprende de los incisos finales de los artículos 1604 y 1616 del Código Civil

Artículos 1604, inc. 2º, y 1616, inc. 2º, ibidem.

Ibídem. Pág. 236.

Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Tratado de Derecho Administrativo Tomo II,  Bogotá, 2003 págs. 370 y ss.

Constitución Política. Artículo 209.  La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

Las  autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.

Se trata de lo que Schmidt-Assman llama como la legitimación institucional y funcional de la Administración “con la que se designa la posición directa que la Constitución le ha otorgado al Ejecutivo, para subrayar su propia autonomía e identidad ante el poder legislativo y judicial.”  SCHMIDT-ASSMAN, Eberhard. Cuestiones fundamentales sobre la reforma de la teoría general del Derecho Administrativo. En: Barnés, Javier, Innovación y reforma en el Derecho Administrativo. 2° edición, Sevilla, Global Law Press, 2012, p. 66.

“Bajo esta perspectiva, a la par de los procedimientos y actuaciones administrativas que sustentan el acto administrativo unilateral – el cual, dicho sea de paso, se ha constituido en el instrumento ordinario dentro del Estado de derecho para el cumplimiento de sus propósitos –, se hace imprescindible que todos los servidores públicos entiendan que existe, igualmente, la figura del contrato como mecanismo fundamental para la realización efectiva de los cometidos a cargo del Estado.”. SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando. El concepto de contrato estatal. Complejidades para su estructuración unívoca. En: Temas relevantes sobre los contratos, servicios y bienes públicos. VI Congreso de Derecho Administrativo. Margarita,  2014, Editorial Jurídica Venezolana y Centro de Adiestramiento Jurídico, p. 301-302.

Particularmente sobre la planeación esta Sala ha apuntado, entre otras, las siguientes consideraciones:

“La ausencia de planeación ataca la esencia misma del interés general, con consecuencias gravosas y muchas veces nefastas, no sólo para la realización efectiva de los objetos pactados, sino también respecto del patrimonio público, que en últimas es el que siempre está involucrado en todo contrato estatal. Se trata de exigirle perentoriamente a las administraciones públicas una real y efectiva racionalización y organización de sus acciones y actividades con el fin de lograr los fines propuestos a través de los negocios estatales.”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 1° de febrero de 2012, exp. 22464.

“Así las cosas, un concepto operativo de contrato estatal, realmente material, debe necesariamente tener como punto de partida la interrelación de los contextos doctrinales y jurídicos que la normatividad contractual del Estado artículo (…) es decir, que cualquier aproximación al diseño de unas bases consistentes de la idea central del negocio público implica reconocer (…) la caracterización privatista de la institución pero dispuesta de manera directa al cumplimiento de los propósitos y finalidades del interés público y general en los términos del artículo 2 constitucional”. SANTOFIMIO GAMBOA, l concepto de contrato estatal. Complejidades para su estructuración unívoca. Op. Cit, p. 339.

MELKEVIK, Bjarne. Rawls o Habermas. Un debate de filosofía del derecho. 1a ed. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 2006, p.141: En el otro extremo, y que cabe comprender también dentro del discurso de la modulación de la discrecionalidad se encuentra la tesis de Habermas acerca del estado de derecho democrático: “El Estado de derecho democrático no es simplemente un Estado de dominación, de amenaza, como lo había preconizado MAX WEBER. HABERMAS llega incontestablemente a una conclusión opuesta. En efecto, WEBER concibe el derecho como una dominación y sostiene así una concepción positivista del derecho ajena a toda cuestión de legitimidad. Por el contrario, HABERMAS, como lo habíamos mencionado, fusiona las nociones de legitimidad y de legalidad, lo cual es símbolo del paradigma democrático de la autolegislación que se efectúa por intermedio del proceso democrático que debe situarse dentro del corazón mismo del Estado moderno. Se desprende de lo anterior que el Estado no puede ser legítimo o legal sino en la medida en que respete al proceso democrático. Dicho de otra manera, el Estado democrático no puede ser sino el destinatario de la legitimidad y de la legalidad que le otorga el mencionado proceso. El respeto a los derechos, a las normas y a las instituciones seleccionadas, así como la institucionalización de la seguridad y de la estabilidad jurídicas reposan, en consecuencia, exclusivamente sobre los procesos democráticos. Esta es la razón por la cual el Estado de derecho democrático no puede en adelante estructurarse a partir del poder y de la dominación. No tiene otra fuente de legitimidad y de legalidad que aquella que le otorgan esos procesos democráticos”.

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Tomás Ramón. Del arbitrio y de la arbitrariedad judicial. Madrid, 2004, pp.79 a 86.

ALEXY, Robert. Teoría de la argumentación jurídica. 2a ed. 1a reimp. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid, 2008, pp.208 y 209.

ALEXY, Robert, “Deber ideal”, en BEADE, Gustavo A.; CLÉRICO, Laura (eds). Desafíos a la ponderación. 1ª ed. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 2011, p.14.

STONE SWEET, Alec; MATTHEWS, Jud. Proporcionalidad y constitucionalismo. Un enfoque comparativo global. 1a ed. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 2013, pp.174 a 177 (Colección Serie de Teoría Jurídica y Filosofía del Derecho, No.64).

SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando.  El principio de proporcionalidad: Instrumento para la reconducción objetiva de la actividad judicial en escenarios de discrecionalidad. (próximo a ser publicado). El presente trabajo constituye un desarrollo de la línea de investigación en materia de aplicación del principio de proporcionalidad que se inició con los estudios que sobre la materia incorporé en mi tesis doctoral titulada “El contrato de concesión de servicios públicos. Coherencia con los postulados del Estado Social y Democrático de Derecho en aras de su estructuración en función de los intereses públicos”, dirigida por el Catedrático de Derecho Administrativo D. Luciano Parejo Alfonso, presentada y sustentada en el Departamento de Derecho Público del Estado de la Universidad Carlos III de Madrid (España) el 25 de febrero de 2010, la cual obtuvo la máxima calificación sobresaliente cum laude otorgada por el Tribunal respectivo. El artículo aborda de manera resumida el modelo metodológico que hemos adoptado para resolver los conflictos a que tiene que enfrentarse cualquier autoridad (administrativa, judicial o legislativa), en los casos en los que deba adoptar decisiones en escenarios de discrecionalidad. Este planteamiento teórico que utilicé para resolver los problemas jurídicos de mi tesis doctoral, lo he venido empleando en diferentes trabajos e investigaciones académicas publicados en los últimos tres años y relacionados en la siguiente forma: El contrato de concesión de servicios públicos. Coherencia con los postulados del Estado Social y Democrático de Derecho en aras de su estructuración en función de los intereses públicos. Tesis Doctoral presentada y sustentada en el Departamento de Derecho Público del Estado de la Universidad Carlos III de Madrid (España), 25 de febrero de 2010, dirigida por el Catedrático Luciano Parejo Alfonso, pp. 20,22, 29, 58, 67, 74, 78, 81, 240, 366, 369, 416 a 452, 454 a 476, 483, 490 a 498, 503 a 509, 515, 516, 519, 569, 591, 595 a 599, 606, 610, 612 y 615; Procedimientos administrativos y tecnología. 1ª ed. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2011, pp.270; “La cláusula constitucional de la responsabilidad del Estado: estructura, régimen y el principio de convencionalidad como pilar de su construcción dogmática”, en BREWER-CARIAS, Allan R.; SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando. Control de convencionalidad y responsabilidad del Estado, 1ª ed, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2013, pp.178, 180, 185, 187, 191, 207, 226, 256, 257, 261, 271, 279, 280 a 292, 324 y 330; “Aproximaciones a los procedimientos administrativos en la Ley 1480 de 2011. El Estatuto del Consumidor y sus relaciones con la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo”, en VALDERRAMA ROJAS, Carmen Ligia (Dir). Perspectivas del derecho del consumo. 1ª ed. Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 2013; “Reflexiones en torno a la potestad administrativa sancionadora. El principio de proporcionalidad y su vincularidad a esta actividad administrativa”, Ponencia presentada en el XII Foro de Derecho Administrativo Latinoamericano, Arequipa (Perú) celebrado entre el 28 de octubre y el 1 de noviembre de 2013 (próximo a publicarse en Lima, Perú, y como libro en Bogotá por el Departamento de Derecho Minero y Energético de la Universidad Externado de Colombia en 2014); “El Contrato de Concesión de Servicios Públicos: Reglas para su debida estructuración”, en MATILLA CORREA, Andry; CAVALCANTI, Bruno (Coords). Estudios Latinoamericanos sobre concesiones y PPP. Ratio Legis, Madrid, 2013, pp.63 a 150 (próximo a publica en México como libro).

Corte Constitucional, Sentencia SU-917 de 2010. Reiterado en T-204 de 2012, entre otras. En esta última se indicó:  “Derivado de lo anterior, la motivación de los actos administrativos proviene del cumplimiento de preceptos constitucionales que garantizan que los particulares tengan la posibilidad de contradecir las decisiones de los entes públicos ante las vías gubernativa y judicial, evitando de esta forma la configuración de actos de abuso de poder. De esta forma, le corresponde a la administración motivar sus actos y a los entes judiciales decidir si tal argumentación se ajusta o no al ordenamiento jurídico.”

Corte Constitucional, Sentencia T-472 de 2011.

Corte Constitucional, sentencia C-472 de 2011.

“En resumen, en una sociedad moderna la certeza jurídica cubre dos elementos diferentes (a) en el razonamiento jurídico ha de evitarse la arbitrariedad (principio del Estado de Derecho) y (b) la decisión misma, el resultado final, debe ser apropiado. De acuerdo con el punto (b), las decisiones jurídicas deben estar de acuerdo no solo con el Derecho (formal), sino que también tienen que satisfacer criterios de certeza axiológica (moral). (…) El proceso de razonamiento debe ser racional y sus resultados deben satisfacer las demandas de justicia. Además, si una decisión no es aceptable tampoco puede ser legítima – en el sentido amplio de la palabra.”. AARNIO, Aulis. P. 26. La tesis de la única respuesta correcta y el principio regulativo del razonamiento jurídico. En: Revista Doxa, No. 8 (1990), p. 23-38, especialmente 26.

Son acertadas las palabras de Larenz quien afirmó que “ya nadie puede…  afirmar en serio que la aplicación de las normas jurídicas no es sino una subsunción lógica bajo premisas mayores formadas abstractamente”. ALEXY, Robert. Op. Cit, p. 23. De esta postura es partícipe Nino quien afirmó que “la tarea de precisar los textos vagos o ambiguos, eliminar las lagunas y las contradicciones, determinar los precedentes relevantes, etc., por lo común no está guiada por reglas precisas de segundo nivel y, cuando lo está, (…) no es infrecuente que se tropiece con reglas competitivas que aportan soluciones divergentes.”. NINO, Carlos Santiago. Op. Cit, p. 293.

Fls.328-344 C.2

Cuaderno 4.

Artículos 237 y 241 del C. P. C.; artículos 226 y 232 del C. G. P.

Fls.5-52 C.2 y 8-14 C.3

Fls.13-14 C.2

Cláusula décima cuarta.

Cláusula décima quinta.

Cláusula décima octava.

Cláusula décima novena.

Fls.15- 52 C.2  y 15-52 C.3

Fls.55-57 C.2 y 53- 55 C.3

“El contratista deberá asegurar que el gerente disponga del tiempo mínimo requerido para cumplir a cabalidad con sus funciones dentro del proyecto. Para los demás consultores que formaran parte del proyecto, el contratista deberá asegurar la continuidad y permanencia de tiempo completo durante la ejecución del objeto del contrato, excepto para los tres (3) desarrolladores ABAP quienes adelantaran su trabajo en la fábrica ABAP que dispone el contratista, sin embargo el superior o jefe de estos desarrolladores deberá estar a disposición de los lideres técnicos de la AGENCIA y la CIAC en las instalaciones del proyecto durante todo el tiempo que se requiera, para verificar el avance de los desarrollos del proyecto, así como de cualquier novedad que se llegare a presentar. Si no existe entera satisfacción por parte del Ministerio de Defensa Nacional acerca de los profesionales asignados durante la ejecución del objeto del presente contrato, previa notificación por escrito al contratista, este deberá asignar un nuevo profesional o profesionales, en un tiempo máximo de cinco (5) días contados a partir de la notificación”.

Al respecto obra dentro del plenario el oficio de 5 de junio de 2007 mediante el cual Software y Algoritmos S.A le manifiesta al Ministerio de Defensa Nacional que “(…) Con mucha preocupación observamos que se han producido atrasos en la firma de aceptación de algunos de los entregables del proyecto, al igual que el no uso de los términos establecidos para la solicitud de corrección o modificación de los productos, lo cual está poniendo en riesgo el cronograma de ejecución. A continuación resumimos las decisiones pendientes de firma y que constituyen puntos críticos del proyecto: - Cierre de la fase I: Aprobación de la carta de navegación. - Cierre de la fase II: Entrega del documento final del Bussines Blueprint y aprobación del Comité Ejecutivo. - Definición de la moneda para agencia logística. - Plan de cuentas de cada Entidad. - Codificación estándar de la estructura de materiales agencia. - Aprobación del plan y documento de estrategias del manejo del cambio (fase I y II). Lo anterior ocasiona que los módulos de activos y fijos, presupuesto y tesorería resulten gravemente afectados y prácticamente pues parados dependen directamente del plan de cuentas. Estas demoras ocasionaran que se atrase el cronograma por causas imputables en forma exclusiva al contratante y que podrían llegar a ocasionar dificultades en el cumplimiento en la fecha de terminación del proyecto. Esperemos su gestión al respecto con el fin de evitar un posible impacto”. (Fls.53-54 C.2)

Fls.60-61 C.2 y 58-59 c.3

Fls.58-59 C.2 y 56-57 C.3

Fls.60-61 C.3

Fls.62-65 C.2, 24-27 C.5 y 48-60 C.6

Fls.84-105 C.2 y 185-204 C.3

notificada el 11 de diciembre de 2008 a Software y Algoritmos - Fls.106 C.2

Fls.107-139 C.2 , 205-237 y 330-331 C.3

Fls.232 C.2

Fls.140-228 C.2 y 238-329 C.3

Fls. 55-57 C.2 y 53- 55 C.3

Fls.58-59 C.2 y 56-57 C.3

Fls.64-67 C.2 y 176-184 C.3

Fls.422-429 C.3

Fls.429-460 C.3

Fls.62-65 C.2, 24-27 C.5 y 48-60 C.6

Fls.126-134 C.3

Fls.135-144 C.3, 55-64 C.5 y 61-70 C.6

Fls. 28-32 C.5

Fls.158-165 C.3 y 16-23 C.5

Fls.32-64 C.5

Fls.168 C.3

Fls.64-67 C.2 y 176-184 C.3

Fls.169-172 C.3

Fls.68 C.2 y 173-174 C.3

Fls. 74-79 C.2

Fls.364-372 C.3

Fls.493-514 C.P