LIQUIDACIÓN CONTRATO ESTATAL – Definición

La liquidación de los contratos estatales se define como aquella actuación posterior a la terminación normal o anormal del contrato, o aquella etapa del contrato que sigue a su terminación, mediante la cual lo que se busca es determinar si existen prestaciones, obligaciones o derechos a cargo o en favor de cada una de las partes, para de ésta forma realizar un balance final o un corte definitivo de las cuentas derivadas de la relación negocial, definiéndose en últimas quién le debe a quién y cuanto, bien por las partes de común acuerdo, por la administración unilateralmente o en su caso por el juez, es decir para “dar así finiquito y paz y salvo a la relación negocial”.

En últimas la liquidación del contrato estatal es una figura o etapa contractual mediante la cual lo que se procura es finalizar la relación negocial mediante la realización de un balance final o un corte definitivo de las cuentas, para determinar quién le debe a quién y cuanto y puede ser de carácter bilateral si se realiza de común acuerdo por las partes, unilateral si es efectuada por la administración de forma unilateral, o judicial si quién realiza el corte definitivo de las cuentas es el funcionario judicial.

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN – Características

La seguridad jurídica y la paz social son las razones que fundamentalmente justifican el que el legislador limite desde el punto de vista temporal la posibilidad de aducir ante el juez unas concretas pretensiones y por ello se dice que la caducidad protege intereses de orden general.

Los términos para que opere la caducidad están siempre señalados en la ley y las normas que los contienen son de orden público, razones por las cuales son taxativos y las partes no pueden crear término alguno de caducidad.

La caducidad opera de pleno derecho, es decir que se estructura con el solo hecho de transcurrir el tiempo prefijado para ello, y por lo tanto el juez puede y debe decretarla aún de oficio cuando aparezca que ella ha operado.

La caducidad produce sus efectos frente a todas las personas sin que sea admisible ninguna consideración sobre determinada calidad o condición de alguno de los sujetos que interviene en la relación jurídica o que es titular del interés que se persigue proteger mediante la respectiva acción.

Finalmente la caducidad, precisamente por ser de orden público, no puede ser renunciada y no se interrumpe sino en los limitados casos exceptuados en la ley.

LIQUIDACIÓN CONTRATOS – Plazo – Liquidación unilateral – Liquidación bilateral – Liquidación judicial

El artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 relativo al plazo para liquidar los contratos, aplicable al presente asunto por la época en que se terminó el convenio de cooperación y apoyo No. 002 de 2008, esto es, el 12 de diciembre de 2009, establece que "La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C.C.A.

Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos alias siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C. C. A(…)"

De ésta forma, el plazo para liquidar bilateralmente el contrato será en principio el fijado por las partes de común acuerdo o en su caso el previsto en el pliego de condiciones o en los términos de referencia y que ante la ausencia de éstos será aplicable entonces el plazo supletivo de 4 meses consagrado en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007.

CADUCIDAD – Acción contractual – Solicitud de conciliación – Término

[…] para contar el término de caducidad de la acción contractual también debía tenerse en cuenta lo previsto en el artículo 21 de la ley 640 de 2001 conforme al cual una vez presentada la solicitud de conciliación prejudicial se suspenderá el término de caducidad o prescripción hasta que se logré un acuerdo conciliatorio o se expida el acta respectiva o hasta el vencimiento del término de tres (3) meses, lo que ocurra primero.

EXCEPCIONES – Juez – Declaración de oficio – No procedencia

Según lo dispone el artículo 306 del Código de Procedimiento Civil, una vez el funcionario judicial encuentre como probados los hechos constitutivos de una excepción al momento de proferir sentencia deberá reconocerla y declararla de oficio, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, excepciones éstas que deben ser alegadas oportunamente a efectos de que el juez pueda proceder a declararlas.

En concordancia con la disposición referida el inciso 2° del artículo 187 del Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso administrativo establece que "En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada(…)".

De ésta forma, se entiende que fue el mismo legislador quien le otorgó al juez la competencia y el deber de declarar de oficio las excepciones que encontrara probadas salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa.

ACCIÓN CONTRACTUAL – Ejercicio – Tribunal de arbitramento

De conformidad con las normas constitucionales relativas al ejercicio de la función de administrar justicia por parte de los particulares, en concordancia con los artículos 70 a 72 de la ley 80 de 1993 incorporados en los artículos 228 a 230 del Decreto 1818 de 1998 o norma compiladora de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, la acción contractual podrá ser ejercida ante los tribunales de arbitramento, conformados por particulares, elevados a la categoría de árbitros, a través de la habilitación, que en ejercicio de la autonomía de la voluntad, efectúan las partes contratantes, para resolver los litigios o controversia que surjan del contrato mismo, o los que se adviertan con posterioridad y que sean de carácter transigible. Habilitación esta de carácter solemne, contenida en pactos arbítrales que pueden tener la forma de cláusula compromisoria, o si es del caso, de compromiso y a las cuales acude la administración a partir de los razonables análisis y justificaciones sustentadas en la planeación del negocio mismo. Esto es, que la decisión de acudir a esta habilitación tiene adicionalmente sus soportes en el principio de planeación de los contratos públicos.

PACTO ARBITRAL – Definición

[…] se define como aquel acuerdo entre dos o más partes contratantes tendiente a sustraer de la competencia de los jueces ordinarios la solución de las controversias que hayan surgido o que eventualmente surjan entre ellas para otorgársela a una jurisdicción especial, el cual puede adoptar la modalidad de cláusula arbitral o de compromiso.

CLÁUSULA COMPROMISORIA – Estipulación – Autonomía

“La cláusula arbitral contiene el consentimiento de las partes de someterse a la justicia arbitral frente a eventuales litigios surgidos del contrato. Esta decisión bilateral puede formalmente aparecer estipulada como una simple cláusula contractual donde se manifieste la decisión de las partes de someter las distintas diferencias que puedan surgir por razón de la celebración del contrato y de su ejecución, desarrollo, terminación o liquidación al conocimiento de árbitros y de ser posible la delimitación material de los asuntos que se someterían a conocimiento de ellos. Esta intención también puede estar contenida en documento anexo al contrato caso en el cual para producir efectos jurídicos deberá expresar el nombre de las partes e indicar en forma precisa el contrato al que se refiere.

La cláusula compromisoria, tiene, pues, su fuente jurídica en el contrato, pero goza de autonomía plena frente a este, en la realidad de las cosas es otro negocio jurídico  y su finalidad no es otra que la de procurar la solución ágil de los eventuales conflictos que surjan entre las partes (Artículo 70 de la ley 80 de 1993, 228 del decreto 1818 de 1998 en concordancia con el 118  y 120 de este mismo decreto y artículo 4º del Decreto 2279 de 1989)

COMPROMISO – Parte de la existencia de litigio

El compromiso, que igualmente es un negocio jurídico autónomo,  al contrario de lo que ocurre con la cláusula compromisoria, tiene como punto de partida la existencia de un litigio presente y determinado emanado de un contrato estatal, se trata por lo tanto de un pacto en el cual las partes acuerdan someter una diferencia preexistente de naturaleza contractual a la decisión de los árbitros y relativas a la celebración del contrato y su ejecución, desarrollo, terminación o liquidación del mismo.

EXISTENCIA DE PACTO – Ausencia de jurisdicción

La existencia del pacto enerva cualquier posibilidad de actuación por parte de las autoridades contencioso administrativas en cuanto la configuración de una clara hipótesis de ausencia sustancial de jurisdicción para actuar válidamente en relación con los litigios que le fueren puestos a su consideración.

PACTO ARBITRAL – Cláusula compromisoria – Solemnidad – Constar por escrito

Dentro de las modalidades de pacto arbitral la cláusula compromisoria debe constar por escrito mediante el cual las partes expresen de forma inequívoca su voluntad de someter a la justicia arbitral los conflictos que eventualmente puedan surgir entre ellas con ocasión del contrato que celebran, "voluntad ésta que es distinta de la voluntad contractual y por lo tanto se expresa dentro del mismo instrumento o acto jurídico, o por separado” razón por la cual el pacto arbitral no puede presumirse y su existencia no puede deducirse por vía interpretativa.

De ésta forma, se entiende que es la misma ley la que prevé respecto del pacto arbitral una solemnidad consistente en que éste debe constar por escrito.

PACTO ARBITRAL − Cláusula Compromisoria − Renuncia

En conclusión, la decisión de unificación y adopción de la tesis jurisprudencial vigente reconoce que la única vía para modificar, alterar o derogar de manera válida el pacto arbitral la constituye la celebración de un nuevo convenio expreso entre las partes contratantes, revestido de la misma formalidad –escrito– que las normas vigentes exigen para la celebración del mismo.

CLÁUSULA COMPROMISORIA – Carácter solmene y expreso

Las normas legales vigentes que regulan los asuntos arbitrales en cuanto a los contratos estatales establecen la solemnidad del escrito como un requisito esencial de la cláusula compromisoria, tal como en diversas oportunidades lo ha puesto de presente la jurisprudencia de la Sección Tercera.

CLÁUSULA COMPROMISORIA − Autonomía

Como es bien sabido, según lo desarrollan de manera precisa los parágrafos de los artículos 116 de la Ley 446 de 1998 y 118 del Decreto 1818 de 1998, la autonomía de la cláusula compromisoria constituye una de sus principales características y en virtud de ella se determina que los efectos de la cláusula compromisoria están llamados a subsistir aun en eventos tan extremos como los de la nulidad absoluta o incluso la inexistencia misma del contrato que la contenga.

Por lo tanto, es en razón de su autonomía, que el pacto arbitral subsiste incólume en el mundo jurídico cuando las partes que la convinieron nada han decidido de manera expresa, conjunta y por escrito, acerca de su modificación o eliminación.

CLÁUSULA COMPROMISORIA − Efectos procesales

También la jurisprudencia ha sostenido que cuando los jueces contencioso administrativos advierten en la presentación de la demanda la existencia de la correspondiente cláusula compromisoria, de manera directa y primae facie, deben proceder al rechazo por carecer de jurisdicción y de competencia –para evitar que sus actuaciones resulten afectadas de los vicios de nulidad consagrados en los numerales 1 y 2 del artículo 140 del C. de P. C.– sin tener que esperar a que el extremo pasivo de la demanda proponga la respectiva excepción.

Lo anterior con fundamento en que las partes del contrato estatal previamente han acordado, mediante la cláusula compromisoria, habilitar la competencia de los árbitros y derogar la jurisdicción y la competencia de los jueces administrativos.

CLÁUSULA COMPROMISORIA − Respeto principio de planeación

Del mismo modo, la Sala ha entendido que si el pacto arbitral o la cláusula compromisoria provienen de los estudios previos de la contratación estatal y fue pactada con fundamento en ellos, esto es, en desarrollo del principio de planeación, naturalmente resultaría contradictorio que se admitiera la posibilidad de su disposición unilateral por parte del contratista demandante.

CLÁUSULA COMPROMISORIA − Deber del juez − Declarar oficiosamente − Hechos que constituyen una excepción

[…] frente a los fundamentos que refuerzan el cambio de tesis jurisprudencial, con atención al inciso 2º del artículo 164 del C.C.A., según el cual “en la sentencia definitiva se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquier otra que el fallador encuentre probada”; la Sala ha concluido que de manera imperativa, corresponde a los jueces el deber de pronunciarse en la sentencia tanto sobre las excepciones que hubieren sido propuestas como sobre aquellas otras que se encuentren probadas”.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA

Bogotá D.C., tres (3) de diciembre de dos mil quince (2015).

Radicación número: 25000-23-26-000-2012-00793-01(53265)

Actor: UNIÓN TEMPORAL AGROREDES LA DESPENSA DE ORIENTE DE CUNDINAMARCA, INTEGRADA POR LAS SOCIEDADES ASEAC - ASOJUNTAS CHOACHI Y ASODISDRIEGO 2 DE UBAQUE

Demandado: MUNICIPIOS DE CHIPAQUE, CHOACHI Y UBAQUE

Referencia: ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES (APELACIÓN SENTENCIA)

Contenido: Descriptor: Falta de jurisdicción por existencia de cláusula compromisoria dentro del contrato estatal /Restrictor: La caducidad de las acciones y la perentoriedad de sus términos /Plazo u oportunidad para liquidar los contratos estatales y la caducidad de la acción de controversias contractuales / Competencia del funcionario judicial para declarar de oficio las excepciones que encuentre probadas /La acción de controversias contractuales y la jurisdicción arbitral/El pacto arbitral - la cláusula compromisoria y el compromiso /Renuncia al pacto arbitral a la Cláusula Compromisoria.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 24 de julio de 2014 proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se resolvió no dar trámite a las objeciones por error grave formuladas por los demandados, se declaró como probada la excepción de caducidad de la acción, y en consecuencia se negaron las súplicas de la demanda.

I.ANTECEDENTES

- Lo Pretendido

El 11 de mayo de 2012la Unión Temporal Agroredes la Despensa de Oriente Cundinamarca, conformada por las Sociedades Agroecológicos de Chipaque, Asojuntas de Choachí y Asodisriego No. 2 de Ubaque presentó demanda, posteriormente subsanada el 13 de junio de 2012 y reformada contra los Municipios de Ubaque, Chipaque y Choachí solicitando que se declarara el incumplimiento y la terminación unilateral, así como también la liquidación del Convenio de Cooperación y apoyo No. 002 de 2008 suscrito entre éstos.

Pide también que se declare que los demandados son administrativamente responsables por el desequilibrio económico que se produjo con la suscripción y el incumplimiento del Convenio de Cooperación y Apoyo No. 002 de 2008.

Solicita, como consecuencia de las anteriores declaraciones, que se condene a los demandados al reconocimiento y pago de las sumas derivadas de los ajustes económicos necesarios para el restablecimiento de la ecuación económica del Convenio de Cooperación y Apoyo No. 002 de 2008.

Por último, solicita que se condene a los demandados al pago de la suma equivalente a $406´843.176,00, por concepto de los perjuicios materiales que le fueron ocasionados por el desequilibrio económico del contrato en la modalidad de daño emergente; y a la suma de $103´440,767,00, por concepto de los perjuicios que le fueron ocasionados por la no cancelación oportuna de las sumas adeudadas en la forma y los términos convenidos, ni de las sumas necesarias para el restablecimiento de la ecuación económica del convenio.

- Los hechos en que se fundamentan las pretensiones.

El 28 de diciembre de 2007 se celebró entre el Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal y los Municipios demandados el Convenio Interadministrativo de Cofinanciación Tripartita No. 224 con el objeto de cofinanciar y apoyar la implementación de comedores y propuestas comunitarias, suministrar complementos alimentarios y emprender las acciones de formación nutricional y suministrar canasta alimentaria a las familias residentes en zonas que no reúnen las condiciones higiénico sanitarias.

El 9 de septiembre de 2008 se celebró entre la demandante y los demandados el Convenio de Cooperación y Apoyo No. 002 de 2008, por virtud del cual aquella se obligó frente aquellos a suministrar mensualmente 338 mercados de la canasta complementaria a las familias residentes en zonas que no reunían las condiciones higiénico sanitarias en la localidad de San Cristóbal de la Ciudad de Bogotá D.C., priorizando la población desplazada.

Como valor total del convenio se fijó la suma de $689'605.144,00, pagaderos un 35% al momento de suscribir el acta de inicio, un 45% al segundo mes de ejecución del convenio y el 20% restante a la fecha de entrega del informe fina! de ejecución.

Como plazo inicial de ejecución del convenio se fijó el término de once (11) meses y cuatro (4) meses más.

Por medio de la Cláusula Sexta las partes convinieron que toda controversia contractual originada con ocasión de la celebración y ejecución del convenio se solucionaría de forma ágil, rápida y directa mediante los mecanismos de solución previstos en la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios y que en caso de no llegarse a un acuerdo a través de dichos mecanismos se acudiría en segunda instancia a un Tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio.

A su vez, mediante la Cláusula Décima Séptima las partes convinieron que el contrato se liquidaría dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha de finalización del convenio y de la entrega de los bienes y servicios solicitados.

Dice que en realidad el proyecto se empezó a ejecutar en el primer semestre de 2007 pero que se presentó una tardanza en la formalización del convenio, lo que generó un desequilibrio económico que le ocasionó pérdidas de aproximadamente el 15% del valor del contrato, gastos y sobrecostos administrativos tales como la cancelación de cánones de arrendamiento.

Señala que pese a los diversos requerimientos remitidos a los demandados solicitando la adopción de medidas requeridas para el restablecimiento de la ecuación económica del contrato nunca obtuvo respuesta alguna.

No obstante lo anterior, la accionante ejecutó el objeto del convenio sin que a la fecha se le haya reconocido la totalidad de los valores acordados ni mucho menos las sumas por concepto de reajustes de la ecuación económica del convenio solicitadas, lo que le ha generado graves perjuicios económicos.

Manifiesta que pese a los diversos requerimientos realizados por la Unión Temporal contratista a los demandados para liquidar el convenio, este no ha sido liquidado.

Por último, afirma que también presentó solicitud de conciliación ante la procuraduría 3a judicial administrativa delegada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con el objeto de que se realizara la liquidación del contrato y se llegara a una posible propuesta de conciliación pero que ésta resultó fracasada.

- El trámite procesal.

Admitida que fue la demanda y noticiados los demandados del auto admisorio, el asunto se fijó en lista y dentro del término tanto el Municipio de Chipaqué, como el Municipio de Ubaque y el Municipio de Choachi  le dieron respuesta oponiéndose a las pretensiones formuladas y éste último proponiendo la excepción de caducidad de la acción contractual interpuesta.

Después de decretar y practicar pruebas, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que alegaran de conclusión, oportunidad que sólo fue aprovechada por las partes.

II.  LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL.

En sentencia del 24 de julio de 2014 el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca resolvió no dar trámite a las objeciones por error grave formuladas por los demandados, declaró como probada la excepción de caducidad de la acción y en consecuencia negó las súplicas de la demanda.

Para tomar esta decisión el Tribunal expuso las siguientes razones:

Inicia su argumentación el Tribunal de primera instancia haciendo referencia a la caducidad de la acción como institución que le otorga estabilidad a las actuaciones jurídicas del estado y como sanción ante la inoperancia del actor, para luego precisar que para contar el término de caducidad de la acción interpuesta debía aplicarse lo dispuesto en el No. 10, literal d) del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado a su vez por el artículo 23 del Decreto No. 2304 de 1989 Y el artículo 44 de la Ley 446 de 1998.

Dice que teniendo en cuenta que el Convenio suscrito el 9 de septiembre de 2008 tenía un plazo de ejecución de 11 meses, éste finalizó el 9 de agosto de 2009 y que como las partes acordaron que éste se liquidaría bilateralmente dentro de los 60 días siguientes a su finalización, dicho plazo vencía el 4 de noviembre de 2009 y los dos (2) meses que le seguían para liquidarlo unilateralmente vencían el 4 de enero de 2010, fecha desde la cual se empezarían a contar los dos (2) años de caducidad de la acción que en principio operarían el 5 de enero de 2012.

Aclara que si bien entre las partes se suscribió otro sí el 25 de julio de 2009, a través de dicha convención las partes no modificaron el plazo inicial de ejecución del convenio.

En lo relativo a los dos (2) meses de liquidación unilateral del contrato afirma que si bien no existe una posición pacifica respecto del ejercicio de potestades excepcionales en los convenios interadministrativos, dicho término debe tenerse en cuenta para contar el término de caducidad de la acción, pues de una parte, debía entenderse que dicho termino era vinculante para esos efectos y, de otra, no era posible recortar términos o plazos establecidos por la ley para poder ejercer el derecho de acción.

Que teniendo en cuenta que la Unión Temporal accionante presentó una solicitud de conciliación prejudicial el 2 de agosto de 2011 que según el artículo 21 de la Ley 640 de 2001 suspendería el término de caducidad por 3 meses y que dicha conciliación fue declarada fallida el 24 de noviembre de 2011, el término de caducidad operaría el 5 de abril de 2012, razón por la cual para la fecha en que se presentó la demanda, esto es, 11 de mayo de 2012, de todos modos ya había operado la caducidad de la acción.

Señala que no le asiste la razón a la accionante cuando afirma que en el presente asunto no operó la caducidad de la acción porque el convenio no se liquidó, pues la liquidación de los contratos no se puede sujetar a términos indefinidos y por ello el legislador estableció plazos perentorios para llevar a cabo la misma, con la especial connotación de que al vencimiento de éstos empiezan a transcurrir los términos para impetrar las acciones respectivas.

Manifiesta que si bien a folio 168 del cuaderno No. 2 de pruebas obraba copia del acta final suscrita entre las partes el 10 de septiembre de 2010, no podía entenderse que esa fue la fecha de terminación del convenio, pues el cumplimiento tardío de obligaciones contractuales a cargo de las partes no podía producir efectos de prórroga en el plazo del convenio o del contrato estatal.

Afirma que sí las partes querían evitar la terminación del convenio suscrito por vencimiento del plazo contractual debían suscribir el acta respectiva o el acuerdo de prórroga, pues la suscripción de un acta de entrega final con posterioridad a su vencimiento no prorrogaba el plazo de ejecución inicialmente convenido.

Dice que según el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 en tratándose de convenios o de contratos estatales todo acuerdo tendiente a modificarlos o prorrogarlos debe constar por escrito, de forma tal que sí éstos no cumplen con dicha formalidad son inexistentes, trae a cuento algunas sentencias proferidas por la Sección Tercera de ésta Corporación al respecto para luego concluir que el convenio celebrado finalizó transcurridos los once 11 meses fijados como plazo contractual, pues las partes no suscribieron ningún acuerdo tendiente a modificarlo con las formalidades previstas en la ley y no podía entenderse que el acta suscrita con posterioridad a su vencimiento tuviera la virtualidad de prorrogarlo.

Concluye señalando que si bien con posterioridad a la terminación del contrato es posible satisfacer las obligaciones contractuales, en ningún caso dicho cumplimiento puede prolongar o prorrogar el término de ejecución inicialmente convenido, afirmación que en últimas afianzaba el análisis efectuado por la Sala respecto de la fecha cierta en la que se debla empezar el término de caducidad de la acción.

Por último, se abstiene de estudiar las objeciones por error grave formuladas por los demandados contra el dictamen pericial rendido por el perito José Vargas Morato al estimar que éstos no hablan dado cumplimiento al requisito previsto en el artículo 239 del C.P.C. para darles trámite consistente en allegar comprobante de pago de los honorarios del perito previamente al traslado de los escritos de objeciones, para lo cual hace referencia a una sentencia proferida en ese sentido el 28 de marzo de 2012 bajo el Radicado No. 25000-23-26-000-2007-00146.

Niega también la pretensión de condena en costas.

III. EL RECURSO DE APELACIÓN.

Contra lo así resuelto la Unión Temporal accionante interpuso el recurso de apelación con fundamento en las siguientes razones:

Dice que el Tribunal de primera instancia incurrió en equivocación al considerar que el convenio celebrado 9 de septiembre de 2008 se terminó el 9 de agosto de 2009, pues debe diferenciarse entre el término de ejecución que era de 11 meses y el término de duración de éste y que tanto el parágrafo No. 2 de la cláusula 3a como la cláusula décimo segunda del convenio eran claros al señalar que éste tendría una vigencia igual al término de duración y 4 meses más y que para su perfeccionamiento y ejecución se requería de la aprobación de la Póliza única de Cumplimiento.

Afirma que teniendo en cuenta que la Póliza No. 994000003060 fue expedida el 18 de septiembre de 2008, era desde esa fecha que debían contarse los 11 meses de ejecución y los 4 meses más que vencían el18 de diciembre de 2009, que el término de 60 días convenidos para liquidarlo bilateralmente vencían el 17 de marzo de 2010 Y que los 2 meses para liquidarlo unilateralmente vencían el 17 de mayo de 2010, términos éstos que eran suficientes para desvirtuar la caducidad declarada por el Tribunal teniendo en cuenta que la demanda se presentó el 11 de mayo de 2012.

Que teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 640 de 2001 conforme al cual la presentación de la solicitud de conciliación prejudicial suspende el término de caducidad hasta por un término máximo de 3 meses, la caducidad de la acción contractual operaría el 29 de agosto de 2012.

Adicionalmente debe tenerse en cuenta que según el acta expedida por la Procuraduría Tercera Judicial Administrativa ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 26 de octubre de 2011 las partes de conformidad con el artículo 21 de la Ley 640 de 2001 solicitaron la suspensión de la audiencia de conciliación con el objeto de liquidar común acuerdo el convenio hasta el 16 de noviembre, fecha en la que realmente vencía la suspensión.

Concluye señalando que el término de caducidad de la acción operaría el 16 de septiembre de 2012 y que teniendo en cuenta que la demanda se presentó 4 meses antes, esto es, el 11 de mayo de 2012, aún no había operado el fenómeno de caducidad de la acción como equivocadamente lo afirmó el Tribunal de

primera instancia.

Con base en lo anterior, la apelante solicita que se revoque la decisión de primera instancia y que en su lugar se profiera un fallo favorable a sus pretensiones.

IV. EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Ministerio Público guardó silencio en este asunto.

No advirtiéndose causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado se procede a desatar la alzada previas las siguientes.

V.  CONSIDERACIONES.

Para resolver lo pertinente, la Sala, retomando la problemática jurídica propuesta por el actor en el presente asunto, precisará el alcance de los conceptos adoptados como ratio decidendi para sustentar su decisión así: 1) Liquidación de los contratos estatales; 2)La caducidad de las acciones y la perentoriedad de sus términos; 3)Plazo u oportunidad para liquidar los contratos estatales y la caducidad de la acción de controversias contractuales; 4)Competencia del funcionario judicial para declarar de oficio las excepciones que encuentre probadas; 5)La acción de controversias contractuales y la jurisdicción arbitral; 6) El pacto arbitral - la cláusula compromisoria y el compromiso; 7)Renuncia al pacto arbitral - a la Cláusula Compromisoria; 8)La solución del caso concreto.

1. La liquidación de los contratos estatales.

La liquidación de los contratos estatales se define como aquella actuación posterior a la terminación normal o anormal del contrato, o aquella etapa del contrato que sigue a su terminación, mediante la cual lo que se busca es determinar si existen prestaciones, obligaciones o derechos a cargo o en favor de cada una de las partes, para de ésta forma realizar un balance final o un corte definitivo de las cuentas derivadas de la relación negocial, definiéndose en últimas quién le debe a quién y cuanto, bien por las partes de común acuerdo, por la administración unilateralmente o en su caso por el juez, es decir para “dar así finiquito y paz y salvo a la relación negocial”

En últimas la liquidación del contrato estatal es una figura o etapa contractual mediante la cual lo que se procura es finalizar la relación negocial mediante la realización de un balance final o un corte definitivo de las cuentas, para determinar quién le debe a quién y cuanto y puede ser de carácter bilateral si se realiza de común acuerdo por las partes, unilateral si es efectuada por la administración de forma unilateral, o judicial si quién realiza el corte definitivo de las cuentas es el funcionario judicial.

- La caducidad de las acciones y la perentoriedad de sus términos.

En lo relativo a la perentoriedad de los términos de caducidad, ya ésta Subsección había señalado que:

“La caducidad  de la acción como fenómeno jurídico implica la imposibilidad de formular ante la jurisdicción unas determinadas pretensiones habida cuenta de que ha transcurrido el término que perentoriamente ha señalado la ley para ejercitar la correspondiente acción.

La seguridad jurídica y la paz social son las razones que fundamentalmente justifican el que el legislador limite desde el punto de vista temporal la posibilidad de aducir ante el juez unas concretas pretensiones y por ello se dice que la caducidad protege intereses de orden general.

Los términos para que opere la caducidad están siempre señalados en la ley y las normas que los contienen son de orden público, razones por las cuales son taxativos y las partes no pueden crear término alguno de caducidad.

La caducidad opera de pleno derecho, es decir que se estructura con el solo hecho de transcurrir el tiempo prefijado para ello, y por lo tanto el juez puede y debe decretarla aún de oficio cuando aparezca que ella ha operado.

La caducidad produce sus efectos frente a todas las personas sin que sea admisible ninguna consideración sobre determinada calidad o condición de alguno de los sujetos que interviene en la relación jurídica o que es titular del interés que se persigue proteger mediante la respectiva acción.

Finalmente la caducidad, precisamente por ser de orden público, no puede ser renunciada y no se interrumpe sino en los limitados casos exceptuados en la ley.

Pues bien, de todas estas características que se han mencionado emerge que una vez que se da el supuesto de hecho que el legislador ha señalado como comienzo del término de caducidad, él indefectiblemente empieza a correr y en ningún caso queda en manos de alguna de las partes la posibilidad de variar el término prefijado en la ley.

Por consiguiente si, cuando es menester la liquidación del contrato, hay un plazo legalmente señalado para realizarla, bien sea de común acuerdo o bien sea de manera unilateral, y si la caducidad de la acción contractual empieza a correr a partir de la respectiva liquidación, es conclusión obligada que si el plazo legalmente previsto para realizar la liquidación concluye sin que esta se hubiere hecho, irremediablemente el término de caducidad habrá empezado a correr a partir de la conclusión de este último momento y por ende ninguna incidencia tendrá en el término de caducidad una liquidación posterior.

Sostener lo contrario sería tanto como argumentar que el término de caducidad puede quedar al arbitrio de alguna de las partes.

En efecto, de no ser como se viene afirmando se llegaría a la extraña e ilegal situación de existir un término de caducidad superior al previsto en la ley en virtud de la decisión de alguna de las partes, tal como ocurriría por ejemplo en la hipótesis en que la liquidación del contrato viene a hacerse después de haber transcurrido trece (13) o más meses desde que concluyeron los plazos legalmente previstos para liquidar el contrato.

Y es que la posición que aquí se critica impondría la obligada pero errada e ilegal conclusión consistente en que el término de caducidad ya no sería de dos años contados a partir del momento en que vencieron los términos legales para liquidar el contrato, sino de treinta y tres o más meses (13 o más desde el vencimiento de los términos legales para liquidar el contrato y 24 más a partir de la liquidación extemporánea), todo por decisión de quien o quienes liquidaron el contrato por fuera de los términos legalmente previstos para ello.” .

3. Plazo u oportunidad para liquidar los contratos estatales y la caducidad de la acción de controversias contractuales.

El artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 relativo al plazo para liquidar los contratos, aplicable al presente asunto por la época en que se terminó el convenio de cooperación y apoyo No. 002 de 2008, esto es, el 12 de diciembre de 2009, establece que "La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C.C.A.

Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos alias siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C. C. A(…)"

De la lectura de la norma referida se logra evidenciar que la liquidación bilateral o por mutuo acuerdo, además de poderse realizar dentro del plazo fijado en los pliegos de condiciones o en los términos de referencia también se puede efectuar dentro del plazo estipulado o acordado por las partes en el contrato, es más, por regla general debe entenderse que el plazo que en principio se debe tener en cuenta para liquidar bilateralmente el contrato es el acordado por las partes.

Así las cosas, se entiende que sí las partes en ejercicio del principio de la autonomía dispositiva convienen fijar un plazo determinado en el contrato para realizar la liquidación bilateral o por mutuo acuerdo, es evidente que en principio éste es el plazo que se debe tener en cuenta para realizarla.

Ahora bien, en el evento en el cual ni los pliegos de condiciones o los términos de referencia en su caso establezcan un plazo para llevar a cabo la liquidación bilateral o por mutuo acuerdo y que las partes tampoco hayan fijado uno en el contrato, la ley establece un término de carácter subsidiario o supletivo de 4 meses para que éstas puedan realizarla.

De ésta forma, el plazo para liquidar bilateralmente el contrato será en principio el fijado por las partes de común acuerdo o en su caso el previsto en el pliego de condiciones o en los términos de referencia y que ante la ausencia de éstos será aplicable entonces el plazo supletivo de 4 meses consagrado en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007.

En lo que tiene que ver con la liquidación unilateral del contrato la norma es clara al establecer que en aquellos eventos en los cuales el contratista no se presente a la liquidación o no se llegue a un acuerdo entre las partes sobre la misma, la entidad podrá ordenar la liquidación unilateral del contrato dentro de los dos (2) meses siguientes conforme a lo dispuesto en el artículo 136 del C.C.A.

De lo anterior se deduce entonces que el término de dos (2) años para que opere la caducidad de las acciones derivadas de los contratos que requieren liquidación empezara a correr a partir del momento en que la liquidación se realice o, si ella no se hubiere hecho, a partir de la conclusión del término que tenía la Administración para hacerlo unilateralmente.

Es de precisar en éste punto que antes de la entrada en vigencia de la ley 1150 de 2007 ya los plazos referidos habían sido elaborados jurisprudencialmente por la Sección Tercera de ésta corporación.

Así lo dijo esta Corporación en auto del 8 de junio de 1995 en el que expresó:

“En materia contractual habrá que distinguir los negocios que requieren de una etapa posterior a su vigencia para liquidarlos, de aquellos otros que no necesitan de la misma. En éstos, vale decir, para los cuales no hay etapa posterior a su extinción, cualquier reclamación judicial deberá llevarse a cabo dentro de los dos años siguientes a su fenecimiento. Para los contratos, respecto a los cuales se impone el trámite adicional de liquidación, dicho bienio para accionar judicialmente comenzará a contarse desde cuando se concluya el trabajo de liquidación, o desde cuando se agotó el término para liquidarlo sin que se hubiere efectuado, bien sea de manera conjunta por las partes o unilateralmente por la administración”.

Posteriormente esta misma Corporación en providencia del 22 de junio de 2000 rememoró las posiciones que ella había asumido en punto del plazo que tenía la Administración para liquidar unilateralmente un contrato:

- “En sentencia dictada en el proceso 5.334, proferida el día 11 de diciembre de 1989, la Sala expresó, haciendo referencia a otros fallos, que cuando termina un contrato, normal o anormalmente, y no existe acuerdo entre las partes, la Administración debe liquidarlo unilateralmente; que si bien la ley no fija plazos para efectuarla de mutuo acuerdo, encuentra que el “término plausible” debe ser el de cuatro meses contados a partir de aquella terminación.

- En cuanto a la liquidación unilateral dicha sentencia expresó que si no se logra acuerdo entre los contratantes, después de vencidos los cuatro meses, la Administración debía liquidar unilateralmente el contrato dentro de los dos meses siguientes; se afirmó que:

- “Para efecto de determinar la fecha de liquidación del contrato, la Sala ha venido aceptando como término plausible el de cuatro meses: dos, a partir del vencimiento del contrato para que el contratista aporte la documentación adecuada y dos para que el trabajo se haga de común acuerdo (Sent. Enero 29/88, Exp. 3615. Actor Darío Vargas). A falta de acuerdo, estima la Sala que la entidad contratante debe proceder a la liquidación unilateral dentro de los dos meses siguientes al vencimiento del término para hacer la liquidación de común acuerdo. Aunque este nuevo plazo no está previsto por la ley de manera específica, coincide con el consagrado legalmente para que se produzca el fenómeno del silencio administrativo negativo (Decreto ley 2.304 de 1989, arts. 1º y 7º) y, por esta razón, lo adopta la Sala para eventos como el que aquí se presenta” (Sentencia de noviembre 9, 1989, Expedientes Nos. 3265 y 3461. Actor: Consorcio CIMELEC LTDA-ICOL LTDA). Destacado con negrilla por fuera del texto original.”

- Así las cosas, antes de la entrada en vigencia del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, del artículo 44 de la Ley 446 de 1998 y del artículo 11 de la ley 1150 de 2007 la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ya tenía establecido que los contratos que requirieran de liquidación debían ser liquidados dentro de los cuatro (4) meses que seguían a su terminación y que si ésta no se hacía en esa oportunidad, la entidad estatal debía liquidarlo unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del término anterior.

Este criterio jurisprudencial fue el que finalmente se convirtió en disposición legal al consagrar, de un lado, el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 que los contratos debían liquidarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su terminación y al prever, de otro lado, el artículo 44 de la Ley 446 de 1998 que si la administración no lo liquidaba dentro de los dos (2) meses que siguen al plazo establecido legal o convencionalmente para ello, el interesado podía acudir ante la jurisdicción dentro de los dos (2) años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar, términos éstos que finalmente fueron incorporados en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, aplicable al presente asunto para la fecha en la que se terminó el convenio de cooperación y apoyo No. 002 de 2008, esto es, el 12 de diciembre de 2009.

De ésta forma, como en el presente asunto las partes acordaron mediante la cláusula décimo séptima que el contrato se liquidaría dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha de finalización y entrega de los bienes y servicios solicitados y que éste se terminó el 12 de diciembre de 2009, a partir de ésa fecha las partes tenían sesenta (60) días para liquidarlo de común acuerdo, y si no lo lograban liquidar en dicho término, la Administración debía hacerlo dentro de los dos (2) meses siguientes.

Una vez concluidos estos dos términos, es decir el plazo convenido por las partes en el convenio para llevar a cabo la liquidación bilateral y los dos (2) meses que le siguen para que la administración procediera a liquidarlo unilateralmente, empezaban a correr los dos (2) años que la ley preveía en aquel entonces y prevé ahora como término de caducidad.

Pues bien, todo lo anterior se resume en que por la época en que se terminó el contrato que dio lugar al presente litigio, esto es, 12 de diciembre de 2009, las partes contaban con un término de sesenta (60) días comunes, que fue el plazo convenido para liquidarlo de común acuerdo, y que si no lo lograban liquidar la Administración debía hacerlo dentro de los dos (2) meses siguientes.

Una vez concluidos estos dos términos, es decir el plazo acordado en el convenio para liquidar bilateralmente el contrato y los dos (2) meses que le siguen, empezaban a correr los dos (2) años que la ley preveía en aquel entonces y prevé ahora como término de caducidad.

Pero teniendo en cuenta que en el asunto que ahora es objeto de decisión la demandante presentó una solicitud de conciliación prejudicial el 2 de agosto de 2011, según la certificación expedida por la Procuraduría Tercera Judicial Administrativa delegada ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca el 16 de noviembre de 2011, para contar el término de caducidad de la acción contractual también debía tenerse en cuenta lo previsto en el artículo 21 de la ley 640 de 2001conforme al cual una vez presentada la solicitud de conciliación prejudicial se suspenderá el término de caducidad o prescripción hasta que se logré un acuerdo conciliatorio o se expida el acta respectiva o hasta el vencimiento del término de tres (3) meses, lo que ocurra primero.

Pues bien, de todo lo anterior se resume que por la época en que se terminó el convenio de cooperación y apoyo No. 002 de 2008, esto es, 12 de diciembre de 2009 las partes tenían un plazo de sesenta (60) días para liquidarlo de común acuerdo, y que si no lo lograban liquidar la Administración debía hacerlo dentro de los dos (2) meses siguientes, plazo éste que inicialmente había sido elaborado jurisprudencialmente pero que luego se convirtió en legal en razón de lo antes preceptuado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998 y ahora previsto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Adicional a lo anterior y teniendo en cuenta el artículo 21 de la ley 640 de 2001, el transcurso de los términos referidos debía suspenderse desde la presentación de la solicitud de conciliación prejudicial y hasta un término máximo de tres (3) meses, lo que ocurriera primero.

3.1. En el presente asunto se encuentra que según la cláusula tercera del contrato el convenio de cooperación y apoyo No. 002 del 9 de septiembre de 2008 tenía un plazo de ejecución de once (11) meses y cuatro (4) meses más después de su terminación, que según la cláusula décima segunda y teniendo en cuenta que las garantías constituidas fueron aprobadas el 12 de septiembre de 2008 desde esa fecha corrieron los once (11) meses de ejecución y los cuatro (4) meses adicionales a su terminación, plazo que venció el 12 de diciembre de 2009 y por consiguiente a partir de ésta fecha corrieron los sesenta (60) días para liquidarlo de común acuerdo y como quiera que así no se hizo, seguidamente empezaron a transcurrir los dos (2) meses para que la Administración lo liquidara unilateralmente.

Ahora, habiéndose presentado por la demandante una solicitud de conciliación prejudicial el 2 de agosto de 2011, es claro que el transcurso de los términos referidos tenía que suspenderse hasta que se llevara a cabo la audiencia de conciliación respectiva, o hasta tres (3) meses máximo, lo que ocurriera primero.

Con otras palabras, sí el contrato se terminó el 12 de diciembre de 2009, los sesenta (60) días que siguen vencieron el 10 de febrero de 2010 y los dos (2) meses subsiguientes culminaron el 10 de abril de 2010, de forma tal que el término de dos (2) años se consolidaría en principio el 11 de abril de 2012, pero como se presentó solicitud de conciliación prejudicial el 2 de agosto de 2011, dicho término se suspendió por tres (3) meses, es decir hasta el 2 de noviembre de 2011, con lo que la caducidad de dos (2) años se consolidaría el 11 de julio de 2012.

Así las cosas, como la demanda se presentó el 11 de mayo de 2012 es evidente que la caducidad aún no se había consolidado para ese momento.

En conclusión, contrario a lo que afirma el Tribunal de primera instancia para la fecha en que se presentó la demanda en el presente asunto, aún no había operado el fenómeno de la caducidad de la acción.

Habiéndose verificado entonces que en el presente asunto no operó la caducidad de la acción contractual interpuesta, la Sala de Sección de ésta Corporación procederá a verificar sí en el presente asunto ésta jurisdicción es competente para resolver el asunto que ahora se somete a su conocimiento.

4. Competencia del funcionario judicial para declarar de oficio las excepciones que encuentre probadas.

Según lo dispone el artículo 306 del Código de Procedimiento Civil, una vez el funcionario judicial encuentre como probados los hechos constitutivos de una excepción al momento de proferir sentencia deberá reconocerla y declararla de oficio, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, excepciones éstas que deben ser alegadas oportunamente a efectos de que el juez pueda proceder a declararlas.

En concordancia con la disposición referida el inciso 2° del artículo 187 del Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso administrativo establece que "En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada(…)".

De ésta forma, se entiende que fue el mismo legislador quien le otorgó al juez la competencia y el deber de declarar de oficio las excepciones que encontrara probadas salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa.

5. La acción de controversias contractuales y la jurisdicción arbitral.

Ya en anteriores ocasiones esta subsección tuvo la oportunidad de señalar al respecto:

“En el derecho administrativo colombiano las controversias surgidas de las relaciones contractuales del Estado no constituyen, en cuanto a su conocimiento, un privilegio de la jurisdicción contenciosa administrativa. Precisamente, con el ánimo de garantizar a los asociados, la resolución pronta de los conflictos derivados de las relaciones negóciales del Estado, y con el propósito de obtener, la seguridad jurídica necesaria para mantener la suficiente fluidez en el trafico jurídico y la confiabilidad indispensable en las instituciones, se ha desarrollado de tiempo atrás en nuestra legislación, pero sobre todo acentuado, con la entrada en vigencia de la constitución política de 1991, un complejo sistema de justicia alternativa, que en materia de litigios contractuales, se caracteriza por la incorporación de la cultura de la prioridad en la utilización de mecanismos de solución directa de las diferencias y discrepancias surgidas entre las partes, con ocasión de la actividad contractual y, de la utilización de ser del caso, de alternativas diferentes a las tradicionalmente judiciales, como las de la conciliación, amigable composición, transacción y cualquiera otra de los previstas en la ley, sin que de manera alguna puedan ser estos mecanismos, objeto de restricciones o limitaciones por la administración o por cualquier interesado, prohibiéndose de manera expresa por el ordenamiento actitudes de esta naturaleza.

En este contexto, se destaca por su utilidad, necesidad y procedencia la figura del arbitramento, la cual, fundada en razones de planeación del contrato y autonomía y voluntariedad de las partes que se concretan en el denominado pacto arbitral permiten dar vida jurídica a la posibilidad de que árbitros habilitados juzguen las diferencias surgidas de la relación negocial del Estado.

El consentimiento forjado para la administración sobre bases de planeación del negocio y de razonabilidad, y consolidado en el acuerdo de voluntades de las partes contratantes, puede traducirse materialmente en la existencia de una cláusula compromisoria contenida en el contrato mismo, o en la celebración de un acuerdo, por fuera del texto mismo del contrato estatal, denominado compromiso, en ambos casos, con la fuerza, autonomía y sustancia necesarias para demarcar el ámbito de acción de los particulares que habrán de resolver los conflictos emanados de la relación contractual principal, a la cual se accede por estas vías extraordinarias.

Esta orientación se deduce sin mayores dificultades de la redacción de los artículos 68 y 69 de la ley contractual del Estado, disposiciones incorporadas en los artículos 226 y 227 del Decreto 1818 de 1998, al disponer precisamente que las entidades estatales y los contratistas buscarán solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual, acudiendo a cualquiera de los mecanismos anteriormente señalados, o incorporando en los contratos, estipulaciones que privilegien este tipo de soluciones, frente a los conflictos y discrepancias que surjan de la relación contractual.

Esta decisión del legislador, de retomar los senderos de la solución directa y pacífica de las diferencias contractuales, se acentúa en la redacción del artículo 69 del mencionado estatuto, al indicar, que las autoridades, no podrán establecer prohibiciones a la utilización de los mecanismos de solución directa de las controversias nacidas de los contratos estatales, ni establecer prohibiciones en torno a la posibilidad de acudir al arbitramento, para resolver los conflictos que se presenten en todo lo relacionado con los contratos del Estado. Esto es, se abren todas las posibilidades para que las partes, en ejercicio de la autonomía de la voluntad acuerden, cuando lo consideren, habilitar árbitros para que diriman las diferencias o litigios emanados de la relación contractual.

De conformidad con las normas constitucionales relativas al ejercicio de la función de administrar justicia por parte de los particulares, en concordancia con los artículos 70 a 72 de la ley 80 de 1993 incorporados en los artículos 228 a 230 del Decreto 1818 de 1998 o norma compiladora de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, la acción contractual podrá ser ejercida ante los tribunales de arbitramento, conformados por particulares, elevados a la categoría de árbitros, a través de la habilitación, que en ejercicio de la autonomía de la voluntad, efectúan las partes contratantes, para resolver los litigios o controversia que surjan del contrato mismo, o los que se adviertan con posterioridad y que sean de carácter transigible. Habilitación esta de carácter solemne, contenida en pactos arbítrales que pueden tener la forma de cláusula compromisoria, o si es del caso, de compromiso y a las cuales acude la administración a partir de los razonables análisis y justificaciones sustentadas en la planeación del negocio mismo. Esto es, que la decisión de acudir a esta habilitación tiene adicionalmente sus soportes en el principio de planeación de los contratos públicos.

En este sentido, se puede sostener que esta forma alternativa de solución de conflictos contractuales deriva su existencia de la voluntad de la administración, debidamente soportada en los estudios previos elaborados en virtud del principio de planeación contractual, aceptada por la otra parte negocial, consentimiento este, que es aceptado y reconocido por la Constitución Política en el inciso cuarto de su artículo 116, como un mecanismo valido para investir con autoridad judicial a determinadas personas naturales, constituyéndose en este sentido, la autonomía de la voluntad, entonces, es el sustento supremo del mecanismo arbitral; su indiscutible base de carácter material, que determina los alcances, limitaciones y sobre todo conforma el ámbito de sus competencias funcionales.Indica la disposición que “los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley”.

Asimismo, el principio se retoma en la Ley 270 de 1996 "Estatutaria de la Administración de Justicia", que al desarrollar el anterior precepto constitucional lo hace bajo la advertencia en su artículo 8 de proclamar como una regla fundamental para la administración de justicia la alternatividad de mecanismos para la solución de los conflictos entre los asociados, destacándose entonces, la tendencia a abandonar como vía única frente a los litigios la solución jurisdiccional tradicional y aceptándose otras alternativas, entre ellas la administración de justicia por árbitros habilitados por las partes dentro de los términos de la constitución y la ley.

Es así como, en el artículo 13 No. 3 de esta misma codificación estatutaria al referirse al ejercicio de la función jurisdiccional por otras autoridades y por particulares determina que la justicia en Colombia, puede ser ejercida entre otros por los árbitros habilitados por las partes, en asuntos susceptibles de transacción, de conformidad con los procedimientos señalados en la ley. Tratándose de arbitraje, las leyes especiales de cada materia establecerán las reglas del proceso, sin perjuicio de que los particulares puedan acordarlas. Los árbitros, según lo determine la ley, podrán proferir sus fallos en derecho o en equidad.

Esto es, al elevarse a norma suprema y ser esta desarrollada por la ley estatuaria de la administración de justicia, en el sentido de que las partes de un contrato, pueden habilitar árbitros para conformar tribunales tendientes a resolver conflictos con fuerza vinculante y de carácter judicial, en asuntos que puedan ser susceptibles de transacción, se incorpora al ordenamiento constitucional, un típico principio negocial, fundamentador de la capacidad constructiva de la autonomía de la voluntad, como es el de la habilitación consensuada para instituir autoridades y sobre todo para determinarles el contenido sustancial de sus competencias.

La facultad de habilitación propia del derecho privado y de las relaciones negóciales entre particulares se incorpora en el derecho constitucional de manera general, irrigando en consecuencia, absolutamente todo el espectro contractual, incluso el del Estado, permitiendo que el arbitraje a través de tribunales de arbitramento, se desarrolle como un instrumento viable, en tratándose de los conflictos susceptibles de transacción que se presenten en las relaciones contractuales de las entidades estatales, de carácter judicial, respetuoso del debido proceso y de los demás derechos fundamentales tal y como acontece en todo proceso judicial, siempre y cuando en el proceso de planeación del negocio la administración lo hubiere considerado razonablemente, o las circunstancias lo recomendaron justificadamente en el caso del compromiso propiamente dicho.

Esto con una limitante trascendental, la de que tan solo es procedente en los litigios que pudieren ser objeto de transacción entre las partes, lo cual excluye, en consecuencia, materias como la legalidad del ordenamiento jurídico aplicable al contrato, o de los actos administrativos que se presenten en el desarrollo de la actividad contractual.

En la perspectiva estrictamente legal, esta es la orientación que las normas reguladoras del arbitramento le otorgan a la institución, al aceptarla como una habilitación de árbitros, a particulares, para que actuando a través de tribunales, por ellos conformados, definan con fuerza de decisión judicial un conflicto entre partes interesadas. Se trata en términos de la ley de  “un mecanismo por medio del cual las partes involucradas en un conflicto de carácter transigible, defieren su solución a un tribunal arbitral, el cual queda transitoriamente investido de la facultad de administrar justicia, profiriendo una decisión denominada laudo arbitral”. (El artículo 111 de la Ley 446 de 1998, que modificó el artículo 1º del Decreto 2279 de 1989, recogido en el artículo 115 del Decreto 1818 de 1998).

6. El pacto arbitral - la cláusula compromisoria y el compromiso.

Según lo establecen los artículos 115 de la Ley 446 de 1998 que modificó el artículo 2° del Decreto 2279 de 1989 y el artículo 117 del decreto 1818 de 1998, el pacto arbitral se define como aquel acuerdo entre dos o más partes contratantes tendiente a sustraer de la competencia de los jueces ordinarios la solución de las controversias que hayan surgido o que eventualmente surjan entre ellas para otorgársela a una jurisdicción especial, el cual puede adoptar la modalidad de cláusula arbitral o de compromiso.

Respecto de la cláusula compromisoria y el compromiso, la Subsección C de ésta Corporación ya había precisado:

“La cláusula arbitral contiene el consentimiento de las partes de someterse a la justicia arbitral frente a eventuales litigios surgidos del contrato. Esta decisión bilateral puede formalmente aparecer estipulada como una simple cláusula contractual donde se manifieste la decisión de las partes de someter las distintas diferencias que puedan surgir por razón de la celebración del contrato y de su ejecución, desarrollo, terminación o liquidación al conocimiento de árbitros y de ser posible la delimitación material de los asuntos que se someterían a conocimiento de ellos. Esta intención también puede estar contenida en documento anexo al contrato caso en el cual para producir efectos jurídicos deberá expresar el nombre de las partes e indicar en forma precisa el contrato al que se refiere.

La cláusula compromisoria, tiene, pues, su fuente jurídica en el contrato, pero goza de autonomía plena frente a este, en la realidad de las cosas es otro negocio jurídico  y su finalidad no es otra que la de procurar la solución ágil de los eventuales conflictos que surjan entre las partes. (Artículo 70 de la ley 80 de 1993, 228 del decreto 1818 de 1998 en concordancia con el 118  y 120 de este mismo decreto y artículo 4º del Decreto 2279 de 1989)

El compromiso, que igualmente es un negocio jurídico autónomo,  al contrario de lo que ocurre con la cláusula compromisoria, tiene como punto de partida la existencia de un litigio presente y determinado emanado de un contrato estatal, se trata por lo tanto de un pacto en el cual las partes acuerdan someter una diferencia preexistente de naturaleza contractual a la decisión de los árbitros y relativas a la celebración del contrato y su ejecución, desarrollo, terminación o liquidación del mismo.

En general el pacto arbitral goza de plena autonomía en cualquiera de sus modalidades, ordenando en virtud del artículo 116 constitucional de manera excepcional y transitoria la jurisdicción que asumirá los litigios acordados por las partes.  En este sentido, el pacto debe ser no solo reconocido por las autoridades, sino respetado y acatado con toda la fuerza e intensidad que el ordenamiento constitucional le brinda, en especial cuando se intenten acciones o mecanismos procesales por fuera de sus parámetros materiales.

La existencia del pacto enerva cualquier posibilidad de actuación por parte de las autoridades contencioso administrativas en cuanto la configuración de una clara hipótesis de ausencia sustancial de jurisdicción para actuar válidamente en relación con los litigios que le fueren puestos a su consideración.

7. Renuncia al pacto arbitral- a la Cláusula Compromisoria.

En múltiples ocasiones la Sección Tercera de ésta Corporación ha reiterado la naturaleza jurídica convencional del pacto arbitral, precisando que éste debe ser  expreso y que tiene por objeto someter la solución de un determinado conflicto a la jurisdicción arbitral, excluyendo de ésta forma la competencia del juez ordinario.

Dentro de las modalidades de pacto arbitral la cláusula compromisoria debe constar por escrito mediante el cual las partes expresen de forma inequívoca su voluntad de someter a la justicia arbitral los conflictos que eventualmente puedan surgir entre ellas con ocasión del contrato que celebran, "voluntad ésta que es distinta de la voluntad contractual y por lo tanto se expresa dentro del mismo instrumento o acto jurídico, o por separado” razón por la cual el pacto arbitral no puede presumirse y su existencia no puede deducirse por vía interpretativa.

De ésta forma, se entiende que es la misma ley la que prevé respecto del pacto arbitral una solemnidad consistente en que éste debe constar por escrito.

En lo relativo a la renuncia del pacto arbitral en la modalidad de cláusula compromisoria ya ésta Subsección había precisado:

“Ahora bien, con relación a la renuncia que de la cláusula compromisoria hagan las partes, vale recordar que una primera tesis desarrollada por la jurisprudencia de la Sala,  aceptaba la renuncia tácita de las partes de un contrato estatal a la aplicación de la cláusula compromisoria, cuando a pesar de haber acordado llevar sus diferencias al conocimiento de la denominada justicia arbitral, una de tales partes decidía formular su demanda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y la otra parte no alegaba la existencia de dicha cláusula ni proponía la correspondiente excepción de la falta de jurisdicción, ya fuera porque no existía contestación a la demanda o porque, aun en el evento de haberse efectuado, dicha contestación guardaba silencio al respecto.

Sin embargo, la Sección Tercera de esta Corporación, en su Sala Plena, mediante providencia del 18 de abril de 2013 modificó y unificó la tesis jurisprudencial que se venía aplicando. Al respecto sostuvo:

“Continuar aceptando la tesis de la renuncia tácita a la aplicación de la cláusula compromisoria, por el hecho de que la parte demandada no formule la excepción correspondiente, equivaldría a dejar al arbitrio de cada parte la escogencia de la jurisdicción que va a decidir el conflicto entre ellas presentado, a pesar de haber convenido, en forma libre y con efectos vinculantes, que sus diferencias irían al conocimiento de la justicia arbitral, e implicaría admitir, también, la existencia de dos jurisdicciones diferentes y con igual competencia para solucionarlo, a pesar de que sólo una de ellas pueden conocer y decidir sobre el particular.”

En conclusión, la decisión de unificación y adopción de la tesis jurisprudencial vigente reconoce que la única vía para modificar, alterar o derogar de manera válida el pacto arbitral la constituye la celebración de un nuevo convenio expreso entre las partes contratantes, revestido de la misma formalidad –escrito– que las normas vigentes exigen para la celebración del mismo.

Con relación al cambio jurisprudencial la Subsección quiere reiterar algunas razones que refuerzan el fundamento de dicho cambio, contenidas en sentencia de 12 de agosto de 2013, Exp. 28.730:

i).- El carácter solemne y expreso que por mandato legal caracteriza a la cláusula compromisoria.

Las normas legales vigentes que regulan los asuntos arbitrales en cuanto a los contratos estatales establecen la solemnidad del escrito como un requisito esencial de la cláusula compromisoria, tal como en diversas oportunidades lo ha puesto de presente la jurisprudencia de la Sección Tercera.

Entonces, por cuanto el perfeccionamiento del pacto arbitral exige la solemnidad del escrito a través del cual las partes manifiesten su voluntad expresa de someterse a la denominada justicia arbitral, del mismo modo la modificación, variación, derogatoria o renuncia a ese acuerdo debe someterse a las formalidades exigidas para su formación.

En atención a lo anterior, debe preverse que exigir para la modificación o renuncia del pacto arbitral, o concretamente de la cláusula compromisoria, los formalismos propios de la formación del negocio jurídico, encuentra su fundamento en el principio según el cual en el Derecho las cosas se deshacen como se hacen.

Sin embargo, también la jurisprudencia ha aclarado que la presente tesis no pretende convertir el pacto arbitral en inmodificable e inderogable. Simplemente se trata de someterlo al acuerdo conjunto, expreso y escrito de las partes que en él convinieron.

ii).- La naturaleza autónoma de la cláusula compromisoria.

Como es bien sabido, según lo desarrollan de manera precisa los parágrafos de los artículos 116 de la Ley 446 de 1998 y 118 del Decreto 1818 de 1998, la autonomía de la cláusula compromisoria constituye una de sus principales características y en virtud de ella se determina que los efectos de la cláusula compromisoria están llamados a subsistir aun en eventos tan extremos como los de la nulidad absoluta o incluso la inexistencia misma del contrato que la contenga.

Por lo tanto, es en razón de su autonomía, que el pacto arbitral subsiste incólume en el mundo jurídico cuando las partes que la convinieron nada han decidido de manera expresa, conjunta y por escrito, acerca de su modificación o eliminación.

iii).- Los efectos procesales que el correspondiente pacto arbitral está llamado a generar.

También la jurisprudencia ha sostenido que cuando los jueces contencioso administrativos advierten en la presentación de la demanda la existencia de la correspondiente cláusula compromisoria, de manera directa y primae facie, deben proceder al rechazo por carecer de jurisdicción y de competencia –para evitar que sus actuaciones resulten afectadas de los vicios de nulidad consagrados en los numerales 1 y 2 del artículo 140 del C. de P. C.– sin tener que esperar a que el extremo pasivo de la demanda proponga la respectiva excepción.

Lo anterior con fundamento en que las partes del contrato estatal previamente han acordado, mediante la cláusula compromisoria, habilitar la competencia de los árbitros y derogar la jurisdicción y la competencia de los jueces administrativos.

iv) El respeto a los principio de planeación

Del mismo modo, la Sala ha entendido que si el pacto arbitral o la cláusula compromisoria provienen de los estudios previos de la contratación estatal y fue pactada con fundamento en ellos, esto es, en desarrollo del principio de planeación, naturalmente resultaría contradictorio que se admitiera la posibilidad de su disposición unilateral por parte del contratista demandante.

v).- El deber del juez contencioso administrativo de declarar oficiosamente los hechos que constituyen una excepción.

Finamente, frente a los fundamentos que refuerzan el cambio de tesis jurisprudencial, con atención al inciso 2º del artículo 164 del C.C.A., según el cual “en la sentencia definitiva se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquier otra que el fallador encuentre probada”; la Sala ha concluido que de manera imperativa, corresponde a los jueces el deber de pronunciarse en la sentencia tanto sobre las excepciones que hubieren sido propuestas como sobre aquellas otras que se encuentren probadas”.

8. La Solución del caso concreto.

Revisado el expediente se encuentra demostrado que el 9 de septiembre de 2008 se celebró entre la demandante y los demandados el Convenio de Cooperación y Apoyo No. 002 de 2008, por virtud del cual aquella se obligó frente aquellos a suministrar mensualmente 338 mercados de la canasta complementaria a las familias residentes en zonas que no reunían las condiciones higiénico sanitarias en la localidad de San Cristóbal de la Ciudad de Bogotá D.C., priorizando la población desplazada (Fols. 61 a 86 del C. No. 3 de pruebas).

Por medio de la cláusula décima sexta del convenio las partes acordaron que las diferencias o controversias originadas con ocasión de su celebración se someterían a la decisión de un tribunal de arbitramento en los siguientes términos:

"DECIMA SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: En caso de controversias relacionadas con el contrato, las partes buscarán solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias surgidas de la actividad contractual a través de los mecanismos de solución previsto en la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios; en caso de no llegarse a un acuerdo formal se acudirá en segunda instancia a un tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de la jurisdicción, atendiendo lo establecido en el Decreto 1818 de 1998 o Estatuto Orgánico de los Sistemas alternos de solución de conflictos y demás normas concordantes. EL EJECUTOR no podrá ceder el contrato sin el consentimiento previo y expreso del representante legal dentro del presente contrato, reservándose este las razones que tenga para negar la autorización de la misma".

8.1. Si bien entre las partes se celebró el otro sí No. 001 al convenio de cooperación y apoyo No. 002 de 2008, por medio del mismo las partes acordaron modificar el valor inicialmente convenido más no se observa que la cláusula compromisoria hubiera sido objeto de modificación o renuncia.

De otra parte, observa la Sala que en el expediente no existen elementos probatorios a partir de los cuales se logré acreditar que las partes contratantes manifestaron su voluntad de renunciar expresamente a la cláusula compromisoria pactada, razón por la cual se entiende que el pacto arbitral continúa vigente y cuyos efectos no pueden ser desconocidos.

En conclusión, la vigencia y efectos de la cláusula compromisoria pactada se justifica en las siguientes razones a saber:

- La administración pública en desarrollo del principio de planeación que rige toda la actividad contractual estimó pactar la cláusula compromisoria en el convenio de cooperación y apoyo No. 002 de 2008.

b) Las partes contratantes en ejercicio de la autonomía de la voluntad y de sus facultades constitucionales y legales expresamente acordaron someter las controversias que eventualmente pudieran surgir entre ellas con ocasión del convenio de cooperación y apoyo No. 002 de 2008 a la decisión de un tribunal de arbitramento.

c) Las controversias surgidas en razón del convenio de cooperación y apoyo No. 002 de 2008 no se encuentran contempladas dentro de las excepciones a la justicia arbitral, es decir no hacen referencia a actos administrativos dictados por la Administración en ejercicio de las facultades de que trata el artículo 14 de la Ley 80 de 1993.

d) De las pruebas arrimadas al plenario no se logró acreditar que las partes hubieran renunciado expresamente al pacto arbitral contenido en la cláusula décimo sexta del convenio de cooperación y apoyo No. 002 de 2008.

e) El juez contencioso administrativo no puede restarle eficacia jurídica a la cláusula compromisoria convenida entre las partes.

f) En los términos previstos en el artículo 306 del Código de Procedimiento Civil, es deber del juez contencioso administrativo declarar oficiosamente los hechos que constituyen una excepción.

En conclusión, la Sala encuentra demostrado que en el presente asunto ésta jurisdicción carece de competencia para resolver las controversias originadas en la celebración del convenio de cooperación y apoyo No. 002 del 9 de septiembre de 2008 celebrado entre las partes, de forma tal que procederá a declarar como probada la falta de jurisdicción.

De manera que procederá a declarar la falta de jurisdicción y ordenara remitir el expediente al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá para que se adelante el correspondiente procedimiento arbitral.

Para el efecto, en atención a lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 95 del Código General del Proceso, dentro de los 20 días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia los interesados deberán promover los trámites correspondientes al proceso arbitral.

En mérito de lo expuesto la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre la de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E

REVOCAR la sentencia del 24 de julio de 2014 proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, la cual quedará así:

PRIMERO: DECLARAR la nulidad de todo lo actuado por falta de jurisdicción.

SEGUNDO: REMITIR una vez en firme esta decisión, el expediente al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, para todos los efectos legales, debe tomarse como fecha de presentación de la demanda el 11 de mayo de 2012.

TERCERO: INFÓRMESELE a los interesados que, de conformidad con el numeral 4º del artículo 95 del Código General del Proceso, cuentan con el término de 20 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta providencia para promover los trámites correspondientes al proceso arbitral.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OLGA MÉLIDA VALLE DE DE LA HOZ              GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE

Presidenta de la Sala de Sección C                   Magistrado

Aclaró voto

JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA

Magistrado Ponente

Folios 3 a 15 del C. No. 1.

Folios 19 a 27 del C. No. 1.

Folios 82 a 90 del C. No. 1.

Folios 111 a 115 del C. No. 1

Folios 40 a 54 del C. No. 1.

Folios 91 a 96 del C. No. 1.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 4 de junio de 2008,  Exp. 16.293.

Ibídem.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 24 de julio de 2013; Expediente 23136.Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 30 de enero de 2013, Expediente 23136 (Cita original del fallo que se cita).

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 12 de junio de 2014,  Exp. 29. 469.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Auto del 8 de junio de 1995, Expediente 10.634.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Expediente 12.723.

El parágrafo 1º del artículo 829 del Código de Comercio establece que “los plazos de días señalados en la ley se entenderán hábiles; los convencionales, comunes” de forma tal que si el plazo de 60 días al que se alude es convencional, se entiende que éstos son comunes.

Folio 177 del C. No. 2 de pruebas.

“Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones”

Empezó a regir desde el 24 de enero de 2002, pues en su artículo 50 se estableció que empezaría a regir un (1) año después de su publicación y fue publicada en el Diario Oficial No. 44.303 del 24 de enero de 2001.

Folios 65 y 66 del C. No. 3 de pruebas.

“DÉCIMA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Este contrato requiere para su perfeccionamiento y ejecución: a) De la firma de las partes, b) Aprobación de la garantía única de cumplimiento y manejo del Anticipo, calidad de la canasta, y Responsabilidad Civil Extracontractual. C)-Registro presupuestal expedido por las Tesorerías Municipales. D)-Recibo de Publicación en el Diario Oficial”.

Folio 352 del C. No. 9 de pruebas.

Folios 3 a 15 del C. No. 1.

Esta disposición antes se encontraba consagrada en el inciso 2º del artículo 164 del Código Contencioso Administrativo.

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso administrativo. Sección Tercera. Sentencia de Febrero 26 de 1998. Exp. No 11477. Banco de Datos en Contratación Estatal. Universidad Externado de Colombia. " La antigua institución de la jurisdicción arbitral, que Laubadere define como aquella por la cual, y por ministerio de la ley, las controversias jurídicas son resueltas, no por los órganos jurisdiccionales del Estado, sino por árbitros que, para el caso controvertido son designados por las partes, fue acogida por la legislación colombiana en diferentes momentos de nuestra evolución procesal, concretamente por el Título XLVII del Libro 2° del Código Judicial de 1.931 (Ley 105 de ese año) y por la Ley 2ª de 1.938, y luego, en forma más detallada por los actuales Códigos de Procedimiento Civil (Decreto 1400 y 2019 de 1.970) y de Comercio (Decreto 410 de 1.971). Por referirse esa normatividad no solo a personas privadas sino también, eventualmente, a actos y conflictos en que uno de los intervinientes podía ser una persona pública, la aplicación de las disposiciones sobre arbitramento a los conflictos de una y otras fue unánimemente aceptada por la doctrina y la jurisprudencia y se cumplió corrientemente en la práctica. " Mediante una de estas remisiones expresas (fuera de las analógicas y supletorias) en que el derecho administrativo echa mano de la normatividad civil y comercial, la Ley 4ª de 1.964 sobre contratos administrativos, expresamente reguló la materia de la cláusula compromisoria en dichas convenciones, mediante la siguiente norma: "Artículo 13.- Las entidades a que se refiere la presente ley quedan facultadas para someter a arbitramento, en los términos de la ley 2ª. de 1.938, las diferencias que se presenten con los contratistas. "Despejando toda posible duda sobre el uso de la institución arbitral en los contratos administrativos, el derecho administrativo colombiano por la norma transcrita no sólo admite la solución arbitral sino que remite a los términos, vale decir al procedimiento y formas en que debe efectuarse el arbitramento, a la Ley 2ª de 1.938, que no es de la órbita de aquel derecho sino de la órbita del derecho comercial. " Esta remisión subsiste hasta hoy, y continúa subsistente mientras no haya un procedimiento arbitral específico para los conflictos surgidos de los contratos administrativos. El reenvío a la legislación comercial y civil sobre el procedimiento arbitral se mantiene tácitamente en el artículo 66 del Decreto 150 de 1.976 y en el 76 del Decreto 222 de 1.983. Este último, además, prescribe que la designación de los árbitros será "en la forma prevista en el Código de Comercio", y en ambos se ordena que "el fallo será siempre en derecho".

Constitución Política de Colombia. Artículo 116 “…. Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de conciliadores o de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derechos o en equidad, en los términos que determine la ley.”

Ley 80 de 1993. Artículo 68º.- De la Utilización de Mecanismos de Solución Directa de las Controversias Contractuales. Las entidades a que se refiere el artículo del presente Estatuto y los contratistas buscarán solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual.

Para tal efecto, al surgir las diferencias acudirán al empleo de los mecanismos de solución de controversias contractuales previstos en esta ley y a la conciliación, amigable composición y transacción.

Parágrafo.- Los actos administrativos contractuales podrán ser revocados en cualquier tiempo, siempre que sobre ellos no haya recaído sentencia ejecutoriada.

Ley 80 de 1993. Artículo 69º.- De La Improcedencia De Prohibir La Utilización De Los Mecanismos De Solución Directa. Las autoridades no podrán establecer prohibiciones a la utilización de los mecanismos de solución directa de las controversias nacidas de los contratos estatales.

Las entidades no prohibirán la estipulación de la cláusula compromisoria o la celebración de compromisos para dirimir las diferencias surgidas del contrato estatal.

Múltiples son las definiciones de lo que se entiende por arbitramento o arbitraje. El artículo 111 de la Ley 446 de 1998, que modificó el artículo 1º del Decreto 2279 de 1989, recogido en el artículo 115 del Decreto 1818 de 1998, define el arbitraje como un “...mecanismo por medio del cual las partes involucradas en un conflicto de carácter transigible, defieren su solución a un tribunal arbitral, el cual queda transitoriamente investido de la facultad de administrar justicia, profiriendo una decisión denominada laudo arbitral...”. Otra definición señala que “...es una figura jurídica que consiste en la resolución de las diferencias surgidas entre dos o más personas por un tercero a cuya decisión se someten las partes libre y voluntariamente...”. ALBANES MEMBRILLO, Antonio. El Arbitraje y el Contrato de Seguro. En: Revista Española de Derecho de Seguros, Nº 55, Madrid, julio-septiembre, 1988, p. 64. Otra definición también cercana al Derecho de Seguros indica que es “...el escenario procedimental al cual las partes contratantes, en desarrollo de su autonomía privada, alternativamente acuden en procura de resolver, con carácter definitivo, sus controversias –potenciales o puras y simples- confiando su resolución a particulares denominados árbitros que, transitoriamente, por imperio de la Ley, son investidos de los mismos poderes inherentes a los jueces y magistrados ordinarios (justicia estática). El Arbitraje y la Mediación en el Derecho de Seguros: Visión Comparada –Arquetipos de Mecanismos de Solución Alternativa de Conflictos Derivados del Contrato de Seguro-. Ponencia presentada por el Presidente de la Asociación Colombiana de Derecho de Seguros – ACOLDESE en el marco del IV Congreso Ibero-Latinoamericano de Derecho de Seguros del Comité Ibero-Latinoamericano de AIDA-CILA, celebrado en Santiago de Chile en el mes de noviembre de 1995, p. 9. Una visión más global acerca de la definición de arbitraje la encontramos en las siguientes citas: “...es un medio jurídico de arreglo de litigios presentes o futuros basado en la voluntad de las partes, que eligen por sí mismas directamente o a través de mecanismos de designación acordados por ellas –por ejemplo, delegando en un tercero imparcial, persona física o jurídica- a simples particulares a los que se confía la adopción de una decisión obligatoria –el laudo arbitral- que ponga fin a la diferencia entre ellas...”. FERNANDEZ DE LA GANDARA, Luis & CALVO CARAVACA, Alfonso-Luis. Derecho Mercantil Internacional. Madrid: Editorial Tecnos, S.A., 1995, p. 709; “...Se entiende por arbitraje la institución de una justicia privada merced a la cual los litigios son sustraídos de la jurisdicción de Derecho Común, con el objeto de resolverlos por parte de individuos revestidos, por las circunstancias, de la misión de juzgar...”. ROBER, Jean. L’Arbitrage, Droit Interne, Droit International Privé. Paris: Dalloz, 1983, p. 3 y “...el arbitraje consiste en la solución de un conflicto por medio de un tribunal de arbitramento compuesto por particulares, quienes no tienen la investidura de jueces del Estado ni ninguna otra de carácter oficial, aunque adquieren la primera para efectos de adelantar y fallar el proceso que se somete a su jurisdicción, desplazando naturalmente a los jueces normales y ordinarios en el conocimiento de dicha cuestión...”. BENETTI SALGAR, Julio. El Arbitraje en el Derecho Colombiano. Santafé de Bogotá: Editorial Temis, 1994, p. 4.

Artículo 115 de la Ley 446 de 1998. Pacto Arbitral. El artículo 2º del Decreto 2279 de 1989, quedará así:“Artículo 2º. Por medio del pacto arbitral, que comprende la cláusula compromisoria y el compromiso, las partes se obligan a someter sus diferencias a la decisión de un Tribunal Arbitral, renunciando a hacer valer sus pretensiones ante los jueces.” Artículo incorporado en el Decreto 1818 de 1998, artículo 117, publicado en el Diario Oficial No. 43.380, del 07 de Septiembre de 1998, “Por medio del cual se expide el estatuto de los mecanismos alternativos de solución de conflictos”.

Ley 80 de 1993. Artículo  70º.- De la Cláusula Compromisoria. En los contratos estatales podrá incluirse la cláusula compromisoria a fin de someter a la decisión de árbitros las distintas diferencias que puedan surgir por razón de la celebración del contrato y de su ejecución, desarrollo, determinación o liquidación.

El arbitramento será en derecho. Los árbitros serán tres (3), a menos que las partes decidan acudir a un árbitro único. En las controversias de menor cuantía habrá un solo árbitro.

La designación, requerimiento, constitución y funcionamiento del tribunal de arbitramiento se regirá por las normas vigentes sobre la materia.

Los árbitros podrán ampliar el término de duración del Tribunal por la mitad del inicialmente acordado o legalmente establecido, si ello fuere necesario para la producción del laudo respectivo.

Corte Constitucional. Sentencia C-1436 del 25 de Octubre de 2000 “La Constitución de 1991, facultó expresamente a los particulares para administrar justicia en forma transitoria en calidad de árbitros o conciliadores, con la capacidad de dictar fallos en derecho o equidad cuando las partes involucradas en el conflicto así lo dispongan y según las prescripciones señaladas por la ley, como una forma no sólo de descongestionar los despachos judiciales sino de lograr que en forma pacífica las partes pongan fin a sus controversias. En términos generales, el Constituyente dejó en cabeza del legislador, la facultad de desarrollar los institutos de la conciliación y el arbitramento, como mecanismos alternos de solución de conflictos, teniendo como único parámetro, el conservar la orientación, los principios y valores que inspiran la Carta fundamental”

El contrato del Estado frente a la justicia arbitral. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Universidad Externado de Colombia

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de Junio 8 de 2000, Exp No 16973.

La Jurisprudencia Constitucional  ha resaltado el papel determinante, que tiene en este asunto la autonomía de la voluntad de las partes, al ser las únicas con potestad para habilitar el tribunal arbitral por así decidirlo, facultando a los sujetos intervinientes en una relación contractual, de optar por su uso. Corte Constitucional. Sentencia C – 294 de 1995. Corte Constitucional. Sentencia C – 242 de 1997

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso administrativo. Sección Tercera. Sentencia de Junio 27 de 2002 Exp No 21040. Banco de Datos en Contratación Estatal. Universidad Externado de Colombia . “Desde esta perspectiva, la indicación de las materias objeto de arbitramento reviste suma importancia porque esa indicación junto con las pretensiones que en forma específica formulen las partes, al convocar el Tribunal de Arbitramento, respetando el tema o materia arbitral previamente señalado, son las que en lo particular constituyen la competencia del Tribunal, siempre que sean transigibles; y es a partir de tales pretensiones que se deberá determinar o la congruencia del laudo o su eventual nulidad”

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso administrativo. Sección Tercera. Sentencia de Noviembre 7 de 2002. Exp No21943. Banco de Datos en Contratación Estatal. Universidad Externado de Colombia. “Esta misma Sala ha sostenido que la importancia de la justicia arbitral radica en el reconocimiento que el Estado otorga a la autonomía de los particulares en la regulación de sus intereses, sin abdicar de su función esencial, y destaca entonces, la naturaleza contractual de la justicia arbitral y de allí la necesidad de una voluntad expresa de someterse a una vía de excepción sustrayéndose de la regla general, voluntad ésta que es distinta de la voluntad contractual y por lo tanto se expresa dentro del mismo instrumento o acto jurídico, o por separado. El reconocimiento de la autonomía privada, no es una renuncia a la soberanía del Estado, ni dimisión de sus funciones, ni la cesión del monopolio de la justicia; el Estado apenas faculta, autoriza, patrocina y homologa la actividad de la justicia arbitral, dentro de la cual debe observarse la Constitución y la Ley y todas las garantías procésales, que son expresión de orden público jurídico y protección de los usuarios”.

Corte Constitucional Sentencia C-330 de 2000"El arbitramento es un verdadero procedimiento judicial -en sentido material- y, como tal, está sometido en todas sus etapas a la estricta aplicación de las normas que regulan este tipo de actuaciones tanto desde el punto de vista formal como material.  Se trata de un mecanismo en el que han de aplicarse con rigor las garantías del debido proceso aplicables a toda actuación judicial, pues de nada sirve la inclusión de mecanismos de solución de litigios, adicionales y alternativos al sistema ordinario contemplado en la legislación, si su aplicación se traduce en el desconocimiento de derechos constitucionales fundamentales".

Corte Constitucional. Sentencia T -058 de 2009 “.. debido a que de conformidad con la Carta Política y la jurisprudencia constitucional, la jurisdicción contenciosa administrativa es la única autoridad judicial con competencia para pronunciarse sobre la legalidad de los actos administrativos”.

Corte Constitucional. Sentencia C-1436 del 25 de Octubre de 2000“De la definición que hace el legislador, se infiere que la competencia de los árbitros está limitada no sólo por el carácter temporal de su actuación sino por la naturaleza del asunto sometido a su conocimiento, pues sólo aquellas materias susceptibles de transacción pueden ser definidas por los árbitros. Significa lo anterior que la competencia de los árbitros es de carácter limitada, tanto por el aspecto temporal como el material, pues como lo ha señalado esta Corporación "no todos los asuntos pueden ser sometidos genéricamente a su conocimiento, como por ejemplo, los relacionados con el estado civil de las personas, _"... Dentro de este contexto, no es difícil arribar a la conclusión según la cual los particulares investidos de la facultad de administrar justicia no pueden pronunciarse sobre asuntos que involucren el orden público, la soberanía nacional o el orden constitucional, asuntos que en razón de su naturaleza, están reservados al Estado, a través de sus distintos órganos”.

“...La Corte Suprema de Justicia en sentencia de mayo 29 de 1969 que declaró exequibles los artículos 1214 a 1227 de la Ley 105 de 1931 y la Ley 2ª de 1938, expresó que: ‘El arbitramento es una de las instituciones más sólidamente establecidas en el derecho...”.

Corte Constitucional Sentencia C-242 de 1997el arbitramento “es un mecanismo jurídico en virtud del cual las partes en conflicto deciden someter sus diferencias a la decisión de un tercero, aceptando anticipadamente sujetarse a lo que allí se adopte”.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Laudo Arbitral del 13 de abril de 2015, Expediente: 52.556, Emgesa S.A. vs  Sociedades Hoteleras Tequendama S.A.

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso administrativo. Sección Tercera. Sentencia de Agosto 29 de 2002. Exp No 18673. Banco de Datos en Contratación Estatal. Universidad Externado de Colombia. “Dicho de otra manera, cuando las partes deciden suscribir la cláusula compromisoria, aún no existe el conflicto, por lo que surge para los árbitros la libertad, obviamente dentro de los límites que les fija la ley, para resolver sobre las cuestiones litigiosas que les son puestas a su consideración; al paso que en tratándose del compromiso, entre las partes ya existe el conflicto, y por tanto, éstas delimitan de modo preciso el ámbito de competencia de los árbitros”.

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso administrativo. Sección Tercera. Sentencia de Julio 4 de 2002. Exp No 19333. Banco de Datos en Contratación Estatal. Universidad Externado de Colombia. “Cuando en la cláusula compromisoria no se delimita el campo o materias de su aplicación, debe entenderse que se extiende a los conflictos derivados del contrato que le sirvió de fuente, pero, con las limitaciones que imponen la Constitución y la ley. De igual manera, cabe precisar que aún cuando en el pacto arbitral, o en las pretensiones de la demanda, o en la correspondiente contestación, se propongan al conocimiento del tribunal de arbitramento asuntos que por disposición legal escapan a su competencia, es igualmente procedente la causal que se estudia, porque, como se indicó, la competencia la delimitan las partes, pero, con sujeción a la Constitución y la ley”.

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso administrativo. Sección Tercera. Sentencia de Diciembre 4 de 2002. Exp No 17951. Banco de Datos en Contratación Estatal. Universidad Externado de Colombia.

Artículo 119 del Decreto 1818 de 1998. “...El documento de compromiso, que tiene lugar cuando se han presentado diferencias entre las partes...” MORALES MOLINA, Hernando. Curso de Derecho Procesal Civil. Parte Especial. Bogotá: 8ª Edición, Editorial ABC, 1983, p. 445; “...Mediante un compromiso, después que el litigio haya surgido...” DEVIS ECHANDIA, Hernando. Compendio de Derecho Procesal. Tomo III. El Proceso Civil. Volúmen Segundo. Parte Especial. Bogotá: 6ª Edición, Editorial Colinther, 1985, p. 821; “...Las partes, mediante el contrato de compromiso, pueden someter al conocimiento y decisión de árbitros o arbitradores las controversias existentes entre ellas, específicamente determinadas...” MONROY CABRA, Marco Gerardo. Consideraciones sobre el Arbitraje Comercial en Colombia. En: Alternativas a la Justicia Institucional. Arbitraje. Conciliación. Conferencias. Biblioteca de la Cámara de Comercio de Bogotá,  Bogotá, 1986, p. 43; “...Mediante...el compromiso, las partes deciden someter a la consideración de la justicia arbitral las desaveniencias existentes que sean objeto de delimitación convencional...” JARAMILLO J, Carlos Ignacio. Solución Alternativa de Conflictos en el Seguro y en el Reaseguro. Santafé de Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias Jurídicas, p. 267.

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso administrativo. Sección Tercera. Sentencia de Agosto 29 de 2002.Exp No 18673. Banco de Datos en Contratación Estatal. Universidad Externado de Colombia

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 8 de octubre de 2015, Expediente: 45.215.

Sentencia del 16 de febrero de 2001, Expediente: 16.063

Consejo de Estado, Sección Tercera, Auto del 18 de abril de 2013, Exp. 17.859.

Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A, sentencia de 12 de agosto de 2013, Exp. 28.730, Al respecto ver sentencias de 29 de julio de 2015, Exps. 41.578 y 41.986.

Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de diciembre 4 de 2006, expediente No. 32.871.

Al respecto ver: Corte Constitucional, Sentencia C-248 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; y Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de diciembre 4 de 2006, expediente No. 32.871.

Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 8 de octubre de 2015, Expediente 45.215.

Artículo 95. “INEFICACIA DE LA INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN Y OPERANCIA DE LA CADUCIDAD. No se considerará interrumpida la prescripción y operará la caducidad en los siguientes casos: (…) 4. Cuando el proceso termine por haber prosperado la excepción de compromiso o cláusula compromisoria, salvo que se promueva el respectivo proceso arbitral dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la ejecutoria del auto que dé por terminado el proceso”.