ACTO DE LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO – Firmeza

Aún cuando la Sala no ignora que igualmente se demandó la nulidad de la Resolución No. 0003 ADBN2-2002 del 18 de marzo de 2002 por la cual la Armada Nacional – Base Naval ARC Málaga se abstuvo de pronunciarse sobre el recurso de reposición interpuesto contra el acto que liquidó unilateralmente el contrato, por encontrarlo extemporáneo, decisión proferida, como resulta lógico, luego de expedirse el acto de liquidación, esta circunstancia en nada afecta la determinación del término inicial del cómputo de caducidad antes establecido. (…) debe acotarse que la decisión contenida en la Resolución No. 0003 ADBN2-2002 del 18 de marzo de 2002, en sí misma no comporta un verdadero acto administrativo enjuiciable ante esta jurisdicción, por no constituir una manifestación unilateral de la voluntad de una autoridad administrativa, directa y reflexivamente encaminada a la producción de efectos en el mundo del derecho, esto es, dirigida a crear, modificar o extinguir una situación jurídica, de manera que, desde esa perspectiva, no tiene la virtualidad de ampliar la cadena de decisiones a la que se ha hecho expresa mención. En estas condiciones, la Sala se inhibirá de pronunciarse sobre la nulidad de la Resolución No. 0003 ADBN2-2002 del 18 de marzo de 2002 y así lo declarará.  (…) ha de tenerse en cuenta que, de conformidad con los mandatos del artículo 21 de la Ley 640 de 2001, el término de caducidad de la respectiva acción no correría desde el recibo de la solicitud de conciliación prejudicial en la Procuraduría, sin que dicha suspensión pudiera exceder de tres (3) meses.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO – Facultad de entidad

El Estatuto de Contratación Estatal vigente para la época en que se celebró el Contrato de obra No. S.F.P. No. 2-412-S ADBN2/2000 entre la Armada Nacional – Base Naval ARC2 de Málaga y Coopacífico Ltda., que ahora ocupa la atención de la Sala, era la Ley 80 de 1993, normativa en cuyo articulado no se otorgó competencia alguna a las Entidades Estatales Contratantes para declarar el incumplimiento del contratista particular. (…) sobre este asunto la Sala ha tenido oportunidad de precisar que, salvo el supuesto de caducidad del contrato, las entidades estatales, bajo ese régimen, carecían de competencia para declarar unilateralmente el incumplimiento del contrato y ordenar el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias, debiendo en tal evento acudir forzosamente al Juez del contrato estatal para tal efecto.

DECLARATORIA DE CADUCIDAD DE CONTRATO ESTATAL – Competencia

Surge con claridad para la Sala que el plazo de ejecución del contrato finalizó el 6 de septiembre de 2001, momento para el cual, según se aprecia del contenido de los distintos acuerdos por los cuales se amplió su término, resultaba evidente que el negocio jurídico no se había cumplido y que no podría cumplirse en el futuro por el contratista quien, por más prórrogas que le dieran, carecía de los recursos económicos necesarios para ejecutar a cabalidad el objeto contratado. No empero lo anterior, el acto administrativo por medio del cual la Armada Nacional declaró la caducidad del contrato se profirió el 19 de diciembre de 2001, esto es, más de tres meses después de haberse finalizado el plazo de ejecución contractual. (…) de acuerdo con la posición actual acogida por la Sección Tercera de esta Corporación, la competencia temporal para declarar la caducidad se encuentra restringida a que su ejercicio se produzca durante el plazo de ejecución estipulado, por lo que, fenecido éste, la respectiva entidad pública contratante pierde la competencia ratione temporis para declararla.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA

SUBSECCION A

Consejero ponente: HERNÁN ANDRADE RINCÓN (E)

Bogotá, D.C., nueve (09) de septiembre de dos mil quince (2015)

Radicación número: 76001-23-31-000-2004-01866-01(43949)

Actor: COOPACIFICO LTDA.

Demandado: MINISTERIO DE DEFENSA – ARMADA NACIONAL

Referencia: APELACION SENTENCIA - ACCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala de Descongestión, el quince (15) de febrero de dos mil doce (2012), mediante la cual se dispuso:

“PRMERO: Declarar no desvirtuada la presunción de legalidad de los actos demandados.

“SEGUNDO: NIÉGUESE (sic) las pretensiones de la demanda.”

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda.

Mediante demanda presentada el 4 de junio de 2004, por la sociedad COOPACIFICO LTDA., por intermedio de apoderado, en ejercicio de la acción contractual, (folios 50-66 del cuaderno 1), se solicitaron las siguientes declaraciones y condenas:

“1.- Que se declare administrativamente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional – Base Naval ARC Málaga por el incumplimiento de las obligaciones legales estipuladas en el artículo 24, 25 y 30 de la ley 80 de 1993 una vez que no se identificó en las especificaciones técnicas las condiciones reales del suelo objeto de obra, ni se realizaron los estudios, diseños e identificación de los sitios de la obra lo que llevó al fracaso de la misma.

“2.- Que como consecuencia de la declaración estipulada en el numeral primero se declare por falsa motivación, la nulidad de la Resolución No. 0001 ADBN2-2001, de fecha 31 de octubre de 2001, mediante la cual se declaró el incumplimiento del contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL LITORAL PACIFICO LIMITADA-COOPACIFICO LTDA.

“3.- Que como consecuencia de la declaración estipulada en el numeral primero, se declare la Nulidad, por falsa motivación de la Resolución No. 0002-ADBN2-2001, por medio de la cual el señor Capitán de Corbeta Miguel Alfredo Barrios Alonso, Jefe del Departamento de Administración de la Base Naval ARC Málaga procedió a Resolver el RECURSO DE REPOSICIÓN y se procedió a confirmar en todas sus partes la Resolución de contenido particular No. 0001 ADBN2-2001, de fecha 31 de octubre de 2001, mediante la cual se declaró el incumplimiento del contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL LITORAL PACIFICO LIMITADA -  COOPACIFICO LTDA.

“4.- Que como consecuencia de la declaración estipulada en el numeral primero se declare la Nulidad, por falsa motivación de la resolución No. 0003-ADBN2-2001, por medio de la cual el Señor Capitán de Corbeta Miguel Alfredo Barrios Alonso, Jefe del Departamento de Administración de la Base Naval ARC Málaga procedió a declarar la revocatoria directa de oficio de la Resolución de contenido particular No. 0001ADBN2-2001 No. 001 ADBN2 -2001, de fecha 31 de octubre de 2001, mediante la cual se declaró el incumplimiento del contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL LITORAL PACIFICO LTDA., por ser una Resolución manifiestamente contraria a la ley ya que el funcionario no observó lo ordenado en el artículo 69  y 73 del C.C.A. y conforme a lo establecido en la ley 80 de 1993 el funcionario ya no tenía competencia para pronunciarse sobre el contrato No. 2-412S-ADBN2/2000.

“5.- Que como consecuencia de la declaración estipulada  en el numeral primero se declare por falsa motivación la nulidad de la Resolución No. 0004-ADBN2-2001 de diciembre 19 de 2001 por medio de la cual el señor capitán de Corbeta Miguel Alfredo Barrios Alonso, Jefe Departamento de Administración de la Base Naval ARC Málaga declara la caducidad del contrato No. 2-412-5 ADBN2-2000 de 23 de octubre de 2000. Una vez que la entidad no tenía competencia para proferir tal resolución y no se presentaban los supuestos jurídicos para proferirla.

“6.- Que como consecuencia de la declaración estipulada en el numeral primero se declare por falsa motivación, la nulidad de la Resolución No. 0005-ADBN2-2001 de enero 2 de 2002 por medio de la cual el señor capitán de Corbeta Miguel Alfredo Barrios Alonso, Jefe Departamento de Administración de la Base Naval ARC Málaga resuelve el recurso de reposición y confirma en todas sus partes la Resolución 00004- ADBN2-2001 una vez que la entidad no tenía competencia para proferir tal Resolución y no se presentaban los supuestos jurídicos para proferirla.

“7.- Que como consecuencia de la declaración estipulada en el numeral primero se declare por falsa motivación la nulidad de la Resolución No. 0003-ADBN2-2002 de febrero 20 de 2002 por medio de la cual el señor Capitán de Corbeta Miguel Alfredo Barrios Alonso, Jefe Departamento de Administración de la Base Naval ARC Málaga, liquida unilateralmente el contrato una vez que la entidad no tenía competencia para proferir tal Resolución y no se presentaban los supuestos jurídicos para proferirla.

“8.- Que se declare, por falsa motivación, la nulidad de la Resolución No. 0003-ADBN2-2002 de marzo 18 de 2002 por medio de la cual el señor Capitán de Corbeta Miguel Alfredo Barrios Alonso, Jefe Departamento de Administración de la Base Naval ARC Málaga, se abstiene de pronunciarse con respecto al recurso de reposición interpuesto contra la Resolución NO.0006-ADBN2-2001 de Febrero 20 de 2002, por considerar que fue extemporáneo, pues el mismo se presentó dentro del término de ley.

“9.- Que como consecuencia de las declaraciones anteriores se condene  a la Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional – Base Naval ARC Málaga a pagar a COOPACIFICO LTDA. por concepto del daño emergente el valor de CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($100’000.000), que corresponde a los perjuicios ocasionados con la Resolución de Caducidad por el año en curso, suma que se debe reajustar conforme a los perjuicios que se sigan causando por los efectos de dicha resolución en los años siguientes.

“10.- Que como consecuencia de la declaración estipulada en el numeral primero se declare por falsa motivación, la nulidad de la Resolución No. 0006-ADBN2-2001 de enero 2 de 2002 por medio de la cual el señor Capitán de Corbeta Miguel Alfredo Barrios Alonso, Jefe Departamento de Administración de la Base Naval ARC Málaga, liquida el contrato No. 2-412-5 ADBN2-2000.

“11.- Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se condene a la Nación Ministerio de Defensa – Armada Nacional – Base Naval ARC Málaga a pagar a COOPACIFICO LTDA. por concepto del daño emergente el valor de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($358’799.032), que corresponde a: CIENTO NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($109’886.806) suma que COOPACIFICO LTDA. invirtió en la ejecución del contrato, directamente, la suma de CIENTO CUARENTA MILONES NOVECIENTOS DOCE MIL VEINTISEIS PESOS M/CTE. ($140’912.226) con ocasión del apoyo económico de REGENCY SERVICES DE COLOMBIA R.S.C.S.A y la suma de CIENTO OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($108’000.000) por concepto de alquiler de la DRAGA MIDAS I.

“12.- Que como consecuencia de la anterior petición se condene a la Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional – Base Naval ARC Málaga por concepto de daño emergente a actualizar el valor correspondiente conforme a la pérdida del poder adquisitivo del peso colombiano, teniendo como base la fecha en la que se terminó el contrato, esto es el 31 de octubre de 2001, a la fecha en que se produzca la sentencia y la misma quede en firme.

“13.- Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se condene a la Nación - Ministerio de Defensa – Armada Nacional – Base Naval ARC Málaga, a título de lucro cesante a cancelar a favor de COOPACIFICO LTDA., la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30’000.000) que es el resultado de la utilidad esperada con la inversión descrita en el numeral anterior y con ocasión de la ejecución del contrato.

“14.- Que se condene a la entidad demandada a cancelar los gastos del proceso y las agencias en derecho.

“15.- Todo pago se imputará primero a intereses.

“16.- Los pagos se harán en dinero que tenga el mismo poder adquisitivo que tenía en el momento de los hechos, es decir teniendo en cuenta la devaluación del dinero, de acuerdo al certificado expedido por el Departamento Administrativo de Estadística, DANE.

“17.- La entidad demandada dará cumplimiento a la sentencia dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que tenga conocimiento del fallo y de su ejecutoria.”

2. Los hechos.

En el escrito de demanda, en síntesis, la parte actora narró los siguientes hechos:

2.1.-  Mediante Acta No. 015-ADBN2/2000 del 7 de septiembre de 2000, la Armada Nacional publicó la invitación a participar en la selección de contratista para realizar las obras de dragado de la rampa submarina del Varadero de la Base Naval ARC Málaga, con sustento en las especificaciones técnicas elaboradas por la entidad.

2.2. La firma COOPACIFICO LTDA. presentó el 26 de septiembre de 2000 una oferta para la ejecución de la obra.

2.3. Como resultado de la invitación, el 23 de octubre de 2000 la Armada Nacional – Base naval ARC2 de Málaga y Coopacífico Ltda. celebraron el contrato No. 2-412S-ADBN2/2000 cuyo objeto lo constituyó la ejecución de las obras de dragado del fondo marino en la zona de Rampa Submarina que constaban de un volumen aproximado de siete mil (7.000) metros que debían ser cortados, retirados y depositados hacia la zona central de la Bahía de Málaga. El valor del contrato se pactó en la suma de $135’000.000, los cuales serían cancelados en el mes de junio de 2001 y el plazo se convino en 60 días.

2.4. El 7 de diciembre de 2000, cuando el equipo utilizado para el dragado (Draga Midas y su remolque) era transportado desde Buenaventura hacia la Base Naval de Málaga por miembros de la Armada, a la altura del lugar denominado “Paso del Tigre” ocurrió un naufragio donde se hundió la maquinaria, suceso que, según el acto, obedeció a la imprudencia y falta de pericia del personal que la transportaba.

2.5. Esta circunstancia dio lugar a que el 12 de diciembre de 2000, las partes suscribieran un acta de suspensión del contrato No. 2-412S-ADBN2/2000, por 90 días, amparados en su cláusula séptima que trataba lo concerniente a la fuerza mayor.

2.6. Además de la anterior, según la demanda, la ejecución de las obras se vio suspendida en varias ocasiones debido a circunstancias imputables a la entidad pública, tales como que la calidad de suelo hallado a 30 mts. de profundidad fue limolita y roca sedimentaria de origen marino, tipo de suelo muy diferente al descrito en las especificaciones suministradas por la entidad contratante, cuya remoción no era adecuada a través de la draga. A lo expuesto se sumó que los fuertes vientos y mareas generaban un reflujo y sedimentación negativa, situación que tampoco fue tenida en consideración por la entidad.

2.7. Las dificultades advertidas motivaron la suscripción de las siguientes prórrogas al contrato:

| Identificación y fecha Documento | Fecha hasta la cual se prorrogó |
| --- | --- |
| Acta No. 003-ADBN2-2001 del 3 de marzo de 2001 | 30 de abril de 2001. |
| Acta No. 004 de 2001 del 29 de abril de 2001 | 13 de junio de 2001. |
| Acta No. 005 ADBN2/2001 del 13 de junio de 2001 | 30 de junio de 2001. |
| Acta No. 006 ADBN2/2001 del 30 de junio de 2001 | 13 de julio de 2001 |
| Acta No. 007ADBN2/2001del 13 de julio de 2001 | 13 de agosto de 2001 |
| Acta No. 008 ADBN2/2001 del 15 de agosto de 2001 | 6 de septiembre de 2001 |

2.8. Mediante oficio del 8 de febrero de 2001 la sociedad COOPACIFICO LTDA. cedió el beneficio económico del contrato SFP No. 2 ADBN2-2000 a la empresa REGENCY SERVICES DE COLOMBIA R.S.C.S.A. y esta firma, a su vez, mediante oficio R.S.C. 276-06-01 lo cedió al Banco de Bogotá.

2.9. Por Resolución No. 0001 ADBN2-2001 del 31 de octubre de 2001 la entidad contratante declaró el incumplimiento del contratista, como consecuencia de lo cual decretó la terminación del negocio jurídico, lo liquidó unilateralmente reconociendo un saldo a favor del contratista de 7’617.070, ordenó hacer efectiva la cláusula penal y la garantía de incumplimiento y dispuso tener en cuenta el documento de cesión del beneficio económico en favor del Banco Bogotá.

2.10. La sociedad contratista presentó recurso de reposición en contra de la anterior decisión el cual fue resuelto en Resolución No. 0002- ABDN-2001 del 5 de diciembre de 2001 en el sentido de no reponerla.

2.11. A través de Resolución No. 003 ADBN2 del 7 de diciembre de 2001 la entidad contratante declaró la revocatoria directa del acto administrativo que declaró el incumplimiento contractual.

2.12. El 19 de diciembre de 2001, la Armada Nacional – Base Naval ARC Málaga, por medio de Resolución No. 0004-ADBN2 -2001, declaró la caducidad del contrato No. 2-412-5-ADBN2-2000, decisión que una vez fue recurrida en reposición por la parte actora, fue confirmada íntegramente por acto administrativo No. 0005 ADBN2-2000 del 2 de enero de 2002.

2.13. El 20 de febrero de 2002 la entidad estatal liquidó unilateralmente el contrato No. 2-412-5-ADBN2-2000. Contra esta decisión la sociedad contratista presentó recurso de reposición, el cual fue rechazado por extemporáneo.

2.14. Se señala en la demanda que como consecuencia de la ausencia de beneficio económico del contrato No. 2-412-5-ADBN2-2000, COOPACIFICO LTDA. y REGENCY S.A. celebraron un contrato de transacción por la suma de $140’000.000.

2.15. La declaratoria de caducidad del contrato ocasionó graves perjuicios a la sociedad COOPACIFICO LTDA., por cuanto no pudo contratar con ninguna otra entidad del Estado.

3. Fundamentos de derechos.

El demandante soportó la prosperidad de sus pretensiones en la observancia de las siguientes normas:

Artículos 2, 6, 23, 29, 83, 90, 209 y 228 de la Constitución Política; Artículos 87 y 136 del Código Contencioso Administrativo; artículos 3, 4, 5, 17, 24, 25, 26, 50, 51, 60 y 61 de la Ley 80 de 1993; Ley 640 de 2001, Decreto 111 de 1996. Y artículos 1501, 1540, 1541, 1542, 1546, 1551, 1602, 1603, 1608, 1609 y 1626 del Código Civil.

Como fundamento de lo anterior advirtió que la entidad demandada incumplió con su deber legal de realizar los estudios, diseños y proyectos previos requeridos para la ejecución de las obras de dragado para la rampa submarina del varadero de la Base Naval. Afirmó que no realizó los estudios de suelos, en virtud de los cuales habría sido posible establecer el material hallado en el lugar de realización de los trabajos y, por ende, habría resultado posible determinar con precisión las condiciones de costo y el procedimiento que garantizaría la viabilidad del proyecto.

Recalcó que la entidad pública había invitado a oferentes interesados en la realización del proyecto de dragado sin contar con la información precisa para su desarrollo, prueba de lo cual era que en medio de la ejecución de las labores, se evidenció que el fondo de la superficie marina se hallaba compuesto por limolita y roca sedimentaria de origen marino, descripción que difería sustancialmente de las especificaciones suministradas por la Armada Nacional, la que, además, requería de la utilización de herramienta distinta y un procedimiento diferente para su remoción, situación que naturalmente variaba los costos de la obra.

Según la libelista, con esta omisión la entidad demandada inobservó el deber de planeación consagrado en el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993.

Con apoyo en lo señalado sostuvo que en el caso se configuraba a su favor la excepción de contrato no cumplido, pues ante el incumplimiento de la entidad pública de su carga de elaboración de estudios y diseños serios que abrieran paso a la óptima ejecución del dragado contratado, se situó al contratista en una imposibilidad de satisfacer a su turno las obligaciones contraídas  ya que la realidad del devenir contractual implicó la asunción de costos diferentes a los contemplados en el texto contractual.

En cuanto a la legalidad de los actos administrativos acusados, el libelista indicó que se hallaban viciados de falsa motivación en tanto en el contenido de las múltiples decisiones adoptadas por la administración se omitió consignar y ocultó las verdaderas razones que condujeron al fracaso del contrato.

Adujo que, una vez expedida la resolución No. 0002 del 5 de diciembre de 2001 que confirmó la declaratoria de incumplimiento del contrato, se había finiquitado el vínculo negocial, de tal suerte que a partir de entonces la entidad había perdido competencia para proferir más decisiones en relación con el negocio jurídico y, menos aún, para ejercer la facultades excepcionales previstas en la Ley 80  de 1993.

Señaló además que en atención a lo dispuesto en el artículo 73 del C.C.A no procedía la revocatoria directa de un acto administrativo de carácter particular como lo era aquel que había declarado el incumplimiento del contrato y que para proceder en ese sentido debía mediar consentimiento expreso de la firma contratista, lo cual en el caso no ocurrió.

4. Contestación de la demanda – Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional – Base Naval ARC2 de Málaga

A pesar de encontrarse debidamente notificada de la demanda en diligencia llevada a cabo el 19 de mayo de 2005, la entidad demandada no presentó escrito de contestación (fl.  c2).

5. Actuación procesal.

5.1. Mediante auto del 30 de agosto de 2004, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca admitió la demanda (fl. 142 c2).

5.2. En providencia del 27 de febrero de 2006, se dio apertura del período probatorio (fl. 147 c2).

5.3. A través de proveído del 3 de julio de 2008 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y rendir concepto, respectivamente (fl. 179 c1).

En el término concedido la parte demandante allegó su respectivo escrito de alegaciones en el cual reiteró los argumentos expuestos en el libelo introductorio.

Igualmente, la entidad demandada alegó de conclusión en el término otorgado, oportunidad en la cual adujo que previamente a la contratación del dragado había contratado la elaboración de los estudios técnicos necesarios mediante celebración de contrato No. 062/96 con el Consorcio Manrique Ospina y Asociados en virtud de los cuales el proponente estructuró su oferta. Tanto es así que al elaborar su propuesta estimó los costos con soporte una estratigrafía compuesta en un 50% por terreno blando y 50% en terreno duro, suelo limo arcilloso compacto de alta resistencia, lo cual coincide con las especificaciones previstas en los términos de referencia.

Advirtió que el estudio de suelos realizado contemplaba igualmente la descripción general del subsuelo, como de la zona de mar, estableciendo que era de clase grava, arena y finos hasta limolita gris oscura de consistencia firme. Igualmente agregó que contaron con los planos de levantamiento topográfico y batimétrico.

Cuestión diferente, en su criterio, era que dentro de la ejecución de cualquier contrato sea posible que se presenten inconvenientes que afecten su desarrollo normal, caso en el cual corresponderá determinar si constituyen o no circunstancias previsibles y a cargo de cuál extremo pueden ser atribuibles.

Siguiendo esa dirección explicó que, sin perder de vista que los aspectos técnicos, en virtud del principio de planeación, fueron juiciosamente definidos a través del estudio de suelos producto de una contratación llevada  a cabo para ese propósito, ciertamente la presencia del suelo rocoso debió ser puesta en conocimiento de la contratante tan pronto se evidenció por el contratista para que la entidad procediera a su verificación y determinara la situación del contrato. Sin embargo, sólo hasta el 31 de agosto de 2001, la entidad fue informada acerca de la supuesta existencia del suelo rocoso, lo que se hizo sin soporte probatorio o técnico alguno, de manera que sin sustento de su ocurrencia no era viable realizar adición de recursos para atenderla.

A la par con lo anotado señaló que lo que realmente aconteció es que la dilación en la ejecución del proyecto se debió a que el contratista empleó en las actividades una draga distinta a la ofrecida en la propuesta, pues la utilizada con ese fin no reunía las condiciones requeridas para el trabajo encomendado en la medida en que se encontraba diseñada para cumplir con labores de minería.

Además, indicó que la draga Midas ofrecida no estaba capacitada para arrancar limolita o roca sedimentaria, olvidando el contratista que estas condiciones estaban de inicio determinadas en el documento precontractual.

Añadió que el hundimiento de la draga se presentó por causas imputables a las dos partes contratantes y al dueño de la maquinaria, de manera que la suspensión acordada por mutuo acuerdo para la reparación de la misma no podía servir de sustento para reclamar una mayor permanencia en obra.

Reiteró que la imposibilidad de la ejecución del objeto del contrato se debió a que el contratista no suministró la maquinaria por él ofrecida en su propuesta, cuestión que condujo a que la que usó no fuera apta para el dragado y sufriera daños continuamente por realizar un trabajo para el cual no estaba diseñada. Las anteriores razones, según afirma la defensa, dieron lugar a declarar la caducidad del contrato, pues el contratista en todo momento se apoyó en su incapacidad económica para continuar con la ejecución del proyecto, no obstante haber cedido sus derechos económicos a otra firma para que  financiara su continuación.

Por otro lado manifestó que el demandante no había demostrado los hechos en que había basado la solicitud de declaratoria de incumplimiento imputada al ente público. Por el contrario, en su parecer, se evidenció en el plenario que las causas de retardo en la ejecución y las constantes prórrogas se debieron a la conducta del contratista.

En cuanto a la falsa motivación de los actos acusados destacó que del contenido de los mismos se extraía con claridad las razones que llevaron a la Administración a adoptar cada una de ellas, de manera que la falsa motivación por ausencia de motivos se encontraba desvirtuada.

Afirmó también que el contratista inobservó el principio de la buena fe contractual, pues ofreció un equipo con experiencia en la actividad de dragado y maquinaria idónea para su práctica que fue ajeno a la realidad.

Por su parte, el Ministerio público rindió concepto en escrito en el cual consideró que debían negarse las súplicas de la demanda por cuanto el demandante no dirigió su argumentación a demostrar que realmente no se habían identificado las condiciones del suelo, con lo cual desatendió su carga de desvirtuar la legalidad que revestía los actos administrativos acusados.

Consideró que tampoco había lugar alegar la excepción de contrato no cumplido por cuanto las pruebas recuadadas no daban cuenta de que la entidad hubiese incumplido con las prestaciones a su cargo.

- 7. La sentencia impugnada.

- El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala de Descongestión profirió sentencia el día 15 de febrero de 2012, a través de la cual resolvió el litigio en los términos que fueron transcritos al inicio de esta providencia.

En primer lugar abordó el estudio relativo a la aludida falta de competencia de la entidad para revocar el acto que declaró el incumplimiento. Sobre el particular estimó que la declaratoria de incumplimiento contractual no contenía una decisión encaminada a crear una situación jurídica o reconocer un derecho y que su revocatoria efectivamente persiguió garantizar los derechos de la contratista y adecuar la decisión a la situación fáctica presentada.

Sostuvo también que no resultaba ajustado al orden jurídico que el demandante pretendiera sustentar la nulidad del acto de revocatoria en que la Administración ha debido pedir su consentimiento para remover del ordenamiento la declaratoria de incumplimiento contractual, pues a nadie le era dado valerse de su propia culpa para amparar su reclamación.

Con fundamento en lo expuesto, señaló que el demandante no había logrado desvirtuar la legalidad de los actos acusados.

Respecto al incumplimiento endilgado a la entidad pública de la obligación de elaborar estudios técnicos previos, indicó que, de conformidad con lo concluido en la experticia, resultaba necesario que el contratista pusiera en evidencia la falencia relativa a la falta de estudio geotécnico en la etapa precontractual, ya que atendiendo a que el personal ofrecido en la propuesta del contratista era de la más alta calidad en cuanto a obras de dragado se refería, no era posible que ignorara la falta de información sobre la batimetría para determinar el volumen de la excavación y la estratigrafía que brindaría luz sobre las capas de suelo a dragar. Con apoyo en este razonamiento, el Tribunal a quo consideró que no resultaba admisible que el contratista alegara la falta de conocimiento acerca de las características del suelo, cuando esta situación debió ser expuesta con antelación a la presentación de la oferta.

Además de la propuesta presentada, el Tribunal de primera instancia evidenció que el actor era consciente de la presencia del terreno limo arcillosos compacto de alta resistencia. De ahí que el tipo de draga que se ofreció contaría con aditamentos especiales para ese tipo de suelo.

Agregó que el 6 de septiembre de 2001 se cumplió el plazo para que el contratista presentara el informe que justificara el replanteamiento del contrato. Sin embargo tal informe nunca fue allegado.

Estimó también que no obstante que el contratista habría podido acudir al interventor para  exponer la situación que le impedía continuar ejecutando el objeto del contrato, se empeñó en seguir adelante, aun a sabiendas de que no podría cumplirlo.

Por todo lo anterior, el a quo concluyó que en el caso había concurrido el supuesto fáctico descrito en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993 que hacía procedente la declaratoria de caducidad del negocio jurídico, tras constatar que el contratista se encontraba en imposibilidad de llegar a feliz término con las obras pactadas.

Por otro lado anotó que la excepción de contrato no cumplido no guardaba congruencia con lo demostrado en el proceso ya que los estudios previos no hacían parte de las obligaciones del contratatante por tratarse de un hecho anterior a la firma del contrato.  Además de ello agregó que el supuesto incumplimiento en su elaboración no se acreditó.

Finalmente precisó que no se había demostrado que en las consideraciones de las resoluciones impugnadas se hubiera ocultado información relevante que hubiera dado un sentido diferente a las decisiones, y que el cargo se agotaba con la demostración de la negligencia del contratista.

8. El recurso de apelación.

La parte demandante solicitó que se revocara la decisión del Tribunal a quo, propósito en relación con el cual expuso los siguientes planteamientos:

En primer lugar sostuvo que el caudal probatorio daba cuenta de que la Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional – Base Naval ARC Málaga no había cumplido con la obligación contenida en el mandato normativo del artículo 25 num.12 de la Ley 80 de 1993, consistente en la elaboración de estudios técnicos que garantizaran el cabal desarrollo del proyecto, lo cual dejó al contratista en incapacidad de cumplir con el objeto del contrato No. 2-412S-ADBN2/2000.

En ese sentido se refirió a varios pronunciamientos jurisprudenciales referentes al deber de las entidades públicas de observar el principio de planeación en la etapa precontractual.

Advirtió además que en el proceso se hallaba acreditado lo siguiente:

Que los estudios previos se habían realizado en 1996 y que el contrato se había celebrado en el año 2000, de tal suerte que no había existido inmediatez entre lo uno y lo otro. Que los estudios previos realizados por la entidad Base Naval de Málaga no tenían el componente geotécnico, ni la estratigrafía del lugar donde se iban a realizar los trabajos. Que el objeto consistía en el dragado del fondo marino en la zona de rampa submarina que consta de un volumen aproximado de 7.000 m3 que debían ser cortados, retirados y depositados en la zona central. Que con base en los estudios previos la entidad había invitado a participar en la selección del contratista para ejecutar el dragado teniendo un cuenta una estratigrafía compuesta por suelos areno arcillosos y suelos limo arcillosos de alta resistencia compactos, pero que, en el avance de los trabajos, se hallaron suelos de limolita y roca sedimentaria de origen marino, el cual tiene una configuración diferente de mayor dureza que cambió las condiciones de ejecución del contrato.

En cuanto a las resoluciones acusadas el demandante argumentó que las mismas habían ocultado la verdad en tanto en su texto no había consignado el incumplimiento del deber de planeación atribuible a la entidad pública. Así mismo sostuvo que, al sancionarlo con la declaratoria de caducidad, la entidad había olvidado que el incumplimiento del contratista había obedecido a la misma inobservancia del ente público de su deber de realizar estudios previos de suelos.

Puntualizó que la entidad, además de haber trasgredido el principio de planeación, también había contrariado el de confianza legítima por haber invitado a contratar con apoyo en una información que no consultaba la realidad.

Igualmente adujo que la entidad habría vulnerado el debido proceso, en cuanto la declaratoria de caducidad se ejerció luego de vencerse el plazo del contrato y antes de decretarla no se había impuesto multas o sanciones. Sobre este punto señaló que no se le brindó la oportunidad de ejercer el derecho de defensa, ni de practicar pruebas dirigidas a determinar el origen del fracaso del contrato.

9. Actuación en segunda instancia.

9.1. En decisión del 15 de junio de 2012 el Consejo de Estado admitió el recurso de apelación impetrado por la parte demandante.

9.3. A través de proveído del 13 de julio de 2012, se dispuso el traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto, respectivamente.

En el término concedido las partes guardaron silencio.

El Agente del Ministerio Público, en uso del traslado especial, rindió concepto en el cual solicitó confirmar la sentencia apelada. Como sustento de su petición expresó que las resoluciones por las cuales se decretó el incumplimiento de la sociedad Coopacífico Ltda. y la posterior caducidad del contrato de dragado, no adolecían de falsa motivación, pues como fue demostrado dentro del proceso, fue el contratista el que se empeñó en seguir con un contrato cuya imposibilidad de cumplimiento conoció de antemano y sobre lo cual no realizó observación alguna mientras el mismo se hallaba aun en ejecución, conducta que cimentó la declaratoria de caducidad. Igualmente no halló sustento jurídico para la prosperidad de las pretensiones de reparación económica, pues de los informes de interventoría allegados se extrae que se reconoció y pagó al contratista el valor correspondiente a la porción ejecutada, no habiendo sumas pendientes que liquidar en su favor.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. Competencia del Consejo de Estado.

Previo a analizar y decidir sobre el asunto que ha sido propuesto, resulta necesario establecer la competencia de la Sala para conocer del mismo, pues sólo de esta manera podrá pronunciarse sobre el recurso de apelación impetrado por la parte demandante.

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del litigio entablado para obtener la declaratoria de nulidad de varias resoluciones proferidas por la Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional – Base Naval ARC de Málaga con ocasión del contrato de obra No.  SFP No. 2 ADBN2-2000 suscrito con la demandante y la declaratoria de su incumplimiento.

En este punto se recuerda que la entidad contratante y, a su vez, demandada Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional – Base Naval ARC de Málaga es una entidad estatal, según lo dispuesto en la letra b) del numeral primero del artículo 2º de la Ley 80 de 1993.

Ahora bien, con la entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993, más precisamente de las normas que regulan competencias, se tiene que su artículo 75 prescribe, expresamente, que la jurisdicción competente para conocer de las controversias generadas en los contratos celebrados por las entidades estatales es la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Así, entonces, habida cuenta que la parte demandada tiene el carácter de entidad estatal, con personalidad jurídica propia, autonomía administrativa, patrimonio propio, resulta del caso concluir que esta Corporación es la competente para conocer del presente asunto.

2. Precisión acerca de la valoración probatoria de algunos documentos:

La Sala considera de gran importancia señalar que aunque sería del caso abstenerse de valorar los documentos aportados por la entidad demandada, junto con el escrito de alegaciones presentado en el curso de la primera instancia, por no ser esa la oportunidad procesal para ese efecto, lo cierto es que los referidos documentos, en su mayoría, fueron solicitados por la sociedad actora dentro del acápite de pruebas de la demanda en los siguientes términos:

“Solicito al honorable magistrado se oficie a la jefatura de departamento de la Base Naval ARC Málaga o al órgano que corresponda dentro de la misma entidad para que remitan los antecedentes administrativos del contrato No. 2-412S-ADBN2/2000, los distintos documentos que originaron y dieron con ocasión del contrato mencionado  y en especial los documentos que a continuación relaciono y se encuentran en poder de la entidad:

- Acta N. 015-ADBN2/2000 de fecha 07 de septiembre de 2000 se publicó la Invitación a participar en el dragado de la Rampa Submarina del Varadero Ubicado con la Base Naval ARC Málaga con las especificaciones técnicas.”

El Tribunal de primera instancia accedió a la anterior solicitud probatoria mediante auto del 27 de febrero de 2006, ordenando librar el correspondiente oficio a la Base Naval para que allegara las piezas documentales requeridas.

Adicionalmente, cabe poner de presente que aun cuando el respectivo oficio fue contestado por la Base Naval de Málaga, mediante oficio No. 0799 CBN2-ABEXBN2-838 del  9 de octubre de 2006 al cual se adjuntaron parte de los documentos solicitados, se observa que en esa oportunidad no se allegó la totalidad de las piezas solicitadas, pues no se adjuntaron las especificaciones técnicas, sus anexos, ni la totalidad de sus antecedentes administrativos, siendo aportados estos últimos junto con el referido escrito de alegatos.

Así las cosas es viable concluir que en todo caso correspondía a la entidad pública allegar los documentos peticionados por la parte actora por cuanto reposaban en sus archivos. En consecuencia en esta oportunidad se valorarán las referidas piezas procesales (fls. 210-287 c1), en cuanto constituyen los antecedentes del contrato No. 2-412S-DBN2/2000 que ocupa la atención de la Sala.

3. De la oportunidad de la acción.

Corresponde a la Sala en esta oportunidad pronunciarse sobre la caducidad de la acción contractual impetrada, para cuyo propósito es menester distinguir que a través de su interposición se formularon pretensiones anulatorias de actos administrativos proferidos con ocasión de un mismo contrato, pretensiones encaminadas a obtener la declaratoria de incumplimiento contractual como pretensiones consecuenciales de condena de perjuicios.

Frente al primer grupo de pretensiones, a su turno, vale igualmente acotar que se solicita la declaratoria de nulidad de siete resoluciones que contienen, claro está, decisiones distintas, aunque en unos casos unas son confirmatorias de las otras o consecuenciales, como se explicará más adelante, proferidas por la Armada Nacional, naturalmente en fechas diferentes, a saber:

-. Resolución No. 0001 ADBN2-2001 del 31 de octubre de 2001 por la cual la Armada Nacional – Base Naval ARC Málaga, declaró el incumplimiento del contratista COOPACIFICO LTDA. del negocio jurídico No. 2 ADBN2-2000 y lo declaró terminado, hizo efectiva la cláusula penal y adoptó la liquidación final.

-. Resolución No. 0002- ABDN2-2001 del 5 de diciembre de 2001, por la cual se resolvió un recurso de reposición confirmando la anterior.

-. Resolución No 0003 ADBN2-2001 del 7 de diciembre de 2001 por la cual la Armada Nacional – Base Naval ARC Málaga declaró la revocatoria directa de la resolución No. 0001 ADBN2-2001 por la cual había declarado el incumplimiento del contrato.

-. Resolución No. 0004 ABDN2 – 2001 del 19 de diciembre de 2001 por la cual la Armada Nacional – Base Naval ARC Málaga declaró la caducidad del contrato No. 2-412-S-ABDN2-2000.

-. Resolución No. 0005 ADBN2-2002 de 2 de enero de 2002, por la cual se resolvió un recurso de reposición impetrado contra la declaratoria de caducidad, confirmándola en su totalidad.

-. Resolución No. 0006-ADBN2-2002 del 20 de febrero de 2002, por la cual la Armada Nacional – Base Naval ARC Málaga liquidó unilateralmente el contrato No. 2-412-S-ABDN2-2000. Esta decisión cobró ejecutoria el 8 de marzo de 2002

-. Resolución No. 0003 ADBN2-2002 del 18 de marzo de 2002 por la cual la Armada Nacional – Base Naval ARC Málaga se abstuvo de pronunciarse sobre el recurso de reposición interpuesta contra la anterior por encontrarlo extemporáneo.

Varias precisiones deben realizarse en torno a lo anterior:

Como se observa todas las decisiones demandadas se produjeron con ocasión de la ejecución del contrato No. 2 ADBN2-2000 y tuvieron como fundamento el incumplimiento del contratista, decisión que luego de ser adoptada disponiendo en el mismo acto la terminación del contrato, fue revocada por la entidad contratante para, al poco tiempo, con soporte en las mismas razones en que apoyó la declaratoria de incumplimiento proceder a declarar la caducidad administrativa del contrato y su consecuencial liquidación unilateral.

Se advierte, entonces, que en el caso concurre un evento de actos encadenados aparentemente por una misma causa, consistente en el incumplimiento del contratista y la intención de romper el vínculo contractual por parte de la entidad pública, actos cuyo control de legalidad, en efecto, estaba llamado a ventilarse a través de la misma acción contractual, la cual, de conformidad con jurisprudencia uniforme y reiterada de esta Corporación debía ejercerse dentro de los dos años siguientes a la fecha en que cobrara ejecutoria del acta de liquidación del contrato o de la fecha en que debió liquidarse.

En este sentido, debe reiterarse la tesis jurisprudencial que ha sostenido el Consejo de Estado acerca del cómputo de la acción contractual, en el supuesto de la demanda conjunta a los actos de caducidad y liquidación unilateral. En efecto, este ha sido pensamiento:

“Es válido sostener, como lo hace el Municipio de Gama, que el término de caducidad de la acción no puede empezar a contarse desde el momento en que la entidad resolvió la solicitud de revocatoria directa que presentó el contratista, pues si bien es cierto que cuando no se interponen recursos contra una decisión cabe formular esta solicitud, en cualquier tiempo -art. 70 CCA.-, también lo es que el artículo 72 del CCA. previene que “Ni la petición de revocatoria de un acto, ni la decisión que sobre ella recaiga revivirán los términos legales para el ejercicio de las acciones contenciosas...”.

De lo anterior se deduce que la respuesta a dicha solicitud no puede constituir el punto de partida del cómputo de la caducidad, y, en su lugar, deber serlo el de la decisión inicial, esto es, la que no fue recurrida.

No obstante, lo anterior no significa que la acción se encuentre caducada, pues si la resolución que caducó el contrato fue proferida el 1 de diciembre de 1998, los dos años de la caducidad de la acción no se deben contar desde la fecha en que quedó ejecutoriada esta decisión -como lo sugiere el Municipio de Gama-, pues a partir de esa fecha se debe contar el plazo para la liquidación del contrato, el cual, a falta de pacto expreso sobre el término en que las partes debían hacerlo será el legal, esto es, cuatro (4) meses para la liquidación bilateral -art. 60 de la ley 80-, y dos meses más para la liquidación unilateral  -art. 136, numeral 10 literal d) del artículo 136 del C.C.A-

Es necesario aclarar que el deber de efectuar la liquidación de un contrato no sólo procede cuando el contrato se termina de manera normal -por cumplimiento de las obligaciones-, sino también cuando tal cosa ocurre de manera anormal, como cuando se declara la caducidad del mismo.

Este deber se encuentra expresamente consagrado en el artículo 18, inc. 1, de la ley 80, el cual establece que en el acto en el cual se declare la caducidad se  “... ordenará la liquidación del contrato en el estado en que se encuentre.”

De la norma citada debe entenderse que, una vez se encuentre en firme la caducidad, se debe proceder a liquidar el contrato, en forma bilateral, dentro del término pactado por las partes, o en su defecto en el previsto por la ley.

En caso de que no se logre la liquidación bilateral, la administración deberá  hacerlo unilateralmente, dentro de los 2 meses siguientes, término a partir del cual se debe empezar a contar el plazo de 2 años para la  caducidad de la acción contractual.” (Se ha destacado la negrilla).

En oportunidad posterior, esta Subsección se pronunció nuevamente sobre el particular en los siguientes términos:

“Acerca de la noción de acto administrativo, la doctrina distingue varias categorías, de especial trascendencia en relación con la firmeza de los actos, los medios de impugnación y el control jurisdiccional de los mismos; así por ejemplo, se refiere a la clasificación por razón del contenido instrumental o sustancial entre los actos preparatorios o de trámite, los actos definitivos o resolutorios, los actos confirmatorios o reproductorios, siendo estos últimos los que simplemente confirman en todas sus partes la resolución sustancial.

Igualmente, en lo que importa para el caso en exámen, la siguiente clasificación, ayuda a apreciar la relación y a la vez la diferencia que existe entre el acto que declara la caducidad del contrato y el que, como consecuencia del mismo, adopta la liquidación unilateral: se distingue entre los actos resolutorios y actos confirmatorios sustantivos, los cuales tienen cada uno contenido sustancial y autónomo pero se encuentran relacionados, dando lugar a los que la doctrina ha denominado actos encadenados, así:

“La sustantividad propia del acto confirmatorio se da cuando se trata de un acto vinculado a otro anterior en el seno de un “iter procedimental”, como ocurre en el caso de los actos de ejecución y los denominados “actos encadenados”.

(…)

En el caso de los “actos encadenados” también se utiliza como criterio para aplicar o no la excepción de acto confirmatorio, la idea de que tenga o no “sustantividad impugnatoria propia”. La figura de los actos encadenados se presenta muy singularmente en los procedimientos de expropiación, contratación y selección de personal. “

Se trata entonces de dos clases de actos resolutorios, esto es que cada uno contiene una decisión sustancial con efectos jurídicos diversos entre sí, los cuales presentan un contenido diferente pero encadenado o secuencial.

Una vez establecida la relación entre los actos administrativos que se vienen comentando –caducidad y liquidación unilateral-, se plantea ahora el problema jurídico consistente en determinar el momento en que se debe iniciar el cómputo de la caducidad de la acción en el caso de la impugnación conjunta de ambos actos, tal como sucede cuando se acude a demandarlos mediante la acción que corresponde, en este caso la acción contractual.

Dicho problema consiste en establecer si en el caso planteado la caducidad de la acción contractual se encuentra sometida a dos términos independientes -con plazos que, en caso afirmativo, se establecerían en forma separada de acuerdo con las fechas de ejecutoria de cada uno de los respectivos actos- o, por el contrario, si para este evento se predica un solo término y único término de caducidad de la acción contractual, el cual correría a partir de la ejecutoria del acto de liquidación del contrato.

Para la Sala el asunto planteado se resuelve claramente en favor de la segunda hipótesis mencionada, de conformidad con lo dispuesto expresamente en la letra d) del numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, norma legal en cuya virtud se determina la oportunidad para el ejercicio de la acción, sin distinguir entre sus posibles pretensiones, tanto las referidas al acto de caducidad del contrato como la de obtener la nulidad judicial de la liquidación unilateral que sucede como consecuencia del anterior.”

En esta ocasión, sin bien se presenta un supuesto diferente, en cuanto converge la solicitud de nulidad de decisiones adicionales a la declaratoria de caducidad del negocio jurídico y su liquidación unilateral, lo cierto es que, como se anotó, las decisiones proferidas con anterioridad a las mencionadas tuvieron el mismo sustento y se apoyaron en las mismas consideraciones que, a la postre, dieron paso al posterior decreto de caducidad del contrato y, por lo tanto, en este evento surte plena aplicación la teoría de los actos encadenados.

Explicado lo anterior, debe anotarse que el término de caducidad de dos años de la acción contractual impetrada en procura de la declaratoria de nulidad de las resoluciones identificadas anteriormente, debió contarse a partir de la fecha en que cobró ejecutoria el acto que liquidó unilateralmente el contrato No. 2 ADBN2-2000, esto es, desde el 8 de marzo de 2002.

En relación con este último aspecto debe ponerse de presente que aun cuando la Sala no ignora que igualmente se demandó la nulidad de la Resolución No. 0003 ADBN2-2002 del 18 de marzo de 2002 por la cual la Armada Nacional – Base Naval ARC Málaga se abstuvo de pronunciarse sobre el recurso de reposición interpuesto contra el acto que liquidó unilateralmente el contrato, por encontrarlo extemporáneo, decisión proferida, como resulta lógico, luego de expedirse el acto de liquidación, esta circunstancia en nada afecta la determinación del término inicial del cómputo de caducidad antes establecido, por dos razones:

La primera de ellas, porque para el momento en que se expidió (18 de marzo de 2002), ya el acto administrativo impugnado en el que se vertió la liquidación unilateral, había adquirido firmeza por cuenta de su ejecutoria, lo cual ocurrió el 8 de marzo de 2002.

Como segundo aspecto de relevancia debe acotarse que la decisión contenida en la Resolución No. 0003 ADBN2-2002 del 18 de marzo de 2002, en sí misma no comporta un verdadero acto administrativo enjuiciable ante esta jurisdicción, por no constituir una manifestación unilateral de la voluntad de una autoridad administrativa, directa y reflexivamente encaminada a la producción de efectos en el mundo del derecho, esto es, dirigida a crear, modificar o extinguir una situación jurídica, de manera que, desde esa perspectiva, no tiene la virtualidad de ampliar la cadena de decisiones a la que se ha hecho expresa mención. En estas condiciones, la Sala se inhibirá de pronunciarse sobre la nulidad de la Resolución No. 0003 ADBN2-2002 del 18 de marzo de 2002 y así lo declarará.

Así pues, el cómputo del término de caducidad ha debido iniciar a partir del 8 de marzo de 2002. Con todo, se impone señalar que las partes adelantaron el trámite de conciliación prejudicial ante la Procuraduría 19 Judicial Administrativa, trámite que inició el 25 de octubre de 2002 con la presentación de la solicitud, y culminó el  18 de febrero de 2003 al ser declarada fallida la respectiva audiencia.

Al respecto, ha de tenerse en cuenta que, de conformidad con los mandatos del artículo 21 de la Ley 640 de 2001, el término de caducidad de la respectiva acción no correría desde el recibo de la solicitud de conciliación prejudicial en la Procuraduría, sin que dicha suspensión pudiera exceder de tres (3) meses, conforme a la siguiente regla.

“ARTICULO 21. Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable.”

Descendiendo al análisis del caso, ha de advertir la Sala que con independencia de que el trámite conciliatorio hubiese durado hasta el 18 de febrero de 2003, según la regla legal en referencia, el término de caducidad se interrumpió únicamente por tres meses (25 de octubre de 2002 al 25 de enero de 2003).

En consecuencia, si el término de caducidad inicialmente vencía el 8 de marzo de 2004, ha de entenderse que el adelantamiento del trámite de conciliación extrajudicial lo amplió por tres meses más, plazo máximo autorizado por la Ley 640 de 2001, es decir hasta el 8 de junio de 2004. En consecuencia, en consideración a que la demanda objeto de estudio se radicó el 4 de junio de 2004, se evidencia con claridad que la acción contractual se ejerció dentro del término de caducidad, circunstancia que abre paso al análisis de la nulidad de los actos administrativos demandados, a la configuración del incumplimiento contractual que se atribuye a la parte demandada, así como al análisis de la prosperidad de las pretensiones indemnizatorias

4. Del análisis de la apelación.

Son dos los argumentos esenciales en que se sustenta la alzada. Por un lado, la ilegalidad de los actos acusados por falsa motivación atinente a la ausencia de las razones verdaderas que llevaron al fracaso  la ejecución del contrato y, de otra parte, el incumplimiento del contrato por la entidad demandada configurado por la inobservancia de su deber de planeación por la falta de elaboración de estudios previos de suelos. En el orden anotado será analizada la apelación.

4.1. De la nulidad de las resoluciones impugnadas.

4.1.1. De la Nulidad de la Resolución No. 0001 ADBN2-2001 del 31 de octubre de 2001 por la cual la Armada Nacional – Base Naval ARC Málaga, declaró el incumplimiento del contratista COOPACIFICO LTDA., del negocio jurídico No. 2 ADBN2-2000 y lo declaró terminado, hizo efectiva la cláusula penal y adoptó la liquidación final y de la Resolución No. 0002- ABDN2-2001 del 5 de diciembre de 2001, por la cual se resolvió un recurso de reposición confirmando la anterior.

Reposa en el plenario copia auténtica de la Resolución No. 0001 ADBN2-2001 del 31 de octubre de 2001, la cual fue proferida por la Armada Nacional – Base Naval ARC Málaga, argumentando, esencialmente, que no obstante haberse suscrito un acta de suspensión de las labores y, posteriormente, varias prórrogas al plazo acordado para la ejecución del contrato, en la etapa de ejecución el interventor le llamó reiteradamente la atención al contratista por las demoras injustificadas en que incurría y por desatender sus observaciones en torno a  la distancia y sitio de descargue del material, lo que se traducía en un incumplimiento del contrato.

Igualmente en el acto que se revisa se señaló que múltiples sondeos realizados por la interventoría para verificar la remoción del material, demostraron resultados negativos que evidenciaron un atraso en las actividades. Adicionalmente, advirtieron que el contratista se había comprometido a contratar la draga del Río Cesar para ejecutar los trabajos y a cambiar el equipo para continuar con el objeto del contrato, nada de lo cual había cumplido.

También se arguyó en la declaratoria de incumplimiento que se encontraba demostrada la falta de capacidad operativa de la draga contratada y que durante la ejecución se presentaron problemas con el personal del contratista y con la maquinaria contratada para la realización del dragado  sin que esto último se pudiera atribuir a una fuerza mayor, ya que luego del naufragio de la draga, ésta se había reparado por la entidad demandada.

Se consignó que, de acuerdo a las mediciones topográficas y perfiles obtenidos a lo largo de la ejecución de la actividad de dragado, se había determinado que el contratista había alcanzado una remoción total del 360.2 M3 de material, cifra muy inferior a la requerida para la culminación de la labor contratada.

Con apoyo en los anteriores motivos la entidad resolvió:

“Articulo primero1. Declarar el incumplimiento del contratista Cooperativa de Trabajo Asociados de Litoral Pacífico Ltda. COOPACIFICO LTDA. En el contrato de obra sin formalidades plenas No. 2-412S-ADBN2-2000, que tiene como objeto el dragado de la rampa Submarina del Varadero Ubicado en la Base Naval ARC Málaga, por la consideraciones manifestadas en esta Resolución.

“Artículo 2.- Dar por terminado el contrato como consecuencia de la declaración anterior.

Artículo 3- Acoger la liquidación final del contrato de obra a precios unitarios, celebrado entre la Base Naval ARC Málaga como contratante y la firma COOPACIFICO LTDA., como contratista, para el dragado de la Rampa Submarina del Varadero ubicado en la Base Naval ARC Málaga, elaborada por los TN ALVAREZ MARTINEZ GONZALO y TN COLLAZOS DENNIS. (…)

Artículo 4. Hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria establecida en la cláusula vigésima segunda del contrato la cual asciende a la suma de Seiscientos cuarenta mil doscientos sesenta y seis con 44/100 m/cte ($6040.266,40), además el contratista se hará acreedor a las inhabilidades estipuladas en la ley.

“Articulo 5. Hacer efectiva la garantía de cumplimiento al garante, otorgada por el contratista y expedida por la Compañía de Seguros Generales CONDOR S.A. representada legalmente por su gerente, por cuanto se ha constituido el incumplimiento. (…)”.

Así también milita en la actuación copia auténtica de la Resolución No. 0002-ADBN2-2001 por la cual la entidad resolvió el recurso de reposición contra la anterior decisión y la confirmó en todas sus partes.

Para el recurrente las anteriores resoluciones adolecen de nulidad por falsa motivación en la medida en que ocultaron que las razones reales que llevaron al traste la culminación del dragado, obedecieron a la inobservancia del deber de planeación de la Armada Nacional por cuanto los estudios previos por ella elaborados no revelaban las verdaderas condiciones del suelo.

En orden a abordar el control de legalidad de la presente Resolución,  pese a que no fue formulado el cargo de falta de competencia para proferirla, la Sala, de conformidad con la postura jurisprudencial imperante que así lo considera, a la que se aludirá en breve, estima la necesidad de pronunciarse oficiosamente en relación con la facultad de la entidad estatal contratante para declarar el incumplimiento contractual y la imposición de sanciones pecuniarias.

El Estatuto de Contratación Estatal vigente para la época en que se celebró el Contrato de obra No. S.F.P. No. 2-412-S ADBN2/2000 entre la Armada Nacional – Base Naval ARC2 de Málaga y Coopacífico Ltda., que ahora ocupa la atención de la Sala, era la Ley 80 de 1993, normativa en cuyo articulado no se otorgó competencia alguna a las Entidades Estatales Contratantes para declarar el incumplimiento del contratista particular.

En efecto, sobre este asunto la Sala ha tenido oportunidad de precisar que, salvo el supuesto de caducidad del contrato, las entidades estatales, bajo ese régimen, carecían de competencia para declarar unilateralmente el incumplimiento del contrato y ordenar el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias, debiendo en tal evento acudir forzosamente al Juez del contrato estatal para tal efecto. Así lo habría expresado la Sala:

“EN CUANTO A LA DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO toda vez que la ley 80 de 1993 no otorga competencia a la Administración para declarar el incumplimiento del contratista; sólo erige este hecho como supuesto de la declaratoria de caducidad del contrato condicionado a que “afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización” (art. 18). Por ello se encuentran infringidos abiertamente los artículos 6 y 121 constitucionales relativos, respectivamente, a que “Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones” y a que “Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley”.

Por lo tanto no se comparten los argumentos del Tribunal, alusivos, de un lado, a que sería necesario hacer un estudio jurídico y probatorio para determinar si el acto acusado quebranta esas disposiciones, toda vez que el contenido de la ley 80 de 1993 revela la inexistencia de competencia para declarar el incumplimiento y que el incumplimiento del contratista es sólo uno de los supuestos de hecho para declarar la caducidad del contrato, siempre y cuando tal incumplimiento sea cualificado en la forma prevista en el artículo 18 ibídem. De otro lado, tampoco se participa del criterio según el cual el artículo 4 de la ley 80 (num 2) autoriza la declaratoria del incumplimiento cuando establece como deber y derecho de las entidades públicas el adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. Y no se participa de ello porque no puede asimilarse ese deber a una competencia para declarar el incumplimiento, toda vez que la misma disposición precisa que las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias están condicionadas a las que hubiere lugar, según la misma ley 80, que pueden o ser las consecuenciales a los actos administrativos dictados con base en competencia expresa administrativa, las que se obtengan con base en declaración judicial o en mecanismos alternativos de solución de conflictos.”

Atemperándonos al sentido de la postura jurisprudencial que viene de citarse, ha de decirse que en el asunto que se centra la atención de la Sala resulta evidente que el acto administrativo vertido en la Resolución  No. 0001 ADBN2-2001 del 31 de octubre de 2001 que contiene la declaratoria de incumplimiento del contrato y la imposición de la pena pecuniaria, entre otras decisiones, y en la Resolución No. 0002-ADBN2-2001, por la cual la entidad resolvió el recurso de reposición impetrado en contra de aquélla y la confirmó en todas sus partes, se encuentran viciados de nulidad en tanto la entidad demandada se atribuyó equivocadamente la facultad de establecer unilateralmente la responsabilidad de su contratista y de imponerle y hacer efectiva una sanción pecuniaria sin que se tratara del ejercicio de la potestad excepcional consistente en la declaratoria de caducidad administrativa del contrato.

En este punto debe aclarar la Sala que el marco jurídico señalado, en cuanto era el que se encontraba vigente al momento de la celebración, ejecución y liquidación del contrato objeto de juzgamiento, igualmente era el aplicable al contrato en estudio de conformidad con los dictados del artículo 38 de la Ley 153 de 1887, por lo que, con las determinaciones que mediante este fallo se han de adoptar, no se desconoce la modificación hoy vigente que introdujo en el régimen legal el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, por cuya virtud se facultó nuevamente a las Entidades Estatales para imponer multas y declarar el incumplimiento de los contratos estatales, con el propósito de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria.

Como se anticipó, en línea con lo anterior y a pesar de que en la demanda no se invocó la falta de competencia de la entidad estatal contratante como causal de nulidad de las Resoluciones acusadas, la Sección Tercera del Consejo de Estado de manera uniforme y reiterada ha considerado que en aquellos casos en los cuales el juez advierta la falta de competencia de la Administración como vicio de validez de un determinado acto administrativo, debe abordar oficiosamente su estudio, debido a que ésta constituye una grave causal de ilegalidad. En efecto, así ha razonado la Sección:

“(…) comoquiera que la incompetencia se erige en la más grave de las distintas formas o clases de ilegalidad; y segundo, teniendo en cuenta que la liquidación constituye el finiquito del contrato administrativo, resulta igualmente necesario que el juez, oficiosamente, adelante el examen del punto, aún cuando éste no se hubiere solicitado en el proceso. Sobre este asunto, la Sala señaló en anterior oportunidad:

‘En el caso que se examina se encuentra que la extemporaneidad alegada no fue objeto de las pretensiones de la demanda y esta consideración sólo la hace la parte actora en el alegato de conclusión ante esta instancia. Sin embargo, por tratarse del cargo de incompetencia temporal o ratione temporis que constituye el vicio más grave de todas las formas de ilegalidad en que puede incurrir el acto administrativo y por el carácter de orden público que revisten las reglas sobre competencia (arts. 121 y 122 Constitución Política), es posible su examen en forma oficiosa por el juzgador’.

Posteriormente, en igual sentido y resaltando la trascendencia del principio de legalidad en las actuaciones administrativas, esta Sección expresó al respecto:

‘En virtud del principio de legalidad, principio básico en un Estado de derecho, las competencias de cada uno de los órganos y autoridades de la Administración Pública deben encontrarse asignadas por la Constitución Política o la ley de manera expresa, tal como lo ordena la Carta en sus artículos 4, 6, 121 y 122, lo cual impone que toda actuación de dichos órganos se encuentre sometida al imperio del derecho, presupuesto indispensable para la validez de los actos administrativos.

‘La jurisprudencia de la Sección Tercera ha enseñado que la competencia constituye el primero y más importante requisito de validez de la actividad administrativa, asumiendo que la incompetencia configura la regla general mientras que la competencia constituye la excepción, comoquiera que la misma se restringe a los casos en que sea expresamente atribuida por el ordenamiento jurídico a las distintas autoridades, lo cual se explica si se tiene en cuenta que ‘la incompetencia está entronizada en beneficio de los intereses generales de los administrados contra los posibles abusos o excesos de poder de parte de los gobernantes; por esta razón, el vicio de incompetencia no puede sanearse’.

Igualmente ha puntualizado sobre el vicio de incompetencia lo siguiente:

‘(…) dada la gravedad que representa la ausencia de este requisito en la expedición de los actos administrativos, la Sala, al igual que la doctrina, ha considerado que “... por tratarse del cargo de incompetencia (...) que constituye el vicio más grave de todas las formas de ilegalidad en que puede incurrir el acto administrativo y por el carácter de orden público que revisten las reglas sobre competencia (Art. 121 y 122 Constitución Política), es posible su examen en forma oficiosa por el juzgador’.

“Con lo anterior, no se trata de desconocer el principio de jurisdicción rogada que distingue a la contencioso administrativa, sino de admitir que existen algunos eventos en los cuales tal característica debe ceder, en virtud de los más altos valores que se hallan en juego y que le corresponde defender al juez contencioso administrativo (…)’ (la negrilla no es del texto original).

“La actividad contractual de la Administración no escapa al principio de legalidad, toda vez que en este ámbito sus actuaciones también deben someterse a claras y precisas competencias que se encuentran atribuidas por la ley, normas de orden público y de obligatorio cumplimiento, máxime cuando se trata del ejercicio de prerrogativas que detenta la entidad estatal contratante; así pues, las facultades que por atribución legal ejercen las entidades del Estado cuando se relacionan con los particulares, mediante la contratación, requieren definición legal previa y expresa de la ley, puesto que es la propia ley la que establece los límites a la autonomía de la voluntad.

“Es por ello que la terminación unilateral a cuya aplicación obliga el artículo 45 de la Ley 80, mal podría ejercerse en casos distintos a los expresamente previstos en esa norma legal ”.

En consecuencia, por efecto de la virtud de la verificación de la señalada carencia de competencia,  la Sala debe declarar la nulidad de la Resolución No. 0001 ADBN2-2001 del 31 de octubre de 2001 por la cual la Armada Nacional – Base Naval ARC Málaga, declaró el incumplimiento del negocio jurídico No. 2 ADBN2-2000, lo declaró terminado, hizo efectiva la cláusula penal y adoptó la liquidación final y de la Resolución No. 0002- ABDN2-2001 del 5 de diciembre de 2001, por la cual se resolvió un recurso de reposición y confirmó la anterior, toda vez que al ser proferidas en vigencia de la Ley 80 de 1993 fueron expedidas sin que la entidad estatal contratante tuviera competencia para adoptar dichas determinaciones.

4.1.2.- De la nulidad de la Resolución No. 0003 ADBN2-2001 del 7 de diciembre de 2001 por la cual la Armada Nacional – Base Naval ARC Málaga declaró la revocatoria directa de la resolución No. 0001 ADBN2-2001 por la cual había declarado el incumplimiento del contrato.

Sea lo primero indicar que la Sala encuentra serias incongruencias entre los argumentos que soportan la pretensión de nulidad de esta Resolución y aquellos que sustentan la nulidad de la decisión de incumplimiento, pues no resulta ajustado a la lógica alegar la ilegalidad del acto que declaró su incumplimiento por falsa motivación, para, al mismo tiempo, defenderlo y amparar la solicitud de nulidad de su revocatoria en el hecho de que la entidad no podía retractarse del acto que le impuso una sanción contractual, sin su consentimiento.

Adicionalmente a lo anterior, la Sala considera que la Resolución No. 0003 ADBN2-2001 del 7 de diciembre de 2001 no hizo nada distinto que dejar sin efecto una decisión contraria al ordenamiento jurídico, decisión que en esta oportunidad, precisamente, será declarada nula por no contar la entidad con la facultad legal para proferirla.

En efecto, del contenido de la Resolución No. 0003 ADBN2-2001 se extrae que su motivación se afincó en las siguientes razones:

“10-. Que de acuerdo con el concepto jurídico emitido por la Doctora LEDA RETAMOSO LOPEZ, asesora jurídica externa del Comando de la Armada Nacional, expresa que la Resolución de incumplimiento del contrato 2-412S-ADBN2/2000, mediante la cual se declaró el incumplimiento del contrato debe revocarse para garantizar el principio de legalidad.

“11. Que el concepto jurídico de que trata el numeral anterior recomienda proceder a la declaratoria de caducidad una vez se establezca si efectivamente el incumplimiento es imputable al contratista”.

En consideración a lo anterior, a juicio de la Sala, la nulidad de la Resolución No. 0003 ADBN2-2001 del 7 de diciembre de 2001 mediante el cual se dispuso la revocatoria directa de la declaratoria de incumplimiento contractual del contratista, no está llamada prosperar, pues el cargo que se opuso a ella fue el de falsa motivación, cargo que en modo alguno se encuentra acreditado, menos aun si se tiene en consideración que la decisión que revocaba, efectivamente, adolecía de nulidad y tal cual debía retirarse del ordenamiento jurídico, como en efecto lo hizo la entidad al dejarla sin efectos.

Por las razones expuestas, la solicitud de nulidad de la Resolución No. 0003 ADBN2-2001 del 7 de diciembre de 2001 por la cual la Armada Nacional – Base Naval ARC declaró la revocatoria directa del acto contentivo del incumplimiento contractual, será despachada desfavorablemente.

4.1.3. De la nulidad de la Resolución No. 0004 ADBN2 – 2001 del 19 de diciembre de 2001 por la cual la Armada Nacional – Base Naval ARC Málaga declaró la caducidad del contrato No. 2-412-S-ADBN2-2000 y de la Resolución No. 0005 ADBN2-2002 de 2 de enero de 2002, por la cual se resolvió un recurso de reposición impetrado en su contra, confirmándola en su totalidad.

Tanto en el libelo introductorio, como en el recurso de apelación, el censor alegó que la entidad demandada carecía de competencia para declarar la caducidad del contrato habida consideración de que para el tiempo en que se profirió, el plazo contractual se encontraba vencido.

En orden a revisar el cargo formulado, la Sala observa lo siguiente:

Milita en el expediente la copia auténtica del contrato No. 2-412-S- ADBN2/2000 celebrado el 23 de octubre de 2000 entre la Armada Nacional – Base Naval ARC2 de Málaga y Coopacífico Ltda., cuyo objeto lo constituyó la ejecución de las obras de “dragado del fondo marino en la zona de Rampa Submarina que consta de un volumen aproximado de siete mil (7.000) metros cúbicos que deben ser cortados retirados y depositados hacia la zona central de la Bahía de Málaga…”.

En la cláusula quinta se convino el plazo contractual con el siguiente tenor:

“EL CONTRATISTA SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA CONTRATADA UNA VEZ SE FIRME EL PRESENTE CONTRATO Y OFICIO MEDIANTE EL CUAL SE ASIGNA EL CONTRATO DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATANTE Y SE COMPROMETE A ENTREGARLO A LOS 60 DÍAS CALENDARIOS.”

Del contenido del numeral 2 del Acta No. 003 ADBN2/2000, en consonancia con lo advertido en el numeral 14 de la Resolución No. 004 ADBN2-2001 se evidencia que el 12 de diciembre de 2000, mediante Acta No. 002, las partes, de común acuerdo, suspendieron la ejecución del contrato por 90 días, debido a la ocurrencia de un siniestro consistente en el naufragio de la draga mientras era remolcada al lugar de la obra.  Vencidos los 90 días el contratista informó que estaría en capacidad de reanudar 12 días después.

Igualmente se encuentra demostrado que el contratista, el 17 de marzo de 2001, presentó una solicitud de prórroga del contrato, la cual se acordó entre las pates mediante Acta No. 003 ADBN2/2001 del 23 de marzo de 2001, fijando como plazo adicional el 30 de abril de 2001, formalizando lo anterior mediante contrato adicional No. 001/ADBN-2001 del 23 de marzo de 2001.

El 29 de abril de 2001, mediante Acta No. 004 ADBN2/2001, acordaron prorrogar el plazo del contrato hasta el 13 de junio de 2001, suscribiendo para el efecto el contrato adicional No. 002/ADBN2-2001.

El 13 de junio de 2001, las partes convinieron nuevamente ampliar el plazo del contrato hasta el 30 de junio de 2001, para lo cual celebraron el contrato adicional No. 003 del 13 de junio de 2001.

Una vez más, el 30 de junio de 2001, las partes estipularon prorrogar el término del contrato hasta el 13 de julio de 2001, acuerdo que se hizo constar en el contrato adicional No. 004//ADBN2-2001.

El 13 de julio de 2001 las partes convinieron ampliar otra vez el plazo del contrato hasta el 30 de agosto de 2001, lo cual se materializó en el contrato adicional No. 005/ADBN2-2001 del 13 de julio de ese año.

Finalmente, el 30 de agosto de 2001 las partes convinieron como última prórroga del plazo contractual el 6 de septiembre de 2001, acuerdo contenido en el contrato adicional No. 006/ADBN2-2001.

Del recorrido probatorio que se acaba de plasmar surge con claridad para la Sala que el plazo de ejecución del contrato finalizó el 6 de septiembre de 2001, momento para el cual, según se aprecia del contenido de los distintos acuerdos por los cuales se amplió su término, resultaba evidente que el negocio jurídico no se había cumplido y que no podría cumplirse en el futuro por el contratista quien, por más prórrogas que le dieran, carecía de los recursos económicos necesarios para ejecutar a cabalidad el objeto contratado. No empero lo anterior, el acto administrativo por medio del cual la Armada Nacional declaró la caducidad del contrato se profirió el 19 de diciembre de 2001, esto es, más de tres meses después de haberse finalizado el plazo de ejecución contractual.

Establecido lo anterior, resulta del caso precisar que, de acuerdo con la posición actual acogida por la Sección Tercera de esta Corporación, la competencia temporal para declarar la caducidad se encuentra restringida a que su ejercicio se produzca durante el plazo de ejecución estipulado, por lo que, fenecido éste, la respectiva entidad pública contratante pierde la competencia ratione temporis para declararla.

Sobre ese particular, se pronunció la Sala Plena de la Sección Tercera en providencia del 12 de julio de 2012, dictada dentro del expediente No. 15024, con ponencia del doctor Danilo Rojas Betancourt, en los términos que se transcriben a continuación, dada la pertinencia en el tema del cual se ocupa la Sala en esta oportunidad:

“(...)

14.8 En ese orden de ideas, la Sala concluye que las entidades estatales no deben esperar a que se venza el plazo de ejecución del contrato para comprobar si hubo un incumplimiento total del mismo y decretar la caducidad; todo lo contrario: las normas que consagran la facultad de declarar la caducidad exigen que el plazo no haya expirado para declararla, puesto que el incumplimiento que esas normas requieren para decretar la caducidad es el de las obligaciones que se deben ir cumpliendo continuamente para llegar al cumplimiento del contrato en su totalidad. Así, en la medida en que se acredite el incumplimiento de obligaciones que son fundamentales para la realización del objeto contratado, la entidad estatal, con un proceder diligente, advertirá que la prestación principal, el objeto del contrato, no será satisfecho dentro del plazo de ejecución y, por tal motivo, decretará la caducidad.

14.9 De tal forma, al tenor de las normas que tipifican la caducidad, de acuerdo con los criterios de interpretación gramatical y teleológico –que aquí claramente coinciden–, constituye un requisito legal para declarar la caducidad del contrato que el plazo de ejecución correspondiente no haya expirado, puesto que si ya expiró sin que el contrato se ejecutara, la declaratoria de caducidad no lograría satisfacer uno de los propósitos principales de la norma, cual es permitir, en los términos del artículo 18 de la Ley 80, que ‘la entidad contratante tome posesión de la obra o continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro contratista...’ y conjure, de esta forma, la amenaza que se cierne sobre el interés general, representado en la debida ejecución del objeto contratado.

4.10 Como argumento final, el bien jurídico que se ampara, esto es, la ejecución del objeto contratado, no se puede proteger mediante la declaratoria de caducidad cuando el plazo para la ejecución del contrato –pactado originariamente en el contrato o en la adición u otro sí que para el respecto se suscriba–haya expirado. Si bien es cierto que en ocasiones el contratista ejecuta obras pactadas después de expirado el plazo, incluso con la aquiescencia de la entidad, tal comportamiento no genera jurídicamente extensión alguna del plazo de ejecución, puesto que un contrato que es solemne por prescripción legal–como el contrato estatal y dentro de este, por supuesto, la cláusula que establece el plazo de ejecución–, solo se puede modificar a través de un acuerdo o convención que se ajuste a las mismas formalidades requeridas para la creación del contrato originario, dado que la convención modificatoria está tomando el lugar del contrato originario y la solemnidad que se predica legalmente de éste, se exige para reconocer existencia, validez y eficacia a la convención que lo modifica”.

Así las cosas, con apoyo en la postura jurisprudencial a la que acaba de referirse, resulta del caso concluir que a la fecha en que se profirió el acto administrativo por medio del cual la entidad pública demandada declaró la caducidad del contrato No. 2-412-S-ADBN2/2000, ésta carecía de competencia para hacerlo.

En ese sentido, para la Sala no resulta ajustado a las finalidades mismas del instituto jurídico aplicado que la entidad esperara a la expiración  del plazo de ejecución del contrato para comprobar la configuración de un incumplimiento grave del negocio jurídico, menos cuando, según las actas de prórroga, durante todo el plazo se evidenció que la ejecución de su objeto presentaba retrasos insuperables que impedirían la culminación de las actividades, de manera que no era una circunstancia que se hiciera palmaria una vez vencido su término, sino que casi desde el inicio se puso en evidencia la imposibilidad del contratista de llevara cabo las labores de dragado, sin que con esta afirmación se está anticipando la Sala a aseverar que el incumplimiento se debió a la conducta del contratista, pues ese análisis se abordará enseguida.

Por las razones expuestas, la Sala procederá a declarar la nulidad de la Resolución No. 0004 ABDN2 – 2001 del 19 de diciembre de 2001 y de la Resolución No. 0005 ADBN2-2002 de 2 de enero de 2002, por la cual se resolvió un recurso de reposición impetrado contra la declaratoria de caducidad, confirmándola en su totalidad.

En razón de lo anterior, la Sala se abstendrá de examinar los demás cargos formulados por la parte actora en contra de la resolución demandada, toda vez que su declaratoria de nulidad ha de prosperar, de entrada, por el vicio de incompetencia temporal señalado.

Ahora bien, siguiendo la secuencia lógica que se ha planteado para el examen de este asunto, correspondería a la Sala pronunciarse sobre la nulidad del acto de liquidación unilateral del contrato. No obstante, revisado su contenido se evidencia que aunque dicha decisión fue una consecuencia directa de la declaratoria de caducidad del contrato en cuanto ordenó proceder a la misma, lo cierto es que allí también se plasma que la liquidación se produjo “como resultado de las operaciones técnicas y aritméticas, sin considerar las evaluaciones de hecho y de derecho expuestas en las resoluciones o actos administrativos del procedimiento de la caducidad.”

En estas condiciones, la legalidad de la liquidación unilateral del contrato se estudiará una vez se aborde el estudio atinente al incumplimiento que se atribuye al ente público, pues sin duda será ese análisis el que tenga vocación de impactar el contenido del acta del cruce final de cuentas acusada por el actor de falsa motivación.

4.2. Del incumplimiento del contrato por la entidad demandada configurado por la inobservancia de su deber de planeación por la falta de elaboración de estudios previos de suelos.

El cargo de incumplimiento contractual atribuido a la entidad pública por el censor se edificó en la inobservancia del principio de planeación por no haber cumplido con su deber de elaborar los estudios de suelos del lugar donde se realizaría el dragado, falencia que, tal como se expone en la demanda y en la alzada, había puesto al contratista en imposibilidad de cumplir el contrato, pues, una vez avanzaban las labores, se descubrió que el suelo del lugar de dragado estaba compuesto por limolita y/o roca sedimentaria de origen marino, materiales muy distintos de aquellos con base en los cuales había estructurado su propuesta. A juicio del libelista, la anterior circunstancia condujo a que las condiciones del contrato variaran generando gran dificultad para la realización de la obra.

Todo lo expuesto sirvió de base para invocar la excepción de contrato no cumplido.

En orden a resolver los argumentos de la alzada, parte la Sala por precisar que en el expediente reposa el estudio de suelos practicado en febrero de 1997 para la Armada Nacional – Fondo Rotatorio por el consorcio Manrique Ospina y Asociados Ltda., denominado “Estudio y Diseño para la Construcción de un Varadero tipo Rampa en Bahía Málaga” que comprendía los siguientes ítems: estudio de suelos, tablas del IDEAM, memorias de topografía, registro fotográfico y planos.

A su turno, el anexo 1 de ese documento comprendió la descripción general del subsuelo respecto de lo cual se consignó la siguiente información:

Perfil Estratigráfico promedio:

TERRENO:

- De Nt. A -0.60 M: Relleno compuesto por piedras en matriz areno arcillosa en estado denso, sobre Geotextil.

- De -0.60M a -5.00M: Limolita gris oscura con pintas café y verdes, de consistencia alta.

ZONA DE MAR:

- De Nt.          a          - 0.35M : Grava, arena y finos.

- De -0.35 M a   -2.00M: Arcilla limo-arenosa gris clara de consistencia media.

- De  -2.00      a      -4.00M: Limolita gris oscura de consistencia firme.

Así mismo en los planos realizados dentro del referido estudio, se elaboraron levantamientos topográficos y batimétricos a escalas 1:2500 y 1:1000.

En cuanto a la pertinencia de los anteriores estudios, de conformidad con el testimonio del ingeniero civil Alejandro Palacios Otero, especialista en el área de geotécnica, con magister de la Universidad de Stanford y doctorado en la Universidad de Florida, con experiencia de 30 años estudios en estudios geotécnicos en Cali y el área circunvecina, con experiencia como consultor de la CVC, y la Armada Nacional, se tiene la siguiente información técnica sobre el tema:

“PREGUNTADO: De acuerdo a su experiencia y conocimiento manifieste si conoce la zona submarina del litoral pacífico y en caso afirmativo informe porque conoce de esta zona CONTESTO: Efectivamente conozco muy bien la estratigrafía del fondo marino a todo lo largo de la Bahía de Buenaventura y en zonas más distantes como Guanchaco Ladrilleros, bahía Málaga, Pizarro, Tumaco, Guapi, en donde hemos elaborado perforaciones y estudios geotécnicos para diferentes entidades especialmente la Armada Nacional a través del fondo rotatorio de la armada en todos nuestros estudios hemos encontrado que siempre que el fondo marino está constituido por una secuencia de segmentos finos y de arenas de aproximadamente 5 metros de espesor que descansan encima de rocas de origen terciario de varios kilómetros de espesor como limolitas o lodolitas y que constituyen la plataforma por debajo del mar, los depósitos de arenas y limos son bastantes blandos en tanto que la roca a partir de los 50 centímetros de profundidad es dura y de difícil penetración. PREGUNTADO. Informe por favor si esas condiciones del suelo que usted acabo de mencionar son las mismas que se presenta las de la zona conocida como bahía Málaga en caso de tener usted conocimiento concreto de los euslos que componen esta región sobre todo el lecho marino por favor informe lo que conoce. CONTESTÓ: Las características del lecho marino a todo lo largo de la costa del pacifico son las mismas  lo único que cambia son los espesores de los estratos superficiales o sea los sedimentos y las arenas, las rocas que sirven de basamento a estos estratos superficiales por tener espesores superiores a los 700 kilómetros tienen las mismas características a todo lo largo del litoral. PREGUNTADO: Conforme a la experiencia científica y practica que usted tiene si se desea hacer una construcción de una obra civil en la conocida como la base de bahía Málaga que comprenda el lecho marino que estudios previos específicos se deben hacer. CONTESTÓ: (..) es necesario perforar con equipos especiales a través de plataformas flotantes para poder conocer la estratigrafía del sitio, conocer la posición de la roca ya que todas estas estructuras deben apoyarse en pilotes que  atraviesen los estratos blandos superficiales o sea los sedimentos y las arenas y se apoyen en los estratos duros constituidos por las limolitas si además de estas estructuras hay que construir canales de acceso o sitios de parqueos de barcos se debe conocer con exactitud la posición de la roca con el fin de determinar si existe el calado suficiente para que el buque entre o si se requiere eliminar la roca hasta cierta profundidad lo cual conlleva a un proceso constructivo bastante complicado ya que la roca hay que cortarla con dragas especiales de corte o mediante explosiones submarinas en conclusión cualquiera que sea la estructura que se requiera hacer dentro del mar o cercana a la playa es necesario conocer con detalle la estratigrafía del suelo y estos solamente mediante estudios geotécnicos especializados. PREGUNTADO: informe por favor que estudio se requiere para poder establecer el objeto del contrato que se le pone a la vista el cual corresponde al suscrito por la firma Coopacífico Ltda. y la Armada Nacional (…). CONTESTÓ: Según el documento objeto del contrato se refería a un dragado del fondo marino en la zona de rampa submarina son volumen de 7.000 metros cúbicos que deben ser cortados, retirados y depositados  hacia la zona central, indudablemente dentro de los términos de referencia se debió suministrar un estudio geotécnico consistente en varias perforaciones a lo largo de la rampa de trabajo que definiera los espesores de los diferentes materiales y los grados de dificultad para su explotación, si por ejemplo la estratigrafía en un punto cualquiera muestra que se tiene una altura de agua de 3 metros un estrato de sedimento y arena de otros tres metros y que de ahí para adelante existe la roca limolita y si la excavación en ese sitio es de  por decirlo 6 metros se tendría que excavar tres metros en arena y limos cosa fácil de hacer con una draga pero se tendría que excavar tres metros dentro de la roca limolita cosa que requiere de y un costo mucho mayor de ejecución. Tal como se define en el objeto del contrato se habla de un volumen total de excavación de 7.000 m3 pero no se discrimina cuántos de esos 7.000 metros cúbicos deben excavarse en arena y limo mediante una draga convencional y cuantos deben hacerse cortando la roca que requiere equipos especiales y cuyo costo puede ser de hasta 5 o 10 veces mayor ante el costo de excavación en arenas, es básico por lo tanto que en los términos de referencia debió darse dos informaciones básicas la primera la constituye la batimetría, o sea la posición relativa del lecho marino con respecto al nivel medio del mar y la investigación geotécnica que definiera la estratigrafía o sea la secuencia de arriba abajo en las diferentes capas del suelo, la batimetría de un lecho marino consiste en la topografía de un suelo, la única diferencia radica en que la batimetría hoy en día se hace con equipos especiales que se llaman sonares tienen por objeto determinar cuál es la superficie inicial porque para cuantificar el volumen de excavación hay que hacer otra batimetría al final de los trabajos para determinar el volumen de excavación, es lo mismo que se hace en las excavaciones terrestres donde el volumen de excavación se hace el pago en metros cúbicos medidos en banca y no en volquetas que se hagan y requieren un levantamiento topográfico inicial y uno final. PREGUNTADO: Dentro de su experiencia es factible cumplir con el objeto del contrato descrito anteriormente por el valor precio estipulada para ese efecto en la cláusula 2° de ese contrato. se deja constancia de que se le permitió ver la cláusula 2° del contrato donde se estipula que el valor del mismo es $135’000.000 que se cancelaran una vez terminado el contrato. CONTESTO: Esa pregunta en este momento se sale de mi experticia ya que desconozco cuáles eran los precios de excavación en el momento de su firma, si el contratista firmó por ese valor es porque en ese momento consideraba que lo podía ejecutar, de otra manera no se explica cómo firmó el contrato a no ser que lo hubieran obligado a hacerlo cosa que no creo, lo único que puedo decir es que ese valor pudo ser válido en ese momento con base en la información que le fue suministrada al contratista si cambiaron las condiciones o si se determinaron realmente la características de los suelos que no disponía el contratista al momento de firmar y hacer las propuesta, la ley 80 es muy clara y permite hacer una reclamación económica por equilibrio del contrato (…) PREGUNTADO: Para efectos de poder realizar el objeto de la obra mencionada anteriormente se hace necesario un estudio geotécnico y batimétrico específico y especial para esa obra o se puede tomar de uno general que se haya hecho. CONTESTÓ: Los estudios geométricos deben hacerse específicamente en las zonas donde se van a hacer las obras. Tratar de correlacionar estudios similares hechos en esta zona aledañas no es técnicamente viable ni lo permite la norma NSR-98 que es ley de la república, es la norma sismoresistente PREGUNTADO. Se requiere que el estudio para ESTIPULAR el objeto del contrato ya mencionado tenga una inmediatez en el tiempo con respecto al inicio de las obras. CONTESTÓ: indudablemente que sí, la topografía de los lechos marinos son muy variables ya que depende de las mareas y de los vientos, las mareas que son reguladas por las atracciones de la luna pueden cambiar en el pacífico hasta en alturas de 5 metros produciendo presión con movimientos de los lechos marinos sobre todo en los sitios más cercanos a la playa y la climatología que puede producir presiones atmosféricas diferentes da origen a vendavales con velocidades superiores hasta 400 kilómetros por hora puede producir que una playa se erosione completamente o el efecto contrario que se rellene con sedimentos. Para el caso de Bahía Málaga continuamente hay que estar haciendo dragados porque se produce sedimentación que no permite el acceso a los buques por lo tanto los estudios que se deban hacer deben coincidir lo más cerca posible con el inicio de las obras ya que si pasa mucho tiempo las condiciones de excavación van a cambiar. Como la climatología  no es predecible sobre todo el pacífico se deben hacer los estudios con una anterioridad no mayor a varios meses y aun así durante el proceso de dragado se deben hacer mediciones batimétricas.”

Se encuentra acreditado, igualmente, que el 7 de septiembre de 2000 la Armada Nacional, mediante Acta No. 015ADBN2/2000, ordenó publicar la invitación a participar en el dragado de la rampa submarina del varadero ubicado en la Base Naval ARC Málaga. Las especificaciones técnicas que sirvieron de base para la anterior invitación se describieron de esta manera:

“El dragado del fondo marino en la zona de rampa submarina, consta de un volumen aproximado de 7.000 (siete mil) metros cúbicos, cuya estratigrafía la componen suelos areno arcillosos en una capa superficial de un metro aproximadamente además de suelos limoarcillosos de alta resistencia compactos que deben ser cortados, retirados y depositados hacia la zona central de la bahía alrededor del punto de coordenadas No. 3° 58.667’, W77°19.167’.

El corte del suelo debe ser de tal forma que se dé al terreno una pendiente longitudinal del 6% en una longitud de 110 (ciento diez) metros lineales y un ancho de 25 mts; todo lo anterior de acuerdo a los planos de planta y perfil anexos a las presentes certificaciones.

El contratista debe garantizar que la superficie obtenida después del dragado permita la fácil ejecución del hincado de pilotes y armado de vigas de concreto que conforman la rampa submarina.

En el plano de localización se observa claramente el sitio de los trabajos, el cual está ubicado cerca a los acantilados de la línea de costa de la bahía.

El contratista deberá proveer  todo equipo adicional o instalación necesaria para el correcto funcionamiento de su equipo de dragado, a fin de obtener los resultados deseados por el contratante.”

El demandante atendió la anterior invitación a través de la formulación de la oferta presentada el 25 de septiembre de 2000, de la cual se extraen los siguientes datos relevantes:

“1.- CONDICIONES GENERALES. Para la elaboración de la presente oferta hemos tenido en cuenta que las obras de Dragado se llevaron a cabo con fines de construcción que, por su naturaleza, tienen un enfoque diferente a las de conservación, dado que el objetivo del Dragado es del aumentar la profundidad del agua necesaria para la flotación de los artefactos navales que serán atendidos en el varadero y que esta profundidad está relacionada pendiente de la rampa del mismo, se hace necesario mantener las dragas posicionadas en tal forma que permita las operaciones propias del dragado y al mismo tiempo asegurar que la geometría del canal en cuanto a profundidad y ancho se mantenga lomas cercano posible al perfil de la rampa.

Esta observación adquiere relevancia por la dificultad de garantizar por parte del contratista que la superficie obtenida después del dragado permita, tal como ustedes lo indican, la fácil ejecución del hincado de pilotes y armada de vigas. El resultado final está íntimamente ligado a las características del suelo y a que las presencia de fondo rocoso no tenga incidencia con relación a volumen total del dragado.

“(…)

“Tipo de draga. Draga de succión desmontable y transportable de 16 metros de eslora, 10 metros de manga, 56,65 toneladas de registro bruto y capacidad  de dragado de 100 metros cúbicos/hora en arena suave y aditamentos especiales para dragar terrenos limo-arcillosos compactos de alta resistencia.

(…)

PERSONAL ASIGNADO A LA OPERACIÓN. Teniendo en cuenta las características de la obra y el tiempo limitado para su ejecución contamos con personal de la más alta calificación y experiencia en el ramo del dragado así como de las siguientes áreas.

“2.1. Administración y dirección técnica.

2.2. Operación de dragado y ejecución de obras.

2.3. Mantenimiento del equipo del dragado.

2.4. Movilización marítima y terrestre.

3.- CANTIDAD DE OBRA. Los estimativos del costo de la oferta se han elaborado con base en estratigrafía compuesta por el 50% del volumen de dragado en terreno blando (suelo areno arcilloso) y 50% del volumen de dragado en terreno duro (suelo limo-arcilloso compactos de alta resistencia).

Dadas las características de los terrenos circundantes es posible que se presenten fondos rocosos que tienen un comportamiento y trabajo de corte y retiro diferentes a los recomendados para los suelos arriba indicados, ya que para efectuar dragados en roca no es posible utilizar la draga de succión para este propósito por la dureza del terreno. En caso de que se presente esta circunstancia se requerirá el uso de barrenos neumáticos o rompe rocas, para obviar las dificultades implícitas.

Sin embargo es conveniente registrar y aclarar que la cuantificación de esta incidencia es difícil de estimar “a priori” por lo cual, en caso de presentarse, sería necesario definirla en cuanto a cantidad de obra y costo en su oportunidad, entre el contratante y el contratista.

Para el efecto se requiere la utilización de un rompe rocas para desintegrar por impacto el terreno rocoso del fondo y una draga de cuchara para la extracción de los productos disgregados.

La draga con las características apropiadas para la ejecución de las obras se encuentra en Cartagena, por lo cual se requiere contar previamente con una carta de conformación o un contrato para poder incurrir en los gastos de fletes y despacho de la draga desde Cartagena a Bahía Málaga.

5. COMPOSICIÓN DEL PRECIO UNITARIO. Para el estimativo se de costos de la obra basado en el precio unitario por metro cúbico de dragado de las características estratigráficas indicadas, se tuvieron en cuenta los siguientes conceptos de costos:

5.1. Costo mensual de utilización de la draga.

5.2. Flete Cartagena – Bahía Málaga.

5.3. Costo de combustibles y lubricantes.

5.4. Costo de personal de operación (salarios).

5.5. Costo de alojamiento y alimentación  (operación)

5.6. Costo de fletes marítimos y alimentación (operación ).

5.7. Costo de mantenimiento de la draga.

5.8. Costo de personal profesional y técnico de dirección, ejecución y administración (suelos, alojamiento y alimentación).

5.9. Seguro de los equipos de dragado.

5.10. Seguro de material de operación, dirección, ejecución y administración.

5.11. Cargas sociales legales y parafiscales.

5.12. Servicios comprados a terceros.

5.13. Gastos de registros, timbre y demás derechos para instrumentación del contrato.

5.14. Factor para cubrir administración, imprevistos y utilidad A.I.U.

6. COSTO DE LA OBRA. El costo de la obra sería de $175’490.000 (ciento setenta y cinco millones cuatrocientos noventa mil pesos m/cte), estimados sobre una cantidad de obra de 7.000 metros cúbicos y un precio unitario de $25.070 por metro cúbico.”

Finalmente el 23 de octubre de 2000, la Armada Nacional – Base Naval ARC Málaga y la sociedad COOPACIFIC LTDA., celebraron el contrato No. 2-412-S ADBN2/2000, cuyo objeto lo constituyó el dragado del fondo marino en la zona de la rampa submarina que consta de un volumen aproximado de siete mil (7000) metros cúbicos, que deben ser cortados, retirados y depositados hacia la zona central de la bahía de Málaga alrededor del punto coordenadas 3°58.667’N, 77°19.167’W.

Con base en todo lo expuesto, la Sala concluye lo siguiente:

En lo que atañe a la ausencia de elaboración de estudios de suelos por la entidad pública para la ejecución del dragado, la Sala advierte que la entidad estatal sí los realizó previamente y para la obra del dragado del varadero de la Base Naval de Málaga, pues para ese propósito celebró un contrato con el Consorcio Manrique Ospina & Asociados Ltda., el cual dio como resultado el documento denominado “Estudio y Diseño para la Construcción de un varadero tipo rampa en Málaga”, documento que, a diferencia de lo sostenido por el dictamen realizado por el ingeniero Oswaldo Burgos Carrión, sí contó con estudio de suelos compuesto por el perfil de estratigrafía y con los planos batimétricos del lugar de la obra de dragado, aspectos de esencial importancia para la elaboración de esta clase de proyectos, según el testimonio técnico del ingeniero Palacios Otero, pues a través de la batimetría o topografía del suelo marino se determinaría la posición relativa del lecho marino con respecto al nivel medio del mar, y a partir de la estratigrafía se definiría la secuencia de arriba y abajo y espesor de las diferentes capas del suelo.

Del contenido del estudio del perfil estratigráfico al que se ha acaba de hacer mención, se desprende que en el mismo se determinó la presencia de limolita gris oscura, con pintas  café y verdes de consistencia alta (terreno de -6.60m a -5.00M) y limolita gris oscura de consistencia firme (zona de mar de -2.00a – 4.00m).

Ahora bien, no obstante advertir la efectiva elaboración de los estudios previos para la actividad del dragado por parte de la Armada Nacional, la Sala encuentra que dos particularidades concurren al presente análisis:

En primer lugar, se tiene que según lo sostuvo el Ingeniero Alejandro Palacios Otero, el estudio de suelos para establecer el objeto del contrato debía tener una inmediatez respecto de la fecha de inicio de las actividades de dragado, en tanto la topografía de los lechos marinos son muy variables por depender de las mareas y los vientos. En ese sentido explicó en su declaración que las mareas que eran reguladas por las atracciones de la luna podrían cambiar en el pacífico hasta alcanzar alturas de 5 mts., produciendo presión con movimientos de los lechos marinos, sobre todo en los sitios más cercanos a la playa y la climatología podría producir presiones atmosféricas diferentes que darían origen a vendavales con velocidades superiores hasta 400 kilómetros por hora que, a su turno, podrían llevar a que la playa se erosionara completamente o, el efecto contrario, a que se llenara con sedimentos. De ahí que la elaboración de los estudios previos debía llevarse a cabo en una fecha lo más cercana posible al inicio del dragado, ya que, de lo contrario, las condiciones de la excavación podrían variar. Sin embargo, la elaboración de los estudios previos a cargo de la entidad pública data del febrero de 1997, mientras que la invitación para la obra de dragado se publicó en septiembre de 2000, más de tres años después de efectuarse el análisis de suelos en ese lugar, circunstancia que permite inferir la ausencia de inmediatez entre los estudios previos y el inicio de ejecución de la obra.

Como un segundo aspecto, concierne indicar que el texto de las especificaciones técnicas para el dragado de la zona que sirvió de base para formular la invitación pública atendida por el libelista, inexplicablemente, no coincidió con la descripción de suelos obtenida en los estudios  previos llevados a cabo en el año 1997, pues en ninguna parte se consignó que las capas de suelo del lugar estuvieran compuestas, en gran proporción, por limolita de consistencia alta y firme. Sencillamente se determinó que el terreno de fondo marino en la zona de rampa submarina, consta de un volumen aproximado de 7.000 (siete mil) metros cúbicos, cuya estratigrafía la componen suelos areno arcillosos en una capa superficial de un metro aproximadamente además de suelos limoarcillosos de alta resistencia compactos.

Si bien se hizo alusión a la existencia de suelos compactos de alta resistencia se estableció que su composición era a base de un material limoarcillosos, cuya dureza, en términos del dictamen practicado por el Ingeniero Oswaldo Burgos Carrión, es ínfima en comparación con la arcillolita o limolita efectivamente hallada en la excavación, y cuya remoción no podría obtenerse mediante una draga convencional sino a través de equipos especiales o la utilización de explosivos.

Así las cosas, es del caso concluir que existieron falencias imputables a la entidad pública en la elaboración de las especificaciones técnicas con soporte en las cuales invitó a contratar las obras de dragado. Sin embargo, en criterio de la Sala, esas deficiencias halladas en torno a las especificaciones técnicas elaboradas por la entidad pública, no constituyeron la causa eficiente del fracaso de la ejecución del proyecto, por tres razones fundamentales que pasan a explicarse:

1). Debe tenerse en consideración que en el recurso de alzada el demandante convino acerca de la existencia de los estudios de suelo practicados por la entidad en el año 1997, a los cuales, a juicio de la Sala, él debió tener acceso en la etapa precontractual por cuanto hacían parte integral de los antecedentes del contrato ya que soportaban los datos relacionados con las condiciones del suelo correspondientes al lugar en donde se ejecutaría el dragado y, de no ser así, es decir, de no haber sido suministrados por la entidad, ante la necesidad de conocerlos, debió requerirlos a la entidad en la medida en que su elaboración estaba a cargo de aquélla.

En efecto, no puede olvidarse que, tal cual el mismo demandante lo sostuvo, para la elaboración de la oferta, el contratista, en su condición de experto en la actividad del dragado, precisaba tenerlos en cuenta, pues a partir de los mismos conocería las características del suelo, sin que bastara para ese efecto la escasa información depositada en el documento de las especificaciones técnicas del cual, por lo demás, necesariamente, habrían de formar parte integral los mencionados estudios de suelo.

Además de lo que ya se deja dicho, aunque la información que reposaba en los mencionados estudios no coincidía con las especificaciones técnicas elaboradas tres años después por la entidad y no guardaba inmediatez respecto de la fecha de inicio de las labores de dragado, lo cierto es que sí se habían efectuado y en su contenido, en todo caso, daban cuenta de la existencia en el lugar de roca sedimentaria tipo limolita que, a la postre, fue la que, al parecer, se halló durante el avance de las obras del dragado.

Ahora bien, si en criterio de la demanda, los mencionados estudios resultaban insuficientes para determinar las condiciones del suelo por no contar con el perfil estratigráfico, afirmación que resultó ser contraria a lo probado, pues sí lo contenía, y haberse realizado con tanto tiempo de anticipación, no se explica la Sala entonces como se aventuró a presentar una propuesta para realizar una obra de dragado sin contar con la información mínima que, según él y todos los ingenieros que dictaminaron y rindieron testimonio, se requería indefectiblemente para ejecutar una actividad de esa naturaleza. Esta circunstancia sin duda evidenció la falta de diligencia y cuidado de su propio negocio, pues se comprometió a la ejecución de una actividad, sin la información esencial requerida para ese propósito.

Agregase a lo expuesto que el testimonio técnico del Ingeniero Palacios Otero da cuenta de la necesidad de realizar mediciones batimétricas como una actividad, no solo previa sino concomitante y posterior a la ejecución de dragado, es decir, que se hacía indispensable la práctica constante de esos estudios, la cual se encontraba íntimamente ligada a la dinámica simultánea de las labores de dragado, precisamente por el cambio constante de las condiciones el suelo que se habría de presentar por efectos de las mareas y los vientos, circunstancia que, atendiendo a la experiencia aludida por el contratista respecto a la realización de ese tipo de labor, debía ser conocida por él y, en esa medida, le asistía el deber de tomar ese aspecto en consideración como elemento adicional pero indispensable para el desarrollo de las tareas que se comprometió a ejecutar, sin que fuera posible excusarse de su inobservancia en la falta de elaboración de estudios previos de suelo a cargo de la entidad pública.

2).- De la lectura de la propuesta presentada por el libelista se desprende con claridad el conocimiento previo del que el oferente gozaba acerca de las condiciones de suelo en relación con la presencia de fondo rocoso o, al menos de la enorme probabilidad de que así fuese, conocimiento obtenido, precisamente, por su experiencia en la actividad de dragado, y en la certeza de que las condiciones del suelo marítimo eran susceptibles de variación constante por factores naturales externos, aspecto ratificado tanto por el dictamen, como por el testimonio técnico al que se ha hecho referencia.

En esas condiciones, en la elaboración de su propuesta el oferente ha debido insertar una fórmula económica dinámica dirigida a contener el altísimo riesgo de hallazgo de roca sedimentaria en la ejecución de la obra. Sin embargo, aunque consciente de la enorme probabilidad de que ello ocurriera, no obstante consignar que en el curso de la ejecución se replantearían las condiciones económicas en caso de que se concretara esa circunstancia, sencillamente dejó al albur tal acontecer y el precio unitario ofrecido simplemente se estructuró en una fórmula estática, tomando como referente, el metro cúbico dragado, precio que se integró exclusivamente por los ítems referidos anteriormente.

A este este respecto resulta menester acotar que aun cuando la Ley 80 de 1993, contempla la adopción de mecanismos dirigidos a restablecer la ecuación económica del contrato por el advenimiento de circunstancias imprevisibles que la alteraran, no lo es menos que también pesa sobre el colaborador de la Administración la carga de obrar con diligencia, precaución y cautela a la hora de estructurar su oferta, para cuyo efecto debe tomar en consideración todos aquellos aspectos ínsitos al desarrollo de la actividad que se le encomienda, siendo en este caso de la órbita de su previsibilidad la presencia de suelo rocoso en el lugar de ejecución de un dragado.

3).- De la revisión de los documentos que conforman el caudal probatorio surge que, una vez superado el naufragio de la draga ocurrido en el mes de diciembre de 2000 y asumida su reparación, durante todo el plazo de ejecución la draga utilizada para la tarea contratada presentó problemas debido a la falta de idoneidad de la draga ofrecida, tal cual se extrae de la motivación que expusieron las partes en diversas oportunidades para justificar las distintas prórrogas a las que fue sometido el contrato.

Muestra de lo anterior son las razones registradas en el acta No. 004 ADBBN/2001 del 29 de abril del 2001, de conformidad con las cuales el plazo del contrato debía ampliarse por cuanto a esa fecha “el equipo ha presentado fallas del carácter técnico y mecánico lo cual ha generado demoras en la ejecución de los trabajos imposibilitando su operatividad en forma continua… el contratista carece actualmente de los recursos económicos suficientes para adquirir repuestos y cancelar las reparaciones continuos al equipo de dragado”

Así también se infiere de lo plasmado en el Acta No. 005/ADBN2/2001 del 13 de junio de 2001 en la que se anotó que “el equipo de dragado sigue presentando fallas de tipo técnico especialmente en el sistema hidráulico, sin embargo se ha considerado un avance considerable en el dragado”.

Igualmente se concluye del texto del acta No. 008 ADBN2/2001 del 15 de agosto de 2001, en la cual se advirtió que “la draga actual sigue presentando los mismos problemas de succión y en este momento se encuentra en Buenaventura una Tubería y el impeler pero que por problemas económicos no ha sido posible traerlos a la base … el cumplimiento en los avances del dragado es por la inoperancia de la draga existente poniendo como ejemplo que desde hace aproximadamente diez (10) días se le arrancó una guaya y a la fecha no ha sido restaurada. Se ha quitado 40 cm de una roca de 2.80 mts., lo que escasamente representa un 14%.”

En el mismo documento, el Jefe de Dragado y Rescate del contratista, señaló “que los problemas de cumplimiento en la ejecución del objeto del contrato No. 2-412-S ADBN2/2000,  se debe a que la draga que está ejecutando los trabajos del dragado en el varadero no es la que se presentó en la propuesta inicial a la BN2 y que hubo demora en la adjudicación del contrato por parte de la contratante, la draga que se presentó inicialmente en la propuesta se encuentra libre en este momento, en la ciudad de Cartagena y cuesta más o menos $14’000.000.00 su transporte y no tenemos recursos”.

Así las cosas, surge con nitidez para la Sala que al margen de que se hubiera hallado roca sedimentaria durante las actividades de dragado, lo cierto es que desde un inicio el contratista no atendió la ejecución del contrato con la draga que presentó en la propuesta como aquélla que utilizaría, pues él mismo informó que la ofrecida se encontraba en otra ciudad, de manera que la que se utilizó para las labores contratadas, no solo no fue la misma anunciada en la oferta, sino que en todo momento presentó problemas de orden técnico y operativo que impidieron el avance de los trabajos. Cabe advertir que aun cuando en los documentos mencionados se hizo referencia a la imposibilidad de retirar la roca encontrada, lo que da lugar a entender que, en efecto, durante la ejecución del dragado se toparon con la roca de origen sedimentario, no es menos cierto que con anterioridad a ese inconveniente, ya la draga había revelado problemas de succión, es decir que ni siquiera resultaba apta para aspirar el sedimento arenoso o arcilloso que supuso el contratista encontrar desde un principio, material que, dicho sea de paso, fue el que supuestamente le sirvió de base para formular su propuesta.

Además de lo anterior, se tiene que el demandante, de manera constante, reiteró sus dificultades de índole económica para asumir los gastos de reparación de las deficiencias técnicas de la draga utilizada o para transportar a la Base Naval de Málaga la que, en un inicio, había ofrecido para desarrollar el objeto del contrato, razones estas que, valga precisar, no resultaban oponibles a la entidad contratante si se tiene en consideración que el pago del 100% del precio del contrato, según lo pactado de manera voluntaria por los extremos contratantes, debía realizarse en el mes de junio del 2001, esto es, al finalizar el plazo de ejecución inicialmente previsto y previa suscripción del acta de liquidación, de tal suerte que ante el conocimiento y asunción del hecho de que el contrato no sería pagado sino hasta su finalización, el contratista debía contar con la disponibilidad económica suficiente para llevar a felíz término los compromisos adquiridos y para sortear los inconvenientes propios del desarrollo del contrato, tales como la reparación del equipo suministrado.

Conclusión.

De todo lo expuesto, no queda más que concluir que, a pesar de acreditarse la existencia de deficiencias en la elaboración de las especificaciones técnicas a cargo la entidad pública, esa circunstancia no constituyó la causa real y eficiente del fracaso del proyecto y, por lo tanto, no tuvo la virtualidad para servir como fundamento a la excepción de contrato no cumplido propuesta por el libelista.

Por el contrario, fue la conducta irreflexiva del contratista que a la hora de elaborar su propuesta, debiendo ser consciente de la necesidad de contar con estudios de suelos precisos, recientes y detallados sobre las condiciones estratigráficas y batimétricas de la zona donde tendría lugar el dragado, ignoró esta circunstancia y curiosamente la vino a echar de menos luego de que fracasara el proyecto; fue el contratista quien, por falta de diligencia y cautela, se atrevió a presentar una propuesta sin ensamblar dispositivos que permitieran dinamizarla en el evento de que se presentara el riesgo de hallazgo de roca que él mismo insinuó como altamente previsible; y fue el contratista quien incumplió las obligaciones por él contraídas al suscribir el negocio jurídico, en la medida en que ejecutó la obra con un equipo diferente al ofrecido, el cual, a lo largo del plazo del contrato, sufrió dificultades técnicas y operativas que le impidieron, incluso, succionar el sedimento arenoso que esperaba el demandante encontrar en esa zona y su incumplimiento en el avance del dragado se amparó reiterativamente en la ausencia de recursos económicos que a él correspondía afrontar, ya que el pago del contrato se condicionó a su culminación y, por lo tanto, durante su ejecución el contratista debía contar con la solvencia económica suficiente para adelantar y finiquitar las labores contratadas.

Así las cosas, para la Sala, el cargo de incumplimiento contractual del ente público en que apelante cimentó la excepción de contrato no cumplido, no tiene vocación de prosperidad.

4.3. De la nulidad de la Resolución No. 0006-ADBN2-2002 del 20 de febrero de 2002, por la cual la Armada Nacional – Base Naval ARC Málaga liquidó unilateralmente el contrato No. 2-412-S-ADBN2-2000.

Se recuerda que aunque esta decisión se produjo como consecuencia directa del acto que decretó la caducidad administrativa, por cuanto en su parte resolutiva se dispuso proceder a la liquidación del contrato, no es menos cierto que cuando se dictó el acto de liquidación unilateral la entidad expresamente señaló que para ese efecto no se tendrían en consideración las evaluaciones de hecho y de derecho expuestas en el acto de caducidad del contrato, sino que sería el resultado de operaciones técnicas y aritméticas lo que la determinaría.

Al respecto, la Sala observa que, al igual que en los casos anteriores, la causal de nulidad en que sustenta la ilegalidad del acto de liquidación unilateral del contrato, versa sobre la falsa motivación en que incurrió supuestamente la entidad al proferirlo sin plasmar en su contenido las verdaderas razones que condujeron a que el contratista no pudiera ejecutar el 100% del objeto contratado.

En el contenido del acta de liquidación unilateral del contrato vertido en la Resolución No. 0006-ADBN2-2002 del 20 de febrero de 2002, se identificaron los siguientes valores:

“I.- EJECUCIÓN FISICA DEL CONTRATO

  - OBRA ORIGINAL: Dragado de 7.000 M3 de material.

  - OBRA ADICIONAL: Ninguna

  - OBRA EXTRA: Ninguna

  - OBRA SUPRIMIDA: ninguna.

II. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO.

II.1 VALOR INICIAL DEL CONTRATO: Ciento treinta y cinco millones de pesos ($135’000.000).

II.2 OBRA ORIGINAL: Dragado de 7.000 M3 de material ($135’000.000)

II.3. VALORES ADICIONALES: Ninguno ($0.00).

II.4. VALOR OBRA EXTRA: Ninguno (0.00)

II.5.- VALOR OBRA SUPRIMIDA: Ninguno ($0.00).

III. VALOR EJECUTADO:

III.1. POR OBRA ORIGINAL: Dragado  de 360.2 M3 de material ($6’946.712,74)

III.2. POR OBRA ADICIONAL: Ninguno ($0.00)

III.3.- POR OBRA EXTRA: Ninguno ($0.00)

IV. VALOR DEL ANTCIPO: No se pactó anticipo-acuerdo cláusula tercera del contrato ($0.00).

V. VALOR AMORITIZADO: Ninguno ($0.00).

V. VALOR DE REAJUSTES O ACTUALIZACIONES: Se aplica el IPC del DANE DE 9.65%, sobre el valor ejecutado ($670.357,72)

Relación: $6’946.712,74 X 9.65/100

Subtotal ($670.357,72)

PAGOS PARCIALES EFECTUADOS AL CONTRATISTA:

Ninguno – acuerdo cláusula tercer del contrato.

VII. RESULTADOS.

VII.1. SALDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA: Siete millones seiscientos diecisiete mil setenta pesos con cincuenta y un centavos ($7’617.070,51).

VII.2 SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD: Ciento veintisiete millones trescientos ochenta y dos mil novecientos veintinueve pesos con cuarenta y nueve centavos ($127’382.929,49).”

La Sala advierte que para establecer la ausencia de veracidad en cuanto a los valores consignados en el acta de liquidación unilateral resultaba indispensable acreditar que el porcentaje ejecutado en la práctica y, por lo tanto, los valores adeudados al contratista eran mayores a los registrados en el referido documento. No obstante lo anterior, debe indicarse que no reposan en el plenario las actas de avance parcial de actividades o algún otro elemento probatorio en virtud del cual fuera posible establecer un valor diferente por labor ejecutada al que allí se plasmó.

Adicionalmente, teniendo en cuenta que lo se encuentra en discusión es la alegada falta de correspondencia con la realidad de los valores allí consignados, debido a la falta de reconocimiento de las sumas de dinero que se habrían de pagar al contratista por causa del incumplimiento de la entidad pública, para la Sala era fundamental que el demandante demostrara que su incumplimiento se había originado, a su vez, en el incumplimiento de las obligaciones de la entidad pública, lo que habría impedido que ejecutara la totalidad del objeto del contrato. Sin embargo, como viene de analizarse en acápite anterior tal afirmación no fue demostrada.

En ese sentido, se encuentra que en el dictamen practicado por el ingeniero Oswaldo Burgos Carrión, a instancia del Tribunal a quo, se determinó como valor de los perjuicios sufridos por el actor la suma de $952’268.421, como consecuencia del supuesto incumplimiento atribuido a la entidad pública el que, en su sentir, lo ubicaba en imposibilidad de cumplir del objeto contractual, cuestión que le impidió que devengara la utilidad esperada en la ejecución del contrato, lo cual le había generado intereses moratorios, amén que le impidió que pudiera hacer frente a las deudas contraídas para el desarrollo del dragado, tales como el pago del canon del arriendo de la maquinaria y el cumplimiento del contrato de cesión de beneficio económico que habría de obtener por las labores de dragado, suscrito con un tercero.

Sin embargo, se reitera que el demandante no logró sacar avante su pretensión de incumplimiento contractual, supuesto indispensable para resultar acreedor del reconocimiento de perjuicios derivado de dicha declaratoria que eventualmente habrían de alterar el cruce final de cuentas plasmado en el acto acusado por no contener las prestaciones verdaderamente ejecutadas, pues no es posible pretender el pago de la utilidad esperada y demás aspiraciones económicas señaladas sin haber, previamente, demostrado que la causa de su incumplimiento contractual resultaba atribuible de manera directa y eficiente a la inobservancia de las obligaciones contraídas por la entidad contratante.

Finalmente ha de precisarse que, con independencia de que la liquidación unilateral del contrato se hubiera producido como consecuencia de la orden que en ese sentido se impartió en el acto de caducidad que en esta oportunidad será declarado nulo, no puede perderse de vista que el vencimiento del término del contrato, ampliado mediante contrato adicional No. 006/ADBN2-2001 del 30 de agosto de 2001,  se produjo el 6 de septiembre de 2001, momento a partir del cual las partes, de todas maneras, debían iniciar los trámites encaminados a lograr su liquidación.

Siguiendo esa dirección, vale acotarse que, como su nombre lo indica, la liquidación unilateral  no corresponde a una actuación negocial o conjunta de las partes del contrato sino a una decisión que adopta la entidad estatal contratante de manera unilateral, esto es sin necesidad de contar con la voluntad o el consentimiento del contratista particular, modalidad a la cual habrá lugar en los eventos y con las exigencias establecidas para esos casos por la ley; esta modalidad de liquidación ha sido concebida y regulada como subsidiaria de la liquidación bilateral o conjunta.

El carácter subsidiario que le corresponde a la liquidación unilateral, respecto de la bilateral o conjunta, lo evidencia la norma legal que la consagra en cuanto supedita su procedencia a una cualquiera de las siguientes hipótesis fácticas: i) que el contratista particular no se presente a la liquidación, con lo cual imposibilita la realización de una liquidación bilateral o conjunta, ó ii) que las partes no lleguen a un acuerdo sobre el contenido de la liquidación, cuestión que igualmente impide la adopción conjunta del respectivo corte de cuentas.

Así, pues, sólo si se configura una de las circunstancias enunciadas, la Entidad Estatal quedará facultada para practicar la liquidación correspondiente de manera directa y unilateral, caso en el cual procederá a adoptarla mediante la expedición de un acto administrativo debidamente motivado, el cual será pasible del recurso de reposición en vía gubernativa.

En estas condiciones, teniendo en cuenta que según se informó por la entidad en el contenido del acto que se revisa, mediante oficio No. 027 JADBN2-747 del 7 de febrero de 2002 la Base Naval invitó al representante legal del contratista Coopacífico Ltda. para que realizaran la liquidación bilateral del contrato, frente a lo cual el contratista, a través de oficio del 18 de febrero de 2002, manifestó su respuesta negativa, se concluye que se reúne el primer supuesto de procedencia de la liquidación unilateral. A lo anterior se impone añadir que el contrato se liquidó unilateralmente el 20  de febrero de 2002, es decir, cuando ya habían vencido los 4 meses para proceder a la liquidación por mutuo acuerdo (6 de enero de 2002) y durante los dos meses previstos por la norma para proferir la liquidación unilateral.

Con apoyo en las razones que se dejan dichas, la Sala negará la solicitud de nulidad del acta de liquidación unilateral del contrato No. 2-412-S-ABDN2-2000, adoptada por la Armada Nacional – Base Naval ARC Málaga mediante  Resolución No. 0006-ADBN2-2002 del 20 de febrero de 2002, por no haberse desvirtuado su presunción de legalidad.

4.4. Del reconocimiento de perjuicios.

4.4.1. Los perjuicios causados como consecuencia del incumplimiento contractual que se le atribuye a la entidad pública.

Persigue el actor el reconocimiento de perjuicios en cuantía de $30’000.000, por concepto de lucro cesante consistente en la utilidad dejada de percibir por la imposibilidad de ejecución del contrato No. 2-412-S-ABDN2-2000, la suma de $717’598.064 por concepto de daño emergente correspondiente al dinero invertido en la ejecución del proyecto, el canon de arrendamiento de la maquinaria y el compromiso adquirido con la sociedad Regency Services de Colombia, en virtud del cual esta firma se obligó a financiar parte de la ejecución del contrato, a cambio de que Coopacífico Ltda. le cediera el beneficio económico que habría obtenido del mismo.

Como se anotó anteriormente, ninguna de estas pretensiones cuentan con vocación de prosperidad en cuanto para que así fuese resultaba menester acreditar que hubiera sido el incumplimiento de la entidad pública lo que ubicó al contratista en imposibilidad de ejecutar el contrato y lo que le causó los perjuicios reclamados, y como sea que, por el contrario, el recaudo probatorio reveló que fue la conducta del demandante la causa determinante del fracaso de la ejecución del contrato, esa cuestión que impide que se ordene en su favor la pretendida condena de perjuicios por causa directa de la inejecución del negocio jurídico.

Como una precisión adicional no sobra destacar la inadmisibilidad de que la prosperidad de dichas pretensiones emergieran de la nulidad del acto que declaró la caducidad del contrato, pues no puede dejarse de lado que, aun cuando en este asunto se accederá a dicha declaratoria por haberse demostrado que la Resolución acusada se profirió por la entidad demandada sin contar con competencia temporal para ese efecto, de todas formas el actor no demostró el cabal cumplimiento del objeto contractual, lo que hace nugatorios los reconocimientos económicos por el solicitados, pues aun en el caso de no haber procedido a la declaratoria de caducidad que aquí se anula, se acreditó que cuando venció la ejecución del plazo contractual, el contratista se hallaba en un estado de incumplimiento insuperable por razones imputables a su misma gestión.

4.4.2. La afectación del Good Will como consecuencia de la declaratoria de caducidad del contrato.

El demandante solicitó el reconocimiento de $100’000.000, más las sumas que se siguieran causando a lo largo del proceso, por concepto de los perjuicios causados como consecuencia de la declaratoria de caducidad administrativa, valores que se pretendieron acreditar a través de la práctica de un dictamen pericial, el cual fue decretado en el trámite de la primera instancia.

Para efectos de calcular el valor del deterioro de imagen o pérdida del Good Will, el perito, con base en los balances financieros suscritos durante el período comprendido entre el año 2000 y el 2006, consideró:

“El Good will de una empresa es afectado negativamente cuando se presentan eventos que desmejoran su buen nombre; en el caso particular que nos ocupa, la Declaratoria de Caducidad del Contrato No. 2-412S- ADBN2/2000 por parte de la Base Naval ARC Málaga, genera inmediatamente a la firma contratista un ambiente de desprestigio que inexorablemente incide en forma adversa en la consecución de otros contratos lo que a su vez la prima de obtener las respectivas utilidades, es así como se configura el daño al good will.

(…)

“1.6.3.1.1. Cálculo del Good Will.

De acuerdo a los balances desde el año 2000 hasta el 2006, suministrados por Coopacífico Ltda., los cuales se adjuntan a este Dictamen como anexo 4, se elabora la siguiente tabla A, así:

De acuerdo a los balances desde el año 2000 hasta el 2006, suministrados por Coopacífico Ltda., los cuales se adjuntan a este dictamen como anexo 4, se elabora la siguiente tabla A, así:

| AÑO | PATRIMONIO COMO UTILIDAD OPERATIVA | UTILIDAD OPERATIVA | UTILIDAD CAPITALIZADA | INGRESOS NETOS | OBLIGACIONES FINANCIERAS (PASIVO FINANCIERO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 88’578.378 | 28’597.364 | 7’458.661 | 175’401.344 | 18’700.000 |
| 2001 | 118’596.278 | 30’017.900 | 36’056.025 | 320’649.000 | 20’500.000 |
| 2002 | 146’966.308 | 28’400.000 | 66’073.925 | 304’590.391 | 18’700.000 |
| 2003 | 185’124.000 | 38’125.122 | 94’473.925 | 276’343.224 | 15’000.000 |
| 2004 | 220’466.332 | 35’344.932 | 132’599.047 | 444’200.109 | 20’500.000 |
| 2005 | 255’312.825 | 34’846.493 | 167’943.979 | 686’912.953 | 18’750.000 |
| 2006 | 290’522.624 | 112’299.999 | 34’046.493 | 1.052’408.064 | 25’050.800 |

Luego de realizar varias operaciones aritméticas en torno al análisis del comportamiento del patrimonio sin utilizada capitalizada, asumiendo una regresión exponencial y de realizar una proyección del patrimonio del contratista sin utilidad capitalizada para el período comprendido entre el año 2007 y el 2011, la experticia concluyó:

“1.6.3.1.1.10.- Cuantificación del Good will

La diferencia entre las GANANCIAS (por patrimonio + utilidad proyectada al año 2011 y la GANANCIA (por intereses Capitalizados del patrimonio del año (2011), será: $657’.164.760 - $156’581.243 =$500’583.517

Este valor de $500’583.517 traído al valor presente nos da:

(…)

U= 310’822.980

Valor del good will: 50% de lo obtenido a 5 años:

0.50X$310’822.980=$155’411.490

Por lo tanto, el valor del daño por concepto de Good Will alcanza la cifra de ciento cincuenta y cinco millones cuatrocientos once mil cuatrocientos noventa pesos ($155’411.490).

La experticia que se acaba de relacionar concluyó que la encontrarse la demandante incursa en esta inhabilidad afectó el buen nombre comercial o Good Will de la sociedad demandante.

Para resolver, la Sala recuerda que, efectivamente, como consecuencia de la declaratoria de caducidad del contrato No. 2-412S-ADN2, al contratista le sobrevinieron las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley 80 de 1993.

En efecto, de conformidad con el literal e del ordinal 1º, del artículo 8º de la Ley 80 de 1993 “Son inhábiles para participar en licitaciones y para celebrar contratos con las entidades estatales: c) Quienes dieron lugar a la declaratoria de caducidad”.

La Jurisprudencia de la Sección Tercera se ha pronunciado en el sentido de que resulta posible la indemnización correspondiente a la “pérdida del good will”, derivado de la imposición de una sanción contractual, bajo la categoría de lucro cesante, siempre y cuando se cuente con la certeza y la convicción de que “la víctima la padeció”. En efecto, así se expresó mediante providencia proferida el 13 de noviembre de 2008:

“Se ha considerado que las personas jurídicas pueden padecer perjuicios morales, “[E]n lo que se refiere a la pérdida del buen nombre y reputación”, y que tales perjuicios se materializan en lo que se conoce con el nombre del ”Good Will”. Afirma la Corte Constitucional:

‘(…) es menester señalar que las personas jurídicas sí pueden buscar la protección de su “buen nombre” o “imagen” comercial, también conocidos como good will, de naturaleza completamente distinta a los derechos a la honra (C.P., artículo 21) y al buen nombre (C.P., artículo 15). En efecto, mientras éstos buscan garantizar la dignidad de la persona humana, aquéllos pretenden salvaguardar la libertad de empresa o evitar distorsiones del mercado, como la competencia desleal (C.P., artículo 333) y, por ende, tienen un contenido eminentemente económico, del que carecen los derechos a la honra y al buen nombre de que son titulares los individuos.’

“De las definiciones antes mencionadas se desprende que una afectación al “Good Will” más que en el nivel del perjuicio moral se ubica mejor dentro de la categoría de los perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante como quiera que corresponde a la ganancia o beneficio económico “que debía ingresar en el curso normal de los acontecimientos, y que no ingresó ni ingresará en el patrimonio de la víctima”.

“La naturaleza jurídica del “Good Will” es la de ser un bien intangible o incorporal, que a diferencia de los bienes extrapatrimoniales, sigue en la órbita del comercio jurídico, lo que implica que, no se podría predicar de un mal negocio sobre el Good Will de una sociedad comercial un perjuicio moral.

“(…)

“En cuanto a la “pérdida” del good will derivado de la imposición de una sanción contractual, sólo será posible su indemnización, bajo la categoría de lucro cesante, en tanto se tenga la convicción y la certeza de que la víctima la padeció; certeza y convicción que debe aportar quien la reclama, con elementos de prueba que no dejen duda acerca de su causación; sin embargo, en este proceso no existe nada sobre el particular.”

Ahora bien, acerca de la prueba del lucro cesante ha de tenerse en cuenta que el perjuicio derivado de la caducidad ilegalmente impuesta se debe estimar sobre las utilidades netas que dejó de percibir el contratista afectado, durante los cinco años de inhabilidad que establece el Estatuto de Contratación de la Administración Pública.

En el presente caso la Sala encuentra lo siguiente:

La Resolución por medio de la cual la Armada Nacional declaró la caducidad del contrato No. 2-412S-ADBN2, fue confirmada mediante decisión del 2 de enero de 2002.

En ese sentido, se puntualiza que aun cuando la Sala no alberga duda de que a partir de ese entonces recayó sobre el contratista Coopacífico Ltda. la inhabilidad para contratar con entidades públicas de que trata la norma en referencia, en el expediente no milita constancia alguna relativa a los contratos estatales que estaría ejecutando la demandante, como tampoco de las cifras históricas relacionadas con su participación en procedimientos administrativos de selección o relativas a la adjudicación y celebración de contratos estatales con anterioridad a la expedición de dicha decisión.

Siguiendo esa dirección, vale anotar que no hay evidencia acreditativa en el plenario atinente a la eventual terminación de contratos celebrados por el contratista por causa de la inhabilidad derivada de la declaratoria de caducidad, menos aún se conoce si con anterioridad a que se produjera dicha decisión el demandante había celebrado negocios jurídicos con entidades públicas.

Ha de añadirse a lo anterior que, con independencia de que el dictamen pericial hubiera efectuado un análisis dirigido a demostrar la ocurrencia de la afectación del buen nombre de la demandante Coopacífico Ltda., para cuyo efecto examinó el comportamiento de las utilidades proyectadas durante los años 2000 a 2006 y 2007 a 2011, no encuentra la Sala que esta información arroje la convicción necesaria para servir como soporte de la indemnización pedida, dado que en el estudio efectuado no se discrimina con precisión el valor correspondiente a los ingresos operacionales obtenidos por la demandante como consecuencia de la celebración de contratos con entidades estatales en el período anterior a la declaratoria de caducidad. Sencillamente se realiza una proyección global de las utilidades percibidas con base en los balances consolidados, operación que no permite establecer que porcentaje de ingresos provienen del sector público a raíz de la ejecución de negocios jurídicos.

A ello se agrega que, según el documento de existencia y representación de Coopacífico Ltda., dentro de su objeto se contempló la ejecución de múltiples actividades, entre ellas, la posibilidad de contratar, licitar, celebrar convenios, comodatos, administrar, comprar, vender, construir, alquilar y demás operaciones comerciales que tuvieran que ver con el cumplimiento de su objeto social, las cuales podrían celebrarse con el Gobierno Nacional, Departamental, Municipal, personas naturales o jurídicas nacionales o extrajeras. De ahí se deduce que el ejercicio de su objeto no se circunscribió, de manera exclusiva, a la celebración de contratos con entidades estatales, siendo posible que aun habiéndose declarado la caducidad del contrato, continuara desarrollando las actividades en él previstas.

Aunado a lo advertido, observa la Sala que los balances aportados por la demandante, correspondientes al período comprendido entre el año 2000 al 2006, con base en los cuales el perito realizó el análisis del daño al good will, muestran de manera clara que durante los años subsiguientes a la declaratoria de caducidad del contrato de marras y durante los cuales duró la inhabilidad para contratar con el Estado, la utilidad percibida por Coopacífico Ltda., en sus diferentes actividades, tuvo un comportamiento constante, con tendencia al crecimiento, lo que da lugar a concluir que, en realidad, el contratista no sufrió una afectación económica en su gestión habitual por cuenta de la decisión que aquí se anula, desvirtuándose así la causación del perjuicio deprecado por este concepto.

En consecuencia, la Sala no accederá a su reconocimiento.

5-. No hay lugar a condena en costas.

Finalmente, toda vez que el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, debido a que ninguna procedió de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

- F A L L A

REVOCAR la sentencia proferida el 15 de febrero de 2012 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala de Descongestión, de conformidad con las razones que anteceden y en su lugar se dispone:

“PRIMERO: INHIBASE la Sala para pronunciarse de fondo sobre la solicitud de nulidad de la Resolución No. 0003 ADBN2-2002 del 18 de marzo de 2002 por la cual la Armada Nacional – Base Naval ARC Málaga se abstuvo de resolver sobre el recurso de reposición interpuesto contra el acto que adoptó la liquidación unilateral del contrato No. 2-412S-ADBN2/2000, por las razones que quedaron expuestas.

“SEGUNDO: Declarar la nulidad absoluta, con fundamento en las consideraciones anotadas en la parte motiva, de los siguientes actos administrativos, expedidos por la entidad demandada:

- Resolución No. 0001 ADBN2-2001 del 31 de octubre de 2001 por la cual la Armada Nacional – Base Naval ARC Málaga, declaró el incumplimiento del contratista COOPACIFICO LTDA., del negocio jurídico No. 2 - ADBN2-2000, lo declaró terminado, hizo efectiva la cláusula penal y adoptó su liquidación final.

- Resolución No. 0002- ADBN2-2001 del 5 de diciembre de 2001, por la cual se resolvió un recurso de reposición confirmando la anterior.

- Resolución No. 0004 ADBN2 – 2001 del 19 de diciembre de 2001 por la cual la Armada Nacional – Base Naval ARC Málaga declaró la caducidad del contrato No. 2-412-S-ADBN2-2000 y consecuencialmente adoptó otras decisiones.

- Resolución No. 0005 ADBN2-2002 de 2 de enero de 2002, por la cual se resolvió un recurso de reposición impetrado contra la declaratoria de caducidad, confirmándola en su totalidad.”

“TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

“CUARTO: Sin condena en costas.”

En firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

HERNAN ANDRADE RINCON

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA

Según el artículo 32 del Estatuto de Contratación Estatal, son contratos estatales aquellos celebrados por las entidades descritas en el artículo 2º de la Ley 80 de 1993, el cual dispone:

“Para los solos efectos de esta ley:

“1o. Se denominan entidades estatales:

“ b) El Senado de la República, la Cámara de Representantes, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, las contralorías departamentales, distritales y municipales, la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil, los ministerios, los departamentos administrativos, las superintendencias, las unidades administrativas especiales y, en general, los organismos o dependencias del Estado a los que la ley otorgue capacidad para celebrar contratos. “(…).”

ARTÍCULO 183 del Código de Procedimiento Civil. Modificado por el art. 18, Ley 794 de 2003 Oportunidades probatorias. Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados para ello en este código.

Si se trata de prueba documental o anticipada, también se apreciarán las que se acompañen a los escritos de demanda o de excepciones o a sus respectivas contestaciones, o a aquéllos en que se promuevan incidentes o se les dé respuesta. El juez resolverá expresamente sobre la admisión de dichas pruebas, cuando decida la solicitud de las que pidan las partes en el proceso o incidente.

Cuando el proceso haya pasado al despacho del juez para sentencia, las pruebas practicadas por comisionado que lleguen posteriormente, serán tenidas en cuenta para la decisión, siempre que se hubieren cumplido los requisitos legales para su práctica y contradicción. En caso contrario, y cuando en la misma oportunidad llegaren pruebas documentales cuyos originales o copias se hayan solicitado a otras oficinas, el juez de primera instancia no las tendrá en cuenta, pero serán consideradas por el superior. Este, de oficio o a petición de parte, ordenará el trámite que falte a dichas pruebas. Si se trata de documentos, la parte contraria a la que los adujo podrá tacharlos de falsos dentro del término de ejecutoria del auto que admita la apelación.

Folios 78-82 del c1.

Folios 83-94 del c1.

Folios 95-97 c1.

Folios 98-126 del c1.

Folios 127-136 del c1.

Folios 137-139 c1.

Esta información se desprende del literal b) de la Resolución No. 0003 ADBN2-2002.

Consejo de Estado, Sección Tercera, Consejero Ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez, noviembre 30 de 2006, radicación número: 25000-23-26-000-2001-01008-01(30832), actor: Asesoramos SCA., demandado: Municipio de Gama, referencia: acción contractual.

Muñoz Machado Santiago, Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público General, Tomo IV, La Actividad Administrativa, Editado por Iustel, Madrid - España, primera edición 2011, pg.45.

En el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se reguló, en similar forma, la oportunidad para presentar la demanda, en tratándose de la acción contractual respecto de los contratos sujetos a liquidación, de acuerdo con el numeral 2), letra j), subliteral v) del artículo 164, contenido en la ley 1437 de 2011, vigente para las demandas y procesos que se instauren con posterioridad al 2 de julio de 2012.

Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado, 13 de noviembre de 2013, expediente No. 31755, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

Folio 38 del c1.

Folio 40 del c1.

Folios 83-94 del c1.

Suscrito el 23 de octubre de 2000.

Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 10 de febrero de 2005, exp. 25.765, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

Ley 1150 de 2007, artículo 17: “El debido proceso será un principio rector en materia sancionatoria de las actuaciones contractuales.

En desarrollo de lo anterior y el deber de control y vigilancia sobre los contratos que corresponde a las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, tendrán la facultad de imponer multas que hayan sido pactadas con el objeto de conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones (…) Así mismo, podrá declarar el incumplimiento con el propósito de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria incluida en el contrato.” (Se subraya).

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 15 de abril de 2010, exp. 18.292.

La doctrina ha expuesto sobre el tema: “De todas las formas de ilegalidad [la incompetencia], es la más grave: los agentes públicos no tiene (sic) poder sino con fundamento en los límites de los textos que fijan sus atribuciones; más allá, ellos dejan de participar en el ejercicio de la potestad pública. Es por lo que las reglas de competencia son de orden público: la incompetencia debe ser declarada de oficio por el juez, incluso si el demandante no la ha invocado en apoyo de su demanda. Ella no puede ser convalidada por la aprobación ulterior de la autoridad competente.” (Resalta la Sala) (RIVERÓ, Jean: Derecho Administrativo, Instituto de Derecho Público, Facultad de Ciencias Jurídicas, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1984. P.274)

CONSEJO DE ESTADO. Sala Contencioso Administrativa. Sección Tercera. Sentencia de mayo 11 de 1999. Exp. 10.196. C.P. Ricardo Hoyos Duque.

Nota original: La legalidad ha sido definida por Georges Vedel como “la cualidad de lo que es conforme a la ley. La legalidad expresa así la conformidad al derecho y es sinónimo de regularidad jurídica” Cfr. VEDEL, Georges, Derecho Administrativo, traducción de la sexta edición francesa, Biblioteca Jurídica Aguilar, Madrid, 1980, p. 219.

Nota original: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 16 de febrero de 2006; Consejero Ponente: Ramiro Saavedra Becerra; Expediente: 13414.

Nota original: GIRALDO CASTAÑO, Jesael Antonio, Derecho Administrativo General, 5ª edición, Editorial Marín Vieco Ltda., Medellín, 1995, p. 59.

Nota original: Sentencia de 16 de febrero de 2006, Exp. 13414, M.P. Ramiro Saavedra Becerra.

Nota original de la sentencia citada: BETANCUR JARAMILLO, Carlos; Derecho Procesal Administrativo Señal Editora, 5ª ed.; pág. 209. Afirma el profesor Betancur, que el carácter de orden público que tienen las normas que atribuyen las competencias funcionales, “... permite su declaratoria oficiosa por el juzgador, aunque el demandante no la haya invocado en apoyo de su petición”. Por su parte, en la doctrina argentina, la incompetencia en razón de la materia es considerada como un “vicio muy grave”, calificación que hace que el acto sea inexistente, lo cual puede ser declarado de oficio en sede judicial (DROMI, Roberto; Ob. cit., Págs. 244 y 245).

Nota original: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 11 de mayo de 1999; Expediente 10.196. Actor: Sociedad Brogra Ltda.

CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de agosto 29 de 2007. Exp. 15.324.

Folios 10-19 del c1.

Folios 46-47 y 89 del c1.

Folios 46-48 del c2.

Folios 49-51 del c2.

Folios 52-54 del c2.

Folios 55-56 del c2.

Folio 59 del c2.

Folio 63 del c1.

La Corporación en reiterados pronunciamientos ha señalado que la incompetencia temporal se erige en la más grave ilegalidad, Al respecto ver la sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 29 de agosto de 2007. Exp. 15.324. M.P. Mauricio Fajardo Gómez y la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, de fecha 29 de mayo de 2014. Exp. 27.721.

Ver sentencia proferida por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, el 20 de noviembre de 2008, dentro del proceso radicado bajo el número interno 17.031y la sentencia proferida el 23 de junio de 2013, por la Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado. Rad. No. 24.559.

Folios 266 -270 del c1.

Folios18-23 del c2.

Folio 49-50 del c2.

Folio 52 del c2.

Folio 60-61 del c2.

Así se ha expresado la Sala de Sección acerca del concepto del Good Will:

“La mayoría de las definiciones que se encuentran en la literatura jurídica sobre el término ‘Good Will’?, coinciden en otorgarle unas características que lo convierten en sinónimo del prestigio o del buen nombre, fruto de un largo proceso de posicionamiento comercial (Good Will formado)?, o de una compra del mismo, una vez se encuentra posicionado (Good Will adquirido)?. Al respecto ha dicho la Corte Suprema de Justicia?:

‘En términos generales el anglicismo “GOOD WILL” alude al buen nombre, al prestigio, que tiene un establecimiento mercantil, o un comerciante, frente a los demás y al público en general, es decir, al factor específico de un negocio que ha forjado fama, clientela y hasta una red de relaciones corresponsales de toda clase, aunado a la confianza que despierta entre los abastecedores, empleados, entidades financieras y, en general, frente al conjunto de personas con las que se relaciona.’

“Desde una perspectiva contable algunos autores sostienen?:

‘Igualmente el “good will” o crédito comercial es definido como “Activo intangible constituido por el valor presente de la capacidad estimada de una entidad para generar utilidades excedentes en el futuro, durante un intervalo de tiempo; su amortización debe realizarse en función de ese período; puede ser determinado mediante avalúo, caso en el cuál debe registrarse como partida de superávit // Valor adicional, en la compra de una empresa, sobre su valor en libros, o sobre el valor calculado o convenido de todos los activos netos comprados // sin. good will.’

“El Good Will constituido por ‘factores tales como la gerencia superior, eficiencia de manufactura y competencia débil’? tiene un contenido bastante diferente al del prestigio, pues viene a significar’“el valor presente de las utilidades futuras por encima del rendimiento normal sobre los activos netos identificables’?. Esta definición traída de la contabilidad, ayuda a delimitar el contenido y alcance de la expresión ‘good will’ y permite establecer un sistema probatorio con el objeto de determinar cómo se acredita la existencia del mismo. En ese sentido, se menciona el concepto 9806 de 1997, emanado de la Superintendencia de Sociedades, respecto del cual se destaca lo siguiente:

‘1. ¿Cómo se contabiliza el good will?

Por tratarse de un bien que carece de sustancia física, se deberá registrar como un intangible y la contrapartida se llevará al patrimonio como un superávit de capital; para tal efecto el Decreto 2650 de 1993, modificado por los decretos 2894 y 2116 de 1994, respectivamente, prevé la cuenta “crédito mercantil” identificada en el activo con el código PUC 1605 y en el patrimonio con el código PUC 3215.

‘2. ¿Qué factores se tienen en cuenta para ello?

‘(… )Tradicionalmente Good Will se traduce por las palabras Clientela o parroquia de una casa comercial (los clientes se dirigen voluntariamente a este establecimiento debido a la calidad del servicio prestado y a su reputación).

‘En realidad el término adopta un significado más amplio y puede definirse como el factor específico de un negocio que ha sabido Iabrarse un nombre, un puesto, un establecimiento que triunfa y se crea una clientela y una red de relaciones y corresponsales de todas clases, sin que tales elementos puedan materializarse. Al Good Will de los clientes se agrega el favor o confianza de los proveedores, empleados y el conjunto de quienes mantienen relaciones con el establecimiento.

‘Una apreciación sobre los elementos que pueden conformarlo en un determinado momento se encuentra en la explicación que sobre el tema hace una publicación de la revista Honda (Cámara de Comercio, julio-agosto 1985, Nº 614). Allí se lee, ‘Los bienes incorporales comprende también todos los intangibles concernientes a la propiedad industrial o fabril, como patentes de inversión, marcas de fábrica, fórmulas químicas, procesos técnicos y buen nombre en general, o sea el Good Will del negocio o empresa, así como los referentes a la propiedad literaria y artística, o sea los derechos de autor’.

‘Además, es importante señalar que la generación de utilidades, en teoría, es esencial para la existencia y cuantificación del Good Will; sin embargo, no debe perderse de vista que existen factores tales como la óptima posición en el mercado, la experiencia, la buena localización, la calidad de la mercancía o servicio, el trato a los clientes, las buenas relaciones con los trabajadores, la estabilidad laboral de los mismos, la confianza que debido a un buen desempeño gerencial se logre crear en el sector financiero etc., que hacen que una empresa pese a haber liquidado pérdidas pueda cuantificar los factores enunciados, siempre y cuando:

‘a) Se trate de una empresa en marcha y con solvencia económica;

‘b) Que los factores determinantes de la pérdida sean coyunturales y no estructurales, y

‘c) Que la cuantificación de este activo, si bien no pueda basarse totalmente en la generación de utilidades, corresponde a la determinación de valor presente de las ganancias proyectadas en exceso de las normales del sector económico en el que se desenvuelve el negocio, las cuales deben proceder de presupuestos ciertos (Oficio DAL-103237, mayo 22/89).”

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de noviembre 13 de 2008, Expediente 14584, MP. Mauricio Fajardo Gómez.

Original de la sentencia en cita: TAMAYO JARAMILLO, Javier. Ob. cit., pág. 501.

Original de la sentencia en cita: Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión. Sentencia T- 472 de 24 de septiembre de 1996. M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

Original de la sentencia en cita: TAMAYO JARAMILLO, Javier. Ob. cit., pág. 474.

Original de la sentencia en cita: MEIGS, Robert F. WILLIAMS, Jan R. HAKA, Susan F. BETTNER, Mark S, op.cit. pág. 390-391.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de noviembre 13 de 2008, Expediente 14584, MP. Mauricio Fajardo Gómez.